- ПАСПОРТ 
государственной программы  Чувашской Республики
«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики»

- 1. Основные положения

| - Куратор государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» (далее – Государственная программа) | министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Коледа Михаил Александрович |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппова Екатерина Витальевна |
| Соисполнители государственной программы | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики; некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (по согласованию); |
| Участники государственной программы | органы местного самоуправления в Чувашской Республике (по согласованию); газораспределительные организации (по согласованию). |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Цель государственной программы | Цель 1- обеспечение населения Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности; Цель 2 - приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения Цель 3 - повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики |
| Сроки и этапы реализации государственной программы (комплексной программы) | Этап I: 2019–2025 Этап II: 2026–2030 Этап III: 2031–2035 |
| Объемы финансового обеспечения государственной программы (комплексной программы) за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования Государственной программы в 2019 - 2035 годах составляет 13782508,1 тыс. рублей, в том числе: в 2019-2023 годах – 8 585 599,2 тыс. рублей; в 2024 году – 3217835,5 тыс. рублей; в 2025 году - 717355,0 тыс. рублей; в 2026 году - 1261718,4 тыс. рублей; в 2027- 2030 годах - 0 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах - 0 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики | «Комфортная и безопасная среда для жизни» Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» |

- 2. Показатели государственной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики»

| N п/п | Наименование показателя |  | Уро-вень пока-зателя1 | Приз-нак возрас-тания/ убыва-ния | Еди-ница изме-рения (по ОКЕИ) 2 | Базовое значение 3 |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Доку-мент 4 | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года 5 | Приз-нак реали-зации в муни-ципаль-ных образо-ваниях | Информа-ционная система 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Цель 1 – обеспечение населения Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | ГП | возрастания | про-цент | 80,4 | 2022 | 89,2 | 89,2 | - | - | - | - | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | официальный сайт Минстроя Чувашии |
| 2. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети |  | ГП | убывания | процентов | 32,9 | 2022 | 31,5 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | Постановление Кабинета Ми-нистров Чувашской Республики от 29 де-кабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
| 3. | Доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | ГП | убывания | процентов | 98,2 | 2022 | 98,5 | х | х | х | х | х | Постановление Кабинета Ми-нистров Чувашской Республики от 29 де-кабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
| 4. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, единиц |  | ГП | возрас-тания | единиц | 4 | 2022 | 8 | 13 | х | х | х | х | Постановление Кабинета Ми-нистров Чувашской Республики от 29 де-кабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
|  | Цель 2 – приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей, ед./км |  | ГП | убывания | ед./км | 0,02 | 2022 | 0,01 | х | х | х | х | х | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
|  | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, процентов |  | ГП | возрас-тания | процентов | 32 | 2022 | 32 | 33 | 33 | 37 | 37 | 40 | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
|  | Замена ветхих сетей водоснабжения и водоотведения |  | ГП | возрас-тания | км | 0 | 2022 | 2,1 | х | х | х | х | х | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
|  | Модернизация лифтов и лифтового оборудования |  | ГП | возрас-тания | ед | 0 | 2022 | 50 | 50 | 50 | х | х | х | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
|  | Количество созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах |  | ГП | возрас-тания | ед | 0 | 2022 | 51 | х | х | х | х | х | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
|  | Количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопление |  | ГП | возрас-тания | семей | 400 | 2022 | 400 | 400 | 400 | х | х | х | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |  | ГП | возрас-тания | единиц | 192 | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
|  | Количество объектов теплоснабжения (котельных), в которых установлены приборы удаленного контроля работы оборудования, подключенные к единой автоматизированной системе, единиц |  | ГП | возрас-тания | единиц | 0 | 2022 | 111 | х | х | х | х | х | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
|  | Цель 3 - Повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | ГП |  | возрас-тания | км | 6,1 | 2022 | х | х | х | х | х | х | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
|  | Догазификация домовладений (до границ земельного участка домовладений), единиц | ГП |  | убывания | км | 3902 | 2022 | 1953 | х | х | х | х | х | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |
|  | Регистрация в установленном порядке органами местного самоуправления и газораспределительной организацией права собственности на недвижимые объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными | ГП |  | возрас-тания | единиц | 25 | 2022 | 25 | 25 | 25 | 25 | 64 | х | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 года №588 | Минстрой Чувашии | Комфортная и безопасная среда для жизни | нет | Минстрой Чувашии |

- 3. Структура государственной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 1 |  |  | Связь с показателями ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Региональный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: 2020-2024 |  |
| 1.1. | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Чувашской Республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. |  |  | Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем цен-трализованного водоснабжения |
| 2. | Ведомственный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  | Срок реализации: 2019-2035 |  |  |
| 2.1. | Модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов; | В 2022-2023 годах запланировано заменить 169 лифтов.. |  |  | Количество модернизированных лифтов и лифтового оборудования |
| 2.2. | Привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; | в 2023-2024 годах планируется модернизация тепловых сетей в г. Алатыре (2 проекта) и в г. Шумерля (4 проекта) в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда развития территорий. В совокупности реализация данных проектов с синхронизацией с существующими программами (1 и 2 заявки в ФНБ по г. Шумерля и г. Козловке, строительство 2 БМК в г. Алатырь по РАИП) позволит обеспечить модернизацию системы теплоснабжения в г. Шумерля (95%), г. Козловка (95%) и г. Алатырь (40%). |  |  | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-снабжения |
| 3. | Ведомственный проект «Создание, развитие и обеспечение функционирования системы автоматического сбора данных» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: 2021-2023 |  |
| 3.1. | Оснащение приборами учета и контроля объектов коммунального хозяйства Чувашской Республики | контроль за параметрами погодозависимой системы автоматического регулирования температуры в системе отопления в зависимости от наружной температуры воздуха, точный контроль соответствия температурного графика; оптимизация отпуска тепловой энергии и экономия на природном газе. При оптимизации расхода газа на 1% экономия составит от 100 до 1000 м3 газа в месяц в зависимости от мощности котельной, как следствие - экономия газа на обслуживаемых Предприятием котельных. - организация удаленного мониторинга и контроля за аварийными ситуациями и реагирование на них в максимально короткие сроки, соответственно оптимизация работы дежурных операторов (уменьшение периодичности обхода объектов и т.д.); - контроль технологических процессов и возникающих потерь, своевременное выявление и устранение аварийных ситуаций. Уменьшение потерь нагретого теплоносителя при прорывах и утечках на тепловых сетях, как следствие - экономия затрат на энергоресурсы. - снижение необходимости в ручном труде, автоматизация и оптимизация процессов, соответственно оптимизация численного персонала, задействованного в организации работы по обслуживанию объектов; - повышение качества поставляемых ресурсов для населения и повышение уровня ее лояльности. |  |  | Количество объектов теплоснабжения (котельных), в которых установлены приборы удаленного контроля работы оборудования, подключенные к единой автоматизированной системе, единиц |
| 4. | Ведомственный проект «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: 2018-2035 |  |
| 4.1. | строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов; | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, - 18,6 процента; удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, - 1,1 процента; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети - 30,1 процента; к 2024 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы): доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, - 89,2 процента; доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, - 98,5 процента; количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, - 13 единиц нарастающим итогом |  |  | доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, |
| 4.2. | повышение эффективности и надежности функционирования систем водоотведения и очистки сточных вод; | В результате реализации мероприятий ожидается достижение к 2036 году доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети составит 22,0 %. |  |  | доля населения Чувашской Республики, обеспеченного централизованными услугами водоотведения |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: -2019-2035 |  |
| 5.1. | Обеспечение проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, модернизации лифтов и лифтового оборудования | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - 200 домов (ежегодно) |  |  | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
| 5.2. | Обеспечение оказания государственной поддержки семьям при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное | количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопление, к 2026 году - 1800 семей; |  |  |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Газификация населенных пунктов Чувашской Республики)» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: 2018-2035 |  |
| 6.1. | обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | развитие систем газоснабжения населенных пунктов Чувашской Республики |  |  |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: - |  |
| 7.1. | Обеспечение реализаций мероприятий по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями | Строительство внутрипоселковых газопроводов |  |  |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Догазификация населенных пунктов Чувашской Республики» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитекуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: 2021-2035 |  |
| 8.1. | Обеспечение догазификации населенных пунктов Чувашской Республики | К 2024 году будет догазифицироавано домовладений (до границ земельного участка домовладений) 6315 |  |  | Количество догазифицированных домовладений |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Регистрация в установленном порядке органами местного самоуправления и газораспределительной организацией права собственности на недвижимые объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство финансов Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: 2021-2035 |  |
| # 9.1. | # Выявление бесхозяйных недвижимых объектов газораспределения актуализация информации о бесхозяйных объектах ЖКХ | # Оформление в собственность объектов газораспределения, являющихся бесхозяйными (к 2030 году -264 ед) |  |  | # Количество оформленных в собственность объектов газораспределения, являющихся бесхозяйными |

- 4. Финансовое обеспечение государственной программы

| # Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | # Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2019-2023 | # 2024 | # 2025 | # 2026 | # 2027-2030 | # 2031-2035 | # Всего |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # Государственная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» (всего), в том числе: | 8585599,2 | 1 506 405,9 | 560067,7 | 1027158,4 | - | - | 13782508,1 |
| # федеральный бюджет | 2109424,6 | 647 636,5 | 0 | 0 | - | - | 2962112,9 |
| # республиканский бюджет Чувашской Республики | 4824561,8 | 647589,6 | 170250,4 | 170250,4 | - | - | 6460288,7 |
| # местные бюджеты | 148058,9 | 69372,9 | - | - | - | - | 148058,9 |
| # бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 81685 | 311174 | - | - | 534665,9 |
| # внебюджетные источники | 1503553,8 | 141806,9 | 308132,3 | 545734 | - | - | 3677381,6 |
| # Региональный проект «Чистая вода» (всего), | 2007916 | 60239,0 | - | - | - | - | 2068155 |
| # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| # федеральный бюджет | 1788546 | 59 636,5 | - | - | - | - | 1848182,5 |
| # республиканский бюджет Чувашской Республики | 218972,4 | 602,5 | - | - | - | - | 219574,9 |
| # местные бюджеты | 397,5 | - | - | - | - | - | 397,5 |
| # бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  | - | - | - | - | - | 397,5 |
| # внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - |  |
| # Ведомственный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | 3172554,4 | 979 710,9 | 27054 | 127925 | - | - | 4307244,3 |
| # федеральный бюджет | 319107,3 | 588 000,0 | - | - | - | - | 907107,3 |
| # республиканский бюджет Чувашской Республики | 2497588,1 | 378980,9 | 14359 | 14359 | - | - | 2905287 |
| # местные бюджеты | 20750,7 | - | - | - | - | - | 20750,7 |
| # бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | 0 |
| # внебюджетные источники | 335108,3 | 12730 | 12695 | 113566 | - | - | 474099,3 |
| # Ведомственный проект «Создание, развитие и обеспечение функционирования системы автоматического сбора данных» | 125385,6 | - | - | - | - | - | 125385,6 |
| # федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |  |
| # республиканский бюджет Чувашской Республики | 125385,6 | - | - | - | - | - | - |
| # местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | 125385,6 |
| # бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| # внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| # Ведомственный проект «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод» | 1477017 | 100709,5 | 709,5 | 709,5 | 0 | 0 | 1579145,5 |
| # федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0 |
| # республиканский бюджет Чувашской Республики | 1427080,6 | 100709,5 | 709,5 | 709,5 | - | - | 1529209,1 |
| # местные бюджеты | 49936,4 | - | - | - | - | - | 49936,4 |
| # бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| # внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| # Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах» | 667474,3 | 266400,9 | 253981,9 | 155181,9 | - | - | 1343039 |
| # федеральный бюджет | 1771,3 | - | - | - | - | - | 1771,3 |
| # республиканский бюджет Чувашской Республики | 540156,7 | 167296,7 | 155181,9 | 155181,9 | - | - | 1017817,2 |
| # местные бюджеты | 75418,2 | 69372,9 | 69160 | - | - | - | 213951,1 |
| # бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | 0 |
| # внебюджетные источники | 50128,1 | 29731,3 | 29640 | - | - | - | 109499,4 |
| # Комплекс процессных мероприятий «Газификация населенных пунктов Чувашской Республики» | 210934,5 | 38800 | 38800 | 194000 | - | - | 482534,5 |
| # федеральный бюджет | 0 |  |  | - | - | - |  |
| # республиканский бюджет Чувашской Республики | 15378,4 |  |  | - | - | - | - |
| # местные бюджеты | 1556,1 |  |  | - | - | - | 15378,4 |
| # бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | - |  |  | - | - | - | 1556,1 |
| # внебюджетные источники | 194000 | 38800 | 38800 | 194000 |  | - | - |
| # Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями» | 271035,6 | 59995,6 | - | - | - | - | 331031,2 |
| # федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| # республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | - | - | - |
| # местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| # бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| # внебюджетные источники | 271035,6 | 59995,6 |  |  |  |  | 331031,2 |
| # Комплекс процессных мероприятий «Регистрация в установленном порядке органами местного самоуправления и газораспределительной организацией права собственности на недвижимые объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными» | 1100 | 550 | 550 | 3608 | - | - | 5808 |
| # федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| # республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | - | - | - |
| # местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| # бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| # внебюджетные источники | 1100 | 550 | 550 | 3608 | - | - | 5808 |
| # Комплекс процессных мероприятий «Догазификация населенных пунктов Чувашской Республики » | 652181,8 | - | - | - | - | - | 652181,8 |
| # федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| # республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - |  |  |  |  | - |
| # местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - |
| # бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - |
| # внебюджетные источники | 652181,8 | - | - | - | - | - | 652181,8 |