ПАСПОРТ 
 государственной программы Чувашской Республики
 «Цифровое общество Чувашии»

1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Д.И. Краснов |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики |
| Соисполнители государственной программы | Администрация Главы Чувашской Республики; Министерство здравоохранения Чувашской Республики; Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; Министерство образования Чувашской Республики; Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики; Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики; Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики; Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики; Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики; Министерство финансов Чувашской Республики; Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики; Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики; Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции; Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам; Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики; Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики; Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации; АУ «ЦИТ» Минцифры Чувашии; АНО «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики»; Государственный Совет Чувашской Республики (по согласованию) |
| Участники государственной программы | казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканский центр бухгалтерского учета»; органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствует |
| Цели государственной программы | цель 1 – достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления Чувашской Республики; цель 2 – увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; цель 3 – рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов; цель 4 – увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года; цель 5 – создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств; цель 6 – создание условий для развития в Чувашской Республике информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий. |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2019-2035 годы: I этап: 2019-2023 годы; II этап: 2024-2030 годы; III этап: 2031-2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения государственной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования Государственной программы в 2019-2035 годах составляет 10902608,4 тыс. рублей, в том числе: в 2019-2023 годах – 2885484,5 тыс. рублей; в 2024 году – 878930,2 тыс. рублей; в 2025 году – 648926,7 тыс. рублей; в 2026 году – 648926,7 тыс. рублей; в 2027-2030 годах – 2595706,8 тыс. рублей; в 2031-2035 годах – 3244633,5 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, государственной программой Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» |

2. Показатели государственной программы «Цифровое общество Чувашии»

| № п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя1 | Приз-нак возрас-тания/ убыва-ния | Еди-ница изме-рения (по ОКЕИ) 2 | Базовое значение 3 |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Доку-мент 4 | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года 5 | Признак реали-зации в муни-ципаль-ных образо-ваниях | Информационная система 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель 1 – достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |  | ВДЛ, ГП | возрастание | про-цент | 65 | 2022 | 71,8 | 74,3 | 77,9 | 79,0 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | нет | Федеральная государственная информационная система координации информатизации |
|  | Доля органов государственной власти Чувашской Республики, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру |  | НП, ГП | возрастание | про-цент | 0 | 2022 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | нет | Федеральная государственная информационная система координации информатизации |
|  | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций |  | НП, ГП | возрастание | штук | 50 | 2022 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | нет | Федеральная государственная информационная система «Федеральный ситуационный центр электронного правительства» |
|  | Доля муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики, обеспеченных сервисом высокоточного определения координат в государственной и местной системах координат |  | ГП | возрастание | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 | Минцифры Чувашии | сбалансированное пространственное развитие | нет | Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Чувашской Республики |
|  | Цель 2 – увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде |  | НП, ГП | возрастание | процент | 55 | 2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | нет | Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» |
|  | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти Чувашской Республики в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |  | НП, ГП | возрастание | усл. единиц | 20 | 2022 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | нет | Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» |
|  | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг |  | НП, ГП | возрастание | процент | 30 | 2022 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | нет | Информационно-аналитическая система Ситуационного центра Главы Чувашской Республики |
|  | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  | НП, ГП | возрастание | балл | 3,9 | 2022 | 4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | нет | Федеральная государственная информационная система «Федеральный ситуационный центр электронного правительства» |
|  | Доля зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |  | НП, ГП | возрастание | процент | 50 | 2022 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | нет | Федеральная государственная информационная система «Федеральный ситуационный центр электронного правительства» |
|  | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти Чувашской Республики в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством |  | НП, ГП | возрастание | усл. единиц | 1 | 2022 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии | увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов | нет | Федеральная государственная информационная система координации информатизации |
|  | Цель 3 - рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств | ГП |  | возрастание | единиц | 82 | 2022 | 83 | 84 | 85 | 86 | 97 | 97 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии | рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов | нет | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
| 3. | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями | НП, ГП |  | возрастание | про-цент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии | рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», до 97 процентов | нет | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
|  | Цель 4 – увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупки или аренду программного обеспечения | НП,ГП |  | возрастание | про-цент | 50 | 2022 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии | увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года | нет | Федеральная государственная информационная система координации информатизации |
|  | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций в Чувашской Республике, осуществляющих деятельность в области информации и связи, за отчетный год по сравнению с предыдущим периодом | ГП |  | возрастание | про-цент | 100 | 2022 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | Закон Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102 | Минцифры Чувашии | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте | нет | Единая межведомственная информационно-статистическая система |
|  | Цель 5 - создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для организаций и домохозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля аттестованных государственных информационных систем | ГП |  | возрастание | про-цент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Минцифры Чувашии | создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств | нет | Федеральная государственная информационная система координации информатизации |
|  | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак | ГП |  | убывание | час | 65 | 2022 | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | 60 | Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» | Минцифры Чувашии | создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств | нет | Информационная система единого центра мониторинга компьютерных атак и обнаружения вторжений |
|  | Цель 6 – создание условий для развития в Чувашской Республике информационного пространства с учетом потребностей общества в получении качественных и достоверных сведений на основе масштабного распространения информационно-телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля детских, юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания Национального телевидения Чувашии - Чаваш Ен |  | ГП | сохранение | процент | 25,88 | 2022 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии, АУ «НТРК Чувашии» Минцифры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | Система электронного документо-оборота |
|  | Доля детских, юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания Национального радио Чувашии - Чаваш Ен |  | ГП | сохранение | процент | 25,01 | 2022 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии, АУ «НТРК Чувашии» Минцифры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | Система электронного документо-оборота |
|  | Доля детских, юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания «Таван радио» |  | ГП | сохранение | процент | 15,17 | 2022 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Минцифры Чувашии, АУ «НТРК Чувашии» Минцифры Чувашии | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | нет | Система электрон-ного документо-оборота |

3. Структура государственной программы «Цифровое общество Чувашии»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 1 |  | Связь с показателями ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Региональный проект «Информационная инфраструктура» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития информационных технологий и массовых коммуникаций | Срок реализации: 01.01.2019-31.12.2035 |  |  |
| 1.1. | Обеспечение эффективного функционирования и развитие комплекса информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления | создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения данных, доступной для организаций и домохозяйств |  | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств |
| 2. | Региональный проект "Информационная безопасность" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития информационных технологий и массовых коммуникаций | Срок реализации: 01.01.2019-31.12.2035 |  |  |
| 2.1. | Создание и развитие условий для обеспечения безопасности информационных систем и компонентов информационной инфраструктуры, их защиты и сохранности, соответствия требованиям безопасности информации | Модернизация и эксплуатация системы защиты информационных систем, используемых исполнительными органами Чувашской Республики и органами местного самоуправления. Уменьшение срока простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак до 60%. |  | Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак |
| 2.2 | Использование преимущественно отечественного программного обеспечения исполнительными органами Чувашской Республики и органами местного самоуправления | Увеличение доли расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения до 95%. |  | Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупки или аренду программного обеспечения |
| 3. | Региональный проект «Модернизация процессов предоставления региональных услуг с применением цифровых регламентов в автоматизированном виде» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития информационных технологий и массовых коммуникаций | Срок реализации: 01.01.2022-31.12.2024 |  |  |
| 3.1. | Развитие механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти |  | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде |
| 4. | Региональный проект «Создание цифровой экосистемы Чувашской Республики» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития информационных технологий и массовых коммуникаций | Срок реализации: 01.01.2022-31.12.2024 |  |  |
| 4.1. | Реализация мероприятий по цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Чувашской Республики в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики | Внедрение проектов цифровой трансформации в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |  | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
|  | Региональный проект «Цифровое государственное управление» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития информационных технологий и массовых коммуникаций | Срок реализации: 01.01.2019-31.12.2035 |  |  |
|  | Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |  |
|  | Региональный проект «Цифровая трансформация» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития информационных технологий и массовых коммуникаций | Срок реализации: 01.01.2019-31.12.2035 |  |  |
|  | Создание в Чувашской Республике «сквозных» цифровых технологий, а также формирование спроса на систему финансирования проектов по разработке и внедрению цифровых технологий и платформенных решений | Организация первой очереди отбора проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий и востребованных к масштабированию в других субъектах России, а также информирование организаций, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, о грантовых конкурсах и возможности льготного кредитования ИТ-компаний. |  | Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного правительства» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития информационных технологий и массовых коммуникаций | Срок реализации: 01.01.2024-31.12.2035 |  |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр цифровой трансформации Чувашской Республики | Обеспечено функционирование инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики; обеспечена бесперебойная работа государственных информационных систем Чувашской Республики, включая ее создание, сопровождение, эксплуатацию, модернизацию |  | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 5.2. | Создание, модернизация и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) исполнительными органами Чувашской Республики и органами местного самоуправления основных функций (услуг) | применение в органах государственной власти Чувашской Республики новых технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управления, совершенствование механизмов электронной демократии, создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни |  | достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Массовые коммуникации» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | Срок реализации: 01.01.2024 - 31.12.2035 |  |  |
| 6.1. | Создание условий для повышения качества предоставляемых жителям Чувашской Республики информационных услуг, обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства | Создана эффективная система массовых коммуникаций, выработаны механизмы государственной поддержки средств массовой информации, предоставляемой на конкурсной основе, обеспечен системный подход к освещению в средствах массовой информации социально значимых тем |  | Доля детских, юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания Национального телевидения Чувашии - Чаваш Ен; Доля детских, юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания Национального радио Чувашии - Чаваш Ен; Доля детских, юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания «Таван радио» |

4. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа «Цифровое общество Чувашии» (всего), в том числе: | 2885484,5 | 878930,2 | 648926,7 | 648926,7 | 2595706,8 | 3244633,5 | 10902608,4 |
| федеральный бюджет | 178614,0 | 128713,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307327,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2691570,5 | 747516,3 | 646326,7 | 646326,7 | 2585306,8 | 3231633,5 | 10548680,5 |
| местные бюджеты | х | х | х | х | х | х | х |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | х | х | х | х | х | х | х |
| внебюджетные источники | 15300,0 | 2700,0 | 2600,0 | 2600,0 | 10400,0 | 13000 | 46600,0 |
| Справочно: объем налоговых расходов республиканского бюджета Чувашской Республики | х | х | х | х | х | х | х |
| Региональный проект «Информационная инфраструктура» (всего), в том числе: | х | 17393,7 | 4329,8 | 4329,8 | 17319,2 | 21649,0 | 65021,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 17393,7 | 4329,8 | 4329,8 | 17319,2 | 21649,0 | 65021,5 |
| Региональный проект «Информационная безопасность» (всего), в том числе: | х | 65378,0 | 62202,5 | 62202,5 | 248810,0 | 311012,5 | 749605,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 65378,0 | 62202,5 | 62202,5 | 248810,0 | 311012,5 | 749605,5 |
| Региональный проект «Цифровое государственное управление» (всего), в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Цифровые технологии» (всего), в том числе: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Модернизация процессов предоставления региональных услуг с применением цифровых регламентов в автоматизированном виде» (всего), в том числе: | х | 4317,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4317,1 |
| федеральный бюджет | х | 4273,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4273,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 |
| Региональный проект «Создание цифровой экосистемы Чувашской Республики» (всего), в том числе: | х | 125697,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125697,0 |
| федеральный бюджет | х | 124440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124440,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 1257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1257,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие электронного правительства» (всего), в том числе: | х | 467473,3 | 384497,6 | 384497,6 | 1537990,4 | 1922488,0 | 4696946,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 464773,3 | 381897,6 | 381897,6 | 1527590,4 | 1909488,0 | 4665646,9 |
| внебюджетные источники | х | 2700,0 | 2600,0 | 2600,0 | 10400,0 | 13000,0 | 31300,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Массовые коммуникации» (всего), в том числе: | х | 167367,0 | 166154,7 | 166154,7 | 664618,8 | 830773,5 | 1995068,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 167367,0 | 166154,7 | 166154,7 | 664618,8 | 830773,5 | 1995068,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии», (всего), в том числе: | х | 31304,1 | 31742,1 | 31742,1 | 126968,4 | 158710,5 | 380467,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 31304,1 | 31742,1 | 31742,1 | 126968,4 | 158710,5 | 380467,2 |