- ПАСПОРТ 
государственной программы Чувашской Республики  
«Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

- 1. Основные положения

| Куратор государственной программы | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики П.В. Данилов |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |
| Соисполнители государственной программы | Министерство здравоохранения Чувашской Республики; Министерство образования Чувашской Республики; Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики; Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; Казенное учреждение Чувашской Республики "Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики; Казенное учреждение Чувашской Республики "Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики" |
| Участники государственной программы | органы местного самоуправления (по согласованию); государственное унитарное предприятие Чувашской Республики "Чувашское транспортное управление" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики; казенное предприятие Чувашской Республики "Аэропорт Чебоксары"; общество с ограниченной ответственностью "Международный Аэропорт Чебоксары" (по согласованию); акционерное общество "Содружество" (по согласованию); Управление государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике (по согласованию); акционерное общество "Чебоксарский речной порт" (по согласованию) |
| Цели государственной программы | Цель 1 – увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики; Цель 2 – увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии; Цель 3 – увеличение доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности; Цель 4 – увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту; Цель 5 – увеличение количества перевезенных транспортом общего пользования пассажиров; Цель 6 – увеличение численности парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе; Цель 7 – увеличение количества размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения; Цель 8 – снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Цель 9 – Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Цель 10 – капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Цель 11 – увеличение количества обслуженных в аэропорту г. Чебоксары пассажиров Цель 12 – увеличение Количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения Цель 13 – увеличение количества пассажиров, перевезённых внутренним водным транспортом |
| Сроки и этапы реализации государственной программы | 2019 - 2035 годы: 1 этап - 2019 - 2025 годы; 2 этап - 2026 - 2030 годы; 3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения государственной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования Государственной программы в 2019 - 2035 годах составляет 110342145,9 тыс. рублей, в том числе: в 2019-2023 годах – 34728471,0 тыс. рублей; в 2024 году – 7663864,8 тыс. рублей; в 2025 году – 8284218,8 тыс. рублей; в 2026 году - 9562656,6тыс. рублей; в 2027- 2030 годах – 27850608,3 тыс. рублей; в 2031 - 2035 годах – 22252326,4 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы Российской Федерации» государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики» Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации в период до 2030 года» |

- 2. Показатели государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»»

| N п/п | Наименование показателя |  | Уро-вень пока-зателя1 | Приз-нак возрас-тания/ убыва-ния | Еди-ница изме-рения (по ОКЕИ) 2 | Базовое значение 3 |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Доку-мент 4 | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года 5 | Приз-нак реали-зации в муни-ципаль-ных образо-ваниях | Информа-ционная система 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2030 | 2035 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Цель 1 – увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики |  | ГП | возрастания | км | 12371,3 | 2022 | 12372,7 | 12376,5 | 12397,2 |  | 12411,7 | 12421,7 | 12440,7 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 217 | Минтранс Чувашии | обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям | есть | официальный сайт Росстата |
|  | Цель 2 – увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии |  | ГП | возрастание | км | 4361,7 | 2022 | 4476,3 | 4592,1 | 4703,2 |  | 4994,45 | 5285,7 | 5814,2 | Постанов-ление Ка-бинета Ми-нистров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 217 | МинтрансЧувашии | обеспе-чение доли до-рожной сети в круп-нейших город-ских аг-ломера-циях, со-ответ-ствую-щей нор-матив-ным тре-бованиям | есть | официаль-ный сайт Рос-стата |
|  | Цель 3 - увеличение доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | ГП РФ |  | возрастание | про-цент | 35,3 | 2022 | 36,2 | 37,1 | 37,9 |  | 40,1 | 42,5 | 46,7 | Постанов-ление Ка-бинета Ми-нистров Чуваш-ской Рес-публики от 6 июня 2012 г. № 217 | Минтранс Чувашии | обеспе-чение до-ли до-рожной сети в круп-нейших город-ских аг-ломера-циях, со-ответ-ствую-щей нор-матив-ным тре-бованиям | есть | офи-циаль-ный сайт Рос-стата |
|  | Цель 4 – увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту | ГП |  | возрастание | км | 329,0 | 2022 | 174,2 | 175,4 |  | 170,7 | 386,2 | 853,5 | 853,5 | Постанов-ление Ка-бинета Ми-нистров Чуваш-ской Рес-публики от 6 июня 2012 г. № 217 | Минтранс Чувашии | обеспе-чение до-ли до-рожной сети в круп-нейших город-ских аг-ломера-циях, со-ответ-ствую-щей нор-матив-ным тре-бованиям | есть | официальный сайт Минтранса Чувашии |
|  | Цель 5 - увеличение количества перевезенных транспортом общего пользования пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество перевезенных транспортом общего пользования пассажиров | ГП |  | возрастание | тыс.человек | 127990,2 | 2022 | 123997,6 | 130201,4 | 132006,2 |  | 132258,5 | 132511,0 | 133015,0 | Постанов-ление Ка-бинета Ми-нистров Чуваш-ской Рес-публики от 6 июня 2012 г. № 217 | Минтранс Чувашии |  | есть | официальный сайт МинтрансаЧувашии |
|  | Цель 6 – увеличение численности парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Численность парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе |  | ГП | возрас-тание | единиц | 1066 | 2022 | 1066 | 1082 | 1101 |  | 1123 | 1134 | 1158 | Постанов-ление Ка-бинета Ми-нистров Чуваш-ской Рес-публики от 6 июня 2012 г. № 217 | Минтранс Чувашии |  | нет | официаль-ный сайт Мин-транса Чува-шии |
|  | Цель 7 – увеличение количества размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | ГП |  | возрастание | ед. (нарастающим итогом) или шт. | 4 | 2022 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 12 | 17 | Постанов-ление Ка-бинета Ми-нистров Чуваш-ской Рес-публики от 6 июня 2012 г. № 217 | Минтранс Чувашии |  | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии |
|  | Цель 8 – снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ГП |  | убывание | человек на 100 тыс. населения | 9,61 | 2022 | 8,95 | 8,38 | x |  | x | x | x | Постанов-ление Ка-бинета Ми-нистров Чуваш-ской Рес-публики от 6 июня 2012 г. № 217 | Минтранс Чувашии |  | есть | официальный сайт УГИБДД МВД по Чувашской Республике |
|  | Цель 9 – Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики | ГП |  | возрастание | ед. (нарастающим итогом) | 0 | 2022 | 0 | 0 | x |  | x | x | x | Постанов-ление Ка-бинета Ми-нистров Чуваш-ской Рес-публики от 6 июня 2012 г. № 217 | Минтранс Чувашии |  | есть | официальный сайт Минтранса Чувашии Республике |
|  | Цель 10 – капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ГП |  | возрастание | ед./кв. м | 80/44922,8 | 2022 | 150/ 58268,0 | 150/ 58268,0 | 150/ 58268,0 |  | 150/ 58268,0 | 750/291340,0 | 750/291340,0 | Постанов-ление Ка-бинета Ми-нистров Чуваш-ской Рес-публики от 6 июня 2012 г. № 217 | Минтранс Чувашии |  | есть | официальный сайт Минтранса Чувашии Республике |
|  | Цель 11 – увеличение количества обслуженных в аэропорту г. Чебоксары пассажиров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество обслуженных в аэропорту г. Чебоксары пассажиров | ГП |  | возрастание | тыс. чел. | 420,0 | 2022 | 440,0 | 480,0 | 520,0 |  | 550,0 | 580,0 | 630,0 | Постанов-ление Ка-бинета Ми-нистров Чуваш-ской Рес-публики от 6 июня 2012 г. № 217 | Минтранс Чувашии |  | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии Республике |
|  | Цель 12 – увеличение Количества пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом пригородного сообщения | ГП |  | возрастание | тыс. чел. | 373,8 | 2022 | 377,6 | 381,4 | 385,2 |  | 387,0 | 389,0 | 393,0 | Постанов-ление Ка-бинета Ми-нистров Чуваш-ской Рес-публики от 6 июня 2012 г. № 217 | Минтранс Чувашии |  | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии Республике |

|  | Цель 13 – увеличение Количества пассажиров, перевезенных внутренним водным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | количество пассажиров, перевезённых внутренним водным транспортом | ГП | возрастание | тыс. чел. | 83,4 | 2022 | 87,0 | 87,0 | 88,0 | 88,5 | 89,0 | 89,0 | Постанов-ление Ка-бинета Ми-нистров Чуваш-ской Рес-публики от 6 июня 2012 г. № 217 | Минтранс Чувашии |  | нет | официальный сайт Минтранса Чувашии Республике |

- 3. Структура государственной программы «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 1 |  | Связь с показателями ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Региональный проект «Дорожная сеть» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  | Срок реализации: 2019-2030 |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и нанесение дорожной разметки на них | Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения |  | Доля про-тяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания реги-онального, межмуни-ципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответ-ствующих норматив-ным требо-ваниям, в их общей про-тяженности |
| 1.2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Реализация мероприятия предусматривает выполнение комплекса работ по проложению автомобильных дорог по новым направлениям, включая строительство искусственных дорожных сооружений, возведение земляного полотна с системой водоотвода, устройство дорожных одежд, элементов обустройств и организацию безопасности дорожного движения |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуници-пального и местного зна-чения на тер-ритории Чу-вашской Рес-публики |
| 1.3. | Реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации. | Мероприятие предусматривает приведение автомобильных дорог Чебоксарской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние |  | Доля про-тяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания реги-онального, межмуни-ципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответ-ствующих норматив-ным требо-ваниям, в их общей про-тяженности |
| 1.4. | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав национального проекта "Безопасные качественные дороги" |  | Доля про-тяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания реги-онального, межмуни-ципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответ-ствующих норматив-ным требо-ваниям, в их общей про-тяженности |
| 1.5 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". | Мероприятие предусмотрено во исполнение протокола Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 6 апреля 2023 г. N 20 в целях опережающего финансового обеспечения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в 2023 году с привлечением бюджетных кредитов. |  | Доля про-тяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания реги-онального, межмуни-ципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответ-ствующих норматив-ным требо-ваниям, в их общей про-тяженности |
| 2. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  | Срок реализации: 2019-2030 |  |
| 2.1. | Внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | Реализация мероприятия предусматривает создание автоматизированной системы весового и габаритного контроля транспортных средств на территории Чувашской Республики в целях сохранности автомобильных дорог общего пользования. |  | Количество размещен-ных автома-тических пунктов весогабаритного кон-троля транспорт-ных средств на автомо-бильных дорогах ре-гионального или межму-ниципаль-ного значе-ния |
| 2.2. | Внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Реализация мероприятия предусматривает широкое внедрение современных средств контроля за соблюдением правил дорожного движения, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований правил дорожного движения с применением систем фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, специальными техническими средствами - камерами фотовидеофиксации. |  | Количество погибших в дорожно-транспорт-ных проис-шествиях |
| 2.3. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. | Интеллектуальная транспортная система (ИТС) - система, интегрирующая современные информационные, коммуникационные и телематические технологии, технологии управления и предназначенная для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортной системой региона, конкретным транспортным средством или группой транспортных средств с целью обеспечения заданной мобильности населения, максимизации показателей использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности транспорта для пассажиров и водителей. |  | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта Чувашской Республики |  | Срок реализации: - |  |
| 3.1. | Содержание, проведение диагностики и проектирование по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. | Реализация мероприятия предусматривает выполнение работ по диагностике и содержанию автомобильных дорог, а также разработку проектно-сметной документации по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. |  | Доля про-тяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания реги-онального, межмуни-ципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответ-ствующих норматив-ным требо-ваниям, в их общей про-тяженности |
| 3.2 | Проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля. | Реализация мероприятия предусматривает выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения с устройством наружного освещения, пешеходных переходов, остановочных пунктов и тротуаров, а также строительство площадок для передвижных постов весового контроля. |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуници-пального и местного зна-чения на тер-ритории Чу-вашской Рес-публики |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности и организации безопасности дорожного движения в Чувашской Республике» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта Чувашской Республики |  | Срок реализации: - |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по содержанию и управлению дорожным хозяйством | Реализация мероприятия предусматривает выполнение казенным учреждением Чувашской Республики "Управление автомобильных дорог Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики функций заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, подготовку программы дорожных работ на предстоящий период, проведение конкурсных процедур по размещению государственных заказов на выполнение дорожных работ, организацию выполнения дорожных работ, проверку качества и соблюдения сроков выполнения государственных контрактов, мониторинг состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике и искусственных сооружений на них. |  | Доля про-тяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания реги-онального, межмуни-ципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответ-ствующих норматив-ным требо-ваниям, в их общей про-тяженности |
| 4.2. | Обеспечение деятельности государственных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Реализация мероприятий предусматривает выполнение казенным учреждением Чувашской Республики "Центр организации и безопасности дорожного движения Чувашской Республики" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики функции обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, проектирования, развития и эксплуатации специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля дорожного движения, проектирования, развития и эксплуатации автоматических пунктов весового и габаритного контроля. |  | Количество размещен-ных автома-тических пунктов весогабаритного кон-троля транспорт-ных средств на автомо-бильных дорогах ре-гионального или межму-ниципаль-ного значе-ния |
| 5. | Ведомственный проект «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  | Срок реализации: - |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования | Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям |  | Доля про-тяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания реги-онального, межмуни-ципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответ-ствующих норматив-ным требо-ваниям, в их общей про-тяженности |
| 5.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования. | Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения путем выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения |  | Доля про-тяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания реги-онального, межмуни-ципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответ-ствующих норматив-ным требо-ваниям, в их общей про-тяженности |
| 5.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям |  | Доля про-тяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания реги-онального, межмуни-ципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответ-ствующих норматив-ным требо-ваниям, в их общей про-тяженности |
| 5.4. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Реализация мероприятия предусматривает поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, а также организацию и обеспечение безопасности дорожного движения |  | Доля про-тяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания реги-онального, межмуни-ципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответ-ствующих норматив-ным требо-ваниям, в их общей про-тяженности |
| 5.5. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Реализация мероприятия предусматривает приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, не отвечающих нормативным требованиям |  | Доля про-тяженности автомо-бильных дорог общего пользо-вания реги-онального, межмуни-ципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответ-ствующих норматив-ным требо-ваниям, в их общей про-тяженности |
| 5.6. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. | Реализация мероприятия предусматривает решение задач по улучшению жизнедеятельности населения в результате проведенных мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, разработанных по итогам обследования дворовых территорий, составления перечня дворовых территорий и проездов к ним |  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |
| 5.7. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Реализация мероприятия предусматривает выполнение комплекса работ по проложению автомобильных дорог по новым направлениям, включая строительство искусственных дорожных сооружений, возведение земляного полотна с системой водоотвода, устройство дорожных одежд, элементов обустройств и организацию безопасности дорожного движения |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуници-пального и местного зна-чения на тер-ритории Чу-вашской Рес-публики |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильного и городского электрического транспорта» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  | Срок реализации: - |  |
| 6.1. | Возмещение потерь в доходах транспортных организаций в связи с обеспечением бесплатного проезда отдельных категорий граждан по решениям Кабинета Министров Чувашской Республики. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем подписания соглашений с организациями транспорта о возмещении потерь в доходах транспортных организаций в связи с обеспечением бесплатного проезда отдельных категорий граждан. |  | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом |
| 6.2. | Организация перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |  | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом |
| 6.3. | Обновление подвижного состава городского наземного электрического транспорта при реализации мероприятий социально-экономического развития Чувашской Республики | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем осуществления закупок и заключения государственных контрактов на поставку подвижного состава городского наземного электрического транспорта. |  | количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом |
| 6.4 | Материально-техническое обеспечение пассажирских перевозок | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем приобретения бланков строгой отчетности для выдачи карт маршрута регулярных перевозок |  | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом |
| 6.5 | Прочие выплаты по обязательствам Чувашской Республики | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения соответствующих договоров на финансовое обеспечение. |  | количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом |
| 6.6 | Исполнение судебных актов по возмещению ГУП ЧР "Чувашавтотранс" Минтранса Чувашии потерь, связанных с перевозкой пассажиров по межмуниципальным маршрутам за январь - июль 2018 года. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем исполнения судебных актов. |  | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом |
| 6.7 | Оказание услуг оператора подсистемы мониторинга пассажирских перевозок на территории Чувашской Республики. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения государственного контракта на осуществление работ, связанных с обработкой данных. |  | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом |
| 6.8 | Финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении субвенций бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов на финансовое обеспечение государственных полномочий Чувашской Республики по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципальных образований. |  | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом |
| 6.9 | Разработка документов транспортного планирования Чувашской Республики и Чебоксарской агломерации. | Реализация мероприятия обеспечивается КУ ЧР "ЦОБДД" Минтранса Чувашии путем заключения государственного контракта с организацией на разработку документов транспортного планирования Чувашской Республики и Чебоксарской агломерации. |  | количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом |
| 6.10 | Погашение задолженности за потребленную организациями городского наземного электрического транспорта электрическую энергию. | Реализация мероприятия обеспечивается путем подписания соглашений с администрациями городских округов о предоставлении в 2022 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на погашение задолженности за потребленную организациями городского наземного электрического транспорта электрическую энергию. |  | количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом |
| 6.11 | Финансовое обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга с российскими лизинговыми компаниями на приобретение пассажирского транспорта в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". | Реализация мероприятия обеспечивается путем подписания договоров лизинга государственным унитарным предприятием Чувашской Республики "Чувашское транспортное управление" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики с российскими лизинговыми компаниями на приобретение пассажирского транспорта в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". |  | количество пассажиров, перевезенных городским наземным электри-ческим транспортом |
| 6.12 | Организация перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем осуществления закупок и заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в городах Чебоксары и Новочебоксарске. |  | количество пассажиров, перевезенных: автомобильным транспортом |
| 6.13 | Обновление подвижного состава наземного электрического транспорта. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем осуществления закупок и заключения государственных контрактов на поставку подвижного состава наземного электрического транспорта для обеспечения нужд Чувашской Республики. |  | Количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом |
| 6.14 | Реконструкция (модернизация) инфраструктуры наземного электрического транспорта. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения государственным унитарным предприятием Чувашской Республики "Чувашское транспортное управление" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики контрактов (договоров) на реконструкцию (модернизацию) инфраструктуры наземного электрического транспорта в городах Чебоксары и Новочебоксарске. |  | Количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом |
| 6.15 | Финансовое обеспечение затрат на уплату платежей по займам от специализированного общества проектного финансирования на приобретение подвижного состава наземного электрического транспорта и реконструкцию (модернизацию) инфраструктуры наземного электрического транспорта. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения государственным унитарным предприятием Чувашской Республики "Чувашское транспортное управление" Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики соответствующего договора займа со специализированным обществом проектного финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2459 "Об утверждении Правил финансирования проектов с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" на приобретение подвижного состава наземного электрического транспорта и реконструкцию (модернизацию) инфраструктуры наземного электрического транспорта в городах Чебоксары и Новочебоксарске. |  | количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом |
| 6.16 | Организация перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам наземным электрическим транспортом. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам в городах Чебоксары и Новочебоксарске, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 февраля 2016 г. N 67 "Об утверждении Порядка принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств" (далее - постановление N 67). |  | количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом |
| 6.17 | Организация перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам наземным электрическим транспортом. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам в сообщении между городами Чебоксары и Новочебоксарском, в соответствии с постановлением N 67. |  | количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом |
| 6.18 | Приобретение автобусов малого, среднего и большого класса в рамках лимитов специальных казначейских кредитов. | Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках исполнения протокола заседания президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 13 июля 2023 г. N 17пр в целях приобретения автобусов малого, среднего и большого класса с привлечением бюджетного кредита за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета. |  | количество пассажиров, перевезенных: автомобильным транспортом |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие регионального авиасообщения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  | Срок реализации: - |  |
| 7.1. | Государственная поддержка регионального авиасообщения. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем подписания договора с авиаперевозчиком о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление региональных авиаперевозок, в рамках которого авиаперевозчик планирует осуществлять регулярные рейсы из аэропорта г. Чебоксары в аэропорты гг. Самары, Уфы, Санкт-Петербурга и обратно. |  | Количество обслуженных в аэропорту г. Чебоксары пассажиров |
| 7.2 | Совершенствование системы государственной поддержки регионального авиасообщения. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем формирования эффективных механизмов государственной поддержки. |  | Количество обслуженных в аэропорту г. Чебоксары пассажиров |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «государственная поддержка железнодорожного транспорта» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  | Срок реализации: - |  |
| 8.1. | Возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики. | Реализация данного мероприятия осуществляется путем подписания соглашения с организацией железнодорожного транспорта о предоставлении средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 декабря 2016 г. N 533 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики, и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики". |  | количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом при-городного сообщения |
| 8.2 | Возмещение части недополученных доходов АО "Содружество", возникших в результате перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики за 2013 - 2014 годы. | Реализация данного мероприятия осуществляется путем подписания соглашения с АО "Содружество" о предоставлении средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части недополученных доходов АО "Содружество", возникших в результате перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Чувашской Республики за 2013 - 2014 годы в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 августа 2018 г. N 311. |  | количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом при-городного сообщения |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Организация перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по регулярным маршрутам» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  | Срок реализации: - |  |
| 9.1. | Возмещение части затрат на приобретение оборудования для обеспечения транспортной безопасности на внутреннем водном транспорте. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем подписания соглашения с АО "Чебоксарский речной порт" о предоставлении средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат на приобретение оборудования для обеспечения транспортной безопасности на внутреннем водном транспорте. |  | количество пассажиров, перевезён-ных внут-ренним водным транспор-том |
| 9.2 | Компенсация недополученных доходов организаций внутреннего водного транспорта, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров и багажа речным транспортом. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем подписания соглашения между администрацией г. Чебоксары и АО "Чебоксарский речной порт" о предоставлении средств из бюджета г. Чебоксары на компенсацию недополученных доходов организаций внутреннего водного транспорта, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров и багажа. |  | количество пассажиров, перевезён-ных внут-ренним водным транспор-том |
| 9.3 | озмещение потерь в доходах организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров внутренним водным транспортом по специальным тарифам. | Реализация данного мероприятия обеспечивается путем подписания соглашения с АО "Чебоксарский речной порт" о предоставлении государственного имущества Чувашской Республики для осуществления пассажирских перевозок скоростными судами на подводных крыльях. |  | количество пассажиров, перевезён-ных внут-ренним водным транспор-том |
| 10. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  | Срок реализации: 2019-2030 |  |
| 10.1. | Приобретение мобильных автогородков. | Реализация данного мероприятия предусматривает оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. |  | снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
| 10.2 | Приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге. | Реализация данного мероприятия предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление дисциплины и контроль участия детей в дорожном движении, создание условий для безопасного участия детей в дорожном движении |  | снижение количества погибших в до-рожно-транспортных происшествиях. |
| 10.3 | Приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами. | Реализация данного мероприятия предусматривает мероприятия, направленные на изменение поведения участников дорожного движения с целью обеспечения безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения |  | снижение количества погибших в до-рожно-транспортных происшествиях. |
| 10.4 | Ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге. | Реализация данного мероприятия предусматривает проведение следующих конкурсов, фестивалей, слетов: Спартакиады школьников Чувашской Республики по спортивно-прикладным видам спорта; Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"; Межгосударственного слета юных инспекторов движения; Республиканского фестиваля юных инспекторов движения; Республиканского конкурса флэш-мобов юных инспекторов движения; Республиканского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"; Республиканского конкурса КВН юных инспекторов движения; Республиканского конкурса видеороликов "История нашего отряда юных инспекторов движения"; Республиканского фестиваля юных инспекторов движения "Вместе в ГТО"; Республиканского конкурса по пропаганде ношения световозвращающих элементов; Республиканского конкурса на лучшую разработку дидактической игры по правилам дорожного движения; Республиканского конкурса на лучшую рекламу по профилактике детского травматизма и др. |  | снижение количества погибших в до-рожно-транспортных происшествиях. |
| 10.5 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Реализация данного мероприятия предусматривает: работу по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, по воспитанию грамотных и законопослушных участников дорожного движения; интегрирование тематики безопасности дорожного движения в различные образовательные предметы - физику, математику, информатику, географию, физкультуру, а также в классные часы и различные внеклассные занятия; проведение на последних уроках во всех классах "минуток безопасности" с напоминанием детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, акцентированием их внимания на погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети на конкретном маршруте от дома до школы и обратно; использование творческих форм и методов обучения и воспитания детей: специально организованных занятий, беседы с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за транспортом, экскурсий, целевых прогулок, рассматривания иллюстраций, энциклопедий, книг, рисунков с изображением улиц, видов транспорта, чтения художественной литературы, отгадывания загадок, сюжетно-ролевых, подвижных, дидактических игр, игр-соревнований, праздников, конкурсов, игр-драматизаций и т.д. |  | снижение количества погибших в до-рожно-транспортных происшествиях. |
| 11. | Региональный проект "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  | Срок реализации: - |  |
| 11.1. | Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива. | Реализация данного мероприятия предусматривает заключение соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на реализацию мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива. |  | количество техники, переоборудованной на использование компримированного природного газа |
| 11.2. | Возмещение части затрат на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа. | Реализация данного мероприятия предусматривает заключение соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на поддержку мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа. |  | увеличение ежегодного объема потребления природного газа в качестве моторного топлива |

- 4. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019-2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 | 2031-2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» (всего), в том числе: | 34728471,0 | 7663864,8 | 8284218,8 | 9562656,6 | 27850608,3 | 22252326,4 | 110342145,9 |
| федеральный бюджет | 6029442,4 | 548432,6 | 1370444,1 | 2599377,9 | 0,0 | 0,0 | 10547697,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 27001563,9 | 6745409,7 | 6554252,2 | 6575262,9 | 26298545,2 | 21556924,0 | 94731957,9 |
| местные бюджеты | 1697464,7 | 370022,5 | 359522,5 | 388015,8 | 1552063,1 | 695402,4 | 5062491,1 |
| Региональный проект ««Дорожная сеть» , в том числе: | 15753994,9 | 3108271,6 | 3883522,8 | 4761505,3 | 9218775,6 | 0,0 | 36726070,2 |
| федеральный бюджет | 3299682,6 | 485969,3 | 1332889,3 | 2456811,4 | 0,0 | 0,0 | 7575352,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 11589692,4 | 2361401,8 | 2300233,0 | 2055758,6 | 8223034,4 | 0,0 | 26530120,2 |
| местные бюджеты | 864619,9 | 260900,5 | 250400,5 | 248935,3 | 995741,2 | 0,0 | 2620597,4 |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 1935826,2 | 532306,9 | 235808,5 | 341734,5 | 829971,6 | 0,0 | 3875647,7 |
| федеральный бюджет | 185680,3 | 42663,3 | 37554,8 | 134241,6 | 0,0 | 0,0 | 400140,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1750145,9 | 489643,6 | 198253,7 | 207492,9 | 829971,6 | 0,0 | 3475507,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» | 4023427,4 | 1305792,6 | 1546144,7 | 1325860,2 | 5303440,8 | 6629301,0 | 20133966,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4023427,4 | 1305792,6 | 1546144,7 | 1325860,2 | 5303440,8 | 6629301,0 | 20133966,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для осуществления дорожной деятельности и организации безопасности дорожного движения в Чувашской Республике» | 396713,9 | 129314,6 | 125883,2 | 125883,2 | 503532,8 | 629416,0 | 1910743,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 396713,9 | 129314,6 | 125883,2 | 125883,2 | 503532,8 | 629416,0 | 1910743,7 |
| Ведомственный проект «Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 7612980,8 | 1432122,0 | 1432122,0 | 1837080,5 | 7348321,9 | 9185402,4 | 28848029,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 6827626,8 | 1330000,0 | 1330000,0 | 1705000,0 | 6820000,0 | 8525000,0 | 26537626,8 |
| местные бюджеты | 785354,0 | 102122,0 | 102122,0 | 132080,5 | 528321,9 | 660402,4 | 2310402,8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильного и наземного электрического транспорта | 3815375,0 | 890852,2 | 925280,3 | 1033592,5 | 4134370,0 | 5167962,5 | 15967432,5 |
| федеральный бюджет | 2183654,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2183654,7 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1612269,7 | 890852,2 | 925280,3 | 1033592,5 | 4134370,0 | 5167962,5 | 15967432,5 |
| местные бюджеты | 19450,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19450,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие регионального авиасообщения». | 142657,2 | 97040,1 | 4706,7 | 4706,7 | 18826,8 | 23533,5 | 291471,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 142657,2 | 97040,1 | 4706,7 | 4706,7 | 18826,8 | 23533,5 | 291471,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка железнодорожного транспорта» | 450508,1 | 91312,4 | 91312,4 | 83904,0 | 335616,0 | 419520,0 | 1472172,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 450508,1 | 91312,4 | 91312,5 | 83904,0 | 335616,0 | 419520,0 | 1472172,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по регулярным маршрутам» | 79097,0 | 21397,6 | 7000,0 | 7000,0 | 28000,0 | 35000,0 | 177494,6 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 52158,9 | 14397,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66556,5 |
| местный бюджет | 26938,1 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 28000,0 | 35000,0 | 110938,1 |
| Региональный проект «Безопасность дорожного движения» | 24748,6 | 4608,7 | 700,0 | 700,0 | 2800,0 | 3500,0 | 37057,3 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 23646,5 | 4608,7 | 700,0 | 700,0 | 2800,0 | 3500,0 | 35955,2 |
| местный бюджет | 1102,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1102,1 |
| Региональный проект «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» | 368784,3 | 20000,0 | 0,0 | 8951,5 | 0,0 | 0,0 | 397735,8 |
| федеральный бюджет | 359095,6 | 19800,0 | 0,0 | 8324,9 | 0,0 | 0,0 | 387220,5 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 9688,7 | 200,0 | 0,0 | 626,6 | 0,0 | 0,0 | 10515,3 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | 124357,6 | 30846,1 | 31738,2 | 31738,2 | 126952,8 | 158691,0 | 504323,9 |
| федеральный бюджет | 1329,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1329,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 123028,4 | 30846,1 | 31738,2 | 31738,2 | 126952,8 | 158691,0 | 502994,7 |