# Проект

- ПАСПОРТ 
государственной программы  Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства»

- 1. Основные положения

| - Куратор Государственной программы | - |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Филиппова Е.В. |
| Соисполнители Государственной программы | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики; некоммерческая организация «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (по согласованию) |
| Участники Государственной программы | органы местного самоуправления в Чувашской Республике (по согласованию); газораспределительные организации (по согласованию) |
| Направления (подпрограммы) | отсутствует |
| Цель Государственной программы | цель 1 – обеспечение населения Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности; цель 2 – создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения; цель 3 – повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики |
| Сроки и этапы реализации Государственной программы | I этап: 2019–2023 годы; II этап: 2024–2030 годы; III этап : 2031–2035 годы |
| Объемы финансового обеспечения Государственной программы за весь период реализации и с разбивкой по годам реализации | прогнозируемый объем финансирования Государственной программы в 2019–2035 годах составляет 22454784,7 тыс. рублей, в том числе: в 2019–2023 годах – 10892295,7 тыс. рублей; в 2024 году – 5367476,4 тыс. рублей; в 2025 году – 3512828,0 тыс. рублей; # в 2026 году – 1495213,9 тыс. рублей; в 2027 году – 1186970,7 тыс.рублей; в 2028–2035 годах – 0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, целями Стратегии развития до 2035 года, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Чувашской Республики | постановление Правительства Российской от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» |

- 2. Показатели государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие 
сферы жилищно-коммунального хозяйства»

| № пп | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | Приз-нак возрас-тания/ убыва-ния | Еди-ница изме-рения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей развития, целей Стратегии до 2035 года | Приз-нак реали-зации в муниципаль-ных образованиях | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2035 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1 – обеспечение населения Чувашской Республики питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | ГП | - | про-центов | 89,2 | 2022 | 89,2 | 89,2 | - | - | - | - | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Минстрой Чувашии | комфортная и безопасная среда для жизни | нет | официальный сайт Минстроя Чувашии |
| 1.2. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети | ГП | - | процентов | 32,9 | 2022 | 31,5 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Минстрой Чувашии | комфортная и безопасная среда для жизни | нет | офици-альный сайт Мин-строя Чува-шии |
| Цель 2 – создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей | ГП | убывание | ед./км | 0,02 | 2022 | 0,01 | х | х | х | х | х | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Минстрой Чувашии | комфортная и безопасная среда для жизни | нет | офици-альный сайт Мин-строя Чува-шии |
| 2.2. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения | ГП | возрас-тание | процентов | 32 | 2022 | 32 | 33 | 33 | 37 | 37 | 40 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Минстрой Чувашии | комфортная и безопасная среда для жизни | нет | офици-альный сайт Мин-строя Чува-шии |
| 2.3. | Количество замененных лифтов с истекшим сроком экс-плуатации | ГП | - | единиц | 0 | 2022 | х | 300 | х | х | х | х | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Минстрой Чувашии | комфортная и безопасная среда для жизни | нет | офици-альный сайт Мин-строя Чува-шии |
| 2.4. | Количество созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах | ГП | - | единиц | 0 | 2022 | 51 | х | х | х | х | х | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Минстрой Чувашии | комфортная и безопасная среда для жизни | нет | офици-альный сайт Мин-строя Чува-шии |
| 2.5. | Количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопление | ГП | - | семей | 400 | 2022 | 400 | 400 | 400 | х | х | х | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Минстрой Чувашии | комфортная и безопасная среда для жизни | нет | офици-альный сайт Мин-строя Чува-шии |
| 2.6. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | ГП | возрас-тание | единиц | 192 | 2022 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Минстрой Чувашии | комфортная и безопасная среда для жизни | нет | офици-альный сайт Мин-строя Чува-шии |
| 2.7. | Количество объектов теплоснабжения (котельных), в которых установлены приборы удаленного контроля работы оборудования, подключенные к единой автоматизированной системе | ГП | - | единиц | 0 | 2022 | 111 | х | х | х | х | х | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Минстрой Чувашии | комфортная и безопасная среда для жизни | нет | офици-альный сайт Мин-строя Чува-шии |
| 3. | Цель 3 – повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство внутрипоселковых газопроводов | ГП | - | км | 6,1 | 2022 | х | х | х | х | х | х | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Минстрой Чувашии | комфортная и безопасная среда для жизни | нет | офици-альный сайт Мин-строя Чува-шии |
| 3.2. | Догазификация домовладений (до границ земельного участка домовладений) | ГП | убывание | единиц | 3902 | 2022 | 2230 | 1139 | х | х | х | х | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Минстрой Чувашии | комфортная и безопасная среда для жизни | нет | офици-альный сайт Мин-строя Чува-шии |
| 3.3. | Оформление в собственность объектов газораспределения, являющихся бесхозяйными | ГП | возрас-тание | единиц | 25 | 2022 | 25 | 25 | 25 | 25 | 64 | х | постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. № 588 | Минстрой Чувашии | комфортная и безопасная среда для жизни | нет | офици-альный сайт Мин-строя Чува-шии |

- 3. Структура государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

| № пп | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями Государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Чистая вода» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: 2019–2035 годы |  |
| 1.1. | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | увеличена доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; увеличена доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; увеличено количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами |  |  | доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 2. | Ведомственный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  | Срок реализации: 2019–2035 годы |  |  |
| 2.1. | Модернизация коммунальной инфраструктуры для сокращения будущих расходов на текущий ремонт и экономии энергоресурсов | снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей в результате модернизации систем коммунальной инфраструктуры |  |  | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км сетей |
| 2.2. | Привлечение частных инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры | в 2023–2024 годах планируется модернизация тепловых сетей в г. Алатыре (2 проекта) и г. Шумерле (4 проекта) в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры c привлечением средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 мая 2023 г. № 355 (далее – региональная программа). В совокупности реализация мероприятий в рамках региональной программы с синхронизацией с реализующимися мероприятиями (1 и 2 заявки в Фонд по г. Шумерле и г. Козловке, строительство 2 блочно-модульных котельных в г. Алатыре в рамках республиканской адресной инвестиционной программы) позволит обеспечить модернизацию системы теплоснабжения в г. Шумерле (95%), г. Козловке (95%) и г. Алатыре (40%) |  |  | доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения |
| 3. | Ведомственный проект «Создание, развитие и обеспечение функционирования системы автоматического сбора данных» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: 2019–2035 годы |  |
| 3.1. | Автоматизация процессов мониторинга, регулирования и анализа функционирования объектов коммунально-инженерной инфраструктуры | контроль за параметрами погодозависимой системы автоматического регулирования температуры в системе отопления в зависимости от наружной температуры воздуха, точный контроль соответствия температурного графика; оптимизация отпуска тепловой энергии и экономия природного газа. При оптимизации расхода газа на 1% экономия составит от 100 до 1000 м3 газа в месяц в зависимости от мощности котельной, как следствие, экономия газа на обслуживаемых предприятием котельных; организация удаленного мониторинга и контроля за аварийными ситуациями и реагирование на них в максимально короткие сроки, оптимизация работы дежурных операторов (уменьшение периодичности обхода объектов и т.д.); контроль технологических процессов и возникающих потерь, своевременное выявление и устранение аварийных ситуаций. Уменьшение потерь нагретого теплоносителя при прорывах и утечках на тепловых сетях, как следствие, экономия затрат на энергоресурсы; снижение необходимости в ручном труде, автоматизация и оптимизация процессов, соответственно оптимизация численного персонала, задействованного в организации работы по обслуживанию объектов; повышение качества поставляемых ресурсов для населения и повышение уровня ее лояльности |  |  | количество объектов теплоснабжения (котельных), в которых установлены приборы удаленного контроля работы оборудования, подключенные к единой автоматизированной системе |
| 4. | Ведомственный проект «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: 2019–2035 годы |  |
| 4.1. | Повышение качества питьевой воды посредством создания и модернизации систем водоснабжения | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели: удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, – 18,6 процента; удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, – 1,1 процента; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети – 30,1 процента; к 2024 году будут достигнуты следующие целевые показатели: доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, – 89,2 процента; доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, – 98,5 процента; количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, – 13 единиц нарастающим итогом |  |  | количество созданных и (или) модернизированных источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) в населенных пунктах |
| 4.2. | Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | в результате реализации мероприятий доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети к 2036 году составит 22,0 процента |  |  | доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: - |  |
| 5.1. | Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, – 200 домов (ежегодно) |  |  | количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт |
| 5.2. | Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) в многоквартирных домах при переводе с централизованного на индивидуальное отопление | количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индиви-дуальное отопление, к 2024 году – 400 |  |  | количество семей, которым оказана государственная поддержка при переводе жилого помещения в многоквартирном доме с централизованного на индивидуальное отопление |
| 5.3. | Обеспечение сокращения количества лифтов с истекшим сроком эксплуатации | в настоящее время в Чувашской Республике 1736 лифтов с истекшим сроком эксплуатации, на замену которых требуется порядка 5 млрд. рублей. С привлечением федеральных средств в размере 1 млрд. рублей планируется заменить не менее 300 лифтов |  |  | количества замененных лифтов с истекшим сроком эксплуатации |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: - |  |
| 6.1. | Обеспечение надежности газоснабжения, реконструкция и модернизация газотранспортной системы | строительство внутрипоселковых газопроводов |  |  | строительство внутрипоселковых газопроводов |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Догазификация населенных пунктов Чувашской Республики» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитекуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: - |  |
| 7.1. | Повышение надежности функционирования газотранспортной системы населенных пунктов Чувашской Республики | к 2024 году будет догазифицироавано 7731 домовладение (до границ земельного участка домовладений) |  |  | догазификация домовладений (до границ земельного участка домовладений) |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Регистрация в установленном порядке органами местного самоуправления и газораспределительной организацией права собственности на недвижимые объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными» |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство строительства, архитекуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  | Срок реализации: - |  |
| # 8.1. | # Повышение надежности функционирования и эксплуатации газотранспортной системы в населенных пунктах Чувашской Республики | # оформление в собственность объектов газораспределения, являющихся бесхозяйными (к 2030 году – 264 ед.) |  |  | # оформление в собственность объектов газораспределения, являющихся бесхозяйными |

- 4. Финансовое обеспечение Государственной программы

| - Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | - Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2019–2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 | - 2028–2035 | - всего |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Государственная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», всего - в том числе: | - 10892295,70 | - 5367476,4 | - 3512828,0 | - 1495213,9 | 1186970,7 | 0,0 | - 22454784,7 |
| - федеральный бюджет | - 2364220,40 | - 2407560,8 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 4 771781,2 |
| - республиканский бюджет Чувашской Республики | - 6048306,1 | - 2576084,1 | - 3208173,8 | - 1344719,9 | 1186970,7 | 0,0 | - 14364254,6 |
| - местные бюджеты | - 259972,1 | - 76 266,62 | - 69160 | - 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 405398,7 |
| - бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0,0 |
| - внебюджетные источники | - 2219797,1 | - 307449,92 | - 230135,76 | - 150494 | 0,0 | 0,0 | - 2 913350,2 |
| - Региональный проект «Чистая вода», всего |  | - 304192,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 304192,9 |
| - в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  | - 294 160,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 294160,8 |
| - республиканский бюджет Чувашской Республики |  | - 10 032,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 10032,1 |
| - местные бюджеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Ведомственный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг», всего - в том числе: |  | - 1916649,0 | - 553566,1 | - 127925 | - 14359 | - - | - 2612499,1 |
| - федеральный бюджет |  | - 614 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 614400,0 |
| - республиканский бюджет Чувашской Республики |  | - 1289519,0 | - 540871,1 | - 14359 | 14359 | 0,0 | - 1859108,1 |
| - местные бюджеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | - 12730 | - 12695 | - 113566 | - 0,0 | - 0,0 | - 138991 |
| - Ведомственный проект «Создание, развитие и обеспечение функционирования системы автоматического сбора данных», всего - в том числе: |  | - 6696,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 6696,0 |
| - федеральный бюджет |  | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |
| - республиканский бюджет Чувашской Республики |  | - 6696,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 | - 6696,0 |
| - местные бюджеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Ведомственный проект «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод», всего - в том числе: |  | - 528453,92 | - 2488301,1 | - 1152761,2 | - 1093812 | - 0,0 | - 5263328,22 |
| - федеральный бюджет |  |  | - - | - - | - - | - - |  |
| - республиканский бюджет Чувашской Республики |  | - 521560,2 | - 2488301,1 | - 1152761,2 | - 1093812 | - - | - 5256434,5 |
| - местные бюджеты |  | - 6893,72 | - - | - - | - - | - - | - 6893,72 |
| - бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - внебюджетные источники |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах», всего - в том числе: |  | - 2346381 | - 253981,9 | - 177599,7 | - 78799,7 - - | - - | - 2880582 |
| - федеральный бюджет |  | - 1499000 | - 0,0 | - - | - - | - - | - 1499000 |
| - республиканский бюджет Чувашской Республики |  | - 748276,8 | - 179001,6 | - 177599,7 | - 78799,7 | - - | - 1183677,8 |
| - местные бюджеты |  | - 69372,9 | - 69160 | - - | - - | - - | - 138532,9 |
| - бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  | 0,0 | 0,0 | - - | - - | - - | - 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | - 29731,3 | - 29640 | - - | - - | - - | - 59371,3 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями», всего - в том числе: |  | - 38710,38 | - 187250,76 | - 42350,01 | 0,0 | 0,0 | - 2268311,146 |
| - федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местные бюджеты |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  | - 38710,38 | - 187250,76 | - 42350,01 | 0,0 | 0,0 | - 268311,146 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Регистрация в установленном порядке органами местного самоуправления и газораспределительной организацией права собственности на недвижимые объекты газораспределения, являющиеся бесхозяйными», всего - в том числе: |  | - 550 | - 550 | - 3608 | - - | - - | - 4708 |
| - федеральный бюджет |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - республиканский бюджет Чувашской Республики |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - местные бюджеты |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| - внебюджетные источники |  | - 550 | - 550 | - 3608 | - - | - - | - 4708 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Догазификация населенных пунктов Чувашской Республики», всего - в том числе: |  | - 225728,24 | - 96946,09 | - 42140,5 |  |  | - 364814,83 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  | - 225728,24 | - 96946,09 | - 42140,5 |  |  | - 364814,83 |

Указывается уровень соответствия декомпозированного до Чувашской Республики показателя для государственной программы Чувашской Республики: «ГП» (государственной программы Чувашской Республики).