|  | УТВЕРЖДЕН приказом Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от « 10 » августа 2011 г. № 401/1 |
| --- | --- |

Паспорт

ведомственной целевой программы

Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

«Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики

на 2012-2020 годы»

| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской Республики) | – | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | – | Ведомственная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики на 2012-2020 годы» |
| Должностное лицо, утвердившее программу | – | Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного правового акта | – | Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики от |
| Номер и дата учета в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | – |  |
| Цели программы | – | обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |
| Задачи программы | – | охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности; предотвращение негативного воздействия вод; защита населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от подтопления и затопления за счет строительства новых и реконструкции существующих защитных сооружений; снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений за счет проведения ремонтно-восстановительных мероприятий |
| Целевые индикаторы и показатели | – | увеличение численности населения, проживающего на защищенной территории, с 620 чел. в 2011 году до 4575 чел. к 2021 году; протяженность установленных границ водоохранных зон на начало 2011 года составляет 1029 км, к концу 2020 года составит 6407 км; количество отремонтированных гидротехнических сооружений с 26 шт. в 2011 году до 64 шт. к 2021 году |
| Характеристика программных мероприятий | – | строительство защитных сооружений и реконструкция объектов инженерной защиты; охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности; проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений (далее – ГТС) |
| Сроки реализации | – | 2012–2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | – | общий объем финансирования Программы составляет 1365,20 млн. рублей*; из них: средства федерального бюджета – 856,14 млн. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 251,08 млн. рублей; средства местных бюджетов – 1,73 млн. рублей; внебюджетных источников – 256,25 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | – | снижение вероятности нарушения жизнедеятельности населения вследствие негативного воздействия вод; предотвращение загрязнения водных объектов за счет установления специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных и в границах прибрежных защитных полос; увеличение количества ГТС, имеющих безопасное техническое состояние. |

Примечание:

* – финансирование мероприятий будет осуществляться при условии включении мероприятий в перечни объектов капитального строительства и объектов капитального ремонта гидротехнических сооружений, осуществляемых за счет субсидий из федерального бюджета и в перечень мероприятий, выполняемых за счет субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

# Введение

Ведомственная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики на 2012-2020 годы» (далее – Программа) разработана в целях реализации Плана мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р.

Данная Программа является начальным этапом развития водохозяйственного комплекса Чувашской Республики и направлена на охрану водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод за счет строительства и реконструкции сооружений инженерной защиты населенных пунктов, обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

# I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Поверхностные водные объекты на территории Чувашской Республики представлены реками, с расположенными на них водохранилищами, образованными путем перекрытия рек гидротехническими сооружениями, озерами и болотами. На территории республики полностью или частично протекает 2356 рек и ручьев общей протяженностью 8650 км. Водный режим малых рек отличается устойчивой, но низкой водностью в межень и высокой в половодье.

Территория Чувашской Республики относится к наиболее эродированным районам Европейской части Российской Федерации. На территории Чувашской Республики широко распространены водноэрозионные процессы, отрицательно влияющие на состояние водных объектов и прибрежных территорий, активно развивающиеся в период половодья.

Негативное воздействие на состояние водных объектов оказывает также хозяйственная и иная деятельность.

В целях охраны водных объектов необходимо провести мероприятия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и закреплению их на местности специальными информационными знаками. Специальные информационные знаки будут способствовать информированию граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и о дополнительных ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос.

Основными последствиями проявления негативного воздействия вод в республике являются деформация и разрушение береговой зоны водных объектов, подтопление селитебных территорий, характеризующиеся экономическими потерями.

Основными причинами возникновения ущерба от наводнений являются недостаточная обеспеченность населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты.

В период весеннего половодья в зоне затопления находится г. Цивильск. Ежегодно при прохождении паводка северо-западная часть г. Цивильска подвержена полному или частичному затоплению в зависимости от характеристик паводка.

Для защиты от затопления паводковыми водами г. Цивильска необходимо построить комплекс защитных сооружений с применением новых инженерных решений в составе защитной дамбы протяженностью 2,5 км с автоматическими шлюзами – регуляторами и станциями перекачки.

В целях защиты от негативного влияния водохранилища Чебоксарской ГЭС построен комплекс сооружений инженерной защиты г. Чебоксары, левобережной части г. Чебоксары (пос. Сосновка, пос. Октябрьский, пос. Кувшинский), г. Ядрина и Ядринской сельхознизины (населенные пункты: Стрелецкая Слобода, Иваньково, Никитино, Никольское, Волчья Долина).

В связи с заполнением Чебоксарского водохранилища на временную минимальную отметку 63,0 м основания инженерных защит и берегоукрепительных сооружений оказались выше фактического уровня водохранилища, вследствие волнового воздействия происходит процесс размыва оснований и обрушение железобетонных конструкций защитных сооружений и водотоков.

В целях недопущения дальнейшего ухудшения состояния инженерных защит и систем водопонижения Чебоксарского водохранилища необходимо провести работы по  реконструкции сооружений.

Для уменьшения водноэрозионных процессов на водных объектах построено около тысячи гидротехнических сооружений (далее – ГТС). Большинство гидротехнических сооружений представлены сооружениями IV класса капитальности.

Необходимость осуществления капитального ремонта ГТС связана с тем, что подавляющее большинство гидротехнических сооружений составляют водоподпорные сооружения малых и средних водохранилищ, многие из них эксплуатируются без ремонта и реконструкции 30 и более лет. Техническое состояние и эксплуатация ГТС оценивается органами государственного надзора как неудовлетворительное. В рамках реализации Программы будет осуществлен капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйные ГТС.

Разработка настоящей Программы обусловлена актуальностью обеспечения защищенности населения от негативного воздействия вод.

Масштабность и ресурсоемкость задач, направленных на развитие водохозяйственного комплекса, требует скоординированных действий по осуществлению мероприятий проектного и восстановительно-строительного характера с привлечением средств из бюджетов разного уровня.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы является обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод; обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

защита населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от подтопления и затопления за счет строительства новых и реконструкции существующих защитных сооружений;

охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности;

снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений за счет проведения ремонтно-восстановительных мероприятий.

III. Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы

В Чувашской Республике на территории подверженной негативному воздействию вод проживает 6578 человек.

Осуществление работ обеспечит значительное снижение угрозы затопления, подтопления территорий и нарушения условий жизнедеятельности в период половодья, а также улучшить экологическое состояние водных объектов.

В результате строительства защитных сооружений, проведения руслорегулирующих мероприятий количество населения, проживающего на защищенной территории, составит 4575 человек.

Общая протяженность рек, расположенных на территории Чувашской Республики, составляет 8650 км. Общая протяженность береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) – 6900 км.

Протяженность установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водоохранных зон  на начало 2011 года составляет 1029 км, к концу 2020 года общая протяженность установленных границ водоохранных зон составит 6407 км.

По состоянию на 01.08.2011 общее количество ГТС, расположенных на территории Чувашской Республики, составляет 832 шт. За период с 2006 по 2010 годы проведен капитальный ремонт 15 гидротехнических сооружений за счет выделенных из федерального бюджета субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Чувашской Республики, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений. На 2011 год запланирован капитальный ремонт 11 ГТС. На начало 2012 года общее количество отремонтированных ГТС составит 26 шт.,  к концу 2020 года – 64 ГТС.

Для проведения оценки результатов реализации Программы применяются следующие целевые индикаторы:

| Показатель результативности | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение численности населения, проживающего на защищенной территории, (с нарастающим итогом) | чел. | 620 | 700 | 752 | 1052 | 1930 | 2881 | 3561 | 4322 | 4457 | 4575 |
| Протяженность установленных границ водоохранных зон | км. | 1029 | 2305 | 3171 | 4141 | 5184 | 6407 | 6407 | 6407 | 6407 | 6407 |
| Количество отремонтированных ГТС | шт. | 26 | 31 | 34 | 37 | 43 | 47 | 52 | 56 | 60 | 64 |

# IV. Перечень и описание программных мероприятий

# и источники финансирования

Мероприятия Программы направлены на достижение намеченной цели и решение поставленных задач.

I. Строительство защитных сооружений и реконструкция объектов инженерной защиты населенных пунктов:

строительство защитных сооружений населенных пунктов;

реконструкция объектов инженерной защиты населенных пунктов;

строительство берегоукрепительных сооружений.

II. Охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности:

определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов;

закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов специальными информационными знаками;

руслорегулирующие мероприятия;

берегоукрепительные мероприятия некапитального характера.

III. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений:

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС.

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников:

| Источники финансирования | Объемы финансирования по годам, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012–2020 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего из них: | 1365,20 | 53,26 | 42,61 | 206,15 | 284,07 | 180,53 | 232,53 | 171,08 | 95,80 | 99,17 |
| из федерального бюджета | 856,14 | 32,49 | 32,49 | 160,23 | 218,32 | 139,23 | 130,24 | 81,84 | 28,97 | 32,33 |
| из республиканского бюджета Чувашской Республики | 251,08 | 20,77 | 9,77 | 45,92 | 65,25 | 40,42 | 38,23 | 25,18 | 2,77 | 2,77 |
| из местных бюджетов | 1,73 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,50 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из внебюджетных источников | 256,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,06 | 64,06 | 64,06 | 64,07 |

V. Срок реализации программы

Срок реализации Программы: 2012-2020 годы.

VI. Описание экономических и экологических

последствий реализации Программы

В результате проведенных мероприятий будет снижен ущерб от наводнений и другого вредного воздействия вод, предотвращено дальнейшее разрушение берегов и обеспечена безопасность населения, проживающего на защищенной территории, и устойчивое функционирование объектов экономики республики, обеспечена безопасность 64 ГТС.

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или

этапам в течение всего срока реализации программы

Расчет экономической эффективности мероприятий будет рассчитываться по методикам:

Методика оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденная приказом Минэкономразвития России от 24 февраля 2009 г. № 58, зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 апреля 2009 г., регистрационный № 13833.

Методика оценки вероятностного ущерба от вредного воздействия вод и оценки эффективности осуществления превентивных водохозяйственных мероприятий, разработанная ФГУП «ВИЭМС», 2006 год.

Методика определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденная совместным приказом МЧС России и Госгортехнадзора России от 15 августа 2003 г. № 482/175а.

VIII. Система управления реализацией Программы

и контроль за ходом её реализации

Мониторинг за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет отдел водного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Ежегодно к 1 марта до 2021 года отдел водного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики подготавливает отчет о выполнении мероприятий Программы и предоставляет его в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики.

Заключение о достигнутых результатах реализации Программы представляется министру природных ресурсов и экологии Чувашской Республики и заместителю министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, курирующему вопросы охраны водных объектов.