Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2018 г. N 405

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317,от 11.12.2019 N 533, от 24.01.2020 N 31, от 27.05.2020 N 274,от 09.09.2020 N 512, от 29.10.2020 N 588, от 20.02.2021 N 55) |

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P35) Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" (далее - Государственная программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем Государственной программы Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

3. Министерству финансов Чувашской Республики при формировании проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 16.10.2018 N 405

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317,от 11.12.2019 N 533, от 24.01.2020 N 31, от 27.05.2020 N 274,от 09.09.2020 N 512, от 29.10.2020 N 588, от 20.02.2021 N 55) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель: |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Дата составления проекта Государственной программы: |  | 25 июля 2018 года |
| Непосредственный исполнитель: |  | первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Максимов В.М.тел. 64-22-23 (1202), e-mail: construc55@cap.ru |

Паспорт

государственной программы Чувашской Республики

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Соисполнители Государственной программы | - | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики;Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики;Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики;казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Участники Государственной программы | - | Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики;органы местного самоуправления в Чувашской Республике (по согласованию) |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55) |
| Подпрограммы Государственной программы | - | "[Государственная поддержка строительства жилья](#P1616) в Чувашской Республике";"[Обеспечение жилыми помещениями](#P8458) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";"Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |
| Цель Государственной программы | - | улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье |
| Задачи Государственной программы | - | совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития ипотечного жилищного кредитования;предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми |
| Целевые показатели (индикаторы) Государственной программы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1010 тыс. кв. метров в год;количество выданных ипотечных жилищных кредитов в год - 21,6 тыс. шт. |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317) |
| Сроки и этапы реализации Государственной программы | - | 2019 - 2035 годы:I этап - 2019 - 2025 годы;II этап - 2026 - 2035 годы |
| Объемы финансирования Государственной программы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Государственной программы в 2019 - 2035 годах составляют 515856003,5 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году - 26088500,2 тыс. рублей;в 2020 году - 27672398,6 тыс. рублей;в 2021 году - 29574437,2 тыс. рублей;в 2022 году - 30408091,0 тыс. рублей;в 2023 году - 31359746,8 тыс. рублей;в 2024 году - 31021056,5 тыс. рублей;в 2025 году - 30686231,2 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 153922271,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 155123271,0 тыс. рублей;из них средства:федерального бюджета - 7575640,4 тыс. рублей (1,47 процента), в том числе:в 2019 году - 817250,7 тыс. рублей;в 2020 году - 642403,1 тыс. рублей;в 2021 году - 1228985,0 тыс. рублей;в 2022 году - 1231857,5 тыс. рублей;в 2023 году - 826592,9 тыс. рублей;в 2024 году - 503610,1 тыс. рублей;в 2025 году - 253610,1 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 1035665,5 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 1035665,5 тыс. рублей;республиканского бюджета Чувашской Республики - 6944270,0 тыс. рублей (1,35 процента), в том числе:в 2019 году - 848292,9 тыс. рублей;в 2020 году - 596296,0 тыс. рублей;в 2021 году - 698825,2 тыс. рублей;в 2022 году - 491367,0 тыс. рублей;в 2023 году - 396930,5 тыс. рублей;в 2024 году - 337136,4 тыс. рублей;в 2025 году - 334311,1 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 1645055,5 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 1596055,5 тыс. рублей;местных бюджетов - 884543,1 тыс. рублей (0,17 процента), в том числе:в 2019 году - 145806,6 тыс. рублей;в 2020 году - 44549,5 тыс. рублей;в 2021 году - 57477,0 тыс. рублей;в 2022 году - 95716,6 тыс. рублей;в 2023 году - 47073,4 тыс. рублей;в 2024 году - 41160,0 тыс. рублей;в 2025 году - 41160,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 205800,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 205800,0 тыс. рублей;внебюджетных источников - 500451550,0 тыс. рублей (97,01 процента), в том числе:в 2019 году - 24277150,0 тыс. рублей;в 2020 году - 26389150,0 тыс. рублей;в 2021 году - 27589150,0 тыс. рублей;в 2022 году - 28589150,0 тыс. рублей;в 2023 году - 30089150,0 тыс. рублей;в 2024 году - 30139150,0 тыс. рублей;в 2025 году - 30057150,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 151035750,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 152285750,0 тыс. рублей.Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| (позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55) |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | - | увеличение ежегодного ввода жилья за счет всех источников финансирования;увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя;увеличение объема выданных ипотечных жилищных кредитов |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ",

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ СРОКОВ И ЭТАПОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты государственной политики в сфере жилищного строительства определены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Законом Чувашской Республики "О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года".

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Основными стратегическими приоритетами государственной политики Чувашской Республики в сфере жилищного строительства являются обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и качественным жильем, создание комфортной и экологической среды проживания для человека.

Цель Государственной программы - улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Государственной программы предусматривается решение следующих приоритетных задач:

совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития ипотечного жилищного кредитования;

предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми.

Срок реализации Государственной программы - 2019 - 2035 годы.

В связи с тем, что реализация государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710, запланирована на 2018 - 2025 годы, мероприятия Государственной программы предусматривают два этапа реализации:

I этап - 2019 - 2025 годы;

II этап - 2026 - 2035 годы.

Ожидаемые результаты реализации I этапа:

объем жилищного строительства не менее чем 857 тыс. кв. метров в год;

(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317, от 20.02.2021 N 55)

количество выданных ипотечных жилищных кредитов в год - 20,7 тыс. шт.

Ожидаемые результаты реализации II этапа:

объем жилищного строительства не менее чем 1010 тыс. кв. метров в год;

количество выданных ипотечных жилищных кредитов в год - 21,6 тыс. шт.

Состав целевых показателей (индикаторов) Государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач Государственной программы (табл. 1).

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Таблица 1

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 24.07.2019 N 317)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цель Государственной программы | Задачи Государственной программы | Целевые показатели (индикаторы) Государственной программы |
| Улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике путем увеличения объемов ввода жилья и стимулирования спроса на жилье | совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством развития ипотечного жилищного кредитования;предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми | увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1010 тыс. кв. метров в год;количество выданных ипотечных жилищных кредитов в год - 21,6 тыс. шт. |

[Сведения](#P356) о целевых показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм, включенных в состав Государственной программы, и их значениях представлены в приложении N 1 к настоящей Государственной программе.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Раздел II. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение цели и решение задач Государственной программы будут осуществляться в рамках реализации следующих подпрограмм Государственной программы:

[Подпрограмма](#P1616) "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье".

В рамках данного основного мероприятия государственная жилищная политика в отношении различных групп населения состоит в следующем:

в отношении малоимущих и отдельных категорий граждан (молодые семьи, молодые специалисты, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные семьи) - в создании эффективной системы обеспечения жильем как на основе социального использования муниципального жилищного фонда, так и с использованием других инструментов, предусмотренных, в частности, указами Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. N 51 "О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике" и от 3 октября 2011 г. N 87 "О дополнительных мерах по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий", предусматривающих предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе с привлечением ипотечных кредитов (займов), а также путем совершенствования механизмов использования гражданами средств материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в отношении граждан со средними и умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не позволяющими гражданам быть отнесенными к категории малоимущих) - в создании системы мер государственной поддержки развития арендного жилья;

в отношении граждан со средними доходами и доходами выше средних - в развитии стабильно функционирующего рынка жилья, позволяющего удовлетворять их платежеспособный спрос на жилье.

Предусмотрены механизмы завершения строительства проблемных объектов в рамках реализации Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. N 67 "О защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики", формирования жилищного фонда социального использования и жилищного фонда коммерческого использования для предоставления в наем гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, строительства объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы в рамках развития ипотечного жилищного кредитования.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.09.2020 N 512)

В рамках данного основного мероприятия предусматривается повышение доступности ипотечных кредитов для граждан.

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

В рамках данного основного мероприятия предусматривается расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.

Основное мероприятие 4. Обеспечение жилищного строительства земельными участками.

В рамках данного основного мероприятия предусматриваются подготовка документации по планировке территории земельных участков под жилищное строительство и обеспечение доступа к информации о земельных участках, предназначенных для строительства жилья, в том числе для их комплексного освоения.

Основное мероприятие 5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации, проверки сметной стоимости объектов капитального строительства и капитального ремонта, осуществление функций технического заказчика, строительного контроля.

В рамках данного основного мероприятия обеспечивается соответствие объектов капитального строительства требованиям строительных норм и правил.

Основное мероприятие 6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

В рамках данного основного мероприятия предусматривается расселение граждан из аварийных жилых домов, расположенных по адресам: Шумерлинский район, с. Юманай, ул. Мира, д. 60; г. Цивильск, ул. Советская, д. 72; г. Алатырь, мкр. Стрелка, д. 18.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Основное мероприятие 7. Обеспечение граждан доступным жильем.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

В рамках данного основного мероприятия предусматривается предоставление гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы по реализации в Чувашской Республике инвестиционных проектов.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.09.2020 N 512)

В рамках данного основного мероприятия планируются проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.09.2020 N 512)

[Подпрограмма](#P8458) "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" со следующими основными мероприятиями:

Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основное мероприятие 2. Формирование списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятия направлены на формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, создание и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" предполагает обеспечение деятельности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

Раздел III. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПО ЭТАПАМ

И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ)

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Государственной программы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования Государственной программы в 2019 - 2035 годах составляет 515856003,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 7575640,4 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 6944270,0 тыс. рублей, местных бюджетов - 884543,1 тыс. рублей, внебюджетных источников - 500451550,0 тыс. рублей (табл. 2).

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Таблица 2

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 20.02.2021 N 55)

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и годы реализации Государственной программы | Источники финансирования, тыс. рублей |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| Всего2019 - 2035 годы, в том числе: | 515856003,5 | 7575640,4 | 6944270,0 | 884543,1 | 500451550,0 |
| I этап2019 - 2025 годы, из них: | 206810461,5 | 5504309,4 | 3703159,0 | 472943,1 | 197130050,0 |
| 2019 год | 26088500,2 | 817250,7 | 848292,9 | 145806,6 | 24277150,0 |
| 2020 год | 27672398,6 | 642403,1 | 596296,0 | 44549,5 | 26389150,0 |
| 2021 год | 29574437,2 | 1228985,0 | 698825,2 | 57477,0 | 27589150,0 |
| 2022 год | 30408091,0 | 1231857,5 | 491367,0 | 95716,6 | 28589150,0 |
| 2023 год | 31359746,8 | 826592,9 | 396930,5 | 47073,4 | 30089150,0 |
| 2024 год | 31021056,5 | 503610,1 | 337136,4 | 41160,0 | 30139150,0 |
| 2025 год | 30686231,2 | 253610,1 | 334311,1 | 41160,0 | 30057150,0 |
| II этап2026 - 2035 годы, из них: | 309045542,0 | 2071331,0 | 3241111,0 | 411600,0 | 303321500,0 |
| 2026 - 2030 годы | 153922271,0 | 1035665,5 | 1645055,5 | 205800,0 | 151035750,0 |
| 2031 - 2035 годы | 155123271,0 | 1035665,5 | 1596055,5 | 205800,0 | 152285750,0 |

Объемы финансирования Государственной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное [обеспечение](#P719) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Государственной программы приведены в приложении N 2 к настоящей Государственной программе.

Приложение N 1

к государственной программе

Чувашской Республики

"Обеспечение граждан

в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДОСТУПНЫМ

И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ", ЕЕ ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |
| 1. | Объем жилищного строительства в год | тыс. кв. м | 620 | 672 | 651 | 716 | 716 | 730 | 783 | 857 | 1154 | 1010 |
| 2. | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в год | тыс. шт. | 15,14 | 13,5 | 15,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,6 | 20,7 | 21,2 | 21,6 |
| Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |
| 1. | Объем ввода арендного жилья | тыс. кв. м | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 |
| 2. | Объем ввода жилья в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | тыс. кв. м | 235,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | тыс. кв. м | x | 67,8 | 13,4 | 124,0 | 198,6 | 185,9 | 219,3 | x | x | x |
| 4. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семей | 370 | 545 | 350 | 648 | 640 | 630 | 340 | 335 | 355 | 380 |
| 5. | Количество семей граждан, обеспеченных жильем в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | тыс. семей | 0,229 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | x | 30,2 | 30,9 | 34,7 | 40,3 | 42,7 | 44,6 | 44,8 | 46,0 | 51,0 |
| 7. | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов | млн. рублей | 22700,0 | 23700,0 | 25500,0 | 29400,0 | 29450,0 | 29500,0 | 29550,0 | 29600,0 | 29850,0 | 30240,0 |
| 8. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м на 1 чел. | 27,0 | 27,6 | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,8 | 28,9 | 29,0 | 31,0 | 33,0 |
| 9. | Коэффициент доступности жилья для населения со средним достатком | лет | 4,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10. | Уровень доступности жилья | % | x | 32,2 | 31,6 | 31,9 | 32,2 | 37,3 | 43,1 | 44,0 | 50,0 | 56,0 |
| 11. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | тыс. чел. | x | x | 0,2 | 0,27 | 0,3 | 0,37 | 0,55 | x | x | x |
| 13. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 г. в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | тыс. кв. м | x | 1,1 | x | x | x | x | x | x | x |  |
| 14. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | тыс. кв. м | x | x | 3,42 | 4,82 | 5,29 | 6,51 | 9,87 | x | x | x |
| 15. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года | тыс. кв. м | x | 1,1 | 1,1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 16. | Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах в год | тыс. кв. м | x | 490 | 456 | 502 | 502 | 511 | 549 | 600 | 808 | 707 |
| 17. | Объем ввода жилья, построенного населением | тыс. кв. м | x | 182 | 195 | 214 | 214 | 219 | 234 | 257 | 346 | 303 |
| Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
| 1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 109 | 232 | 330 | 220 | 94 | 81 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями за счет средств субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики (нарастающим итогом), человек | человек | x | 323 | 511 | 570 | 630 | 690 | 748 | 806 | 1096 | 1386 |
| 3. | Снижение задолженности по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение такими жилыми помещениями, на начало года | процентов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, на начало года | человек | x | 1576 | 1497 | 1422 | 1350 | 1282 | 1218 | 1157 | 893 | 688 |
| 5. | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет | единиц | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Приложение N 2

к государственной программе

Чувашской Республики

"Обеспечение граждан

в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа Чувашской Республики | "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | x | x | всего | 26088500,2 | 27672398,6 | 29574437,2 | 30408091,0 | 31359746,8 | 31021056,5 | 30686231,2 | 153922271,0 | 155123271,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 817250,7 | 642403,1 | 1228985,0 | 1231857,5 | 826592,9 | 503610,1 | 253610,1 | 1035665,5 | 1035665,5 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 848292,9 | 596296,0 | 698825,2 | 491367,0 | 396930,5 | 337136,4 | 334311,1 | 1645055,5 | 1596055,5 |
| x | x | местные бюджеты | 145806,6 | 44549,5 | 57477,0 | 95716,6 | 47073,4 | 41160,0 | 41160,0 | 205800,0 | 205800,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 24277150,0 | 26389150,0 | 27589150,0 | 28589150,0 | 30089150,0 | 30139150,0 | 30057150,0 | 151035750,0 | 152285750,0 |
| Подпрограмма | "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | x | x | всего | 25783201,8 | 27222447,4 | 29226578,6 | 30215643,1 | 31167681,0 | 30848577,1 | 30513751,8 | 153059874,0 | 154260874,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 762646,7 | 416747,7 | 1156197,6 | 1158623,1 | 753358,5 | 447077,0 | 197077,0 | 753000,0 | 753000,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 597598,5 | 372000,2 | 423754,0 | 372153,5 | 278099,1 | 221190,1 | 218364,8 | 1065324,0 | 1016324,0 |
| x | x | местные бюджеты | 145806,6 | 44549,5 | 57477,0 | 95716,6 | 47073,4 | 41160,0 | 41160,0 | 205800,0 | 205800,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 24277150,0 | 26389150,0 | 27589150,0 | 28589150,0 | 30089150,0 | 30139150,0 | 30057150,0 | 151035750,0 | 152285750,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье" | x | x | всего | 600479,2 | 142407,8 | 440399,9 | 668137,3 | 131959,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 235435,9 | 137687,1 | 331893,3 | 531800,9 | 93263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 831 | А21F15021Б | республиканский бюджет Чувашской Республики | 260542,7 | 2589,7 | 92189,7 | 113332,5 | 32782,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | А21F11А219 |
| 874 | А21F11А21АА21F11А21ВА21F11А217А21F11А218А21F15021BА21F15021Г |
| x | x | местные бюджеты | 104500,6 | 2131,0 | 16316,9 | 23004,0 | 5913,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы в рамках развития ипотечного жилищного кредитования | x | x | всего | 23700000,0 | 25800000,0 | 27151515,2 | 28101010,1 | 29651515,2 | 29701515,2 | 29600000,0 | 148750000,0 | 150000000,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 100000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 1515,2 | 1010,1 | 1515,2 | 1515,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 23700000,0 | 25800000,0 | 27000000,0 | 28000000,0 | 29500000,0 | 29550000,0 | 29600000,0 | 148750000,0 | 150000000,0 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | x | x | всего | 100102,1 | 48429,7 | 40700,5 | 41552,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | А21F367483 | федеральный бюджет | 96154,2 | 32723,6 | 39633,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | А21F367484А21F309602 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3801,9 | 14447,6 | 1067,2 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 146,0 | 1258,5 | 0,1 | 31552,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение жилищного строительства земельными участками | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации, проверки сметной стоимости объектов капитального строительства и капитального ремонта, осуществление функций технического заказчика, строительного контроля | x | x | всего | 16465,3 | 25576,3 | 38766,1 | 30427,2 | 30427,4 | 14156,9 | 14156,9 | 70784,5 | 70784,5 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | А210140450А210140670 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 16465,3 | 25576,3 | 38766,1 | 30427,2 | 30427,4 | 14156,9 | 14156,9 | 70784,5 | 70784,5 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики | x | x | всего | 29244,9 | 36489,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | А210218320 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 29244,9 | 36489,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Обеспечение граждан доступным жильем | x | x | всего | 1336910,3 | 1169544,1 | 1353176,7 | 1273505,8 | 1252768,8 | 1031894,9 | 899594,9 | 4239089,5 | 4190089,5 |
| x | x | федеральный бюджет | 431056,6 | 246337,0 | 434671,1 | 426822,2 | 410095,2 | 197077,0 | 197077,0 | 753000,0 | 753000,0 |
| 832 | А210300000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 287543,7 | 292897,1 | 288195,6 | 216373,6 | 212363,6 | 204507,9 | 204207,9 | 994539,5 | 945539,5 |
| x | x | местные бюджеты | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 205800,0 | 205800,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 577150,0 | 589150,0 | 589150,0 | 589150,0 | 589150,0 | 589150,0 | 457150,0 | 2285750,0 | 2285750,0 |
| Основное мероприятие 8 | Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы по реализации в Чувашской Республике инвестиционных проектов | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 202020,2 | 101010,1 | 101010,1 | 101010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 1010,1 | 1010,1 | 1010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | x | x | всего | 238903,1 | 383913,7 | 282152,8 | 124915,1 | 124533,0 | 106653,8 | 106653,8 | 533269,0 | 533269,0 |
| 832 | А2201R0820 | федеральный бюджет | 54604,0 | 225655,4 | 72787,4 | 73234,4 | 73234,4 | 56533,1 | 56533,1 | 282665,5 | 282665,5 |
| 832 | А2201R0820А22011А820 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 184299,1 | 158258,3 | 209365,4 | 51680,7 | 51298,6 | 50120,7 | 50120,7 | 250603,5 | 250603,5 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | x | x | всего | 238903,1 | 383913,7 | 282152,8 | 124915,1 | 124533,0 | 106653,8 | 106653,8 | 533269,0 | 533269,0 |
| 832 | А2201R0820 | федеральный бюджет | 54604,0 | 225655,4 | 72787,4 | 73234,4 | 73234,4 | 56533,1 | 56533,1 | 282665,5 | 282665,5 |
| 832 | А2201R0820А22011А820 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 184299,1 | 158258,3 | 209365,4 | 51680,7 | 51298,6 | 50120,7 | 50120,7 | 250603,5 | 250603,5 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Формирование списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | x | x | всего | 66395,3 | 66037,5 | 65705,8 | 67532,8 | 67532,8 | 65825,6 | 65825,6 | 329128,0 | 329128,0 |
| 832833 | А2Э0100190 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 66395,3 | 66037,5 | 65705,8 | 67532,8 | 67532,8 | 65825,6 | 65825,6 | 329128,0 | 329128,0 |

Приложение N 3

к государственной программе

Чувашской Республики

"Обеспечение граждан

в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

ПОДПРОГРАММА

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317,от 11.12.2019 N 533, от 24.01.2020 N 31, от 27.05.2020 N 274,от 09.09.2020 N 512, от 29.10.2020 N 588, от 20.02.2021 N 55) |

Паспорт подпрограммы

(позиция введена Постановлением Кабинета Министров ЧР

от 24.07.2019 N 317)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Соисполнители подпрограммы | - | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики;Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики;казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | - | создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Чувашской Республике |
| Задачи подпрограммы | - | повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан в Чувашской Республике;повышение уровня обеспеченности населения жильем путем развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, включая строительство арендного жилья;привлечение инвестиций в строительство арендного жилья;формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в первую очередь в части реализации проектов комплексной застройки территорий со снижением себестоимости строительства жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость жилья;ежегодное увеличение объема расселенного аварийного жилищного фонда;переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года;обеспечение соответствия объектов капитального строительства требованиям строительных норм и правил;предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317) |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):объем ввода арендного жилья - 4,4 тыс. кв. метров ежегодно;ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации - 67,8 тыс. кв. метров в 2019 году, 13,4 тыс. кв. метров в 2020 году, 124,0 тыс. кв. метров в 2021 году, 198,6 тыс. кв. метров в 2022 году, 185,9 тыс. кв. метров в 2023 году, 219,3 тыс. кв. метров в 2024 году;количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, - 380 семей;количество семей, улучшивших жилищные условия, - 51,0 тыс. семей;объем выданных ипотечных жилищных кредитов - 30240,0 млн. рублей;общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - 33,0 кв. м;уровень доступности жилья - 56,0 процента;количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, - 0,55 тыс. чел. к 2025 году;количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда - 9,87 тыс. кв. метров к 2025 году;количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 г., - 1,1 тыс. кв. метров в 2019 году, 1,1 тыс. кв. метров в 2020 году;объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах в год - 549,0 тыс. кв. метров в 2024 году;объем ввода жилья, построенного населением, - 234 тыс. кв. метров в 2024 году |
| (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317, от 24.01.2020 N 31, от 20.02.2021 N 55) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2019 - 2035 годы:I этап - 2019 - 2025 годы;II этап - 2026 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 512298628,8 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году - 25783201,8 тыс. рублей;в 2020 году - 27222447,4 тыс. рублей;в 2021 году - 29226578,6 тыс. рублей;в 2022 году - 30215643,1 тыс. рублей;в 2023 году - 31167681,0 тыс. рублей;в 2024 году - 30848577,1 тыс. рублей;в 2025 году - 30513751,8 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 153059874,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 154260874,0 тыс. рублей;из них средства:федерального бюджета - 6397727,6 тыс. рублей (1,25 процента), в том числе:в 2019 году - 762646,7 тыс. рублей;в 2020 году - 416747,7 тыс. рублей;в 2021 году - 1156197,6 тыс. рублей;в 2022 году - 1158623,1 тыс. рублей;в 2023 году - 753358,5 тыс. рублей;в 2024 году - 447077,0 тыс. рублей;в 2025 году - 197077,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 753000,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 753000,0 тыс. рублей;республиканского бюджета Чувашской Республики - 4564808,1 тыс. рублей (0,89 процента), в том числе:в 2019 году - 597598,5 тыс. рублей;в 2020 году - 372000,2 тыс. рублей;в 2021 году - 423754,0 тыс. рублей;в 2022 году - 372153,5 тыс. рублей;в 2023 году - 278099,1 тыс. рублей;в 2024 году - 221190,1 тыс. рублей;в 2025 году - 218364,8 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 1065324,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 1016324,0 тыс. рублей;местных бюджетов - 884543,1 тыс. рублей (0,17 процента), в том числе:в 2019 году - 145806,6 тыс. рублей;в 2020 году - 44549,5 тыс. рублей;в 2021 году - 57477,0 тыс. рублей;в 2022 году - 95716,6 тыс. рублей;в 2023 году - 47073,4 тыс. рублей;в 2024 году - 41160,0 тыс. рублей;в 2025 году - 41160,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 205800,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 205800,0 тыс. рублей;внебюджетных источников - 500451550,0 тыс. рублей (97,69 процента), в том числе:в 2019 году - 24277150,0 тыс. рублей;в 2020 году - 26389150,0 тыс. рублей;в 2021 году - 27589150,0 тыс. рублей;в 2022 году - 28589150,0 тыс. рублей;в 2023 году - 30089150,0 тыс. рублей;в 2024 году - 30139150,0 тыс. рублей;в 2025 году - 30057150,0 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 151035750,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 152285750,0 тыс. рублей.Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней |
| (позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике;формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ,

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Приоритеты и цель подпрограммы определены основными направлениями реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики от 26 ноября 2020 г. N 102.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Чувашской Республике.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан в Чувашской Республике;

повышение уровня обеспеченности населения жильем путем развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, включая строительство арендного жилья;

привлечение инвестиций в строительство арендного жилья;

формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в первую очередь в части реализации проектов комплексной застройки территорий со снижением себестоимости строительства жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость жилья;

ежегодное увеличение объема расселенного аварийного жилищного фонда;

переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

обеспечение соответствия объектов капитального строительства требованиям строительных норм и правил;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

В реализации подпрограммы участвуют органы местного самоуправления.

Важное значение имеет выбор стратегии развития жилищного строительства в муниципальных образованиях, которая должна определяться с учетом потребностей и предпочтений населения, муниципальной градостроительной политики и перспектив социально-экономического и демографического развития муниципальных образований.

Основные направления реализации муниципальных программ в области жилищного строительства предусматривают следующие мероприятия:

реализация проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, а также проектов развития застроенных территорий;

синхронизация реализации муниципальных программ в области жилищного строительства с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, планируемых к вовлечению в оборот в целях жилищного строительства.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:

разработку и утверждение муниципальных программ в сфере государственной поддержки строительства жилья;

подготовку инвестиционных проектов, планируемых к софинансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках настоящей подпрограммы, и представление этих проектов ответственному исполнителю подпрограммы;

ежегодное определение объема бюджетных ассигнований местного бюджета, планируемых к софинансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках мероприятий подпрограммы;

ежегодную подготовку соответствующих документов для участия в реализации подпрограммы и представление этих документов в установленные сроки ответственному исполнителю подпрограммы в целях получения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики;

организацию среди населения информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач подпрограммы;

составление отчетов о расходовании бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию подпрограммы, и представление этих отчетов в установленные сроки ответственному исполнителю подпрограммы;

контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 24.07.2019 N 317)

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

объем ввода арендного жилья;

ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты;

количество семей, улучшивших жилищные условия;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

объем выданных ипотечных жилищных кредитов;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;

уровень доступности жилья;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55;

количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом);

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом);

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах в год;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

объем ввода жилья, построенного населением.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

объем ввода арендного жилья:

в 2019 году - 0,0 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2020 году - 0,0 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2021 году - 0,0 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2022 году - 0,0 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2023 году - 0,0 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2024 году - 4,0 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2025 году - 4,0 тыс. кв. метров;

в 2030 году - 4,0 тыс. кв. метров;

в 2035 году - 4,4 тыс. кв. метров;

ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2019 году - 67,8 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2020 году - 13,4 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2021 году - 124,0 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2022 году - 198,6 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2023 году - 185,9 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2024 году - 219,3 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты:

в 2019 году - 545 семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2020 году - 350 семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2021 году - 648 семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2022 году - 640 семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2023 году - 630 семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2024 году - 340 семей;

в 2025 году - 335 семей;

в 2030 году - 355 семей;

в 2035 году - 380 семей;

количество семей, улучшивших жилищные условия:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2019 году - 30,2 тыс. семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2020 году - 30,9 тыс. семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2021 году - 34,7 тыс. семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2022 году - 40,3 тыс. семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2023 году - 42,7 тыс. семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2024 году - 44,6 тыс. семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2025 году - 44,8 тыс. семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2030 году - 46,0 тыс. семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2035 году - 51,0 тыс. семей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

объем выданных ипотечных жилищных кредитов:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2019 году - 23700,0 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2020 году - 25500,0 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2021 году - 29400,0 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2022 году - 29450,0 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2023 году - 29500,0 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2024 году - 29550,0 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2025 году - 29600,0 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2030 году - 29850,0 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2035 году - 30240,0 млн. рублей;

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя:

в 2019 году - 27,6 кв. м;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2020 году - 28,2 кв. м;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2021 году - 28,4 кв. м;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2022 году - 28,6 кв. м;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2023 году - 28,8 кв. м;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2024 году - 28,9 кв. м;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2025 году - 29,0 кв. м;

в 2030 году - 31,0 кв. м;

в 2035 году - 33,0 кв. м;

уровень доступности жилья:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2019 году - 32,2 процента;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2020 году - 31,6 процента;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2021 году - 31,9 процента;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2022 году - 32,2 процента;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2023 году - 37,3 процента;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2024 году - 43,1 процента;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2025 году - 44,0 процента;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2030 году - 50,0 процента;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2035 году - 56,0 процента;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 г. в связи с физическим износом в процессе эксплуатации:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2019 году - 1,1 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

абзацы восемьдесят шестой - девяносто первый утратили силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55;

количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом):

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2020 году - 0,2 тыс. чел.;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2021 году - 0,27 тыс. чел.;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2022 году - 0,3 тыс. чел.;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2023 году - 0,37 тыс. чел.;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2024 году - 0,55 тыс. чел.;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом):

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2020 году - 3,42 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2021 году - 4,82 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2022 году - 5,29 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2023 году - 6,51 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2024 году - 9,87 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года:

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2019 году - 1,1 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2020 году - 1,1 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31;

объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах в год:

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2019 году - 490 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2020 году - 456 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2021 году - 502 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2022 году - 502 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2023 году - 511 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2024 году - 549 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2025 году - 600 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2030 году - 808 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2035 году - 707 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

объем ввода жилья, построенного населением:

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2019 году - 182 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2020 году - 195 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2021 году - 214 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2022 году - 214 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2023 году - 219 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2024 году - 234 тыс. кв. метров;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2025 году - 257 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2030 году - 346 тыс. кв. метров;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2035 году - 303 тыс. кв. метров.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в жилищной сфере.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ

И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 24.07.2019 N 317)

На реализацию поставленных цели и задач подпрограммы направлены семь основных мероприятий. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия.

Основное мероприятие 1. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье".

Мероприятие 1.1. Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья.

Мероприятие 1.1.1. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий.

Мероприятие 1.1.1.1. Строительство автодорог по улицам N 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский - 2" СЗР г. Чебоксары.

Мероприятие 1.1.1.2. Реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона N 1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги N 1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр. Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары.

Мероприятие 1.1.1.3. Строительство автодороги по бульвару Солнечный в микрорайоне "Солнечный" г. Чебоксары.

Мероприятие 1.1.1.4. Строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр. г. Чебоксары.

Мероприятие 1.1.1.5. Строительство автомобильной дороги N 1 в микрорайоне N 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Мероприятие 1.1.1.6. Строительство автомобильной дороги по ул. Новогородская в микрорайоне N 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Мероприятие 1.1.1.7. Строительство дороги N 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.1.8. Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З.Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.1.9. Магистральная дорога районного значения N 2 в границах микрорайонов N 4 и 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.1.10. Строительство дорог (I, II этапы) в микрорайоне "Олимп" по ул. З.Яковлевой, 58 г. Чебоксары.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.1.11. Строительство участка дороги N 2 (выезд на Ядринское шоссе) на перекрестке дорог N 2, 3, 4 в мкр. "Университетский-2".

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.1.12. Магистральные внутриквартальные дороги в микрорайоне 2А центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.2. Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения) в рамках реализации проектов по развитию территорий.

Мероприятие 1.1.2.1. Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 1.28 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары".

Мероприятие 1.1.2.2. Строительство объекта "Детский сад на 220 мест в мкр. "Соляное" г. Чебоксары Чувашской Республики".

Мероприятие 1.1.3. Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.3.1. Сеть ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.3.2. Очистные сооружения поверхностного стока поз. 53, I очередь 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары (Центр VII).

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.3.3. Ливневые очистные сооружения в микрорайоне "Акварель", ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.3.4. Сеть водоснабжения в микрорайоне "Акварель", ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.3.5. Сеть ливневой канализации в микрорайоне "Олимп" по ул. З.Яковлевой, 58 г. Чебоксары.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.3.6. Сеть ливневой канализации К2 в мкр. "Университетский-2".

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.3.7. Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1 (водоотведение) в мкр. "Университетский-2".

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.3.8. Сеть водоснабжения В1 в мкр. "Университетский-2".

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.3.9. Сети водоснабжения в микрорайоне 2А центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие 1.1.3.10. Сеть ливневой канализации в микрорайоне 2А центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятия направлены на создание стимулов для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, увеличение объемов строительства жилья. В рамках реализации мероприятий с застройщиками, реализующими проекты комплексного развития территорий, заключаются соглашения о взаимодействии в целях своевременного создания объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, транспортной и социальной инфраструктуры.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы в рамках развития ипотечного жилищного кредитования.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.09.2020 N 512)

Мероприятие 2.1. Субсидирование ипотечных жилищных кредитов и рефинансирование полученных кредитов в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие направлено на развитие механизмов ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности ипотечных кредитов для граждан.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.09.2020 N 512)

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Мероприятие 3.1. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Мероприятие направлено на обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики. Мероприятие реализуется в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. N 92.

Основное мероприятие 4. Обеспечение жилищного строительства земельными участками.

Мероприятие 4.1. Подготовка документации по планировке территории земельных участков под жилищное строительство на основе документов территориального планирования.

Мероприятие 4.2. Подготовка предложений о свободных от застройки земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, под размещение инвестиционных объектов жилищного строительства, в том числе стандартного жилья, и объектов инфраструктуры для размещения в Едином информационном ресурсе о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Чувашской Республики.

Мероприятия направлены на обеспечение доступа к информации о земельных участках, предназначенных для строительства стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения.

Основное мероприятие 5. Проведение экспертизы проектно-сметной документации, проверки сметной стоимости объектов капитального строительства и капитального ремонта, осуществление функций технического заказчика, строительного контроля.

Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих функции в сфере экспертизы и ценообразования в строительстве.

Мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности КУ ЧР Служба единого заказчика.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Мероприятия направлены на обеспечение соответствия объектов капитального строительства требованиям строительных норм и правил.

Основное мероприятие 6. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики.

Мероприятие 6.1. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года.

Основное мероприятие 7. Обеспечение граждан доступным жильем.

Мероприятие 7.1. Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.

Мероприятие 7.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в 2002 - 2006, 2008 - 2009 годах.

Мероприятие 7.3. Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями граждан на приобретение или строительство жилья.

Мероприятие 7.4. Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Мероприятие 7.5. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий.

Мероприятие 7.6. Социальные выплаты на возмещение процентных ставок по ипотечным кредитам, привлеченным руководителями крупных и средних сельскохозяйственных организаций на строительство жилья.

Мероприятие 7.7. Осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Мероприятие 7.8. Осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Мероприятие 7.9. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Мероприятие 7.10. Осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Абзац утратил силу. - Постановление Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31.

Мероприятие 7.11. Осуществление функций по использованию государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Мероприятие 7.12. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях застройщиками, либо новыми застройщиками, либо организациями, заключившими договоры подряда с застройщиками на цели завершения строительства проблемного объекта в рамках реализации Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. N 67 "О защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики".

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Мероприятие 7.13. Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья, а также предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Мероприятие 7.14. Создание рынка доступного арендного жилья.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Мероприятие 7.15. Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на освещение мероприятий в рамках региональных проектов.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Мероприятие 7.16. Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Мероприятие 7.17. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, расположенных возле деревни Чурикасы Кадикасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (электроснабжение).

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Мероприятие 7.18. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, расположенных возле деревни Чурикасы Кадикасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (наружный газопровод).

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Мероприятие 7.19. Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Чувашской Республике".

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.05.2020 N 274)

Мероприятие 7.20. Субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства".

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.05.2020 N 274)

Мероприятия направлены на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики, предусматривают решение проблем граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики, повышение доступности жилья для многодетных семей путем предоставления под жилищное строительство земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой.

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы по реализации в Чувашской Республике инвестиционных проектов.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.09.2020 N 512)

Мероприятие 8.1. Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Чувашской Республике в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы по реализации в Чувашской Республике инвестиционных проектов.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Мероприятие направлено на обеспечение проектов комплексного развития территории объектами инженерной инфраструктуры, увеличение объема строительства жилья.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 09.09.2020 N 512)

Комплекс мероприятий по реализации подпрограммы включает в себя набор необходимых инструментов поддержки жилищного строительства, которая направлена на стимулирование спроса и предложения на рынке жилья, достижение баланса между спросом и предложением на рынке жилья.

Сроки реализации мероприятий подпрограммы - 2019 - 2035 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в два этапа:

I этап - 2019 - 2025 годы;

II этап - 2026 - 2035 годы.

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 512298628,8 тыс. рублей, в том числе средства:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

федерального бюджета - 6397727,6 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

республиканского бюджета Чувашской Республики - 4564808,1 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

местных бюджетов - 884543,1 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

внебюджетных источников - 500451550,0 тыс. рублей (таблица).

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и годы реализации подпрограммы | Источники финансирования, тыс. рублей |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| Всего2019 - 2035 годы, в том числе: | 512298628,8 | 6397727,6 | 4564808,1 | 884543,1 | 500451550,0 |
| I этап2019 - 2025 годы, из них: | 204977880,8 | 4891727,6 | 2483160,1 | 472943,1 | 197130050,0 |
| 2019 год | 25783201,8 | 762646,7 | 597598,5 | 145806,6 | 24277150,0 |
| 2020 год | 27222447,4 | 416747,7 | 372000,2 | 44549,5 | 26389150,0 |
| 2021 год | 29226578,6 | 1156197,6 | 423754,0 | 57477,0 | 27589150,0 |
| 2022 год | 30215643,1 | 1158623,1 | 372153,5 | 95716,6 | 28589150,0 |
| 2023 год | 31167681,0 | 753358,5 | 278099,1 | 47073,4 | 30089150,0 |
| 2024 год | 30848577,1 | 447077,0 | 221190,1 | 41160,0 | 30139150,0 |
| 2025 год | 30513751,8 | 197077,0 | 218364,8 | 41160,0 | 30057150,0 |
| II этап2026 - 2035 годы, из них: | 307320748,0 | 1506000,0 | 2081648,0 | 411600,0 | 303321500,0 |
| 2026 - 2030 годы | 153059874,0 | 753000,0 | 1065324,0 | 205800,0 | 151035750,0 |
| 2031 - 2035 годы | 154260874,0 | 753000,0 | 1016324,0 | 205800,0 | 152285750,0 |

(таблица в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

При составлении федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Ресурсное [обеспечение](#P2252) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

Органам местного самоуправления, участвующим в реализации подпрограммы, предоставляются межбюджетные субсидии, направленные на достижение целей и решение задач местного значения, соответствующих цели и задачам подпрограммы.

[Правила](#P7301) распределения и предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и [Порядок](#P7474) организации работы по реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в Чувашской Республике приведены в приложениях соответственно N 2 и 3 к подпрограмме.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

[Порядок](#P7585) отбора муниципальных образований, расчета и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на софинансирование расходов на строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, приведен в приложении N 4 к подпрограмме.

[Правила](#P7682) предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на реализацию мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республике "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" приведены в приложении N 5 к подпрограмме.

[Правила](#P7850) предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств республиканского бюджета Чувашской Республики приведены в приложении N 6 к подпрограмме.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

[Правила](#P8129) предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 г., приведены в приложении N 7 к подпрограмме.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Приложение N 1

к подпрограмме

"Государственная поддержка

строительства жилья

в Чувашской Республике"

государственной программы

Чувашской Республики

"Обеспечение граждан

в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДОСТУПНЫМ

И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 25783201,8 | 27222447,4 | 29226578,6 | 30215643,1 | 31167681,0 | 30848577,1 | 30513751,8 | 153059874,0 | 154260874,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 762646,7 | 416747,7 | 1156197,6 | 1158623,1 | 753358,5 | 447077,0 | 197077,0 | 753000,0 | 753000,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 597598,5 | 372000,2 | 423754,0 | 372153,5 | 278099,1 | 221190,1 | 218364,8 | 1065324,0 | 1016324,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 145806,6 | 44549,5 | 57477,0 | 95716,6 | 47073,4 | 41160,0 | 41160,0 | 205800,0 | 205800,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 24277150,0 | 26389150,0 | 27589150,0 | 28589150,0 | 30089150,0 | 30139150,0 | 30057150,0 | 151035750,0 | 152285750,0 |
| Цель "Создание условий, обеспечивающих доступность жилья для граждан в Чувашской Республике" |
| Основное мероприятие 1 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Жилье" | повышение уровня обеспеченности населения жильем путем развития направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, включая строительство арендного жилья | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 600479,2 | 142407,8 | 440399,9 | 668137,3 | 131959,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 235435,9 | 137687,1 | 331893,3 | 531800,9 | 93263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0409 | А21F15021Б | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 260542,7 | 2589,7 | 92189,7 | 113332,5 | 32782,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 831 | 0701 | А21F11А219 |
| 874 |  | А21F11А21АА21F11А21ВА21F11А217А21F11А218А21F15021BА21F15021Г |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 104500,6 | 2131,0 | 16316,9 | 23004,0 | 5913,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, тыс. кв. м | x | 67,8 | 13,4 | 124,0 | 198,6 | 185,9 | 219,3 | x | x | x |
| Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах в год, тыс. кв. м | x | 490 | 456 | 502 | 502 | 511 | 549 | 600 | 808 | 707 |
| Объем ввода жилья, построенного населением, тыс. кв. м | x | 182 | 195 | 214 | 214 | 219 | 234 | 257 | 346 | 303 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 600479,2 | 142407,8 | 440399,9 | 668137,3 | 131959,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 235435,9 | 137687,1 | 331893,3 | 531800,9 | 93263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 831 | 0409 | А21F15021Б | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 260542,7 | 2589,7 | 92189,7 | 113332,5 | 32782,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 |  | А21F11А219 |
| 874 |  | А21F11А21АА21F11А21ВА21F15021ГА21F15021В |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 104500,6 | 2131,0 | 16316,9 | 23004,0 | 5913,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 510533,6 | 142407,8 | 425873,0 | 365596,5 | 116467,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 235435,9 | 137687,1 | 318184,9 | 280530,3 | 79949,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 831 | 0409 | А21F15021Б | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 215569,9 | 2589,7 | 91534,9 | 72306,3 | 31040,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 |  | А21F11А219А21F11А21АА21F11А21ВА21F15021ГА21F15021В |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 59527,8 | 2131,0 | 16153,2 | 12759,9 | 5477,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.1 | Строительство автодорог по улицам N 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" СЗР г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 250463,7 | 65930,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 235435,9 | 61974,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0409 | А21F15021Б | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7513,9 | 1977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 7513,9 | 1977,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.2 | Реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона N 1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги N 1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр. Тракторостроителей (включая примыкание).3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 27893,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 831 | 0409 | А21F11А219 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 22315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 5578,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.3 | Строительство автодороги по бульвару Солнечный в микрорайоне "Солнечный" г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 128129,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 831 | 0409 | А21F11А21А | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 102503,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 25625,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.4 | Строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр. г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 104046,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 831 | 0409 | А21F11А21В | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 83237,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 20809,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.5 | Строительство автомобильной дороги N 1 в микрорайоне N 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 22834,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 22606,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0409 | А21F15021В | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 182,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.6 | Строительство автомобильной дороги по ул. Новогородская в микрорайоне N 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 53642,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 53106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0409 | А21F15021Г | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.7. | Строительство дороги N 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 91200,0 | 91207,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 86061,5 | 75750,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0409 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 4367,7 | 13138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 770,8 | 2318,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.8. | Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З.Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98532,8 | 76467,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58724,7 | 45573,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0409 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33836,9 | 26259,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5971,2 | 4634,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.9 | Магистральная дорога районного значения N 2 в границах микрорайонов N 4 и 5 жилого района "Новый город" г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 302770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 202017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0409 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 85639,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 15112,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.10 | Строительство дорог (I, II этапы) в микрорайоне "Олимп" по ул. З.Яковлевой, 58 г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 31903,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 30105,5 | 0,0 | 34375,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0409 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 1527,9 | 0,0 | 4780,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 269,6 | 0,0 | 843,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.11 | Строительство участка дороги N 2 (выезд на Ядринское шоссе) на перекрестке дорог N 2, 3, 4 в мкр. "Университетский-2" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21521,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0409 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3732,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 658,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1.12 | Магистральные внутриквартальные дороги в микрорайоне 2А центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149943,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124533,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0409 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21598,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3811,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2 | Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения) в рамках реализации проектов по развитию территорий |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 89945,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 874 | 0701 | А21F11А217А21F11А218 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 44972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 44972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2.1 | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 1.28 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 56756,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 874 | 0701 | А21F11А217 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 28378,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 28378,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2.2 | Строительство объекта "Детский сад на 220 мест в мкр. "Соляное" г. Чебоксары Чувашской Республики" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 33189,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 874 | 0701 | А21F11А218 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 16594,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 16594,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3 | Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 14526,9 | 302540,8 | 15492,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 13708,4 | 251270,6 | 13314,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 654,8 | 41026,1 | 1742,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 163,7 | 10244,1 | 435,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3.1 | Сеть ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18687,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3050,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 762,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3.2 | Очистные сооружения поверхностного стока поз. 53, I очередь 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары (Центр VII) |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 14526,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 13708,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 654,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 163,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3.3 | Ливневые очистные сооружения в микрорайоне "Акварель", ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29068,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4745,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1186,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3.4 | Сеть водоснабжения в микрорайоне "Акварель", ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33221,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5422,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1355,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3.5 | Сеть ливневой канализации в микрорайоне "Олимп" по ул. З.Яковлевой, 58 г. Чебоксары |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16610,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2721,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3.6 | Сеть ливневой канализации К2 в мкр. "Университетский-2" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5489,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4717,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 617,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3.7 | Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1 (водоотведение) в мкр. "Университетский-2" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4782,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 538,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3.8 | Сеть водоснабжения В1 в мкр. "Университетский-2" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5220,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4486,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3.9 | Сети водоснабжения в микрорайоне 2А центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116118,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96440,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15742,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3935,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.3.10 | Сеть ливневой канализации в микрорайоне 2А центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68922,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57242,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | А21F100000 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2336,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы в рамках развития ипотечного жилищного кредитования | повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для граждан в Чувашской Республике | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 23700000,0 | 25800000,0 | 27151515,2 | 28101010,1 | 29651515,2 | 29701515,2 | 29600000,0 | 148750000,0 | 150000000,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 100000,0 | 150000 | 150000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 1003 | А2104R3231 | 810 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 1515,2 | 1010,1 | 1515,2 | 1515,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 23700000,0 | 25800000,0 | 27000000,0 | 28000000,0 | 29500000,0 | 29550000,0 | 29600000,0 | 148750000,0 | 150000000,0 |
| Мероприятия 2.1 | Субсидирование ипотечных жилищных кредитов и рефинансирование полученных кредитов в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 23700000,0 | 25800000,0 | 27151515,2 | 28101010,1 | 29651515,2 | 29701515,2 | 29600000,0 | 148750000,0 | 150000000,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 100000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 1003 | А2104R3231 | 810 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 1515,2 | 1010,1 | 1515,2 | 1515,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 23700000,0 | 25800000,0 | 27000000,0 | 28000000,0 | 29500000,0 | 29550000,0 | 29600000,0 | 148750000,0 | 150000000,0 |
| Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2 | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн. рублей | x | 23700 | 25500 | 29400,0 | 29450,0 | 29500,0 | 29550,0 | 29600,0 | 148750,0 | 150000,0 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | ежегодное увеличение объема расселенного аварийного жилищного фонда | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 100102,1 | 48429,7 | 40700,5 | 41552,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0501 | А21F367483 | 520 | федеральный бюджет | 96154,2 | 32723,6 | 39633,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0501 | А21F367484А21F309602 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3801,9 | 14447,6 | 1067,2 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 146,0 | 1258,5 | 0,1 | 31552,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тыс. чел. | x | х | 0,2 | 0,27 | 0,3 | 0,37 | 0,55 | х | х | х |
| Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тыс. кв. м | x | х | 3,42 | 4,82 | 5,29 | 6,51 | 9,87 | х | х | х |
| Мероприятие 3.1 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 100102,1 | 48429,7 | 40700,5 | 41552,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0501 | А21F367483 | 520 | федеральный бюджет | 96154,2 | 32723,6 | 39633,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0501 | А21F367484А21F309602 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3801,9 | 14447,6 | 1067,2 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 146,0 | 1258,5 | 0,1 | 31552,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение жилищного строительства земельными участками | формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в первую очередь в части реализации проектов комплексной застройки территорий со снижением себестоимости строительства жилья путем создания объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет инвестиций, не входящих в стоимость жилья | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 4 | Уровень доступности жилья, % | x | 32,2 | 31,4 | 31,3 | 31,5 | 36,5 | 42,2 | 44,0 | 50,0 [<\*>](#P7288) | 56,0 [<\*>](#P7288) |
| Мероприятие 4.1 | Подготовка документации по планировке территории земельных участков под жилищное строительство на основе документов территориального планирования |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2 | Подготовка предложений о свободных от застройки земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности, земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, под размещение инвестиционных объектов жилищного строительства, в том числе стандартного жилья, и объектов инфраструктуры для размещения в Едином информационном ресурсе о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Проведение экспертизы проектно-сметной документации, проверки сметной стоимости объектов капитального строительства и капитального ремонта, осуществление функций технического заказчика, строительного контроля | обеспечение соответствия объектов капитального строительства требованиям строительных норм и правил | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 16465,3 | 25576,3 | 38766,1 | 30427,2 | 30427,4 | 14156,9 | 14156,9 | 70784,5 | 70784,5 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0412 | А210140450А210140670 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 16465,3 | 25576,3 | 38766,1 | 30427,2 | 30427,4 | 14156,9 | 14156,9 | 70784,5 | 70784,5 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 5 | Объем ввода арендного жилья, тыс. кв. м | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 20,4 |
| Мероприятие 5.1 | Обеспечение деятельности государственных учреждений, осуществляющих функции в сфере экспертизы и ценообразования в строительстве |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 2800,0 | 2905,4 | 2992,5 | 3067,8 | 3067,8 | 2889,2 | 2889,2 | 14446,0 | 14446,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0412 | А210140450 | 621 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2800,0 | 2905,4 | 2992,5 | 3067,8 | 3067,8 | 2889,2 | 2889,2 | 14446,0 | 14446,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2 | Обеспечение деятельности КУ ЧР Служба единого заказчика |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 13665,3 | 22670,9 | 35773,6 | 27359,4 | 27359,6 | 11267,7 | 11267,7 | 56338,5 | 56338,5 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0412 | А210140670 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 13665,3 | 22670,9 | 35773,6 | 27359,4 | 27359,6 | 11267,7 | 11267,7 | 56338,5 | 56338,5 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики | ежегодное увеличение объема расселенного аварийного жилищного фонда | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 29244,9 | 36489,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0501 | А210218320 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 29244,9 | 36489,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 6 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 г., тыс. кв. м | x | 1,1 | 1,1 | х | х | х | х | х | х | х |
| Мероприятие 6.1 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 29244,9 | 36489,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0501 | А210218320 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 29244,9 | 36489,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Обеспечение граждан доступным жильем | предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, в том числе молодым семьям и семьям с детьми | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 1336910,3 | 1169544,1 | 1353176,7 | 1273505,8 | 1252768,8 | 1031894,9 | 899594,9 | 4239089,5 | 4190089,5 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 431056,6 | 246337,0 | 434671,1 | 426822,2 | 410095,2 | 197077,0 | 197077,0 | 753000,0 | 753000,0 |
| 832 | 1003 | А210300000 | 320 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 287543,7 | 292897,1 | 288195,6 | 216373,6 | 212363,6 | 204507,9 | 204207,9 | 994539,5 | 945539,5 |
| 0502 |  | 520 |
| 0505 |  | 530850 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 205800,0 | 205800,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 577150,0 | 589150,0 | 589150,0 | 589150,0 | 589150,0 | 589150,0 | 457150,0 | 2285750,0 | 2285750,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семей | x | 545 | 350 | 648 | 640 | 630 | 340 | 335 | 1675 | 1675 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей | x | 29,9 | 30,6 | 34,3 | 39,8 | 42,3 | 44,1 | 44,8 | 227,0 | 237,0 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров на 1 чел. | x | 27,6 | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,8 | 28,9 | 29,0 | 31,0 [<\*>](#P7288) | 33,0 [<\*>](#P7288) |
| Мероприятие 7.1 | Обеспечение жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 853031,6 | 745523,6 | 939341,8 | 936353,6 | 928507,1 | 703310,0 | 703310,0 | 3516550,0 | 3516550,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 254721,6 | 147213,6 | 341031,8 | 338043,6 | 330197,1 | 105000,0 | 105000,0 | 525000,0 | 525000,0 |
| 832 | 1004 | А2103R4970 | 521 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 500000,0 | 500000,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 41160,0 | 205800,0 | 205800,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 457150,0 | 457150,0 | 457150,0 | 457150,0 | 457150,0 | 457150,0 | 457150,0 | 2285750,0 | 2285750,0 |
| Мероприятие 7.2 | Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам, привлеченным молодыми семьями на приобретение или строительство жилья в 2002 - 2006, 2008 - 2009 годах |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 4806,5 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 11400,0 | 11100,0 | 51000,0 | 47000,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 1003 | А210312850 | 322 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4806,5 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 11400,0 | 11100,0 | 51000,0 | 47000,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.3 | Возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным отдельными категориями граждан на приобретение или строительство жилья |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 77500,0 | 66707,8 | 60000,0 | 55000,0 | 50000,0 | 41000,0 | 41000,0 | 183000,0 | 138000,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 1003 | А210312860 | 322 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 77500,0 | 66707,8 | 60000,0 | 55000,0 | 50000,0 | 41000,0 | 41000,0 | 183000,0 | 138000,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.4 | Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 103062,9 | 110152,0 | 110000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 250000,0 | 250000,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0501 | А210312940 | 530 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 103062,9 | 110152,0 | 110000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 250000,0 | 250000,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.5 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат на строительство (приобретение) жилых помещений в сельской местности в рамках устойчивого развития сельских территорий |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 630,0 | 630,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0505 | А210312980 | 530 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 630,0 | 630,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.6 | Социальные выплаты на возмещение процентных ставок по ипотечным кредитам, привлеченным руководителями крупных и средних сельскохозяйственных организаций на строительство жилья |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 129,9 | 130,0 | 120,0 | 110,0 | 100,0 | 278,4 | 278,4 | 1392,0 | 1392,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 1003 | А210312990 | 322 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 129,9 | 130,0 | 120,0 | 110,0 | 100,0 | 278,4 | 278,4 | 1392,0 | 1392,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.7 | Осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 75481,9 | 19661,5 | 17946,8 | 13124,6 | 11730,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 1003 | А210351340 | 322 | федеральный бюджет | 75481,9 | 19661,5 | 17946,8 | 13124,6 | 11730,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.8 | Осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 58462,9 | 48893,5 | 45499,2 | 45439,5 | 40972,2 | 46477,0 | 46477,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 1003 | А210351350 | 322 | федеральный бюджет | 58462,9 | 48893,5 | 45499,2 | 45439,5 | 40972,2 | 46477,0 | 46477,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.9 | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.10 | Осуществление полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 42390,2 | 30568,4 | 30193,3 | 30214,5 | 27195,7 | 45600,0 | 45600,0 | 228000,0 | 228000,0 |
| 832 | 1003 | А210351760 | 322 | федеральный бюджет | 42390,2 | 30568,4 | 30193,3 | 30214,5 | 27195,7 | 45600,0 | 45600,0 | 228000,0 | 228000,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.11 | Осуществление функций по использованию государственного жилищного фонда Чувашской Республики коммерческого использования |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 863,4 | 1508,2 | 703,5 | 703,5 | 703,5 | 703,5 | 703,5 | 3517,5 | 3517,5 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0501 | А2103160420 | 240850 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 863,4 | 1508,2 | 703,5 | 703,5 | 703,5 | 703,5 | 703,5 | 3517,5 | 3517,5 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.12 | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях застройщиками, либо новыми застройщиками, либо организациями, заключившими договоры подряда с застройщиками на цели завершения строительства проблемного объекта в рамках реализации Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2011 г. N 67 "О защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.13 | Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья, а также предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.14 | Создание рынка доступного арендного жилья |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 120000,0 | 132000,0 | 132000,0 | 132000,0 | 132000,0 | 132000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 120000,0 | 132000,0 | 132000,0 | 132000,0 | 132000,0 | 132000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.15 | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на освещение мероприятий в рамках региональных проектов |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 1055,0 | 1055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0505 | А210319580 | 240 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1055,0 | 1055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.16 | Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.17 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, расположенных возле деревни Чурикасы Кадикасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (электроснабжение) |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | А210315210 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.18 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, расположенных возле деревни Чурикасы Кадикасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики (наружный газопровод) |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.19 | Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Чувашской Республике" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 4776,8 | 7246,1 | 6434,1 | 6434,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0501 | А210315730 | 630 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 4776,8 | 7246,1 | 6434,1 | 6434,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.20 | Субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 4441,3 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0501 | А210315870 | 630 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 4441,3 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы по реализации в Чувашской Республике инвестиционных проектов | строительство объектов инженерной инфраструктуры для жилищного строительства | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 202020,2 | 101010,1 | 101010,1 | 101010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | F2105R3232 | 410 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 1010,1 | 1010,1 | 1010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.1 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Чувашской Республике в рамках реализации мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы по реализации в Чувашской Республике инвестиционных проектов |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 202020,2 | 101010,1 | 101010,1 | 101010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 200000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0502 | F2105R3232 | 410 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 1010,1 | 1010,1 | 1010,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Значения показателей на конец соответствующего периода.

Приложение N 2

к подпрограмме "Государственная поддержка

строительства жилья в Чувашской Республике"

государственной программы Чувашской Республики

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

ПРАВИЛА

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317,от 24.01.2020 N 31) |

I. Общие положения

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 24.07.2019 N 317)

Настоящие Правила устанавливают порядок и условия распределения и предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики и субсидий, поступающих из федерального бюджета в республиканский бюджет Чувашской Республики, бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее соответственно - субсидия, социальная выплата, мероприятие, Госпрограмма).

II. Отбор муниципальных районов

и городских округов для участия в мероприятии

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 24.07.2019 N 317)

2.1. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) проводит ежегодный отбор муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, бюджетам которых будут предоставлены субсидии, для участия в соответствующем году в реализации мероприятия.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

2.2. Критериями отбора являются:

наличие нормативного правового акта муниципального района (городского округа) Чувашской Республики, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

наличие в соответствующем году в бюджете муниципального района (городского округа) Чувашской Республики бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального района (городского округа), софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики, в объеме, необходимом для его исполнения;

принятие администрацией муниципального района (городского округа) Чувашской Республики обязательства по предоставлению молодым семьям - участникам мероприятия при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной в соответствии с пунктом 16 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, приведенных в приложении N 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 (далее - расчетная (средняя) стоимость жилья).

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

2.3. При соблюдении критериев отбора, указанных в [пункте 2.2](#P7326) настоящих Правил, муниципальный район (городской округ) Чувашской Республики признается прошедшим отбор.

2.4. В рамках отбора Минстрой Чувашии осуществляет следующие функции:

а) проводит рассылку извещения о проведении отбора, а также обеспечивает прием, проверку, учет и хранение поступивших от администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики документов, подтверждающих соблюдение критериев отбора, указанных в [пункте 2.2](#P7326) настоящих Правил;

б) доводит до сведения администраций муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики результаты отбора;

в) заключает с администрациями муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики, отобранных для участия в реализации мероприятия, соглашения о реализации мероприятия в очередном финансовом году.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

2.5. Для участия в отборе администрации муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики направляют в Минстрой Чувашии заявку по форме и в срок, которые устанавливаются Минстроем Чувашии. К заявке прилагаются документы, подтверждающие соблюдение критериев отбора, указанных в [пункте 2.2](#P7326) настоящих Правил.

2.6. Администрации муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики вправе вносить изменения в свою заявку или отозвать ее при условии, что Минстрой Чувашии получил соответствующее уведомление до истечения установленного срока подачи заявок. Изменения, внесенные в заявку, оформляются аналогично заявке и являются ее неотъемлемой частью. Внесение изменений в заявку после истечения установленного срока подачи заявок не допускается.

2.7. Заявка не рассматривается в случае ее получения Минстроем Чувашии по истечении срока подачи заявок. Датой и временем получения заявки считаются дата и время, проставленные Минстроем Чувашии при получении заявки.

2.8. Отбор муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики производится на основе документов, указанных в [пункте 2.5](#P7337) настоящих Правил.

2.9. После завершения срока подачи заявок Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку заявок и письменно доводит до сведения администраций муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики результаты отбора.

2.10. С администрациями муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики, отобранных для участия в реализации мероприятия, Минстрой Чувашии заключает соглашения о реализации мероприятия в очередном финансовом году.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

III. Порядок финансирования

3.1. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 1000 "Социальная политика", подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минстрою Чувашии - главному распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

3.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, прошедших отбор в порядке, предусмотренном [разделом II](#P7319) настоящих Правил.

3.3. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов и бюджетами городских округов осуществляется по формуле

Сi = Сфб x Дi + Срб x Дi,

где:

Сi - объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального района (городского округа);

Сфб - предельный размер средств федерального бюджета, предусмотренных республиканскому бюджету Чувашской Республики для софинансирования мероприятия;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Срб - предельный размер средств республиканского бюджета Чувашской Республики для софинансирования мероприятия;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Дi - доля расходных обязательств муниципального района (городского округа) по реализации мероприятия в общем объеме расходных обязательств всех муниципальных районов и городских округов по реализации мероприятия, определяемая по формуле

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

где:

Зi - объем расходных обязательств муниципального района (городского округа) по реализации мероприятия.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

3.4. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов и бюджетами городских округов утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период и (или) нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа), принимаемый для расчета размера субсидий, определяется ежегодно Минстроем Чувашии исходя из предельного размера средств федерального бюджета, предусмотренных республиканскому бюджету Чувашской Республики для софинансирования мероприятия, предельного размера средств республиканского бюджета Чувашской Республики для софинансирования мероприятия и объемов расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) по реализации мероприятия.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

3.5. Субсидии предоставляются при условии наличия в бюджете муниципального района (городского округа) бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) по реализации мероприятия.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

3.6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Минстроем Чувашии и администрациями муниципальных районов и городских округов (далее - соглашение) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", в которых предусматриваются:

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления субсидии;

направления использования субсидии;

перечень документов, представляемых администрацией муниципального района (городского округа) для получения субсидии;

значение показателя результативности использования субсидии;

обязательство администрации муниципального района (городского округа) о ведении учета показателя результативности использования субсидии и представлении отчетности о достижении его значения;

последствия недостижения администрацией муниципального района (городского округа) установленного значения показателя результативности использования субсидии;

сроки проверки Минстроем Чувашии соблюдения администрацией муниципального района (городского округа) установленных условий и целей использования субсидии;

порядок возврата неиспользованных остатков субсидии;

порядок возврата субсидии в случаях выявления Минстроем Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения целей и условий предоставления субсидии, недостижения значения показателя результативности использования субсидии;

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании субсидии, выполнении условий предоставления субсидии, установленных Минстроем Чувашии;

сведения о размере средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходного обязательства муниципального района (городского округа), софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики;

обязательства администрации муниципального района (городского округа) по формированию и ведению реестра молодых семей - получателей социальных выплат (далее - список получателей социальных выплат);

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

обязательства администрации муниципального района (городского округа) о согласовании с Минстроем Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесении в них изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменение состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляются субсидии;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального района (городского округа), в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

указание структурного подразделения администрации муниципального района (городского округа), на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального района (городского округа) и представлению отчетности;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

условие о вступлении в силу соглашения.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Минстрой Чувашии вправе предусматривать в соглашениях иные условия, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики, регулирующими порядок предоставления субсидии, с учетом отраслевых особенностей.

3.7. В течение пяти рабочих дней со дня поступления от администрации муниципального района (городского округа) заявки на перечисление субсидии Минстрой Чувашии осуществляет перечисление субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета Чувашской Республики, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых органам местного самоуправления как получателям бюджетных средств в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике.

Перечисление средств с лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета Чувашской Республики, осуществляется на основании представленных в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике органами местного самоуправления утвержденных указанными органами списков получателей социальных выплат с указанием размера социальной выплаты для каждого получателя.

3.8. Субсидии, поступающие в бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов и бюджеты поселений, подлежат последующему перечислению на банковские счета молодых семей, открытые в кредитных организациях, отобранных Минстроем Чувашии для участия в реализации мероприятия.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

3.9. В случае сокращения размера субсидий в связи с невыполнением администрациями муниципальных районов (городских округов) требований, установленных настоящими Правилами или соглашениями, эти средства перераспределяются (при наличии потребности) между другими муниципальными районами и городскими округами, отобранными для участия в реализации мероприятия.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

3.9.1. В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы, государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем", а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

(п. 3.9.1 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

3.10. Администрации муниципальных районов и городских округов ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Минстрой Чувашии отчет об использовании средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат в рамках реализации мероприятия, по форме, которая устанавливается Минстроем Чувашии.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

3.11. В случае непредставления отчета, указанного в [пункте 3.10](#P7407) настоящих Правил, в установленный срок перечисление субсидии в бюджет муниципального района (городского округа) приостанавливается до представления указанного отчета.

3.12. Показателем результативности использования субсидий является количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты.

Достижение значения показателя результативности использования субсидий определяется Минстроем Чувашии исходя из сравнения фактически достигнутого по итогам отчетного года значения показателя результативности использования субсидий с плановым значением указанного показателя.

3.13. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименовании субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов), о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях показателей результативности использования субсидий, а также информацию о выполнении значений показателей результативности использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных районов (городских округов), направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных районов (городских округов), которым предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

(п. 3.13 введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

IV. Порядок возврата субсидий

4.1. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Чувашской Республики, в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

В случае если администрацией муниципального района (городского округа) по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения значения показателя результативности использования субсидии и в срок до дня представления отчета об использовании субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = Vсубсидии x D x 0,1,

где:

Vвозврата - объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики;

Vсубсидии - размер субсидии, полученной бюджетом муниципального района (городского округа);

D - индекс, отражающий уровень недостижения значения показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле

D = 1 - T / S,

где:

T - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Основанием для освобождения администрации муниципального района (городского округа) от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Администрацией муниципального района (городского округа) не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляются в Минстрой Чувашии документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены [абзацами третьим](#P7420) - [двенадцатым](#P7433) настоящего пункта.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены [абзацами третьим](#P7420) - [двенадцатым](#P7433) настоящего пункта, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением соответствующего проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в [абзаце двадцатом](#P7449) настоящего пункта.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

4.2. В случае установления фактов нецелевого использования субсидий данные субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

V. Осуществление контроля

Минстрой Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверки соблюдения администрациями муниципальных районов, городских округов и поселений условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение N 3

к подпрограмме "Государственная поддержка

строительства жилья в Чувашской Республике"

государственной программы Чувашской Республики

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

ПОРЯДОК

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317,от 24.01.2020 N 31) |

I. Общие положения

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 24.07.2019 N 317)

Настоящий Порядок регулирует отдельные вопросы организации работы по реализации в Чувашской Республике мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - мероприятие) в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, приведенными в приложении N 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - Правила).

II. Порядок и условия признания молодой семьи

имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные

денежные средства, достаточные для оплаты расчетной

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер

предоставляемой социальной выплаты

2.1. Для признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, молодая семья представляет в орган местного самоуправления, признавший молодую семью нуждающейся в жилом помещении, следующие документы (по выбору):

документы, подтверждающие принятие кредитной организацией решения о возможности предоставления ипотечного кредита молодой семье с указанием его максимальной суммы (письмо, выписка и прочее);

копии заверенных нотариально договоров займа либо обязательств физических лиц о предоставлении необходимых финансовых средств;

копии договоров займа либо гарантий юридических лиц о предоставлении необходимых финансовых средств;

отчет профессионального оценщика об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, находящегося целиком в собственности молодой семьи;

договор строительного подряда, акты выполненных работ, подтверждающие расходы на строительство жилого дома;

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;

справку или иной документ, подтверждающие наличие на расчетном счете молодой семьи достаточных сумм по вкладам в банке.

2.2. В случае наличия у молодой семьи нескольких источников привлечения денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, молодая семья представляет соответствующие документы, указанные в [пункте 2.1](#P7498) настоящего Порядка.

2.3. Сумма средств, подтвержденных документами, указанными в [пункте 2.1](#P7498) настоящего Порядка, и предоставляемой социальной выплаты должна быть не менее расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной в соответствии с пунктом 16 Правил.

2.4. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, представленных молодой семьей по своему выбору, указанных в [пункте 2.1](#P7498) настоящего Порядка, и в течение десяти рабочих дней со дня представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения орган местного самоуправления письменно уведомляет молодую семью о принятом решении.

2.5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, являются:

а) непредставление документов, подтверждающих возможность оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, из указанных в [пункте 2.1](#P7498) настоящего Порядка;

б) несоответствие требованиям [пункта 2.3](#P7507) настоящего Порядка;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

2.6. Повторное рассмотрение документов о признании молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, допускается после устранения молодой семьей оснований для отказа, предусмотренных [пунктом 2.5](#P7509) настоящего Порядка.

III. Порядок формирования органом местного самоуправления

списка молодых семей - участников мероприятия,

изъявивших желание получить социальную выплату

в планируемом году

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 24.07.2019 N 317)

3.1. Молодая семья, признанная в соответствии с Правилами участником мероприятия, включается органом местного самоуправления в список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - список).

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

3.2. Молодые семьи включаются в список в порядке очередности исходя из времени подачи молодой семьей заявления на участие в мероприятии.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

В первую очередь в список включаются молодые семьи - участники мероприятия, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

При этом при формировании Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат устанавливается квота для молодых семей, не относящихся к молодым семьям - участникам мероприятия, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., или молодым семьям, имеющим трех и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в указанный список.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

3.3. Список формируется органом местного самоуправления по форме, установленной Минстроем Чувашии.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

3.4. Основаниями для исключения молодой семьи - участника мероприятия из списка являются:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 6 Правил;

б) реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала;

в) выявление недостоверности сведений, содержащихся в представленных молодой семьей документах, на основании которых молодая семья включена в список;

г) поступление заявления молодой семьи об исключении ее из списка.

3.5. Исключение молодой семьи из списка производится на основании решения органа местного самоуправления, которое принимается не позднее 15 рабочих дней после дня, когда органу местного самоуправления стало известно о наличии оснований, указанных в [пункте 3.4](#P7532) настоящего Порядка.

Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об исключении молодой семьи из списка направляет по месту ее жительства или вручает лично письменное уведомление о принятом решении с указанием основания принятия данного решения.

3.6. Сформированный на планируемый год актуализированный список утверждается органом местного самоуправления и представляется в Минстрой Чувашии до 1 июня года, предшествующего планируемому.

3.7. Утвержденный список размещается на официальном сайте органа местного самоуправления на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

IV. Порядок внесения изменений в утвержденный список

молодых семей - претендентов на получение

социальных выплат в соответствующем году

В случае если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимые документы для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты в установленный пунктом 31 Правил срок, или в течение срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты отказались от получения социальной выплаты, или по иным причинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой, Минстрой Чувашии на основании письменного представления органа местного самоуправления в течение пяти рабочих дней вносит соответствующие изменения в утвержденный список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, о чем орган местного самоуправления письменно уведомляется в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений.

V. Порядок предоставления молодым семьям - участникам

мероприятия дополнительной социальной выплаты

при рождении (усыновлении) одного ребенка

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 24.07.2019 N 317)

5.1. Молодой семье - участнику мероприятия при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата в размере пяти процентов расчетной (средней) стоимости жилья (далее - дополнительная социальная выплата), рассчитанной в соответствии с пунктом 16 Правил.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

На предоставление дополнительной социальной выплаты рекомендуется направлять средства местных бюджетов.

Право на дополнительную социальную выплату молодая семья имеет в случае, если ребенок родился (усыновлен) в период после утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году и до даты предоставления социальной выплаты участнику мероприятия.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

5.2. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья представляет в орган местного самоуправления следующие документы:

заявление на получение дополнительной социальной выплаты (в произвольной форме);

копию свидетельства о рождении ребенка либо копии документов, подтверждающих усыновление ребенка.

5.3. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней проверяет представленные документы и принимает решение о предоставлении дополнительной социальной выплаты либо об отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты.

5.4. Решение об отказе в предоставлении дополнительной социальной выплаты принимается в случаях, если:

а) не представлены документы, указанные в [пункте 5.2](#P7560) настоящего Порядка;

б) представлены документы, которые не подтверждают право молодой семьи на получение дополнительной социальной выплаты.

5.5. При принятии решения о предоставлении дополнительной социальной выплаты производится расчет размера дополнительной социальной выплаты, после чего молодой семье выдается свидетельство о праве на получение дополнительной социальной выплаты, которое представляется в уполномоченный банк.

VI. Размещение информации в Единой государственной

информационной системе социального обеспечения

Информация о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и (или) дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в течение пяти рабочих дней со дня перечисления средств социальных выплат на банковский счет молодых семей. Размещение и получение указанной информации осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 г. N 181 "О Единой государственной информационной системе социального обеспечения".

Приложение N 4

к подпрограмме "Государственная поддержка

строительства жилья в Чувашской Республике"

государственной программы Чувашской Республики

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

ПОРЯДОК

ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55) |

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия отбора муниципальных образований в целях предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики (далее - бюджет муниципального образования) на софинансирование расходов по строительству объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства (далее соответственно - субсидия, земельный участок), а также порядок расчета и распределения субсидий между муниципальными образованиями, претендующими на получение субсидии.

1.2. Объем средств республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

1.3. Распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований на указанные цели утверждается постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

II. Условия и порядок отбора муниципальных образований

2.1. Субсидии на цели, указанные в [пункте 1.1](#P7598) настоящего Порядка, предоставляются при соблюдении следующих условий:

2.1.1. Земельные участки представляют собой группу компактно расположенных земельных участков, предназначенных для индивидуальной жилой застройки (далее - участок жилой застройки), из которых не менее 20 земельных участков предоставлены многодетным семьям.

2.1.2. Размеры земельных участков составляют от 0,05 до 0,15 га.

2.1.3. Минимальная площадь участка жилой застройки составляет не менее 1,0 га.

2.1.4. Наличие перечня видов объектов инженерной инфраструктуры, которыми предусматривается обеспечить земельные участки исходя из фактической обеспеченности конкретного населенного пункта отдельными видами объектов инженерной инфраструктуры, утвержденного соответствующими органами местного самоуправления.

2.1.5. Наличие утвержденной проектной документации на строительство сетей электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (далее - проектная документация).

2.1.6. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

2.1.7. Наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, на софинансирование которых предоставляется субсидия, в размере, определенном в соответствии с [пунктом 3.2](#P7642) настоящего Порядка.

2.2. Соблюдение условий, предусмотренных [пунктом 2.1](#P7604) настоящего Порядка, подтверждается следующими документами:

перечень предоставленных многодетным семьям земельных участков (с указанием кадастрового номера земельного участка, площади земельного участка, фамилий, имен, отчеств (последнее - при наличии) всех членов многодетной семьи), удовлетворяющих условиям [пункта 2.1](#P7604) настоящего Порядка и подлежащих обеспечению объектами инженерной инфраструктуры в текущем финансовом году, утвержденный администрацией муниципального образования;

решение администрации муниципального образования о предоставлении многодетным семьям земельных участков на участке жилой застройки;

решения соответствующих органов местного самоуправления об утверждении проекта планировки и проекта межевания участка жилой застройки (план, чертеж в масштабе 1:1000);

решения соответствующих органов местного самоуправления об утверждении перечня видов объектов инженерной инфраструктуры, которыми предусматривается обеспечить земельные участки;

копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

копия сводного сметного расчета строительства объекта(ов) инженерной инфраструктуры;

копия документа об утверждении проектной документации;

документы, подтверждающие наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований для софинансирования мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры.

2.3. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики направляются на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований на строительство сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения согласно утвержденной проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

2.4. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики не предоставляются на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований на строительство объектов инженерной инфраструктуры в границах земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства, а также если в границах участка жилой застройки расположены участки для строительства многоквартирных домов.

2.5. Администрации муниципальных образований ежегодно в срок до 1 апреля представляют в Минстрой Чувашии заявку на получение субсидии с указанием наименования объекта капитального строительства с приложением документов, указанных в [пункте 2.2](#P7612) настоящего Порядка.

2.6. Минстрой Чувашии рассматривает представленные заявки на предмет соответствия их условиям, указанным в [пункте 2.1](#P7604) настоящего Порядка, и наличия полного комплекта документов, указанных в [пункте 2.2](#P7612) настоящего Порядка.

2.7. В срок до 1 мая текущего года Минстрой Чувашии на основании принятых к рассмотрению заявок формирует список инвестиционных проектов, предлагаемых к софинансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, с указанием объемов софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований и направляет его в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее - Минэкономразвития Чувашии) для рассмотрения на заседании Совета по инвестиционной политике в целях подготовки сводных предложений по формированию бюджетных инвестиций в разрезе государственных заказчиков и видов экономической деятельности (отрасли).

2.8. Перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к включению в проект республиканской адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период, определяется Минэкономразвития Чувашии и рассматривается Советом по инвестиционной политике в соответствии с Правилами формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы и Порядком оценки эксплуатационных расходов будущих периодов инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2010 г. N 428.

III. Расчет размера субсидии

3.1. Расчет размера субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования в отношении каждого объекта инженерной инфраструктуры, осуществляется по следующей формуле:

Р = С x Уi / 100 x (КУм / КУоб),

где:

Р - размер субсидии, подлежащей предоставлению бюджету i-го муниципального образования;

С - стоимость строительства сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения согласно утвержденной проектной документации;

Уi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики. Определяется для каждого муниципального образования в процентах в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2020 г. N 1024-р;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

КУм - количество земельных участков на участке жилой застройки, предоставленных многодетным семьям i-го муниципального образования;

КУоб - общее количество земельных участков на участке жилой застройки i-го муниципального образования.

3.2. Расчет размера средств бюджета i-го муниципального образования, необходимых для финансирования мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, осуществляется по следующей формуле:

Оф = С - Р,

где:

Оф - размер средств бюджета i-го муниципального образования;

С - стоимость строительства сетей электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения согласно утвержденной проектной документации;

Р - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования.

3.3. В случае, если на получение субсидии претендуют несколько муниципальных образований и суммарный объем субсидий, рассчитанных в соответствии с [пунктом 3.1](#P7630) настоящего Порядка, превышает предельный объем денежных средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на эти цели на соответствующий финансовый год, расчет размера субсидии для i-го муниципального образования производится следующим образом:

где:

 - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, претендующего на субсидию, с учетом всех объектов инженерной инфраструктуры;

L - предельный объем денежных средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на указанные цели на соответствующий финансовый год;

S - общий объем субсидий всех муниципальных образований, претендующих на получение субсидии, рассчитанных в соответствии с [пунктом 3.1](#P7630) настоящего Порядка.

Соответствующий расчет размера средств бюджета i-го муниципального образования, необходимых для финансирования мероприятий по строительству объектов инженерной инфраструктуры, осуществляется в соответствии с [пунктом 3.2](#P7642) настоящего Порядка.

IV. Порядок предоставления субсидий

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 20.02.2021 N 55)

Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований Чувашской Республики на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения и очистки бытовых сточных вод, Правилами предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на софинансирование мероприятий по газификации населенных пунктов Чувашской Республики в рамках реализации государственной программы Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. N 588.

Приложение N 5

к подпрограмме "Государственная

поддержка строительства жилья

в Чувашской Республике"

государственной программы

Чувашской Республики

"Обеспечение граждан

в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55) |

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают цель, порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем", в рамках федерального проекта "Жилье" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее соответственно - субсидия, бюджет муниципального образования, муниципальное образование, проект по развитию территорий, государственная программа Чувашской Республики, федеральный проект).

Проект по развитию территорий включает в себя перечень мероприятий по обеспечению земельных участков объектами транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

1.2. Субсидии на цели, предусмотренные [пунктом 1.3](#P7699) настоящих Правил, предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

1.3. Субсидии направляются на следующие цели:

а) возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, а также на обеспечение такими объектами земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей;

б) возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионным соглашениям на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, заключенным в целях реализации проектов по развитию территорий;

в) подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий;

г) строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения) в целях реализации проектов по развитию территорий, финансирование которых осуществлялось в рамках федерального проекта по 2021 год включительно;

д) строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий;

е) строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в том числе магистральных сетей, в целях реализации проектов по развитию территорий.

1.4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) наличие нормативного правового акта муниципального образования, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;

в) заключение соглашения между Минстроем Чувашии и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 11 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511 (далее - Правила предоставления субсидий);

г) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета Министров Чувашской Республики;

д) наличие обязательства администрации муниципального образования об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

1.5. Субсидии предоставляются на реализацию проектов по развитию территорий, соответствующих следующим критериям:

а) наличие утвержденного проекта планировки территории или решения о разработке проекта планировки территории;

б) наличие карты (фрагмента карты) планировочной структуры территории соответствующего муниципального образования с отображением границ территории проекта по развитию территорий, объектов капитального строительства, реализуемых в рамках государственной программы Чувашской Республики;

в) наличие документов, подтверждающих планируемое строительство жилья в объеме, заявленном муниципальным образованием в рамках проекта по развитию территорий в очередном финансовом году (разрешений на строительство многоквартирных домов и (или) уведомлений о планируемом строительстве объектов индивидуального жилищного строительства и (или) иных документов);

г) наличие описания проекта по развитию территорий с указанием наименования и срока реализации, общего объема и сроков ввода жилья в рамках проекта.

1.6. Субсидии предоставляются на основании соглашения по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии), подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") в течение 30 рабочих дней со дня утверждения распределения средств между бюджетами муниципальных образований, предусматривающего:

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующего расходного обязательства;

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренного в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2020 г. N 1024-р;

в) направления использования субсидии;

г) перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для получения субсидии;

д) значение результата использования субсидии;

е) обязательство администрации муниципального образования по достижению результата использования субсидии;

ж) обязательство администрации муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется субсидия;

3) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство администрации муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия (при наличии такого акта);

и) сроки и порядок представления в системе "Электронный бюджет" отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значения результата использования субсидии;

к) указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны администрации муниципального образования и представлению отчетности;

л) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

м) порядок возврата не использованных администрацией муниципального образования остатков субсидии;

н) обязательство администрации муниципального образования по возврату субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики;

о) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

п) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества с указанием наименований, адресов (при наличии), мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию (приобретения) объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества), стоимости (предельной стоимости) указанных объектов;

р) обязательство администрации муниципального образования по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства;

с) обязательство администрации муниципального образования по использованию экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство (при наличии такой документации).

1.7. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики, определенный в соответствии с пунктом 3 Порядка определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема расходного обязательства муниципального района и городского округа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511, не применяется в отношении субсидий, предоставляемых за счет средств Дорожного фонда Чувашской Республики.

Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства городского округа, предусмотренного в бюджете городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия за счет средств Дорожного фонда Чувашской Республики, определяется в соответствии с пунктом 4 Методики распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики между бюджетами городских округов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа, приведенной в приложении N 11 к подпрограмме "Безопасные и качественные автомобильные дороги" государственной программы Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. N 599.

1.8. Не допускается предоставление субсидии на цели, указанные в [подпунктах "а"](#P7700) - ["в"](#P7702) и ["е" пункта 1.3](#P7705) настоящих Правил, в связи с реализацией мероприятий в отношении одного и того же объекта капитального строительства в пределах одного финансового года.

1.9. Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками, производится:

из расчета предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более 70 процентов ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на каждую дату начисления банком процентов по кредитному договору;

при условии, что предметом кредитного договора является предоставление кредита на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инженерной инфраструктуры;

при условии своевременного исполнения заемщиками текущих обязательств в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита и уплаты процентов по нему.

Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не производится.

1.10. При планировании направления субсидии на цель, предусмотренную [подпунктом "а" пункта 1.3](#P7700) настоящих Правил, администрацией муниципального образования одновременно с заявкой представляются следующие документы:

а) заявление заемщика о возмещении затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту, составленное в свободной форме;

б) копия кредитного договора, заверенная кредитной организацией, выдавшей кредит;

в) выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения кредита и уплаты процентов по нему;

г) расчет размера средств на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту до 2024 года включительно;

д) справка налогового органа об отсутствии у заемщика - юридического лица просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды. Справка формируется на дату не ранее чем за три месяца до даты подачи заявки.

1.11. Минстрой Чувашии вправе устанавливать дополнительный перечень документов и сведений, запрашиваемых у заемщика для направления субсидии на цель, предусмотренную [подпунктом "а" пункта 1.3](#P7700) настоящих Правил, а также сроки их представления.

1.12. При планировании направления субсидии на цель, предусмотренную [подпунктом "б" пункта 1.3](#P7701) настоящих Правил, одновременно с заявкой администрацией муниципального образования представляются следующие документы:

а) расчет размера средств на возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концедента по концессионному соглашению до 2024 года включительно;

б) копия заключенного концессионного соглашения, предусматривающего в том числе выплату платы концедента по концессионному соглашению.

1.13. При планировании направления субсидии на цель, предусмотренную [подпунктом "в" пункта 1.3](#P7702) настоящих Правил, одновременно с заявкой администрацией муниципального образования представляются следующие документы:

а) расчет размера средств на оплату договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

б) копия договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе график платежей по такому договору;

в) акт сверки взаиморасчетов, подписанный сторонами договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Направление субсидии на оплату задолженности по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения не производится.

1.14. При планировании направления субсидии на цели, предусмотренные [подпунктами "г"](#P7703) - ["е" пункта 1.3](#P7705) настоящих Правил, одновременно с заявкой в отношении каждого объекта капитального строительства администрацией муниципального образования представляются следующие сведения и документы:

а) наименование объекта капитального строительства, технологические параметры, сроки ввода в эксплуатацию;

б) размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, планируемых на финансирование строительства объекта капитального строительства;

в) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации - в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовка проектной документации является обязательной;

д) титульный список вновь начинаемых и (или) переходящих объектов капитального строительства, утвержденный заказчиком;

е) копия заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в случае если подготовка обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной.

1.15. Предоставление субсидии на цели, указанные в [подпунктах "г"](#P7703) - ["е" пункта 1.3](#P7705) настоящих Правил, осуществляется после представления в Минстрой Чувашии заявки и документов, указанных в [пункте 1.14](#P7758) настоящих Правил.

II. Порядок финансирования

2.1. Для получения субсидии администрация муниципального образования представляет в Минстрой Чувашии заявку по форме, которая утверждается Минстроем Чувашии.

2.2. Субсидии распределяются между заявленными муниципальными образованиями проектами по развитию территорий, которые соответствуют критериям, установленным [пунктом 1.5](#P7712) настоящих Правил.

В случае если размер субсидии, рассчитанный в отношении проекта по развитию территорий, оказывается больше остатка планируемого объема бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, образовавшегося после распределения субсидий между проектами, соответствующими критериям, установленным [пунктом 1.5](#P7712) настоящих Правил, на реализацию такого проекта предоставляется субсидия в размере остатка бюджетных ассигнований.

2.3. В случае если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на финансирование мероприятий, на софинансирование которых предоставляется субсидия, не обеспечивает уровень софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики, определенный в соответствии с пунктом 15 Правил предоставления субсидий, размер субсидии подлежит сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий уровень софинансирования.

2.4. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, или с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики, открытого в Минфине Чувашии, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

2.5. Администрация муниципального образования ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минстрой Чувашии в порядке и по форме, которые установлены соглашением, отчетность об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значения результата использования субсидии.

2.6. Результатом использования субсидии является объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

Эффективность использования субсидии оценивается Минстроем Чувашии по итогам отчетного года исходя из степени достижения муниципальным образованием значения результата использования субсидии, предусмотренного соглашением.

III. Порядок возврата субсидии

3.1. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидии, предоставленной из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального образования, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов получателя средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

3.2. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное соглашением в соответствии с [подпунктом "е" пункта 1.6](#P7723) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vвозврата - размер субсидии, подлежащей возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики;

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, определяется:

а) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением;

б) для результатов использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле

Di = 1 - Si / Тi.

3.4. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом "р" пункта 1.6](#P7733) настоящих Правил, и в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по которым допущено нарушение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, без учета размера остатка субсидии по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из бюджета муниципального образования в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, если администрацией муниципального образования, допустившего нарушение соответствующих обязательств, не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, не представлены документы, предусмотренные абзацем восьмым пункта 3.5 настоящих Правил.

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами "е"](#P7723) и ["р" пункта 1.6](#P7733) настоящих Правил, возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, определенный в соответствии с [абзацем первым](#P7817) настоящего пункта.

3.5. Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет Чувашской Республики, в случае предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктами "е"](#P7723) и ["р" пункта 1.6](#P7733) настоящих Правил, с учетом применения результатов использования консолидированной субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в соответствующих правилах предоставления субсидий. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в соответствии с [пунктами 3.3](#P7784) и [3.4](#P7817) настоящих Правил, в отношении которых были допущены нарушения.

3.6. Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 3.3](#P7784) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [подпунктом "о" пункта 1.6](#P7731) настоящих Правил.

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, предусмотренных [абзацами вторым](#P7821) - [пятым](#P7824) настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных [абзацами вторым](#P7821) - [пятым](#P7824) настоящего пункта, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 3.3](#P7784) настоящих Правил, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3.3 настоящих Правил.

В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены [пунктами 3.3](#P7784) и [3.4](#P7817) настоящих Правил, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 3.3](#P7784) настоящих Правил, с приложением соответствующего проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в [абзаце восьмом](#P7827) настоящего пункта.

IV. Осуществление контроля

4.1. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного финансового контроля.

4.2. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидии формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях предоставляемых субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а также информацию о достижении значений результатов использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

4.3. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий предоставления субсидии путем оценки отчетов администраций муниципальных образований об использовании субсидии, выполнении условий предоставления субсидии, а также отчетов о достижении значения результата использования субсидии с осуществлением выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

Приложение N 6

к подпрограмме "Государственная поддержка

строительства жилья в Чувашской Республике"

государственной программы Чувашской Республики

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ В ПРОЦЕССЕ

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ

РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317;в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55) |

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации в рамках реализации республиканской адресной программы "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" на 2019 - 2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 марта 2019 г. N 92 (далее соответственно - субсидия, Программа, аварийный жилищный фонд).

Субсидии бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов предоставляются в соответствии с распределением средств республиканского бюджета Чувашской Республики на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

Субсидии направляются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов, подтвердивших выполнение условий, установленных для получения финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд), в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон), отобранных в установленном Законом порядке в качестве участников Программы.

II. Порядок финансирования

2.1. Предоставление субсидий на цель, указанную в [пункте 1.1](#P7866) настоящих Правил, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0501 "Жилищное хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

2.2. Финансирование расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и средств, поступающих из Фонда в республиканский бюджет Чувашской Республики на указанные цели.

2.3. Расходование средств Фонда, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляется в порядке, установленном Законом.

2.4. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов осуществляется на основании соглашений, заключаемых между Минстроем Чувашии и администрациями муниципальных районов и городских округов в течение 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта Кабинета Министров Чувашской Республики о распределении объемов финансирования мероприятий Программы между бюджетами муниципальных районов и городских округов (далее также соответственно - соглашение, получатель субсидии), в которых предусматриваются:

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления субсидии;

направления использования субсидии;

адресное (пообъектное) распределение субсидии с участием средств республиканского бюджета Чувашской Республики по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества в соответствии с приложением к соглашению;

перечень документов, представляемых получателем субсидии для получения субсидии;

значения показателей результативности использования субсидии;

обязательство получателя субсидии о ведении учета показателей результативности использования субсидии и представлении отчетности о достижении их значений;

порядок, сроки и форма представления отчета об использовании субсидии;

порядок, сроки и форма представления отчета о выполнении условий предоставления субсидий, установленных Минстроем Чувашии;

сроки проверки Минстроем Чувашии условий предоставления и направлений использования субсидии;

порядок возврата не использованных получателем субсидии остатков субсидии;

порядок возврата субсидии в случаях выявления Минстроем Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения целей и условий предоставления субсидии, недостижения значений показателей результативности использования субсидии;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения;

перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества;

сроки и порядок представления отчетности о расходовании средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики и (или) местных бюджетов на реализацию Программы, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии по форме, установленной Фондом.

Кроме того, при предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов в соглашении предусматриваются сведения о софинансировании субсидий за счет средств бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов.

2.5. Субсидия, поступившая в республиканский бюджет Чувашской Республики из Фонда, перечисляется с лицевого счета Минстроя Чувашии, открытого в Министерстве финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии), на счет Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике), открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов. Перечисление субсидии с участием средств Фонда на цель, указанную в [пункте 1.1](#P7866) настоящих Правил, осуществляется в течение 30 дней со дня получения средств Фонда.

2.6. Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики перечисляются с лицевого счета получателя субсидии - Минстроя Чувашии, открытого в УФК по Чувашской Республике, на счет УФК по Чувашской Республике, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов.

2.7. Показателями результативности использования субсидии являются:

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда;

количество переселяемых человек из аварийного жилищного фонда.

Оценка результативности использования субсидии осуществляется Минстроем Чувашии на основе установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии исходя из сравнения фактически достигнутых по итогам отчетного года значений показателей результативности использования субсидии с плановыми значениями указанных показателей.

Отчетность о достижении значений показателей результативности использования субсидии представляется получателями субсидии в Минстрой Чувашии не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме, установленной Фондом.

2.8. Распределение субсидии с участием средств Фонда (Ci) между муниципальными районами и городскими округами осуществляется по формуле

Ci = Si x W x Ур,

где:

Si - площадь аварийного жилищного фонда на территории i-го муниципального района (городского округа);

W - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Чувашской Республике, утвержденная нормативным правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Ур - предельный уровень софинансирования расходных обязательств Чувашской Республики из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. N 2468-р.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Размер средств республиканского бюджета Чувашской Республики (C) i-му муниципальному району (городскому округу) рассчитывается по формуле

C = (Si x W - Ci) x Урi,

где:

Si - площадь аварийного жилищного фонда на территории i-го муниципального района (городского округа);

W - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Чувашской Республике, утвержденная нормативным правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Ci - размер средств Фонда для предоставления субсидии с участием средств Фонда i-му муниципальному району (городскому округу);

Урi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики из республиканского бюджета Чувашской Республики (за исключением расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, в целях софинансирования которых республиканскому бюджету Чувашской Республики предоставляются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2020 г. N 1024-р.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Размер средств муниципального района (городского округа) (М) рассчитывается по формуле

М = Si x W - (Ci + C),

где:

Si - площадь аварийного жилищного фонда на территории i-го муниципального района (городского округа);

W - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Чувашской Республике, утвержденная нормативным правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Ci - размер средств Фонда для предоставления субсидии с участием средств Фонда i-му муниципальному району (городскому округу);

C - размер средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

2.9. Получателю субсидии запрещается использовать субсидию на цели, не установленные настоящими Правилами и соглашением.

2.10. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Минстрой Чувашии отчет об использовании субсидии по форме, установленной Соглашением, а также отчет о расходовании средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики и (или) местных бюджетов на реализацию Программы по форме, установленной Фондом.

2.11. Минстрой Чувашии ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, составляет сводный [отчет](#P7997) об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по форме согласно приложению к настоящим Правилам и представляет его в Минфин Чувашии, а также в сроки, установленные Фондом, составляет и представляет в Фонд отчет о расходовании средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики и (или) местных бюджетов на реализацию Программы.

2.12. Получатели субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за целевое использование субсидии и достоверность сведений, содержащихся в отчетах, представляемых в Минстрой Чувашии.

III. Порядок возврата субсидий

3.1. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Чувашской Республики.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован получателем субсидии в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии, определяемом с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

3.2. В случаях выявления Минстроем Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения условий предоставления и направлений использования субсидии, недостижения значений показателей результативности использования субсидии Минстрой Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет получателю субсидии уведомление о необходимости возврата в республиканский бюджет Чувашской Республики средств Фонда и средств республиканского бюджета Чувашской Республики в течение одного месяца со дня уведомления.

3.3. Средства Фонда, поступившие в республиканский бюджет Чувашской Республики, в случае невыполнения условий предоставления субсидии с участием средств Фонда подлежат возврату в порядке, установленном статьей 23.1 Закона.

3.4. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики:

в случае нарушения условий предоставления субсидии - в полном объеме предоставленной субсидии;

в случае нецелевого использования субсидии - в объеме ее нецелевого использования;

в случае недостижения значений показателей результативности использования субсидии объем средств, подлежащих возврату (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального района (городского округа);

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле

Di = 1 - Si / Ti.

IV. Осуществление контроля

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий их получателями осуществляют Минстрой Чувашии, органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

4.2. Контроль за соответствием выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства домов, строительство которых или приобретение жилых помещений в которых осуществляется в рамках реализации Программы, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, наличием разрешения на строительство в отношении многоквартирных домов, выполнением требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при строительстве указанных домов осуществляет Минстрой Чувашии.

Приложение

к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам

городских округов на переселение граждан

из жилищного фонда, признанного

в установленном порядке до 1 января 2017 г.

аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции в связи с физическим

износом в процессе эксплуатации,

за счет средств Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального

хозяйства и средств

республиканского бюджета

Чувашской Республики

 **СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

 **по муниципальным районам и городским округам об использовании**

 **субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики**

 **на переселение граждан из жилищного фонда, признанного**

 **в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим**

 **сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе**

 **эксплуатации, за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

 (ежемесячно, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа) | Площадь расселяемых жилых помещений, кв. метров | Количество переселяемых семей | Количество переселяемых человек | Адреса домов (наименование улицы, номер дома), предоставляемых для переселения граждан | Площадь предоставляемых жилых помещений, кв. метров | Объем финансирования на год, тыс. рублей | Профинансировано за отчетный период, тыс. рублей | Объем выполненных работза отчетный период, тыс. рублей |
| всего | в том числе за счет средств | всего | в том числе за счет средств | всего | в том числе за счет средств |
| Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканского бюджета Чувашской Республики | бюджета муниципального района (городского округа) | Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканского бюджета Чувашской Республики | бюджета муниципального района (городского округа) | Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканского бюджета Чувашской Республики | бюджета муниципального района (городского округа) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Министр строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства

Чувашской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Подготовил

специалист Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 (дата)

Приложение N 7

к подпрограмме "Государственная поддержка

строительства жилья в Чувашской Республике"

государственной программы Чувашской Республики

"Обеспечение граждан в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН

ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО АВАРИЙНЫМ И ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО

УГРОЗУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(введены Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317;в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 533,от 20.02.2021 N 55) |

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 г. (далее соответственно - субсидия, аварийный жилищный фонд).

Субсидии бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов предоставляются в соответствии с распределением средств республиканского бюджета Чувашской Республики на переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 г., утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики.

Субсидии направляются на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на строительство таких домов, а также на выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов, подтвердивших выполнение условий, установленных для получения финансовой поддержки за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (далее также - условия предоставления субсидии).

Условиями предоставления субсидии бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов являются:

наличие многоквартирных домов в жилищном фонде, признанном аварийным и представляющим угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанном таковым до 1 января 2017 г.;

наличие не менее пяти конструктивных элементов многоквартирного дома (фундамент, межэтажные и межчердачное перекрытия, наружные и внутренние несущие стены, лестничные марши и площадки, стропильная система и кровля), находящихся в аварийном состоянии и со степенью износа не менее 75 процентов, указанных в заключении специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома;

софинансирование расходов за счет средств бюджета муниципального района и бюджета городского округа в размере предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики из республиканского бюджета Чувашской Республики (за исключением расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, в целях софинансирования которых республиканскому бюджету Чувашской Республики предоставляются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2020 г. N 1024-р.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

II. Порядок финансирования

2.1. Предоставление субсидий на цель, указанную в [пункте 1.1](#P8143) настоящих Правил, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0501 "Жилищное хозяйство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидии в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Финансирование расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в части софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов.

2.3. Для перечисления субсидии администрации муниципальных районов и городских округов (далее также - получатель субсидии) в Минстрой Чувашии представляют:

заявку на получение субсидии;

копии муниципальных контрактов (договоров) на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Указанные документы представляются на бумажном носителе.

2.4. Минстрой Чувашии в течение трех рабочих дней со дня получения заявки и документов, указанных в [пункте 2.3](#P8158) настоящих Правил, осуществляет их проверку и принимает решение о предоставлении субсидии либо о необходимости представления недостающих документов и (или) уточнения сведений.

Минстрой Чувашии уведомляет о необходимости представления недостающих документов и (или) уточнения сведений и уведомляет о принятом решении администрацию муниципального района и городского округа не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения.

В уведомлении Минстроя Чувашии указываются причины принятия соответствующего решения, перечень документов и (или) сведений, которые требуют уточнения.

2.5. Получатель субсидии представляет недостающие документы и (или) уточненные сведения в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в [абзаце втором пункта 2.4](#P8163) настоящих Правил.

2.6. Минстрой Чувашии в течение двух рабочих дней со дня поступления недостающих документов и (или) уточненных сведений проверяет их полноту и достоверность, принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю субсидии являются:

непредставление администрацией муниципального района и городского округа в срок, указанный в [пункте 2.5](#P8165) настоящих Правил, недостающих документов и (или) уточненных сведений;

несоответствие получателя субсидии условиям предоставления субсидии, указанным в [пункте 1.2](#P8146) настоящих Правил.

2.8. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов осуществляется на основании соглашений, заключаемых между Минстроем Чувашии и администрациями муниципальных районов и городских округов в течение 10 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта Кабинета Министров Чувашской Республики о распределении средств республиканского бюджета Чувашской Республики между бюджетами муниципальных районов и городских округов (далее - соглашение), в которых предусматриваются:

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления субсидии;

направления использования субсидии;

адресное (пообъектное) распределение субсидии с участием средств республиканского бюджета Чувашской Республики по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества в соответствии с приложением к соглашению;

перечень документов, представляемых получателем субсидии для получения субсидии;

значения показателей результативности использования субсидии;

обязательство получателя субсидии о ведении учета показателей результативности использования субсидии и представлении отчетности о достижении их значений;

порядок, сроки и форма представления отчета об использовании субсидии;

порядок, сроки и форма представления отчета о выполнении условий предоставления субсидии, установленных Минстроем Чувашии;

сроки проверки Минстроем Чувашии условий предоставления и направлений использования субсидии;

порядок возврата не использованных получателем субсидии остатков субсидии;

порядок возврата субсидии в случаях выявления Минстроем Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения целей и условий предоставления субсидии, недостижения значений показателей результативности использования субсидии;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения;

перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, а также о достижении значений показателей результативности использования субсидии.

Кроме того, при предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов в соглашении предусматриваются сведения о софинансировании субсидий за счет средств бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов.

2.9. Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики перечисляются с лицевого счета Минстроя Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике), на счет УФК по Чувашской Республике, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов.

2.10. Показателями результативности использования субсидии являются:

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда;

количество переселяемых человек из аварийного жилищного фонда.

Оценка результативности использования субсидии осуществляется Минстроем Чувашии на основе установленных соглашением значений показателей результативности использования субсидии исходя из сравнения фактически достигнутых по итогам отчетного года значений показателей результативности использования субсидии с плановыми значениями указанных показателей.

[Отчетность](#P8273) о достижении значений показателей результативности использования субсидии представляется получателями субсидии в Минстрой Чувашии не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии, по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.

2.11. Распределение субсидии с участием средств республиканского бюджета Чувашской Республики между муниципальными районами и городскими округами (Ci) осуществляется по формуле

Ci = Si x W x Урi,

где:

Si - площадь аварийного жилищного фонда на территории i-го муниципального района (городского округа);

W - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Чувашской Республике, утвержденная нормативным правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Урi - предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики из республиканского бюджета Чувашской Республики (за исключением расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, в целях софинансирования которых республиканскому бюджету Чувашской Республики предоставляются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2020 г. N 1024-р.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Размер средств муниципального района (городского округа) (C) рассчитывается по формуле

C = Si x W - Ci,

где:

Si - площадь аварийного жилищного фонда на территории i-го муниципального района (городского округа);

W - средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Чувашской Республике, утвержденная нормативным правовым актом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Ci - размер средств республиканского бюджета Чувашской Республики на обеспечение софинансирования расходных обязательств i-му муниципальному району (городскому округу).

2.12. Получателю субсидии запрещается использовать субсидию на цели, не установленные настоящими Правилами и соглашением.

2.13. Получатель субсидии ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Минстрой Чувашии отчет об использовании субсидии по форме, установленной соглашением.

2.14. Минстрой Чувашии ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, составляет сводный [отчет](#P8346) об использовании субсидий по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам и представляет его в Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии).

2.15. Получатели субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за целевое использование субсидии и достоверность сведений, содержащихся в отчетах, представляемых в Минстрой Чувашии.

III. Порядок возврата субсидий

3.1. Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Чувашской Республики.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован получателем субсидии в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии, определяемом с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

3.2. В случаях выявления Минстроем Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения условий предоставления и направлений использования субсидии, недостижения значений показателей результативности использования субсидии Минстрой Чувашии в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляет получателю субсидии уведомление о необходимости возврата в республиканский бюджет Чувашской Республики средств республиканского бюджета Чувашской Республики в течение одного месяца со дня уведомления.

3.3. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики:

в случае нарушения условий предоставления субсидии - в полном объеме предоставленной субсидии;

в случае нецелевого использования субсидии - в объеме ее нецелевого использования;

в случае недостижения значений показателей результативности использования субсидии объем средств, подлежащих возврату (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального района (городского округа);

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле

Di = 1 - Si / Ti.

IV. Осуществление контроля

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий их получателями осуществляют Минстрой Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

4.2. Контроль за соответствием выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства домов, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, наличием разрешения на строительство в отношении указанных домов, выполнением требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при строительстве указанных домов осуществляет Минстрой Чувашии.

(п. 4.2 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 533)

Приложение N 1

к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам

городских округов на переселение граждан

из жилищного фонда, признанного аварийным

и представляющего угрозу жизни и здоровью

граждан, за исключением признанного

таковым до 1 января 2017 года

 **ОТЧЕТ**

 **о достижении значений показателей результативности использования**

 **субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам**

 **муниципальных районов и бюджетам городских округов на переселение**

 **граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего**

 **угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым**

 **до 1 января 2017 г., за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

 (ежемесячно, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа) | Адреса домов (наименование улицы, номер дома), аварийного дома | План | Факт | Отклонение |
| площадь расселяемых жилых помещений, кв. метров | количество переселяемых человек | площадь расселяемых жилых помещений, кв. метров | количество переселяемых человек | площадь расселяемых жилых помещений, кв. метров | количество переселяемых человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального района

(городского округа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 2

к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам

городских округов на переселение граждан

из жилищного фонда, признанного аварийным

и представляющего угрозу жизни и здоровью

граждан, за исключением признанного

таковым до 1 января 2017 года

 **СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

 **по муниципальным районам и городским округам об использовании**

 **субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики**

 **на переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным**

 **и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан,**

 **за исключением признанного таковым до 1 января 2017 г.,**

 **за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

 (ежемесячно, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа) | Площадь расселяемых жилых помещений, кв. метров | Количество переселяемых семей | Количество переселяемых человек | Адреса домов (наименование улицы, номер дома), предоставляемых для переселения граждан | Площадь предоставляемых жилых помещений, кв. метров | Объем финансирования на год, тыс. рублей | Профинансировано за отчетный период, тыс. рублей | Объем выполненных работ за отчетный период, тыс. рублей |
| всего | в том числе за счет средств | всего | в том числе за счет средств | всего | в том числе за счет средств |
| республиканского бюджета Чувашской Республики | бюджета муниципального района (городского округа) | республиканского бюджета Чувашской Республики | бюджета муниципального района (городского округа) | республиканского бюджета Чувашской Республики | бюджета муниципального района (городского округа) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Министр строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства

Чувашской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Подготовил

специалист Министерства строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 4

к государственной программе

Чувашской Республики

"Обеспечение граждан

в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

ПОДПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317,от 24.01.2020 N 31, от 27.05.2020 N 274, от 20.02.2021 N 55) |

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Соисполнитель подпрограммы | - | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| Участники подпрограммы | - | органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | - | обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | - | предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным;проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;формирование списков детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями |
| (в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317) |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, - 110 человек ежегодно;численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями за счет средств субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики (нарастающим итогом), - 1259 человек;проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, - 5 жилых помещений ежегодно;снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на 5 процентов ежегодно;численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года - снижение до 688 человек |
| (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317, от 24.01.2020 N 31, от 27.05.2020 N 274) |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2019 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 2434263,3 тыс. рублей, в том числе:в 2019 году - 238903,1 тыс. рублей;в 2020 году - 383913,7 тыс. рублей;в 2021 году - 282152,8 тыс. рублей;в 2022 году - 124915,1 тыс. рублей;в 2023 году - 124533,0 тыс. рублей;в 2024 году - 106653,8 тыс. рублей;в 2025 году - 106653,8 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 533269,0 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 533269,0 тыс. рублей;из них средства:федерального бюджета - 1177912,8 тыс. рублей (48,4 процента), в том числе:в 2019 году - 54604,0 тыс. рублей;в 2020 году - 225655,4 тыс. рублей;в 2021 году - 72787,4 тыс. рублей;в 2022 году - 73234,4 тыс. рублей;в 2023 году - 73234,4 тыс. рублей;в 2024 году - 56533,1 тыс. рублей;в 2025 году - 56533,1 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 282665,5 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 282665,5 тыс. рублей;республиканского бюджета Чувашской Республики - 1256350,2 тыс. рублей (51,6 процента), в том числе:в 2019 году - 184299,1 тыс. рублей;в 2020 году - 158258,3 тыс. рублей;в 2021 году - 209365,4 тыс. рублей;в 2022 году - 51680,7 тыс. рублей;в 2023 году - 51298,6 тыс. рублей;в 2024 году - 50120,7 тыс. рублей;в 2025 году - 50120,7 тыс. рублей;в 2026 - 2030 годах - 250603,5 тыс. рублей;в 2031 - 2035 годах - 250603,5 тыс. рублей.Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| (позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55) |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ,

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики.

Основной целью подпрограммы является обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики.

Мероприятия подпрограммы, направленные на решение задач по предоставлению специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, проведению ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, и формированию списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями, носят комплексный межведомственный характер и реализуются с участием органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" специализированные жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным на территории муниципального образования по месту предоставления жилого помещения.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. N 48 "О социальной поддержке детей в Чувашской Республике" детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет однократно по их заявлению производится ремонт жилых помещений. Ремонт производится с целью приведения жилого помещения в состояние, пригодное для проживания, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Законом Чувашской Республики от 17 октября 2005 г. N 42 "О регулировании жилищных отношений" определен порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Законом Чувашской Республики от 30 ноября 2006 г. N 55 "О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями" органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов наделены на неограниченный срок государственными полномочиями Чувашской Республики по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обеспечению проведения ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР

от 24.07.2019 N 317)

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями за счет средств субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики (нарастающим итогом);

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.05.2020 N 274)

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет;

снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями.

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями:

в 2019 году - 232 человека;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2020 году - 330 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2021 году - 220 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2022 году - 94 человека;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2023 году - 81 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2024 году - 110 человек;

в 2025 году - 110 человек;

в 2030 году - 110 человек;

в 2035 году - 110 человек;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями за счет средств субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики (нарастающим итогом):

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.05.2020 N 274)

в 2019 году - 323 человека;

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 27.05.2020 N 274)

в 2020 году - 511 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2021 году - 570 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2022 году - 630 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2023 году - 690 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2024 году - 748 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2025 году - 806 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2030 году - 1096 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

в 2035 году - 1386 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет:

в 2019 году - 4 жилых помещения;

в 2020 году - 2 жилых помещения;

в 2021 году - 1 жилое помещение;

в 2022 году - 1 жилое помещение;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2023 году - 5 жилых помещений;

в 2024 году - 5 жилых помещений;

в 2025 году - 5 жилых помещений;

в 2030 году - 5 жилых помещений;

в 2035 году - 5 жилых помещений;

снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями:

в 2019 году - 5 процентов;

в 2020 году - 5 процентов;

в 2021 году - 5 процентов;

в 2022 году - 5 процентов;

в 2023 году - 5 процентов;

в 2024 году - 5 процентов;

в 2025 году - 5 процентов;

в 2030 году - 5 процентов;

в 2035 году - 5 процентов;

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями:

(абзац введен Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

в 2019 году - 1576 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2020 году - 1497 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2021 году - 1422 человека;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2022 году - 1350 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2023 году - 1282 человека;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2024 году - 1218 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2025 году - 1157 человек;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2030 году - 893 человека;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

в 2035 году - 688 человек.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.01.2020 N 31)

[Сведения](#P8767) о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении к подпрограмме.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ

И ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем выполнения основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на приведение жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, в пригодное для проживания состояние, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Основное мероприятие 2. Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

В рамках выполнения данного основного мероприятия предполагается включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.07.2019 N 317)

Мероприятия подпрограммы рассчитаны на период 2019 - 2035 годов. Реализация подпрограммы не предусматривает выделения отдельных этапов.

Раздел IV. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляет 2434263,3 тыс. рублей, в том числе средства:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

федерального бюджета - 1177912,8 тыс. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

республиканского бюджета Чувашской Республики - 1256350,5 тыс. рублей (таблица).

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и годы реализации подпрограммы | Источники финансирования, тыс. рублей |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | республиканский бюджет Чувашской Республики | местные бюджеты | внебюджетные источники |
| Всего2019 - 2035 годы, в том числе: | 2434263,3 | 1177912,8 | 1256350,5 | 0 | 0 |
| 2019 год | 238903,1 | 54604,0 | 184299,1 | 0 | 0 |
| 2020 год | 383913,7 | 225655,4 | 158258,3 | 0 | 0 |
| 2021 год | 282152,8 | 72787,4 | 209365,4 | 0 | 0 |
| 2022 год | 124915,1 | 73234,4 | 51680,7 | 0 | 0 |
| 2023 год | 124533,0 | 73234,4 | 51298,6 | 0 | 0 |
| 2024 год | 106653,8 | 56533,1 | 50120,7 | 0 | 0 |
| 2025 год | 106653,8 | 56533,1 | 50120,7 | 0 | 0 |
| 2026 - 2030 годы | 533269,0 | 282665,5 | 250603,5 | 0 | 0 |
| 2031 - 2035 годы | 533269,0 | 282665,5 | 250603,5 | 0 | 0 |

(таблица в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55)

Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы представлены в паспорте подпрограммы.

Ресурсное [обеспечение](#P8767) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении к подпрограмме.

Приложение

к подпрограмме "Обеспечение жилыми

помещениями детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей"

государственной программы Чувашской

Республики "Обеспечение граждан

в Чувашской Республике

доступным и комфортным жильем"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,

ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ"

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 20.02.2021 N 55) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 238903,1 | 383913,7 | 282152,8 | 124915,1 | 124533,0 | 106653,8 | 106653,8 | 533269,0 | 533269,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 54604,0 | 225655,4 | 72787,4 | 73234,4 | 73234,4 | 56533,1 | 56533,1 | 282665,5 | 282665,5 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 184299,1 | 158258,3 | 209365,4 | 51680,7 | 51298,6 | 50120,7 | 50120,7 | 250603,5 | 250603,5 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Обеспечение государственных гарантий в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Чувашской Республики" |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - специализированные жилые помещения) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 238903,1 | 383913,7 | 282152,8 | 124915,1 | 124533,0 | 106653,8 | 106653,8 | 533269,0 | 533269,0 |
| 832 | 1004 | А2201R0820 | 530 | федеральный бюджет | 54604,0 | 225655,4 | 72787,4 | 73234,4 | 73234,4 | 56533,1 | 56533,1 | 282665,5 | 282665,5 |
| 832 | 0501 | А22011А820 | 530 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 184299,1 | 158258,3 | 209365,4 | 51680,7 | 51298,6 | 50120,7 | 50120,7 | 250603,5 | 250603,5 |
| 1004 | А2201R0820 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями, человек | x | 232 | 330 | 220 | 94 | 81 | 110 | 110 | 550 | 550 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных специализированными жилыми помещениями за счет средств субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики (нарастающим итогом), человек | x | 323 | 511 | 570 | 630 | 690 | 748 | 806 | 969 | 1259 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, на начало года - снижение до 688 человек | x | 1576 | 1497 | 1422 | 1350 | 1282 | 1218 | 1157 | 893 | 688 |
| Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет, ед. | x | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
| Мероприятие 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 236813,7 | 382990,6 | 279701,8 | 124168,8 | 124168,8 | 104653,8 | 104653,8 | 523269,0 | 523269,0 |
| 832 | 1004 | А2201R0820 | 530 | федеральный бюджет | 54604,0 | 225655,4 | 72787,4 | 73234,4 | 73234,4 | 56533,1 | 56533,1 | 282665,5 | 282665,5 |
| 832 | 1004 | А2201R0820А22011А820 | 530 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 182209,7 | 157335,2 | 206914,4 | 50934,4 | 50934,4 | 48120,7 | 48120,7 | 240603,5 | 240603,5 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 | Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 2089,4 | 923,1 | 2451,0 | 746,3 | 364,2 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| х | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 05 01 | А220112780 | 530 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2089,4 | 923,1 | 2451,0 | 746,3 | 364,2 | 2000,0 | 2000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению специализированными жилыми помещениями | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2 | Снижение задолженности по обеспечению специализированными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение специализированными жилыми помещениями, процентов | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |