Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2017 г. N 343

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" НА 2018 - 2024 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.04.2018 [N 128](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0E7E7E45CF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 27.02.2019 [N 50](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7D7F44C683AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 14.05.2019 [N 145](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 31.07.2019 [N 320](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7A754FC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 06.09.2019 [N 360](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 18.12.2019 [N 561](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7D774ACE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 22.04.2020 [N 210](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 10.06.2020 [N 285](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7748C183AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 19.06.2020 [N 317](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 11.11.2020 [N 620](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 30.11.2020 [N 674](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG)) |

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P38) Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы (далее - Государственная программа).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132302A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145)

2. Утвердить ответственным исполнителем Государственной [программы](#P38) Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

3. Министерству финансов Чувашской Республики при формировании проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Государственной [программы](#P38) исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

И.о. Председателя Кабинета Министров

Чувашской Республики

С.ЕНИЛИНА

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 31.08.2017 N 343

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" НА 2018 - 2024 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.04.2018 [N 128](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0E7E7E45CF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13220BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 27.02.2019 [N 50](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7D7F44C683AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 14.05.2019 [N 145](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132303A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 31.07.2019 [N 320](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7A754FC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 06.09.2019 [N 360](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13220BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 18.12.2019 [N 561](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7D774ACE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13220BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 22.04.2020 [N 210](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13220BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 10.06.2020 [N 285](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7748C183AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 19.06.2020 [N 317](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13220BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 11.11.2020 [N 620](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13220BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 30.11.2020 [N 674](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13220BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Дата составления проекта Государственной программы | 1 июля 2017 года |
| Непосредственный исполнитель Государственной программы | первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Максимов В.М.  (т. 64-22-23, e-mail: construc@cap.ru) |
| Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | А.В.Героев |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132302A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210) | |

(титульный лист в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132300A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145)

Паспорт

государственной программы Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды на территории

Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7D774ACE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132303A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 18.12.2019 N 561)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Участники Государственной программы | - | Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;  органы местного самоуправления в Чувашской Республике (по согласованию) |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132301A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 06.09.2019 N 360) | | |
| Подпрограммы Государственной программы | - | "[Благоустройство дворовых и общественных территорий](#P1157) муниципальных образований Чувашской Республики";  "[Обустройство мест массового отдыха населения](#P11068) (городских парков)";  "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132001A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145) | | |
| Цель Государственной программы | - | создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Чувашской Республики путем реализации в период 2018 - 2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132001A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145) | | |
| Задачи Государственной программы | - | повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований;  повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132006A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145) | | |
| Целевые показатели (индикаторы) Государственной программы | - | к 2025 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  количество реализованных на территории Чувашской Республики проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству, - 21 ед.;  количество представителей Чувашской Республики, прошедших обучение по программе "Создание комфортной городской среды", - 56 чел.;  доля городов с благоприятной городской средой - 60 процентов |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13200AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145) | | |
| Срок реализации Государственной программы | - | 2018 - 2024 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132106A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145) | | |
| Объемы финансирования Государственной программы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Государственной программы в 2018 - 2024 годах составляют 7006930,4 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 291227,9 тыс. рублей;  в 2019 году - 2161395,2 тыс. рублей;  в 2020 году - 3073441,3 тыс. рублей;  в 2021 году - 497899,4 тыс. рублей;  в 2022 году - 460537,2 тыс. рублей;  в 2023 году - 427629,4 тыс. рублей;  в 2024 году - 94800,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 2195903,6 тыс. рублей (28,4 процента), в том числе:  в 2018 году - 268003,8 тыс. рублей;  в 2019 году - 423083,2 тыс. рублей;  в 2020 году - 476841,7 тыс. рублей;  в 2021 году - 366989,7 тыс. рублей;  в 2022 году - 330492,6 тыс. рублей;  в 2023 году - 330492,6 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - 3945810,1 тыс. рублей (58,8 процента), в том числе:  в 2018 году - 8961,1 тыс. рублей;  в 2019 году - 1532731,7 тыс. рублей;  в 2020 году - 2348386,8 тыс. рублей;  в 2021 году - 26649,1 тыс. рублей;  в 2022 году - 26744,6 тыс. рублей;  в 2023 году - 2336,8 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  местных бюджетов - 271180,5 тыс. рублей (4,0 процента), в том числе:  в 2018 году - 8553,3 тыс. рублей;  в 2019 году - 98222,9 тыс. рублей;  в 2020 году - 132843,7 тыс. рублей;  в 2021 году - 12860,6 тыс. рублей;  в 2022 году - 11900,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 3400,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 3400,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников - 594036,2 тыс. рублей (8,8 процента), в том числе:  в 2018 году - 5709,7 тыс. рублей;  в 2019 году - 107357,4 тыс. рублей;  в 2020 году - 115369,1 тыс. рублей;  в 2021 году - 91400,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 91400,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 91400,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 91400,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования Государственной программы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132302A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674) | | |
| Ожидаемый результат реализации Государственной программы | - | увеличение количества благоустроенных дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков). |

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ,

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ,

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132606A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145.

Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

НА 2018 - 2024 ГОДЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,

ОПИСАНИЕ СРОКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132607A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 14.05.2019 N 145)

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы (далее - Государственная программа) определены:

[Указом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C2017FFB03EC087721119285FA21E3373E117942E5F2BD5F8AE441112200sAe2G) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

приоритетным [проектом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C2007BF501EB0E7721119285FA21E3373E117942E5F2BD5F8AE441112200sAe2G) "Формирование комфортной городской среды" (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 18 апреля 2017 г. N 5);

[Указом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7C774CC483AD7EB3316B43391CBCA0F81487E45E0D2201BDAA8FC8sCeFG) Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. N 139 "О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики";

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7D774ACE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132000A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 18.12.2019 N 561)

[постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0E787E44C483AD7EB3316B43391CBCA0F81487E45E0D2201BDAA8FC8sCeFG) Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года".

Мероприятия Государственной программы разработаны в целях реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", направленного на повышение комфортности городской среды, индекса качества городской среды и сокращение количества городов с неблагоприятной средой, а также в целях реализации ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город", направленного на преобразование сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений.

В целях определения текущего состояния благоустройства населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 августа 2017 г. N 313 утвержден [Порядок](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EE7087D724ACDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132B09F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Целью Государственной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Чувашской Республики путем реализации в период 2018 - 2024 годов комплекса мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Основными задачами Государственной программы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципальных образований;

повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

Достижение цели и решение задач Государственной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и сфере благоустройства дворовых и общественных территорий.

Государственная программа рассчитана на период 2018 - 2024 годов. Реализация Государственной программы не предусматривает выделения отдельных этапов.

[Сведения](#P260) о целевых показателях (индикаторах) Государственной программы приведены в приложении N 1 к Государственной программе.

Раздел III. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В целях комплексного решения задач и достижения цели реализация Государственной программы будет осуществляться в рамках двух подпрограмм.

[Подпрограмма](#P1157) "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики".

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены основные мероприятия по поддержке муниципальных программ (субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации муниципальных программ), включающие мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий муниципальных образований.

Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды.

Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики.

Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Чувашской Республики.

Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132400A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145)

[Подпрограмма](#P11068) "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)".

Подпрограмма предусматривает основное мероприятие по поддержке муниципальных программ в сфере обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), расположенных в городах с численностью населения до 250 тыс. человек.

Основное мероприятие 1. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132407A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145)

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132405A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145)

Раздел IV. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13240BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145.

Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132000A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 22.04.2020 N 210)

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий Государственной программы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования Государственной программы в 2018 - 2024 годах составляет 7006930,4 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132002A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

в 2018 году - 291227,9 тыс. рублей;

в 2019 году - 2161395,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 3073441,3 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132000A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

в 2021 году - 497899,4 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132006A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

в 2022 году - 460537,2 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132007A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

в 2023 году - 427629,4 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132004A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

в 2024 году - 94800,0 тыс. рублей.

Объем финансирования Государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 2195903,6 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 3945810,1 тыс. рублей, местных бюджетов - 271180,5 тыс. рублей, внебюджетных источников - 594036,2 тыс. рублей.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132005A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

Объемы финансирования Государственной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное [обеспечение](#P556) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Государственной программы приведены в приложении N 2 к Государственной программе.

Подпрограммы Государственной программы приведены в [приложениях N 3](#P1157) и [4](#P11068) к Государственной программе.

Раздел VI. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132A04A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145.

Раздел VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132A04A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145.

Приложение N 1

к государственной программе

Чувашской Республики

"Формирование современной

городской среды на территории

Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" НА 2018 - 2024 ГОДЫ,

ПОДПРОГРАММ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 [N 210](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13210AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 19.06.2020 [N 317](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132006A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 11.11.2020 [N 620](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132001A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 30.11.2020 [N 674](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13200BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Целевой показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество реализованных на территории Чувашской Республики проектов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | ед. | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 2. | Количество представителей Чувашской Республики, прошедших обучение по программе "Создание комфортной городской среды" | чел. | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 |
| 3. | Доля городов с благоприятной городской средой | % | x | x | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики" | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) | ед. | 71 | 10 | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 14 | 10 | x | 2 | x | x | x | x |
| 3. | Количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ед. | x | x | x | 1 | 2 | 1 | x | x |
| (п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132001A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 620) | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | x | x | x |
| 5. | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | % | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республике | % | x | x | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 7. | Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики (муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), накопительным итогом | ед. | x | x | 23 | 47 | 69 | 92 | 115 | 138 |
| 8. | Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики (муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), накопительным итогом | ед. | x | x | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| 9. | Количество городов с благоприятной городской средой | ед. | x | x | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 10. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | x | x | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 11. | Количество реализованных проектов по развитию общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | ед. | x | x | 23 | 34 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| (п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13260AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 19.06.2020 N 317) | | | | | | | | | | |
| 12. | Количество благоустроенных дворовых территорий, тротуаров и улиц населенных пунктов | ед. | x | x | x | 300 | x | x | x | x |
| (п. 12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132503A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 19.06.2020 N 317) | | | | | | | | | | |
| 13. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальных образованиях | % | x | x | x | 1 | x | x | x | x |
| (п. 13 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F13200BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674) | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество городов Чувашской Республики, улучшивших эстетический облик | ед. | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Чувашской Республике | % | x | x | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 3. | Доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития | % | x | x | 5 | 10 | 25 | 40 | 55 | 60 |
| 4. | Доля организаций, управляющих жилищным фондом, а также ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации в городах | % | x | x | 0 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 |
| 5. | Доля многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн в городах Чувашской Республики | % | x | x | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 6. | Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде | % | x | x | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

Приложение N 2

к государственной программе

Чувашской Республики

"Формирование современной

городской среды на территории

Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" НА 2018 - 2024 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132700A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия) | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Чувашской Республики | "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы | x | x | всего | 291227,9 | 2161395,2 | 3073441,3 | 497899,4 | 460537,2 | 427629,4 | 94800,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 268003,8 | 423083,2 | 476841,7 | 366989,7 | 330492,6 | 330492,6 | 0,0 |
| 832 | Ч800000000  А500000000  А510115760 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8961,1 | 1532731,7 | 2348386,8 | 26649,1 | 26744,6 | 2336,8 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 8553,3 | 98222,9 | 132843,7 | 12860,6 | 11900,0 | 3400,0 | 3400,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 5709,7 | 107357,4 | 115369,1 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики | x | x | всего | 285894,7 | 2055095,2 | 2970141,3 | 394599,4 | 357237,2 | 332829,4 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 262990,6 | 423083,2 | 476841,7 | 366989,7 | 330492,6 | 330492,6 | 0,0 |
| 832 | А510000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 2715,3 | 12562,0 | 2241,3 | 2336,8 | 2336,8 | 0,0 |
| 832 | Ч810000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8801,1 | 1530016,4 | 2285720,1 | 24407,8 | 24407,8 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | А510115760 | республиканский бюджет Чувашской Республики | x | x | 50104,7 | x | x | x | x |
| x | x | местные бюджеты | 8393,3 | 83322,8 | 120943,7 | 960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 5709,7 | 15957,4 | 23969,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Формирование комфортной городской среды | x | x | всего | 285486,9 | x | 50104,7 | x | x | x | x |
| x | x | федеральный бюджет | 262990,6 | x | x | x | x | x | x |
| 832 | Ч810100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8393,3 | x | x | x | x | x | x |
| 832 | А510115760 | республиканский бюджет Чувашской Республики | x | x | 50104,7 | x | x | x | x |
| x | x | местные бюджеты | 8393,3 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | внебюджетные источники | 5709,7 | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие 2 | Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики | x | x | всего | 407,8 | 1625761,1 | 2429534,9 | 24407,8 | 24407,8 | 0,00 | 0,00 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | Ч810200000  А510200000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 407,8 | 1530016,4 | 2285720,1 | 24407,8 | 24407,8 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 79787,2 | 119845,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 15957,4 | 23969,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | x | x | всего | 0,0 | 429334,1 | 490501,7 | 370191,6 | 332829,4 | 332829,4 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 423083,2 | 476841,7 | 366989,7 | 330492,6 | 330492,6 | 0,0 |
| 832 | А51F200000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 2715,3 | 12562,0 | 2241,3 | 2336,8 | 2336,8 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 3535,6 | 1098,0 | 960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | x | x | всего | 5333,2 | 106300,0 | 103300,0 | 103300,0 | 103300,0 | 94800,0 | 94800,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 5013,2 | x | x | x | x | x | x |
| 832 | Ч820000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 160,0 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | местные бюджеты | 160,0 | 14900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 3400,0 | 3400,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | x | x | всего | 5333,2 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | федеральный бюджет | 5013,2 | x | x | x | x | x | x |
| 832 | Ч820100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 160,0 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | местные бюджеты | 160,0 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | x | x | x | x | x | x |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" | x | x | всего | x | 106300,0 | 103300,0 | 103300,0 | 103300,0 | 94800,0 | 94800,0 |
| x | x | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | местные бюджеты | x | 14900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 3400,0 | 3400,0 |
| x | x | внебюджетные источники | x | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 3

к государственной программе

Чувашской Республики

"Формирование современной

городской среды на территории

Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" НА 2018 - 2024 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.04.2018 [N 128](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0E7E7E45CF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F17250AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 27.02.2019 [N 50](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7D7F44C683AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 14.05.2019 [N 145](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1B2A01A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 31.07.2019 [N 320](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7A754FC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 06.09.2019 [N 360](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1B210AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 18.12.2019 [N 561](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7D774ACE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1B2700A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 22.04.2020 [N 210](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1B2504A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 10.06.2020 [N 285](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7748C183AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 19.06.2020 [N 317](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F102702A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 11.11.2020 [N 620](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F11260BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 30.11.2020 [N 674](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152103A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG)) |

Паспорт подпрограммы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1B2A07A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 14.05.2019 N 145)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Цель подпрограммы | - | повышение качества и комфорта городской среды на территории Чувашской Республики |
| Задачи подпрограммы | - | формирование комфортной городской среды для жителей Чувашской Республики;  создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды;  повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1B2602A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 06.09.2019 N 360) | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | к 2025 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий - не менее 2 процентов;  среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республике - не менее 30 процентов;  реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики (муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), - не менее 138 единиц;  реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики (муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), - не менее 90 единиц;  количество городов с благоприятной городской средой - не менее 7 единиц;  доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, - не менее 30 процентов;  количество реализованных проектов по развитию общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, - не менее 27 единиц;  количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2022 году - 4 единицы;  количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик, к 2022 году - не менее 15 единиц;  количество благоустроенных дворовых территорий, тротуаров и улиц населенных пунктов к 2021 году - не менее 300 единиц;  количество благоустроенных общественных территорий к 2021 году - не менее 26 единиц;  доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальных образованиях к 2021 году - не менее 1 процента |
| (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 [N 210](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1B250AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 19.06.2020 [N 317](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F102700A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 11.11.2020 [N 620](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F112703A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 30.11.2020 [N 674](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152101A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG)) | | |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2018 - 2024 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2024 годах составляет 6395797,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 285894,7 тыс. рублей;  в 2019 году - 2055095,2 тыс. рублей;  в 2020 году - 2970141,3 тыс. рублей;  в 2021 году - 394599,4 тыс. рублей;  в 2022 году - 357237,2 тыс. рублей;  в 2023 году - 332829,4 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 2190890,4 тыс. рублей (34,3 процента), в том числе:  в 2018 году - 262990,6 тыс. рублей;  в 2019 году - 423083,2 тыс. рублей;  в 2020 году - 476841,7 тыс. рублей;  в 2021 году - 366989,7 тыс. рублей;  в 2022 году - 330492,6 тыс. рублей;  в 2023 году - 330492,6 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - 3945650,1 тыс. рублей (61,7 процента), в том числе:  в 2018 году - 8801,1 тыс. рублей;  в 2019 году - 1532731,7 тыс. рублей;  в 2020 году - 2348386,8 тыс. рублей;  в 2021 году - 26649,1 тыс. рублей;  в 2022 году - 26744,6 тыс. рублей;  в 2023 году - 2336,8 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  местных бюджетов - 213620,5 тыс. рублей (3,3 процента), в том числе:  в 2018 году - 8393,3 тыс. рублей;  в 2019 году - 83322,8 тыс. рублей;  в 2020 году - 120943,7 тыс. рублей;  в 2021 году - 960,6 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников - 45636,2 тыс. рублей (0,7 процента), в том числе:  в 2018 году - 5709,7 тыс. рублей;  в 2019 году - 15957,4 тыс. рублей;  в 2020 году - 23969,1 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152107A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | улучшение условий жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;  вовлечение граждан в решение вопросов развития муниципальных образований. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ,

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2003A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 14.05.2019 N 145)

Приоритеты реализации подпрограммы определены [Стратегией](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0E787E44C483AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132302A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, ежегодными [посланиями](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA097D7645CDDEA776EA3D69443643B9B5E94C89E64113211CA1A88DsCeBG) Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Чувашской Республики.

В реализации подпрограммы по согласованию участвуют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100000 человек включительно, а также населенные пункты, которые полностью или частично включены в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального (республиканского) значения.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1B2704A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 06.09.2019 N 360)

Планируется благоустроить дворовые территории, общественные пространства, установить элементы спортивного и игрового оборудования.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7D774ACE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1B2407A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 18.12.2019 N 561)

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы):

количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2201A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик;

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республике;

реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики (муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств);

реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики (муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество дворовых территорий);

количество городов с благоприятной городской средой;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

количество реализованных проектов по развитию общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;

количество благоустроенных дворовых территорий, тротуаров и улиц населенных пунктов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F102404A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 19.06.2020 N 317)

количество благоустроенных общественных территорий;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2206A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальных образованиях.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152607A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):

к 2022 году:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F112400A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 620)

количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2205A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2020 году - 1 единица;

в 2021 году - 2 единицы;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F10240AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 19.06.2020 N 317)

в 2022 году - 1 единица;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F112401A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 620)

количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик:

в 2017 году - 15 единиц;

в 2018 году - 15 единиц;

в 2019 году - 15 единиц;

в 2020 году - 15 единиц;

в 2021 году - 15 единиц;

к 2025 году:

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

в 2017 году - 3,0 процента;

в 2018 году - 2,0 процента;

в 2019 году - 2,0 процента;

в 2020 году - 2,0 процента;

в 2021 году - 2,0 процента;

в 2022 году - 2,0 процента;

в 2023 году - 2,0 процента;

в 2024 году - 2,0 процента;

среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республике:

в 2019 году - 2,0 процента;

в 2020 году - 5,0 процента;

в 2021 году - 10,0 процента;

в 2022 году - 15,0 процента;

в 2023 году - 20,0 процента;

в 2024 году - 30,0 процента;

реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики (муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), накопительным итогом:

в 2019 году - 23 единицы;

в 2020 году - 47 единиц;

в 2021 году - 69 единиц;

в 2022 году - 92 единицы;

в 2023 году - 115 единиц;

в 2024 году - 138 единиц;

реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики (муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), накопительным итогом:

в 2019 году - 15 единиц;

в 2020 году - 30 единиц;

в 2021 году - 45 единиц;

в 2022 году - 60 единиц;

в 2023 году - 75 единиц;

в 2024 году - 90 единиц;

количество городов с благоприятной городской средой:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A220BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2019 году - 5 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2303A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2020 году - 5 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2300A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2021 году - 6 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2301A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2022 году - 6 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2306A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2023 году - 7 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2307A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2024 году - 7 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2304A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:

в 2019 году - 9,0 процента;

в 2020 году - 12,0 процента;

в 2021 году - 15,0 процента;

в 2022 году - 20,0 процента;

в 2023 году - 25,0 процента;

в 2024 году - 30,0 процента;

количество реализованных проектов по развитию общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах:

в 2019 году - 23 единицы;

в 2020 году - 34 единицы;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F102503A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 19.06.2020 N 317)

в 2021 году - 24 единицы;

в 2022 году - 24 единицы;

в 2023 году - 25 единиц;

в 2024 году - 27 единиц;

количество благоустроенных дворовых территорий, тротуаров и улиц населенных пунктов:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F102506A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 19.06.2020 N 317)

в 2020 году - 300 единиц;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F102504A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 19.06.2020 N 317)

количество благоустроенных общественных территорий:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2002A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2017 году - 14 единиц;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2000A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2018 году - 10 единиц;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2001A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2019 году - 0 единиц;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2006A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2020 году - 2 единицы;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2007A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2021 году - 0 единиц;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2004A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2022 году - 0 единиц;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2005A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2023 году - 0 единиц;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A200AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

в 2024 году - 0 единиц;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A200BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальных образованиях:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F15260AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

в 2018 году - 0 процентов;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152702A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

в 2019 году - 0 процентов;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152703A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

в 2020 году - 1 процент;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152700A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

в 2021 году - 0 процентов;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152701A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

в 2022 году - 0 процентов;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152706A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

в 2023 году - 0 процентов;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152707A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

в 2024 году - 0 процентов.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152704A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

Перечень целевых показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2B02A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 14.05.2019 N 145)

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Государственной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Подпрограмма содержит четыре основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Формирование комфортной городской среды.

Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Мероприятие 1.2. Реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2100A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Основное мероприятие 2. Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики.

Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности подкомиссии конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2107A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 06.09.2019 N 360)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2105A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 06.09.2019 N 360.

Мероприятие 2.3. Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики.

Мероприятие 2.4. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

В республике ежегодно проводится конкурс муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня Республики. Муниципальные районы и городские округа Чувашской Республики, признанные победителями конкурса, поощряются грантом Главы Чувашской Республики для развития общественной инфраструктуры населенных пунктов.

Мероприятие 2.5. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7D774ACE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2604A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 18.12.2019 N 561)

Мероприятие 2.6. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F15270BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Основное мероприятие 4. Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Мероприятие 4.1. Реализация программ формирования современной городской среды.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A210AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 06.09.2019 N 360)

Мероприятие 4.2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2602A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 06.09.2019 N 360)

Целью ежегодного Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг на территории малых городов с численностью населения до 100000 человек и исторических поселений. Реализация проектов-победителей должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды, способной обеспечить и поддерживать культурные, визуальные, пространственные, а также социально-экономические связи.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2603A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 06.09.2019 N 360)

Адресный [перечень](#P8603) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных органами местного самоуправления правил благоустройства территории, приведен в приложении N 4 к настоящей подпрограмме.

Подпрограмма реализуется с 2018 по 2024 год без разбивки на этапы.

Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132205A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145.

Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ (С РАСШИФРОВКОЙ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E13220BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 14.05.2019 N 145)

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2024 годах составляет 6395797,2 тыс. рублей, в том числе средства:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152401A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

федерального бюджета - 2190890,4 тыс. рублей (34,3 процента);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152407A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

республиканского бюджета Чувашской Республики - 3945650,1 тыс. рублей (61,7 процента);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152404A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

местных бюджетов - 213620,4 тыс. рублей (3,3 процента);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152405A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

внебюджетных источников - 45636,2 тыс. рублей (0,7 процента).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F15240AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

При составлении проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды, на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий и расходуются в соответствии с [Правилами](#P1499) предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы, приведенными в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132305A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145)

Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются в целях софинансирования расходов бюджетов городских округов на реализацию проектов, содержащих мероприятия по развитию (строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) объектов общественной инфраструктуры городских округов Чувашской Республики и расходуются в соответствии с [Правилами](#P8699) предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, приведенными в приложении N 5 к настоящей подпрограмме.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E13230BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145)

[Правила](#P9448) предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды приведены в приложении N 6 к настоящей подпрограмме.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2702A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 06.09.2019 N 360)

[Правила](#P9605) предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы, приведены в приложении N 7 к настоящей подпрограмме.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7D774ACE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2704A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 18.12.2019 N 561)

[Правила](#P10698) предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров приведены в приложении N 10 к настоящей подпрограмме.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F15240BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

Ресурсное [обеспечение](#P1796) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

[Перечни](#P2997) дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2024 годов, приведены в приложении N 3 к подпрограмме.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0E7E7E45CF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F162307A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 12.04.2018 N 128; в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132000A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145)

Раздел VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132001A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145.

Приложение N 1

к подпрограмме "Благоустройство

дворовых и общественных территорий

муниципальных образований Чувашской Республики"

государственной программы Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды

на территории Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 - 2024 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 [N 145](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132006A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 31.07.2019 [N 320](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7A754FC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 22.04.2020 [N 210](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2603A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 30.11.2020 [N 674](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152500A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG)) |

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы (далее соответственно - субсидия, муниципальная программа) в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C20172F302EA097721119285FA21E3373E03791AE1F4B84ADEB61B462F01A2B68FC9D033F7B6s7eEG) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, приведенными в приложении N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710 (далее - Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета).

1.2. Субсидии направляются на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с реализацией мероприятий по благоустройству территорий муниципальных районов и городских округов (далее соответственно - мероприятие, муниципальное образование) соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественная территория), дворовых территорий и мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий по благоустройству общественных территорий (далее - строительство объектов капитального строительства), а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства.

Субсидии предоставляются следующим муниципальным образованиям:

административный центр Чувашской Республики - г. Чебоксары;

монопрофильные муниципальные образования, муниципальные образования, на территории которых находятся исторические поселения, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации (в случае наличия таких на территории Чувашской Республики);

муниципальные образования, в муниципальные программы которых включены комплексные проекты благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения, сформированные в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7A754FC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132204A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 320)

муниципальные образования - финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в году, предшествующем году предоставления субсидии, на цели реализации проектов, представленных такими финалистами на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152501A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

муниципальные образования, в муниципальные программы которых включены комплексные проекты благоустройства общественных территорий, предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения, мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений из перечня мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

муниципальные образования, у которых по состоянию на 15 января соответствующего года имеются согласованные с главным архитектором Чувашской Республики проекты благоустройства дворовых и общественных территорий;

муниципальные образования, у которых имеются положительные заключения о достоверности определения сметной стоимости проектов благоустройства дворовых и общественных территорий.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2600A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

1.3. В настоящих Правилах под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1.4. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, включая средства федерального бюджета, поступающие на реализацию мероприятий.

1.5. При планировании направления субсидии на софинансирование строительства объектов капитального строительства органы местного самоуправления дополнительно представляют в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) следующие сведения и документы в отношении каждого объекта капитального строительства:

наименование объекта капитального строительства;

мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

размер бюджетных ассигнований федерального бюджета, планируемых на финансирование объекта капитального строительства;

копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации);

документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если подготовка проектной документации является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации);

копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строительства, утвержденные заказчиком;

документ, содержащий результаты оценки эффективности использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения;

паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

II. Порядок предоставления и распределения субсидий

2.1. В соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на предоставление субсидий, является Минстрой Чувашии.

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0503 "Благоустройство", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минстрою Чувашии.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Минстрой Чувашии обеспечивает:

проведение органами местного самоуправления работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых республиканскому бюджету Чувашской Республики предоставляется субсидия из федерального бюджета;

реализацию мероприятий по созданию на территории муниципальных образований - получателей субсидий условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренных [пунктом 1.2](#P1512) настоящих Правил.

Не допускается использование субсидий:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2607A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2605A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A260AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A260BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

на содержание застройщиков;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2702A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2703A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного Минстроем Чувашии с администрацией муниципального образования по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее - соглашение), подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2700A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.2. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие утвержденной муниципальной программы, соответствующей требованиям [пункта 11](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C20172F302EA097721119285FA21E3373E03791AE9F1B84881B30E57770FA0A991CACD2FF5B47DsFeDG) Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета, направленной на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 1.2](#P1512) настоящих Правил, содержащей в том числе адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152504A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

наличие в решении о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в размере, установленном [пунктом 2.4](#P1597) настоящих Правил;

наличие соглашения, заключенного в соответствии с [пунктом 2.5](#P1603) настоящих Правил;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2706A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с [частью 7 статьи 26](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C2017DF404E8097721119285FA21E3373E03791AEAF9B94ADEB61B462F01A2B68FC9D033F7B6s7eEG) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета Министров Чувашской Республики;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2704A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

обязательство администрации муниципального образования об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A270AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.3. Распределение средств федерального бюджета, поступающих на реализацию мероприятий, между бюджетами муниципальных образований осуществляется по формуле



где:

Сi - размер средств из республиканского бюджета Чувашской Республики для предоставления субсидии i-му муниципальному образованию;

ФБ - общий размер бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных республиканскому бюджету Чувашской Республики на текущий финансовый год;

Кмкдi - количество расположенных на территории i-го муниципального образования многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- количество многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях муниципальных образований, между которыми распределяются субсидии;



Кvi - численность населения i-го муниципального образования в году, предшествующем году распределения субсидий между бюджетами муниципальных образований, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике;

- общая численность населения муниципальных образований, между которыми распределяются субсидии.



Объем софинансирования мероприятий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики обеспечивается в размере не более 0,7 процента от расходного обязательства, указанного в [пункте 1.2](#P1512) настоящих Правил.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

При распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований объем субсидии бюджету муниципального образования в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляются субсидии, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн (далее - минимальный перечень работ по благоустройству). Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица), принимают финансовое и (или) трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля их участия составляет не менее 2 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. При этом субсидия предоставляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству). Заинтересованные лица принимают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля их участия составляет не менее 2 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

При этом работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из республиканского бюджета Чувашской Республики:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу [постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C2017BF40AEC0A7721119285FA21E3373E117942E5F2BD5F8AE441112200sAe2G) Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Расходование муниципальными образованиями средств субсидии, направленных на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, возможно путем:

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году.

(п. 2.3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A270BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.4. Объем софинансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается в размере не менее 0,3 процента от расходного обязательства, указанного в [пункте 1.2](#P1512) настоящих Правил, за исключением внебюджетных источников.

В случае если в бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования предусмотрены в объеме, превышающем размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, уровень софинансирования определяется в порядке, предусмотренном соглашением.

Если размер средств, предусмотренных в составе расходов бюджета муниципального образования на финансирование объекта капитального строительства, не позволяет обеспечить уровень софинансирования из бюджета муниципального образования, установленный для соответствующего муниципального образования, то размер субсидии подлежит сокращению до размера, соответствующего уровню софинансирования из бюджета муниципального образования.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального образования (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет консолидированной субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального образования (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) с распределением между мероприятиями и (или) объектами капитального строительства (объектами недвижимого имущества). При наличии у муниципального образования необходимости в перераспределении указанных объемов расходов бюджета муниципального образования между мероприятиями и (или) объектами капитального строительства (объектами недвижимого имущества) такое перераспределение осуществляется путем внесения соответствующих изменений в решение о бюджете муниципального образования или сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования и соглашение.

(п. 2.4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2A00A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.5. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Минстроем Чувашии и администрацией муниципального образования в течение 30 рабочих дней со дня утверждения распределения субсидий бюджетам муниципальных образований [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики и предусматривающего:

размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств;

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленный в размере не более 0,7 процента от расходного обязательства, указанного в [пункте 1.2](#P1512) настоящих Правил, за исключением внебюджетных источников;

направления использования субсидии;

перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для получения субсидии;

значения результатов использования субсидии;

обязательства муниципального образования по достижению результатов использования субсидии;

обязательства муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется субсидия;

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

сроки и порядок представления в системе "Электронный бюджет" отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии;

указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования и представлению отчетности;

порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;

обязательства муниципального образования по возврату субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.10](#P1669) и [2.15](#P1750) настоящих Правил;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения;

рекомендацию главе администрации муниципального образования обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а также информацию о достижении значений результатов использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

(п. 2.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F1A2A05A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.6. В соглашение также включаются следующие обязательства администрации муниципального образования:

а) обеспечить проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования проекта муниципальной программы), в том числе при внесении изменений;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F15250AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C20072F607EC097721119285FA21E3373E117942E5F2BD5F8AE441112200sAe2G) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

в1) обеспечить размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C20072F607EC097721119285FA21E3373E117942E5F2BD5F8AE441112200sAe2G) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

(пп. "в1" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F15250BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

г) обеспечить установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132205A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

д) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

е) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

ж) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

з) обеспечить актуализацию муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды";

и) обеспечить проведение ежегодного голосования по отбору общественных территорий с учетом положений [Правил](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C20172F302EA097721119285FA21E3373E03791AE1F4B84ADEB61B462F01A2B68FC9D033F7B6s7eEG) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, изложенных в приложении N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1710;

к) обеспечить ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных территорий в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном приказом Минстроя Чувашии от 28 января 2019 г. N 03/1-03/66 "Об утверждении Методических рекомендаций о порядке организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды":

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152A03A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году;

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в год, предшествующий году реализации указанных мероприятий;

л) обеспечить обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

(пп. "л" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152A00A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

м) обеспечить возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

(пп. "м" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152A06A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132300A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной [программы](#P38) Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. N 343, или результатов регионального проекта "Формирование современной городской среды", а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132306A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.7. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

Минстрой Чувашии доводит объем финансирования до муниципальных образований в течение трех рабочих дней с даты представления муниципальными образованиями заявки и документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132307A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Перечисление субсидий с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на основании представленных получателями средств местного бюджета платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132305A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанному в соглашении.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E13230AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.8. Администрации муниципальных образований ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Минстрой Чувашии отчет об выполнении условий предоставления субсидии, о достижении значений результатов использования субсидии, а также об осуществлении расходов бюджета муниципального образования за счет всех источников, включая субсидию и средства бюджета муниципального образования, по формам, установленным соглашением.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E13230BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за целевое использование субсидии, нарушение условий предоставления субсидии, достоверность сведений, содержащихся в представленных отчетах.

2.9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения фактически достигнутых в отчетном году и установленных соглашением значений следующих результатов использования субсидии:

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных муниципальными программами (количество обустроенных общественных пространств);

б) прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году;

в) количество городов с благоприятной городской средой;

г) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

д) доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды.

(п. 2.9 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152A07A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

2.10. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения результатов использования субсидии, установленные соглашением в соответствии с [абзацем седьмым пункта 2.5](#P1609) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132003A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132001A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132006A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132007A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132004A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E13200AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E13200AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, определяется по формуле

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E13200AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Di = 1 - Ti / Si,

где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E13200AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E13200BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет Чувашской Республики, в случае предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [пунктом 2.5](#P1603) настоящих Правил, с учетом применения результатов использования консолидированной субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в настоящих Правилах. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в соответствии с настоящим пунктом, в отношении которых были допущены нарушения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132102A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132100A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132101A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132106A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132107A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем седьмым пункта 2.5](#P1609) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132104A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, предусмотренных [абзацами двадцать первым](#P1711) - [двадцать четвертым](#P1717) настоящего пункта.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132105A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E13210AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных [абзацами двадцать первым](#P1711) - [двадцать четвертым](#P1717) настоящего пункта, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Министерство финансов Чувашской Республики (далее - Минфин Чувашии) заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E13210BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132602A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132603A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением соответствующего проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в [абзаце двадцать седьмом](#P1723) настоящего пункта.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132600A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132601A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210.

2.11. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии, предоставленной из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального образования, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения муниципальным образованием условий их предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.10](#P1669) и [2.15](#P1750) настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления субсидии не были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

(п. 2.11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132606A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.12. Субсидии по решению Кабинета Министров Чувашской Республики перераспределяются между бюджетами других муниципальных образований, имеющих право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами. Такое решение должно быть принято не позднее 1 сентября соответствующего года.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7A754FC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132102A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 31.07.2019 N 320)

Субсидия перераспределяется в случае:

наличия остатка субсидии, не использованного на день принятия решения о перераспределении субсидии в связи с невозможностью заключения муниципального контракта по результатам проведенной закупки или непроведением такой закупки;

несоответствия размера средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования, уровню софинансирования, установленному [пунктом 2.4](#P1597) настоящих Правил;

незаключения до 1 мая года предоставления субсидии соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев, указанных в [подпункте "г" пункта 2.6](#P1630) настоящих Правил;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132702A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

незаключения до 1 июля года предоставления субсидии соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением случаев, указанных в [подпункте "г" пункта 2.6](#P1630) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132700A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.13. Перераспределение субсидий осуществляется на основании письменных обращений администраций муниципальных образований о потребности в дополнительном финансировании мероприятий.

2.14. В случае снижения цены муниципального контракта по результатам проведенной закупки либо внесения изменений в проектную документацию, снижающих сметную стоимость, а также в случае использования при реализации муниципальных программ внебюджетных источников финансирования муниципальное образование вправе использовать высвободившиеся средства по согласованию с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии на проведение мероприятий по благоустройству новых дворовых и общественных территорий при условии включения их в государственную программу Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы и муниципальную программу и (или) на проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, ранее включенных в муниципальную программу.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132701A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем третьим пункта 2.5](#P1605) настоящих Правил, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики по соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

(п. 2.15 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132706A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

III. Осуществление контроля

3.1. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий предоставления субсидии осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного финансового контроля.

(п. 3.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132400A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

3.2. В случае выявления фактов нарушения администрацией муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его администрации муниципального образования.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства.

Уведомление в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется администрации муниципального образования.

Возврат субсидии осуществляется:

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;

в случае нецелевого использования суммы - в размере суммы нецелевого использования субсидии;

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений результатов использования субсидии, - в размере суммы, рассчитанной в соответствии с [пунктом 2.10](#P1669) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132406A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Администрация муниципального образования обязана осуществить возврат субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления.

При этом администрация муниципального образования обязана уплатить пеню, размер которой составляет 1/300 ключевой [ставки](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C20378F706ED052A2B19CB89F826EC6829043016E8F1BD4789EC0B426657AEAB8ED4CE32E9B67FFEsBeBG) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением целей или условий ее получения.

3.3. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением муниципальных образований условий предоставления субсидий путем оценки отчетов муниципальных образований об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а также отчетов о достижении значений результатов использования субсидий с осуществлением выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132404A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E132405A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210.

Приложение N 2

к подпрограмме

"Благоустройство дворовых

и общественных территорий

муниципальных образований

Чувашской Республики"

государственной программы

Чувашской Республики

"Формирование современной

городской среды на территории

Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

НА 2018 - 2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F152B00A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма | "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | 285894,7 | 2055095,2 | 2970141,3 | 394599,4 | 357237,2 | 332829,4 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 262990,6 | 423083,2 | 476841,7 | 366989,7 | 330492,6 | 330492,6 | 0,0 |
| 832 | 0409 | Ч810000000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8801,1 | 1532731,7 | 2348386,8 | 26649,1 | 26744,6 | 2336,8 | 0,0 |
| 0503 | А510000000 |
| 1403  0505  0505 | А510115760 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 8393,3 | 83322,8 | 120943,7 | 960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 5709,7 | 15957,4 | 23969,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Повышение качества и комфорта городской среды на территории Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Формирование комфортной городской среды | формирование комфортной городской среды для жителей Чувашской Республики | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | 285486,9 | x | 50104,7 | x | x | x | x |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 262990,6 | x | x | x | x | x | x |
| 832 | 0503 | Ч810100000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8393,3 | x | x | x | x | x | x |
| 0505 | А51F200000 |
| 832 | 0505 | А510115760 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | x | x | 50104,7 | x | x | x | x |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 8393,3 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 5709,7 | x | x | x | x | x | x |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) (ед.) | | | | | | | x | 10 | x | x | x | x | x | x |
| Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) | | | | | | | x | 10 | x | 2 | x | x | x | x |
| Мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | 285486,9 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 262990,6 | x | x | x | x | x | x |
| 832 | 0503 | Ч8101R5550 | 521 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8393,3 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 8393,3 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 5709,7 | x | x | x | x | x | x |
| Мероприятие 1.2 | Реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | x | x | 50104,7 | x | x | x | x |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x |
| 832 | 0505 | А510115760 | 520 | республиканский бюджет Чувашской Республики | x | x | 50104,7 | x | x | x | x |
| x | x | x | x | местные бюджеты | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x |
| Цель "Повышение качества и комфорта городской среды на территории Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 | Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики | создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | 407,8 | 1625761,1 | 2429534,9 | 24407,8 | 24407,8 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0409  0503  1403 | А510200000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 1530016,4 | 2285720,1 | 24407,8 | 24407,8 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0503 | Ч810200000 | x | 407,8 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 79787,2 | 119845,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 15957,4 | 23969,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Количество реализованных проектов по развитию общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (ед.) | | | | | | | x | x | 23 | 34 | 24 | 24 | 25 | 27 |
| Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик (ед.) | | | | | | | x | 15 | 15 | 15 | 15 | x | x | x |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, тротуаров и улиц населенных пунктов (ед.) | | | | | | | x | x | x | 300 | x | x | x | x |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальных образованиях (процентов) | | | | | | |  | x | x | 1 | x | x | x | x |
| Мероприятие 2.1 | Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | 407,8 | 407,8 | 407,8 | 407,8 | 407,8 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0503 | Ч810212810 | 521  623 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 407,8 | x | x | x | x | x | x |
| 832 | 0503 | А510212810 | 870 | x | 407,8 | 407,8 | 407,8 | 407,8 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности подкомиссии конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства" |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Реализация мероприятий по развитию общественной инфраструктуры населенных пунктов в рамках празднования Дня Республики |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 1403 | А510212820 | 540 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 19608,6 | 22213,0 | 14000,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 1403 | А510216570 | 523 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 11143,8 | 12349,5 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0409 | А510216570 | 523 | 0,0 | 8464,8 | 9863,5 | 9000,0 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5 | Реализация комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | x | 1595744,7 | 1333084,3 | x | x | x | x |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x |
| 832 | 0503 | А510215420 | 521 | республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 1500000,0 | 1253099,3 | x | x | x | x |
| x | x | x | x | местные бюджеты | x | 79787,2 | 66654,2 | x | x | x | x |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | x | 15957,4 | 13330,8 | x | x | x | x |
| Мероприятие 2.6 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | x | x | 1063829,8 | x | x | x | x |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x |
| 832 | 0503 | А510200850 | 523 | республиканский бюджет Чувашской Республики | x | x | 1000000,0 | x | x | x | x |
| x | x | x | x | местные бюджеты | x | x | 53191,5 | x | x | x | x |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | x | x | 10638,3 | x | x | x | x |
| Цель "Повышение качества и комфорта городской среды на территории Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (процентов) | | | | | | | x | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 429334,1 | 490501,7 | 370191,6 | 332829,4 | 332829,4 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 423083,2 | 476841,7 | 366989,7 | 330492,6 | 330492,6 | 0,0 |
| 832 | 0503 | А51F200000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 2715,3 | 12562,0 | 2241,3 | 2336,8 | 2336,8 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 3535,6 | 1098,0 | 960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 | Среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республике (процентов) | | | | | | | x | x | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики (муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), накопительным итогом (ед.) | | | | | | | x | x | 23 | 47 | 69 | 92 | 115 | 138 |
| Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственной программой Чувашской Республики (муниципальными программами) формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), накопительным итогом (ед.) | | | | | | | x | x | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| Количество городов с благоприятной городской средой (ед.) | | | | | | | x | x | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (процентов) | | | | | | | x | x | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (ед.) | | | | | | | x | x | x | 1 | 2 | 1 | x | x |
| Мероприятие 4.1 | Реализация программ формирования современной городской среды |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 389334,1 | 366001,7 | 320191,6 | 332829,4 | 332829,4 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 383083,2 | 362341,7 | 316989,7 | 330492,6 | 330492,6 | 0,0 |
| 832 | 0503 | А51F255550 | 523 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 2715,3 | 2562,0 | 2241,3 | 2336,8 | 2336,8 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 3535,6 | 1098,0 | 960,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления [<\*>](#P2982) | x | x | x | x | всего | x | 40000,0 | 124500,0 | 50000,0 | x | x | x |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | x | 40000,0 | 114500,0 | 50000,0 | x | x | x |
| 832 | 0505 | А51F254240 | 540 | республиканский бюджет Чувашской Республики | x | x | 10000,0 | x | x | x | x |
| x | x | x | x | местные бюджеты | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | x | x | x | x | x | x | x |

--------------------------------

<\*> Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем.

Приложение N 3

к подпрограмме "Благоустройство

дворовых и общественных территорий

муниципальных образований Чувашской Республики"

государственной программы Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды

на территории Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

ПЕРЕЧНИ

ДВОРОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ

В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В ПЕРИОД 2018 - 2024 ГОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 18.12.2019 [N 561](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7D774ACE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E1A2502A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 22.04.2020 [N 210](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D122706A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 11.11.2020 [N 620](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F162503A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 30.11.2020 [N 674](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E1B2707A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG)) |

I. Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве,

расположенных на территории муниципальных образований

Чувашской Республики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование населенного пункта | Адрес дворовой территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 2018 | | |
| г. Алатырь | | |
| 1. | г. Алатырь | ул. Кувина, д. 46 |
| 2. | г. Алатырь | ул. Ярославская, д. 133 |
| 3. | г. Алатырь | ул. Ярославская, д. 135 |
| 4. | г. Алатырь | ул. Грибоедова, д. 50 |
| Батыревский район | | |
| 5. | с. Батырево | ул. К.Маркса, д. 63, 64 |
| Ибресинский район | | |
| 6. | пгт Ибреси | ул. Кооперативная, д. 6 |
| 7. | пгт Ибреси | ул. Кооперативная, д. 4 |
| 8. | пгт Ибреси | ул. Кооперативная, д. 25 |
| 9. | пгт Ибреси | ул. Кооперативная, д. 23 |
| 10. | пгт Ибреси | ул. Кооперативная, д. 31 |
| г. Канаш | | |
| 11. | г. Канаш | ул. Канашская, д. 8 |
| 12. | г. Канаш | ул. Канашская, д. 4, пер. Б.Хмельницкого, д. 7 |
| 13. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 20 |
| 14. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 24 |
| Мариинско-Посадский район | | |
| 15. | г. Мариинский Посад | ул. Ярославская, д. 2А, 2Б, 2В |
| 16. | г. Мариинский Посад | ул. Курчатова, д. 15 |
| 17. | г. Мариинский Посад | ул. Лазо, д. 73, 73/1, 73/2 |
| 18. | г. Мариинский Посад | ул. Лазо, д. 78, 80, 82 (1 этап) |
| 19. | г. Мариинский Посад | ул. Чкалова, д. 55, 57 |
| г. Новочебоксарск | | |
| 20. | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 1 |
| 21. | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 3 |
| 22. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 8, |
| 23. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 10 |
| 24. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 12 |
| 25. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 2 |
| 26. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 4 |
| 27. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 6 |
| 28. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 8 |
| 29. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 8а |
| 30. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 54 |
| 31. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 58 |
| 32. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 60 |
| 33. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 62 |
| 34. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 17 |
| 35. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 19 |
| 36. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 21 |
| 37. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 21 |
| 38. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 121 |
| 39. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 123 |
| 40. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 127 |
| 41. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 13 |
| 42. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 15 |
| 43. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 17 |
| 44. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 19 |
| 45. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 21 |
| 46. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 23 |
| 47. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 25 |
| 48. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 27 |
| 49. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 29 |
| 50. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 29а |
| 51. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 38 |
| 52. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 40 |
| 53. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 44 |
| 54. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 12 |
| 55. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 14 |
| 56. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 16 |
| 57. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 18 |
| 58. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 20 |
| 59. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 9 |
| 60. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 11 |
| 61. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 13 |
| 62. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 2 |
| 63. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 4 |
| 64. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 8 |
| 65. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 10 |
| 66. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 12 |
| 67. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 14 |
| 68. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 16 |
| 69. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 20 |
| 70. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 22 |
| 71. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 3 |
| 72. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 7 |
| 73. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 9 |
| 74. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 13 |
| 75. | г. Новочебоксарск | пр. Ельниковский, д. 5 |
| 76. | г. Новочебоксарск | пр. Ельниковский, д. 9 |
| 77. | г. Новочебоксарск | пр. Ельниковский, д. 11 |
| 78. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 20 |
| 79. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 22 |
| 80. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 24 |
| 81. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 73 |
| 82. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 75 |
| 83. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 77 |
| 84. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 81 |
| 85. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 83 |
| 86. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 85 |
| 87. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 42 |
| 88. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 44 |
| 89. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 52 |
| 90. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 2 |
| 91. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 4 |
| 92. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 6 |
| 93. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 8 |
| 94. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 10 |
| 95. | г. Новочебоксарск | ул. Набережная, д. 23 |
| 96. | г. Новочебоксарск | ул. Набережная, д. 25 |
| 97. | г. Новочебоксарск | ул. Заводская, д. 11 |
| 98. | г. Новочебоксарск | ул. Заводская, д. 18 |
| 99. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 5 |
| 100. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 9 |
| 101. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 2 |
| 102. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 4 |
| 103. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 6 |
| 104. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 30 |
| 105. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 32 |
| 106. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 34 |
| 107. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 39 |
| 108. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 41 |
| 109. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 45 |
| 110. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 7 |
| 111. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 9 |
| 112. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 11 |
| 113. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 15 |
| 114. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 17 |
| 115. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 1 |
| 116. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 3 |
| 117. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 7 |
| 118. | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 1 |
| 119. | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 3 |
| Порецкий район | | |
| 120. | с. Порецкое | пер. Спортивный, д. 1 |
| 121. | с. Порецкое | пер. Спортивный, д. 2 |
| 122. | с. Порецкое | пер. Школьный, д. 2 |
| Урмарский район | | |
| 123. | пгт Урмары | ул. Молодежная, д. 8 |
| Чебоксарский район | | |
| 124. | д. Новые Тренькасы | ул. Молодежная, д. 4, 6, ул. 12-й Пятилетки, д. 7 |
| 125. | д. Большие Карачуры | ул. ДРСУ, д. 4, 5 |
| 126. | д. Большие Катраси | ул. Молодежная, д. 4, 5 |
| 127. | д. Сятракасы | ул. Восточная, д. 1, 2, 3 |
| 128. | с. Синьялы | ул. Центральная, д. 29 |
| Янтиковский район | | |
| 129. | с. Янтиково | ул. Кооперативная, д. 20, 22 |
| 2019 | | |
| г. Алатырь | | |
| 130. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 118 |
| 131. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 120 |
| Аликовский район | | |
| 132. | с. Аликово | ул. Гагарина, д. 29, 29а, 29б, 29в |
| 133. | с. Аликово | ул. Колхозная, д. 8, ул. Октябрьская, д. 2, ул. Советская, д. 14, 14/1, 18 |
| Батыревский район | | |
| 134. | с. Батырево | ул. Комарова, д. 15, 17 |
| 135. | с. Батырево | ул. Дружбы, д. 18, 19 |
| Вурнарский район | | |
| 136. | пгт Вурнары | пер. Северный, д. 3, 4 |
| 137. | пгт Вурнары | пер. Зеленый, д. 2, 2а |
| Ибресинский район | | |
| 138. | пгт Ибреси | ул. Советская, д. 35 |
| 139. | пгт Ибреси | ул. Советская, д. 36 |
| 140. | пгт Ибреси | ул. Дзержинского, д. 4 |
| 141. | пгт Ибреси | ул. Маресьева, д. 5 |
| 142. | пгт Ибреси | ул. Маресьева, д. 9 |
| 143. | пгт Ибреси | ул. Маресьева, д. 11 |
| 144. | пгт Ибреси | ул. Маресьева, д. 15 |
| 145. | пгт Ибреси | ул. Маресьева, д. 17 |
| 146. | пгт Ибреси | ул. Маресьева, д. 19 |
| 147. | пгт Ибреси | ул. Почтовая, д. 1 |
| 148. | пгт Ибреси | ул. Советская, д. 35 |
| г. Канаш | | |
| 149. | г. Канаш | ул. Ильича, д. 6, 8 |
| Канашский район | | |
| 150. | с. Шихазаны | ул. 40 лет Победы, д. 24, 6, 6А, 16, 25, 3, 5 |
| Козловский район | | |
| 151. | г. Козловка | ул. Лобачевского, д. 26 |
| Комсомольский район | | |
| 152. | с. Комсомольское | мкр. К.Антонова, д. 18, 14а, 14, 11, 13, 15 |
| Красноармейский район | | |
| 153. | с. Красноармейское | ул. Ленина, д. 27 |
| 154. | с. Красноармейское | ул. Васильева, д. 1 |
| Красночетайский район | | |
| 155. | с. Красные Четаи | ул. Заводская, д. 60, 61, 63, 67, ул. Новая, д. 53 |
| Мариинско-Посадский район | | |
| 156. | г. Мариинский Посад | ул. Лазо, д. 78, 80, 82 (1 этап) |
| Моргаушский район | | |
| 157. | с. Моргауши | ул. 50 лет Октября, д. 32, 38, 40, 42, 44, 44а |
| 158. | с. Моргауши | ул. Чапаева, д. 59 |
| 159. | с. Моргауши | ул. Заводская, д. 19 |
| 160. | с. Большой Сундырь | ул. Советская, д. 11, 13 |
| Порецкий район | | |
| 161. | с. Порецкое | ул. Ленина, д. 55 |
| 162. | с. Порецкое | ул. Ленина, д. 59 |
| 163. | с. Порецкое | ул. Ленина, д. 83 |
| 164. | с. Порецкое | ул. Крупской, д. 16 |
| 165. | с. Порецкое | ул. Кооперативная, д. 23 |
| Урмарский район | | |
| 166. | пгт Урмары | ул. Заводская, д. 36 |
| Чебоксарский район | | |
| 167. | д. Большие Карачуры | ул. ДРСУ, д. 1, 2, 3 |
| 168. | с. Синьялы | ул. Советская, д. 1а, 2а |
| 169. | д. Большие Катраси | ул. Молодежная, д. 1, 2, 3 (1 этап) |
| Ядринский район | | |
| 170. | г. Ядрин | ул. 50 лет Октября, д. 71б |
| 171. | г. Ядрин | ул. 50 лет Октября, д. 66,68, ул. Плеханова, д. 19, ул. К.Маркса, д. 95, 97, ул. Некрасова, д. 16 |
| 2020 | | |
| г. Алатырь | | |
| 172. | г. Алатырь | ул. Урицкого, д. 33 |
| 173. | г. Алатырь | ул. Березовая, д. 2 |
| 174. | г. Алатырь | ул. Стрелецкая, д. 109 |
| 175. | г. Алатырь | ул. Ленина, д. 41 |
| 176. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 26 |
| 177. | г. Алатырь | ул. Стрелецкая, д. 111 |
| 178. | г. Алатырь | ул. Жуковского, д. 22 |
| 179. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 60 |
| 180. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 58 |
| 181. | г. Алатырь | кв. УПП, д. 10 |
| 182. | г. Алатырь | кв. УПП, д. 12 |
| 183. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 28 |
| 184. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 12 |
| 185. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 3 |
| 186. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 94 |
| 187. | г. Алатырь | ул. Комарова, д. 15 |
| 188. | г. Алатырь | ул. Комарова, д. 7 |
| 189. | г. Алатырь | ул. Комарова, д. 17 |
| 190. | г. Алатырь | ул. Полевая, д. 20 |
| 191. | г. Алатырь | ул. Мичурина д. 21 |
| 192. | г. Алатырь | ул. Мичурина д. 23 |
| 193. | г. Алатырь | ул. Транспортная, д. 21 |
| 194. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 22 |
| 195. | г. Алатырь | ул. Грибоедова, д. 52 |
| 196. | г. Алатырь | ул. Грибоедова, д. 58А |
| 197. | г. Алатырь | мкр. Стрелка 21 |
| Аликовский район | | |
| 198. | с. Аликово | ул. Советская, д. 36/1, 38, 38/1, 38/2 |
| 199. | с. Аликово | ул. Пушкина, д. 5 |
| 200. | с. Аликово | ул. Октябрьская, д. 17 |
| 201. | с. Аликово | ул. Октябрьская, д. 21а |
| Батыревский район | | |
| 202. | с. Батырево | ул. Советская, д. 33, 34 |
| Вурнарский район | | |
| 203. | пгт Вурнары | ул. Ашмарова, д. 8 |
| 204. | пгт Вурнары | ул. Советская, д. 6, 8, 10 |
| Ибресинский район | | |
| 205. | пгт Ибреси | ул. Энгельса, д. 15 |
| 206. | пгт Ибреси | ул. Энгельса, д. 13а |
| 207. | пгт Ибреси | ул. Энгельса, д. 19а |
| 208. | пгт Ибреси | ул. Энгельса, д. 15а |
| 209. | пгт Ибреси | ул. Энгельса, д. 25а |
| 210. | пгт Ибреси | ул. Энгельса, д. 51 |
| 211. | пгт Ибреси | ул. Энгельса, д. 53 |
| 212. | пгт Ибреси | ул. Энгельса, д. 55 |
| г. Канаш | | |
| 213. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 29 |
| 214. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 4 |
| 215. | г. Канаш | ул. Свободы, д. 32 |
| 216. | г. Канаш | ул. Свободы, д. 34 |
| 217. | г. Канаш | ул. Б.Хмельницкого, д. 9 |
| 218. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 5, 6 |
| 219. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 27 |
| 220. | г. Канаш | ул. Московская, д. 6, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Пушкина, д. 28, 30, 36, пр. Ленина, д. 57, 57А |
| 221. | г. Канаш | ул. Канашская, д. 6 |
| 222. | г. Канаш | ул. Ильича, д. 9, 10 |
| 223. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 1, 2, 3, 4, 11, 12 |
| Козловский район | | |
| 224. | г. Козловка | ул. Лобачевского, д. 20, 22, 24, 26А |
| Комсомольский район | | |
| 225. | с. Комсомольское | мкр. Кабалина, д. 9, 8, 10, 11, 12 |
| 226. | с. Комсомольское | ул. 70 лет Октября, д. 2, 4, 6 |
| 227. | с. Комсомольское | тер. РТП, д. 2, 3, 15, 21, ул. Центральная, д. 115, 117, 119 |
| Красноармейский район | | |
| 228. | с. Красноармейское | ул. Ленина, д. 20 |
| 229. | с. Красноармейское | ул. Ленина, д. 26, 28, 30 |
| 230. | с. Красноармейское | ул. Ленина, д. 31, 33/1, ул. Васильева, д. 6, 8 |
| 231. | с. Красноармейское | ул. Васильева, д. 5, 7 |
| Красночетайский район | | |
| 232. | с. Красные Четаи | ул. Новая, д. 39, 19, 43, 41, 17, 15 |
| Мариинско-Посадский район | | |
| 233. | г. Мариинский Посад | ул. Октябрьская, д. 6, ул. Советская, д. 3 |
| 234. | г. Мариинский Посад | ул. Николаева, д. 59 |
| 235. | г. Мариинский Посад | ул. Чкалова, д. 61, 63, 65 |
| г. Новочебоксарск | | |
| 236. | г. Новочебоксарск | ул. Силикатная, д. 22 |
| 237. | г. Новочебоксарск | ул. Силикатная, д. 24 |
| 238. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 3 |
| 239. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 5 |
| 240. | г. Новочебоксарск | ул. Ж.Крутовой, д. 15 |
| 241. | г. Новочебоксарск | ул. Ж.Крутовой, д. 17 |
| 242. | г. Новочебоксарск | ул. Ж.Крутовой, д. 19 |
| 243. | г. Новочебоксарск | ул. Ж.Крутовой, д. 15, 17, 19 |
| 244. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 25 |
| 245. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 4 |
| 246. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 8 |
| 247. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 10 |
| 248. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 12 |
| 249. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 14 |
| 250. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 26 |
| 251. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 31 |
| 252. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 33 |
| 253. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 35 |
| 254. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 1 |
| 255. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 1а |
| 256. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 3 |
| 257. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 5 |
| 258. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 2 |
| 259. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 16 |
| 260. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 18 |
| 261. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 1 |
| 262. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 1А |
| 263. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 5 |
| 264. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 37 |
| 265. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 39 |
| 266. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 21 |
| 267. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 14А |
| 268. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 18 |
| 269. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 20 |
| 270. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 22 |
| 271. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 23 |
| 272. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 25 |
| 273. | г. Новочебоксарск | ул. Семенова, д. 19 |
| 274. | г. Новочебоксарск | ул. Семенова, д. 21 |
| 275. | г. Новочебоксарск | ул. Семенова, д. 23 |
| 276. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 32 |
| 277. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 9 |
| 278. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 11 |
| 279. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 6 |
| 280. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 8 |
| 281. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 8А |
| 282. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 10 |
| 283. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 23 |
| 284. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 25 |
| 285. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 27 |
| 286. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 29 |
| 287. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 31 |
| 288. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 16 |
| 289. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 18 |
| 290. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 20 |
| 291. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 22 |
| 292. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 24 |
| 293. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 26 |
| 294. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 28 |
| 295. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 23/2 |
| 296. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 23/3 |
| 297. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 23/4 |
| 298. | г. Новочебоксарск | пр. Ельниковский, д. 3 |
| 299. | г. Новочебоксарск | пр. Ельниковский, д. 3а |
| 300. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 65 |
| 301. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 65А |
| 302. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 69 |
| 303. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 71 |
| 304. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 11 |
| 305. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 11а |
| 306. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 13 |
| 307. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 15 |
| 308. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 17 |
| 309. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 19 |
| 310. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 20 |
| 311. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 26 |
| 312. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 30 |
| 313. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 51 |
| 314. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 53 |
| 315. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 31 |
| 316. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 35 |
| 317. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 35 А |
| 318. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 47 |
| 319. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 49 |
| 320. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 16 |
| 321. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 18 |
| 322. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 20 |
| 323. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 50 |
| 324. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 52 |
| 325. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 54 |
| 326. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 56 |
| 327. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 29 |
| 328. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 33 |
| 329. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 72 |
| 330. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 74 |
| 331. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 76 |
| 332. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 84 |
| 333. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 86 |
| 334. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 72 |
| 335. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 74 |
| 336. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 76 |
| 337. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 78 |
| 338. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 14 |
| 339. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 1/2 |
| 340. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 1/1 |
| 341. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 2/1 |
| 342. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 2/2 |
| Порецкий район | | |
| 343. | с. Порецкое | ул. Крупской, д. 13а |
| Урмарский район | | |
| 344. | пгт Урмары | ул. Заводская, д. 44, ул. Молодежная, д. 14, 16 |
| 345. | пгт Урмары | ул. Заводская, д. 38 |
| Цивильский район | | |
| 346. | г. Цивильск | ул. Шоссейная, д. 18 |
| 347. | г. Цивильск | ул. Шоссейная, д. 3, 5 |
| 348. | г. Цивильск | ул. Павла Иванова, д. 5а/1, 5а/2 |
| 349. | пос. Опытный | ул. Дорожная, д. 11, 9 |
| 350. | пос. Опытный | ул. П.Иванова, д. 5, 7 |
| 351. | с. Чурачики | ул. Мелиораторов, д. 29 |
| Чебоксарский район | | |
| 352. | д. Большие Катраси | ул. Молодежная, д. 1, 2, 3 (2 этап) |
| Шемуршинский район | | |
| 353. | с. Шемурша | ул. Юбилейная, д. 5, 6, 7, 8 |
| 354. | с. Шемурша | ул. Ленина, д. 55 |
| 355. | с. Шемурша | ул. Космовского, д. 7, 9, 11 |
| 356. | с. Шемурша | ул. Ленина, д. 45А, 47, 47А |
| 357. | с. Шемурша | ул. Ленина, д. 48Б |
| 358. | с. Шемурша | ул. Юбилейная, д. 5, 6, 7, 8 |
| Яльчикский район | | |
| 359. | с. Яльчики | ул. Октябрьская, д. 9 |
| 360. | с. Яльчики | ул. Октябрьская, д. 18 |
| 361. | с. Яльчики | ул. Октябрьская, д. 20 |
| 362. | с. Яльчики | ул. Октябрьская, д. 22 |
| 363. | с. Яльчики | ул. Октябрьская, д. 24 |
| 364. | с. Яльчики | ул. Октябрьская, д. 26 |
| 365. | с. Яльчики | ул. Комсомольская, д. 3 |
| 366. | с. Яльчики | ул. Комсомольская, д. 4 |
| 367. | с. Яльчики | ул. Комсомольская, д. 6 |
| 368. | с. Яльчики | ул. Комсомольская, д. 8 |
| 369. | с. Яльчики | ул. Комсомольская, д. 10 |
| 370. | с. Яльчики | ул. Комсомольская, д. 12 |
| 2021 - 2024 | | |
| г. Алатырь | | |
| 371. | г. Алатырь | ул. Чайковского, д. 34 |
| 372. | г. Алатырь | ул. Ленина, д. 43 |
| 373. | г. Алатырь | ул. Ленина, д. 45 |
| 374. | г. Алатырь | ул. Комсомола, д. 11 |
| 375. | г. Алатырь | ул. Комсомола, д. 13 |
| 376. | г. Алатырь | ул. Кирова, д. 60 |
| 377. | г. Алатырь | ул. Ярославская, д. 139 |
| 378. | г. Алатырь | ул. Ярославская, д. 141 |
| 379. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 14 |
| 380. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 15 |
| 381. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 16 |
| 382. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 114 |
| 383. | г. Алатырь | ул. Комиссариатская, д. 42 |
| 384. | г. Алатырь | ул. Чайковского, д. 38 |
| 385. | г. Алатырь | ул. Чайковского, д. 42 |
| 386. | г. Алатырь | ул. Лесной пер., д. 1 |
| 387. | г. Алатырь | ул. Лесной пер., д. 4 |
| 388. | г. Алатырь | ул. Лесной пер., д. 6 |
| 389. | г. Алатырь | ул. Гончарова, д. 24 |
| 390. | г. Алатырь | ул. Ленина, д. 27 |
| 391. | г. Алатырь | ул. Ленина, д. 69 |
| 392. | г. Алатырь | ул. Ленина, д. 78а |
| 393. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 10 |
| 394. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 11 |
| 395. | г. Алатырь | ул. Комсомола, д. 45 |
| 396. | г. Алатырь | ул. Комсомола, д. 50 |
| 397. | г. Алатырь | ул. Комсомола, д. 48 |
| 398. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 108 |
| 399. | г. Алатырь | ул. Белинского, д. 30 |
| 400. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 7 |
| 401. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 9 |
| 402. | г. Алатырь | ул. Кирова, д. 23а |
| 403. | г. Алатырь | ул. Кирова, д. 25 |
| 404. | г. Алатырь | ул. Полевая, д. 35 |
| 405. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 19 |
| 406. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 20 |
| 407. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 30 |
| 408. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 32 |
| 409. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 5 |
| 410. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 6 |
| 411. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 4 |
| 412. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 33 |
| 413. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 96 |
| 414. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 110 |
| 415. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 112 |
| 416. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 100 |
| 417. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 106 |
| 418. | г. Алатырь | ул. Гончарова, д. 115 |
| 419. | г. Алатырь | ул. Горького, д. 36 |
| 420. | г. Алатырь | ул. Горького, д. 38 |
| 421. | г. Алатырь | ул. Советская, д. 37 |
| 422. | г. Алатырь | ул. Комиссариатская, д. 77 |
| 423. | г. Алатырь | ул. III Интернационала, д. 31 |
| 424. | г. Алатырь | ул. Комсомола, д. 35 |
| 425. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 104 |
| 426. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 108 |
| 427. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 112 |
| 428. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 114 |
| 429. | г. Алатырь | ул. Кирова, д. 36 |
| 430. | г. Алатырь | ул. Жуковского, д. 54 |
| 431. | г. Алатырь | ул. Ленина, д. 140 |
| 432. | г. Алатырь | ул. Ленина, д. 138 |
| 433. | г. Алатырь | ул. Жуковского, д. 62 |
| 434. | г. Алатырь | ул. Комарова, д. 1 |
| 435. | г. Алатырь | ул. Комарова, д. 3 |
| 436. | г. Алатырь | ул. Комарова, д. 5 |
| 437. | г. Алатырь | ул. Комарова, д. 9 |
| 438. | г. Алатырь | ул. Пирогова, д. 4 |
| 439. | г. Алатырь | ул. Комарова, д. 13 |
| 440. | г. Алатырь | ул. Комарова, д. 13а |
| 441. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 55 |
| 442. | г. Алатырь | ул. Герцена, д. 29 |
| 443. | г. Алатырь | ул. Герцена, д. 29б |
| 444. | г. Алатырь | ул. Первомайская, д. 88 |
| 445. | г. Алатырь | ул. Гоголя, д. 117 |
| 446. | г. Алатырь | ул. Тельмана, д. 8 |
| 447. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 37 |
| 448. | г. Алатырь | ул. Сурский тракт, д. 2а |
| 449. | г. Алатырь | ул. Сурский тракт, д. 12 |
| 450. | г. Алатырь | ул. Первомайская, д. 91 |
| 451. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 64 |
| 452. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 40 |
| 453. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 41 |
| 454. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 129 |
| 455. | г. Алатырь | ул. Стрелецкая, д. 1 |
| 456. | г. Алатырь | ул. Первомайская, д. 7 |
| 457. | г. Алатырь | ул. Березовая, д. 1 |
| 458. | г. Алатырь | ул. Березовая, д. 3 |
| 459. | г. Алатырь | ул. Березовая, д. 5 |
| 460. | г. Алатырь | ул. Березовая, д. 5а |
| 461. | г. Алатырь | ул. Советская, д. 14 |
| 462. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 173 |
| 463. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 175 |
| 464. | г. Алатырь | ул. Пирогова, д. 6 |
| 465. | г. Алатырь | ул. Пирогова, д. 8 |
| 466. | г. Алатырь | ул. Пирогова, д. 14 |
| 467. | г. Алатырь | ул. Комарова, д. 2 |
| 468. | г. Алатырь | ул. Горшенина, д. 14 |
| 469. | г. Алатырь | ул. Горшенина, д. 18 |
| 470. | г. Алатырь | ул. Горшенина, д. 12 |
| 471. | г. Алатырь | ул. Комарова, д. 19 |
| 472. | г. Алатырь | ул. Пирогова, д. 10 |
| 473. | г. Алатырь | ул. Пирогова, д. 12 |
| 474. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 94А |
| 475. | г. Алатырь | ул. Б.Хмельницкого, д. 29 |
| 476. | г. Алатырь | ул. Горсовета, д. 11 |
| 477. | г. Алатырь | ул. Комиссариатская, д. 79 |
| 478. | г. Алатырь | ул. Комиссариатская, д. 40 |
| 479. | г. Алатырь | ул. Комсомола, д. 30 |
| 480. | г. Алатырь | ул. Комсомола, д. 80 |
| 481. | г. Алатырь | ул. Комсомола, д. 56 |
| 482. | г. Алатырь | ул. Кувина, д. 42 |
| 483. | г. Алатырь | ул. Кувина, д. 44 |
| 484. | г. Алатырь | ул. Грибоедова, 58А |
| 485. | г. Алатырь | ул. Ленина, д. 136 |
| 486. | г. Алатырь | ул. Урицкого, д. 35 |
| 487. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 121 |
| 488. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 123 |
| 489. | г. Алатырь | ул. Московская, д. 125 |
| 490. | г. Алатырь | ул. Первомайская, д. 76 |
| 491. | г. Алатырь | ул. Первомайская, д. 78 |
| 492. | г. Алатырь | ул. Стрелецкая, д. 100А |
| 493. | г. Алатырь | ул. Стрелецкая, д. 100Б |
| 494. | г. Алатырь | ул. Стрелецкая, д. 100В |
| 495. | г. Алатырь | ул. Стрелецкая, д. 100Г |
| 496. | г. Алатырь | ул. Стрелецкая, д. 6 |
| 497. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 8 |
| 498. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 17 |
| 499. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 23 |
| 500. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 25 |
| 501. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 34 |
| 502. | г. Алатырь | мкр. Стрелка, д. 36 |
| 503. | г. Алатырь | ул. Чайковского, д. 36 |
| 504. | г. Алатырь | ул. Комарова, д. 11 |
| 505. | г. Алатырь | ул. 40 лет Победы, д. 104 |
| Аликовский район | | |
| 506. | с. Аликово | ул. Парковая, д. 3, 5А, 7А |
| 507. | с. Аликово | ул. Парковая, д. 9 |
| 508. | с. Аликово | ул. Парковая, д. 16 |
| 509. | с. Аликово | ул. Парковая, д. 11, 13, 15 |
| 510. | с. Аликово | ул. 60 лет Октября, д. 57, 59, 61 |
| 511. | с. Аликово | ул. Гагарина, д. 37 |
| 512. | с. Аликово | ул. Гагарина, д. 41 |
| 513. | с. Аликово | ул. Октябрьская, д. 9 |
| 514. | с. Аликово | ул. Чапаева, д. 8а |
| 515. | с. Аликово | ул. Чапаева, д. 11 |
| 516. | с. Аликово | ул. Октябрьская, д. 10 |
| 517. | с. Аликово | ул. Восточная, д. 2а |
| Батыревский район | | |
| 518. | с. Батырево | просп. Ленина, д. 3 |
| 519. | с. Батырево | ул. Ленина, д. 31, 31А |
| 520. | с. Батырево | просп. Ленина, д. 6 |
| 521. | с. Батырево | просп. Ленина, д. 10 |
| 522. | с. Батырево | просп. Ленина, д. 17, 19 |
| 523. | с. Батырево | просп. Ленина, д. 21 |
| 524. | с. Батырево | просп. Ленина, д. 43, 45 |
| 525. | с. Батырево | просп. Ленина, д. 47, 49 |
| 526. | с. Батырево | ул. Кирова, д. 42, 44 |
| 527. | с. Батырево | просп. Ленина, д. 49А |
| 528. | с. Батырево | просп. Ленина, д. 51, 53 |
| 529. | с. Батырево | просп. Ленина, д. 55 |
| 530. | с. Батырево | просп. Ленина, д. 57 |
| 531. | с. Батырево | ул. Кирова, д. 1Б |
| 532. | с. Батырево | ул. Мира, д. 22 |
| 533. | с. Батырево | ул. Мира, д. 24, 25 |
| 534. | с. Батырево | ул. Мичурина, д. 1, 3, 3А |
| 535. | с. Батырево | ул. Мичурина, д. 5 |
| 536. | с. Батырево | ул. Садовая, д. 1, ул. Кирова, д. 33 |
| 537. | с. Батырево | ул. Советская, д. 172, 173, 174 |
| 538. | с. Батырево | ул. К.Маркса, д. 66 |
| 539. | с. Батырево | ул. Кирова, д. 22, ул. Комарова, д. 19 |
| 540. | с. Батырево | ул. Ленина, д. 14, 18 |
| 541. | с. Батырево | ул. Ленина, д. 26, 26А, 28, 30 |
| 542. | с. Батырево | ул. Кирова, д. 28 |
| 543. | с. Батырево | ул. Комарова, д. 18 |
| 544. | с. Батырево | ул. Ленина, д. 34, 34/2 |
| 545. | с. Батырево | ул. Ленина, д. 10 |
| 546. | с. Батырево | ул. Мира, д. 18, 23 |
| 547. | с. Батырево | ул. Мичурина, д. 8, просп. Ленина, д. 33 |
| 548. | с. Батырево | ул. Мичурина, д. 16, 18 |
| 549. | с. Батырево | ул. Комарова, д. 20, ул. Кирова, д. 14 |
| 550. | с. Батырево | ул. Кирова, д. 16 |
| 551. | с. Батырево | просп. Ленина, д. 9, 11 |
| 552. | с. Батырево | ул. Мичурина, д. 7, 7а, 9 |
| 553. | с. Шыгырдан | ул. Наримана, д. 84 |
| Вурнарский район | | |
| 554. | пгт Вурнары | ул. Ашмарова, д. 8 |
| 555. | пгт Вурнары | ул. Советская, д. 6, 8, 10 |
| 556. | пгт Вурнары | пер. Северный, д. 2, 2а |
| 557. | пгт Вурнары | ул. Ленина, д. 2 |
| 558. | пгт Вурнары | ул. Ленина, д. 49 |
| 559. | пгт Вурнары | ул. Ленина, д. 52 |
| 560. | пгт Вурнары | ул. Ленина, д. 65 |
| 561. | пгт Вурнары | ул. Ленина, д. 105 |
| 562. | пгт Вурнары | ул. Ленина, д. 111 |
| 563. | пгт Вурнары | ул. Ленина, д. 115 |
| 564. | пгт Вурнары | ул. Ленина, д. 117 |
| 565. | пгт Вурнары | ул. Ленина, д. 138 - 144 |
| 566. | пгт Вурнары | ул. Ленина, д. 40 |
| 567. | пгт Вурнары | ул. Ашмарова, д. 2 |
| 568. | пгт Вурнары | ул. Ашмарова, д. 4 |
| 569. | пгт Вурнары | ул. Ашмарова, д. 6 |
| 570. | пгт Вурнары | ул. К.Маркса, д. 4а, 4б |
| 571. | пгт Вурнары | ул. К.Маркса, д. 17 |
| 572. | пгт Вурнары | ул. Илларионова, д. 5, ул. А.Иванова, д. 2, 4 |
| 573. | пгт Вурнары | ул. А.Иванова, д. 6, 36, 38 |
| 574. | пгт Вурнары | пер. Тракторный, д. 2а, 2б |
| 575. | пгт Вурнары | ул. Советская, д. 13 |
| 576. | пгт Вурнары | ул. Строительная, д. 3, 5, 8 |
| 577. | пгт Вурнары | ул. Чернышевского, д. 1, 3, 5, 4 - 12 |
| 578. | с. Калинино | ул. Ленина, д. 52 |
| 579. | с. Калинино | ул. Ленина, д. 54 |
| 580. | с. Калинино | ул. Ленина, д. 51 |
| 581. | с. Калинино | ул. Ленина, д. 27 |
| 582. | с. Калинино | ул. Лесная, д. 1 |
| Ибресинский район | | |
| 583. | пгт Ибреси | ул. Воинов-интернационалистов, д. 15, 17, 21, 19 |
| 584. | пгт Ибреси | ул. Воинов-интернационалистов, д. 17 |
| 585. | пгт Ибреси | ул. Воинов-интернационалистов, д. 21 |
| 586. | пгт Ибреси | ул. Воинов-интернационалистов, д. 19 |
| 587. | пгт Ибреси | ул. Маресьева, д. 61 |
| 588. | пгт Ибреси | ул. Маресьева, д. 63 |
| 589. | пгт Ибреси | ул. Маресьева, д. 65 |
| 590. | пгт Ибреси | ул. Воинов-интернационалистов, д. 15, 17, 21, 19 |
| г. Канаш | | |
| 591. | г. Канаш | ул. Хлебная, д. 1 |
| 592. | г. Канаш | ул. Хлебная, д. 2, 3, 4, 9 |
| 593. | г. Канаш | ул. Хлебная, д. 5, 6, 10, 11 |
| 594. | г. Канаш | ул. Хлебная, д. 7, 8 |
| 595. | г. Канаш | ул. Трудовая, д. 1 |
| 596. | г. Канаш | ул. Трудовая, д. 2 |
| 597. | г. Канаш | ул. Трудовая, д. 3, 4 |
| 598. | г. Канаш | ул. Трудовая, д. 5, 6 |
| 599. | г. Канаш | ул. Трудовая, д. 7 |
| 600. | г. Канаш | ул. Ильича, д. 2, 3 |
| 601. | г. Канаш | ул. Ильича, д. 4, просп. Ленина, д. 93 |
| 602. | г. Канаш | ул. Ильича, д. 3А, ул. Трудовая, д. 1Б |
| 603. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 95 |
| 604. | г. Канаш | ул. Заводская, д. 11А |
| 605. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 91, 91А |
| 606. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 83, 85, 87, 89 |
| 607. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 75, 77, 79, 81 |
| 608. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 71, 73 |
| 609. | г. Канаш | ул. Заводская, д. 1 |
| 610. | г. Канаш | ул. Заводская, д. 3 |
| 611. | г. Канаш | ул. Заводская, д. 5 |
| 612. | г. Канаш | ул. Заводская, д. 7 |
| 613. | г. Канаш | ул. Заводская, д. 9 |
| 614. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 38, 40, 42 |
| 615. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 44, 46, 48, 50 |
| 616. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 52, 54, 56, 58 |
| 617. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 62, 64, 66, 68, ул. Ильича, д. 7Б |
| 618. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 70, ул. Ильича, д. 5, 7 |
| 619. | г. Канаш | ул. Ильича, д. 7А, 8А |
| 620. | г. Канаш | ул. Ильича, д. 10, ул. Кабалина, д. 15, 17 |
| 621. | г. Канаш | ул. Кабалина, д. 3, 5 |
| 622. | г. Канаш | ул. Кабалина, д. 4, 6, 8, 10 |
| 623. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 8, 9, 10 |
| 624. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 14, 15, 19 |
| 625. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 24 |
| 626. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 16, 17, 21 |
| 627. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 18 |
| 628. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 25 |
| 629. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 28 |
| 630. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 33, 34 |
| 631. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 31, 32 |
| 632. | г. Канаш | ул. Репина, д. 12, 13, 14, мкр. Восточный, д. 35 |
| 633. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 36 |
| 634. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 42 |
| 635. | г. Канаш | мкр. Восточный, д. 43, 43А |
| 636. | г. Канаш | ул. Репина, д. 15, 16, 17 |
| 637. | г. Канаш | ул. Репина, д. 18 |
| 638. | г. Канаш | шоссе Янтиковское, д. 9А |
| 639. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 83 |
| 640. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 85 |
| 641. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 90 |
| 642. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 32А |
| 643. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 94, 94А |
| 644. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 96, 98 |
| 645. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 102, 104, 106 |
| 646. | г. Канаш | ул. Толстого, д. 13, 15 |
| 647. | г. Канаш | ул. Р.Люксембург, д. 24, 27 |
| 648. | г. Канаш | ул. Крупской, д. 3, 7, 9 |
| 649. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 89, 91 |
| 650. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 103, 105, 107, 109, ул. Энгельса, д. 32 |
| 651. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 111, 113 |
| 652. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 115, 117, 119 |
| 653. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 1, 2, 3, 9 |
| 654. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 11, 12, 19, 20, 21 |
| 655. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 656. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 24 |
| 657. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 25 |
| 658. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 26, 27, 28 |
| 659. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 29 |
| 660. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 30, 31, 32 |
| 661. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 36, 37, 39 |
| 662. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 35, 38 |
| 663. | г. Канаш | ул. Машиностроителей, д. 40, 41 |
| 664. | г. Канаш | ул. Фрунзе, д. 1, 5, 9 |
| 665. | г. Канаш | ул. Фрунзе, д. 11, 13, ул. Куйбышева, д. 20, 22, пер. Спортивный, д. 1 |
| 666. | г. Канаш | ул. Фрунзе, д. 15, пер. Спортивный, д. 2 |
| 667. | г. Канаш | ул. Фрунзе, д. 17, 19, ул. Куйбышева, д. 24 |
| 668. | г. Канаш | ул. Тельмана, д. 13 |
| 669. | г. Канаш | ул. Куйбышева, д. 17, 19 |
| 670. | г. Канаш | ул. Промогородная, д. 26 |
| 671. | г. Канаш | ул. Зеленая, д. 16 |
| 672. | г. Канаш | ул. Кооперативная, д. 3 |
| 673. | г. Канаш | ул. Дружбы, д. 8 |
| 674. | г. Канаш | ул. Железнодорожная, д. 67 |
| 675. | г. Канаш | ул. Чебоксарская, д. 7, ул. Калинина, д. 2 |
| 676. | г. Канаш | ул. Чебоксарская, д. 6 |
| 677. | г. Канаш | ул. Свободы, д. 11, ул. Первомайская, д. 3 |
| 678. | г. Канаш | ул. Свободы, д. 9 |
| 679. | г. Канаш | ул. Чебоксарская, д. 27 |
| 680. | г. Канаш | ул. Свободы, д. 29, ул. Полевая, д. 1 |
| 681. | г. Канаш | ул. Железнодорожная, д. 89 |
| 682. | г. Канаш | ул. Свободы, д. 27А |
| 683. | г. Канаш | ул. Свободы, д. 27, 28, 30 |
| 684. | г. Канаш | ул. Комсомольская, д. 14, 14А |
| 685. | г. Канаш | ул. Комсомольская, д. 13, 15, 17, 17А, проезд Комсомольский, д. 4, 4А |
| 686. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 10 |
| 687. | г. Канаш | ул. Канашская, д. 15 |
| 688. | г. Канаш | ул. Канашская, д. 2, ул. 30 лет Победы, д. 3, пер. Б.Хмельницкого, д. 13, 11 |
| 689. | г. Канаш | ул. Некрасова, д. 4, 6, ул. Пушкина, д. 27 |
| 690. | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 23, 25 |
| 691. | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 29, 31 |
| 692. | г. Канаш | ул. К.Маркса, д. 7 |
| 693. | г. Канаш | ул. Комсомольская, д. 54 |
| 694. | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 26, 28, ул. Московская, д. 8 |
| 695. | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 20, 22 |
| 696. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 17, просп. Ленина, д. 1, 3 |
| 697. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 2, 4, 6 |
| 698. | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 32, 34, ул. Московская, д. 9 |
| 699. | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 38, 40 |
| 700. | г. Канаш | ул. Разина, д. 6, 8, 10, просп. Ленина, д. 17, 19 |
| 701. | г. Канаш | ул. Московская, д. 15, просп. Ленина, д. 11, 13 |
| 702. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 8 |
| 703. | г. Канаш | ул. Разина, д. 12 |
| 704. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 10, 12, 14 |
| 705. | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 42, 44, 46, ул. Разина, д. 3 |
| 706. | г. Канаш | ул. Разина, д. 7, 9, 11, 13, просп. Ленина, д. 25, 27 |
| 707. | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 48, 52, 54, 56 |
| 708. | г. Канаш | ул. Пушкина, д. 50, ул. К.Маркса, д. 8, 10, просп. Ленина, д. 31 |
| 709. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 18, ул. Разина, д. 15, 17 |
| 710. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 22, 24 |
| 711. | г. Канаш | ул. К.Маркса, д. 9, просп. Ленина, д. 33, 35 |
| 712. | г. Канаш | ул. Чкалова, д. 14, просп. Ленина, д. 37, 39 |
| 713. | г. Канаш | ул. Чкалова, д. 16 |
| 714. | г. Канаш | ул. К.Маркса, д. 17, просп. Ленина, д. 26 |
| 715. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 41, 43, 45, ул. Чкалова, д. 11 |
| 716. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 49, 53 |
| 717. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 30, ул. Чкалова, д. 17 |
| 718. | г. Канаш | шоссе Янтиковское, д. 1 |
| 719. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 34, ул. 30 лет Чувашии, д. 8, 10 |
| 720. | г. Канаш | ул. 30 лет Чувашии, д. 12 |
| 721. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 55, 59 |
| 722. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 65, 67 |
| 723. | г. Канаш | просп. Ленина, д. 57, 57А, ул. Новая, д. 2, ул. 30 лет Чувашии, д. 3 |
| 724. | г. Канаш | шоссе Ибресинское, д. 3 |
| 725. | г. Канаш | шоссе Ибресинское, д. 5 |
| 726. | г. Канаш | ул. Колхозная, д. 32 |
| 727. | г. Канаш | шоссе Янтиковское, д. 2 |
| 728. | г. Канаш | ул. 30 лет Чувашии, д. 9, 11 |
| 729. | г. Канаш | ул. Свободы, д. 8/1 |
| 730. | г. Канаш | ул. Московская, д. 7 |
| 731. | г. Канаш | ул. 30 лет Победы, д. 92А |
| 732. | г. Канаш | ул. Южная, д. 8 |
| 733. | г. Канаш | ул. Промогородная, д. 28 |
| 734. | г. Канаш | ул. Красноармейская, д. 69А |
| Канашский район | | |
| 735. | с. Шихазаны | ул. 40 лет Победы, д. 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 19, 23, 18, 28, 30, 33, 35, 34, 14, 9, 20, 21, 10, 7, 17 |
| 736. | с. Шихазаны | ул. В.П.Епифанова, д. 1, 2, 8 |
| 737. | с. Шихазаны | ул. Сеспеля, д. 17, 14, 16 |
| 738. | с. Шихазаны | ул. СХТ, д. 19, 20, 22, 5, 11, 13, 14 |
| 739. | с. Шихазаны | ул. Ф.Григорьева, д. 1, 2 |
| 740. | д. Малые Бикшихи | ул. Северная, д. 26 |
| 741. | д. Большие Бикшихи | ул. Кирпичная, д. 1 |
| Козловский район | | |
| 742. | г. Козловка | ул. Ленкина, д. 7 |
| 743. | г. Козловка | ул. Рабочая, д. 3 |
| 744. | г. Козловка | ул. К.Маркса, д. 28 |
| 745. | г. Козловка | ул. Чкалова, д. 10 |
| 746. | г. Козловка | ул. К.Маркса, д. 24 |
| 747. | г. Козловка | ул. Звездная, д. 1А, 3А |
| 748. | г. Козловка | ул. Герцена, д. 17, 19, 21 |
| 749. | г. Козловка | ул. Лобачевского, д. 37, ул. Герцена, д. 4, 6, 8, 10 |
| 750. | г. Козловка | ул. Герцена, д. 12, 14 |
| 751. | г. Козловка | ул. Герцена, д. 9, 7 |
| 752. | г. Козловка | ул. Герцена, д. 13, 15 |
| 753. | г. Козловка | ул. Герцена, д. 5, 3 |
| 754. | г. Козловка | ул. Герцена, д. 11 |
| 755. | г. Козловка | ул. Герцена, д. 1, 3 |
| 756. | г. Козловка | ул. Маяковского, д. 5, 7 |
| 757. | г. Козловка | ул. Калинина, д. 22 |
| 758. | г. Козловка | ул. Маяковского, д. 6, 8, 10 |
| 759. | г. Козловка | ул. Лобачевского, д. 31А, ул. Маяковского, д. 2, 2А, 4 |
| 760. | г. Козловка | ул. Лобачевского, д. 35 |
| 761. | г. Козловка | ул. Октябрьская, д. 87, 89, 91, 93 |
| 762. | г. Козловка | ул. Чернышевского, д. 9, 11, 13 |
| 763. | г. Козловка | ул. Чернышевского, д. 1, 2, 3 |
| 764. | г. Козловка | ул. 30 лет Победы, д. 40, 42, 42А |
| 765. | г. Козловка | ул. Мичурина, д. 1, 3 |
| 766. | г. Козловка | ул. Лобачевского, д. 12, 14, 16 |
| 767. | г. Козловка | ул. Лобачевского, д. 11 - 17, 19 - 21 |
| 768. | г. Козловка | ул. Лобачевского, д. 23 - 27, 29 - 31 |
| 769. | г. Козловка | ул. Лобачевского, д. 7 - 9 |
| 770. | г. Козловка | ул. Николаева, д. 3, 7 |
| 771. | г. Козловка | ул. 30 лет Победы, д. 19 |
| 772. | г. Козловка | ул. Горького, д. 9, ул. Молодежная, д. 23, 30, 32 |
| 773. | г. Козловка | ул. Молодежная, д. 34 |
| 774. | г. Козловка | ул. Лобачевского, д. 33, 33А |
| 775. | г. Козловка | ул. Маяковского, д. 1 |
| 776. | г. Козловка | ул. Калинина, д. 1 |
| 777. | ст. Тюрлема | ул. Железнодорожная, д. 100 |
| 778. | ст. Тюрлема | ул. Ленина, д. 1, 2, 3, ул. Лесная, д. 2 |
| 779. | ст. Тюрлема | ул. Лесная, д. 3, 4, ул. Молодежная, д. 11, 12 |
| 780. | ст. Тюрлема | ул. Ленина, д. 4, 5, 6, 7, ул. Молодежная, д. 8, 9, 10 |
| 781. | ст. Тюрлема | ул. Лесная, д. 1 |
| 782. | ст. Тюрлема | ул. Ленина, д. 8 |
| Комсомольский район | | |
| 783. | с. Комсомольское | ул. Заводская, д. 31, 33 |
| 784. | с. Комсомольское | мкр. К.Антонова, д. 1, 2, 3 |
| 785. | с. Комсомольское | мкр. К.Антонова, д. 4, 5, 8 |
| 786. | с. Комсомольское | мкр. К.Антонова, д. 7, 6, 12 |
| 787. | с. Комсомольское | мкр. К.Антонова, д. 18, 14а, 14, 11, 13, 15 |
| 788. | с. Комсомольское | мкр. Кабалина, д. 1, 1/1, 2 |
| 789. | с. Комсомольское | мкр. Кабалина, д. 3, 6, 4, 5 |
| 790. | с. Комсомольское | мкр. Кабалина, д. 7, 15, 16, 17 |
| 791. | с. Комсомольское | ул. Заводская, д. 67а, 67б |
| 792. | с. Комсомольское | ул. Канашская, д. 30 |
| 793. | с. Комсомольское | ул. Советская, д. 4, 6 |
| 794. | с. Комсомольское | ул. Куйбышева, д. 3, 7, 9, 11, 14 |
| 795. | с. Комсомольское | ул. Заводская, д. 43, 41 |
| 796. | с. Комсомольское | ул. 2-я Заводская, д. 20 |
| Красночетайский район | | |
| 797. | с. Красные Четаи | ул. Заводская, д. 65, 59, пл. Победы, д. 7 |
| 798. | с. Красные Четаи | ул. Новая, д. 29, 31, 49 |
| 799. | с. Красные Четаи | ул. Новая, д. 13, 11, 63 |
| 800. | с. Красные Четаи | ул. Новая, д. 3, 5, 7 |
| 801. | с. Красные Четаи | ул. Новая, д. 9, 21, 23, 57 |
| 802. | с. Красные Четаи | ул. Новая, д. 47, 27, 25 |
| 803. | с. Красные Четаи | ул. Ленина, д. 70, д. 70/1, д. 70/3 |
| 804. | с. Красные Четаи | ул. Огнеборцев, д. 5, 6, 7 |
| Мариинско-Посадский район | | |
| 805. | г. Мариинский Посад | ул. Лазо, д. 66, 68, 69, 69А, |
| 806. | г. Мариинский Посад | ул. Ломоносова, д. 8А/1, 8А/2 |
| 807. | г. Мариинский Посад | ул. Николаева, д. 89/1, 89/2 |
| 808. | г. Мариинский Посад | ул. Школьная, д. 6 |
| 809. | г. Мариинский Посад | ул. Ленинская, д. 23 |
| 810. | г. Мариинский Посад | ул. Ломоносова, д. 4, 6 |
| 811. | г. Мариинский Посад | ул. Чкалова, д. 67, 69 |
| 812. | г. Мариинский Посад | ул. Котовского, д. 41/1, 41/2 |
| 813. | г. Мариинский Посад | ул. Дзержинского, д. 21/1 |
| 814. | г. Мариинский Посад | ул. Советская, д. 16 |
| 815. | г. Мариинский Посад | ул. Николаева, д. 72/1, 72/5, 72/7 |
| 816. | г. Мариинский Посад | ул. Котовского, д. 31 |
| 817. | г. Мариинский Посад | ул. Котовского, д. 35, 38 |
| 818. | г. Мариинский Посад | ул. Котовского, д. 37 |
| 819. | г. Мариинский Посад | ул. Курчатова, д. 8, 9 |
| 820. | г. Мариинский Посад | ул. Курчатова, д. 10, 14 |
| 821. | г. Мариинский Посад | ул. Курчатова, д. 12 |
| 822. | г. Мариинский Посад | ул. Ломоносова, д. 1 |
| 823. | г. Мариинский Посад | ул. Ломоносова, д. 7 |
| 824. | г. Мариинский Посад | ул. Ломоносова, д. 11 |
| 825. | г. Мариинский Посад | ул. Ломоносова, д. 15, 17, 19 |
| 826. | г. Мариинский Посад | ул. Лескова, д. 5 |
| 827. | г. Мариинский Посад | ул. Чкалова, д. 19а, 21, 38, 36 |
| 828. | г. Мариинский Посад | ул. Лесная, д. 1, 3 |
| 829. | г. Мариинский Посад | ул. Курчатова, д. 13 |
| 830. | г. Мариинский Посад | ул. Курчатова, д. 16 |
| 831. | г. Мариинский Посад | ул. Николаева, д. 89 |
| 832. | г. Мариинский Посад | ул. Котовского, д. 28 |
| 833. | г. Мариинский Посад | ул. Курчатова, д. 18 |
| 834. | г. Мариинский Посад | ул. Николаева, д. 73 |
| 835. | г. Мариинский Посад | ул. Курчатова, д. 17 |
| Моргаушский район | | |
| 836. | с. Моргауши | ул. Парковая, д. 1 |
| 837. | с. Моргауши | ул. Парковая, д. 3а, 3, 5, 5а |
| 838. | с. Моргауши | ул. Парковая, д. 2, 4, 6 |
| 839. | с. Моргауши | ул. Парковая, д. 8, 10 |
| 840. | с. Моргауши | ул. 50 лет Октября, д. 30, 28, 22 |
| 841. | с. Моргауши | ул. 50 лет Октября, д. 14, 12, 10 |
| 842. | с. Моргауши | ул. Гагарина, д. 18, 20, 14 |
| 843. | с. Моргауши | ул. Красная Площадь, д. 4, 6, ул. Ленина, д. 26, 28, 32 |
| 844. | с. Моргауши | ул. Мира, д. 9, ул. Ленина, д. 38 |
| 845. | с. Моргауши | ул. Гагарина, д. 8, ул. Мира, д. 7 |
| 846. | с. Моргауши | ул. Коммунальная, д. 4, ул. Заводская д. 15, 17 |
| 847. | с. Моргауши | ул. Восточная, д. 6, 7 |
| 848. | с. Большой Сундырь | ул. Заводская, д. 20, 22 |
| 849. | с. Большой Сундырь | ул. Мичурина, д. 10, 12, 14 |
| 850. | с. Большой Сундырь | ул. Новая, д. 1, 3, 5, 7, 11 |
| 851. | с. Большой Сундырь | ул. Новая, д. 12, 14 |
| 852. | с. Большой Сундырь | ул. Новая, д. 32, 34 |
| г. Новочебоксарск | | |
| 853. | г. Новочебоксарск | ул. Ж.Крутовой, д. 15 |
| 854. | г. Новочебоксарск | ул. Ж.Крутовой, д. 17 |
| 855. | г. Новочебоксарск | ул. Ж.Крутовой, д. 19 |
| 856. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 22 |
| 857. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 24 |
| 858. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 26 |
| 859. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 28 |
| 860. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 14а |
| 861. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 18 |
| 862. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 23 |
| 863. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 20 |
| 864. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 25 |
| 865. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 22 |
| 866. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 17 |
| 867. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 19 |
| 868. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 9 |
| 869. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 21 |
| 870. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 11 |
| 871. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 23 |
| 872. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 47 |
| 873. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 49 |
| 874. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 16 |
| 875. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 18 |
| 876. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 20 |
| 877. | г. Новочебоксарск | ул. Речная, д. 2 |
| 878. | г. Новочебоксарск | ул. Набережная, д. 11 |
| 879. | г. Новочебоксарск | ул. Набережная, д. 15 |
| 880. | г. Новочебоксарск | ул. Набережная, д. 17 |
| 881. | г. Новочебоксарск | ул. Набережная, д. 19 |
| 882. | г. Новочебоксарск | ул. Набережная, д. 21 |
| 883. | г. Новочебоксарск | ул. Заводская, д. 16 |
| 884. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 3 |
| 885. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 7 |
| 886. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 9 |
| 887. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 21 |
| 888. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 37 |
| 889. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 39 |
| 890. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 1 |
| 891. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 3 |
| 892. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 5 |
| 893. | г. Новочебоксарск | ул. Семенова, д. 3 |
| 894. | г. Новочебоксарск | ул. Семенова, д. 5 |
| 895. | г. Новочебоксарск | ул. Семенова, д. 7 |
| 896. | г. Новочебоксарск | ул. Семенова, д. 11 |
| 897. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 6 |
| 898. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 8 |
| 899. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 8а |
| 900. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 10 |
| 901. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 32 |
| 902. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 9 |
| 903. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 11 |
| 904. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 65 |
| 905. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 65а |
| 906. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 69 |
| 907. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 71 |
| 908. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 20 |
| 909. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 26 |
| 910. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 30 |
| 911. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 51 |
| 912. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 35 |
| 913. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 53 |
| 914. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 35а |
| 915. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 25 |
| 916. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 26 |
| 917. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 4 |
| 918. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 8 |
| 919. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 10 |
| 920. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 12 |
| 921. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 14 |
| 922. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 23/2 |
| 923. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 23/3 |
| 924. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 23/24 |
| 925. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 47 |
| 926. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 49 |
| 927. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 43 |
| 928. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 5 |
| 929. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 33 |
| 930. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 72 |
| 931. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 74 |
| 932. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 76 |
| 933. | г. Новочебоксарск | ул. Семенова, д. 19 |
| 934. | г. Новочебоксарск | ул. Семенова, д. 21 |
| 935. | г. Новочебоксарск | ул. Семенова, д. 23 |
| 936. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 55 |
| 937. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 59 |
| 938. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 59а |
| 939. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 65 |
| 940. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 27 |
| 941. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 27а |
| 942. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 31 |
| 943. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 7 |
| 944. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 9 |
| 945. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 11 |
| 946. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 13 |
| 947. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 15 |
| 948. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 25 |
| 949. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 29 |
| 950. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 1 |
| 951. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 24 |
| 952. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 26а |
| 953. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 3 |
| 954. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 5 |
| 955. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 7 |
| 956. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 9 |
| 957. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 11 |
| 958. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 15 |
| 959. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 17 |
| 960. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 16 |
| 961. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 18 |
| 962. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 20 |
| 963. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 22 |
| 964. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 24 |
| 965. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 26 |
| 966. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 28 |
| 967. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 6 |
| 968. | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 5 |
| 969. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 14 |
| 970. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 16 |
| 971. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 18 |
| 972. | г. Новочебоксарск | ул. Силикатная, д. 5 |
| 973. | г. Новочебоксарск | ул. Силикатная, д. 7 |
| 974. | г. Новочебоксарск | ул. Силикатная, д. 11 |
| 975. | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 6 |
| 976. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 8 |
| 977. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 10 |
| 978. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 14 |
| 979. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 16 |
| 980. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 8 |
| 981. | г. Новочебоксарск | бульвар Гидростроителей, д. 7 |
| 982. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 10 |
| 983. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 12 |
| 984. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 1 |
| 985. | г. Новочебоксарск | ул. Ж.Крутовой, д. 18 |
| 986. | г. Новочебоксарск | ул. Ж.Крутовой, д. 20 |
| 987. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 31 |
| 988. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 33 |
| 989. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 20 |
| 990. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 35 |
| 991. | г. Новочебоксарск | ул. Комсомольская, д. 22 |
| 992. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 33 |
| 993. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 35 |
| 994. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 37 |
| 995. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 41 |
| 996. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 84 |
| 997. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 86 |
| 998. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 4 |
| 999. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 10 |
| 1000. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 14 |
| 1001. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 14а |
| 1002. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 16 |
| 1003. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 20 |
| 1004. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 22 |
| 1005. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 26 |
| 1006. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 28/1 |
| 1007. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 28/2 |
| 1008. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 5 |
| 1009. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 7 |
| 1010. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 9 |
| 1011. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 13/1 |
| 1012. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 15 |
| 1013. | г. Новочебоксарск | ул. Солнечная, д. 17 |
| 1014. | г. Новочебоксарск | пр. Ельниковский, д. 3 |
| 1015. | г. Новочебоксарск | пр. Ельниковский, д. 3а |
| 1016. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 43 |
| 1017. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 47 |
| 1018. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 19 |
| 1019. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 21 |
| 1020. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 33 |
| 1021. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 35 |
| 1022. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 37 |
| 1023. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 39 |
| 1024. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 3 |
| 1025. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 5 |
| 1026. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 7 |
| 1027. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 9 |
| 1028. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 5а |
| 1029. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 5б |
| 1030. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 11 |
| 1031. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 13 |
| 1032. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 15 |
| 1033. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 57 |
| 1034. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 10 |
| 1035. | г. Новочебоксарск | ул. Южная, д. 12 |
| 1036. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 48 |
| 1037. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 32 |
| 1038. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 34 |
| 1039. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 36 |
| 1040. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 40 |
| 1041. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 105 |
| 1042. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 22 |
| 1043. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 24 |
| 1044. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 23 |
| 1045. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 25 |
| 1046. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 27 |
| 1047. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 29 |
| 1048. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 31 |
| 1049. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 24 |
| 1050. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 21 |
| 1051. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 25 |
| 1052. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 27 |
| 1053. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 29 |
| 1054. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 9 |
| 1055. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 11 |
| 1056. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 3 |
| 1057. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 20 |
| 1058. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 7 |
| 1059. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 9 |
| 1060. | г. Новочебоксарск | ул. Силикатная, д. 16 |
| 1061. | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 2 |
| 1062. | г. Новочебоксарск | пер. Химиков, д. 4 |
| 1063. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 14 |
| 1064. | г. Новочебоксарск | пр. Энергетиков, д. 15 |
| 1065. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 1 |
| 1066. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 1а |
| 1067. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 73 |
| 1068. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 75 |
| 1069. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 77 |
| 1070. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 81 |
| 1071. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 83 |
| 1072. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 85 |
| 1073. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 11 |
| 1074. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 11а |
| 1075. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 13 |
| 1076. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 15 |
| 1077. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 17 |
| 1078. | г. Новочебоксарск | ул. Пионерская, д. 19 |
| 1079. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 21 |
| 1080. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 17 |
| 1081. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 19 |
| 1082. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 21 |
| 1083. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 31 |
| 1084. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 33 |
| 1085. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 35 |
| 1086. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 22 |
| 1087. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 14 |
| 1088. | г. Новочебоксарск | ул. Коммунистическая, д. 24 |
| 1089. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 5 |
| 1090. | г. Новочебоксарск | ул. Молодежная, д. 7 |
| 1091. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 6 |
| 1092. | г. Новочебоксарск | ул. Терешковой, д. 6а |
| 1093. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 5 |
| 1094. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 7 |
| 1095. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 2 |
| 1096. | г. Новочебоксарск | бульвар Зеленый, д. 4 |
| 1097. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 29 |
| 1098. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 1 |
| 1099. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 3 |
| 1100. | г. Новочебоксарск | ул. Парковая, д. 5 |
| 1101. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 2 |
| 1102. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 2а |
| 1103. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 2б |
| 1104. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 4а |
| 1105. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 6б |
| 1106. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 6 |
| 1107. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 6а |
| 1108. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 8 |
| 1109. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 64 |
| 1110. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 66 |
| 1111. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 68 |
| 1112. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 32 |
| 1113. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 34 |
| 1114. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 21 |
| 1115. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 23 |
| 1116. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 25 |
| 1117. | г. Новочебоксарск | ул. Воинов-интернационалистов, д. 27 |
| 1118. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 55 |
| 1119. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 59 |
| 1120. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 65 |
| 1121. | г. Новочебоксарск | пр. Ельниковский, д. 8 |
| 1122. | г. Новочебоксарск | пр. Ельниковский, д. 10 |
| 1123. | г. Новочебоксарск | пр. Ельниковский, д. 12 |
| 1124. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 26, 28 |
| 1125. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 87 |
| 1126. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 87а |
| 1127. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 89 |
| 1128. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 57 |
| 1129. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 61 |
| 1130. | г. Новочебоксарск | пр. Ельниковский, д. 2 |
| 1131. | г. Новочебоксарск | пр. Ельниковский, д. 4 |
| 1132. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 49а |
| 1133. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 51 |
| 1134. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 29 |
| 1135. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 29а |
| 1136. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 61 |
| 1137. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 29б |
| 1138. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 63 |
| 1139. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 12 |
| 1140. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 12б |
| 1141. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 14 |
| 1142. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 16 |
| 1143. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 16а |
| 1144. | г. Новочебоксарск | ул. Строителей, д. 18 |
| 1145. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 66 |
| 1146. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 2 |
| 1147. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 67 |
| 1148. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 71 |
| 1149. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 8 |
| 1150. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 12 |
| 1151. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 67 |
| 1152. | г. Новочебоксарск | ул. Советская, д. 71 |
| 1153. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 72 |
| 1154. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 74 |
| 1155. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 14 |
| 1156. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 76 |
| 1157. | г. Новочебоксарск | ул. Винокурова, д. 78 |
| 1158. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 14 |
| 1159. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 37 |
| 1160. | г. Новочебоксарск | ул. 10 Пятилетки, д. 39 |
| 1161. | г. Новочебоксарск | ул. Первомайская, д. 36 |
| 1162. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 21а |
| 1163. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 21б |
| 1164. | г. Новочебоксарск | ул. Восточная, д. 21г |
| Порецкий район | | |
| 1165. | с. Порецкое | ул. Крупской, д. 5 |
| 1166. | с. Порецкое | ул. Крупской, д. 7 |
| 1167. | с. Порецкое | ул. Крупской, д. 7а |
| 1168. | с. Порецкое | ул. Крупской, д. 9 |
| 1169. | с. Порецкое | ул. Крупской, д. 28 |
| 1170. | с. Порецкое | ул. Коминтерна, д. 6 |
| 1171. | с. Порецкое | ул. Крылова, д. 56 |
| 1172. | с. Порецкое | ул. Крылова, д. 58 |
| 1173. | с. Порецкое | ул. Кирова, д. 54 |
| 1174. | с. Порецкое | ул. Кирова, д. 52 |
| 1175. | с. Порецкое | ул. Кирова, д. 50 |
| 1176. | с. Порецкое | ул. Кирова, д. 48 |
| 1177. | с. Порецкое | ул. Кирова, д. 46 |
| 1178. | с. Порецкое | ул. Ульянова, д. 133 |
| Урмарский район | | |
| 1179. | пгт Урмары | ул. Порфирьева, д. 6, 8, пер. Некрасова, д. 6 |
| 1180. | пгт Урмары | пер. Чапаева, д. 2 |
| 1181. | пгт Урмары | пер. Чапаева, д. 1 |
| 1182. | пгт Урмары | ул. Заводская, д. 34, ул. Ленина, д. 45 |
| 1183. | пгт Урмары | ул. Порфирьева, д. 4 |
| 1184. | пгт Урмары | ул. Порфирьева, д. 2 - 5а |
| 1185. | пгт Урмары | ул. Ленина, д. 51 |
| 1186. | пгт Урмары | ул. Порфирьева, д. 9 |
| 1187. | пгт Урмары | ул. Ленина, д. 47 |
| 1188. | пгт Урмары | ул. Порфирьева, д. 11, ул. Некрасова, д. 12 |
| 1189. | пгт Урмары | ул. К.Иванова, д. 3 |
| 1190. | пгт Урмары | ул. Заводская, д. 35 |
| 1191. | пгт Урмары | ул. Молодежная, д. 10 |
| 1192. | пгт Урмары | ул. Мира, д. 1, 3 |
| 1193. | пгт Урмары | ул. К.Иванова, д. 9, 11 |
| 1194. | пгт Урмары | ул. Новая, д. 1, 3, 5 |
| 1195. | пгт Урмары | ул. Механизаторов, д. 1, 2 |
| 1196. | пгт Урмары | ул. Механизаторов, д. 14 |
| 1197. | пгт Урмары | пер. Зеленый, д. 3, 7 |
| 1198. | пгт Урмары | ул. Вокзальная, д. 14 |
| 1199. | пгт Урмары | ул. Мира, д. 8 |
| 1200. | пгт Урмары | ул. Маяковского, д. 16, 18 |
| 1201. | пгт Урмары | ул. Сеспеля, д. 10 |
| 1202. | пгт Урмары | ул. Сеспеля, д. 16а |
| 1203. | пгт Урмары | ул. Сеспеля, д. 20, 22 |
| 1204. | пгт Урмары | пер. Некрасова, д. 1, 3 |
| 1205. | пгт Урмары | ул. Некрасова, д. 4, 6 |
| 1206. | пгт Урмары | ул. Заводская, д. 22, 24, ул. Крупской, д. 42, 44 |
| 1207. | пгт Урмары | ул. Заводская, д. 45, 47 |
| 1208. | пгт Урмары | ул. К.Иванова, д. 1, 2 |
| 1209. | пгт Урмары | ул. Молодежная, д. 6 |
| 1210. | пгт Урмары | ул. Энтузиастов, д. 10, ул. Заводская, д. 46 |
| 1211. | пгт Урмары | ул. Энтузиастов, д. 8, ул. Молодежная, д. 18, пер. Школьный, д. 4, 6 |
| Цивильский район | | |
| 1212. | г. Цивильск | ул. Северная, д. 1 |
| 1213. | г. Цивильск | ул. Северная, д. 3 |
| 1214. | г. Цивильск | ул. Северная, д. 5 |
| 1215. | г. Цивильск | ул. Северная, д. 6 |
| 1216. | г. Цивильск | ул. Шоссейная, д. 16 |
| 1217. | г. Цивильск | ул. Шоссейная, д. 17 |
| 1218. | г. Цивильск | ул. Шоссейная, д. 19 |
| 1219. | г. Цивильск | ул. Шоссейная, д. 20 |
| 1220. | г. Цивильск | ул. Шоссейная, д. 26 |
| 1221. | г. Цивильск | ул. Шоссейная, д. 1 |
| 1222. | г. Цивильск | ул. Николаева, д. 12, 14 |
| 1223. | г. Цивильск | ул. Николаева, д. 11а |
| 1224. | г. Цивильск | ул. Николаева, д. 8а |
| 1225. | г. Цивильск | ул. Павла Иванова, д. 8/4 |
| 1226. | г. Цивильск | ул. Павла Иванова, д. 9/2 |
| 1227. | г. Цивильск | ул. Казанское шоссе, д. 5 |
| 1228. | г. Цивильск | ул. Казанское шоссе, д. 7 |
| 1229. | г. Цивильск | ул. Николаева, д. 5, 7, ул. Павла Иванова, д. 2, 2а |
| 1230. | г. Цивильск | ул. Терешковой, д. 12, ул. Гагарина, д. 4 |
| 1231. | г. Цивильск | ул. Гагарина, д. 6, 8, ул. Силантьева, д. 2/10, 4, 6 |
| 1232. | г. Цивильск | ул. Терешковой, д. 14, 16, ул. Гагарина, д. 3 |
| 1233. | г. Цивильск | ул. Терешковой, д. 18, 18а, 20, ул. Куйбышева, д. 4 |
| 1234. | г. Цивильск | ул. Куйбышева, д. 6 |
| 1235. | г. Цивильск | ул. Куйбышева, д. 1а, 1б |
| 1236. | г. Цивильск | ул. Куйбышева, д. 8, ул. Чкалова, д. 14 |
| 1237. | г. Цивильск | ул. Гагарина, д. 13, 15/20, ул. Чкалова, д. 18 |
| 1238. | г. Цивильск | ул. Гагарина, д. 7, 9 |
| 1239. | г. Цивильск | ул. Куйбышева, д. 13 |
| 1240. | г. Цивильск | ул. Куйбышева, д. 16 |
| 1241. | г. Цивильск | ул. Куйбышева, д. 57 |
| 1242. | г. Цивильск | ул. Гоголя, д. 9 |
| 1243. | г. Цивильск | ул. Кирова, д. 17 |
| 1244. | г. Цивильск | ул. Силантьева, д. 1, 3, ул. Гагарина, д. 14/22 |
| 1245. | г. Цивильск | ул. Гагарина, д. 16, 16а |
| 1246. | г. Цивильск | ул. Никитина, д. 1/43, 3 |
| 1247. | г. Цивильск | ул. Гагарина, д. 41 |
| 1248. | г. Цивильск | ул. Куйбышева, д. 21/16а |
| 1249. | г. Цивильск | ул. Гагарина, д. 33/21 |
| 1250. | г. Цивильск | ул. Советская, д. 1 |
| 1251. | г. Цивильск | ул. Советская, д. 11 |
| 1252. | г. Цивильск | ул. Советская, д. 23 |
| 1253. | г. Цивильск | ул. Советская, д. 29 |
| 1254. | г. Цивильск | ул. Никитина, д. 2 |
| 1255. | г. Цивильск | ул. Никитина, д. 8, 8а, 10, 10а, ул. Советская, д. 80 |
| 1256. | г. Цивильск | ул. Никитина, д. 10б, ул. Советская, д. 82 |
| 1257. | г. Цивильск | ул. Просвещения, д. 33, ул. Юбилейная, д. 5, 7 |
| 1258. | г. Цивильск | ул. Хмелеводческая, д. 9 |
| 1259. | г. Цивильск | ул. Центральная, д. 2 |
| 1260. | г. Цивильск | ул. Просвещения, д. 40 |
| 1261. | г. Цивильск | ул. Просвещения, д. 62 |
| 1262. | г. Цивильск | ул. Юбилейная, д. 13/1 |
| 1263. | г. Цивильск | ул. Маяковского, д. 47 |
| 1264. | г. Цивильск | ул. Маяковского, д. 49 |
| 1265. | г. Цивильск | ул. Мичурина, д. 20 |
| 1266. | г. Цивильск | ул. Юбилейная, д. 11, 9 |
| 1267. | г. Цивильск | ул. Советская, д. 112 |
| 1268. | г. Цивильск | ул. Юбилейная, д. 13/2 |
| 1269. | пос. Опытный | ул. Центральная, д. 3 |
| 1270. | пос. Опытный | ул. Центральная, д. 7 |
| 1271. | пос. Опытный | ул. Дорожная, д. 13 |
| 1272. | пос. Опытный | ул. Дорожная, д. 3 |
| 1273. | пос. Опытный | ул. Дорожная, д. 5 |
| 1274. | пос. Опытный | ул. Набережная, д. 1 |
| 1275. | пос. Опытный | ул. П.Иванова, д. 17 |
| 1276. | пос. Опытный | ул. Набережная, д. 2 |
| 1277. | пос. Опытный | ул. Набережная, д. 3 |
| 1278. | пос. Опытный | ул. П.Иванова, д. 10 |
| 1279. | пос. Опытный | ул. Набережная, д. 4 |
| 1280. | пос. Опытный | ул. Набережная, д. 5 |
| 1281. | пос. Опытный | ул. Набережная, д. 6 |
| 1282. | пос. Опытный | ул. П.Иванова, д. 4 |
| 1283. | пос. Опытный | ул. П.Иванова, д. 8 |
| 1284. | пос. Опытный | ул. П.Иванова, д. 6 |
| 1285. | пос. Опытный | ул. П.Иванова, д. 1, 3 |
| 1286. | пос. Опытный | ул. П.Иванова, д. 15 |
| 1287. | пос. Опытный | ул. П.Иванова, д. 11, 13, 9 |
| 1288. | с. Чурачики | ул. Заводская, д. 1, 2, 3 |
| 1289. | с. Чурачики | ул. Заводская, д. 4, 9 |
| 1290. | с. Чурачики | ул. Заводская, д. 5, 8 |
| 1291. | с. Чурачики | ул. Заводская, д. 6, 7 |
| 1292. | с. Чурачики | ул. Заводская, д. 10, 11 |
| 1293. | с. Чурачики | ул. Заводская, д. 12, 13 |
| 1294. | с. Чурачики | ул. Мелиораторов, д. 11 |
| 1295. | с. Чурачики | ул. Мелиораторов, д. 15 |
| 1296. | с. Чурачики | ул. Мелиораторов, д. 22, 23, 24 |
| 1297. | с. Чурачики | ул. Мелиораторов, д. 26, ул. Садовая, д. 2 |
| 1298. | с. Чурачики | пер. Школьный, д. 2 |
| 1299. | с. Чурачики | пер. Школьный, д. 5 |
| 1300. | с. Чурачики | ул. Молодежная, д. 6 |
| 1301. | с. Чурачики | ул. Молодежная, д. 7 |
| 1302. | с. Чурачики | ул. Молодежная, д. 12 |
| 1303. | с. Чурачики | ул. Озерная, д. 13 |
| Чебоксарский район | | |
| 1304. | с. Ишлеи | ул. Советская, д. 84 |
| 1305. | с. Ишлеи | ул. Совхозная, д. 1 |
| 1306. | с. Ишлеи | ул. Спутника, д. 14, 14/1 |
| 1307. | с. Ишлеи | ул. Космическая, д. 2, ул. Советская, д. 70, 72, 72а |
| 1308. | с. Ишлеи | ул. Советская, д. 68а |
| 1309. | с. Ишлеи | ул. Советская, д. 60, 62 |
| 1310. | с. Ишлеи | ул. Советская д. 47, 49, ул. Садовая, д. 1 |
| 1311. | с. Ишлеи | ул. Советская, д. 45/1 |
| 1312. | с. Ишлеи | ул. Советская, д. 5а |
| 1313. | с. Ишлеи | ул. Ленина, д. 3 |
| 1314. | с. Ишлеи | ул. Зеленая, д. 2 |
| 1315. | с. Ишлеи | ул. Лесная, д. 4 |
| 1316. | д. Новые Тренькасы | ул. Молодежная, д. 16, 20а |
| 1317. | д. Новые Тренькасы | ул. Зеленая д. 1, 1а |
| 1318. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 52, 54 |
| 1319. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 49, 51 |
| 1320. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 16 |
| 1321. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 17 |
| 1322. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 15, 17а |
| 1323. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 15, корп. 1, 15а |
| 1324. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 13 |
| 1325. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 53, 55, 57 |
| 1326. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 59, ул. Первомайская, д. 4 |
| 1327. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 59а, 61 |
| 1328. | пгт Кугеси | ул. Первомайская, д. 6, 8 |
| 1329. | пгт Кугеси | ул. Первомайская, д. 16, 17 |
| 1330. | пгт Кугеси | ул. Первомайская, д. 13 |
| 1331. | пгт Кугеси | ул. Первомайская, д. 11, 11, корп. 1, 5а |
| 1332. | пгт Кугеси | ул. Первомайская, д. 1, 3а |
| 1333. | пгт Кугеси | ул. Кутузова, д. 15 |
| 1334. | пгт Кугеси | ул. Карла Маркса, д. 110, ул. Советская, д. 90, 86, 84, корп. 1 |
| 1335. | пгт Кугеси | ул. Карла Маркса, д. 108, ул. Советская, д. 84 |
| 1336. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 76 |
| 1337. | пгт Кугеси | ул. Первомайская, д. 20, 21 |
| 1338. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 63, 65, ул. Первомайская, д. 3, 7, 9 |
| 1339. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 78, 78а |
| 1340. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 67, 69, 71 |
| 1341. | пгт Кугеси | ул. К.Маркса, д. 112, 112, корп. 1, ул. Советская, д. 96, 98 |
| 1342. | пгт Кугеси | ул. Шоссейная, д. 2, 2а, ул. Геологическая, д. 4 |
| 1343. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 74 |
| 1344. | пгт Кугеси | ул. Шоссейная, д. 4, 6, 8, ул. Геологическая, д. 1, 3, ул. Кутузова, д. 16 |
| 1345. | пгт Кугеси | ул. Новой Конституции, д. 4, 5, 5а, 6 |
| 1346. | пгт Кугеси | ул. 50 лет СССР, д. 41 |
| 1347. | пгт Кугеси | ул. Тепличная, д. 10 |
| 1348. | пгт Кугеси | ул. Тепличная, д. 6, 8 |
| 1349. | пгт Кугеси | ул. Шоссейная, д. 25/1 |
| 1350. | пгт Кугеси | ул. Шоссейная, д. 27, 29, 31, 33 |
| 1351. | пгт Кугеси | ул. Шоршелская, д. 21 |
| 1352. | пгт Кугеси | ул. Механизаторов, д. 1 |
| 1353. | пгт Кугеси | ул. 30 лет Победы, д. 56 |
| 1354. | пгт Кугеси | ул. Шоссейная, д. 14 |
| 1355. | пгт Кугеси | ул. 30 лет Победы, д. 1а, 1б, 1в, 1г |
| 1356. | пгт Кугеси | ул. Мелиораторов, д. 7, 9 |
| 1357. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 87, 89 |
| 1358. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 73, 75 |
| 1359. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 56 |
| 1360. | пгт Кугеси | ул. Геологическая, д. 7 |
| 1361. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 64, 68 |
| 1362. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 70, 72 |
| 1363. | пгт Кугеси | ул. Марпосадская, д. 10 |
| 1364. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 6 |
| 1365. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 60, 62, 62а |
| 1366. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 58 |
| 1367. | д. Большие Катраси | ул. Шоссейная, д. 4 |
| 1368. | пос. Новое Атлашево | ул. Набережная, д. 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а |
| 1369. | пос. Новое Атлашево | ул. 70 лет Октября, д. 3, 5, 7 |
| 1370. | пос. Новое Атлашево | ул. 70 лет Октября, д. 4, 6, ул. Набережная, д. 7, 9 |
| 1371. | пос. Новое Атлашево | ул. 70 лет Октября, д. 8, 10, ул. Набережная, д. 11, 13 |
| 1372. | пос. Новое Атлашево | ул. Набережная, д. 17, 19, ул. 70 лет Октября, д. 12, 14 |
| 1373. | пос. Новое Атлашево | ул. Набережная, д. 21, 23, 25, ул. 70 лет Октября, д. 16 |
| 1374. | пос. Новое Атлашево | ул. 70 лет Октября, д. 9, 11 |
| 1375. | пос. Новое Атлашево | ул. Парковая, д. 1, 2, 3, 3/2 |
| 1376. | пос. Новое Атлашево | ул. 70 лет Октября, д. 13, 15, 17, ул. Парковая, д. 4, 6, 8 |
| 1377. | пос. Новое Атлашево | ул. 70 лет Октября, д. 19, ул. Парковая, д. 10 |
| 1378. | пос. Новое Атлашево | ул. 70 лет Октября, д. 21, ул. Парковая, д. 14 |
| 1379. | пос. Новое Атлашево | пер. В.Кудряшова, д. 3, 4, ул. 70 лет Октября, д. 23 |
| 1380. | пос. Новое Атлашево | пер. В.Кудряшова, д. 1, ул. Парковая д. 7 |
| 1381. | пос. Новое Атлашево | пер. В.Кудряшова, д. 6 |
| 1382. | пос. Новое Атлашево | пер. В.Кудряшова, д. 2, ул. Парковая, д. 12 |
| 1383. | пос. Новое Атлашево | ул. 70 лет Октября, д. 2, ул. Набережная, д. 1, 3, 5 |
| 1384. | д. Новые Тренькасы | ул. 12-й Пятилетки, д. 4, ул. Молодежная, д. 12, 14 |
| 1385. | д. Новые Тренькасы | ул. 12-й Пятилетки, д. 1, 3, 5 |
| 1386. | с. Синьялы | ул. Центральная, д. 1, 2, 3 |
| 1387. | с. Синьялы | ул. Центральная, д. 40 |
| г. Чебоксары | | |
| 1388. | г. Чебоксары | ул. 50 лет Октября, д. 1, 7, 9, ул. Гагарина Ю., д. 26, 28, 30 |
| 1389. | г. Чебоксары | ул. Энгельса, д. 13, 15, 17, проезд Школьный, д. 4А |
| 1390. | г. Чебоксары | ул. Чапаева, д. 8, 8, корп. 2, ул. Энгельса, д. 3, корп. 3 |
| 1391. | г. Чебоксары | бульвар Миттова, д. 20, 24 |
| 1392. | г. Чебоксары | бульвар Миттова, д. 25, 27, 29 |
| 1393. | г. Чебоксары | ул. Композитора Максимова, д. 6, 8/10, ул. Эльменя, д. 12 |
| 1394. | г. Чебоксары | ул. Ленинского Комсомола, д. 40а, ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 6, ул. Шумилова, д. 15, 17, 19, 21 |
| 1395. | г. Чебоксары | ул. Мичмана Павлова, д. 14, 20 |
| 1396. | г. Чебоксары | ул. Кадыкова, д. 2, 6, 8, 14, 16, просп. Тракторостроителей, д. 27 |
| 1397. | г. Чебоксары | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 15, 17, 19, ул. Шумилова, д. 29, 31 |
| 1398. | г. Чебоксары | просп. Ленина д. 25, 25/1, 27, 21, ул. Энгельса, д. 12, ул. Гагарина Ю., д. 7 |
| 1399. | г. Чебоксары | Эгерский бульвар, д. 23, 25, 27, ул. Шумилова, д. 9, 11, 13 |
| 1400. | г. Чебоксары | пгт Сосновка, ул. Сосновская, д. 63, 65 |
| 1401. | г. Чебоксары | просп. Максима Горького, д. 31 |
| 1402. | г. Чебоксары | ул. Пирогова, д. 18/1, 20 |
| 1403. | г. Чебоксары | ул. Мичмана Павлова, д. 40, 42 |
| 1404. | г. Чебоксары | просп. Тракторостроителей, д. 54, 58 |
| 1405. | г. Чебоксары | ул. Рихарда Зорге, д. 1, 7, 15, ул. Никитина, д. 5, 9 |
| 1406. | г. Чебоксары | ул. Водопроводная, д. 15 |
| 1407. | г. Чебоксары | ул. Т.Кривова, д. 18, 20, 22, корп. 1 |
| 1408. | г. Чебоксары | ул. Чернышевского, д. 9, ул. Энтузиастов, д. 35 |
| 1409. | г. Чебоксары | ул. Красина, д. 8, 10, 12, 14 |
| 1410. | г. Чебоксары | бульвар Юности, д. 8, 10 |
| 1411. | г. Чебоксары | ул. Ярмарочная, д. 7 |
| 1412. | г. Чебоксары | ул. Гагарина, д. 35, 39 |
| 1413. | г. Чебоксары | просп. Тракторостроителей, д. 35/19 |
| 1414. | г. Чебоксары | просп. Тракторостроителей, д. 79, 81 |
| Шемуршинский район | | |
| 1415. | с. Шемурша | ул. Юбилейная, д. 1, 2, 4 |
| 1416. | с. Шемурша | ул. Космовского, д. 15 |
| 1417. | с. Шемурша | ул. Ленина, д. 27, ул. Космовского, д. 28 |
| 1418. | с. Шемурша | ул. Космовского, д. 19 |
| 1419. | с. Шемурша | ул. 50 лет Октября, д. 2, 4, 7 |
| 1420. | с. Шемурша | ул. Космовского, д. 14, 16 |
| 1421. | с. Шемурша | ул. 50 лет Октября, д. 5, 6 |
| 1422. | с. Шемурша | ул. Космовского, д. 30, 32 |
| 1423. | с. Шемурша | ул. Космовского, д. 27 |
| 1424. | с. Шемурша | ул. Ленина, д. 42 |
| 1425. | с. Шемурша | ул. Космовского, д. 33, 33А |
| 1426. | с. Шемурша | ул. Космовского, д. 8, 10, 12 |
| 1427. | с. Шемурша | ул. Ленина, д. 26 |
| 1428. | с. Шемурша | ул. Космовского, д. 24 |
| 1429. | с. Шемурша | ул. Ленина, д. 31, 31А |
| 1430. | с. Шемурша | ул. Шоссейная, д. 1В |
| 1431. | с. Шемурша | ул. Ленина, д. 33 |
| 1432. | с. Шемурша | ул. Ленина, д. 54А, 54Б, 54В, 54Г |
| 1433. | с. Шемурша | ул. Космовского, д. 18, 20 |
| г. Шумерля | | |
| 1434. | г. Шумерля | проезд Мебельщиков, д. 4, ул. Маршала Жукова, д. 17, 17А, 19, 19А |
| 1435. | г. Шумерля | проезд Строителей, д. 4, ул. Коммунальная, д. 6 |
| 1436. | г. Шумерля | ул. Б.Хмельницкого, д. 9, ул. Колхозная, д. 7 |
| 1437. | г. Шумерля | ул. Горького, д. 1, 3 |
| 1438. | г. Шумерля | ул. Горького, д. 14, 16, ул. Пролетарская, д. 3, 5 |
| 1439. | г. Шумерля | ул. Горького, д. 20, ул. Урицкого, д. 6, 6, корп. 1, 6, корп. 2 |
| 1440. | г. Шумерля | ул. Горького, д. 35 |
| 1441. | г. Шумерля | ул. Горького, д. 4, ул. Заводская, д. 6 |
| 1442. | г. Шумерля | ул. Грибоедова, д. 16, ул. Южная, д. 8, 10, 12 |
| 1443. | г. Шумерля | ул. Дзержинского, д. 2, 4, ул. Мира, д. 33 |
| 1444. | г. Шумерля | ул. Дзержинского, д. 75, ул. Маяковского, д. 72, 76 |
| 1445. | г. Шумерля | ул. Мира, д. 22, 24, 26, 28, 30, 40 |
| 1446. | г. Шумерля | ул. МОПРА, д. 21, 23, 25, 27, 29 |
| 1447. | г. Шумерля | ул. Интернациональная, д. 10, 12, ул. Маршала Жукова, д. 13, 14 |
| 1448. | г. Шумерля | проезд Мебельщиков, д. 4, ул. Маршала Жукова, д. 17, 17А, 19, 19А |
| 1449. | г. Шумерля | ул. Интернациональная, д. 14, ул. Октябрьская, д. 15, 17 |
| 1450. | г. Шумерля | ул. Интернациональная, д. 16, 18, ул. Октябрьская, д. 16, 16, корп. 1, 16, корп. 2 |
| 1451. | г. Шумерля | ул. Интернациональная, д. 23 |
| 1452. | г. Шумерля | ул. Интернациональная, д. 27, 29, ул. Октябрьская, д. 13 |
| 1453. | г. Шумерля | ул. Косточкина, д. 16, ул. Интернациональная, д. 3 |
| 1454. | г. Шумерля | ул. Интернациональная, д. 31, 33, ул. Октябрьская, д. 14 |
| 1455. | г. Шумерля | ул. Интернациональная, д. 4, корп. 1, 4, корп. 2, 4, корп. 3, ул. Косточкина, д. 20 |
| 1456. | г. Шумерля | ул. Интернациональная, д. 6 |
| 1457. | г. Шумерля | ул. Казанская, д. 23А |
| 1458. | г. Шумерля | ул. Карла Маркса, д. 13, 15, 17 |
| 1459. | г. Шумерля | ул. Карла Маркса, д. 21, 23, ул. Октябрьская, д. 6, 8, 10, ул. Щербакова, д. 26, 28 |
| 1460. | г. Шумерля | ул. Карла Маркса, д. 25, 27, ул. Щербакова, д. 32, 36 |
| 1461. | г. Шумерля | ул. Карла Маркса, д. 9, ул. Маршала Жукова, д. 3 |
| 1462. | г. Шумерля | ул. Колхозная, д. 1, ул. Щербакова, д. 59 |
| 1463. | г. Шумерля | ул. Коммунальная, д. 17, ул. Ленина, д. 82 |
| 1464. | г. Шумерля | ул. Коммунальная, д. 19, 21, 21, корп. 1, 23 |
| 1465. | г. Шумерля | ул. Коммунальная, д. 25, 25, корп. 1, 25, корп. 2 |
| 1466. | г. Шумерля | ул. Коммунальная, д. 27 |
| 1467. | г. Шумерля | ул. Котовского, д. 52, 54 |
| 1468. | г. Шумерля | ул. Ленина, д. 1, 1, корп. 1, 3, ул. Октябрьская, д. 21 |
| 1469. | г. Шумерля | ул. Маршала Жукова, д. 15, 17, ул. Ленина, д. 12, 14 |
| 1470. | г. Шумерля | ул. Ленина, д. 32, ул. Мичурина, д. 3, ул. Пролетарская, д. 4 |
| 1471. | г. Шумерля | ул. Ленина, д. 3, 4, 4а |
| 1472. | г. Шумерля | ул. Ленина, д. 40, корп. 1, ул. Урицкого, д. 4 |
| 1473. | г. Шумерля | ул. Ленина, д. 6, 8 |
| 1474. | г. Шумерля | ул. Ленина, д. 5, ул. Маршала Жукова, д. 16, 18 |
| 1475. | г. Шумерля | ул. Маршала Жукова, д. 13, ул. Ленина, д. 7 |
| 1476. | г. Шумерля | ул. Ленина, д. 84 |
| 1477. | г. Шумерля | ул. Ленина, д. 84, корп. 1, 84, корп. 2 |
| 1478. | г. Шумерля | ул. Ленина, д. 86 |
| 1479. | г. Шумерля | ул. Ломоносова, д. 56 |
| 1480. | г. Шумерля | ул. Ломоносова, д. 58 |
| 1481. | г. Шумерля | ул. Ломоносова, д. 60, 60, корп. 1 |
| 1482. | г. Шумерля | ул. Маршала Жукова, д. 1 |
| 1483. | г. Шумерля | ул. Маршала Жукова, д. 2 |
| 1484. | г. Шумерля | ул. Маршала Жукова, д. 22, 24, 26 |
| 1485. | г. Шумерля | ул. Маршала Жукова, д. 6, ул. Щербакова, д. 16, 18 |
| 1486. | г. Шумерля | ул. Щербакова, д. 25, ул. Маршала Жукова, д. 8 |
| 1487. | г. Шумерля | ул. Маяковского, д. 83, 85, ул. Чкалова, д. 69, 71 |
| 1488. | г. Шумерля | ул. Мира, д. 12, 14, ул. МОПРА, д. 5, 7, 9 |
| 1489. | г. Шумерля | ул. Мира, д. 5, корп. 1, 5, корп. 2, ул. Пушкина, д. 11 |
| 1490. | г. Шумерля | ул. МОПРА, д. 1, 3, корп. 1, ул. Щорса, д. 5 |
| 1491. | г. Шумерля | ул. Щербакова, д. 29, ул. Октябрьская, д. 11 |
| 1492. | г. Шумерля | ул. Октябрьская, д. 18, ул. Чайковского, д. 5, 7 |
| 1493. | г. Шумерля | ул. Октябрьская, д. 19, 19А |
| 1494. | г. Шумерля | ул. Октябрьская, д. 22 |
| 1495. | г. Шумерля | ул. Островского, д. 60, ул. Чкалова, д. 59, 61, 63 |
| 1496. | г. Шумерля | ул. Островского, д. 62, 64 |
| 1497. | г. Шумерля | ул. Островского, д. 70, ул. Черняховского, д. 58, ул. Халтурина, д. 47 |
| 1498. | г. Шумерля | ул. Октябрьская, д. 3, 5, 5 (вставка), 6, 7, 7 (вставка) |
| 1499. | г. Шумерля | ул. Островского, д. 73, ул. Халтурина, д. 47, ул. Черняховского, д. 56, 56, корп. 1 |
| 1500. | г. Шумерля | ул. Черняховского, д. 60, 62 |
| 1501. | г. Шумерля | ул. Пушкина, д. 10, 10а, 8, 8а, 8б, 12, 12а |
| 1502. | г. Шумерля | ул. Пушкина, д. 25 |
| 1503. | г. Шумерля | ул. Пушкина, д. 9 |
| 1504. | г. Шумерля | ул. Сурская, д. 42, 42а |
| 1505. | г. Шумерля | ул. Советская, д. 11 |
| 1506. | г. Шумерля | ул. Советская, д. 8 |
| 1507. | г. Шумерля | ул. Сурская, д. 41 |
| 1508. | г. Шумерля | ул. Сурская, д. 43, 43, корп. 1, 43, корп. 2 |
| 1509. | г. Шумерля | ул. Сурская, д. 47 |
| 1510. | г. Шумерля | ул. Сурская, д. 47, корп. 1 |
| 1511. | г. Шумерля | ул. Сурская, д. 47, корп. 3 |
| 1512. | г. Шумерля | ул. Сурская, д. 49 |
| 1513. | г. Шумерля | ул. Урицкого, д. 3, 3, корп. 1 |
| 1514. | г. Шумерля | ул. Урукова, д. 23, 25 |
| 1515. | г. Шумерля | ул. Францева, д. 1а |
| 1516. | г. Шумерля | ул. Чайковского, д. 11 |
| 1517. | г. Шумерля | ул. Чайковского, д. 13 |
| 1518. | г. Шумерля | ул. Чайковского, д. 13, корп. 2 |
| 1519. | г. Шумерля | ул. Чайковского, д. 15 |
| 1520. | г. Шумерля | ул. Чернова, д. 17, 19 |
| 1521. | г. Шумерля | ул. Чехова, д. 16 |
| 1522. | г. Шумерля | ул. Щербакова, д. 13 |
| 1523. | г. Шумерля | ул. Щербакова, д. 30 |
| 1524. | г. Шумерля | ул. Щербакова, д. 48, 50 |
| 1525. | г. Шумерля | ул. Щербакова, д. 52, 54, 56 |
| 1526. | г. Шумерля | ул. Щербакова, д. 57, корп. 2 |
| 1527. | г. Шумерля | ул. Щербакова, д. 59, корп. 1 |
| 1528. | г. Шумерля | ул. Щербакова, д. 59, корп. 2 |
| 1529. | г. Шумерля | ул. Щербакова, д. 63 |
| 1530. | г. Шумерля | шоссе Калининское, д. 4 |
| 1531. | г. Шумерля | ул. Щербакова, д. 20 |
| Ядринский район | | |
| 1532. | г. Ядрин | ул. Школьная, д. 12,14, ул. Чапаева, д. 14б |
| 1533. | г. Ядрин | ул. 30 лет Победы, д. 15,17, 19 |
| 1534. | г. Ядрин | ул. 30 лет Победы, д. 11, 13, 19, 23 |
| 1535. | г. Ядрин | ул. Садовая, д. 7а, 9а |
| 1536. | г. Ядрин | ул. Молодежная, д. 8, 8а, 10, 12 |
| 1537. | г. Ядрин | ул. Молодежная, д. 14, 16, 18, 26 |
| 1538. | г. Ядрин | ул. 50 лет Октября, д. 20 |
| 1539. | г. Ядрин | ул. Горького, д. 5а |
| 1540. | г. Ядрин | ул. Комсомольская, д. 1б |
| 1541. | г. Ядрин | ул. 50 лет Октября, д. 62а, ул. Красноармейская, д. 10, 8а, ул. К.Маркса, д. 69 |
| 1542. | г. Ядрин | ул. Ленина, д. 43 |
| 1543. | г. Ядрин | ул. Октябрьская, д. 19 |
| 1544. | г. Ядрин | ул. Октябрьская, д. 15 |
| 1545. | г. Ядрин | ул. 50 лет Октября, д. 37 |
| 1546. | г. Ядрин | ул. Чапаева, д. 14, 14а, 12а, 12б, 12в |
| Яльчикский район | | |
| 1547. | с. Яльчики | ул. Андреева, д. 1 |
| 1548. | с. Яльчики | ул. Андреева, д. 2 |
| 1549. | с. Яльчики | ул. Андреева, д. 3 |
| 1550. | с. Яльчики | ул. Андреева, д. 4 |
| 1551. | с. Яльчики | ул. Андреева, д. 5 |
| 1552. | с. Яльчики | ул. Андреева, д. 6 |
| 1553. | с. Яльчики | ул. Андреева, д. 7 |
| 1554. | с. Яльчики | ул. Советская, д. 17 |
| 1555. | с. Яльчики | ул. Кооперативная, д. 77 |
| 1556. | с. Яльчики | ул. Юбилейная, д. 4 |
| 1557. | с. Яльчики | ул. Юбилейная, д. 5 |
| 1558. | с. Яльчики | ул. Юбилейная, д. 9 |
| 1559. | с. Яльчики | ул. Юбилейная, д. 11 |
| 1560. | с. Яльчики | ул. Юбилейная, д. 12 |
| 1561. | с. Яльчики | ул. Юбилейная, д. 14 |
| 1562. | с. Яльчики | ул. Юбилейная, д. 15 |
| 1563. | с. Яльчики | ул. Северная, д. 1 |
| 1564. | с. Яльчики | ул. Северная, д. 3 |
| 1565. | с. Яльчики | ул. Мира, д. 17 |
| 1566. | с. Яльчики | ул. Мира, д. 18 |
| 1567. | с. Яльчики | ул. Мира, д. 18а |
| 1568. | с. Яльчики | ул. Мира, д. 19 |
| 1569. | с. Яльчики | ул. Мира, д. 21 |
| 1570. | с. Яльчики | ул. Мира, д. 22 |
| 1571. | с. Яльчики | ул. Мира, д. 23 |
| 1572. | с. Яльчики | ул. Мира, д. 24 |
| 1573. | с. Яльчики | ул. Новая, д. 21 |
| 1574. | с. Яльчики | ул. Беляева, д. 7 |
| Янтиковский район | | |
| 1575. | с. Янтиково | просп. Ленина, д. 24, 26, 28, 34, 36, 38 |
| 1576. | с. Янтиково | просп. Ленина, д. 30, 32, 52, 54 |
| 1577. | с. Янтиково | просп. Ленина, д. 31, 33, 35, 37, ул. Строительная, д. 3 |
| 1578. | с. Янтиково | просп. Ленина, д. 27, 29, ул. Строительная, д. 4 |
| 1579. | с. Янтиково | просп. Ленина, д. 8, 10, 12 |
| 1580. | с. Янтиково | просп. Ленина, д. 38А, 38Б, 44, 46, 48,50 |
| 1581. | с. Янтиково | тер. РТП, д. 1, 2, 3, 28 |
| 1582. | с. Янтиково | тер. РТП, д. 30, 38 |

II. Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,

расположенных на территории муниципальных образований

Чувашской Республики

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E1B2707A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 30.11.2020 N 674)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование населенного пункта | Адрес общественной территории |
| 1 | 2 | 3 |
| 2018 | | |
| г. Алатырь | | |
| 1. | г. Алатырь | арт-пространство "Музейный сад" (ул. Комсомола, д. 47) (II этап) |
| 2. | г. Алатырь | сквер в районе бывшего пожарного ручья, ручья в Соловьевом овраге и общественной-деловой зоны (ул. Гагарина) |
| 3. | г. Алатырь | мини-сквер возле Центра помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого |
| 4. | г. Алатырь | сквер памяти Воинов-интернационалистов (ул. Димитрова) |
| Батыревский район | | |
| 5. | с. Батырево | сквер "Юбилейный" по ул. Советская (парковка на 40 автомашин) |
| 6. | с. Батырево | прибрежная зона р. Кепе (I этап) |
| Ибресинский район | | |
| 7. | пгт Ибреси | ул. Кооперативная |
| г. Канаш | | |
| 8. | г. Канаш | городской парк культуры и отдыха |
| Козловский район | | |
| 9. | г. Козловка | бульвар по ул. Лобачевского |
| Мариинско-Посадский район | | |
| 10. | г. Мариинский Посад | парк, расположенный между д. 15 и 16 по ул. Курчатова |
| г. Новочебоксарск | | |
| 11. | г. Новочебоксарск | пешеходная часть нечетной стороны ул. Винокурова от верхней Волжской набережной до ул. Советская |
| 12. | г. Новочебоксарск | парк "Ельниковская роща" |
| Порецкий район | | |
| 13. | с. Порецкое | ул. Ленина |
| Урмарский район | | |
| 14. | пгт Урмары | парк культуры и отдыха по ул. Ленина (I этап) |
| 15. | д. Арабоси | территория возле купели в д. Арабоси на роднике Анат |
| Чебоксарский район | | |
| 16. | пос. Новое Атлашево | ул. Набережная, д. 27, 29, ул. 70 лет Октября, д. 18, 18а (I этап) |
| 17. | пгт Кугеси | ул. Советская, д. 59б |
| 18. | с. Ишлеи | ул. Советская, д. 47 - 53а (I этап) |
| г. Чебоксары | | |
| 19. | г. Чебоксары | территория, прилегающая к универмагу "Шупашкар", с обустройством фонтанов |
| 20. | г. Чебоксары | Кадетский парк (1 очередь) |
| г. Шумерля | | |
| 21. | г. Шумерля | городской парк культуры и отдыха |
| Яльчикский район | | |
| 22. | с. Яльчики | парк, прилегающий к центральной площади |
| 2019 | | |
| г. Алатырь | | |
| 23. | г. Алатырь | многофункциональная спортивно-игровая площадка (хоккейная коробка) на территории стадиона "Спутник" |
| Алатырский район | | |
| 24. | пос. Киря | ул. Лермонтова, д. 1а |
| Батыревский район | | |
| 25. | с. Батырево | прибрежная зона р. Кепе (II этап) |
| 26. | д. Полевые Бикшики | сквер Современности |
| г. Канаш | | |
| 27. | г. Канаш | городской парк культуры и отдыха |
| Канашский район | | |
| 28. | с. Шихазаны | парк Победы |
| Козловский район | | |
| 29. | г. Козловка | сквер по ул. Ленина |
| Комсомольский район | | |
| 30. | с. Комсомольское | парк культуры и отдыха (I этап) |
| Красноармейский район | | |
| 31. | с. Красноармейское | сквер перед зданием администрации Красноармейского района Чувашской Республики |
| Мариинско-Посадский район | | |
| 32. | г. Мариинский Посад | парк по ул. Горького (I этап) |
| г. Новочебоксарск | | |
| 33. | г. Новочебоксарск | ремонт пешеходных дорожек на аллее Славы |
| 34. | г. Новочебоксарск | благоустройство сквера в районе верхней Волжской набережной |
| 35. | г. Новочебоксарск | обустройство спортивной площадки на территории Ельниковской рощи |
| 36. | г. Новочебоксарск | ремонт пешеходных зон в Ельниковской роще |
| Урмарский район | | |
| 37. | пгт Урмары | парк культуры и отдыха по ул. Ленина (II этап) |
| 38. | д. Старые Урмары | стадион (I этап) |
| Цивильский район | | |
| 39. | г. Цивильск | городская площадь около д. 1 по ул. Никитина |
| Чебоксарский район | | |
| 40. | пгт Кугеси | благоустройство общественной территории по ул. Советская |
| 41. | пос. Новое Атлашево | ул. Набережная, д. 27, 29, ул. 70 лет Октября, д. 18, 18а (II этап) |
| 42. | с. Ишлеи | ул. Советская, д. 47 - 53а (II этап) |
| 43. | д. Новые Тренькасы | ул. Молодежная, д. 10 |
| г. Чебоксары | | |
| 44. | г. Чебоксары | благоустройство Московской набережной |
| 45. | г. Чебоксары | благоустройство прилегающей территории к храму Рождества Христова |
| 46. | г. Чебоксары | благоустройство общественной территории "Дорисс-парк" |
| Шемуршинский район | | |
| 47. | с. Шемурша | парк по ул. Космовского |
| Ядринский район | | |
| 48. | г. Ядрин | общественная территория около Центральной районной больницы в г. Ядрине Ядринского района Чувашской Республики |
| 49. | г. Ядрин | городской пляж |
| Яльчикский район | | |
| 50. | с. Яльчики | парк, прилегающий к центральной площади |
| 51. | с. Большие Яльчики | сквер по ул. Дзержинского |
| Янтиковский район | | |
| 52. | с. Турмыши | сквер по ул. Советская |
| 2020 | | |
| г. Алатырь | | |
| 53. | г. Алатырь | сквер им. 30-летия Комсомола (ул. Горшенина) |
| 54. | г. Алатырь | парк им. 450-летия города Алатыря (ул. Комарова - ул. Транспортная) |
| 55. | г. Алатырь | сквер 141 Стрелковой дивизии (мкр. Стрелка, д. 27) |
| Алатырский район | | |
| 56. | с. Чуварлеи | ул. Ворошилова, д. 136 |
| Аликовский район | | |
| 57. | с. Аликово | этнический двор "Культура и быт верховых чувашей" |
| Батыревский район | | |
| 58. | с. Батырево | зона массового отдыха по ул. Комарова <\*> |
| 59. | с. Сугуты | сквер по ул. Советская |
| Вурнарский район | | |
| 60. | пгт Вурнары | парк по ул. Ленина |
| Ибресинский район | | |
| 61. | пгт Ибреси | парк культуры и отдыха по ул. Энгельса |
| г. Канаш | | |
| 62. | г. Канаш | городской парк культуры и отдыха |
| Канашский район | | |
| 63. | с. Шихазаны | парк Победы |
| Козловский район | | |
| 64. | г. Козловка | набережная р. Волга, ул. Ленина |
| Комсомольский район | | |
| 65. | с. Комсомольское | парк культуры и отдыха (II этап) |
| Красночетайский район | | |
| 66. | с. Красные Четаи | парк культуры и отдыха, ул. Новая, д. 55 |
| 67. | с. Красные Четаи | благоустройство фонтана, пл. Победы |
| Мариинско-Посадский район | | |
| 68. | г. Мариинский Посад | парк по ул. Горького (II этап) |
| Моргаушский район | | |
| 69. | с. Моргауши | парк Победы (1 этап) |
| г. Новочебоксарск | | |
| 70. | г. Новочебоксарск | благоустройство аллеи Ветеранов |
| 71. | г. Новочебоксарск | сквер от д. 27 до д. 35 по ул. 10 Пятилетки |
| 72. | г. Новочебоксарск | территория у МБОУ "СОШ N 17" |
| 73. | г. Новочебоксарск | фонтан у Центра творчества детей и юношества |
| 74. | г. Новочебоксарск | парк "Ельниковская роща" |
| Порецкий район | | |
| 75. | с. Напольное | ул. Ленина |
| Урмарский район | | |
| 76. | пгт Урмары | парк культуры и отдыха по ул. Ленина (III этап) |
| 77. | д. Кудеснеры | сквер по ул. Виськил |
| 78. | д. Старые Урмары | стадион (II этап) |
| Цивильский район | | |
| 79. | г. Цивильск | центральный городской парк около д. 37 по ул. Гагарина |
| Чебоксарский район | | |
| 80. | с. Ишлеи | сквер за памятником павшим воинам в Великой Отечественной войне по ул. Советская |
| г. Чебоксары | | |
| 81. | г. Чебоксары | благоустройство Московской набережной (II этап) |
| 82. | г. Чебоксары | благоустройство сквера по пр. М.Горького |
| 83. | г. Чебоксары | благоустройство парка на площади Победы |
| Шемуршинский район | | |
| 84. | с. Шемурша | площадь по ул. Советская |
| г. Шумерля | | |
| 85. | г. Шумерля | площадь А.Т.Речнова |
| 86. | г. Шумерля | сквер по ул. Коммунальная |
| Ядринский район | | |
| 87. | г. Ядрин | парк "Старый город" |
| Яльчикский район | | |
| 88. | с. Яльчики | строительство аллеи по ул. Мира |
| 89. | с. Большие Яльчики | сквер по ул. Дзержинского |
| Янтиковский район | | |
| 90. | с. Янтиково | сквер по просп. Ленина |
| 2021 | | |
| г. Алатырь | | |
| 91. | г. Алатырь | историческая часть города Алатыря "Алатырь - город музей" |
| Алатырский район | | |
| 92. | с. Чуварлеи | благоустройство общественной территории перед Домом культуры |
| Аликовский район | | |
| 93. | с. Аликово | благоустройство этнического двора "Культура и быт верховых чувашей" (II этап) |
| Батыревский район | | |
| 94. | с. Шыгырдан | молодежный парк "Дружба народов", ул. Дорожная, д. 1д (II этап) |
| 95. | с. Батырево | благоустройство сквера "Арбат" |
| Вурнарский район | | |
| 96. | пгт Вурнары | парк культуры и отдыха |
| Ибресинский район | | |
| 97. | пгт Ибреси | парк культуры и отдыха |
| г. Канаш | | |
| 98. | г. Канаш | городской парк культуры и отдыха |
| Канашский район | | |
| 99. | д. Сугайкасы | территория сельского дома культуры и футбольного поля |
| Козловский район | | |
| 100. | г. Козловка | благоустройство набережной р. Волга |
| Комсомольский район | | |
| 101. | с. Комсомольское | центральная часть с. Комсомольское |
| Красноармейский район | | |
| 102. | с. Красноармейское | благоустройство парка Победы по ул. Ленина |
| Красночетайский район | | |
| 103. | с. Красные Четаи | парк 50-летия Победы по ул. Ленина |
| Мариинско-Посадский район | | |
| 104. | г. Мариинский Посад | парк по ул. Июльская |
| Моргаушский район | | |
| 105. | с. Большой Сундырь | благоустройство парка 40-летия Победы (I этап) |
| 106. | с. Моргауши | парк Победы (II этап) |
| г. Новочебоксарск | | |
| 107. | г. Новочебоксарск | общественная территория на пересечении улиц Советская и Пионерская |
| Порецкий район | | |
| 108. | с. Порецкое | парк |
| 109. | с. Напольное | парк Победы |
| Урмарский район | | |
| 110. | пгт Урмары | парк культуры и отдыха по ул. Ленина (IV этап) |
| Цивильский район | | |
| 111. | г. Цивильск | пространство у пруда в Центральном парке по ул. Никитина |
| Чебоксарский район | | |
| 112. | пос. Новое Атлашево | благоустройство ул. 70 лет Октября |
| 113. | д. Новые Тренькасы | территория по ул. Молодежной |
| Шемуршинский район | | |
| 114. | с. Шемурша | парк культуры и отдыха и прилегающие территории |
| Ядринский район | | |
| 115. | г. Ядрин | парк "Старый город" |
| Яльчикский район | | |
| 116. | с. Яльчики | аллея по ул. Юбилейная |
| Янтиковский район | | |
| 117. | с. Яншихово-Норваши | территория Дома культуры |
| г. Чебоксары | | |
| 118. | г. Чебоксары | сквер возле ДК "Салют" |
| 119. | г. Чебоксары | лесной массив "Дубовая роща" |
| г. Шумерля | | |
| 120. | г. Шумерля | сквер "Камчатка" |
| 2022 - 2024 | | |
| г. Алатырь | | |
| 121. | г. Алатырь | сквер, где находится памятник Героям Советского Союза М.П.Боронину, В.Ф.Ветвинскому (ул. Горшенина) |
| 122. | г. Алатырь | озеро в мкр. "Подгорье" (ул. Заводская) |
| 123. | г. Алатырь | парк у обелиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (пл. Октябрьской революции) |
| 124. | г. Алатырь | зона отдыха "Липовый овраг" |
| 125. | г. Алатырь | сквер "Прудок" (ул. Горшенина) |
| 126. | г. Алатырь | городской пляж (берег р. Сура) |
| 127. | г. Алатырь | центральная площадь с липовой аллеей (ул. Первомайская, д. 87) |
| 128. | г. Алатырь | дендропарк (берег р. Бездна, правый берег р. Сура) |
| 129. | г. Алатырь | сквер им. Академика Крылова (ул. Ленина) |
| 130. | г. Алатырь | детский парк "Сказка" (ул. Гончарова, д. 53) |
| 131. | г. Алатырь | зона отдыха "Детская роща" (ул. Полевая - ул. Энгельса) |
| 132. | г. Алатырь | зона отдыха "Духовая роща" |
| Алатырский район | | |
| 133. | с. Стемасы | ул. Ленина, д. 124 |
| 134. | пос. Алтышево | ул. Заводская, д. 6 |
| Аликовский район | | |
| 135. | с. Аликово | площадь, расположенная у администрации Аликовского района Чувашской Республики |
| 136. | с. Аликово | площадь им. Героя Советского Союза М.Е.Ефимова |
| Батыревский район | | |
| 137. | д. Татарские Сугуты | площадь Дружбы |
| 138. | с. Батырево | зона массового отдыха по пр. Ленина |
| Вурнарский район | | |
| 139. | д. Буртасы | памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. |
| Ибресинский район | | |
| 140. | пгт Буинск | ул. Калинина |
| 141. | с. Новое Чурашево | ул. Ленина |
| 142. | с. Хормалы | ул. Центральная |
| Канашский район | | |
| 143. | д. Малые Бикшихи | территория перед муниципальным бюджетным учреждением культуры "Центр развития культуры и библиотечного обслуживания" Малобикшихского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики |
| 144. | д. Сугайкасы | спортивная площадка по ул. Новая |
| 145. | д. Сугайкасы | аллея Победы, территория перед муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Сугайкасинская основная общеобразовательная школа" Канашского района Чувашской Республики |
| 146. | д. Сугайкасы | футбольное поле, территория за муниципальным бюджетным учреждением культуры "Централизованная клубная система" Канашского района Чувашской Республики |
| 147. | д. Большие Бикшихи | территория перед муниципальным бюджетным учреждением культуры "Централизованная клубная система" Канашского района Чувашской Республики |
| 148. | с. Ухманы | территория перед муниципальным бюджетным учреждением культуры "Центр развития культуры и библиотечного обслуживания" Ухманского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики |
| Козловский район | | |
| 149. | г. Козловка | парк по ул. 30 лет Победы |
| 150. | г. Козловка | парк по ул. Гагарина |
| 151. | г. Козловка | квартальная игровая площадка, ул. Лобачевского, д. 20 |
| 152. | г. Козловка | парк по ул. К.Маркса |
| 153. | г. Козловка | пешеходная зона, ул. Лобачевского (от пересечения ул. Свободной России с ул. 30 лет Победы) |
| 154. | г. Козловка | пешеходная зона по ул. Ленкина, Шоссейная, Горького |
| 155. | г. Козловка | пешеходная зона по ул. Лобачевского (от муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад "Пчелка" Козловского района Чувашской Республики до магазина "Спутник") |
| 156. | ст. Тюрлема | парк по ул. Ленина |
| 157. | ст. Тюрлема | сквер по ул. Молодежная |
| Комсомольский район | | |
| 158. | с. Комсомольское | сквер южной части с. Комсомольское |
| 159. | с. Урмаево | территория перед муниципальным бюджетным учреждением культуры "Урмаевский информационно-культурный центр" Урмаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики |
| 160. | с. Токаево | территория перед местной религиозной организацией мусульманского прихода N 26 села Токаево Комсомольского района Чувашской Республики при Централизованной религиозной организации Духовное Управление Мусульман Чувашской Республики |
| Красночетайский район | | |
| 161. | с. Красные Четаи | парк им. Академика Г.Волкова по ул. 1-я Заводская |
| Мариинско-Посадский район | | |
| 162. | г. Мариинский Посад | стадион по ул. Полевая |
| 163. | г. Мариинский Посад | пляж по ул. Набережная |
| г. Новочебоксарск | | |
| 164. | г. Новочебоксарск | сквер по ул. Молодежная |
| 165. | г. Новочебоксарск | сквер по ул. Терешковой |
| 166. | г. Новочебоксарск | сквер по ул. Строителей, д. 23 |
| 167. | г. Новочебоксарск | аллея Славы по бульвару Гидростроителей |
| 168. | г. Новочебоксарск | площадь Победы |
| 169. | г. Новочебоксарск | детский городок, территория у МБОУДО "Детская школа искусств" и МБОУДО "ЦРТДиЮ им. А.И.Андрианова" по ул. Советская |
| Порецкий район | | |
| 170. | с. Порецкое | парк Победы |
| Урмарский район | | |
| 171. | пгт Урмары | сквер по ул. Ленина |
| 172. | пгт Урмары | площадь по ул. Ленина |
| 173. | пгт Урмары | парк по ул. Свердлова |
| 174. | пгт Урмары | парк по ул. Н.Зарубина |
| 175. | д. Арабоси | территория напротив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Арабосинская основная общеобразовательная школа" Урмарского района Чувашской Республики |
| 176. | д. Арабоси | мемориальный объект "Вечная память воинам-односельчанам, погибшим в боях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." |
| 177. | д. Арабоси | территория при въезде в д. Арабоси |
| 178. | д. Арабоси | ул. Ленина, Восточная, Николаева |
| 179. | д. Арабоси | территория напротив магазина "Аря", ул. Школьная, д. 16 |
| 180. | д. Старые Урмары | площадь перед памятником воинам, погибшим в Великой Отечественной войне |
| 181. | с. Мусирмы | ремонт моста с благоустройством аллеи, посвященной Вооруженным Силам Российской Федерации, с прилегающей территорией |
| Цивильский район | | |
| 182. | г. Цивильск | Александровский парк по ул. Кирова |
| 183. | г. Цивильск | городское кладбище, д. Новая Деревня |
| 184. | пос. Опытный | пешеходная зона по ул. Центральная, Дорожная, Набережная |
| 185. | с. Чурачики | пешеходная зона по ул. Заводская, Ленина, Мелиораторов |
| Чебоксарский район | | |
| 186. | с. Ишлеи | пер. Санаторный, д. 1, 3 |
| г. Чебоксары | | |
| 187. | г. Чебоксары | благоустройство сквера по Московскому пр., д. 3 |
| 188. | г. Чебоксары | благоустройство Московской набережной |
| 189. | г. Чебоксары | реконструкция сквера "Площадь Республики" |
| 190. | г. Чебоксары | благоустройство территории "Аллея искусств" по ул. 324 Стрелковой дивизии в Новоюжном районе |
| 191. | г. Чебоксары | благоустройство сквера им. В.И.Чапаева |
| 192. | г. Чебоксары | сквер К.Иванова, II этап |
| 193. | г. Чебоксары | Кадетский сквер, II этап |
| 194. | г. Чебоксары | создание парка культуры и отдыха в дубовой роще по ул. Ашмарина в мкр. Южный |
| 195. | г. Чебоксары | строительство аллеи по ул. Айзмана в мкр. Альгешево |
| Шемуршинский район | | |
| 196. | с. Трехбалтаево | парк памяти павшим воинам в Великой Отечественной войне |
| 197. | с. Трехбалтаево | площадь по ул. Спортивная |
| Ядринский район | | |
| 198. | г. Ядрин | ул. Садовая |
| 199. | г. Ядрин | лестничный сход ул. Шоссейная - ул. Чапаева |
| 200. | г. Ядрин | площадь по ул. 30 лет Победы, д. 1 |
| 201. | г. Ядрин | территория пруда |
| Яльчикский район | | |
| 202. | с. Яльчики | парк "Ырзамай" |
| 203. | с. Яльчики | аллея по ул. Советская |
| 204. | с. Большие Яльчики | сквер, прилегающий к центральной площади |
| Янтиковский район | | |
| 205. | с. Янтиково | территория перед бюджетным учреждением Чувашской Республики "Янтиковская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики |
| 206. | с. Яншихово-Норваши | площадь перед муниципальным бюджетным учреждением культуры "Яншихово-Норвашский информационно-культурный центр" Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики |
| 207. | с. Турмыши | центральная улица перед муниципальным бюджетным учреждением культуры "Турмышский информационно-культурный центр" Турмышского сельского поселения Янтиковского района Чувашской Республики |
| 208. | с. Янтиково | площадь по ул. Ленина |
| 209. | с. Турмыши | центральная улица (возле офиса врача общей практики) |
| 210. | с. Яншихово-Норваши | сквер возле мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны |
| 211. | с. Янтиково | сквер по просп. Ленина |

Приложение N 4

к подпрограмме "Благоустройство

дворовых и общественных территорий

муниципальных образований Чувашской Республики"

государственной программы Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды

на территории Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ

НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ)

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,

КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ

ПОСЛЕДНЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ

С ТРЕБОВАНИЯМИ, УТВЕРЖДЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE759122004A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков |
| 1 | 2 | 3 |
| Ядринский район | | |
| 1. | Индивидуальный предприниматель Жуков О.Н. | г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 71а |
| 2. | Местная религиозная организация православный Приход храма праведного Алексия человека Божия г. Ядрин Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 71е |
| 3. | Местная религиозная организация православный Приход Свято-Троицкого Собора г. Ядрина Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) | г. Ядрин, ул. К.Маркса, 18а |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система" Ядринского района Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. К.Маркса, д. 27 |
| 5. | Муниципальное автономное учреждение "Централизованная клубная система" Ядринского района Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. Ленина, д. 39 |
| 6. | Ядринское районное потребительское общество | г. Ядрин, ул. Ленина, д. 2а |
| 7. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринский комплексный центр социального обслуживания населения" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 29 |
| 8. | Открытое акционерное общество "Ядринская швейная фабрика" | г. Ядрин, ул. Молодежная, д. 1 |
| 9. | Казенное учреждение "Центр занятости населения Ядринского района" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. Советская, д. 31 |
| 10. | Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Ядринская центральная районная больница им. К.В.Волкова" Министерства здравоохранения Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. Комсомольская, д. 15 |
| 11. | Открытое акционерное общество "Ядринмолоко" | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 34 |
| 12. | Муниципальное автономное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Ядрина Ядринского района Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. К.Маркса, д. 64 |
| 13. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2" г. Ядрин Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 20а |
| 14. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 2 "Сказка" г. Ядрин Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. Чапаева, д. 22 |
| 15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 1" г. Ядрин Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1 |
| 16. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Росинка" города Ядрина Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. Ленина, д. 50б |
| 17. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Золотой ключик" г. Ядрин Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 64а |
| 18. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Аленушка" города Ядрина Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. К.Маркса, д. 94 |
| 19. | Ядринская районная администрация Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 2 |
| 20. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Физкультурно-спортивный комплекс "Присурье" Ядринского района Чувашской Республики | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 2б |

Приложение N 5

к подпрограмме "Благоустройство

дворовых и общественных территорий

муниципальных образований Чувашской Республики"

государственной программы Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды

на территории Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

ОСНОВАННЫХ НА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВАХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D122403A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210) |

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (далее соответственно - субсидия, проект).

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов бюджетов городских округов на реализацию проектов, содержащих мероприятия по развитию (строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) следующих типов объектов общественной инфраструктуры городских округов Чувашской Республики:

объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, объекты сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов, объекты благоустройства территории населенных пунктов, придомовых территорий многоквартирных домов, объекты уличного освещения, системы видеонаблюдения придомовых территорий многоквартирных домов;

объекты социально-культурной сферы, в том числе дома культуры, школы, детские дошкольные объекты, объекты физической культуры и спорта (спортивные площадки, стадионы и т.д.);

места массового отдыха населения;

детские и игровые площадки;

автомобильные дороги местного значения и сооружения на них;

объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

места захоронения.

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на предоставление субсидий, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 "Национальная экономика", подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", по разделу 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации", подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера", в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минстроя Чувашии.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Размеры субсидий определяются по результатам конкурсного отбора проектов, проводимого в порядке, установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Участниками конкурсного отбора являются городские округа Чувашской Республики.

Не допускается использование субсидий:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

2.3. Субсидии предоставляются при условии софинансирования за счет средств бюджета городского округа и за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в размерах, установленных [пунктом 16](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7D7749C683AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F112B01A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Порядка проведения конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских округов Чувашской Республики (приложение N 2), утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. N 71 "О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах".

Субсидии распределяются на реализацию проектов, получивших наибольший суммарный балл согласно рейтингу, сформированному по результатам конкурсного отбора, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики Минстрою Чувашии.

В случае если проектами получено равное количество баллов, но объем средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики, не позволяет принять данные проекты к финансированию в полном объеме, к финансированию предлагается проект, заявка по которому была подана раньше.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов городских округов в отчетном финансовом году.

Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) наличие в бюджете городского округа (сводной бюджетной росписи бюджета городского округа) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств городского округа, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем Чувашии и администрацией городского округа (далее - соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики;

г) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с [частью 7 статьи 26](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C2017DF404E8097721119285FA21E3373E03791AEAF9B94ADEB61B462F01A2B68FC9D033F7B6s7eEG) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета Министров Чувашской Республики;

д) наличие объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества в соответствующей государственной программе Чувашской Республики (подпрограмме государственной программы Чувашской Республики);

е) наличие обязательства получателя субсидии об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

2.4. Распределение субсидий утверждается нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа на финансовое обеспечение расходного обязательства городского округа, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о бюджете городского округа (определяется сводной бюджетной росписью бюджета городского округа) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.

Объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа на финансовое обеспечение расходного обязательства городского округа, софинансируемого за счет консолидированной субсидии, утверждается решением о бюджете городского округа (определяется сводной бюджетной росписью бюджета городского округа) с распределением по мероприятиям и (или) объектам капитального строительства (объектам недвижимого имущества). При наличии у администрации городского округа необходимости в перераспределении указанных объемов расходов бюджета городского округа между мероприятиями и (или) объектами капитального строительства (объектами недвижимого имущества) такое перераспределение осуществляется путем внесения соответствующих изменений в решение о бюджете городского округа или сводную бюджетную роспись бюджета городского округа и соглашение.

В случае если в бюджете городского округа бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства городского округа предусмотрены в объеме, превышающем размер расходного обязательства городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, уровень софинансирования определяется в порядке, предусмотренном соглашением.

Если размер средств, предусмотренных в составе расходов бюджета городского округа на финансирование объекта капитального строительства, не позволяет обеспечить уровень софинансирования из бюджета городского округа, установленный для соответствующего городского округа, то размер субсидии подлежит сокращению до размера, соответствующего уровню софинансирования из бюджета городского округа.

2.5. Субсидия на цели, указанные в [пункте 1.2](#P8711) настоящих Правил, предоставляется на основании соглашения.

Соглашение заключается в течение 15 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта Кабинета Министров Чувашской Республики о распределении субсидий и должно предусматривать:

размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет городского округа, а также объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа на исполнение соответствующего расходного обязательства;

уровень софинансирования расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, предусмотренный в бюджете городского округа;

направления использования субсидии;

права и обязанности сторон;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

перечень документов, представляемых администрацией городского округа для получения субсидии;

значения результатов использования субсидии;

обязательство администрации городского округа по достижению результатов использования субсидии;

обязательство администрации городского округа по согласованию с Минстроем Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется субсидия;

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство городского округа, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значений результатов использования субсидии;

указание структурного подразделения администрации городского округа, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны городского округа и представлению отчетности;

порядок осуществления контроля за выполнением городским округом обязательств, предусмотренных соглашением;

обязательства городского округа по возврату средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.11](#P8792) и [3.2](#P8848) настоящих Правил;

условия, при которых в проект, реализуемый на территории городского округа, могут быть внесены отдельные изменения;

порядок внесения изменений в соглашение;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения;

порядок возврата не использованных городским округом остатков субсидии;

порядок возврата субсидии в случаях выявления Минстроем Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения целей и условий предоставления субсидии, недостижения значений результатов ее использования;

сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидии, о выполнении условий предоставления субсидии, установленных Минстроем Чувашии.

Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.

В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Основанием для внесения изменений в соглашение также являются снижение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется субсидия, по результатам проверки достоверности сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства и (или) снижение цены муниципального контракта по результатам торгов на право его заключения.

В случае уменьшения сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.6. В случае, если соглашение не заключено в срок, установленный [пунктом 2.5](#P8750) настоящих Правил, высвободившийся объем субсидии в течение 10 рабочих дней перераспределяется Минстроем Чувашии между другими участниками конкурсного отбора на основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов. Перераспределение субсидий между бюджетами городских округов утверждается нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

2.7. Предоставление субсидий осуществляется после направления администрациями городских округов в Минстрой Чувашии [заявок](#P8873) на получение субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам с приложением заверенных копий:

муниципальных контрактов, договоров, счетов-фактур, подтверждающих принятие бюджетного обязательства;

выписки из сводной бюджетной росписи бюджета городского округа, подтверждающей наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на исполнение расходного обязательства с учетом установленного уровня софинансирования;

отчета об исполнении бюджета по [форме N 0503117](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C2017DF404EA097721119285FA21E3373E03791AE9F1BA438EE054477346F6A58CCBD031F4AA7DFCB8sDe5G) (приложение к Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г., регистрационный N 19693) для подтверждения объема фактически собранных средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Рассмотрение заявок на получение субсидии осуществляется Минстроем Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.

2.8. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты городских округов.

Минстрой Чувашии доводит объем финансирования до муниципальных образований в течение трех рабочих дней с даты представления администрациями городских округов заявки и документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Перечисление субсидий с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на основании платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств городских округов, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, представленных получателями средств местного бюджета.

Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского округа, указанному в соглашении.

2.9. Администрации городских округов ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Минстрой Чувашии:

[отчет](#P9009) об использовании субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам городских округов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;

[отчет](#P9116) о реализации проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах, по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.

2.10. Минстрой Чувашии в пятидневный срок после получения указанных отчетов от администраций городских округов составляет и представляет в Минфин Чувашии сводный [отчет](#P9321) по городским округам об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам.

2.11. В случае если администрацией городского округа по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения результатов использования субсидии, установленные соглашением в соответствии с [абзацем девятым пункта 2.5](#P8758) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету городского округа в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результата использования субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет Чувашской Республики, в случае предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем десятым пункта 2.5](#P8759) настоящих Правил, с учетом применения результатов использования консолидированной субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в настоящих Правилах. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в соответствии с настоящим пунктом, в отношении которых были допущены нарушения.

Основанием для освобождения администрации городского округа от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем десятым пункта 2.5](#P8759) настоящих Правил.

Администрацией городского округа не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, предусмотренных [абзацами двадцатым](#P8820) - [двадцать третьим](#P8823) настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных [абзацами двадцатым](#P8820) - [двадцать третьим](#P8823) настоящего пункта, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации городского округа от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату из бюджета городского округа в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом.

В случае если администрация городского округа не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение об освобождении администрации городского округа от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением соответствующего проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в [абзаце двадцать шестом](#P8826) настоящего пункта.

2.12. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

2.13. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован администрацией городского округа в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета городского округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

2.14. Администрации городских округов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидий и соблюдение условий предоставления субсидий.

В случае если администрацией городского округа по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем четвертым пункта 2.5](#P8753) настоящих Правил, объем средств, подлежащих возврату из бюджета городского округа в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства городского округа по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства городского округа получателем средств бюджета городского округа, необходимых для исполнения расходного обязательства городского округа, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства городского округа из республиканского бюджета Чувашской Республики по соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

III. Осуществление контроля

3.1. Контроль за соблюдением администрациями городских округов условий предоставления субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного финансового контроля.

В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения администрацией городского округа условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.11](#P8792) и [2.14](#P8833) настоящих Правил, к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету городского округа не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

3.2. В случае выявления фактов нарушения администрацией городского округа обязательств, предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его администрации городского округа.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства.

Уведомление в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется администрации городского округа.

Возврат субсидии осуществляется:

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;

в случае нецелевого использования суммы - в размере суммы нецелевого использования субсидии;

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений результатов использования субсидии, - в размере суммы, рассчитанной в соответствии с [пунктом 2.11](#P8792) настоящих Правил.

Администрация городского округа обязана осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

При этом администрация городского округа обязана уплатить пеню, размер которой составляет 1/300 ключевой [ставки](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C20378F706ED052A2B19CB89F826EC6829043016E8F1BD4789EC0B426657AEAB8ED4CE32E9B67FFEsBeBG) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением целей или условий ее получения.

3.3. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением условий предоставления субсидий путем оценки отчетов администраций городских округов об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а также отчетов о достижении значений результатов использования субсидий с осуществлением выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

Приложение N 1

к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам

городских округов на реализацию

проектов развития общественной

инфраструктуры, основанных

на местных инициативах

**ЗАЯВКА**

**администрации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование городского округа)

**на получение субсидии из республиканского бюджета**

**Чувашской Республики на реализацию проектов развития**

**общественной инфраструктуры, основанных**

**на местных инициативах, на** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_ **года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование проекта | Предусмотрено на реализацию проекта, рублей | | | | Фактически перечислено на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата представления заявки)  нарастающим итогом с начала года, рублей | | | | Остаток средств на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата представления заявки)  нарастающим итогом с начала года, рублей | | | | Требуемая к финансированию сумма за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
| всего | в том числе средств | | | всего | в том числе средств | | | всего | в том числе средств | | |
| республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа

администрации городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 2

к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам

городских округов на реализацию

проектов развития общественной

инфраструктуры, основанных

на местных инициативах

**ОТЧЕТ**

**об использовании субсидии**

**из республиканского бюджета Чувашской Республики**

**бюджетам городских округов на реализацию проектов**

**развития общественной инфраструктуры,**

**основанных на местных инициативах, за 20**\_\_\_\_\_ **год**

**администрации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование городского округа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование проекта | Предусмотрено на реализацию проекта, рублей | | | | Кассовый расход, рублей | | | | Примечание |
| всего | в том числе за счет средств | | | всего | в том числе за счет средств | | |
| республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа

администрации городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 3

к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам

городских округов на реализацию

проектов развития общественной

инфраструктуры, основанных

на местных инициативах

**ОТЧЕТ**

**о реализации проекта развития общественной инфраструктуры,**

**основанного на местных инициативах,**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование проекта)

1. Населенный пункт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Городской округ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Сведения об объемах финансирования проекта, рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт | % | Разница между плановыми и фактическими затратами |
| Общая стоимость проекта |  |  |  |  |
| Источники финансирования проекта - всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| денежные поступления от населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |

4. Число конкурсных процедур, проведенных в рамках проекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

[Данные](#P9231) о проведенных конкурсных процедурах приводятся в приложении к

настоящему отчету.

5. Сведения об итогах реализации проекта.

5.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью, частично (нужное

подчеркнуть).

5.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по

какой причине не было сделано:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Дата

начала реализации проекта - \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

ввода объекта в эксплуатацию - \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления

городского округа и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно

отметить несколько проблем):

┌─┐

└─┘ низкое качество технической документации

┌─┐

└─┘ трудности с отбором и контрактованием подрядчика

┌─┐

└─┘ недобросовестный подрядчик

┌─┐

└─┘ недостаток времени для качественного выполнения работ

┌─┐

└─┘ неблагоприятные погодные условия

┌─┐

└─┘ несвоевременная поставка закупленного оборудования

┌─┐

└─┘ трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

┌─┐

└─┘ низкое качество строительного надзора

┌─┐

└─┘ прочее (описать)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Предложения по совершенствованию работы по развитию инициативного

бюджетирования:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. К отчету прилагаются фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги

реализации проекта), документы (включая фотографии), отражающие участие

населения и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в

безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Глава администрации

городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

инициативной группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата

Приложение

к отчету о реализации проекта

развития общественной инфраструктуры,

основанного на местных инициативах

**ДАННЫЕ**

**о проведенных конкурсных процедурах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Дата проведения конкурсной процедуры | Форма (конкурс, аукцион, котировки, единственный поставщик) | Число участников | Сумма, выставленная на торги, рублей | Сумма по итогам торгов, рублей | Наименование победителя | Дата начала работ (поставок) | Дата окончания работ (поставок) | Краткое описание работ (поставок) | Оценка работы подрядчика | Краткая характеристика подрядчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам

городских округов на реализацию

проектов развития общественной

инфраструктуры, основанных

на местных инициативах

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**по городским округам об использовании субсидий**

**из республиканского бюджета Чувашской Республики**

**на реализацию проектов развития общественной**

**инфраструктуры, основанных на местных инициативах,**

**по состоянию на** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_\_ **года**

(первое число месяца, следующего за отчетным кварталом)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование проектов | Предусмотрено средств на текущий финансовый год | | | | Фактически освоено средств (нарастающим итогом с начала года) | | | | Фактически перечислено средств (нарастающим итогом с начала года) | | | |
| всего | в том числе средств | | | всего | в том числе средств | | | всего | в том числе средств | | |
| республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Министр строительства, архитектуры

и жилищно-коммунального хозяйства

Чувашской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Должностное лицо, ответственное

за заполнение сводного отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Приложение N 6

к подпрограмме "Благоустройство

дворовых и общественных территорий

муниципальных образований Чувашской Республики"

государственной программы Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды

на территории Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ В РАМКАХ

ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ

СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D17270BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210) |

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют цели и порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - Всероссийский конкурс) в целях реализации победителями Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды, предусмотренных в конкурсных заявках победителей Всероссийского конкурса (далее соответственно - средства, проект), и финансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов - победителей Всероссийского конкурса (далее также - муниципальное образование).

1.2. В настоящих Правилах под проектом понимается проект создания комфортной городской среды, содержащий описание в текстовой и графической формах функций одной или нескольких взаимосвязанных общественных территорий муниципального образования, комплекса мероприятий по их благоустройству (далее - мероприятия), а также описание прогнозируемого развития общественной территории муниципального образования в случае реализации проекта.

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на предоставление средств, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

Предоставление средств осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минстроя Чувашии на соответствующий финансовый год.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.2. Распределение средств между бюджетами муниципальных районов и бюджетами городских округов осуществляется в соответствии с результатами Всероссийского конкурса и утверждается [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

2.3. Условиями предоставления средств бюджетам муниципальных образований являются:

а) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются средства, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования;

в) заключение соглашения о предоставлении средств между Минстроем Чувашии и администрацией муниципального образования в соответствии с [пунктом 2.6](#P9490) настоящих Правил по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии, система "Электронный бюджет");

г) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет средств в соответствии с [частью 7 статьи 26](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C2017DF404E8097721119285FA21E3373E03791AEAF9B94ADEB61B462F01A2B68FC9D033F7B6s7eEG) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета Министров Чувашской Республики;

д) наличие обязательства получателя средств об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);

е) наличие решения федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса о признании победителем Всероссийского конкурса муниципального образования, расположенного на территории Чувашской Республики;

ж) наличие согласованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Главой Чувашской Республики графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса, который содержит в том числе информацию о проектировании, строительстве (ремонте, реконструкции) и завершении мероприятий не позднее 31 декабря года окончания реализации проекта муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса, включая сроки завершения каждого этапа работ (далее - график выполнения мероприятий).

2.4. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет средств, утверждается решением о бюджете муниципального образования (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из необходимости достижения установленного соглашением значения результата использования средств.

2.5. Обязательства муниципальных образований - получателей средств:

обеспечить ведение учета результата использования средств и представление отчетности о его достижении;

обеспечить включение мероприятия по реализации проекта в муниципальную программу формирования комфортной городской среды;

обеспечить согласование с Минстроем Чувашии муниципальных программ (подпрограмм) формирования комфортной городской среды (далее - муниципальные программы (подпрограммы), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляются средства;

обеспечить начало реализации муниципальным образованием мероприятий, предусмотренных графиком выполнения мероприятий, не позднее чем через месяц после подведения итогов Всероссийского конкурса вне зависимости от срока перечисления средств;

обеспечить представление в Минстрой Чувашии отчетов о выполнении условий соглашения в сроки, предусмотренные [пунктом 2.10](#P9523) настоящих Правил;

обеспечить представление в Минстрой Чувашии информации и документов, подтверждающих целевое использование средств, в том числе проектной и иной документации, подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечить софинансирование реализации проекта в объеме, необходимом для реализации такого проекта, в случае, если конкурсной заявкой было предусмотрено осуществление муниципальным образованием софинансирования реализации проекта;

обеспечить завершение реализации мероприятий не позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления средств;

обеспечить соблюдение графика выполнения мероприятий, а также не позднее 3 календарных дней после даты наступления сроков выполнения мероприятий, предусмотренных таким графиком, представление в Минстрой Чувашии отчета о его выполнении;

обеспечить возврат средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в случае недостижения значения результата использования средств.

2.6. Средства предоставляются на основании соглашения, заключенного в течение 30 рабочих дней со дня утверждения распределения средств между бюджетами муниципальных образований и предусматривающего:

размер предоставляемых средств, порядок, условия и сроки их перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств;

направления использования средств;

перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для получения средств;

значение результата использования средств;

обязательство муниципального образования по достижению результата использования средств;

обязательство муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляются средства;

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляются средства;

сроки и порядок представления в системе "Электронный бюджет" отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значения результата использования субсидии;

указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны администрации муниципального образования и представлению отчетности;

порядок осуществления Минстроем Чувашии проверок, в том числе выездных, соблюдения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков средств;

обязательства муниципального образования по возврату средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктом 3.2](#P9534) настоящих Правил;

условия, при которых могут быть внесены отдельные изменения в проект муниципального образования - победителя конкурса;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения.

В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление средств, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения результата использования средств, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления средств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственной [программы](#P38) Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. N 343, или результатов регионального проекта "Жилье и городская среда", а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера средств.

2.7. Не допускается использование средств:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

2.8. Для перечисления средств администрации муниципальных образований представляют в Минстрой Чувашии заявку на предоставление средств по форме, утвержденной приказом Минстроя Чувашии (далее - заявка), с приложением следующих документов:

заверенная главой администрации муниципального образования копия муниципального контракта на выполнение работ по реализации проекта;

документы, указанные в [подпунктах "а"](#P9471), ["е" пункта 2.3](#P9476) настоящих Правил.

Администрации муниципальных образований несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых документах.

2.9. Перечисление средств на реализацию мероприятия, предусмотренного [пунктом 1.1](#P9461) настоящих Правил, осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

Минстрой Чувашии доводит объем финансирования до муниципальных образований в течение трех рабочих дней с даты представления муниципальными образованиями заявки и документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Перечисление средств с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на основании платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляются средства, представленных получателями средств местного бюджета.

Перечисление средств осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанному в соглашении.

В заявке указывается необходимый объем средств в пределах предусмотренных средств.

2.10. Администрации муниципальных образований обеспечивают представление отчетов о:

расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются средства, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором были получены средства;

достижении значения результата использования средств не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, в котором были получены средства.

Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за целевое использование средств, соблюдение условий предоставления средств, достоверность сведений, содержащихся в представленных отчетах.

2.11. Результатом использования средств является количество проектов, реализованных муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса в срок, установленный соглашением.

Оценка эффективности использования средств осуществляется путем сравнения установленного соглашением значения результата использования средств и значения такого результата, фактически достигнутого по итогам планового года, на основании информации, представленной муниципальным образованием.

III. Порядок возврата средств

3.1. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом выполнения администрацией муниципального образования обязательств по соглашению, остатки средств подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Чувашской Республики, в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за годом выполнения администрацией муниципального образования обязательств по соглашению.

В случае если неиспользованный остаток средств не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

3.2. В случае если администрацией муниципального образования по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом предоставления средств, не достигнуто значение результата использования средств, установленное соглашением в соответствии с [абзацем пятым пункта 2.6](#P9494) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения результата использования средств в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления средств, указанные нарушения не устранены, то средства подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления средств (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсредств x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсредств - объем средств, предоставленных бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата средств;

m - количество результатов использования средств, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования средств, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования средств.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики, в размере средств, предоставленных бюджету муниципального образования (Vсредств), не учитывается размер остатка средств, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата средств (k) рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования средств.

При расчете коэффициента возврата средств используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования средств.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования средств, определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования средств на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования средств, установленное соглашением.

3.3. Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 3.2](#P9534) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления средств решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение администрацией муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем девятым пункта 2.5](#P9487) настоящих Правил.

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления средств, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, предусмотренных [абзацами вторым](#P9562) - [пятым](#P9565) настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных [абзацами вторым](#P9562) - [пятым](#P9565) настоящего пункта, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом исполнения обязательств по соглашению, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 3.2](#P9534) настоящих Правил, средства подлежат возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3.2 настоящих Правил.

В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления средств, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 3.2](#P9534) настоящих Правил, с приложением соответствующего проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в [абзаце восьмом](#P9568) настоящего пункта.

IV. Осуществление контроля

4.1. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий, целей и порядка предоставлении средств осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного финансового контроля.

4.2. В случае нецелевого использования средств и (или) нарушения муниципальным образованием условий их предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктом 3.2](#P9534) настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) средств бюджету муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления средств не были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления средств формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях предоставляемых средств, правилах предоставления средств, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление средств, о распределении средств между бюджетами муниципальных образований, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результатов использования средств, а также информацию о достижении значений результатов использования средств, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет средств, о количестве муниципальных образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление средств и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении средств.

4.4. В случае выявления фактов нарушения администрацией муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его администрации муниципального образования.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат средств, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства.

Уведомление в течение 1 рабочего дня со дня его подписания направляется администрации муниципального образования.

Возврат средств осуществляется:

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления средств - в размере всей предоставленной суммы средств;

в случае нецелевого использования средств - в размере суммы нецелевого использования средств;

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значения результата использования средств, - в размере суммы, рассчитанной в соответствии с [пунктом 3.2](#P9534) настоящих Правил.

Администрация муниципального образования обязана осуществить возврат средств в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

При этом администрация муниципального образования обязана уплатить пеню, размер которой составляет 1/300 ключевой [ставки](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C20378F706ED052A2B19CB89F826EC6829043016E8F1BD4789EC0B426657AEAB8ED4CE32E9B67FFEsBeBG) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от суммы средств, использованной с нарушением целей или условий ее получения.

4.5. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий предоставления средств путем оценки отчетов администраций муниципальных образований об использовании средств, выполнении условий предоставления средств, а также отчетов о достижении значения результата использования средств с осуществлением выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

Приложение N 7

к подпрограмме "Благоустройство

дворовых и общественных территорий

муниципальных образований Чувашской Республики"

государственной программы Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды

на территории Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ УЛИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ДВОРОВЫХ

ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ТРОТУАРОВ, СОЕДИНЯЮЩИХ

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7D774ACE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE758172701A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 18.12.2019 N 561;  в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 [N 210](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162504A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 19.06.2020 [N 317](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E172502A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 11.11.2020 [N 620](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F162A06A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 30.11.2020 [N 674](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152200A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG)) |

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовая территория), тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы (далее - тротуары) муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (далее соответственно - субсидия, муниципальное образование, проект благоустройства).

1.2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, которые имеют согласованные с главным архитектором Чувашской Республики проекты благоустройства.

Субсидии направляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией проектов благоустройства, на которые имеются положительные заключения, подтверждающие достоверность определения сметной стоимости.

(п. 1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D16250AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

1.3. Целью предоставления субсидий является софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), содержащих проекты благоустройства с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и тротуаров для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

а) "дворовые территории многоквартирных домов" - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующими проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

б) "тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.

1.5. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

1.6. Перечень видов работ проектов благоустройства включает в себя два приоритетных направления:

первое - благоустройство улиц населенных пунктов, дворовых территорий, в рамках которого проводится асфальтирование дворовых проездов, устройство экопарковок, тротуаров, озеленение, освещение, установка детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, зон отдыха, обелисков, памятников, обустройство систем видеонаблюдения;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162A03A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

второе - благоустройство тротуаров, соединяющих дворовые территории с объектами социально-культурной сферы (школами, детскими садами, клубами, фельдшерско-акушерскими пунктами).

1.7. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах территорий, подлежащих благоустройству, заинтересованные юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - заинтересованные лица) принимают финансовое участие в реализации проектов благоустройства, при этом доля их участия составляет не менее 1 процента от стоимости проектов благоустройства.

II. Порядок предоставления и распределения субсидий

2.1. В соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на предоставление субсидий, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0503 "Благоустройство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минстроя Чувашии на соответствующий финансовый год.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Не допускается использование субсидий:

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162A01A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162A07A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162A04A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162A05A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

на содержание застройщиков;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162A0AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162A0BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.3. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень проектов благоустройства, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в объеме не менее 5 процентов от общей стоимости проектов благоустройства;

обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в реализации проектов благоустройства в размере не менее 1 процента от общей стоимости проектов благоустройства;

создание муниципальным образованием комиссии по отбору дворовых территорий и тротуаров, нуждающихся в первоочередном проведении комплекса мероприятий, с учетом уровня их благоустройства (далее - Комиссия по отбору);

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162B03A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

проведение отбора дворовых территорий и тротуаров, нуждающихся в первоочередном проведении комплекса мероприятий, с учетом уровня их благоустройства;

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162B01A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

заключение соглашения о предоставлении субсидий между Минстроем Чувашии и администрацией муниципального образования по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее - соглашение), в соответствии с [пунктом 2.7](#P9702) настоящих Правил;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162B06A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с [частью 7 статьи 26](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C2017DF404E8097721119285FA21E3373E03791AEAF9B94ADEB61B462F01A2B68FC9D033F7B6s7eEG) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета Министров Чувашской Республики;

наличие обязательства муниципального образования об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162B04A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.3.1. Комиссии по отбору проводят отбор дворовых территорий и тротуаров с учетом:

а) особенностей дворовых территорий и тротуаров;

б) стандартного перечня элементов благоустройства;

в) максимальной стоимости работ;

г) готовности заинтересованных лиц принять финансовое участие в реализации проектов благоустройства.

К отбору дворовых территорий и тротуаров не допускаются проекты благоустройства, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в рамках других направлений поддержки, в том числе в рамках республиканской адресной инвестиционной программы.

(п. 2.3.1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D162B0AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.4. Распределение субсидий на реализацию проектов благоустройства между бюджетами муниципальных образований осуществляется по формуле



где:

Сi - размер субсидии для предоставления i-му муниципальному образованию, тыс. рублей;

Собщ - общий размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на соответствующий год, тыс. рублей;

Кмкд - количество расположенных на территории i-го муниципального образования многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на 1 июля года, предшествующего году предоставления субсидии, единиц;

- количество многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях муниципальных образований, между которыми распределяются субсидии, единиц.



Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию с численностью населения свыше 400 тыс. человек, не может превышать 300 млн. рублей.

Из субсидии, предоставленной муниципальному образованию, на благоустройство тротуаров направляется не более 1/3 размера такой субсидии.

При распределении субсидий бюджетам муниципальных образований объем субсидии бюджету муниципального образования в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере не более 94 процентов.

2.5. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет консолидированной субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального образования (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) с распределением по мероприятиям и (или) объектам капитального строительства (объектам недвижимого имущества). При наличии у муниципального образования необходимости в перераспределении указанных объемов расходов бюджета муниципального образования между мероприятиями и (или) объектами капитального строительства (объектами недвижимого имущества) такое перераспределение осуществляется путем внесения соответствующих изменений в решение о бюджете муниципального образования или сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования и соглашение.

В случае если в бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования предусмотрены в объеме, превышающем размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, уровень софинансирования определяется в порядке, предусмотренном соглашением.

Если размер средств, предусмотренных в составе расходов бюджета муниципального образования на финансирование объекта капитального строительства, не позволяет обеспечить уровень софинансирования из бюджета муниципального образования, установленный для соответствующего муниципального образования, то размер субсидии подлежит сокращению до размера, соответствующего уровню софинансирования из бюджета муниципального образования.

(п. 2.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.6. Обязательства муниципальных образований - получателей субсидий:

а) обеспечить софинансирование мероприятий из бюджета муниципального образования в размере не менее 5 процентов от общей стоимости проектов благоустройства;

б) обеспечить проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу участия в реализации проектов благоустройства, выбору дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, определения перечня необходимых работ;

в) учитывать предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;

г) разработать и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу (подпрограмму). В дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов благоустройства, в том числе их концепции и перечни (в том числе визуализированные) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

д) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы (подпрограммы) с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

е) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и тротуаров для инвалидов и других маломобильных групп населения;

ж) обеспечить установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и тротуаров, софинансируемых за счет средств субсидии;

з) обеспечить размещение на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" адресных перечней дворовых территорий и тротуаров, подлежащих благоустройству;

и) завершить реализацию мероприятий до 1 декабря 2020 года.

(пп. "и" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F162A04A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 620)

2.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Минстроем Чувашии и администрацией муниципального образования в течение 30 рабочих дней со дня утверждения распределения субсидий бюджетам муниципальных образований [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики и предусматривающего:

размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств;

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренного в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленный в соответствии с [пунктом 2.3](#P9653) настоящих Правил;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152200A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674)

направления использования субсидии;

перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для получения субсидии;

значения результатов использования субсидии;

обязательства муниципального образования по достижению результатов использования субсидии;

обязательства муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется субсидия;

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования и представлению отчетности;

порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;

обязательства муниципального образования по возврату субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.14](#P9739) и [3.3](#P9804) настоящих Правил;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения;

абзацы шестнадцатый - восемнадцатый утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F162A0AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 620.

(п. 2.7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152303A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.8. Субсидия перераспределяется в случае:

наличия остатка субсидии, образовавшегося в связи с невозможностью заключения муниципального контракта по результатам проведенной закупки или непроведением такой закупки;

несоответствия размера средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования, уровню софинансирования, установленному [пунктом 2.3](#P9653) настоящих Правил;

абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7748CE83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F162A0AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 11.11.2020 N 620.

Перераспределение субсидий осуществляется на основании письменных обращений администраций муниципальных образований о потребности в дополнительном финансировании проектов благоустройства.

Перераспределение средств бюджетам муниципальных образований в случаях, предусмотренных [абзацами вторым](#P9721) и [третьим](#P9722) настоящего пункта, утверждается [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

В случае снижения цены муниципального контракта по результатам проведенной закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд либо внесения изменений в проектную документацию, снижающих сметную стоимость проекта благоустройства, а также в случае использования при реализации муниципальной программы (подпрограммы) внебюджетных источников финансирования муниципальное образование вправе использовать высвободившиеся средства по согласованию с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии на проведение мероприятий по благоустройству новых дворовых территорий и тротуаров при условии включения их в муниципальную программу (подпрограмму) и (или) на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров, ранее включенных в муниципальную программу (подпрограмму).

2.9. Предоставление субсидий осуществляется после направления администрациями муниципальных образований в Минстрой Чувашии [заявок](#P9847) на получение субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.

Рассмотрение заявок на получение субсидии осуществляется Минстроем Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.

2.10. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

Минстрой Чувашии доводит объем финансирования до муниципальных образований в течение трех рабочих дней с даты представления муниципальными образованиями заявки и документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Перечисление субсидий с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на основании платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, представленных получателями средств местного бюджета.

Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанному в соглашении.

(п. 2.10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152101A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.11. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Минстрой Чувашии [отчет](#P9986) об использовании субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам. Минстрой Чувашии не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет и представляет в Минфин Чувашии сводный отчет об использовании субсидии.

2.12. Результатом использования субсидии является количество благоустроенных дворовых территорий, тротуаров и улиц населенных пунктов.

(п. 2.12 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E172501A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 19.06.2020 N 317)

2.13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения установленных соглашением [значения](#P10101) результата использования субсидий и значения такого результата, фактически достигнутого по итогам планового года, на основании информации, представленной муниципальными образованиями по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D15210AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное соглашением в соответствии с [пунктом 2.12](#P9735) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152602A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, полученной бюджетом муниципального образования в отчетном финансовом году;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152603A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество невыполненных результатов использования субсидии;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152600A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152600A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152600A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152600A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, определяется по формуле

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152600A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152600A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152600A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем шестым пункта 2.7](#P9702) настоящих Правил.

Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет Чувашской Республики, в случае предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем седьмым пункта 2.7](#P9709) настоящих Правил, с учетом применения результатов использования консолидированной субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в настоящих Правилах. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в соответствии с настоящим пунктом, в отношении которых были допущены нарушения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152601A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, предусмотренных [абзацами девятнадцатым](#P9775) - [двадцать вторым](#P9778) настоящего пункта.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152607A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушений.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152604A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных [абзацами девятнадцатым](#P9775) - [двадцать вторым](#P9778) настоящего пункта, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152605A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D15260AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D15260BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением соответствующего проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в [абзаце двадцать шестом](#P9785) настоящего пункта.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152702A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

2.15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального образования, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

2.16. Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидий и соблюдение условий предоставления субсидий.

III. Осуществление контроля

3.1. Контроль за соблюдением администрацией муниципального образования условий предоставления субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного финансового контроля.

(п. 3.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152700A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

3.2. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения муниципальным образованием условий их предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.14](#P9739) и [3.3](#P9804) настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем третьим пункта 2.7](#P9704) настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152706A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики по соответствующему проекту благоустройства, предусмотренный соглашением.

3.4. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формируют и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а также информацию о выполнении результатов использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных образований, которым предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152707A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

3.5. В случае выявления фактов нарушения администрацией муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его администрации муниципального образования.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства.

Уведомление в течение 1 рабочего дня со дня его подписания направляется администрации муниципального образования.

Возврат субсидии осуществляется:

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;

в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения результата использования субсидии, - в размере суммы, рассчитанной в соответствии с [пунктом 2.14](#P9739) настоящих Правил.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152707A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Администрация муниципального образования обязана осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

При этом администрация муниципального образования обязана уплатить пеню, размер которой составляет 1/300 ключевой [ставки](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C20378F706ED052A2B19CB89F826EC6829043016E8F1BD4789EC0B426657AEAB8ED4CE32E9B67FFEsBeBG) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением целей или условий ее получения.

3.6. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий предоставления субсидий путем оценки отчетов администраций муниципальных образований об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а также отчетов о достижении значения результата использования субсидий с осуществлением выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152707A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210)

Приложение N 1

к Правилам предоставления и распределения

субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам муниципальных

районов и бюджетам городских округов

Чувашской Республики на реализацию

комплекса мероприятий по благоустройству улиц

населенных пунктов, дворовых территорий

многоквартирных домов, тротуаров,

соединяющих дворовые территории

и объекты социально-культурной сферы

**ЗАЯВКА**

**администрации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

**на получение субсидии из республиканского бюджета**

**Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских**

**округов Чувашской Республики на реализацию комплекса мероприятий**

**по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий**

**многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые**

**территории и объекты социально-культурной сферы,**

**на** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_ **года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия | Предусмотрено на реализацию мероприятия, рублей | | | | Фактически перечислено на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата представления заявки)  нарастающим итогом с начала года, рублей | | | | Остаток средств на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата представления заявки)  нарастающим итогом с начала года, рублей | | | | Требуемая к финансированию сумма за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
| всего | в том числе средств | | | всего | в том числе средств | | | всего | в том числе средств | | |
| республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового

органа администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 2

к Правилам предоставления и распределения

субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам муниципальных

районов и бюджетам городских округов

Чувашской Республики на реализацию

комплекса мероприятий по благоустройству улиц

населенных пунктов, дворовых территорий

многоквартирных домов, тротуаров,

соединяющих дворовые территории

и объекты социально-культурной сферы

**ОТЧЕТ**

**администрации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

**об использовании субсидии из республиканского бюджета**

**Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам**

**городских округов Чувашской Республики на реализацию комплекса**

**мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов,**

**дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих**

**дворовые территории и объекты социально-культурной сферы,**

**за \_\_\_\_\_\_\_ 20**\_\_ **года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия | Предусмотрено на реализацию мероприятия, рублей | | | | Кассовый расход, рублей | | | | Примечание |
| всего | в том числе за счет средств | | | всего | в том числе за счет средств | | |
| республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | республиканского бюджета Чувашской Республики | местного бюджета | собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа

администрации муниципального

образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 3

к Правилам предоставления и распределения

субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам муниципальных

районов и бюджетам городских округов

Чувашской Республики на реализацию

комплекса мероприятий по благоустройству улиц

населенных пунктов, дворовых территорий

многоквартирных домов, тротуаров,

соединяющих дворовые территории

и объекты социально-культурной сферы

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7545C383AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E172507A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 19.06.2020 N 317) |

**ЗНАЧЕНИЕ**

**результата использования субсидий из республиканского бюджета**

**Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам**

**городских округов Чувашской Республики на реализацию комплекса**

**мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых**

**территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые**

**территории и объекты социально-культурной сферы,**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата | | Год, на который запланировано достижение значения результата |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация комплекса мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы | количество благоустроенных дворовых территорий, тротуаров и улиц населенных пунктов | ед. |  |  |  |

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 8

к подпрограмме "Благоустройство

дворовых и общественных территорий

муниципальных образований Чувашской Республики"

государственной программы Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды

на территории Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

В ЦЕЛЯХ ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В МАЛЫХ ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C79724FCF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152504A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 22.04.2020 N 210) |

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов в целях поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды при реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее соответственно - субсидия, муниципальные образования, Всероссийский конкурс).

1.2. Субсидии направляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с выполнением мероприятий по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса (далее - проект).

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, признанных федеральной конкурсной комиссией по организации и проведению Всероссийского конкурса (далее - федеральная конкурсная комиссия) победителями Всероссийского конкурса.

1.3. Целью предоставления субсидий является софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), в которые в установленном законодательством порядке включены мероприятия по реализации проектов.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году.

1.4. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на предоставление субсидий, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минстроя Чувашии на соответствующий финансовый год.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

2.3. Условиями предоставления субсидий являются:

а) наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

б) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Минстроем Чувашии и администрацией муниципального образования в соответствии с [пунктом 2.4](#P10185) настоящих Правил по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии);

г) централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидии в соответствии с [частью 7 статьи 26](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C2017DF404E8097721119285FA21E3373E03791AEAF9B94ADEB61B462F01A2B68FC9D033F7B6s7eEG) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета Министров Чувашской Республики;

д) наличие обязательства получателя субсидии об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации);

е) наличие решения федеральной конкурсной комиссии о признании победителем Всероссийского конкурса муниципального образования, расположенного на территории Чувашской Республики;

ж) наличие согласованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Главой Чувашской Республики графика выполнения мероприятий муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса, который содержит в том числе информацию о проектировании, строительстве (ремонте, реконструкции) и завершении мероприятий не позднее 31 декабря года окончания реализации проекта муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса, включая сроки завершения каждого этапа работ (далее - график выполнения мероприятий).

2.4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного в течение 30 рабочих дней со дня утверждения распределения субсидий бюджетам муниципальных образований [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики и предусматривающего:

размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующего расходного обязательства;

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренного в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7A7E4FC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F122601A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема расходного обязательства муниципального района и городского округа, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511;

направления использования субсидии;

перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для получения субсидии;

значение результата использования средств;

обязательство муниципального образования по достижению результатов использования средств;

обязательство муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии муниципальных программ (подпрограмм) формирования комфортной городской среды (далее - муниципальные программы (подпрограммы), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляются средства;

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о достижении значения результата использования субсидии;

указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования и представлению отчетности;

порядок осуществления Минстроем Чувашии проверок, в том числе выездных, соблюдения муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;

условия, при которых в проект, реализуемый на территории муниципального образования, могут быть внесены отдельные изменения;

обязательство муниципального образования о завершении реализации мероприятий не позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления средств;

обязательство муниципального образования по возврату субсидий в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.16](#P10251) и [2.17](#P10277) настоящих Правил;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения.

2.5. Субсидии распределяются между бюджетами муниципальных образований исходя из общего объема средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса в текущем финансовом году, по формуле

Сi = Ообщ x ki,

где:

Сi - объем субсидий, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования;

Ообщ - общий объем средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики в текущем финансовом году на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, на территориях которых реализуются проекты;

ki - коэффициент, характеризующий долю стоимости проекта, реализуемого на территории i-го муниципального образования, в общей стоимости проектов, который определяется по формуле



где:

СПi - стоимость проекта, реализуемого на территории i-го муниципального образования;

n - общее количество реализуемых на территории муниципальных образований проектов.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

2.6. При распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований объем субсидии бюджету муниципального образования в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики.

2.7. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального образования (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.

В случае если в бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования предусмотрены в объеме, превышающем размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, уровень софинансирования определяется в порядке, предусмотренном соглашением.

2.8. Обязательства муниципальных образований - получателей субсидий:

обеспечить ведение учета результата использования субсидии и представление отчетности о его достижении;

обеспечить согласование с Минстроем Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется субсидия;

обеспечить начало реализации муниципальным образованием мероприятий, предусмотренных графиком выполнения мероприятий, не позднее чем через месяц после подведения итогов Всероссийского конкурса вне зависимости от срока перечисления субсидии;

обеспечить включение мероприятия по реализации проекта в муниципальную программу формирования комфортной городской среды;

обеспечить представление в Минстрой Чувашии информации и документов, подтверждающих целевое использование субсидии, в том числе проектной и иной документации, подготавливаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обеспечить завершение реализации мероприятий не позднее 31 декабря года, следующего за годом подведения итогов Всероссийского конкурса;

обеспечить соблюдение графика выполнения мероприятий, а также представление в Минстрой Чувашии отчета о его выполнении не позднее 3 календарных дней после даты наступления сроков выполнения мероприятий, предусмотренных таким графиком;

обеспечить возврат субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.16](#P10251) и [2.17](#P10277) настоящих Правил.

2.9. В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.10. Не допускается использование субсидий:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

2.11. Для получения субсидии администрации муниципальных образований представляют в Минстрой Чувашии следующие документы:

заявка на предоставление средств (далее - заявка) по форме, утвержденной приказом Минстроя Чувашии;

заверенная главой администрации муниципального образования копия муниципального контракта на выполнение работ по реализации проекта;

документы, указанные в [подпунктах "а"](#P10178), ["е" пункта 2.3](#P10183) настоящих Правил.

Администрации муниципальных образований несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых документах.

2.12. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

2.13. Минстрой Чувашии доводит объем финансирования до муниципальных образований в течение 3 рабочих дней с даты представления муниципальными образованиями заявки и документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Перечисление субсидий с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на основании платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, представленных получателями средств местного бюджета.

Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанному в соглашении.

В заявке указывается необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии.

2.14. Результатом использования субсидии является количество реализованных проектов - победителей Всероссийского конкурса.

2.15. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения установленного соглашением значения результата использования субсидии и значения такого результата, фактически достигнутого по итогам планового года, на основании информации, представленной муниципальным образованием.

2.16. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, следующего за годом подведения итогов Всероссийского конкурса, не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное соглашением в соответствии с абзацем шестым [пункта 2.4](#P10185) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество результатов использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, имеет положительное значение;

n - общее количество результатов использования субсидии.

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики, в размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии, установленное соглашением.

2.17. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем третьим пункта 2.4](#P10187) настоящих Правил, объем средств, подлежащих возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики по соответствующему мероприятию, предусмотренный соглашением.

2.18. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за годом выполнения муниципальным образованием обязательств по соглашению, остатки субсидии, предоставленной из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального образования, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия.

2.19. Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидий и соблюдение условий предоставления субсидий.

III. Осуществление контроля

3.1. Контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий предоставления субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного финансового контроля.

3.2. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения муниципальным образованием условий их предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.16](#P10251), [2.17](#P10277) настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления субсидий не были выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а также информацию о достижении значений результатов использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных образований, бюджетам которых предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

3.4. В случае выявления фактов нарушения администрацией муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение 5 рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его администрации муниципального образования.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства.

Уведомление в течение 1 рабочего дня со дня его подписания направляется администрации муниципального образования.

Возврат субсидии осуществляется:

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;

в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значения результата использования субсидии, - в размере суммы, рассчитанной в соответствии с [пунктом 2.16](#P10251) настоящих Правил.

Администрация муниципального образования обязана осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

При этом администрация муниципального образования обязана уплатить пеню, размер которой составляет 1/300 ключевой [ставки](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C20378F706ED052A2B19CB89F826EC6829043016E8F1BD4789EC0B426657AEAB8ED4CE32E9B67FFEsBeBG) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением целей или условий ее получения.

3.5. Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 2.16](#P10251) настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение администрацией муниципального района или городского округа обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацами седьмым](#P10191) и [пятнадцатым пункта 2.4](#P10199) настоящих Правил.

Администрация муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в Минстрой Чувашии документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 2.16](#P10251) настоящих Правил, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены пунктом 2.16 настоящих Правил.

3.6. В случае если администрация муниципального образования не возвращает субсидию в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение одного месяца со дня получения уведомления или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены [пунктом 2.16](#P10251) настоящих Правил, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 2.16](#P10251) настоящих Правил, с приложением соответствующего проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в [абзаце восьмом пункта 3.5](#P10315) настоящих Правил.

3.7. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий предоставления субсидий путем оценки отчетов администраций муниципальных образований об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а также отчетов о достижении значения результата использования субсидий с осуществлением выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

Приложение N 9

к подпрограмме "Благоустройство

дворовых и общественных территорий

муниципальных образований Чувашской Республики"

государственной программы Чувашской Республики

"Формирование современной городской среды

на территории Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ

100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7B7748C183AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132207A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 285) |

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления и распределения в 2020 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области (далее соответственно - субсидия, муниципальное образование, проект благоустройства).

1.2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией проектов благоустройства муниципальных образований.

1.3. Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году.

1.4. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

II. Порядок предоставления субсидий

2.1. В соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на предоставление субсидий, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минстроя Чувашии на соответствующий финансовый год.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Не допускается использование субсидий:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

2.3. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, софинансирование которых осуществляется из республиканского бюджета Чувашской Республики, в объеме, необходимом для исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии;

заключение соглашения о предоставлении субсидий между Минстроем Чувашии и администрацией муниципального образования по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее соответственно - соглашение, Минфин Чувашии), в соответствии с [пунктом 2.5](#P10390) настоящих Правил;

централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с [частью 7 статьи 26](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C2017DF404E8097721119285FA21E3373E03791AEAF9B94ADEB61B462F01A2B68FC9D033F7B6s7eEG) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета Министров Чувашской Республики;

наличие обязательства муниципального образования об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

2.4. Субсидии распределяются между бюджетами муниципальных образований исходя из общего объема средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в текущем финансовом году, по формуле

Сi = Ообщ x ki,

где:

Сi - объем субсидий, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования, тыс. рублей;

Ообщ - общий объем средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики в текущем финансовом году на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, на территориях которых реализуются проекты, тыс. рублей;

ki - коэффициент, характеризующий долю стоимости проекта за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, реализуемого на территории i-го муниципального образования, в общей стоимости проектов, который определяется по формуле



где:

СПi - стоимость проекта, реализуемого на территории i-го муниципального района за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, тыс. рублей;

n - общее количество реализуемых на территории муниципальных образований проектов, единиц.

При распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований объем субсидии бюджету муниципального образования в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляются субсидии, с учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

Объем софинансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования обеспечивается в размере не менее объема, необходимого для обеспечения предельного [уровня](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0C7C714FC483AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132204A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2019 г. N 1049-р.

Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального образования (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений результатов использования субсидии.

В случае если в бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования предусмотрены в объеме, превышающем размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, уровень софинансирования определяется в порядке, предусмотренном соглашением.

Получателями субсидии являются муниципальные образования, подавшие заявки в Минстрой Чувашии о необходимости благоустройства населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

2.5. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Минстроем Чувашии и администрацией муниципального образования в течение 30 рабочих дней со дня утверждения распределения субсидий бюджетам муниципальных образований [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики и предусматривающего:

размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующего расходного обязательства;

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования, на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с учетом предельного уровня софинансирования, определенного в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7A7E4FC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F122601A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) определения и установления предельного уровня софинансирования Чувашской Республикой объема расходного обязательства муниципального района и городского округа, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2019 г. N 511;

направления использования субсидии;

перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для получения субсидии;

значение результата использования субсидии;

обязательства муниципального образования по достижению результата использования субсидии;

обязательства муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется субсидия;

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования и представлению отчетности;

порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;

обязательства муниципального образования по возврату субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.13](#P10427) и [3.3](#P10474) настоящих Правил;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения.

В случае внесения в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, в соглашение вносятся соответствующие изменения.

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения результата использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики или результатов региональных проектов, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

2.6. Обязательства муниципальных образований - получателей субсидий:

а) обеспечить софинансирование мероприятий из бюджета муниципального образования;

б) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы (подпрограммы) с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

в) обеспечить установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству населенных пунктов, софинансируемых за счет средств субсидии.

2.7. Субсидия перераспределяется в случае:

наличия остатка субсидии, образовавшегося в связи с невозможностью заключения муниципального контракта по результатам проведенной закупки или непроведением такой закупки;

несоответствия размера средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования, уровню софинансирования, установленному [пунктом 2.3](#P10363) настоящих Правил.

Перераспределение субсидий осуществляется на основании письменных обращений администраций муниципальных образований о потребности в дополнительном финансировании проектов благоустройства.

Перераспределение средств бюджетам муниципальных образований в случаях, предусмотренных [абзацами вторым](#P10412) и [третьим](#P10413) настоящего пункта, утверждается [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

В случае снижения цены муниципального контракта по результатам проведенной закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд либо внесения изменений в проектную документацию, снижающих сметную стоимость проекта благоустройства, а также в случае использования при реализации муниципальной программы (подпрограммы) внебюджетных источников финансирования муниципальное образование вправе использовать высвободившиеся средства по согласованию с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии на проведение мероприятий по благоустройству при условии включения их в муниципальную программу (подпрограмму) и (или) на проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов, ранее включенных в муниципальную программу (подпрограмму).

2.8. Предоставление субсидий осуществляется после направления администрациями муниципальных образований в Минстрой Чувашии [заявок](#P10512) на получение субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.

Рассмотрение заявок на получение субсидии осуществляется Минстроем Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.

В случае представления [заявки](#P10512) на получение субсидии не по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, обнаружения неполных или недостоверных сведений в заявке на получение субсидии, оформленной с нарушением установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики требований, Минстрой Чувашии не позднее следующего рабочего дня после дня рассмотрения заявки на получение субсидии возвращает ее заявителю с письменным указанием причин возврата и срока их устранения. Заявитель устраняет недостатки в срок не более трех рабочих дней со дня возврата заявки на получение субсидии и направляет ее на повторное рассмотрение. Срок повторного рассмотрения заявки на получение субсидии - три рабочих дня со дня ее поступления. Непредставление в срок заявки на получение субсидии является основанием для отказа в предоставлении субсидии.

2.9. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - Минстроя Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

Минстрой Чувашии доводит объем финансирования до муниципальных образований в течение трех рабочих дней с даты представления муниципальными образованиями заявки и документов, подтверждающих принятие денежных обязательств.

Перечисление субсидий с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, осуществляется в установленном Федеральным казначейством порядке на основании платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, представленных получателями средств местного бюджета.

Перечисление субсидий осуществляется Управлением Федерального казначейства по Чувашской Республике в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанному в соглашении.

2.10. Получатель субсидии ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Минстрой Чувашии [отчет](#P10585) об использовании субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам. Минстрой Чувашии не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет и представляет в Минфин Чувашии сводный отчет об использовании субсидии.

2.11. Результатом использования субсидии является количество благоустроенных общественных территорий в муниципальном образовании в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области.

2.12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения установленных соглашением [значения](#P10643) результата использования субсидий и значения такого результата, фактически достигнутого по итогам планового года, на основании информации, представленной муниципальными образованиями по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.

2.13. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное соглашением в соответствии с [абзацем шестым пункта 2.5](#P10395) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, полученной бюджетом муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество невыполненных результатов использования субсидии;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии.

Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем седьмым пункта 2.5](#P10396) настоящих Правил.

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, предусмотренных [абзацами девятнадцатым](#P10454) - [двадцать вторым](#P10457) настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушения.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных [абзацами девятнадцатым](#P10454) - [двадцать вторым](#P10457) настоящего пункта, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, субсидия подлежит возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом.

В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением соответствующего проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в [абзаце двадцать пятом](#P10460) настоящего пункта

2.14. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидии, предоставленные из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального образования, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

2.15. Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидий и соблюдение условий предоставления субсидий.

III. Осуществление контроля

3.1. Контроль за соблюдением администрацией муниципального образования условий предоставления субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного финансового контроля.

3.2. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения муниципальным образованием условий их предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.13](#P10427) и [3.3](#P10474) настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем третьим пункта 2.5](#P10392) настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики по соответствующему проекту благоустройства, предусмотренный соглашением.

3.4. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формируют и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а также информацию о выполнении результатов использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных образований, которым предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

3.5. В случае выявления фактов нарушения администрацией муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его администрации муниципального образования.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства.

Уведомление в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется администрации муниципального образования.

Возврат субсидии осуществляется:

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;

в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения результата использования субсидии, - в размере суммы, рассчитанной в соответствии с [пунктом 2.13](#P10427) настоящих Правил.

Администрация муниципального образования обязана осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

При этом администрация муниципального образования обязана уплатить пеню, размер которой составляет 1/300 ключевой [ставки](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C20378F706ED052A2B19CB89F826EC6829043016E8F1BD4789EC0B426657AEAB8ED4CE32E9B67FFEsBeBG) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением целей или условий ее получения.

3.6. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий предоставления субсидий путем оценки отчетов администраций муниципальных образований об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, а также отчетов о достижении значения результата использования субсидий с осуществлением выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

Приложение N 1

к Правилам предоставления и распределения

в 2020 году субсидий из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам

городских округов Чувашской Республики

на реализацию мероприятий по благоустройству

населенных пунктов в рамках

празднования 100-летия образования

Чувашской автономной области

**ЗАЯВКА**

**администрации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

**на получение субсидий из республиканского бюджета**

**Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов**

**и бюджетам городских округов Чувашской Республики на реализацию**

**мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках**

**празднования 100-летия образования Чувашской автономной области**

**на** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_ **года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия | Предусмотрено на реализацию мероприятия средств республиканского бюджета Чувашской Республики, рублей | Фактически перечислено средств республиканского бюджета Чувашской Республики на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата представления заявки)  нарастающим итогом с начала года, рублей | Остаток средств республиканского бюджета Чувашской Республики на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата представления заявки)  нарастающим итогом с начала года, рублей | Требуемая к финансированию сумма за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа

администрации муниципального

образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 2

к Правилам предоставления и распределения

в 2020 году субсидий из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам

городских округов Чувашской Республики

на реализацию мероприятий по благоустройству

населенных пунктов в рамках

празднования 100-летия образования

Чувашской автономной области

**ОТЧЕТ**

**администрации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

**об использовании субсидий из республиканского бюджета**

**Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов**

**и бюджетам городских округов Чувашской Республики на реализацию**

**мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках**

**празднования 100-летия образования Чувашской автономной области**

**за \_\_\_\_\_\_\_ 20**\_\_ **года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия | Предусмотрено на реализацию мероприятия средств республиканского бюджета Чувашской Республики, рублей | Кассовый расход средств республиканского бюджета Чувашской Республики, рублей | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа

администрации муниципального

образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 3

к Правилам предоставления и распределения

в 2020 году субсидий из республиканского

бюджета Чувашской Республики бюджетам

муниципальных районов и бюджетам

городских округов Чувашской Республики

на реализацию мероприятий по благоустройству

населенных пунктов в рамках

празднования 100-летия образования

Чувашской автономной области

**ЗНАЧЕНИЕ**

**результата использования субсидий из республиканского бюджета**

**Чувашской Республики бюджетами муниципальных районов и бюджетами**

**городских округов Чувашской Республики на реализацию**

**мероприятий по благоустройству населенных пунктов**

**в рамках празднования 100-летия образования**

**Чувашской автономной области на 2020 год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата | | Год, на который запланировано достижение значения результата |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в 2020 году | количество благоустроенных общественных территорий в муниципальном образовании в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области | ед. |  |  |  |

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 10

к подпрограмме

"Благоустройство дворовых

и общественных территорий

муниципальных образований

Чувашской Республики"

государственной программы

Чувашской Республики

"Формирование современной

городской среды на территории

Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ТРОТУАРОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введены [Постановлением](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0D7E7E4BC083AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D152206A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 30.11.2020 N 674) |

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов Чувашской Республики на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (далее - дворовая территория) и тротуаров (далее - тротуары) муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (далее соответственно - субсидия, муниципальное образование, проект благоустройства).

1.2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, которые имеют согласованные с главным архитектором Чувашской Республики проекты благоустройства.

Субсидии направляются на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией проектов благоустройства, на которые имеются положительные заключения, подтверждающие достоверность определения сметной стоимости.

1.3. Целью предоставления субсидий является софинансирование муниципальных программ (подпрограмм), содержащих проекты благоустройства с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и тротуаров для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Запрещается использовать субсидии на цели, не установленные настоящими Правилами, на возмещение расходов, ранее произведенных из бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

а) "дворовые территории" - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующими проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

б) "тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.

1.5. Финансирование расходов на предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

1.6. Перечень видов работ проектов благоустройства включает в себя два приоритетных направления:

первое - благоустройство улиц населенных пунктов, дворовых территорий, в рамках которого проводятся асфальтирование дворовых проездов, устройство экопарковок, тротуаров, озеленение, освещение, установка детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, зон отдыха, обелисков, памятников, обустройство систем видеонаблюдения;

второе - благоустройство тротуаров, соединяющих дворовые территории с объектами социально-культурной сферы (школами, детскими садами, клубами, фельдшерско-акушерскими пунктами).

1.7. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, заинтересованные юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - заинтересованные лица) принимают финансовое участие в реализации проектов благоустройства, при этом доля их участия составляет не менее одного процента от стоимости проектов благоустройства.

II. Порядок предоставления и распределения субсидий

2.1. В соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых на финансирование расходов на предоставление субсидий, является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

2.2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу 0503 "Благоустройство", в пределах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Минстроя Чувашии на соответствующий финансовый год.

Минстрой Чувашии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Не допускается использование субсидий:

на проведение технического обследования объектов незавершенного строительства и подготовку документов для государственной регистрации прав на объекты незавершенного строительства;

на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;

на оплату услуг по осуществлению авторского надзора, строительного контроля;

на содержание застройщиков;

на оплату штрафов, пеней, неустоек и процентов за пользование чужими денежными средствами.

2.3. Условиями предоставления субсидий являются:

наличие муниципальных правовых актов, утверждающих перечень проектов благоустройства, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Чувашской Республики;

наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в объеме не менее 5 процентов от общей стоимости проектов благоустройства;

обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в реализации проектов благоустройства в размере не менее одного процента от общей стоимости проектов благоустройства;

заключение соглашения о предоставлении субсидий между Минстроем Чувашии и администрацией муниципального образования по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее - соглашение, Минфин Чувашии), в соответствии с [пунктом 2.7](#P10770) настоящих Правил;

централизация закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий в соответствии с [частью 7 статьи 26](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C2017DF404E8097721119285FA21E3373E03791AEAF9B94ADEB61B462F01A2B68FC9D033F7B6s7eEG) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в отношении объектов, по которым принято соответствующее решение Кабинета Министров Чувашской Республики;

наличие обязательства муниципального образования об использовании экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

2.4. Распределение субсидий на реализацию проектов благоустройства между бюджетами муниципальных образований осуществляется по формуле



где:

Ci - размер субсидии для предоставления i-му муниципальному образованию, тыс. рублей;

Cобщ - общий размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на соответствующий год, тыс. рублей;

Ki - количество расположенных на территории i-го муниципального образования многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на 1 июля года, предшествующего году предоставления субсидии, единиц;

- количество многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях муниципальных образований, между которыми распределяются субсидии, единиц;



0,7 - коэффициент корректировки количества расположенных на территории i-го муниципального образования многоквартирных домов, включенных в республиканскую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на 1 июля года, предшествующего году предоставления субсидии;

Ui - количество неблагоустроенных дворовых территорий, расположенных на территории i-го муниципального образования, единиц;

- количество неблагоустроенных дворовых территорий, расположенных на территориях муниципальных образований, между которыми распределяются субсидии, единиц;



0,3 - коэффициент корректировки количества неблагоустроенных дворовых территорий, расположенных на территории i-го муниципального образования.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований утверждается [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

Размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию с численностью населения свыше 400 тыс. человек, не может превышать 300 млн. рублей.

Из субсидии, предоставленной муниципальному образованию, на благоустройство тротуаров направляется не более 1/3 размера такой субсидии.

При распределении субсидий бюджетам муниципальных образований объем субсидии бюджету муниципального образования в финансовом году не может превышать объем средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере не более 94 процентов.

2.5. Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального образования, софинансируемого за счет консолидированной субсидии, утверждается решением о бюджете муниципального образования (определяется сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования) с распределением по мероприятиям и (или) объектам капитального строительства (объектам недвижимого имущества). При наличии у муниципального образования необходимости в перераспределении указанных объемов расходов бюджета муниципального образования между мероприятиями и (или) объектами капитального строительства (объектами недвижимого имущества) такое перераспределение осуществляется путем внесения соответствующих изменений в решение о бюджете муниципального образования или сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования и соглашение.

В случае если в бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования предусмотрены в объеме, превышающем размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, уровень софинансирования определяется в порядке, предусмотренном соглашением.

Если размер средств, предусмотренных в составе расходов бюджета муниципального образования на финансирование объекта капитального строительства, не позволяет обеспечить уровень софинансирования из бюджета муниципального образования, установленный для соответствующего муниципального образования, то размер субсидии подлежит сокращению до размера, соответствующего уровню софинансирования из бюджета муниципального образования.

2.6. Обязательства муниципальных образований - получателей субсидий:

а) обеспечить софинансирование мероприятий из бюджета муниципального образования в размере не менее пяти процентов от общей стоимости проектов благоустройства;

б) обеспечить проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу участия в реализации проектов благоустройства, выбору дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, определения перечня необходимых работ;

в) учитывать предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;

г) разработать и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу (подпрограмму). В дизайн-проекты включаются текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов благоустройства, в том числе их концепции и перечни (в том числе визуализированные) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории;

д) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы (подпрограммы) с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

е) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров с учетом физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и тротуаров для инвалидов и других маломобильных групп населения;

ж) обеспечить установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и тротуаров, софинансируемых за счет средств субсидии;

з) обеспечить размещение на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" адресных перечней дворовых территорий и тротуаров, подлежащих благоустройству.

2.7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Минстроем Чувашии и администрацией муниципального образования в течение 30 рабочих дней со дня утверждения распределения субсидий бюджетам муниципальных образований [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики и предусматривающего:

размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение соответствующего расходного обязательства;

уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмотренного в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, установленный в соответствии с [пунктом 2.3](#P10734) настоящих Правил;

направления использования субсидии;

перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для получения субсидии;

значение результата использования субсидии;

обязательства муниципального образования по достижению результата использования субсидии;

обязательства муниципального образования по согласованию с Минстроем Чувашии муниципальных программ (подпрограмм), софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, и внесения в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей муниципальных программ (подпрограмм) и (или) изменения состава мероприятий указанных программ (подпрограмм), на которые предоставляется субсидия;

реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

указание структурного подразделения администрации муниципального образования, на которое возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) соглашения со стороны муниципального образования и представлению отчетности;

порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением;

порядок возврата не использованных муниципальным образованием остатков субсидии;

обязательства муниципального образования по возврату субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.14](#P10797) и [3.3](#P10845) настоящих Правил;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

условие о вступлении в силу соглашения.

2.8. Субсидия перераспределяется в случае:

наличия остатка субсидии, образовавшегося в связи с невозможностью заключения муниципального контракта по результатам проведенной закупки или непроведением такой закупки;

несоответствия размера средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования, уровню софинансирования, установленному [пунктом 2.3](#P10734) настоящих Правил.

Перераспределение субсидий осуществляется на основании письменных обращений администраций муниципальных образований о потребности в дополнительном финансировании проектов благоустройства.

Перераспределение средств бюджетам муниципальных образований в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, утверждается [законом](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEA0A7F724BCDDEA776EA3D69443643ABB5B1408AE75F132009F7F9CB9FC332F6AA7FFFA4D6697BsBe0G) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом Кабинета Министров Чувашской Республики.

В случае снижения цены муниципального контракта по результатам проведенной закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд либо внесения изменений в проектную документацию, снижающих сметную стоимость проекта благоустройства, а также в случае использования при реализации муниципальной программы (подпрограммы) внебюджетных источников финансирования муниципальное образование вправе использовать высвободившиеся средства по согласованию с Минстроем Чувашии и Минфином Чувашии на проведение мероприятий по благоустройству новых дворовых территорий и тротуаров при условии включения их в муниципальную программу (подпрограмму) и (или) на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров, ранее включенных в муниципальную программу (подпрограмму).

2.9. Предоставление субсидий осуществляется после направления администрациями муниципальных образований в Минстрой Чувашии [заявок](#P10879) на получение субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам.

Рассмотрение заявок на получение субсидии осуществляется Минстроем Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.

2.10. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минстроя Чувашии, открытого в Минфине Чувашии, на счет Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований на основании документов, указанных в [пунктах 2.7](#P10770) и [2.9](#P10791) настоящих Правил.

2.11. Получатель субсидии ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в Минстрой Чувашии [отчет](#P10954) об использовании субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам. Минстрой Чувашии не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет и представляет в Минфин Чувашии сводный отчет об использовании субсидии.

2.12. Результатом использования субсидии является доля благоустроенных дворовых территорий.

2.13. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется путем сравнения установленного соглашением значения результата использования субсидии и значения такого результата, фактически достигнутого по итогам планового года, на основании [информации](#P11020), представленной муниципальными образованиями по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.

2.14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение результата использования субсидии, установленное соглашением в соответствии с [пунктом 2.12](#P10795) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значения результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), в объеме, рассчитанном по формуле

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, полученной бюджетом муниципального образования в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество невыполненных результатов использования субсидии;

n - общее количество результатов использования субсидии, установленных соглашением.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата использования субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го результата использования субсидии.

Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики и (или) органа местного самоуправления;

установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержденное правовым актом Чувашской Республики;

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

наличие вступившего в законную силу в год предоставления субсидии решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем шестым пункта 2.7](#P10775) настоящих Правил.

Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета в республиканский бюджет Чувашской Республики, в случае предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем седьмым пункта 2.7](#P10776) настоящих Правил, с учетом применения результатов использования консолидированной субсидии, предусмотренных для такого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в настоящих Правилах. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) в соответствии с настоящим пунктом, в отношении которых были допущены нарушения.

Администрацией муниципального образования не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, в Минстрой Чувашии представляются документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, предусмотренных [абзацами девятнадцатым](#P10824) - [двадцать вторым](#P10827) настоящего пункта.

Одновременно с указанными документами представляется информация о предпринимаемых мерах по устранению нарушений.

Минстрой Чувашии на основании документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных [абзацами девятнадцатым](#P10824) - [двадцать вторым](#P10827) настоящего пункта, вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, не позднее 10 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, подготавливает и представляет в Минфин Чувашии заключение о причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения.

В случае отсутствия оснований для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, субсидии подлежат возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом.

В случае если администрация муниципального образования не возвращает средства в республиканский бюджет Чувашской Республики в объеме и в сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом, или отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в судебном порядке.

При отсутствии оснований для применения мер ответственности Минфин Чувашии не позднее 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, вносит в Кабинет Министров Чувашской Республики предложение об освобождении администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, с приложением соответствующего проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики и заключения, указанного в [абзаце двадцать шестом](#P10831) настоящего пункта.

2.15. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального образования, подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Минфином Чувашии.

При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии с решением Минстроя Чувашии по согласованию с Минфином Чувашии может быть использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

2.16. Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидий и соблюдение условий предоставления субсидий.

III. Осуществление контроля

3.1. Контроль за соблюдением администрацией муниципального образования условий предоставления субсидий осуществляется Минстроем Чувашии и органами государственного финансового контроля.

3.2. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нарушения муниципальным образованием условий их предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в республиканский бюджет Чувашской Республики в соответствии с [пунктами 2.14](#P10797) и [3.3](#P10845) настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимаются в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

3.3. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с [абзацем третьим пункта 2.7](#P10772) настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), рассчитывается по формуле

Sн = Sф - Sк x Kф,

где:

Sф - размер предоставленной субсидии для софинансирования расходного обязательства муниципального образования по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинансирования расходного обязательства муниципального образования получателем средств бюджета муниципального образования, необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии);

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования из республиканского бюджета Чувашской Республики по соответствующему проекту благоустройства, предусмотренный соглашением.

3.4. Минстрой Чувашии в целях осуществления мониторинга предоставления субсидий формирует и ведет реестр соглашений.

Реестр соглашений включает в себя сведения о наименованиях субсидий, правилах предоставления субсидий, об объемах бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий, о распределении субсидий между бюджетами муниципальных образований, о целевом назначении, кодах бюджетной классификации, значениях результатов использования субсидий, а также информацию о выполнении результатов использования субсидий, об объемах бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований, направляемых на финансирование расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий, о количестве муниципальных образований, которым предусмотрено предоставление субсидий и с которыми заключены соглашения, реквизиты соглашений и платежных документов о перечислении субсидий.

3.5. В случае выявления фактов нарушения администрацией муниципального образования обязательств, предусмотренных соглашением, Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанных фактов составляет акт о нарушении обязательств соглашения (далее - акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

Минстрой Чувашии в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о нарушении направляет его администрации муниципального образования.

В случае неустранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Минстрой Чувашии направляет уведомление, содержащее сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты лицевого счета, на который должны быть перечислены средства.

Уведомление в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется администрации муниципального образования.

Возврат субсидии осуществляется:

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии - в размере всей предоставленной суммы субсидии;

в случае нецелевого использования субсидии - в размере суммы нецелевого использования субсидии;

в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения результата использования субсидии, - в размере суммы, рассчитанной в соответствии с [пунктом 2.14](#P10797) настоящих Правил.

Администрация муниципального образования обязана осуществить возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

При этом администрация муниципального образования обязана уплатить пеню, размер которой составляет 1/300 ключевой [ставки](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB6744F209702C20378F706ED052A2B19CB89F826EC6829043016E8F1BD4789EC0B426657AEAB8ED4CE32E9B67FFEsBeBG) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от суммы субсидии, использованной с нарушением целей или условий ее получения.

3.6. Минстрой Чувашии осуществляет контроль за соблюдением администрациями муниципальных образований условий предоставления субсидий путем оценки отчетов администраций муниципальных образований об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидии, а также отчетов о достижении значения результата использования субсидии с осуществлением выборочного контроля достоверности указанных отчетов в сроки, установленные соглашением.

Приложение N 1

к Правилам предоставления и распределения субсидий

из республиканского бюджета Чувашской Республики

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских

округов Чувашской Республики на реализацию мероприятий

по благоустройству дворовых территорий и тротуаров

**ЗАЯВКА**

**администрации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

**на получение субсидии из республиканского бюджета**

**Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов**

**и бюджетам городских округов Чувашской Республики**

**на реализацию мероприятий по благоустройству**

**дворовых территорий и тротуаров**

**на** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_\_ **года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия | Предусмотрено на реализацию мероприятия средств республиканского бюджета Чувашской Республики, рублей | Фактически перечислено на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата представления заявки)  нарастающим итогом с начала года, рублей | Остаток средств на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (дата представления заявки)  нарастающим итогом с начала года, рублей | Требуемая к финансированию сумма за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа

администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 2

к Правилам предоставления и распределения субсидий

из республиканского бюджета Чувашской Республики

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских

округов Чувашской Республики на реализацию мероприятий

по благоустройству дворовых территорий и тротуаров

**ОТЧЕТ**

**администрации** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

**об использовании субсидии из республиканского бюджета**

**Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов**

**и бюджетам городских округов Чувашской Республики**

**на реализацию мероприятий по благоустройству**

**дворовых территорий и тротуаров**

**за** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **20**\_\_\_ **года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование мероприятия | Предусмотрено на реализацию мероприятия средств республиканского бюджета Чувашской Республики, рублей | Кассовый расход средств республиканского бюджета Чувашской Республики, рублей | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа

администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 3

к Правилам предоставления и распределения субсидий

из республиканского бюджета Чувашской Республики

бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских

округов Чувашской Республики на реализацию мероприятий

по благоустройству дворовых территорий и тротуаров

**ЗНАЧЕНИЕ**

**результата использования субсидии из республиканского бюджета**

**Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам**

**городских округов Чувашской Республики на реализацию мероприятий**

**по благоустройству дворовых территорий и тротуаров**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Значение результата | | Год, на который запланировано достижение значения результата |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании, не менее | % |  |  |  |

Глава администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 4

к государственной программе

Чувашской Республики

"Формирование современной

городской среды на территории

Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА

"ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

(ГОРОДСКИХ ПАРКОВ)" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

НА 2018 - 2024 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 12.04.2018 [N 128](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0E7E7E45CF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75A132404A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG),  от 14.05.2019 [N 145](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75917200AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG), от 06.09.2019 [N 360](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75E1A2B0BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG)) |

Паспорт подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков);  преобразование сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE759172103A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145) | | |
| Задачи подпрограммы | - | создание условий для повышения уровня благоустройства городов Чувашской Республики;  создание предпосылок для ускоренной и эффективной цифровой трансформации сферы городского хозяйства |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE759172107A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145) | | |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - | к 2025 году будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Чувашской Республике - 30 процентов;  доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития, - 60 процентов;  доля организаций, управляющих жилищным фондом, а также ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации в городах, - 15 процентов;  доля многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн в городах Чувашской Республики, - 50 процентов;  доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде, - 50 процентов |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75917210AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145) | | |
| Срок реализации подпрограммы | - | 2018 - 2024 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE759172605A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145) | | |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2024 годах составляет 611133,2 тыс. рублей, в том числе:  в 2018 году - 5333,2 тыс. рублей;  в 2019 году - 106300,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 103300,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 103300,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 103300,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 94800,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 94800,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 5013,2 тыс. рублей (0,82 процента), в том числе:  в 2018 году - 5013,2 тыс. рублей;  в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - 160,0 тыс. рублей (0,03 процента), в том числе:  в 2018 году - 160,0 тыс. рублей;  в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  местных бюджетов - 57560,0 тыс. рублей (9,42 процента), в том числе:  в 2018 году - 160,0 тыс. рублей;  в 2019 году - 14900,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 11900,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 11900,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 11900,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 3400,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 3400,0 тыс. рублей;  внебюджетных источников - 548400,0 тыс. рублей (89,73 процента), в том числе:  в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2019 году - 91400,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 91400,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 91400,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 91400,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 91400,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 91400,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| (позиция в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75917260AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145) | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | улучшение качества жизни населения;  облагораживание внешнего облика городов. |

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE759172705A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 14.05.2019 N 145)

Приоритеты реализации подпрограммы определены основными направлениями реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0E787E44C483AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75F132302A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254, в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Целями подпрограммы являются повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и преобразование сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений.

В реализации подпрограммы участвуют органы местного самоуправления в Чувашской Республике.

Раздел II. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

(ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE759172400A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 14.05.2019 N 145)

Состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы.

В подпрограмме предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы):

среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Чувашской Республике;

доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития;

доля организаций, управляющих жилищным фондом, а также ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации в городах;

доля многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн в городах Чувашской Республики;

доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в 2018 - 2024 годах без разбивки на этапы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2025 году следующих целевых показателей (индикаторов):

среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Чувашской Республике:

в 2019 году - 0,0 процента;

в 2020 году - 5,0 процента;

в 2021 году - 10,0 процента;

в 2022 году - 15,0 процента;

в 2023 году - 20,0 процента;

в 2024 году - 30,0 процента;

доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития:

в 2019 году - 5,0 процента;

в 2020 году - 10,0 процента;

в 2021 году - 25,0 процента;

в 2022 году - 40,0 процента;

в 2023 году - 55,0 процента;

в 2024 году - 60,0 процента;

доля организаций, управляющих жилищным фондом, а также ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации в городах:

в 2019 году - 0,0 процента;

в 2020 году - 3,0 процента;

в 2021 году - 5,0 процента;

в 2022 году - 8,0 процента;

в 2023 году - 12,0 процента;

в 2024 году - 15,0 процента;

доля многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн в городах Чувашской Республики:

в 2019 году - 0,0 процента;

в 2020 году - 5,0 процента;

в 2021 году - 10,0 процента;

в 2022 году - 20,0 процента;

в 2023 году - 30,0 процента;

в 2024 году - 50,0 процента;

доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде:

в 2019 году - 0,0 процента;

в 2020 году - 10,0 процента;

в 2021 году - 20,0 процента;

в 2022 году - 30,0 процента;

в 2023 году - 40,0 процента;

в 2024 году - 50,0 процента.

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого показателя (индикатора) (достижения максимального значения, изменения приоритетов государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75916220AA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 14.05.2019 N 145)

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию целей и задач подпрограммы и Государственной программы в целом и предусматривают мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

Основное мероприятие 1. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

В целях облагораживания внешнего облика городов предусмотрены мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в городах с численностью населения до 250 тыс. человек.

Основное мероприятие 2. Реализация ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город".

Мероприятие направлено на ускоренную и эффективную цифровую трансформацию сферы городского хозяйства.

Раздел IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕАЛИЗУЕМЫХ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE759162307A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145.

Раздел V. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

(С РАСШИФРОВКОЙ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ,

ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE759162304A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР

от 14.05.2019 N 145)

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании основных мероприятий из внебюджетных источников могут использоваться в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2024 годах составляет 611133,2 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 5333,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 106300,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 103300,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 103300,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 103300,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 94800,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 94800,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 5013,2 тыс. рублей (0,82 процента), в том числе:

в 2018 году - 5013,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 160,0 тыс. рублей (0,03 процента), в том числе:

в 2018 году - 160,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

местных бюджетов - 57560,0 тыс. рублей (9,42 процента), в том числе:

в 2018 году - 160,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 14900,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 11900,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 11900,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 11900,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 3400,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 3400,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 548400,0 тыс. рублей (89,73 процента), в том числе:

в 2018 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 91400,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 91400,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 91400,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 91400,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 91400,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 91400,0 тыс. рублей.

При составлении проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования основного мероприятия могут быть скорректированы.

Ресурсное [обеспечение](#P11358) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 2 к настоящей подпрограмме.

Раздел VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE759162401A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145.

Приложение

к подпрограмме "Обустройство

мест массового отдыха населения

(городских парков) государственной

программы Чувашской Республики

"Формирование современной

городской среды на территории

Чувашской Республики"

на 2018 - 2022 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ "ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

(ГОРОДСКИХ ПАРКОВ)" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

НА 2018 - 2022 ГОДЫ

Утратило силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0E7E7E45CF83AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75A12220BA8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 12.04.2018 N 128.

Приложение N 1

к подпрограмме "Обустройство

мест массового отдыха

населения (городских парков)"

государственной программы

Чувашской Республики

"Формирование современной

городской среды на территории

Чувашской Республики"

на 2018 - 2022 годы

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ

МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ)

Утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F78774AC583AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE759162406A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 14.05.2019 N 145.

Приложение N 2

к подпрограмме "Обустройство

мест массового отдыха

населения (городских парков)"

государственной программы

Чувашской Республики

"Формирование современной

городской среды на территории

Чувашской Республики"

на 2018 - 2024 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА

НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ)" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

НА 2018 - 2024 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=4632EC03EFA1009D0FB66A4236FB5CC60A71AD0EEF0F7B734CC283AD7EB3316B43391CBCB2F84C8BE75D132203A8FCDE8E9B3CF4B561FCB9CA6B79B3s2eBG) Кабинета Министров ЧР от 06.09.2019 N 360) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 5333,2 | 106300,0 | 103300,0 | 103300,0 | 103300,0 | 94800,0 | 94800,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 5013,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0503 | Ч820000000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 160,0 | 14900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 3400,0 | 3400,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | x | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 |
| Цель "Повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | создание условий для повышения уровня благоустройства городов Чувашской Республики | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 5333,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 5013,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0503 | Ч820100000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 | Количество городов Чувашской Республики, улучшивших эстетический облик (ед.) | | | | | | | x | 4 | x | x | x | x | x | x |
| Мероприятие 1.1 | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) |  | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x | x | всего | 5333,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 5013,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 832 | 0503 | Ч8201R5600 | 521 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Преобразование сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 | Реализация ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" | создание предпосылок для ускоренной и эффективной цифровой трансформации сферы городского хозяйства | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии, участники - Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления [<\*>](#P11693) | x | x | x | x | всего | x | 106300,0 | 103300,0 | 103300,0 | 103300,0 | 94800,0 | 94800,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | x | 14900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 11900,0 | 3400,0 | 3400,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | x | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 | 91400,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Среднее значение индекса эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в Чувашской Республике (процентов) | | | | | | | x | x | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих возможность участвовать с использованием цифровых технологий в принятии решений по вопросам городского развития (процентов) | | | | | | | x | x | 5 | 10 | 25 | 40 | 55 | 60 |
| Доля организаций, управляющих жилищным фондом, а также ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, применяющих автоматизированные системы диспетчеризации в городах (процентов) | | | | | | | x | x | 0 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 |
| Доля многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн в городах Чувашской Республики (процентов) | | | | | | | x | x | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Доля информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, градостроительства, благоустройства, критичной для принятия управленческих решений, собираемой и обрабатываемой в машиночитаемом виде (процентов) | | | | | | | x | x | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем.