# Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 28 января 2008 г. N 15 
"О республиканской целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы"

В целях активизации сноса ветхих и аварийных жилых домов и переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания, реализации положений Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Принять прилагаемую республиканскую целевую программу "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы (далее - Программа).

2. Утвердить государственным заказчиком Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

3. Установить, что при подготовке проектов законов Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период Программа ежегодно включается в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, объемы финансирования Программы подлежат уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления:

принять участие в реализации и финансировании Программы;

принять муниципальные программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, включив в них перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

5. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2006 г. N 196 "О подпрограмме "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Чувашской Республики" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы".

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | С.Гапликов |
| --- | --- |

Принята

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28 января 2008 г. N 15

# Республиканская целевая программа 
"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы

# Паспорт программы

| Наименование Программы | - | республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 865 "О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы"; распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 марта 2006 г. N 35-р |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Цель Программы | - | обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики |
| Задачи Программы | - | формирование механизмов ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда и переселения граждан из непригодного для постоянного проживания жилья; оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям, имеющим значительную долю ветхого и аварийного жилищного фонда, привлекающим ресурсы на местном уровне, путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования; создание условий для развития территории, на которой сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, составит к 2012 году 34,6 процента; доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда составит к 2012 году 22,1 процента |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2008-2011 годы (один этап) |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования Программы - 2002,55 млн. рублей, из них средства: федерального бюджета - 261,39 млн. рублей; Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 916,63 млн. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 631,00 млн. рублей; местных бюджетов - 183,00 млн. рублей; внебюджетные источники - 10,51 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | - | социальная эффективность: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде; строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из непригодного для проживания жилья, жилых помещений общей площадью не менее 92496 кв. метров экономическая эффективность: создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование мероприятий Программы; развитие территорий поселений путем ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. Результаты реализации Программы: переселение 6433 граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в 2008-2011 годах; ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью 92496 кв. метров |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2012 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики. По окончании срока реализации Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики до 1 марта 2012 года представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации |

# I. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы (далее - Программа) разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Жилищный фонд в Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2007 г. составляет 27009 тыс.кв. метров. По техническому состоянию к ветхому и аварийному жилищному фонду отнесено 418,1 тыс.кв. метров, что составляет 1,55 процента от всего имеющегося жилищного фонда, где проживают 18,6 тыс. человек. Наибольшее количество ветхого и аварийного жилищного фонда в Чувашской Республике расположено в Янтиковском (6,62%), Шумерлинском (6,1%), Аликовском (5,6%), Урмарском (3,47%), Порецком (3,41%), Козловском (3,21%), Алатырском (3,15%), Красночетайском (2,83%), Цивильском (2,56%), Канашском (1,71%) районах, в гг.Шумерле (5,8%), Алатыре (4,65%), Канаше (2,15%). В основном это здания постройки 1930-1960 годов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, имеющие физический износ 60-80 процентов, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья. Морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания не подлежат капитальному ремонту или реконструкции, однако занимают значительные площади. Это малоэтажные дома с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные или частично благоустроенные. Наличие жилищного фонда всех форм собственности, расположенного на территории Чувашской Республики, приведено в приложении N 1.

Ветшание жилых зданий произошло из-за невыполнения в соответствии с техническими нормативами планово-предупредительного, текущего и капитального ремонтов вследствие недостаточного финансирования отрасли. Ситуация в муниципальном жилищном фонде ухудшилась в последние годы в связи с приемом в муниципальную собственность ведомственных жилых домов, имеющих большой физический износ. Тяжелое финансовое положение, а зачастую и банкротство организаций, передающих жилищный фонд, исключило возможность выполнения капитального ремонта домов за счет этих организаций или передачу средств на проведение необходимых работ.

В Чувашской Республике с 2001 года реализовывалась республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Чувашской Республики" на 2001-2003 годы и на период до 2005 года, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2000 г. N 271. Программными мероприятиями предусматривалось поэтапное переселение 12113 граждан, снос 163,7 тыс.кв. метров общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда. В рамках реализации указанной программы снесено или частично освобождено 22,9 тыс.кв. метров общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда, переселено в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, 816 семей, или 2214 человек, построено или приобретено на вторичном рынке жилья 42,19 тыс.кв. метров.

Республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Чувашской Республики" на 2001-2003 годы и на период до 2005 года не выполнена полностью, так как не было обеспечено финансирование в необходимых объемах. Кроме того, стоимость 1 кв. метра жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 году составила 11,46 тыс. рублей против 5 тыс. рублей, заложенных в программе на 2001-2005 годы. Финансирование программы в 2001-2005 годах приведено в таблице.

| Источники финансирования | Объемы финансирования, предусмотренные программными мероприятиями, млн. рублей | Фактическое финансирование, млн. рублей |
| --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 240,0 | 129,1 |
| Средства республиканского бюджета Чувашской Республики | 197,0 | 57,6 |
| Средства местных бюджетов | 200,0 | 64,4 |
| Внебюджетные источники | 590,0 | 65,8 |

Проведенное администрациями муниципальных районов и городских округов выборочное социальное исследование семей, проживающих в ветхом жилищном фонде, показало, что более 50 процентов жильцов составляют пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние. При относительно низких доходах основной массы населения и высокой рыночной стоимости жилья большинство жителей не в состоянии самостоятельно приобрести жилье, отвечающее установленным требованиям.

В связи с недостатком средств в местных бюджетах для проведения полной инвентаризации жилищного фонда, формирования маневренного фонда и невозможностью расселения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики в короткие сроки аварийных зданий в некоторых муниципальных образованиях жилые дома не оформлялись в установленном порядке как аварийные. В связи с этим официальные статистические данные не отражают фактического технического состояния жилищного фонда.

Общая площадь жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 132827,6 кв. метров, в них проживают 3800 семей, или 9238 человек.

Настоящая Программа позволит определить пути решения проблемы и привлечения необходимого объема финансовых ресурсов. Программный метод решения проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда позволит обеспечить граждан, проживающих в таких домах, доступным жильем за счет консолидации средств бюджетов всех уровней, создания условий для привлечения внебюджетных источников и способствует комплексной реконструкции микрорайонов и кварталов (модернизации и развитию наряду со строительством жилых зданий, инженерной, социальной, культурной и бытовой инфраструктуры, опережающему проектированию застройки районов массового сноса и реконструкции).

Перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приведен в приложении N 2.

# II. Основная цель, задачи, важнейшие целевые индикаторы и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики.

Основными задачами Программы являются:

формирование механизмов ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда и переселения граждан из непригодного для постоянного проживания жилья;

оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям, имеющим значительную долю ветхого и аварийного жилищного фонда, привлекающим ресурсы на местном уровне, путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования;

создание условий для развития территории, на которой сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд.

Индикаторы эффективности реализации Программы приведены в приложении N 3.

Настоящая Программа реализуется в 2008-2011 годах (один этап).

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает нормативно-правовое и методологическое обеспечение программы, механизмы использования земельных участков, освободившихся в результате сноса ветхих и аварийных зданий.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении N 4.

# 3.1. Мероприятия, направленные на нормативно-правовое и методологическое обеспечение Программы

Мероприятия по реализации Программы определяют основные положения при переселении граждан из непригодного для постоянного проживания жилья и организационные мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей, а также нормативные правовые акты, принимаемые на муниципальном уровне.

3.1.1. В настоящее время реализуются следующие республиканские целевые программы, призванные обеспечить граждан пригодным для проживания жильем:

республиканская программа "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2010 годы", утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2002 г. N 274;

республиканская целевая программа "Социальное развитие села в Чувашской Республике на период до 2010 года", утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2002 г. N 335;

Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2006 г. N 101;

подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Чувашской Республике" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы, принятая постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 ноября 2006 г. N 285.

Критерии и технические условия отнесения жилых домов (жилых помещений) к категории непригодных для проживания установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". Процент физического износа жилых зданий, отнесенных к ветхим, устанавливает Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда, утвержденное приказом Госстроя Российской Федерации МДК 2-04.2004. К ветхим отнесены здания с физическим износом свыше 65 процентов для деревянных домов и свыше 70 процентов для каменных домов.

Органы местного самоуправления муниципальных образований ежегодно уточняют и формируют перечни жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в рамках настоящей Программы.

Аварийные жилые дома или близкие по техническому состоянию к аварийным могут расселяться в следующем порядке:

в первую очередь жилые дома (жилые помещения), грозящие обвалом и подлежащие сносу;

во вторую очередь все другие аварийные дома в порядке очередности, исходя из величины физического износа зданий;

в третью очередь дома, находящиеся на планируемых к застройке земельных участках с компактным расположением ветхого и аварийного жилья.

Под многоквартирными домами понимается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.

Жилые дома, предоставляемые под расселение, в соответствии с требованиями по улучшению условий проживания населения и долговечности должны иметь соответствующие эксплуатационные качества при установленной системе технического обслуживания и ремонта, прогнозируемый срок долговечности, в течение которого целесообразно их техническое обслуживание и ремонт для поддержания безопасных условий проживания людей.

В целях рационального и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых в рамках настоящей Программы, и в связи с имеющейся практикой некачественной разработки проектно-сметной документации на строительство жилых домов с количеством этажей не более чем три и с завышением их проектной стоимости рекомендуется проводить экспертизу проектной документации.

Жилищный фонд для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья может пополняться и за счет жилой площади:

поступающей в муниципальный фонд в результате реконструкции зданий;

выделяемой муниципальными образованиями по программам строительства жилья, реализуемым на территории муниципальных образований;

освобождающейся в связи с выбытием граждан;

предоставляемой инвесторами в соответствии с контрактами на строительство жилых домов, заключенными с органами местного самоуправления муниципальных образований.

С целью повышения заинтересованности застройщиков в участии в реализации муниципальных программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда органы местного самоуправления могут выработать льготные условия гражданам и юридическим лицам при проведении торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков, расположенных на территориях городских и сельских поселений под сносимым муниципальным жилищным фондом, или права на заключение договоров аренды этих земельных участков для застройщиков - победителей торгов по строительству или приобретению жилых помещений в рамках муниципальной программы.

Целесообразно проведение муниципальными образованиями подготовительных мероприятий по переселению граждан - заключение предварительных соглашений с собственниками жилых помещений в домах, подлежащих сносу, об определении согласованной выкупной цены или предоставлении иного жилого помещения до объявления аукциона по продаже земельного участка или права заключения договора о развитии застроенной территории.

Органам местного самоуправления муниципальных образований при принятии решения о строительстве (приобретении) жилых помещений для расселения ветхих и аварийных жилых домов следует использовать проекты стандартного типа, в том числе учитывающие возможность изменения внутренней планировки квартир. Приобретение жилищного фонда для переселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых зданиях, на вторичном рынке жилья допускается только в жилых домах, имеющих износ не более 40 процентов. Стоимость жилья должна быть минимальной при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. При заключении муниципальных контрактов с застройщиками рекомендуется оговаривать планировку (поэтажное расположение квартир), площадь и номера (условные) квартир, предоставляемых гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья. В связи с длительным сроком расселения граждан из ветхого жилья, когда основная часть жильцов расселяемого многоквартирного жилого дома переселена, в исключительных случаях (незавершенное строительство жилья) возможно предоставление гражданам для временного проживания жилых помещений в маневренном фонде. Экономически наиболее эффективным является предоставление жилья взамен сносимого в строящихся жилых домах с высокой степенью строительной готовности.

Реализация муниципальных программ должна предусматривать формирование нормативно-методической базы, определяющей условия переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Жилые помещения предоставляются гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. Жилые помещения, отвечающие установленным санитарным, техническим и иным требованиям, приобретенные (построенные) в рамках настоящей Программы, предоставляются:

нанимателям, переселяемым из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

собственникам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных ветхими или аварийными и подлежащими сносу.

3.1.2. На уровне муниципальных образований предусматривается разработка и принятие нормативных правовых актов в пределах их компетенции, утверждающих:

муниципальные программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, включающие перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

правила (порядок) предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу.

Размещение муниципального заказа на предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда, проводится на конкурсной основе.

Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (сносом) аварийного жилья и строительством (приобретением) жилья для граждан, наиболее эффективна при условии обеспечения равноценного подхода к переселению граждан независимо от формы собственности жилого помещения.

# 3.2. Разработка механизмов оптимального использования земельных участков, освободившихся в результате сноса ветхих и аварийных зданий

В зависимости от объемов жилищного строительства и ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда расселение домов осуществляется:

поквартальным отселением (т.е. комплексным восстановлением и обновлением жилищного фонда кварталов, микрорайонов);

отселением из отдельных зданий, техническое состояние которых является критическим.

Одним из направлений обновления жилищного фонда являются последовательный снос старого жилищного фонда, возведение на его месте новых зданий, отвечающих по благоустроенности, комфортности проживания установленным требованиям, с переселением в них жильцов из снесенных домов или предоставлением им вторичного жилья.

Выполнение запланированных объемов сноса ветхих жилых домов в крупных населенных пунктах невозможно без комплексной реконструкции микрорайонов и кварталов, опережающего проектирования районов массового сноса и реконструкции.

Одновременно с расселением из ветхих домов в муниципальных образованиях должны быть решены задачи по демонтажу (разборке) зданий и переработке (утилизации) конструкций и материалов.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Средства, направляемые на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и привлечения внебюджетных источников.

В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий из федерального бюджета возможно из двух источников:

федеральная адресная инвестиционная программа на очередной год - в рамках реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 675;

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - в рамках исполнения Федерального закона "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Капитальные вложения за счет средств федерального бюджета будут предусматриваться на условиях их софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики.

4.2. Порядок определения объема долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Чувашской Республики определен Федеральным законом "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов должна составлять не менее 28,2 процента.

4.3. Расчет межбюджетных субсидий муниципальным образованиям, предусмотренных Программой, производится на основе ранжирования муниципальных районов и городских округов по значениям показателей с поправкой на весовой коэффициент, учитывающий значимость показателя, ранга муниципального района и городского округа начиная с наивысшего значения и заканчивая наименьшим, индикаторов инвестирования.

Государственный заказчик проводит оценку предложений, поступивших от муниципальных районов и городских округов на получение субсидии в рамках Программы, используя балльную оценку, оценочные критерии, полученные путем сложения значений индикаторов инвестирования Программы, планируемого инвестирования, показателей по состоянию жилищного фонда и ранжирования муниципальных районов и городских округов.

Индикатор инвестирования Программы определяется как отношение фактического объема капиталовложений в Программу из всех источников финансирования в предыдущем году к планируемому объему капиталовложений в Программу в текущем году.

О

кап1

К = ────────── ,

О

кап2

где:

К     - индикатор инвестирования Программы;

О     - фактический объем  капиталовложений в  Программу   из   всех

кап1   источников финансирования в предыдущем году;

О     - планируемый объем капиталовложений в  Программу   в  текущем

кап2   году.

Индикатор планируемого инвестирования определяется как отношение объема капиталовложений в Программу из местного бюджета и внебюджетных источников в текущем году к планируемому общему объему капиталовложений в Программу в текущем году.

V

вн

П = ──────── ,

V

кап

где:

П    - индикатор планируемого инвестирования;

V    - объем капиталовложений в Программу из местного бюджета и

вн    внебюджетных источников в текущем году;

V    - планируемый общий объем капиталовложений в Программу в

кап   текущем году.

При распределении субсидий проводится ранжирование муниципальных районов и городских округов по значениям показателей с поправкой на весовой коэффициент, учитывающий значимость показателя, определяется ранг муниципального района и городского округа начиная с наивысшего значения и заканчивая наименьшим.

Исходными показателями (индикаторами) при распределении субсидий являются:

доля аварийного жилищного фонда с весовым коэффициентом 1,0;

доля жилых помещений с процентом износа свыше 70 процентов с весовым коэффициентом 0,8;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда с весовым коэффициентом 0,5.

Ранжирование муниципальных районов и городских округов производится по значениям показателей с поправкой на весовой коэффициент, учитывающий значимость показателя.

Ранг муниципального района или городского округа определяется начиная с наивысшего значения и заканчивая наименьшим (от 26 до 1).

Весовой коэффициент применяется в целях приведения абсолютного показателя количества баллов, присваиваемых в зависимости от места, занимаемого муниципальным районом или городским округом по значению каждого показателя, в относительный показатель для дальнейшего расчета доли муниципального района или городского округа в интегральном показателе.

Ранг муниципального района или городского округа по каждому показателю определяется как произведение количества баллов, присваиваемых в зависимости от места, занимаемого муниципальным районом или городским округом по значению каждого показателя, на коэффициент весомости.

R  = B  x V ,

i    i    i

где:

R  - ранг  муниципального    района   или   городского   округа   по

i   каждому показателю;

B  - количество   баллов,    присваиваемых   в зависимости от места,

i   занимаемого муниципальным районом  или  городским   округом  по

значению каждого показателя;

V  - коэффициент весомости (от 0,5 до 1,0).

i

Далее рассчитывается доля каждого муниципального района или городского округа в интегральном показателе (D_i) по следующей формуле:

D = P   / P ,

i   si    s

где:

P   - сводный   показатель   по   каждому  муниципальному району или

si   городскому округу,  определяемый    на   основе   суммирования

полученных рангов;

P   - интегральный показатель в целом по всем муниципальным  районам

s    или городским округам.

Объем субсидий определяется как произведение общего лимита финансирования соответствующих мероприятий на текущий финансовый год на долю каждого муниципального района или городского округа в интегральном показателе по следующей формуле:

I = I    x D ,

i   общ    i

где:

I    - объем средств, предусматриваемых для  каждого  муниципального

i     района или городского округа;

I    - общий лимит финансирования  за счет средств  республиканского

общ   бюджета Чувашской Республики на текущий финансовый год.

Доля каждого муниципального района или городского округа рассчитывается как отношение общей площади сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда или общей площади жилых помещений с процентом износа свыше 70 процентов к общей площади жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики.

Защита государственных инвестиций на реализацию мероприятий Программы в федеральных органах исполнительной власти ежегодно осуществляется государственным заказчиком Программы.

Защита государственных инвестиций на реализацию мероприятий Программы в органах исполнительной власти Чувашской Республики, проведение конкурсов на размещение муниципального заказа на предоставление жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ежегодно осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований.

Решение об отказе в предоставлении субсидий муниципальным образованиям может быть принято государственным заказчиком Программы в случае:

1) непредставления или неполного представления документов, указанных в разделе V "Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения";

2) отсутствия в муниципальных программах по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

3) невыполнения условия финансирования мероприятий за счет средств бюджетов муниципальных образований в планируемом году;

4) наличия отрицательного опыта реализации Программы в предыдущих годах (нецелевое или неэффективное использование средств федерального бюджета или республиканского бюджета Чувашской Республики, представление недостоверных отчетов о реализации Программы, отрицательные заключения контролирующих органов по реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в предыдущих годах).

Законом Чувашской Республики от 5 октября 2007 г. N 55 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда предусмотрены объемы финансирования на 2008 год в сумме 150000 тыс. рублей, на 2009 год - 156000 тыс. рублей и на 2010 год - 160000 тыс. рублей. Средства республиканского бюджета Чувашской Республики направляются на финансирование мероприятий в рамках Программы после заключения государственным заказчиком соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований и при условии, что в местных бюджетах предусмотрены средства на реализацию Программы. Приоритетное выделение средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Программы будет предусматриваться муниципальным образованиям, имеющим долю ветхого и аварийного жилищного фонда выше среднероссийского или среднереспубликанского показателя, обеспечивающим софинансирование и привлечение средств из внебюджетных источников на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, а также внебюджетных средств (средств граждан и организаций).

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 2002,55 млн. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета - 261,39 млн. рублей;

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 916,63 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 631,00 млн. рублей;

местных бюджетов - 183,00 млн. рублей;

внебюджетных источников - 10,51 млн. рублей.

В ходе реализации Программы объемы ее финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, внебюджетных источников.

Объемы затрат на выполнение мероприятий Программы определены из расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2007 года в сумме 21650 рублей, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации.

Стоимость одного квадратного метра строительства (приобретения) общей площади жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ежегодно уточняется с учетом изменения рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 5.

# V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Государственным заказчиком Программы является Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

Соисполнителями Программы являются органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления представляют государственному заказчику Программы следующие документы:

утвержденную муниципальную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, включающую перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

письменные обязательства органов местного самоуправления по финансированию муниципальной программы, включая внебюджетные источники;

нормативный правовой акт (правила, порядок) органа местного самоуправления о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу;

утвержденный список граждан, предполагаемых к переселению, на планируемый год с указанием адреса и физического износа сносимого жилья и адреса предоставляемого взамен сносимого жилья;

акты обследования помещений;

заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания, о признании многоквартирного дома аварийным или ветхим;

положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации или письмо органа местного самоуправления муниципального образования о том, что проектно-сметная документация находится на рассмотрении в управлении государственной экспертизы Минстроя Чувашии (с приложением копии документа, подтверждающего принятие ее на экспертизу);

наличие утвержденной проектно-сметной документации на объект;

договор аренды земельного участка под строительство, решение о предоставлении земельного участка под строительство или итоговый протокол о проведении аукциона по продаже земельного участка под строительство;

титульный список стройки на заявленные объекты жилищного строительства на планируемый год.

При заявленном способе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда как приобретение жилых помещений муниципальным образованием предоставляется письменное подтверждение наличия на рынке вторичного жилья на территории муниципального образования жилых помещений для приобретения в планируемом году.

Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Чувашской Республики определяется Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Чувашской Республики, утвержденными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 декабря 2007 г. N 325.

Органы местного самоуправления разрабатывают нормативные правовые акты в пределах своей компетенции, организуют работу по реализации и финансированию мероприятий Программы.

Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Государственный заказчик организует работу по реализации Программы в пределах своих полномочий, осуществляет общую координацию и мониторинг работ, организует при необходимости формирование нормативной правовой базы, определяет объемы финансовых средств, предоставляемых органам местного самоуправления из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и республиканского бюджета Чувашской Республики.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Минстрой Чувашии. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2012 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Минстрой Чувашии.

Минстрой Чувашии ежегодно к 1 марта до 2012 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики. По окончании срока реализации Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики до 1 марта 2012 года представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

# VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства.

Социальная эффективность:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;

строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из непригодного для проживания жилья, жилых помещений общей площадью не менее 92496 кв. метров.

Экономическая эффективность:

создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование мероприятий Программы;

развитие территорий поселений путем ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда.

Ожидаемыми результатами реализации Программы к 2012 году станут:

переселение 6433 граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в 2008-2011 годах;

ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью 92496 кв. метров.

Предполагается после завершения реализации Программы (в части сноса аварийного жилья и жилищного фонда с высоким процентом физического износа, существующего по состоянию на 1 января 2007 г.) пролонгировать ее действие на последующие периоды.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 6.

Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2011 годы

# Наличие
жилищного фонда всех форм собственности, расположенного на территории Чувашской Республики

| N пп | Наименование муниципальных районов и городских округов | Общая площадь жилых помещений (тыс.кв. метров) | В том числе ветхих и аварийных жилых помещений (тыс.кв. метров) | Общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах (тыс.кв. метров) | В том числе площадь ветхих и аварийных жилых помещений (тыс.кв. метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алатырский | 526,4 | 16,6 | 87,3 | 14,7 |
| 2. | Аликовский | 443,1 | 24,8 | 46,0 | 3,9 |
| 3. | Батыревский | 876,5 | 9,7 | 52,9 | - |
| 4. | Вурнарский | 824,6 | 10,2 | 157,4 | 9,0 |
| 5. | Ибресинский | 674,1 | 9,5 | 90,6 | 9,5 |
| 6. | Канашский | 992,7 | 17,0 | 92,5 | 1,8 |
| 7. | Козловский | 604,3 | 19,4 | 171,3 | 9,2 |
| 8. | Комсомольский | 576,5 | 0,7 | 51,7 | 0,6 |
| 9. | Красноармейский | 424,1 | 1,4 | 74,3 | 0,6 |
| 10. | Красночетайский | 555,4 | 15,7 | 41,8 | 1,8 |
| 11. | Мариинско-Посадский | 630,1 | 6,6 | 156,1 | 6,6 |
| 12. | Моргаушский | 835,2 | 5,6 | 80,8 | 3,3 |
| 13. | Порецкий | 428,7 | 14,6 | 68,5 | 4,9 |
| 14. | Урмарский | 630,4 | 21,9 | 96,4 | 3,8 |
| 15. | Цивильский | 747,2 | 19,1 | 267,5 | 4,7 |
| 16. | Чебоксарский | 1200,3 | 10,2 | 376,1 | 10,2 |
| 17. | Шемуршинский | 380,2 | 2,4 | 40,0 | 1,6 |
| 18. | Шумерлинский | 339,2 | 20,7 | 40,9 | 4,1 |
| 19. | Ядринский | 794,3 | 9,7 | 167,1 | 9,6 |
| 20. | Яльчикский | 572,4 | 0,4 | 29,7 | 0,4 |
| 21. | Янтиковский | 426,0 | 28,2 | 41,4 | 2,8 |
| 22. | г.Алатырь | 905,8 | 42,1 | 549,8 | 30,2 |
| 23. | г.Канаш | 928,2 | 20,0 | 723,8 | 16,7 |
| 24. | г.Новочебоксарск | 2253,1 | - | 2223,5 | - |
| 25. | г.Шумерля | 780,8 | 45,3 | 573,3 | 39,6 |
| 26. | г.Чебоксары | 8660,0 | 46,3 | 7288,2 | 42,9 |
|  | Всего | 27009,6 | 418,1 | 13588,9 | 232,5 |

Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2011 годы

# Перечень 
жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

| N пп | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир в много- квартирном доме | Физический износ много- квартирного дома, процентов | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь многоквартирного дома, кв. метров | Количество проживающих в многоквартирном доме семей | Количество проживающих в многоквартирном доме граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Алатырский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с.Миренки, ул.Горького, д.11 | 8 | 80 | 1989 | 589,7 | 8 | 20 |
| 2. | пос.Восход, ул.Молодежная, д.1 | 16 | 75 | 1962 | 537,9 | 16 | 56 |
| 3. | пос.Восход, ул.Молодежная, д.2 | 16 | 75 | 1963 | 563,2 | 16 | 56 |
| 4. | г.Алатырь, ул.Ленина, д.29 | 4 | 70 | 1958 | 110,0 | 4 | 14 |
| 5. | г.Алатырь, ул.Ленина, д.29а | 4 | 70 | 1879 | 110,0 | 4 | 10 |
| 6. | пос.Киря, ул.Ленина, д.223/2 | 4 | 70 | 1892 | 157,6 | 4 | 11 |
| 7. | пос.Киря, ул.Ленина, д.222/1 | 5 | 66 | 1912 | 173,4 | 5 | 13 |
| 8. | пос.Киря, ул.Ленина, д.222/2 | 4 | 66 | 1893 | 173,4 | 4 | 12 |
| 9. | пос.Киря, ул.Комсомола, д.24 | 2 | 66 | 1919 | 98,0 | 2 | 7 |
| 10. | пос.Алтышево, ул.Заводская, д.4 | 6 | 68 | 1935 | 296,0 | 6 | 13 |
| 11. | пос.Алтышево, ул.Орликовская, д.10 | 4 | 70 | 1933 | 173,0 | 4 | 9 |
| 12. | пос.Алтышево, ул.Железнодорожная, д.3 | 4 | 66 | 1929 | 168,0 | 4 | 12 |
| 13. | пос.Алтышево, ул.Железнодорожная, д.7 | 4 | 66 | 1929 | 171,0 | 4 | 13 |
| 14. | пос.Первомайский, пер.Воинский, д.2 | 2 | 70 | 1940 | 74,0 | 2 | 5 |
| 15. | пос.Первомайский, пер.Почтовый, д.3 | 4 | 71 | 1948 | 121,0 | 4 | 9 |
| 16. | пос.Первомайский, ул.Советская, д.59 | 2 | 68 | 1942 | 100,0 | 4 | 9 |
| 17. | пос.Первомайский, ул.Ленина, д.45 | 4 | 68 | 1942 | 100,0 | 4 | 9 |
| 18. | пос.Первомайский, ул.Ленина, д.49 | 4 | 71 | 1942 | 120,0 | 4 | 10 |
| 19. | пос.Первомайский, ул.Советская, д.22 | 4 | 72 | 1953 | 117,0 | 4 | 9 |
| 20. | пос.Первомайский, пер.Воинский, д.3 | 6 | 69 | 1939 | 281,0 | 6 | 13 |
| 21. | пос.Первомайский, ул.Советская, д.7 | 4 | 74 | 1948 | 186,0 | 4 | 12 |
| 22. | пос.Первомайский, ул.Ленина, д.60 | 6 | 73 | 1949 | 191,0 | 6 | 14 |
| 23. | пос.Первомайский, ул.Ленина, д.56 | 6 | 72 | 1950 | 201,0 | 6 | 13 |
| 24. | пос.Первомайский, ул.Юбилейная, д.2 | 6 | 69 | 1947 | 214,0 | 6 | 14 |
|  | Итого | 129 | х | х | 5026,2 | 131 | 363 |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | с.Аликово, ул.Советская, д.14 | 8 | 85 | 1961 | 255,3 | 8 | 14 |
|  | Итого | 8 | х | х | 255,3 | 8 | 14 |
| # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | с.Батырево, пер.Гагарина, д.1 | 2 | 93 | 1924 | 73,6 | 2 | 3 |
| 27. | с.Батырево, пер.Гагарина, д.3 | 2 | 80 | 1950 | 71,0 | 2 | 4 |
| 28. | с.Батырево, пер.Гагарина, д.5 | 3 | 92 | 1924 | 77,0 | 3 | 3 |
| 29. | с.Батырево, пер.Гагарина, д.7 | 2 | 91 | 1925 | 45,0 | 2 | 5 |
| 30. | с.Батырево, пер.Гагарина, д.9 | 3 | 90 | 1923 | 123,0 | 3 | 6 |
| 31. | с.Батырево, пер.Гагарина, д.11 | 3 | 91 | 1925 | 66,0 | 3 | 12 |
| 32. | с.Батырево, ул.Юхма, д.16 | 3 | 77 | 1963 | 139,8 | 3 | 5 |
| 33. | с.Батырево, ул.К.Маркса, д.28 | 3 | 91 | 1925 | 98,0 | 3 | 10 |
| 34. | с.Батырево, ул.Кирова, д.21 | 3 | 72 | 1965 | 97,0 | 3 | 5 |
| 35. | с.Батырево, ул.Кирова, д.23 | 2 | 77 | 1963 | 55,0 | 2 | 7 |
| 36. | с.Батырево, ул.Кирова, д.25 | 2 | 78 | 1965 | 63,0 | 2 | 5 |
|  | Итого | 28 | х | х | 908,4 | 28 | 65 |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | пгт Вурнары, ул.Владимировская, д.13 | 5 | 92 | 1924 | 118,3 | 5 | 17 |
| 38. | пгт Вурнары, ул.Владимировская, д.12 | 2 | 91 | 1959 | 81,9 | 2 | 10 |
| 39. | пгт Вурнары, ул.Вурнарка, д.4 | 3 | 81 | 1957 | 51,8 | 3 | 6 |
| 40. | пгт Вурнары, ул.Лесхозная, д.15 | 2 | 72 | 1961 | 92,6 | 2 | 3 |
| 41. | пгт Вурнары, ул.Лесхозная, д.21 | 4 | 71 | 1921 | 80,2 | 4 | 6 |
| 42. | пгт Вурнары, ул.Лесхозная, д.23 | 2 | 70 | 1964 | 89,8 | 2 | 4 |
| 43. | пгт Вурнары, ул.Горького, д.3 | 2 | 68 | 1958 | 102,8 | 2 | 7 |
| 44. | пгт Вурнары, ул.Горького, д.4 | 2 | 69 | 1958 | 79,1 | 2 | 5 |
| 45. | пгт Вурнары, ул.Горького, д.6 | 2 | 72 | 1960 | 97,9 | 2 | 5 |
| 46. | пгт Вурнары, ул.Горького, д.7 | 8 | 74 | 1959 | 415,1 | 8 | 28 |
| 47. | пгт Вурнары, ул.Горького, д.9 | 2 | 76 | 1959 | 124,8 | 2 | 6 |
| 48. | пгт Вурнары, ул.Горького, д.12 | 2 | 74 | 1959 | 101,7 | 2 | 7 |
| 49. | пгт Вурнары, ул.Ленина, д.99 | 4 | 74 | 1958 | 111,9 | 4 | 6 |
| 50. | пгт Вурнары, ул.Дачная, д.1 | 2 | 69 | 1961 | 58,7 | 2 | 4 |
| 51. | пгт Вурнары, ул.Дачная, д.2 | 4 | 75 | 1950 | 86,5 | 4 | 8 |
| 52. | пгт Вурнары, ул.Дачная, д.3 | 4 | 76 | 1950 | 88,9 | 4 | 12 |
| 53. | пгт Вурнары, ул.Дачная, д.4 | 4 | 78 | 1958 | 98,5 | 4 | 10 |
| 54. | пгт Вурнары, ул.Дачная, д.5 | 4 | 71 | 1958 | 88,3 | 4 | 10 |
| 55. | пгт Вурнары, ул.Дачная, д.8 | 4 | 76 | 1950 | 85,9 | 4 | 10 |
| 56. | пгт Вурнары, ул.Дачная, д.11 | 2 | 68 | 1960 | 76,8 | 2 | 4 |
| 57. | пгт Вурнары, ул.Дачная, д.12 | 4 | 76 | 1950 | 115,6 | 4 | 14 |
| 58. | пгт Вурнары, ул.Дачная, д.14 | 4 | 78 | 1950 | 133,5 | 4 | 9 |
| 59. | пгт Вурнары, ул.Дачная, д.15 | 4 | 79 | 1950 | 114,0 | 4 | 12 |
| 60. | пгт Вурнары, ул.Дачная, д.17 | 4 | 78 | 1950 | 130,9 | 4 | 12 |
| 61. | пгт Вурнары, ул.Гагарина, д.44а | 5 | 69 | 1956 | 198,7 | 5 | 24 |
| 62. | пгт Вурнары, ул.К.Маркса, д.28 | 4 | 71 | 1957 | 60,9 | 4 | 13 |
| 63. | пгт Вурнары, ул.Чернышевского, д.3а | 6 | 67 | 1961 | 276,6 | 6 | 18 |
| 64. | пгт Вурнары, ул.Ленина, д.43 | 2 | 69 | 1956 | 52,8 | 2 | 5 |
| 65. | пгт Вурнары, ул.Ленина, д.57 | 4 | 67 | 1963 | 80,8 | 4 | 9 |
| 66. | пгт Вурнары, ул.Ленина, д.52 | 3 | 67 | 1963 | 86,7 | 3 | 10 |
| 67. | пгт Вурнары, ул.Ленина, д.67 | 3 | 67 | 1963 | 70,4 | 3 | 6 |
| 68. | пгт Вурнары, ул.Советская, д.37 | 4 | 79 | 1958 | 108,8 | 4 | 6 |
| 69. | пгт Вурнары, ул.Комсомольская, д.68 | 2 | 79 | 1959 | 52,2 | 2 | 8 |
| 70. | пгт Вурнары, ул.Лесхозная, д.4 | 3 | 100 |  | 102,3 | 3 | 8 |
| 71. | пгт Вурнары, ул.Заводская, д.11 | 2 | 100 | 1957 | 96,6 | 2 | 4 |
| 72. | пгт Вурнары, ул.Ленина, д.19 | 2 | 100 | 1964 | 36,0 | 2 | 5 |
| 73. | пгт Вурнары, ул.Ж.Илюкина, д.3 | 8 | 100 | 1953 | 286,2 | 7 | 10 |
| 74. | пгт Вурнары, ул.Ветеринарная, д.5 | 2 | 100 | 1960 | 102,8 | 2 | 5 |
| 75. | пгт Вурнары, ул.Ветеринарная, д.7 | 4 | 100 | 1929 | 36,3 | 2 | 3 |
| 76. | пгт Вурнары, ул.Ветеринарная, д.8 | 5 | 100 | 1929 | 238,0 | 5 | 13 |
| 77. | пгт Вурнары, ул.Мясокомбинатская, д.5 | 2 | 100 | 1946 | 120,0 | 2 | 4 |
|  | Итого | 141 | х | х | 4631,7 | 138 | 366 |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | пгт Ибреси, ул.Маресьева, д.24 | 8 | 80 | 1954 | 421 | 5 | 13 |
| 79. | пгт Ибреси, ул.Маресьева, д.26 | 8 | 80 | 1954 | 446 | 5 | 11 |
| 80. | пгт Ибреси, ул.Энгельса, д.83 | 8 | 85 | 1935 | 203 | 8 | 12 |
| 81. | пгт Ибреси, ул.Энгельса, д.85 | 8 | 85 | 1937 | 203 | 8 | 14 |
| 82. | пгт Ибреси, ул.Маресьева, д.59 | 4 | 80 | 1959 | 120 | 4 | 10 |
|  | Итого | 36 | х | х | 1393 | 30 | 60 |
| # Канашский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | с.Шихазаны, ул.Епифанова, д.11 | 2 | 85 | 1967 | 69,8 | 2 | 2 |
| 84. | с.Шихазаны, ул.Сеспеля, д.8 | 4 | 85 | 1955 | 126,4 | 4 | 13 |
| 85. | с.Шихазаны, ул.Советская, д.39 | 3 | 100 | 1900 | 161,0 | 2 | 6 |
| 86. | с.Шихазаны, ул.К.Маркса, д.21 | 4 | 75 | 1974 | 110,9 | 4 | 11 |
| 87. | с.Шихазаны, Сельхозтехника, д.21 | 4 | 90 | 1940 | 178,2 | 5 | 8 |
| 88. | с.Шихазаны, ул.Ленина, д.17 | 2 | 100 | 1930 | 60,0 | 1 | 4 |
| 89. | с.Тобурданово, Тобурдановское лесничество, д.2 | 2 | 75 | 1968 | 120,0 | 2 | 9 |
| 90. | пос.Зеленый, д.11 | 2 | 78 | 1957 | 146,0 | 2 | 4 |
| 91. | пос.Зеленый, д.16 | 2 | 76 | 1964 | 80,0 | 2 | 4 |
| 92. | пос.Зеленый, д.18 | 2 | 76 | 1965 | 100,0 | 2 | 9 |
| 93. | с.Тобурданово, ул.Советская, д.71б | 2 | 100 | 1920 | 102,7 | 2 | 3 |
| 94. | с.Тобурданово, ул.Новая, д.1а | 6 | 66 | 1977 | 308,1 | 6 | 9 |
| 95. | с.Ухманы, ул.Советская, д.6 | 2 | 69 | 1976 | 201,2 | 2 | 8 |
| 96. | ст.Кибечи, разъезд 681 км, д.1 | 2 | 80 | 1957 | 74,6 | 2 | 7 |
| 97. | ст.Кибечи, разъезд 680 км, д.3 | 4 | 100 | 1933 | 143,5 | 4 | 7 |
| 98. | ст.Кибечи, разъезд 679 км, д.6 | 2 | 100 | 1896 | 87,5 | 2 | 5 |
| 99. | д.Атнашево, разъезд 81 км, д.1 | 2 | 90 | 1938 | 187,2 | 2 | 3 |
| 100. | д.Атнашево, разъезд 87 км, д.1 | 3 | 90 | 1937 | 183,3 | 3 | 6 |
| 101. | д.Сугайкасы, разъезд 97 км, д.1 | 3 | 90 | 1937 | 183,3 | 3 | 7 |
| 102. | с.Янгличи, разъезд 283 км, д.2 | 2 | 100 | 1930 | 180,4 | 2 | 7 |
| 103. | с.Янгличи, ул.Молодежная, д.2 | 4 | 67 | 1967 | 163,6 | 4 | 8 |
| 104. | д.Асхва, разъезд 293 км, д.1 | 6 | 75 | 1947 | 272,1 | 6 | 16 |
| 105. | д.Асхва, разъезд 293 км, д.2 | 7 | 100 | 1941 | 195,8 | 7 | 27 |
| 106. | д.Малые Бикшихи, ул.Канашская, д.51 | 3 | 80 | 1954 | 263,5 | 3 | 6 |
| 107. | д.Малые Бикшихи, ул.Канашская, д.47 | 5 | 68 | 1969 | 180,5 | 5 | 16 |
| 108. | с.Ямашево, ул.Сергеева, д.18 | 2 | 85 | 1938 | 72,0 | 2 | 2 |
|  | Итого | 82 | х | х | 3951,5 | 81 | 207 |
| # Комсомольский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | с.Комсомольское, ул.Заводская, д.41 | 2 | 70 | 1967 | 60,2 | 2 | 3 |
| 110. | с.Комсомольское, пер.Пришкольный, д.3 | 7 | 69 | 1939 | 168,9 | 7 | 22 |
| 111. | с.Комсомольское, ул.Октябрьская, д.13 | 2 | 70 | 1939 | 55,2 | 2 | 9 |
| 112. | с.Комсомольское, ул.К.Маркса, д.6 | 2 | 75 | 1936 | 21,8 | 1 | 3 |
| 113. | с.Комсомольское, ул.Куйбышева, д.5 | 2 | 70 | 1950 | 23,4 | 1 | 4 |
|  | Итого | 15 | х | х | 329,5 | 13 | 41 |
| # Козловский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | г.Козловка, ул.Шоссейная, д.4 | 16 | 75 | 1942 | 646 | 10 | 25 |
| 115. | г.Козловка, ул.Шоссейная, д.6 | 16 | 75 | 1942 | 644 | 15 | 32 |
| 116. | г.Козловка, ул.Ленкина, д.4 | 12 | 70 | 1934 | 710 | 15 | 49 |
| 117. | г.Козловка, ул.К.Маркса, д.20 | 12 | 70 | 1934 | 526 | 23 | 64 |
|  | Итого | 56 | х | х | 2526 | 63 | 170 |
| # Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | c.Красноармейское, ул.Ленина, д.42 | 2 | 66 | 1957 | 64,4 | 2 | 5 |
| 119. | c.Красноармейское, ул.Ленина, д.64 | 4 | 66 | 1959 | 112,0 | 4 | 9 |
| 120. | c.Красноармейское, ул.Г.Степанова, д.7 | 5 | 68 | 1970 | 138,2 | 4 | 9 |
| 121. | c.Красноармейское, ул.Г.Степанова, д.8 | 4 | 68 | 1966 | 69,5 | 3 | 6 |
| 122. | c.Красноармейское, ул.Г.Степанова, д.10 | 6 | 100 | 1965 | 153,8 | 3 | 7 |
| 123. | c.Красноармейское, ул.Школьная, д.1 | 3 | 68 | 1965 | 62,3 | 3 | 6 |
| 124. | c.Красноармейское, ул.Васильева, д.5 | 3 | 67 | 1956 | 104,4 | 3 | 8 |
| 125. | c.Красноармейское, ул.Северная, д.2 | 3 | 68 | 1958 | 140,9 | 4 | 13 |
| 126. | c.Красноармейское, ул.30 лет Победы, д.21 | 3 | 69 | 1959 | 72,0 | 2 | 6 |
|  | Итого | 33 | х | х | 917,5 | 28 | 69 |
| # Красночетайский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | с.Красные Четаи, ул.Гагарина, д.53 | 4 | 94 | 1954 | 82,3 | 4 | 6 |
| 128. | с.Красные Четаи, ул.Ленина, д.7 | 4 | 94 | 1954 | 172,6 | 4 | 7 |
|  | Итого | 8 | х | х | 254,9 | 8 | 13 |
| # Мариинско-Посадский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | г.Мариинский Посад, ул.Больничная, д.13 | 22 | 72 | 1955 | 794,0 | 22 | 59 |
| 130. | г.Мариинский Посад, ул.Советская, д.4 | 25 | 70 | 1955 | 174,0 | 25 | 47 |
| 131. | г.Мариинский Посад, ул.Салтыкова-Шедрина, д.8 | 29 | 69 | 1950 | 648,0 | 29 | 72 |
| 132. | г.Мариинский Посад, ул.Дзержинского, д.21 | 11 | 70 | 1960 | 434,0 | 11 | 27 |
| 133. | г.Мариинский Посад, ул.Ломоносова, д.5 | 10 | 68 | 1961 | 260,6 | 10 | 25 |
| 134. | г.Мариинский Посад, ул.Ломоносова, д.13 | 8 | 71 | 1961 | 144,7 | 8 | 13 |
| 135. | г.Мариинский Посад, ул.Ленинская, д.25 | 6 | 72 | 1937 | 177,0 | 6 | 8 |
| 136. | г.Мариинский Посад, ул.Калинина, д.19 | 8 | 69 | 1953 | 175,0 | 6 | 17 |
| 137. | г.Мариинский Посад, ул.Салтыкова-Шедрина, д.1 | 9 | 71 | 1953 | 359,0 | 9 | 25 |
| 138. | г.Мариинский Посад, ул.Набережная, д.28 | 6 | 80 | 1900 | 172,0 | 6 | 9 |
| 139. | г.Мариинский Посад, ул.Николаева, д.73 | 12 | 81 | 1957 | 450,9 | 6 | 16 |
| 140. | г.Мариинский Посад, ул.Красноармейская, д.76 | 9 | 79 | 1958 | 460,0 | 5 | 20 |
| 141. | г.Мариинский Посад, ул.Ломоносова, д.3 | 10 | 69 | 1959 | 413,3 | 10 | 27 |
| 142. | г.Мариинский Посад, ул.Ленинская, д.9 | 2 | 71 | 1955 | 118,0 | 2 | 5 |
| 143. | г.Мариинский Посад, ул.Николаева, д.50 | 8 | 69 | 1957 | 413,3 | 8 | 17 |
| 144. | г.Мариинский Посад, ул.Котовского, д.28 | 5 | 80 | 1927 | 460,0 | 5 | 27 |
| 145. | г.Мариинский Посад, ул.Толстого, д.14 | 4 | 81 | 1905 | 106,0 | 4 | 5 |
| 146. | г.Мариинский Посад, ул.Николаева, д.10 | 4 | 82 | 1830 | 127,0 | 1 | 2 |
| 147. | г.Мариинский Посад, ул.Казанская, д.14 | 3 | 72 | 1948 | 114,0 | 2 | 2 |
| 148. | г.Мариинский Посад, ул.Нахимова, д.7 | 4 | 71 | 1905 | 111,0 | 4 | 13 |
| 149. | г.Мариинский Посад, ул.Шолохова, д.23 | 3 | 70 | 1951 | 97,0 | 3 | 6 |
| 150. | г.Мариинский Посад, ул.Народная, д.8/1 | 4 | 71 | 1951 | 144,0 | 4 | 8 |
| 151. | г.Мариинский Посад, ул.Народная, д.8/2 | 4 | 71 | 1951 | 144,0 | 4 | 7 |
| 152. | г.Мариинский Посад, ул.Ленинская, д.3 | 3 | 75 | 1900 | 139,0 | 3 | 5 |
| 153. | г.Мариинский Посад, ул.Чкалова, д.55 | 16 | 68 | 1972 | 782,6 | 16 | 36 |
| 154. | г.Мариинский Посад, ул.Чкалова, д.57 | 16 | 67 | 1969 | 781,6 | 16 | 27 |
| 155. | г.Мариинский Посад, ул.Чкалова, д.67 | 32 | 67 | 1985 | 1068,1 | 32 | 73 |
| 156. | г.Мариинский Посад, ул.Лазо, д.65 | 29 | 77 | 1967 | 560,2 | 29 | 41 |
| 157. | г.Мариинский Посад, ул.Полевая, д.15 | 24 | 69 | 1974 | 524,1 | 24 | 45 |
| 158. | г.Мариинский Посад, ул.Курчатова, д.7а | 18 | 76 | 1974 | 390,6 | 18 | 36 |
| 159. | г.Мариинский Посад, ул.Лазо, д.67 | 8 | 73 | 1972 | 410,0 | 8 | 20 |
| 160. | г.Мариинский Посад, ул.Ленинская, д.18 | 4 | 68 | 1935 | 61,0 | 4 | 4 |
| 161. | г.Мариинский Посад, ул.Ленинская, д.45 | 2 | 69 | 1927 | 54,0 | 2 | 2 |
| 162. | г.Мариинский Посад, ул.Бондарева, д.5 | 4 | 69 | 1915 | 138,0 | 4 | 11 |
| 163. | г.Мариинский Посад, ул.Казанская, д.1 | 4 | 74 | 1851 | 112,0 | 4 | 4 |
| 164. | г.Мариинский Посад, ул.Горького, д.26 | 4 | 68 | 1936 | 150,0 | 4 | 13 |
| 165. | г.Мариинский Посад, ул.Ленинская, д.27 | 3 | 72 | 1900 | 93,0 | 3 | 8 |
| 166. | г.Мариинский Посад, ул.Калинина, д.12 | 4 | 71 | 1910 | 97,0 | 4 | 11 |
| 167. | г.Мариинский Посад, ул.Московская, д.3 | 2 | 77 | 1905 | 80,0 | 2 | 5 |
| 168. | г.Мариинский Посад, ул.Московская, д.9 | 4 | 70 | 1935 | 121,0 | 4 | 5 |
| 169. | г.Мариинский Посад, ул.Московская, д.34 | 2 | 71 | 1900 | 88,0 | 2 | 4 |
| 170. | г.Мариинский Посад, ул.Шолохова, д.23/4 | 2 | 70 | 1951 | 90,0 | 2 | 2 |
| 171. | д.Сутчево, ул.Новая, д.11 | 18 | 75 | 1978 | 667,0 | 18 | 48 |
| 172. | с.Бичурино, ул.Новая, д.27 | 16 | 79 | 1960 | 451,0 | 16 | 44 |
| 173. | д.Аксарино, ул.Центральная усадьба, д.4 | 8 | 69 | 1965 | 451,0 | 8 | 18 |
| 174. | д.Аксарино, ул.Центральная усадьба, д.5 | 8 | 71 | 1963 | 445,0 | 8 | 20 |
|  | Итого | 437 | х | х | 14251,0 | 421 | 939 |
| # Моргаушский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | с.Большой Сундырь, ул.Советская, д.17 | 5 | 97 | 1957 | 141,0 | 5 | 16 |
| 176. | с.Большой Сундырь, ул.Советская, д.19 | 3 | 95 | 1958 | 212,0 | 3 | 12 |
| 177. | с.Большой Сундырь, ул.Советская, д.22 | 5 | 95 | 1950 | 105,0 | 5 | 9 |
| 178. | с.Моргауши, ул.Гагарина, д.12 | 3 | 94 | 1957 | 114,0 | 2 | 3 |
| 179. | с.Моргауши, ул.Чапаева, д.55 | 3 | 100 | 1952 | 108,0 | 3 | 8 |
| 180. | с.Моргауши, ул.Гагарина, д.18 | 20 | 100 | 1952 | 465,0 | 20 | 51 |
| 181. | с.Моргауши, ул.Южная, д.1 | 3 | 84 | 1964 | 66,4 | 3 | 12 |
| 182. | с.Большой Сундырь, ул.Ленина, д.93 | 2 | 85 | 1950 | 68,0 | 2 | 6 |
| 183. | с.Большой Сундырь, ул.Учительская, д.12 | 3 | 98 | 1960 | 81,0 | 3 | 8 |
| 184. | с.Большой Сундырь, ул.Заводская, д.17 | 3 | 85 | 1961 | 58,0 | 3 | 8 |
| 185. | с.Большой Сундырь, ул.Заводская, д.19 | 2 | 97 | 1957 | 68,0 | 2 | 3 |
| 186. | с.Большой Сундырь, ул.Заводская, д.21 | 3 | 97 | 1957 | 61,0 | 3 | 3 |
| 187. | с.Моргауши, ул.Чапаева, д.56 | 3 | 82 | 1955 | 126,0 | 3 | 9 |
| 188. | с.Большой Сундырь, ул.Советская, д.1 | 2 | 87 | 1958 | 18,0 | 2 | 3 |
| 189. | с.Большой Сундырь, ул.Советская, д.10 | 3 | 100 | 1916 | 80,0 | 3 | 6 |
| 190. | с.Большой Сундырь, ул.Советская, д.14 | 3 | 85 | 1957 | 73,0 | 3 | 7 |
| 191. | с.Большой Сундырь, ул.Советская, д.20 | 4 | 100 | 1952 | 120,0 | 4 | 8 |
| 192. | с.Большой Сундырь, ул.Новая, д.3 | 12 | 79 | 1960 | 407,0 | 12 | 18 |
| 193. | с.Большой Сундырь, ул.Новая, д.17 | 4 | 87 | 1958 | 88,0 | 4 | 11 |
| 194. | д.Москакасы, ул.Сидуковская, д.22 | 4 | 100 | 1962 | 130,0 | 4 | 2 |
|  | Итого | 90 | х | х | 2589,4 | 89 | 203 |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |
| 195. | с.Порецкое, ул.Ленина, д.2а | 8 | 70 | 1966 | 292,4 | 8 | 18 |
| 196. | с.Порецкое, ул.Ленина, д.12 | 4 | 70 | 1962 | 102,8 | 4 | 11 |
| 197. | с.Порецкое, ул.Ульянова, д.9 | 4 | 70 |  | 142,1 | 4 | 6 |
| 198. | с.Порецкое, ул.Ульянова, д.15 | 4 | 70 | 1900 | 92,8 | 4 | 10 |
| 199. | с.Порецкое, ул.Севастьянова, д.54 | 8 | 70 |  | 237,0 | 8 | 18 |
| 200. | с.Порецкое, ул.Севастьянова, д.52 | 3 | 70 |  | 126,0 | 3 | 12 |
| 201. | с.Порецкое, пер.Спортивный, д.15 | 7 | 70 | 1966 | 234,4 | 7 | 12 |
| 202. | с.Порецкое, ул.Ульянова, д.152 | 7 | 70 | 1956 | 299,9 | 7 | 24 |
| 203. | с.Порецкое, ул.Ульянова, д.154 | 4 | 70 | 1960 | 245,6 | 4 | 12 |
| 204. | с.Порецкое, ул.Крылова, д.31 | 4 | 70 | 1895 | 245,0 | 3 | 4 |
| 205. | с.Порецкое, ул.Крупской, д.1 | 8 | 70 | 1969 | 369,0 | 8 | 19 |
| 206. | с.Порецкое, ул.Крупской, д.3 | 8 | 70 | 1968 | 377,0 | 8 | 27 |
| 207. | с.Порецкое, ул.Крупской, д.5 | 12 | 70 | 1967 | 535,0 | 12 | 29 |
| 208. | с.Порецкое, ул.Крупской, д.9а | 8 | 70 | 1965 | 371,7 | 8 | 24 |
| 209. | с.Порецкое, пер.Школьный, д.5 | 4 | 70 | 1958 | 133,0 | 4 | 13 |
| 210. | пос.Долгая Поляна, ул.Лесная, д.6 | 3 | 70 | 1932 | 140,0 | 2 | 3 |
| 211. | пос.Долгая Поляна, ул.Лесная, д.5 | 2 | 70 | 1933 | 70,0 | 2 | 5 |
| 212. | пос.Долгая Поляна, ул.Лесная, д.4 | 8 | 70 | 1935 | 280,0 | 7 | 12 |
| 213. | пос.Долгая Поляна, ул.Лесная, д.3 | 4 | 70 | 1936 | 140,0 | 3 | 6 |
| 214. | пос.Долгая Поляна, ул.Лесная, д.2 | 2 | 70 | 1937 | 105,0 | 2 | 5 |
| 215. | пос.Долгая Поляна, ул.Лесная, д.1 | 2 | 70 | 1938 | 70,0 | 1 | 3 |
| 216. | пос.Долгая Поляна, ул.Почтовая, д.1 | 3 | 70 | 1938 | 105,0 | 3 | 3 |
| 217. | пос.Долгая Поляна, ул.Почтовая, д.2 | 2 | 70 | 1938 | 70,0 | 2 | 4 |
| 218. | пос.Долгая Поляна, ул.Почтовая, д.3 | 2 | 70 | 1938 | 70,0 | 1 | 1 |
| 219. | пос.Долгая Поляна, ул.Почтовая, д.4 | 8 | 70 | 1938 | 280,0 | 4 | 4 |
| 220. | пос.Долгая Поляна, ул.Почтовая, д.5 | 6 | 70 | 1938 | 210,0 | 1 | 1 |
| 221. | пос.Долгая Поляна, ул.Почтовая, д.6 | 6 | 70 | 1938 | 210,0 | 4 | 8 |
| 222. | пос.Долгая Поляна, ул.Почтовая, д.7 | 4 | 70 | 1938 | 140,0 | 2 | 2 |
| 223. | с.Кудеиха, ул.Афанасьева, д.3 | 8 | 70 | 1964 | 336,0 | 8 | 18 |
| 224. | с.Кудеиха, ул.Афанасьева, д.18 | 8 | 70 | 1965 | 336,0 | 6 | 11 |
|  | Итого | 161 | х | х | 6365,7 | 140 | 325 |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 225. | пгт Урмары, ул.Крупской, д.44 | 15 | 88 | 1955 | 199,0 | 15 | 35 |
| 226. | пгт Урмары, ул.Свердлова, д.17 | 2 | 86 | 1961 | 49,8 | 2 | 6 |
| 227. | пгт Урмары, ул.Свердлова, д.23 | 2 | 82 | 1963 | 54,8 | 2 | 3 |
| 228. | пгт Урмары, ул.Некрасова, д.2 | 4 | 94 | 1957 | 115,1 | 4 | 8 |
| 229. | пгт Урмары, ул.Некрасова, д.3 | 6 | 68 | 1970 | 191,4 | 6 | 11 |
| 230. | пгт Урмары, ул.Некрасова, д.4 | 4 | 82 | 1958 | 112,2 | 4 | 5 |
| 231. | пгт Урмары, ул.Некрасова, д.5 | 6 | 68 | 1970 | 191,4 | 6 | 13 |
| 232. | пгт Урмары, ул.Некрасова, д.8 | 4 | 92 | 1958 | 113,8 | 4 | 12 |
| 233. | пгт Урмары, ул.Некрасова, д.10 | 3 | 90 | 1958 | 104,5 | 3 | 8 |
| 234. | пгт Урмары, пер.Некрасова, д.12 | 6 | 68 | 1970 | 191,4 | 6 | 17 |
| 235. | пгт Урмары, пер.Некрасова, д.13 | 6 | 68 | 1970 | 191,4 | 6 | 13 |
| 236. | пгт Урмары, ул.Заводская, д.10 | 3 | 100 | 1952 | 104,5 | 3 | 6 |
| 237. | пгт Урмары, ул.Кирова, д.21 | 5 | 94 | 1957 | 139,3 | 5 | 10 |
| 238. | пгт Урмары, ул.Крупской, д.42 | 8 | 96 | 1954 | 142,6 | 8 | 18 |
| 239. | д.Чубаево, разъезд 700 км, д.1 | 4 | 100 | 1896 | 153,8 | 4 | 4 |
| 240. | ст.Шоркистры, разъезд 691 км, д.1 | 4 | 100 | 1896 | 191,0 | 4 | 4 |
| 241. | пгт Урмары, ул.Вокзальная, д.4 | 7 | 100 | 1929 | 286,0 | 7 | 13 |
| 242. | пгт Урмары, ул.Вокзальная, д.5 | 4 | 100 | 1929 | 204,0 | 4 | 7 |
| 243. | пгт Урмары, ул.Вокзальная, д.6 | 6 | 100 | 1896 | 222,0 | 6 | 14 |
| 244. | пгт Урмары, ул.Вокзальная, д.8 | 4 | 100 | 1914 | 138,6 | 4 | 11 |
| 245. | пгт Урмары, ул.Вокзальная, д.10 | 6 | 100 | 1896 | 210,6 | 6 | 12 |
| 246. | пгт Урмары, ул.Вокзальная, д.13 | 7 | 100 | 1950 | 258,6 | 7 | 16 |
|  | Итого | 116 | х | х | 3565,7 | 116 | 246 |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 247. | г.Цивильск, ул.Просвещения, д.43 | 5 | 75 | 1959 | 158,1 | 5 | 12 |
| 248. | г.Цивильск, ул.Просвещения, д.45 | 4 | 75 | 1960 | 158,8 | 3 | 10 |
| 249. | г.Цивильск, ул.П.Иванова, д.7 | 12 | 70 | 1959 | 432,7 | 8 | 20 |
|  | Итого | 21 | х | х | 749,6 | 16 | 42 |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 250. | пгт Кугеси, ул.Советская, д.24 | 4 | 80 | 1953 | 117,0 | 4 | 8 |
| 251. | пгт Кугеси, ул.Советская, д.44 | 3 | 80 | 1953 | 76,8 | 3 | 12 |
| 252. | пгт Кугеси, ул.Марпосадская, д.3 | 3 | 80 | 1960 | 97,5 | 3 | 12 |
| 253. | пгт Кугеси, ул.Марпосадская, д.5 | 6 | 82 | 1959 | 118,0 | 6 | 13 |
| 254. | пгт Кугеси, ул.Марпосадская, д.4 | 4 | 84 | 1960 | 96,2 | 4 | 13 |
| 255. | пгт Кугеси, ул.Калинина, д.4 | 4 | 79 | 1960 | 116,0 | 4 | 6 |
| 256. | пгт Кугеси, ул.Школьная, д.13б | 4 | 70 | 1956 | 64,9 | 5 | 11 |
| 257. | пгт Кугеси, ул.Кутузова, д.18 | 7 | 85 | 1967 | 236,6 | 7 | 16 |
| 258. | с.Ишлеи, ул.Ленина, д.11 | 2 | 80 | 1919 | 46,0 | 2 | 4 |
| 259. | с.Ишлеи, ул.Ленина, д.9 | 3 | 80 | 1920 | 90,0 | 3 | 7 |
| 260. | с.Ишлеи, ул.Советская, д.44 | 6 | 80 | 1818 | 110,7 | 6 | 13 |
|  | Итого | 46 | х | х | 1169,7 | 47 | 115 |
| # Шемуршинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 261. | с.Шемурша, ул.Космовского, д.20 | 23 | 66 | 1987 | 627,3 | 23 | 47 |
| 262. | с.Шемурша, ул.Ленина, д.33 | 8 | 75 | 1952 | 296,2 | 8 | 17 |
| 263. | с.Шемурша, ул.Ленина, д.29 | 8 | 75 | 1946 | 221,5 | 8 | 29 |
| 264. | с.Шемурша, ул.50 лет Октября, д.1 | 4 | 75 | 1966 | 162,8 | 4 | 11 |
| 265. | с.Шемурша, ул.Ленина, д.50 | 2 | 75 | 1936 | 75,5 | 2 | 7 |
|  | Итого | 45 | х | х | 1383,4 | 45 | 111 |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 266. | пос.Саланчик, ул.Николаева, д.14 | 3 | 76 | 1935 | 78,0 | 3 | 6 |
| 267. | пос.Речной, ул.Щорса, д.5 | 2 | 80 | 1952 | 81,4 | 2 | 6 |
|  | Итого | 5 | х | х | 159,4 | 5 | 12 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 268. | г.Ядрин, ул.Первомайская, д.24 | 3 | 66 | 1917 | 110,16 | 3 | 8 |
| 269. | г.Ядрин, ул.Садовая, д.17 | 14 | 66 | 1955 | 429,5 | 14 | 39 |
| 270. | г.Ядрин, ул.Шоссейная, д.121 | 4 | 66 | 1966 | 173,44 | 4 | 9 |
|  | Итого | 21 | х | х | 713,1 | 21 | 56 |
| # Яльчикский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 271. | с.Яльчики, ул.Иванова, д.14 | 12 | 70 | 1972 | 517,5 | 12 | 38 |
|  | Итого | 12 | х | х | 517,5 | 12 | 38 |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 272. | с.Янтиково, ул.Молодежная, д.1 | 4 | 100 | 1956 | 140,0 | 4 | 7 |
| 273. | с.Янтиково, ул.Молодежная, д.3 | 3 | 100 | 1956 | 109,0 | 3 | 8 |
| 274. | с.Янтиково, ул.Молодежная, д.9 | 3 | 100 | 1959 | 125,0 | 3 | 10 |
| 275. | с.Янтиково, ул.Октябрьская, д.6 | 2 | 100 | 1956 | 90,0 | 2 | 4 |
| 276. | с.Янтиково, ул.Октябрьская, д.2 | 3 | 100 | 1937 | 109,0 | 3 | 5 |
| 277. | с.Янтиково, ул.Нагорная, д.9 | 5 | 93 | 1961 | 249,0 | 5 | 8 |
| 278. | с.Янтиково, ул.Нагорная, д.7 | 5 | 100 | 1959 | 127,0 | 5 | 15 |
| 279. | с.Янтиково, ул.Ленина, д.48 | 2 | 100 | 1957 | 60,0 | 2 | 6 |
| 280. | с.Янтиково, ул.Союзная, д.15 | 2 | 83 | 1966 | 77,0 | 2 | 6 |
| 281. | с.Янтиково, РТП, д.2 | 5 | 100 | 1954 | 236,0 | 5 | 14 |
| 282. | с.Янтиково, ул.Кооперативная, д.9 | 5 | 90 | 1978 | 197,0 | 5 | 10 |
| 283. | с.Янтиково, ул.Строительная, д.11 | 4 | 66 | 1975 | 110,0 | 4 | 12 |
| 284. | с.Янтиково, ул.К.Иванова, д.16 | 3 | 100 | 1947 | 95,0 | 3 | 10 |
| 285. | с.Янтиково, СХТ, д.5 | 2 | 100 | 1938 | 108,0 | 2 | 4 |
| 286. | с.Янтиково, просп.Ленина, д.18 | 2 | 100 | 1961 | 102,0 | 2 | 4 |
| 287. | с.Янтиково, просп.Ленина, д.17 | 8 | 70 | 1964 | 313,0 | 8 | 16 |
|  | Итого | 58 | х | х | 2247,0 | 58 | 139 |
| # г.Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |
| 288. | ул.Комгородок, д.13 | 8 | 100 | 1917 | 203,8 | 8 | 9 |
| 289. | ул.Комгородок, д.14 | 19 | 98 | 1988 | 503,0 | 11 | 23 |
| 290. | пл.Октябрьской революции, д.6 | 8 | 72 |  | 240,8 | 7 | 21 |
| 291. | пл.Октябрьской революции, д.2 | 15 | 72 |  | 418,0 | 14 | 26 |
| 292. | Красноармейский спуск, д.4 | 2 | 78 | 1950 | 34,8 | 2 | 5 |
| 293. | ул.Горшенина, д.40 | 8 | 90 |  | 246,8 | 9 | 21 |
| 294. | ул.Покровского, д.33 | 3 | 90 | 1956 | 103,0 | 3 | 11 |
| 295. | ул.Покровского, д.41 | 3 | 90 | 1917 | 67,6 | 3 | 4 |
| 296. | пл.Октябрьской революции, д.10 | 2 | 90 |  | 107,0 | 2 | 4 |
| 297. | ул.Покровского, д.37 | 8 | 90 | 1958 | 210,0 | 8 | 13 |
| 298. | ул.Троицкая, д.16 | 12 | 90 | 1932 | 506,0 | 12 | 23 |
| 299. | ул.Покровского, д.10 | 8 | 90 |  | 258,0 | 5 | 15 |
| 300. | Красноармейский спуск, д.8 | 3 | 90 |  | 117,0 | 2 | 6 |
| 301. | ул.Ленина, д.85 | 2 | 90 | 1903 | 102,0 | 2 | 6 |
| 302. | ул.Ленина, д.76 | 3 | 90 | 1964 | 74,0 | 3 | 7 |
| 303. | ул.Ленина, д.48 | 2 | 70 |  | 99,0 | 3 | 8 |
| 304. | ул.Ленина, д.6 | 3 | 75 |  | 232,0 | 3 | 8 |
| 305. | ул.Ленина, д.8а | 8 | 76 |  | 156,0 | 8 | 10 |
| 306. | ул.Ленина, д.100 | 6 | 90 | 1900 | 182,0 | 6 | 12 |
| 307. | ул.Ленина, д.77 | 3 | 90 | 1917 | 85,0 | 3 | 6 |
| 308. | ул.Колхозная, д.7 | 5 | 80 | 1960 | 191,0 | 5 | 19 |
| 309. | ул.Троицкая, д.4 | 4 | 90 |  | 150,0 | 4 | 12 |
| 310. | ул.Свердлова, д.12 | 4 | 70 |  | 119,0 | 4 | 12 |
| 311. | ул.Покровского, д.4 | 14 | 90 |  | 552,0 | 13 | 33 |
| 312. | ул.Стрелецкая, д.14 | 4 | 90 |  | 168,0 | 4 | 5 |
| 313. | ул.Чапаева, д.3 | 4 | 88 | 1956 | 104,7 | 4 | 5 |
| 314. | ул.Гончарова, д.90 | 8 | 90 | 1967 | 167,5 | 8 | 11 |
| 315. | ул.Гончарова, д.69 | 14 | 90 | 1930 | 300,9 | 13 | 25 |
| 316. | ул.Первомайская, д.22 | 5 | 94 | 1959 | 125,8 | 5 | 11 |
| 317. | ул.Куйбышева, д.14 | 8 | 90 | 1957 | 204,9 | 10 | 11 |
| 318. | пл.Октябрьской революции, д.13 | 6 | 72 | 1910 | 118,0 | 6 | 14 |
| 319. | ул.Гончарова, д.96 | 4 | 90 | 1909 | 60,2 | 3 | 11 |
| 320. | ул.Гончарова, д.79 | 4 | 90 | 1957 | 90,7 | 4 | 13 |
| 321. | ул.Горшенина, д.26а | 10 | 91 |  | 172,8 | 4 | 9 |
| 322. | ул.Гончарова, д.41 | 6 | 90 |  | 142,1 | 6 | 11 |
| 323. | ул.Гончарова, д.43 | 8 | 90 |  | 175,5 | 7 | 20 |
| 324. | ул.Гончарова, д.45 | 8 | 90 |  | 179,0 | 8 | 17 |
| 325. | ул.Стрелецкая, д.6 | 8 | 90 | 1915 | 178,4 | 7 | 14 |
| 326. | ул.Горшенина, д.47 | 5 | 90 |  | 144,8 | 5 | 8 |
| 327. | ул.Горького, д.22 | 4 | 95 | 1906 | 116,9 | 4 | 8 |
| 328. | ул.Горького, д.13 | 8 | 70 |  | 294,5 | 8 | 9 |
| 329. | ул.Горького, д.14 | 8 | 80 | 1896 | 152,4 | 7 | 15 |
| 330. | ул.Кирова, д.11 | 11 | 90 | 1900 | 263,0 | 8 | 15 |
| 331. | ул.Кирова, д.15 | 7 | 72 | 1890 | 153,8 | 7 | 14 |
| 332. | ул.Белинского, д.13 | 10 | 82 | 1952 | 270,0 | 10 | 24 |
| 333. | ул.Белинского, д.15 | 8 | 80 | 1960 | 200,5 | 8 | 19 |
| 334. | ул.Фестивальная, д.20 | 8 | 80 | 1960 | 217,7 | 8 | 19 |
| 335. | ул.Фестивальная, д.11 | 5 | 80 | 1960 | 133,7 | 5 | 12 |
| 336. | ул.Фестивальная, д.7 | 4 | 80 | 1960 | 113,1 | 4 | 10 |
| 337. | ул.Белинского, д.28 | 6 | 84 | 1959 | 136,7 | 5 | 9 |
| 338. | Школьный пр., д.5 | 4 | 84 | 1958 | 177,8 | 4 | 12 |
| 339. | ул.Нахимова, д.22 | 2 | 74 | 1963 | 67,9 | 2 | 5 |
| 340. | ул.Юбилейная, д.10 | 4 | 84 |  | 112,4 | 4 | 9 |
| 341. | ул.Юбилейная, д.2 | 4 | 84 | 1958 | 106,7 | 3 | 6 |
| 342. | ул.Юбилейная, д.4 | 4 | 84 | 1958 | 131,2 | 4 | 9 |
| 343. | ул.Юбилейная, д.5 | 4 | 84 |  | 111,0 | 3 | 8 |
| 344. | ул.Жуковского, д.9 | 6 | 90 |  | 341,0 | 6 | 18 |
| 345. | ул.Жуковского, д.3 | 3 | 90 |  | 163,5 | 3 | 7 |
| 346. | ул.Комсомола, д.97 | 6 | 90 | 1906 | 164,4 | 6 | 15 |
| 347. | ул.Комсомола, д.62 | 4 | 90 | 1905 | 116,1 | 4 | 9 |
| 348. | ул.Комсомола, д.38 | 3 | 90 | 1949 | 83,8 | 3 | 5 |
| 349. | ул.40 лет Победы, д.36 | 3 | 70 |  | 68,7 | 3 | 5 |
| 350. | ул.Ленина, д.46 | 3 | 90 |  | 143,0 | 2 | 8 |
| 351. | ул.Кирова, д.11а | 4 | 74 | 1900 | 130,2 | 4 | 7 |
| 352. | ул.Гончарова, д.67 | 7 | 70 |  | 161,4 | 3 | 4 |
| 353. | ул.Жуковского, д.83 | 4 | 70 |  | 237,9 | 5 | 13 |
| 354. | ул.Стрелецкая, д.91 | 3 | 90 |  | 103,3 | 2 | 5 |
| 355. | ул.Ленина, д.70 | 5 | 75 | 1906 | 180,8 | 5 | 11 |
| 356. | ул.Ленина, д.66 | 7 | 90 | 1900 | 207,5 | 7 | 17 |
| 357. | ул.Первомайская, д.41 | 5 | 90 |  | 208,8 | 5 | 11 |
| 358. | ул.Комсомола, д.65 | 3 | 94 | 1953 | 104,9 | 3 | 5 |
| 359. | ул.Комсомола, д.58 | 6 | 90 |  | 190,1 | 1 | 4 |
| 360. | ул.Комсомола, д.60 | 6 | 71 | 1911 | 76,2 | 6 | 7 |
| 361. | ул.Комсомола, д.98 | 5 | 90 | 1895 | 197,7 | 5 | 11 |
| 362. | ул.Комсомола, д.24 | 2 | 90 |  | 104,2 | 2 | 4 |
| 363. | ул.Комсомола, д.1 | 4 | 90 | 1958 | 89,6 | 4 | 9 |
| 364. | ул.Комсомола, д.67 | 3 | 90 | 1905 | 112,9 | 3 | 6 |
| 365. | ул.Комсомола, д.80 | 8 | 90 |  | 266,9 | 6 | 8 |
| 366. | ул.Комсомола, д.100 | 8 | 70 |  | 261,6 | 8 | 17 |
| 367. | ул.III Интернационала, д.49 | 5 | 70 |  | 167,0 | 4 | 15 |
| 368. | Фабричный пер., д.6 | 4 | 84 | 1958 | 140,8 | 4 | 7 |
| 369. | Фабричный пер., д.3 | 4 | 84 | 1958 | 142,5 | 4 | 4 |
| 370. | ул.Московская, д.107 | 3 | 76 | 1937 | 88,6 | 3 | 6 |
| 371. | ул.Московская, д.105 | 4 | 90 | 1958 | 173,0 | 5 | 11 |
| 372. | ул.Московская, д.19 | 3 | 90 |  | 101,4 | 3 | 4 |
| 373. | ул.Московская, д.28 | 3 | 90 | 1907 | 115,8 | 4 | 10 |
| 374. | ул.Горшенина, д.37 | 4 | 90 | 1906 | 162,4 | 4 | 7 |
| 375. | ул.Горшенина, д.6 | 4 | 90 |  | 85,8 | 4 | 4 |
| 376. | ул.Стрелецкая, д.8 | 8 | 90 | 1930 | 383,7 | 4 | 11 |
| 377. | ул.Стрелецкая, д.41а | 4 | 90 |  | 88,9 | 3 | 6 |
| 378. | ул.Стрелецкая, д.16 | 7 | 90 |  | 198,7 | 5 | 10 |
| 379. | ул.Горького, д.18 | 2 | 72 | 1910 | 79,8 | 2 | 3 |
| 380. | ул.Горького, д.8 | 3 | 95 |  | 86,5 | 3 | 9 |
| 381. | ул.Лермонтова, д.15 | 4 | 70 | 1902 | 99,2 | 4 | 5 |
| 382. | ул.Первомайская, д.50 | 4 | 70 | 1906 | 172,8 | 4 | 9 |
| 383. | ул.Шпальная, д.8 | 3 | 70 | 1922 | 84,2 | 3 | 5 |
| 384. | Больничный пер., д.15 | 2 | 70 | 1954 | 110,7 | 2 | 6 |
| 385. | Больничный пер., д.15а | 3 | 70 | 1958 | 137,0 | 3 | 4 |
| 386. | ул.Герцена, д.10 | 4 | 70 | 1949 | 118,8 | 4 | 7 |
| 387. | ул.Почтовая, д.13 | 10 | 70 | 1939 | 523,7 | 10 | 27 |
| 388. | ул.Первомайская, д.50а | 6 | 70 | 1913 | 281,1 | 6 | 15 |
| 389. | ул.Почтовая, д.15 | 7 | 70 | 1930 | 355,6 | 7 | 14 |
| 390. | ул.Краснофлотская, д.8 | 4 | 70 | 1959 | 124,5 | 4 | 9 |
| 391. | ул.Шпальная, д.2 | 12 | 75 | 1935 | 581,0 | 12 | 9 |
| 392. | ул.Шпальная, д.4 | 12 | 75 | 1935 | 534,2 | 12 | 20 |
| 393. | ул.Железнодорожная, д.11 | 7 | 75 | 1905 | 211,6 | 7 | 8 |
| 394. | ул.Железнодорожный тупик, д.15 | 8 | 70 | 1910 | 171,2 | 8 | 16 |
| 395. | ул.Шпальная, д.6 | 5 | 70 | 1922 | 162,9 | 5 | 4 |
| 396. | ул.Комсомола, д.82а | 9 | 80 | 1952 | 673,2 | 9 | 21 |
| 397. | ул.Троицкая, д.9 | 4 | 80 | 1900 | 187,5 | 4 | 6 |
| 398. | Больничный пер., д.3 | 10 | 80 | 1955 | 390,9 | 10 | 23 |
| 399. | ул.Комсомола, д.78 | 4 | 80 | 1906 | 159,8 | 4 | 4 |
| 400. | ул.Жуковского, д.77б | 2 | 80 | 1949 | 67,6 | 2 | 3 |
| 401. | ул.Шпальная, д.47 | 3 | 80 | 1925 | 158,2 | 3 | 10 |
| 402. | ул.Щорса, д.9 | 6 | 80 | 1905 | 207,0 | 6 | 9 |
| 403. | ул.Ленинградская, д.10 | 3 | 80 | 1954 | 103,1 | 3 | 4 |
|  | Итого | 654 | х | х | 21395,6 | 608 | 1253 |
| # г.Канаш |  |  |  |  |  |  |  |
| 404. | ул.Красноармейская, д.38 | 4 | 80 | 1917 | 108,0 | 4 | 8 |
| 405. | ул.Железнодорожная, д.249 | 14 | 85 | 1937 | 544,3 | 14 | 31 |
| 406. | ул.Кооперативная, д.17 | 3 | 80 | 1938 | 79,8 | 3 | 9 |
| 407. | ул.Железнодорожная, д.253 | 5 | 82 | 1945 | 118,5 | 5 | 10 |
| 408. | ул.Железнодорожная, д.133 | 2 | 80 | 1963 | 81,7 | 2 | 9 |
| 409. | ул.Железнодорожная, д.228 | 4 | 80 | 1974 | 113,3 | 4 | 9 |
| 410. | ул.Железнодорожная, д.257 | 3 | 80 | 1974 | 145,5 | 3 | 4 |
| 411. | ул.Филатова, д.5 | 2 | 81 | 1954 | 63,0 | 2 | 6 |
| 412. | ул.Новая, д.1 | 10 | 88 | 1969 | 404,2 | 10 | 22 |
| 413. | ул.Свободы, д.22 | 4 | 80 | 1940 | 94,0 | 4 | 10 |
| 414. | ул.Красноармейская, д.54 | 2 | 80 | 1942 | 38,1 | 2 | 2 |
| 415. | ул.Красноармейская, д.51 | 2 | 80 | 1952 | 73,1 | 2 | 9 |
| 416. | ул.Фурманова, д.2 | 4 | 90 | 1961 | 89,1 | 4 | 8 |
| 417. | ул.Красноармейская, д.23 | 2 | 80 | 1966 | 58,7 | 2 | 7 |
| 418. | ул.40 лет Октября, д.12 | 2 | 80 | 1959 | 62,4 | 2 | 5 |
| 419. | ул.Красноармейская, д.25 | 4 | 80 | 1925 | 103,7 | 4 | 10 |
| 420. | ул.Железнодорожная, д.233 | 12 | 78 | 1930 | 472,1 | 12 | 30 |
| 421. | ул.Канашская, д.27 | 5 | 78 | 1930 | 140,0 | 5 | 12 |
| 422. | ул.Промогородная, д.5 | 2 | 78 | 1930 | 45,0 | 2 | 5 |
| 423. | ул.Железнодорожная, д.235 | 10 | 78 | 1932 | 465,7 | 10 | 24 |
| 424. | ул.Красноармейская, д.7 | 2 | 78 | 1935 | 44,2 | 2 | 5 |
| 425. | ул.Железнодорожная, д.237 | 16 | 78 | 1936 | 518,6 | 16 | 42 |
| 426. | ул.Железнодорожная, д.247 | 4 | 78 | 1936 | 157,7 | 4 | 12 |
| 427. | ул.Железнодорожная, д.225 | 9 | 78 | 1954 | 309,7 | 9 | 28 |
| 428. | ул.Крупской, д.8 | 4 | 78 | 1954 | 61,2 | 4 | 15 |
| 429. | ул.Красноармейская, д.55 | 3 | 78 | 1956 | 61,0 | 3 | 6 |
| 430. | ул.Железнодорожная, д.43 | 3 | 78 | 1958 | 82,8 | 3 | 9 |
| 431. | ул.Железнодорожная, д.45 | 3 | 78 | 1958 | 64,0 | 3 | 8 |
| 432. | ул.Железнодорожная, д.155 | 6 | 78 | 1959 | 154,4 | 6 | 16 |
| 433. | ул.Суворова, д.4 | 8 | 78 | 1959 | 159,7 | 8 | 18 |
| 434. | ул.Железнодорожная, д.227 | 3 | 78 | 1961 | 88,1 | 3 | 6 |
| 435. | ул.Красноармейская, д.24 | 7 | 78 | 1960 | 142,8 | 7 | 16 |
| 436. | ул.Автовокзальная, д.7 | 4 | 75 | 1959 | 87,9 | 4 | 9 |
| 437. | ул.Первомайская, д.81 | 2 | 75 | 1960 | 48,12 | 2 | 4 |
| 438. | ул.Театральная, д.3 | 3 | 75 | 1963 | 77,88 | 3 | 9 |
| 439. | ул.Чебоксарская, д.13 | 3 | 75 | 1963 | 88,30 | 3 | 5 |
| 440. | ул.Канашская, д.21 | 5 | 75 | 1928 | 165,70 | 5 | 16 |
| 441. | ул.Первомайская, д.15 | 6 | 75 | 1934 | 163,18 | 6 | 20 |
| 442. | ул.Лесная, д.6 | 2 | 75 | 1939 | 55,93 | 2 | 2 |
| 443. | ул.Железнодорожная, д.41 | 3 | 75 | 1958 | 56,95 | 3 | 8 |
| 444. | ул.Новая, д.3 | 15 | 75 | 1959 | 441,00 | 15 | 42 |
| 445. | ул.Пугачева, д.38 | 3 | 75 | 1959 | 55,40 | 3 | 9 |
| 446. | ул.Полетаева, д.7 | 2 | 75 | 1959 | 62,18 | 2 | 7 |
| 447. | ул.Кирова, д.4 | 6 | 75 | 1934 | 138,20 | 6 | 14 |
|  | Итого | 218 | х | х | 6585,31 | 218 | 556 |
| # г.Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |
| 448. | ул.Кооперативная, д.6 | 3 | 100 | 1933 | 45,82 | 3 | 3 |
| 449. | ул.Мира, д.6 | 3 | 100 | 1930 | 45,25 | 3 | 5 |
| 450. | ул.Мира, д.8 | 16 | 100 | 1930 | 321,58 | 16 | 37 |
| 451. | ул.МОПРа, д.13 | 6 | 100 | 1931 | 279,45 | 6 | 18 |
| 452. | ул.Ленина, д.16 | 12 | 100 | 1932 | 575,00 | 18 | 38 |
| 453. | ул.МОПРа, д.1 | 18 | 100 | 1930 | 706,00 | 17 | 52 |
| 454. | ул.МОПРа, д.3 | 25 | 100 | 1930 | 692,00 | 24 | 61 |
| 455. | пер.Зеленый, д.1 | 16 | 100 | 1936 | 735,00 | 21 | 46 |
| 456. | ул.МОПРа, д.9 | 8 | 100 | 1931 | 534,00 | 15 | 41 |
| 457. | ул.МОПРа, д.11 | 8 | 100 | 1931 | 544,00 | 19 | 48 |
| 458. | ул.Мира, д.10 | 8 | 100 | 1931 | 578,00 | 17 | 39 |
| 459. | ул.Мира, д.12 | 8 | 100 | 1931 | 583,00 | 17 | 44 |
| 460. | ул.Косточкина, д.18 | 8 | 100 | 1934 | 475,00 | 14 | 30 |
| 461. | ул.Косточкина, д.20 | 8 | 100 | 1934 | 486,00 | 20 | 41 |
| 462. | Заводской пр., д.9 | 8 | 100 | 1930 | 498,00 | 12 | 34 |
| 463. | Заводской пр., д.11 | 8 | 100 | 1930 | 509,00 | 10 | 27 |
| 464. | Заводской пр., д.14 | 27 | 100 | 1934 | 807,00 | 29 | 72 |
| 465. | ул.Комсомольская, д.2а | 8 | 100 | 1958 | 291,00 | 9 | 16 |
| 466. | ул.Мебельщиков, д.6 | 8 | 100 | 1957 | 288,00 | 9 | 16 |
| 467. | ул.Мебельщиков, д.8 | 8 | 100 | 1957 | 290,00 | 8 | 14 |
| 468. | ул.Мебельщиков, д.10 | 8 | 100 | 1957 | 294,00 | 8 | 16 |
| 469. | Банковский пер., д.10 | 8 | 100 | 1957 | 291,00 | 9 | 24 |
| 470. | Банковский пер., д.12 | 8 | 100 | 1957 | 286,00 | 9 | 15 |
| 471. | ул.Мичурина, д.12 | 17 | 100 | 1963 | 1263,00 | 9 | 18 |
| 472. | ул.Мичурина, д.10 | 58 | 100 | 1960 | 1315,00 | 58 | 140 |
| 473. | ул.Маяковского, д.74 | 8 | 100 | 1958 | 419,00 | 10 | 26 |
| 474. | Банковский пер., д.14а | 8 | 100 | 1959 | 248,00 | 8 | 19 |
| 475. | ул.К.Маркса, д.59 | 11 | 100 | 1936 | 305,00 | 12 | 27 |
| 476. | ул.Щербакова, д.48а | 3 | 100 | 1949 | 159,00 | 5 | 8 |
| 477. | ул.Щербакова, д.44 | 10 | 100 | 1959 | 406,00 | 12 | 29 |
| 478. | ул.О.Кошевого, д.18 | 8 | 100 | 1959 | 401,00 | 11 | 25 |
| 479. | ул.Колхозная, д.5 | 12 | 100 | 1937 | 330,00 | 12 | 24 |
| 480. | ул.Ленина, д.22 | 4 | 82 | 1958 | 228,00 | 9 | 15 |
| 481. | пер.Зеленый, д.3 | 8 | 90 | 1954 | 248,00 | 10 | 21 |
| 482. | пер.Зеленый, д.5 | 6 | 100 | 1932 | 210,00 | 8 | 20 |
| 483. | ул.Жукова, д.11 | 4 | 100 | 1938 | 209,00 | 4 | 11 |
| 484. | пер.Зеленый, д.8 | 8 | 88 | 1957 | 223,00 | 9 | 21 |
| 485. | пер.Зеленый, д.7 | 12 | 86 | 1958 | 424,00 | 11 | 24 |
| 486. | ул.Урицкого, д.30 | 4 | 75 | 1968 | 152,00 | 4 | 8 |
| 487. | ул.Урицкого, д.32 | 2 | 78 | 1968 | 51,00 | 2 | 2 |
| 488. | Заводской пр., д.16 | 12 | 100 | 1943 | 741,00 | 17 | 37 |
| 489. | ул.Мичурина, д.4 | 16 | 96 | 1953 | 393,00 | 22 | 55 |
| 490. | ул.Щербакова, д.79 | 2 | 100 | 1951 | 45,00 | 2 | 6 |
| 491. | ул.Белинского, д.1а | 4 | 96 | 1953 | 83,00 | 3 | 7 |
| 492. | ул.Щербакова, д.91 | 2 | 96 | 1953 | 85,00 | 2 | 5 |
| 493. | ул.Котовского, д.65 | 2 | 90 | 1956 | 63,00 | 2 | 6 |
| 494. | ул.Ленина, д.39 | 8 | 90 | 1956 | 242,00 | 8 | 14 |
| 495. | ул.Котовского, д.63 | 2 | 92 | 1957 | 63,00 | 3 | 5 |
| 496. | ул.Халтурина, д.4 | 3 | 90 | 1958 | 116,00 | 4 | 7 |
| 497. | ул.Халтурина, д.7 | 4 | 90 | 1958 | 180,00 | 4 | 11 |
| 498. | ул.Францева, д.3а | 2 | 90 | 1958 | 64,00 | 1 | 2 |
| 499. | ул.Ленина, д.41 | 8 | 84 | 1959 | 244,00 | 9 | 18 |
| 500. | ул.Орджоникидзе, д.60/2 | 2 | 82 | 1960 | 30,00 | 2 | 8 |
| 501. | ул.Орджоникидзе, д.75/1 | 2 | 82 | 1960 | 20,00 | 2 | 3 |
| 502. | ул.Матросова, д.73 | 4 | 78 | 1962 | 130,00 | 4 | 10 |
| 503. | ул.Сеченова, д.7 | 8 | 72 | 1965 | 389,00 | 13 | 26 |
| 504. | ул.Сеченова, д.1 | 4 | 84 | 1959 | 213,00 | 4 | 15 |
| 505. | ул.Белинского, д.1 | 4 | 84 | 1959 | 83,10 | 5 | 11 |
| 506. | ул.Матросова, д.70 | 7 | 80 | 1961 | 86,30 | 5 | 8 |
| 507. | ул.Чкалова, д.61 | 8 | 73 | 1973 | 323,00 | 7 | 14 |
| 508. | ул.Тургенева, д.20 | 4 | 100 | 1972 | 145,00 | 4 | 15 |
| 509. | ул.Тургенева, д.26 | 5 | 100 | 1973 | 148,00 | 5 | 12 |
| 510. | ул.Тургенева, д.28 | 4 | 100 | 1972 | 149,00 | 4 | 16 |
| 511. | ул.Тургенева, д.30 | 4 | 100 | 1973 | 148,00 | 4 | 5 |
| 512. | ул.Тургенева, д.32 | 3 | 100 | 1973 | 390,00 | 3 | 6 |
| 513. | ул.Тургенева, д.34 | 3 | 100 | 1974 | 127,00 | 3 | 7 |
| 514. | ул.Тургенева, д.36 | 2 | 100 | 1974 | 137,00 | 2 | 7 |
| 515. | ул.Тургенева, д.38 | 3 | 100 | 1974 | 137,00 | 3 | 10 |
| 516. | ул.Крылова, д.27 | 2 | 100 | 1973 | 125,00 | 2 | 6 |
| 517. | ул.Крылова, д.35 | 8 | 100 | 1973 | 390,00 | 8 | 19 |
| 518. | ул.Пархоменко, д.19 | 2 | 100 | 1974 | 127,00 | 2 | 4 |
| 519. | ул.Пархоменко, д.24 | 3 | 100 | 1973 | 126,00 | 3 | 9 |
| 520. | ул.Луговая, д.37 | 2 | 100 | 1973 | 129,00 | 2 | 9 |
| 521. | ул.С.Лазо, д.36 | 5 | 100 | 1973 | 145,00 | 6 | 15 |
| 522. | ул.С.Лазо, д.38 | 2 | 100 | 1973 | 148,00 | 2 | 5 |
| 523. | ул.Докучаева, д.10 | 3 | 100 | 1976 | 136,00 | 3 | 11 |
| 524. | ул.Докучаева, д.12 | 2 | 100 | 1976 | 76,00 | 2 | 5 |
| 525. | ул.Ленина, д.62 | 2 | 100 | 1932 | 58,00 | 2 | 9 |
| 526. | ул.Свердлова, д.90 | 2 | 96 |  | 94,00 | 2 | 5 |
| 527. | ул.Ленина, д.43а | 4 | 100 | 1963 | 72,00 | 4 | 8 |
| 528. | ул.Футболка, д.1 | 2 | 100 | 1953 | 40,00 | 2 | 6 |
| 529. | ул.Футболка, д.2 | 2 | 100 | 1953 | 49,00 | 2 | 6 |
| 530. | ул.Футболка, д.4 | 2 | 100 | 1953 | 54,00 | 2 | 5 |
| 531. | ул.Футболка, д.5 | 2 | 100 | 1953 | 65,00 | 2 | 4 |
| 532. | ул.Футболка, д.6 | 2 | 100 | 1953 | 40,00 | 2 | 3 |
| 533. | ул.Футболка, д.7 | 2 | 100 | 1953 | 54,00 | 2 | 6 |
| 534. | ул.Футболка, д.8 | 4 | 100 | 1954 | 82,00 | 4 | 13 |
| 535. | ул.Футболка, д.9 | 3 | 100 | 1940 | 137,00 | 3 | 12 |
| 536. | ул.Футболка, д.10 | 3 | 96 | 1952 | 90,00 | 3 | 5 |
| 537. | ул.Футболка, д.16 | 4 | 94 | 1953 | 94,00 | 4 | 11 |
| 538. | ул.Футболка, д.17 | 4 | 90 | 1955 | 94,00 | 4 | 12 |
| 539. | ул.Суворова, д.31 | 4 | 100 | 1935 | 87,00 | 4 | 8 |
| 540. | ул.Суворова, д.9 | 4 | 98 | 1951 | 114,00 | 4 | 7 |
| 541. | ул.Суворова, д.25 | 2 | 100 | 1949 | 56,00 | 2 | 3 |
| 542. | ул.Суворова, д.27 | 2 | 100 | 1949 | 58,00 | 2 | 10 |
| 543. | ул.Репина, д.15 | 8 | 100 | 1937 | 145,00 | 8 | 15 |
| 544. | ул.Белинского, д.16 | 2 | 100 | 1948 | 96,00 | 2 | 6 |
| 545. | ул.Радищева, д.77 | 2 | 100 | 1950 | 59,00 | 2 | 8 |
| 546. | ул.Щербакова, д.55 | 3 | 100 | 1937 | 82,00 | 3 | 9 |
| 547. | ул.Советская, д.9а | 2 | 98 | 1951 | 105,00 | 2 | 6 |
| 548. | ул.Комсомольская, д.68 | 12 | 100 | 1950 | 313,00 | 12 | 17 |
| 549. | ул.Кутузова, д.33 | 2 | 100 | 1948 | 56,00 | 2 | 9 |
| 550. | ул.Кутузова, д.50 | 2 | 100 | 1948 | 69,00 | 2 | 8 |
| 551. | ул.Кутузова, д.52 | 3 | 100 | 1937 | 126,00 | 3 | 9 |
| 552. | ул.Кутузова, д.54 | 4 | 100 | 1937 | 123,00 | 4 | 8 |
| 553. | ул.Кутузова, д.56 | 4 | 100 | 1937 | 125,00 | 4 | 13 |
| 554. | ул.Кутузова, д.58 | 4 | 96 | 1952 | 112,00 | 4 | 9 |
| 555. | ул.Сеченова, д.46 | 2 | 100 | 1928 | 104,00 | 2 | 6 |
| 556. | ул.Стройучасток, д.1 | 2 | 100 | 1948 | 70,00 | 2 | 6 |
| 557. | ул.Стройучасток, д.3 | 2 | 100 | 1948 | 82,00 | 2 | 7 |
| 558. | ул.Стройучасток, д.4 | 2 | 100 | 1948 | 30,00 | 2 | 3 |
| 559. | ул.Стройучасток, д.5 | 2 | 100 | 1948 | 62,00 | 2 | 7 |
| 560. | ул.Стройучасток, д.6 | 2 | 100 | 1948 | 61,00 | 2 | 9 |
| 561. | ул.Стройучасток, д.7 | 2 | 100 | 1948 | 68,00 | 2 | 7 |
| 562. | ул.Стройучасток, д.10 | 4 | 100 | 1949 | 105,00 | 4 | 14 |
| 563. | ул.Стройучасток, д.21 | 6 | 100 | 1928 | 170,00 | 6 | 16 |
| 564. | ул.Стройучасток, д.22 | 4 | 100 | 1948 | 120,00 | 4 | 15 |
| 565. | ул.О.Кошевого, д.13 | 6 | 100 | 1948 | 182,00 | 6 | 16 |
| 566. | ул.Кумашинская, д.18 | 4 | 98 | 1951 | 85,00 | 4 | 10 |
| 567. | пр.Сурский, д.16 | 2 | 100 | 1933 | 50,00 | 2 | 5 |
| 568. | пр.Сурский, д.18 | 12 | 100 | 1936 | 250,00 | 12 | 20 |
|  | Итого | 732 | х | х | 27309,50 | 834 | 1995 |
| # г.Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |
| 569. | ул.Фучика, д.28 | 8 | 66 | 1959 | 425,60 | 10 | 27 |
| 570. | ул.Фучика, д.37 | 8 | 66 | 1957 | 408,00 | 16 | 39 |
| 571. | ул.40 лет Октября, д.4 | 2 | 68 | 1959 | 83,40 | 2 | 5 |
| 572. | ул.Семашко, д.6 | 8 | 67 | 1959 | 391,60 | 10 | 30 |
| 573. | ул.Глинки, д.29а | 4 | 67 | 1962 | 127,10 | 6 | 12 |
| 574. | ул.Ф.Павлова, д.31 | 4 | 66 | 1960 | 105,60 | 6 | 11 |
| 575. | ул.Красноармейская, д.23 | 10 | 70 | 1939 | 260,00 | 11 | 29 |
| 576. | ул.Родниковая, д.53 | 2 | 66 | 1939 | 70,20 | 2 | 9 |
| 577. | ул.Родниковая, д.50 | 2 | 66 | 1949 | 43,10 | 2 | 2 |
| 578. | ул.Нижегородская, д.64 | 8 | 66 | 1951 | 459,60 | 15 | 34 |
| 579. | ул.Нижняя Нагорная, д.4 | 3 | 75 | 1946 | 98,60 | 3 | 13 |
| 580. | ул.Нагорная, д.31 | 8 | 80 | 1937 | 263,70 | 3 | 3 |
| 581. | просп.Московский, д.4 | 10 | 66 | 1938 | 339,80 | 11 | 37 |
| 582. | ул.З.Яковлевой, д.27 | 2 | 76 | 1952 | 58,90 | 2 | 4 |
| 583. | ул.Красногорская, д.16 | 2 | 73 | 1936 | 21,50 | 1 | 1 |
| 584. | ул.Нагорная, д.23 | 2 | 69 | 1957 | 84,20 | 3 | 5 |
| 585. | ул.Нагорная, д.29 | 5 | 70 | 1935 | 137,70 | 5 | 7 |
| 586. | ул.Сосновская, д.43 | 3 | 75 | 1958 | 80,60 | 3 | 9 |
| 587. | ул.Красногорская, д.22а | 3 | 67 | 1963 | 111,20 | 3 | 10 |
| 588. | ул.Тельмана, д.132 | 2 | 69 | 1963 | 75,20 | 2 | 7 |
| 589. | ул.Красногорская, д.6 | 2 | 71 | 1963 | 42,00 | 2 | 6 |
| 590. | ул.Просечная, д.4 | 8 | 71 | 1940 | 222,90 | 6 | 10 |
| 591. | ул.Магницкого, д.12 | 8 | 66 | 1957 | 291,70 | 10 | 31 |
| 592. | ул.Декабристов, д.4 | 17 | 66 | 1952 | 614,30 | 15 | 40 |
| 593. | ул.Юности, д.2 | 8 | 67 | 1945 | 278,80 | 10 | 20 |
| 594. | пер.Ягодный, д.5 | 7 | 66 | 1963 | 425,80 | 14 | 52 |
| 595. | ул.Красноармейская, д.3 | 18 | 66 | 1930 | 456,00 | 18 | 55 |
| 596. | ул.Нагорная, д.6 | 7 | 74 | 1936 | 192,60 | 7 | 17 |
| 597. | ул.Пржевальского, д.11 | 8 | 66 | 1959 | 699,20 | 9 | 24 |
| 598. | ул.Красногорская, д.1 | 2 | 66 | 1939 | 30,00 | 1 | 1 |
| 599. | ул.Просечная, д.9 | 6 | 75 | 1929 | 148,50 | 4 | 7 |
| 600. | ул.Усадская, д.47 | 4 | 68 | 1959 | 214,80 | 4 | 21 |
| 601. | ул.Усадская, д.49 | 3 | 66 | 1959 | 203,00 | 3 | 11 |
| 602. | ул.Сурикова, д.14 | 3 | 66 | 1927 | 106,10 | 3 | 7 |
| 603. | ул.Суворова, д.27 | 2 | 70 | 1927 | 136,90 | 2 | 13 |
| 604. | ул.Парижской Коммуны, д.14 | 16 | 70 | 1955 | 457,00 | 17 | 43 |
| 605. | ул.Парижской Коммуны, д.16 | 7 | 75 | 1960 | 289,80 | 10 | 38 |
| 606. | ул.Парижской Коммуны, д.8 | 8 | 70 | 1959 | 410,30 | 9 | 33 |
| 607. | ул.Парижской Коммуны, д.10 | 8 | 70 | 1960 | 413,40 | 8 | 26 |
| 608. | ул.Парижской Коммуны, д.12 | 18 | 73 | 1966 | 408,60 | 9 | 33 |
| 609. | пер.Кошкинский, д.1а | 4 | 68 | 1933 | 168,40 | 4 | 12 |
| 610. | ул.Бродского, д.21/38 | 4 | 70 | 1963 | 130,20 | 4 | 8 |
| 611. | ул.40 лет Октября, д.28 | 4 | 100 | 1965 | 162,60 | 4 | 14 |
| 612. | ул.Магницкого, д.35 | 4 | 100 | 1958 | 160,10 | 4 | 12 |
| 613. | ул.Калинина, д.68б | 7 | 99 | 1951 | 165,80 | 7 | 14 |
| 614. | ул.Калинина, д.68з | 2 | 94 | 1968 | 138,20 | 2 | 4 |
| 615. | ул.Поворотно-Нагорная, д.6 | 7 | 100 | 1936 | 193,00 | 7 | 21 |
| 616. | ул.Я.Купалы, д.78 | 4 | 66 | 1940 | 60,60 | 4 | 5 |
| 617. | ул.Дунаевского, д.30 | 7 | 95 | 1960 | 185,30 | 7 | 18 |
| 618. | ул.Энергетиков, д.18 | 8 | 100 | 1958 | 413,70 | 8 | 30 |
| 619. | ул.Энергетиков, д.20 | 8 | 100 | 1958 | 412,80 | 8 | 27 |
| 620. | ул.Декабристов, д.1 | 18 | 100 | 1952 | 630,20 | 18 | 33 |
| 621. | ул.Декабристов, д.2 | 18 | 100 | 1951 | 624,90 | 18 | 49 |
| 622. | ул.Декабристов, д.3 | 15 | 100 | 1952 | 628,30 | 16 | 60 |
| 623. | ул.Магницкого, д.4 | 8 | 100 | 1957 | 249,90 | 8 | 28 |
| 624. | ул.Свердлова, д.49 | 7 | 66 | 1901 | 197,00 | 7 | 22 |
| 625. | ул.Водопроводная, д.4 | 4 | 66 | 1933 | 95,90 | 4 | 11 |
| 626. | ул.Водопроводная, д.6 | 3 | 66 | 1935 | 100,70 | 3 | 12 |
| 627. | ул.Водопроводная, д.8 | 3 | 66 | 1932 | 71,40 | 3 | 15 |
| 628. | ул.Водопроводная, д.10 | 3 | 66 | 1932 | 111,90 | 3 | 16 |
| 629. | ул.Гражданская, д.35 | 8 | 66 | 1958 | 258,50 | 8 | 24 |
| 630. | ул.Социалистическая, д.5 | 16 | 66 | 1955 | 824,30 | 16 | 45 |
| 631. | ул.Островского, д.4 | 4 | 66 | 1959 | 143,70 | 4 | 6 |
| 632. | ул.Красноармейская, д.23 | 10 | 66 | 1939 | 394,20 | 1 | 21 |
| 633. | ул.Водопроводная, д.15 | 6 | 66 | 1962 | 129,80 | 6 | 11 |
| 634. | ул.Добролюбова, д.14 | 8 | 66 | 1939 | 204,90 | 8 | 25 |
| 635. | ул.Водопроводная, д.27 | 8 | 66 | 1950 | 422,20 | 8 | 48 |
| 636. | ул.К.Иванова, д.89 | 8 | 66 | 1952 | 365,80 | 8 | 42 |
| 637. | ул.Водопроводная, д.5 | 16 | 66 | 1958 | 501,10 | 15 | 35 |
| 638. | ул.Гражданская, д.73 | 16 | 66 | 1961 | 557,10 | 16 | 45 |
| 639. | ул.Гражданская, д.71 | 8 | 66 | 1959 | 486,30 | 8 | 34 |
| 640. | ул.Гражданская, д.25 | 14 | 66 | 1961 | 455,90 | 14 | 34 |
| 641. | ул.Гражданская, д.37 | 8 | 66 | 1959 | 446,60 | 8 | 15 |
| 642. | ул.Гражданская, д.45 | 3 | 66 | 1952 | 84,50 | 3 | 5 |
| 643. | ул.Гражданская, д.61 | 10 | 66 | 1959 | 432,10 | 10 | 13 |
| 644. | ул.Сосновская, д.31 | 16 | 75 | 1929 | 377,00 | 7 | 14 |
| 645. | ул.Сосновская, д.57а | 2 | 66 | 1954 | 82,20 | 2 | 2 |
| 646. | ул.Сосновская, д.59 | 16 | 70 | 1932 | 536,00 | 18 | 53 |
| 647. | ул.Левобережная, д.4а | 2 | 75 | 1940 | 64,60 | 2 | 6 |
| 648. | ул.Сплавная, д.22 | 3 | 75 | 1948 | 105,30 | 2 | 2 |
| 649. | ул.Родниковая, д.38 | 2 | 66 | 1935 | 49,50 | 1 | 1 |
| 650. | ул.Родниковая, д.47 | 2 | 66 | 1941 | 50,20 | 2 | 7 |
| 651. | ул.Родниковая, д.55 | 2 | 75 | 1957 | 49,70 | 1 | 2 |
| 652. | ул.Новая, д.19 | 4 | 70 | 1939 | 118,70 | 4 | 10 |
| 653. | ул.Биржевая, д.8а | 12 | 66 | 1939 | 362,40 | 12 | 37 |
| 654. | ул.Хвойная, д.1 | 3 | 72 | 1940 | 83,80 | 3 | 9 |
| 655. | ул.Биржевая, д.12 | 2 | 66 | 1960 | 74,30 | 2 | 8 |
| 656. | ул.Левобережная, д.7 | 2 | 75 | 1950 | 77,00 | 2 | 6 |
| 657. | ул.Сосновская, д.29 | 2 | 75 | 1929 | 75,80 | 1 | 1 |
| 658. | ул.Биржевая, д.7 | 3 | 66 | 1946 | 109,40 | 3 | 9 |
| 659. | ул.Сосновская, д.32 | 4 | 67 | 1932 | 118,60 | 4 | 11 |
| 660. | ул.Сосновская, д.15 | 3 | 66 | 1947 | 92,50 | 3 | 6 |
| 661. | ул.Больничная, д.2 | 2 | 72 | 1948 | 82,90 | 3 | 10 |
| 662. | ул.Больничная, д.8 | 3 | 66 | 1956 | 83,00 | 1 | 9 |
| 663. | ул.Новая, д.21 | 4 | 75 | 1939 | 134,80 | 4 | 12 |
| 664. | ул.Нагорная, д.8 | 12 | 75 | 1931 | 303,20 | 7 | 13 |
| 665. | ул.Нагорная, д.15 | 4 | 66 | 1947 | 92,50 | 3 | 6 |
| 666. | ул.Сплавная, д.12 | 3 | 66 | 1978 | 67,80 | 2 | 4 |
| 667. | ул.Юности, д.1а | 3 | 66 | 1978 | 72,20 | 2 | 4 |
| 668. | ул.Юности, д.1б | 3 | 66 | 1978 | 73,00 | 2 | 2 |
|  | Итого | 651 | х | х | 23631,60 | 642 | 1840 |
|  | Всего | 3803 | х | х | 132827,56 | 3800 | 9238 |

Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2011 годы

# Индикаторы
оценки эффективности реализации республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы

(в процентах)

| Наименование показателя | Индикаторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, нарастающим итогом | 9,1 | 18,1 | 26,3 | 34,6 |
| Доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда нарастающим итогом | 5,8 | 11,6 | 16,8 | 22,1 |

Приложение N 4

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2011 годы

# Перечень
основных мероприятий по реализации республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы

| N пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Принятие муниципальных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, включающих перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | до 15 марта 2008 г. | органы местного самоуправления* |
| 2. | Принятие нормативного правового акта (правил, порядка) органа местного самоуправления о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу | 2008 год | органы местного самоуправления |
| 3. | Уточнение в рамках муниципальных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда перечня жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | ежегодно | органы местного самоуправления |
| 4. | Проведение аукционов по продаже земельных участков, освобождающихся в результате сноса ветхих и аварийных домов, для новой застройки | ежегодно | органы местного самоуправления |
| 5. | Размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке | ежегодно | органы местного самоуправления |
| 6. | Демонтаж домов, подлежащих сносу, освобождение земельных участков для последующего использования | ежегодно | органы местного самоуправления |
| 7. | Информационное обеспечение хода реализации Программы | ежегодно | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления |

* Мероприятия Программы согласованы с исполнителями.

Приложение N 5

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2011 годы

# Объемы финансирования
республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы

| Годы | Общая площадь сносимого жилищного фонда, кв. метров | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республикан- ский бюджет Чувашской Республики | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2008 | 25973 | 562311,678 | 89070,000 | 274990,068 | 150000,000 | 45751,610 | 2500,000 |
| 2009 | 22464 | 486349,774 | 68117,000 | 213881,164 | 156000,000 | 45751,610 | 2600,000 |
| 2010 | 21912 | 474401,774 | 52104,000 | 213881,164 | 160000,000 | 45751,610 | 2665,000 |
| 2011 | 22147 | 479484,389 | 52104,000 | 213881,164 | 165000,000 | 45751,610 | 2747,615 |
| Всего | 92496 | 2002547,615 | 261395,000 | 916633,560 | 631000,000 | 183006,440 | 10512,615 |

Приложение N 6

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2011 годы

# Методика 
оценки эффективности реализации республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы

Эффективность реализации республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы определяется на основе установленных индикаторов.

1. Доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, нарастающим итогом (в процентах) - относительный показатель, характеризующий удельный вес граждан, которым предоставлено взамен сносимого новое жилье, рассчитывается как отношение количества переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда граждан к общему количеству граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Чувашской Республики:

Д    = (N       / N       ) х 100,

пгр     iпгр+n    общ.гр

где:

n = от 1 до 4 (годы реализации Программы);

Д       - доля   граждан,    переселенных из ветхого   и  аварийного

пгр      жилищного фонда, нарастающим итогом в i-м периоде;

N       - количество     граждан,    переселенных  из    ветхого   и

iпгр+n   аварийного жилищного фонда,  нарастающим  итогом   в   i-м

периоде;

N       - общее   количество    граждан, проживающих в    ветхом   и

общ.гр   аварийном жилищном  фонде,  расположенном   на  территории

Чувашской Республики, в базисном   периоде   (за  базисный

период принимается состояние показателя  на 1 января  2007

года).

Источником информации об общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Чувашской Республики, по состоянию на 1 января 2007 г. являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, источником информации о количестве граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в отчетном году - ведомственная информация Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (отчет об использовании субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики, ежегодно разрабатываемый по форме, установленной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики о Правилах предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики).

2. Доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда нарастающим итогом (в процентах) - относительный показатель, характеризующий удельный вес общей площади сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда, рассчитывается как отношение общей площади сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда к общей площади всего ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики:

Д     = (N        / N        ) х 100,

снос     iснос+n    общ.снос

где:

n = от 1 до 4 (годы реализации Программы);

Д         - доля    сносимого   ветхого и аварийного жилищного фонда

снос       в общем количестве ветхого и аварийного жилищного  фонда

нарастающим итогом в i-м периоде;

N         - общая    площадь      сносимого ветхого   и   аварийного

iснос+n    жилищного фонда нарастающим итогом в i-м периоде;

N         - общая    площадь    ветхого   и     аварийного жилищного

общ.снос   фонда,    расположенного     на   территории   Чувашской

Республики, в базисном периоде   (за   базисный   период

принимается состояние показателя на 1 января 2007 года).

Источником информации об общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, по состоянию на 1 января 2007 г. являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, источником информации об общей площади сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда в отчетном году - ведомственная информация Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (отчет об использовании субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики, ежегодно разрабатываемый по форме, установленной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики о Правилах предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики).