# Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 22 декабря 2008 г. N 391 
"О республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы"

В целях активизации сноса аварийных жилых домов и переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания, реализации положений Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Принять республиканскую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы" (далее - Программа на 2008-2009 годы) согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить государственным заказчиком-координатором Программы на 2008-2009 годы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления:

принять участие в реализации Программы на 2008-2009 годы;

принять муниципальные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, включив в них перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

4. Внести в республиканскую целевую программу "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы (далее - Программа), принятую постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15 (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2008 г. N 189), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

позицию "Важнейшие целевые индикаторы и показатели" изложить в следующей редакции:

| "Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем числе граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, составит к 2012 году 22,6 процента; доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда составит к 2012 году 17,1 процента"; |
| --- | --- | --- |

позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

| "Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования Программы - 1581,9 млн. рублей, из них средства: федерального бюджета - 172,3 млн. рублей; Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 686,9 млн. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 565,2 млн. рублей; местных бюджетов - 154,4 млн. рублей; внебюджетных источников - 3,1 млн. рублей"; |
| --- | --- | --- |

позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности" изложить в следующей редакции:

| "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | - | социальная эффективность: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде; строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из непригодного для проживания жилья, жилых помещений общей площадью не менее 53949 кв. метров; экономическая эффективность: создание условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования мероприятий Программы; развитие территорий поселений путем ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. Результаты реализации Программы: переселение 4195 граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в 2008-2011 годах; ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью 53949 кв. метров"; |
| --- | --- | --- |

2) абзац восьмой раздела I "Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа" изложить в следующей редакции:

"Общая площадь жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 140436,0 кв. метра, в них проживают 3968 семей, или 9673 человека.";

3) абзацы восьмой и девятый пункта 3.1.1 подраздела 3.1 "Мероприятия, направленные на нормативно-правовое и методологическое обеспечение Программы" раздела III "Система программных мероприятий" признать утратившими силу;

4) в пункте 4.3 раздела IV "Ресурсное обеспечение Программы":

в абзаце сорок седьмом слова "объемы финансирования на 2008 год в сумме 150000 тыс. рублей" заменить словами "объемы финансирования на 2008 год в сумме 169000 тыс. рублей";

абзацы сорок девятый - пятьдесят четвертый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1581,89 млн. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета - 172,32 млн. рублей;

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 686,87 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 565,16 млн. рублей;

местных бюджетов - 154,43 млн. рублей;

внебюджетных источников - 3,1 млн. рублей.";

абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:

"Объемы затрат на выполнение мероприятий Программы определены из расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по каждому муниципальному образованию, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации на IV квартал 2008 г., но не более 28150 рублей.";

дополнить новым абзацем следующего содержания:

"В 2009 году средства республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 63,992 млн. рублей, выделенные на реализацию настоящей Программы, направляются на оплату стоимости разницы площади сносимых жилых помещений и предоставляемых жилых помещений, приобретенных в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы".";

5) абзац пятнадцатый раздела V "Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения" признать утратившим силу;

6) в разделе VI "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности":

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"строительство (приобретение) для граждан, переселяемых из непригодного для проживания жилья, жилых помещений общей площадью не менее 53949 кв. метров.";

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

"переселение 4195 граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в 2008-2011 годах;

ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью 53949 кв. метров.";

7) приложения N 2, 3 и 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 2, 3 и 4 соответственно к настоящему постановлению.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | С. Гапликов |
| --- | --- |

Принята

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 22 декабря 2008 г. N 391

(приложение N 1)

# Республиканская адресная программа
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы"

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | - | республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы" |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15 "О республиканской целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы" |
| Государственный заказчик - координатор Программы | - | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Цели Программы | - | обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики; обеспечение стимулирования развития рынка жилья |
| Задачи Программы | - | финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов на территории муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили выполнение определенных Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства; оказание поддержки муниципальным образованиям, имеющим значительную долю аварийного жилищного фонда; обеспечение достройки многоквартирных домов со степенью строительной готовности не менее 70 процентов от предусмотренной проектной документацией |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели выполнения Программы | - | доля граждан, переселенных в рамках выполнения Программы, в общем числе граждан, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах, расположенных на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы, на начало реализации Программы, составит 26,4 процента, в том числе: I этап - 15,3 процента; II этап - 11,1 процента; доля ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве домов, расположенных на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы и признанных аварийными на начало реализации Программы, составит 27,0 процента, в том числе: I этап - 14,7 процента; II этап - 12,3 процента; доля площади ликвидируемого (сносимого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, расположенного на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы и признанного аварийным на начало реализации Программы, составит 23,3 процента, в том числе: I этап - 12,3 процента; II этап - 11,0 процента |
| Сроки реализации Программы | - | 2008-2009 годы, в том числе: I этап - 2008-2009 годы; II этап - 2009 год |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования Программы - 681,2341 млн. рублей, в том числе: I этап - 381,2391 млн. рублей, из них средства: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 227,2818 млн. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 153,9573 млн. рублей, в том числе: в рамках Программы - 90,0218 млн. рублей, в рамках постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15 "О республиканской целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы" - 63,9355 млн. рублей; II этап - 299,995 млн. рублей, из них средства: Фонда - 247,109 млн. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 52,886 млн. рублей, в том числе: в рамках Программы - 18,9223 млн. рублей, в рамках постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15 "О республиканской целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы" - 33,9637 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | - | социальная эффективность: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; приобретение для граждан, переселяемых из аварийного жилья, жилых помещений общей площадью 28965,43 кв. метра в многоквартирных домах, имеющих строительную готовность более 70 процентов, в том числе: I этап - 15873,68 кв. метра; II этап - 13091,75 кв. метра; средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме составит не более 24,4 тыс. рублей, в том числе: I этап - не более 25,09 тыс. рублей; II этап - не более 23,7 тыс. рублей; экономическая эффективность: стимулирование развития рынка жилья; развитие территорий поселений путем ликвидации аварийного жилищного фонда. Результаты реализации Программы: переселение 1871 гражданина, проживающего в аварийном жилищном фонде, в том числе: I этап - 1083 гражданина; II этап - 788 граждан; ликвидация (снос) 149 аварийных жилых домов общей жилой площадью 24219,4 кв. метра, в том числе: I этап - 81 аварийный жилой дом общей жилой площадью 12818,87 кв. метра; II этап - 68 аварийных жилых домов общей жилой площадью 11400,53 кв. метра |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. Исполнители мероприятий Программы ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным, представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. Чувашская Республика ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным, представляет в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства отчет о ходе исполнения государственных контрактов. Чувашская Республика не позднее 10 дней со дня полной оплаты государственных контрактов, а в случае, если по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, оплата не завершена, то в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства итоговую (годовую) отчетность о ходе исполнения государственных контрактов. Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики к 1 марта 2010 г. представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики. По окончании срока реализации Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики до 1 марта 2010 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. |

# I. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Республиканская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы" (далее - Программа) разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Жилищный фонд в Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2008 г. составляет 27628,6 тыс.кв. метров. Общая площадь жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2009 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 138569,0 кв. метра, в них проживают 9904 человека. На территории муниципальных образований, участвующих в Программе, расположено 529 многоквартирных домов, признанных по состоянию до 1 января 2009 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 103974,38 кв. метра, в них проживают 7088 человек. В основном это здания постройки 1930-1960 годов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, имеющие физический износ 60-80 процентов, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья.

Морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания не подлежат капитальному ремонту или реконструкции, однако занимают значительные площади. Это малоэтажные дома с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные или частично благоустроенные.

Ветшание жилых зданий произошло из-за невыполнения в соответствии с техническими нормативами планово-предупредительного, текущего и капитального ремонтов вследствие недостаточного финансирования отрасли начиная с 1991 года. Ситуация в муниципальном жилищном фонде ухудшилась в последние годы в связи с приемом в муниципальную собственность ведомственных жилых домов, имеющих большой физический износ. Тяжелое финансовое положение, а зачастую и банкротство организаций, передающих жилищный фонд, исключило возможность выполнения капитального ремонта домов за счет этих организаций или передачу средств на проведение необходимых работ.

Проведенное администрациями муниципальных районов и городских округов выборочное социальное исследование семей, проживающих в аварийном жилищном фонде, показало, что более 50 процентов жильцов составляют пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние. При относительно низких доходах основной массы населения и высокой рыночной стоимости жилья большинство жителей не в состоянии самостоятельно приобрести жилье, отвечающее установленным требованиям.

В связи с недостатком средств в местных бюджетах для проведения полной инвентаризации жилищного фонда, формирования маневренного фонда и невозможностью расселения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики в короткие сроки аварийных зданий в некоторых муниципальных образованиях жилые дома не оформлялись в установленном порядке как аварийные. В связи с этим официальные статистические данные не отражают фактического технического состояния жилищного фонда.

Настоящая Программа направлена на решение проблемы переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья. Данной Программой предусматривается финансирование приобретения в государственную собственность Чувашской Республики жилья в достраиваемом жилом фонде, имеющем высокую степень готовности, с целью дальнейшей его передачи в муниципальную собственность для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили выполнение определенных Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон) показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее - органы местного самоуправления).

Перечень многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2009 г. в установленном порядке аварийными, расположенных на территориях муниципальных образований, участвующих в реализации Программы, приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

# II. Основные цели, задачи, планируемые показатели и сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются:

обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики;

обеспечение стимулирования развития рынка жилья.

Основными задачами Программы являются:

финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов на территории муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили выполнение определенных Федеральным законом показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

оказание поддержки муниципальным образованиям, имеющим значительную долю аварийного жилищного фонда;

обеспечение достройки многоквартирных домов со степенью строительной готовности не менее 70 процентов от предусмотренной проектной документацией.

Показатели и индикаторы выполнения Программы приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Период реализации Программы - 2008-2009 годы.

Реализация Программы производится в II этапа:

I этап - с участием 7 муниципальных образований и привлечением средств, предоставленных Фондом в 2008 году;

II этап - с участием 9 муниципальных образований и привлечением средств, предоставленных Фондом в 2009 году.

# III. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Государственным заказчиком Программы является Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии). Исполнителями Программы являются Минстрой Чувашии, Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики и органы местного самоуправления.

Минстрой Чувашии и Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики организуют работу по реализации Программы в пределах своих полномочий, осуществляют принятие в государственную собственность Чувашской Республики жилых помещений и передачу их в муниципальную собственность, организуют при необходимости формирование нормативной правовой базы.

Органы местного самоуправления представляют в Минстрой Чувашии следующие документы:

утвержденную муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - муниципальная программа по переселению граждан) с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья;

нормативный правовой акт органа местного самоуправления, утверждающий правила (порядок) предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу;

акты обследования помещений и (или) заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания, о признании многоквартирного дома аварийным;

списки многоквартирных домов, строительство которых не завершено и строительная готовность которых составляет не менее чем 70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких домов;

копии разрешительной документации на строительство многоквартирных домов, строительство которых не завершено и строительная готовность которых составляет не менее чем 70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких домов;

копии утвержденных проектно-сметных документаций на строительство вышеуказанных жилых домов и копии положительных заключений государственной экспертизы Минстроя Чувашии к ним (в случае, установленном действующим законодательством);

копии договоров аренды земельного участка под строительство.

Минстрой Чувашии осуществляет общую координацию и мониторинг выполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Минстрой Чувашии. Исполнители мероприятий Программы ежемесячно к 5 числу месяца, следующего за отчетным, представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Минстрой Чувашии. Чувашская Республика ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным, представляет в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) отчет о ходе исполнения государственных контрактов.

Чувашская Республика не позднее 10 дней со дня полной оплаты государственных контрактов, а в случае, если по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, оплата не завершена, то в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Фонд итоговую (годовую) отчетность о ходе исполнения государственных контрактов.

Минстрой Чувашии к 1 марта 2010 г. представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики.

По окончании срока реализации Программы Минстрой Чувашии к 1 марта 2010 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

# IV. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает нормативно-правовое и методологическое обеспечение программы, а также механизм ее реализации.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении N 3 к настоящей Программе.

4.1. В целях обеспечения реализации Программы Минстрой Чувашии разрабатывает и заключает с органами местного самоуправления соглашения о сотрудничестве (взаимодействии), предметом которых является соблюдение органами местного самоуправления условий реализации Программы и которыми предусмотрен механизм обеспечения выполнения положений части 13 статьи 20.1 Федерального закона в части соблюдения порядка и сроков передачи жилых помещений из государственной собственности Чувашской Республики в муниципальную собственность, а также порядок и сроки переселения граждан и сноса освободившихся аварийных жилых домов.

В соглашении должны быть предусмотрены обязательства органа местного самоуправления:

предъявить к собственникам жилых помещений в аварийном многоквартирном доме (приложение N 1 к настоящей Программе) требование о его сносе или реконструкции в разумный срок и обеспечить государственную регистрацию решения об изъятии указанных помещений;

организовать и осуществлять работу с собственниками жилых помещений в таком доме, направленную на достижение соглашений с собственниками о предоставлении взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену;

в месячный срок со дня заключения соглашения провести общие собрания собственников помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, об участии таких собственников в Программе;

разработать и принять муниципальную программу по переселению граждан с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья;

разработать и принять нормативный правовой акт, утверждающий правила (порядок) предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, подлежащем сносу;

представить государственному заказчику перечень жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и строительная готовность которых составляет не менее чем 70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов.

При определении строительной готовности многоквартирного дома следует использовать два подхода:

Подход 1. Используются данные об удельном весе укрупненных видов работ отдельных конструктивных элементов многоквартирного дома, приведенных в сборнике N 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки основных фондов", утвержденном Госстроем СССР в 1970 году.

При этом рекомендуется:

1) строительную готовность многоквартирного дома определять по укрупненным видам строительных работ следующих элементов такого дома:

фундаменты;

стены, перегородки;

перекрытия;

крыша;

окна, двери;

сантехнические работы и электроосвещение;

полы;

отделочные работы;

прочие работы;

2) многоквартирные дома, жилые помещения в которых приобретаются, классифицировать по типам:

крупнопанельные многоквартирные дома высотой не более 5 этажей;

кирпичные многоквартирные дома высотой не более 5 этажей;

крупнопанельные многоквартирные дома высотой не менее 6 этажей, но не более 9 этажей;

кирпичные многоквартирные дома высотой не менее 6 этажей, но не более 9 этажей;

крупнопанельные многоквартирные дома высотой 10 этажей и более;

кирпичные многоквартирные дома высотой 10 этажей и более.

Рекомендуемые расчеты по удельным весам укрупненных видов работ при строительстве многоквартирных домов приведены в приложении N 4 к настоящей Программе.

При оценке строительной готовности многоквартирного дома рекомендуется рассматривать наличие (факт) подключения многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения как одно из обязательных условий включения многоквартирного дома в представляемый перечень.

Подход 2. Сведения о готовности объекта рекомендуется определять с использованием результатов соотношения стоимости фактического выполнения работ и стоимости работ, определенной сводным сметным расчетом, в сопоставимых ценах.

4.2. Органы местного самоуправления обязаны разработать и принять муниципальную программу по переселению граждан с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья.

Основным содержанием муниципальной программы по переселению граждан должны являться:

цель и задачи, общая стоимость и сроки реализации муниципальной программы по переселению граждан;

перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2009 г. в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (с указанием их основных характеристик);

обоснование объема средств на реализацию муниципальной программы по переселению граждан с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

планируемые показатели выполнения муниципальной программы по переселению граждан.

Основными целями муниципальных программ по переселению граждан являются:

обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики;

обеспечение стимулирования развития рынка жилья.

Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу по переселению граждан, должен содержать следующую информацию:

адреса аварийных многоквартирных домов;

наименования и реквизиты документов, подтверждающих признание домов аварийными и подлежащими сносу;

дату истечения установленного органами местного самоуправления разумного срока сноса помещений в аварийных многоквартирных домах собственниками таких помещений;

число граждан, зарегистрированных в жилых помещениях аварийных многоквартирных домов в качестве постоянно проживающих на момент предъявления органом местного самоуправления к собственникам помещений в таких домах требований о сносе жилых помещений в разумный срок;

площадь (в квадратных метрах) помещений в таких домах.

Критерии и технические условия отнесения жилых домов (жилых помещений) к категории непригодных для проживания установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

Под многоквартирными домами понимается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.

Жилые дома, предоставляемые под расселение, в соответствии с требованиями по улучшению условий проживания населения и долговечности должны иметь соответствующие эксплуатационные качества при установленной системе технического обслуживания и ремонта, прогнозируемый срок долговечности, в течение которого целесообразно их техническое обслуживание и ремонт для поддержания безопасных условий проживания людей.

4.3. Реализация муниципальных программ по переселению граждан должна предусматривать формирование нормативно-методической базы, определяющей условия переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Жилые помещения предоставляются гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. Жилые помещения, отвечающие установленным санитарным, техническим и иным требованиям, приобретаемые в рамках настоящей Программы, предоставляются:

нанимателям, переселяемым из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

собственникам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

4.4. В целях приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья Минстрой Чувашии размещает в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", заказ на приобретение таких жилых помещений.

В соответствии с частью 10.3 статьи 65 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" размещение заказов на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах в рамках реализации настоящей Программы производится путем проведения запроса котировок независимо от цены государственного контракта.

Предметом заказа является приобретение в государственную собственность Чувашской Республики жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и строительная готовность которых составляет не менее чем 70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов, в том числе в многоквартирных домах, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц.

Участниками заказа могут быть юридические лица независимо от их организационно-правовой формы:

имеющие в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающие денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов на основании полученного разрешения на строительство;

осуществляющие строительство (реконструкцию) многоквартирного дома в рамках реализации республиканских целевых программ на основании полученного разрешения на строительство (реконструкцию).

При проведении запроса котировок заказчик обязан разместить на официальном сайте Чувашской Республики для размещения информации о государственных и муниципальных заказах извещение о проведении запроса котировок и проект государственного контракта, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока подачи котировочных заявок.

При указании в извещении о проведении запроса котировок источника финансирования заказа следует учитывать положения части 4 статьи 20.2 Федерального закона и статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым за счет средств долевого финансирования Программы финансируется предоставление нанимателю по договору социального найма только равнозначного по общей площади жилого помещения в строящемся многоквартирном доме. В случае приобретения для предоставления гражданам по договору социального найма жилых помещений большей площади разница стоимости оплачивается за счет средств, предусмотренных в рамках реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15 "О республиканской целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы".

В случае приобретения жилья в нескольких населенных пунктах проводится отдельный запрос котировок на приобретение жилых помещений в каждом населенном пункте. При этом не допускается указание конкретного района внутри населенного пункта, адреса (в том числе строительного) многоквартирного дома.

В извещении о проведении запроса котировок наряду со сведениями, предусмотренными статьей 43 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", устанавливаются следующие обязательные требования к приобретаемым жилым помещениям:

жилые помещения должны находиться в многоквартирных домах, строительство которых не завершено и строительная готовность которых составляет не менее чем 70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовности таких многоквартирных домов, в том числе в многоквартирных домах, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц. Степень строительной готовности строящегося многоквартирного дома рекомендуется определять в соответствии с пунктом 4.1 настоящей Программы и приложением N 4 к настоящей Программе;

жилые помещения не должны быть обременены правами третьих лиц, за исключением обеспеченных залогом таких жилых помещений прав требований кредитных организаций, или не должны находиться под арестом.

К приобретаемым жилым помещениям в извещении о проведении запроса котировок устанавливаются следующие качественные, функциональные и технические требования к:

количеству квартир с указанием количества жилых комнат в каждой квартире, минимальные требования по общей проектной площади в квадратных метрах (включая площадь жилых и нежилых помещений);

типу несущих конструкций многоквартирного дома, к оштукатуриванию наружных/внутренних стен, наличию межкомнатных перегородок в жилом помещении, цементной стяжке полов в жилом помещении, входной двери, наружным оконным конструкциям, электрической разводке, электросчетчику, счетчикам холодного и горячего водоснабжения, отопительной системе, сантехническим стоякам, вентиляции и др.;

безопасности жилых помещений (наличие пожарной, охранной сигнализации и др.);

функциональным характеристикам жилых помещений, в том числе требования к отделке жилых помещений (чистовая отделка, установка внутриквартирных дверей, установка концевых сантехнических приборов и оборудования, установка электроплиты (газовой плиты), отделка потолков, настила всех видов полов и др.).

При определении первоначальной стоимости приобретаемых жилых помещений учитывается, что цена одного квадратного метра каждого приобретаемого жилого помещения, в том числе жилого помещения большей площади, приобретаемого для предоставления переселяемым гражданам по договору социального найма, не должна превышать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, устанавливаемую Министерством регионального развития Российской Федерации.

В цену жилых помещений включаются все расходы застройщика, с которым заключается государственный контракт, связанные с:

завершением строительства многоквартирного дома, подключением к сетям инженерно-технического обеспечения и получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

государственной регистрацией права собственности застройщика на жилые помещения;

иными расходами застройщика, связанными с исполнением государственного контракта, в том числе связанными с регистрацией права собственности Чувашской Республики на приобретаемые жилые помещения.

При установлении в извещении о проведении запроса котировок сроков и условий оплаты необходимо руководствоваться следующим:

размер аванса по государственному контракту (в случае, если выплата аванса предусмотрена заказчиком) не может превышать 30 процентов от цены контракта. Срок выплаты аванса рекомендуется устанавливать не более 30 дней с даты подписания государственного контракта;

при установлении частичной оплаты государственного контракта после выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (если выплата частичной оплаты предусмотрена заказчиком) такую оплату рекомендуется устанавливать в размере не более 30 процентов от цены контракта, срок выплаты частичной оплаты - не более 30 дней с даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

полная оплата государственного контракта осуществляется только после государственной регистрации права собственности Чувашской Республики на жилые помещения.

4.5. Приобретение в государственную собственность Чувашской Республики жилых помещений в рамках реализации Программы осуществляется на основании государственных контрактов, заключаемых с застройщиками - победителями по результатам размещения заказа путем запроса котировок.

Государственные контракты заключаются не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте Чувашской Республики для размещения информации о государственных и муниципальных заказах протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В рамках исполнения государственных контрактов застройщик:

в срок до 5 месяцев с момента заключения государственного контракта обязан завершить строительство многоквартирного дома, ввести его в эксплуатацию и осуществить государственную регистрацию прав собственности на жилые помещения;

участвующий в реализации I этапа Программы, - не позднее 1 сентября 2009 г., участвующий в реализации II этапа Программы, - не позднее 1 ноября 2009 г. обязан осуществить передачу построенных в рамках государственного контракта жилых помещений в государственную собственность Чувашской Республики и обеспечить финансирование государственной регистрации права собственности Чувашской Республики на данные жилые помещения.

При реализации I этапа Программы - в срок до 1 ноября 2009 г. и при реализации II этапа Программы - в срок до 15 декабря 2009 г. Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики осуществляет передачу, а органы местного самоуправления принимают в муниципальную собственность все жилые помещения, приобретенные в рамках реализации Программы.

При передаче жилых помещений из государственной собственности Чувашской Республики в муниципальную собственность необходимо учитывать порядок передачи имущества из государственной собственности в муниципальную собственность, установленный частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

4.6. Органы местного самоуправления, участвующие в реализации I этапа Программы, - до 1 декабря 2009 г., участвующие в реализации II этапа Программы, - до 25 декабря 2009 г. осуществляют переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, полученные в рамках реализации Программы.

В рамках реализации Программы переселение граждан из аварийных домов, указанных в приложении N 2 к настоящей Программе, осуществляется следующими способами:

а) предоставление взамен жилого помещения, подлежащего изъятию, собственнику такого помещения иного жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену. При этом выкупная цена формируется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) предоставление выселяемому из жилого помещения гражданину - нанимателю другого жилого помещения по договору социального найма, которое должно быть:

благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта;

равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. В случае если предоставляемое жилое помещение по площади больше сносимого жилья, следует учитывать, что разница в площади приобретена в рамках реализации постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15 "О республиканской целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы";

отвечающим установленным требованиям, то есть быть пригодным для проживания;

находящимся в черте данного населенного пункта.

4.7. Одновременно с расселением граждан из аварийных домов в муниципальных образованиях должны быть решены задачи по демонтажу (разборке) зданий, за исключением зданий, отнесенных к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), и переработке (утилизации) конструкций и материалов с окончательным сроком выполнения данных мероприятий до 30 декабря 2009 года.

В зависимости от объемов жилищного строительства ликвидация аварийного жилищного фонда осуществляется:

поквартально (т.е. комплексным восстановлением и обновлением кварталов, микрорайонов);

точечно (т.е. сносом отдельных зданий, техническое состояние которых является критическим).

С целью повышения заинтересованности застройщиков в участии в мероприятиях по сносу аварийного жилищного фонда органам местного самоуправления рекомендуется выработать льготные условия для граждан и юридических лиц при проведении торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков, расположенных на территориях городских и сельских поселений под расселяемым в рамках Программы жилищным фондом, или права на заключение договоров аренды этих земельных участков для застройщиков - победителей торгов по строительству или приобретению жилых помещений в рамках муниципальной программы по переселению граждан.

4.8. В целях информационного обеспечения реализации Программы органам местного самоуправления рекомендуется организовать на постоянной основе работу справочной службы для разъяснения гражданам целей, условий, критериев и этапов реализации Программы, выяснения любых связанных с ее реализацией и возникающих у граждан вопросов по телефону и (или) с использованием почтовых и электронных отправлений.

Минстрой Чувашии осуществляет информационное обеспечение реализации Программы на Портале органов власти Чувашской Республики.

# V. Ресурсное обеспечение Программы

Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда и республиканского бюджета Чувашской Республики.

Порядок определения объема долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда и республиканского бюджета Чувашской Республики определен Федеральным законом.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики должна составлять не менее 28,2 процента (для реализации I этапа Программы) и не менее 7,05 процента (для реализации II этапа Программы).

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 681,2341 млн. рублей, в том числе средства:

Фонда - 474,3908 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 206,8433 млн. рублей, в том числе:

на обеспечение долевого софинансирования средств Фонда - 108,9441 млн. рублей;

на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений - в рамках постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15 "О республиканской целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы" - 97,8992 млн. рублей.

Абзац десятый утратил силу.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы, приведен в приложении N 5 к настоящей Программе.

Планируемые затраты за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений приведены в приложении N 6 к настоящей Программе.

Объемы затрат на выполнение мероприятий Программы определены с учетом общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, сложившейся по муниципальным образованиям на IV квартал 2008 г. (для реализации I этапа Программы) и на I квартал 2009 г. (для реализации II этапа Программы), но не более установленной Министерством регионального развития Российской Федерации - 28,15 тыс. рублей (для реализации I этапа Программы) и 25,3 тыс. рублей (для реализации II этапа Программы).

Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 7 к настоящей Программе.

# VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства.

Социальная эффективность Программы будет выражена в:

улучшении жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

приобретении для граждан, переселяемых из аварийного жилья, жилых помещений общей площадью не менее не менее 28965,43 кв. метра в многоквартирных домах, имеющих строительную готовность более 70 процентов, в том числе:

I этап - 15873,68 кв. метра;

II этап - 13091,75 кв. метра;

достижении средней стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме не более 24,4 тыс. рублей, в том числе:

I I этап - не более 25,09 тыс. рублей;

II этап - не более 23,7 тыс. рублей.

Экономическая эффективность Программы будет достигнута за счет:

стимулирования развития рынка жилья;

развития территорий поселений путем ликвидации аварийного жилищного фонда.

В ходе реализации мероприятий Программы будут получены следующие результаты:

переселение 1871 гражданин, проживающих в аварийном жилищном фонде, в том числе:

I этап - 1083 гражданина;

II этап - 788 граждан;

ликвидация (снос) 149 аварийных жилых домов общей площадью 24219,4 кв. метра, жители которых будут переселены в рамках выполнения программных мероприятий, в том числе:

I этап - 81 аварийный жилой дом жилой площадью 12818,87 кв. метра;

II этап - 68 аварийных жилых домов жилой площадью 11400,53 кв. метра.

Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении N 8 к настоящей Программе.

Приложение N 1

к республиканской адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, расположенного на

территории Чувашской Республики, с

учетом необходимости стимулирования

развития рынка жилья

на 2008-2009 годы"

# Перечень 
многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2009 г. в установленном порядке аварийными, расположенных на территориях муниципальных образований, участвующих в реализации Программы

| N пп | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир в многоквартирном доме | Процент физического износа многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь многоквартирного дома | Количество проживающих в многоквартирном доме семей | Количество проживающих в многоквартирном доме граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. Советская, д. 14 | 8 | 85 | 1961 | 255,33 | 8 | 14 |
| 2. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/1 | 4 | 75 | 1962 | 124,16 | 4 | 6 |
| 3. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/2 | 2 | 75 | 1964 | 88,76 | 2 | 2 |
| 4. | с. Аликово, ул. Советская, д. 38 | 24 | 75 | 1965 | 1349,80 | 24 | 60 |
| 5. | с. Аликово, ул. Советская, д. 18 | 7 | 70 | 1965 | 299,00 | 7 | 15 |
| 6. | с. Аликово, ул. Советская, д. 23 | 3 | 80 | 1948 | 85,56 | 3 | 8 |
| 7. | с. Аликово, ул. Советская, д. 39 | 8 | 75 | 1974 | 358,20 | 8 | 20 |
| 8. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 7 | 4 | 75 | 1962 | 138,05 | 4 | 9 |
| 9. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 9 | 6 | 75 | 1962 | 225,87 | 6 | 16 |
| 10. | с. Аликово, ул. Садовая, д. 20 | 5 | 70 | 1960 | 105,10 | 5 | 11 |
| 11. | с. Аликово, ул. Восточная, д. 5 | 2 | 85 | 1937 | 34,80 | 2 | 5 |
| 12. | с. Аликово, ул. Чапаева, д. 8 | 4 | 75 | 1963 | 183,70 | 4 | 8 |
| 13. | с. Аликово, ул. Чапаева, д. 8в | 5 | 80 | 1955 | 104,80 | 5 | 12 |
| 14. | с. Аликово, МХП "Спутник" | 6 | 85 | 1979 | 245,60 | 6 | 19 |
| 15. | с. Шумшеваши, ул. Молодежная, д. 74 | 4 | 75 | 1980 | 180,00 | 2 | 9 |
| 16. | с. Шумшеваши, ул. Молодежная, д. 75 | 18 | 75 | 1986 | 986,00 | 9 | 20 |
|  | Итого | 110 |  |  | 4764,73 | 99 | 234 |
| # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 1 | 2 | 93 | 1924 | 73,62 | 2 | 3 |
| 18. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 3 | 2 | 80 | 1950 | 100,40 | 2 | 4 |
| 19. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 5 | 2 | 92 | 1924 | 75,70 | 2 | 3 |
| 20. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 7 | 2 | 91 | 1925 | 45,00 | 2 | 5 |
| 21. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 9 | 3 | 90 | 1923 | 123,00 | 3 | 6 |
| 22. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 11 | 3 | 91 | 1925 | 66,00 | 3 | 12 |
| 23. | с. Батырево, ул. Юхмы, д. 16 | 3 | 77 | 1963 | 139,76 | 3 | 5 |
| 24. | с. Батырево, ул. К. Маркса, д. 28 | 3 | 91 | 1925 | 144,90 | 3 | 10 |
| 25. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 21 | 3 | 72 | 1965 | 97,00 | 3 | 5 |
| 26. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 23 | 2 | 77 | 1963 | 130,20 | 2 | 7 |
| 27. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 25 | 2 | 78 | 1965 | 63,00 | 2 | 5 |
|  | Итого | 27 |  |  | 1058,58 | 27 | 65 |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | пгт Вурнары, ул. Владимировская, д. 13 | 5 | 92 | 1924 | 118,33 | 5 | 17 |
| 29. | пгт Вурнары, ул. Владимировская, д. 12 | 2 | 91 | 1959 | 81,89 | 2 | 10 |
| 30. | пгт Вурнары, ул. Вурнарка, д. 4 | 3 | 81 | 1957 | 51,81 | 3 | 6 |
| 31. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 15 | 2 | 72 | 1961 | 92,59 | 2 | 3 |
| 32. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 21 | 3 | 95 | 1921 | 80,22 | 2 | 5 |
| 33. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 23 | 2 | 70 | 1964 | 89,82 | 2 | 4 |
| 34. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 3 | 2 | 68 | 1958 | 102,82 | 2 | 7 |
| 35. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 4 | 2 | 69 | 1958 | 79,11 | 2 | 5 |
| 36. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 6 | 2 | 72 | 1960 | 97,88 | 2 | 5 |
| 37. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 9 | 2 | 76 | 1959 | 124,81 | 2 | 6 |
| 38. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 12 | 2 | 74 | 1959 | 101,69 | 2 | 7 |
| 39. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 99 | 4 | 74 | 1958 | 111,88 | 4 | 6 |
| 40. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 1 | 2 | 69 | 1961 | 58,69 | 2 | 4 |
| 41. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 2 | 4 | 75 | 1950 | 86,51 | 4 | 8 |
| 42. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 3 | 4 | 76 | 1950 | 88,89 | 4 | 12 |
| 43. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 4 | 4 | 78 | 1958 | 98,48 | 4 | 10 |
| 44. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 5 | 4 | 95 | 1958 | 88,29 | 4 | 10 |
| 45. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 8 | 4 | 76 | 1950 | 85,89 | 4 | 10 |
| 46. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 11 | 2 | 68 | 1960 | 76,83 | 2 | 4 |
| 47. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 14 | 4 | 78 | 1950 | 133,52 | 4 | 9 |
| 48. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 15 | 4 | 79 | 1950 | 114,00 | 4 | 12 |
| 49. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 17 | 4 | 78 | 1950 | 130,91 | 4 | 12 |
| 50. | пгт Вурнары, ул. К. Маркса, д. 28 | 4 | 95 | 1957 | 60,90 | 3 | 7 |
| 51. | пгт Вурнары, ул. Чернышевского, д. 3а | 6 | 67 | 1961 | 276,64 | 6 | 18 |
| 52. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 43 | 2 | 69 | 1956 | 52,75 | 2 | 5 |
| 53. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 57 | 4 | 67 | 1963 | 80,83 | 4 | 9 |
| 54. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 52 | 3 | 67 | 1963 | 86,70 | 3 | 10 |
| 55. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 67 | 3 | 95 | 1963 | 70,41 | 3 | 6 |
| 56. | пгт Вурнары, ул. Советская, д. 37 | 4 | 79 | 1958 | 108,79 | 4 | 6 |
| 57. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 4 | 3 | 100 |  | 102,29 | 3 | 8 |
| 58. | пгт Вурнары, ул. Заводская, д. 11 | 2 | 100 | 1957 | 96,55 | 2 | 4 |
| 59. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 19 | 2 | 100 | 1964 | 36,00 | 2 | 5 |
| 60. | пгт Вурнары, ул. Ж. Илюкина, д. 3 | 8 | 100 | 1953 | 286,21 | 7 | 10 |
| 61. | пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 5 | 2 | 100 | 1960 | 102,84 | 2 | 5 |
| 62. | пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 7 | 4 | 100 | 1929 | 36,29 | 2 | 3 |
| 63. | пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 8 | 5 | 100 | 1929 | 238,02 | 5 | 13 |
| 64. | пгт Вурнары, ул. Мясокомбинатская, д. 5 | 2 | 100 | 1946 | 120,00 | 2 | 4 |
| 65. | пгт Вурнары, ул. А. Иванова, д. 9 | 5 | 95 | 1917 | 52,00 | 1 | 5 |
| 66. | пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 3 | 3 | 95 | 1957 | 86,29 | 3 | 9 |
| 67. | пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 1 | 4 | 95 | 1957 | 120,27 | 4 | 13 |
|  | Итого | 133 |  |  | 4108,64 | 124 | 312 |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 59 | 4 | 80 | 1959 | 120,00 | 4 | 10 |
| 69. | пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 24 | 2 | 80 | 1933 | 54,15 | 1 | 4 |
| 70. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 25 | 4 | 80 | 1920 | 109,28 | 4 | 8 |
| 71. | пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 71 | 5 | 80 | 1933 | 126,93 | 4 | 10 |
| 72. | пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 30 | 3 | 80 | 1906 | 82,01 | 2 | 2 |
| 73. | пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 15 | 8 | 80 | 1940 | 196,69 | 6 | 10 |
| 74. | пгт Ибреси, ул. Свердлова, д. 32 | 6 | 80 | 1952 | 162,98 | 6 | 11 |
| 75. | пгт Ибреси, ул. Кооперативная, д. 16 | 2 | 80 | 1961 | 49,64 | 2 | 2 |
| 76. | пгт Ибреси, ул. Мира, д. 35 | 2 | 75 | 1955 | 79,67 | 2 | 2 |
|  | Итого | 36 |  |  | 981,35 | 31 | 59 |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2а | 8 | 70 | 1966 | 292,40 | 8 | 18 |
| 78. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 12 | 4 | 70 | 1962 | 102,80 | 4 | 11 |
| 79. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 9 | 4 | 70 |  | 142,10 | 4 | 6 |
| 80. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 15 | 4 | 70 | 1900 | 92,80 | 4 | 10 |
| 81. | с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 54 | 8 | 70 |  | 237,00 | 8 | 18 |
| 82. | с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 52 | 3 | 70 |  | 126,00 | 3 | 12 |
| 83. | с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 15 | 7 | 70 | 1966 | 234,39 | 7 | 12 |
| 84. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 152 | 7 | 70 | 1956 | 299,90 | 7 | 24 |
| 85. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 154 | 4 | 70 | 1960 | 245,60 | 4 | 12 |
| 86. | с. Порецкое, ул. Крылова, д. 31 | 4 | 70 | 1895 | 245,00 | 3 | 4 |
| 87. | с. Порецкое, ул. Крылова, д. 43 | 12 | 66 | 1957 | 401,20 | 12 | 20 |
| 88. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 1 | 8 | 70 | 1969 | 369,00 | 8 | 19 |
| 89. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 3 | 8 | 70 | 1968 | 377,00 | 8 | 27 |
| 90. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 5 | 12 | 70 | 1967 | 535,00 | 12 | 29 |
| 91. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 9а | 8 | 70 | 1965 | 371,70 | 8 | 24 |
| 92. | с. Порецкое, пер. Школьный, д. 5 | 4 | 70 | 1958 | 133,00 | 4 | 13 |
| 93. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 6 | 3 | 70 | 1932 | 140,00 | 2 | 3 |
| 94. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 5 | 2 | 70 | 1933 | 70,00 | 2 | 5 |
| 95. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 4 | 8 | 70 | 1935 | 280,00 | 7 | 12 |
| 96. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 3 | 4 | 70 | 1936 | 140,00 | 3 | 6 |
| 97. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 2 | 2 | 70 | 1937 | 105,00 | 2 | 5 |
| 98. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 1 | 2 | 70 | 1938 | 70,00 | 1 | 3 |
| 99. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 1 | 3 | 70 | 1938 | 105,00 | 3 | 3 |
| 100. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 2 | 2 | 70 | 1938 | 70,00 | 2 | 4 |
| 101. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 3 | 2 | 70 | 1938 | 70,00 | 1 | 1 |
| 102. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 4 | 8 | 70 | 1938 | 280,00 | 4 | 4 |
| 103. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 5 | 6 | 70 | 1938 | 210,00 | 1 | 1 |
| 104. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 6 | 6 | 70 | 1938 | 210,00 | 4 | 8 |
| 105. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 7 | 4 | 70 | 1938 | 140,00 | 2 | 2 |
| 106. | с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 3 | 8 | 70 | 1964 | 336,00 | 8 | 18 |
| 107. | с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 18 | 8 | 70 | 1965 | 336,00 | 6 | 11 |
|  | Итого | 173 |  |  | 6766,89 | 152 | 345 |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 17 | 2 | 86 | 1961 | 49,80 | 2 | 6 |
| 109. | пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 23 | 2 | 82 | 1963 | 54,80 | 2 | 3 |
| 110. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 2 | 4 | 94 | 1957 | 115,10 | 4 | 8 |
| 111. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 3 | 6 | 68 | 1970 | 191,40 | 6 | 11 |
| 112. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 4 | 4 | 82 | 1958 | 112,20 | 4 | 5 |
| 113. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 5 | 6 | 68 | 1970 | 191,40 | 6 | 13 |
| 114. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 8 | 4 | 92 | 1958 | 113,80 | 4 | 12 |
| 115. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 10 | 3 | 90 | 1958 | 104,50 | 3 | 8 |
| 116. | пгт Урмары, пер. Некрасова, д. 12 | 6 | 68 | 1970 | 191,40 | 6 | 17 |
| 117. | пгт Урмары, пер. Некрасова, д. 13 | 6 | 68 | 1970 | 191,40 | 6 | 13 |
| 118. | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 10 | 3 | 100 | 1952 | 104,50 | 3 | 6 |
| 119. | пгт Урмары, ул. Кирова, д. 21 | 5 | 94 | 1957 | 139,30 | 5 | 10 |
| 120. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 42 | 8 | 96 | 1954 | 142,60 | 8 | 18 |
| 121. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 4 | 7 | 100 | 1929 | 286,00 | 7 | 13 |
| 122. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 10 | 6 | 100 | 1896 | 210,60 | 6 | 12 |
| 123. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 13 | 7 | 100 | 1950 | 258,60 | 7 | 16 |
| 124. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 5 | 4 | 85 | 1929 | 162,40 | 4 | 8 |
| 125. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 6 | 6 | 85 | 1896 | 169,59 | 6 | 10 |
| 126. | д. Чубаево, разъезд 700 км, д. 1 | 4 | 100 | 1896 | 153,80 | 4 | 4 |
| 127. | ст. Шоркистры, разъезд 691 км, д. 1 | 4 | 100 | 1896 | 191,00 | 4 | 4 |
|  | Итого | 97 |  |  | 3134,19 | 97 | 197 |
| # Шемуршинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | с. Шемурша, ул. Космовского, д. 20 | 23 | 66 | 1987 | 627,34 | 23 | 44 |
| 129. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 33 | 8 | 75 | 1952 | 373,71 | 8 | 15 |
| 130. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 29 | 8 | 75 | 1946 | 274,89 | 8 | 8 |
| 131. | с. Шемурша, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 4 | 75 | 1966 | 162,84 | 4 | 9 |
| 132. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 50 | 2 | 75 | 1936 | 75,51 | 2 | 10 |
|  | Итого | 45 |  |  | 1514,29 | 45 | 86 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | г. Ядрин, ул. Ленина, д. 25 | 3 | 69 | 1917 | 107,50 | 3 | 7 |
| 134. | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 11 | 6 | 66 | 1966 | 225,96 | 6 | 15 |
| 135. | г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 12а | 10 | 70 | 1846 | 270,36 | 10 | 22 |
| 136. | г. Ядрин, ул. Первомайская, д. 24 | 3 | 66 | 1917 | 110,16 | 3 | 8 |
| 137. | г. Ядрин, ул. Садовая, д. 17 | 14 | 66 | 1955 | 429,50 | 14 | 39 |
| 138. | г. Ядрин, ул. Садовая, д. 3 | 11 | 68 | 1940 | 320,50 | 14 | 25 |
| 139. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 121 | 4 | 66 | 1966 | 173,44 | 4 | 9 |
|  | Итого | 51 |  |  | 1637,42 | 54 | 125 |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | ул. Колхозная, д. 8 | 9 | 80 | 1958 | 467,20 | 8 | 27 |
| 141. | пл. Октябрьской революции, д. 2 | 15 | 72 |  | 418,00 | 14 | 26 |
| 142. | ул. Комгородок, д. 13 | 8 | 100 | 1917 | 203,80 | 8 | 9 |
| 143. | Красноармейский спуск, д. 4 | 2 | 78 | 1950 | 34,80 | 2 | 5 |
| 144. | ул. Горшенина, д. 40 | 9 | 80 | 1917 | 356,20 | 8 | 21 |
| 145. | ул. Покровского, д. 33 | 3 | 90 | 1956 | 103,00 | 3 | 11 |
| 146. | ул. Покровского, д. 41 | 3 | 90 | 1917 | 67,60 | 3 | 4 |
| 147. | пл. Октябрьской революции, д. 10 | 2 | 90 |  | 107,00 | 2 | 4 |
| 148. | ул. Покровского, д. 37 | 8 | 70 | 1921 | 210,00 | 4 | 4 |
| 149. | ул. Троицкая, д. 16 | 12 | 90 | 1932 | 506,00 | 12 | 23 |
| 150. | ул. Покровского, д. 10 | 8 | 90 |  | 258,00 | 5 | 15 |
| 151. | Красноармейский спуск, д. 8 | 3 | 90 |  | 117,00 | 2 | 6 |
| 152. | ул. Ленина, д. 85 | 2 | 90 | 1903 | 102,00 | 2 | 6 |
| 153. | ул. Ленина, д. 76 | 3 | 90 | 1964 | 74,00 | 3 | 7 |
| 154. | ул. Ленина, д. 48 | 2 | 70 |  | 99,00 | 3 | 8 |
| 155. | ул. Ленина, д. 6 | 3 | 75 |  | 232,00 | 3 | 8 |
| 156. | ул. Ленина, д. 8а | 8 | 76 |  | 156,00 | 8 | 10 |
| 157. | ул. Ленина, д. 100 | 6 | 90 | 1900 | 182,00 | 6 | 12 |
| 158. | ул. Ленина, д. 77 | 3 | 90 | 1917 | 85,00 | 3 | 6 |
| 159. | ул. Колхозная, д. 7 | 5 | 80 | 1960 | 191,00 | 5 | 19 |
| 160. | ул. Троицкая, д. 4 | 4 | 90 |  | 150,00 | 4 | 12 |
| 161. | ул. Свердлова, д. 12 | 4 | 70 |  | 119,00 | 4 | 12 |
| 162. | ул. Покровского, д. 4 | 14 | 75 |  | 692,90 | 14 | 33 |
| 163. | ул. Стрелецкая, д. 14 | 4 | 90 |  | 168,00 | 4 | 5 |
| 164. | ул. Чапаева, д. 3 | 4 | 88 | 1956 | 104,70 | 4 | 5 |
| 165. | ул. Гончарова, д. 90 | 8 | 90 | 1967 | 167,50 | 8 | 11 |
| 166. | ул. Гончарова, д. 69 | 14 | 90 | 1930 | 300,90 | 13 | 25 |
| 167. | ул. Первомайская, д. 22 | 5 | 94 | 1959 | 125,80 | 5 | 11 |
| 168. | ул. Куйбышева, д. 14 | 8 | 90 | 1957 | 204,90 | 10 | 11 |
| 169. | пл. Октябрьской революции, д. 13 | 6 | 72 | 1910 | 118,00 | 6 | 14 |
| 170. | ул. Гончарова, д. 96 | 4 | 90 | 1909 | 60,20 | 3 | 11 |
| 171. | ул. Гончарова, д. 79 | 4 | 90 | 1957 | 90,70 | 4 | 13 |
| 172. | ул. Горшенина, д. 26а | 10 | 91 |  | 172,80 | 4 | 9 |
| 173. | ул. Гончарова, д. 41 | 6 | 90 |  | 142,10 | 6 | 11 |
| 174. | ул. Гончарова, д. 43 | 8 | 90 |  | 175,50 | 7 | 20 |
| 175. | ул. Гончарова, д. 45 | 8 | 90 |  | 179,00 | 8 | 17 |
| 176. | ул. Стрелецкая, д. 6 | 8 | 90 | 1915 | 178,40 | 7 | 14 |
| 177. | ул. Горшенина, д. 47 | 5 | 90 |  | 144,80 | 5 | 8 |
| 178. | ул. Горького, д. 22 | 4 | 95 | 1906 | 116,90 | 4 | 8 |
| 179. | ул. Горького, д. 13 | 8 | 70 |  | 294,50 | 8 | 9 |
| 180. | ул. Горького, д. 14 | 8 | 80 | 1896 | 152,40 | 7 | 15 |
| 181. | ул. Кирова, д. 11 | 11 | 90 | 1900 | 263,00 | 8 | 15 |
| 182. | ул. Кирова, д. 15 | 7 | 72 | 1890 | 153,80 | 7 | 14 |
| 183. | ул. Белинского, д. 13 | 10 | 82 | 1952 | 270,00 | 10 | 24 |
| 184. | ул. Белинского, д. 15 | 8 | 80 | 1960 | 200,50 | 8 | 19 |
| 185. | ул. Фестивальная, д. 20 | 8 | 80 | 1960 | 217,70 | 8 | 19 |
| 186. | ул. Фестивальная, д. 11 | 5 | 80 | 1960 | 133,70 | 5 | 12 |
| 187. | ул. Фестивальная, д. 7 | 4 | 80 | 1960 | 113,10 | 4 | 10 |
| 188. | ул. Белинского, д. 28 | 6 | 84 | 1959 | 136,70 | 5 | 9 |
| 189. | Школьный проезд, д. 5 | 4 | 84 | 1958 | 177,80 | 4 | 12 |
| 190. | ул. Нахимова, д. 22 | 2 | 74 | 1963 | 67,90 | 2 | 5 |
| 191. | ул. Юбилейная, д. 10 | 4 | 84 |  | 112,40 | 4 | 9 |
| 192. | ул. Юбилейная, д. 2 | 4 | 84 | 1958 | 106,70 | 3 | 6 |
| 193. | ул. Юбилейная, д. 4 | 4 | 84 | 1958 | 131,20 | 4 | 9 |
| 194. | ул. Юбилейная, д. 5 | 4 | 84 |  | 111,00 | 3 | 8 |
| 195. | ул. Жуковского, д. 9 | 6 | 90 |  | 341,00 | 6 | 18 |
| 196. | ул. Жуковского, д. 3 | 3 | 90 |  | 163,50 | 3 | 7 |
| 197. | ул. Комсомола, д. 97 | 6 | 90 | 1906 | 164,40 | 6 | 15 |
| 198. | ул. Комсомола, д. 62 | 4 | 90 | 1905 | 116,10 | 4 | 9 |
| 199. | ул. Комсомола, д. 38 | 3 | 90 | 1949 | 83,80 | 3 | 5 |
| 200. | ул. 40 лет Победы, д. 36 | 3 | 70 |  | 68,70 | 3 | 5 |
| 201. | ул. Ленина, д. 46 | 3 | 90 |  | 143,00 | 2 | 8 |
| 202. | ул. Кирова, д. 11а | 4 | 74 | 1900 | 130,20 | 4 | 7 |
| 203. | ул. Гончарова, д. 67 | 7 | 70 |  | 161,40 | 3 | 4 |
| 204. | ул. Жуковского, д. 83 | 4 | 70 |  | 237,90 | 5 | 13 |
| 205. | ул. Стрелецкая, д. 91 | 3 | 90 |  | 103,30 | 2 | 5 |
| 206. | ул. Ленина, д. 70 | 5 | 75 | 1906 | 180,80 | 5 | 11 |
| 207. | ул. Ленина, д. 66 | 7 | 90 | 1900 | 207,50 | 7 | 17 |
| 208. | ул. Первомайская, д. 41 | 5 | 90 |  | 208,80 | 5 | 11 |
| 209. | ул. Комсомола, д. 65 | 3 | 94 | 1953 | 104,90 | 3 | 5 |
| 210. | ул. Комсомола, д. 58 | 6 | 90 |  | 190,10 | 1 | 4 |
| 211. | ул. Комсомола, д. 60 | 6 | 71 | 1911 | 76,20 | 6 | 7 |
| 212. | ул. Комсомола, д. 98 | 5 | 90 | 1895 | 197,70 | 5 | 11 |
| 213. | ул. Комсомола, д. 24 | 2 | 90 |  | 104,20 | 2 | 4 |
| 214. | ул. Комсомола, д. 1 | 4 | 90 | 1958 | 89,60 | 4 | 9 |
| 215. | ул. Комсомола, д. 67 | 3 | 90 | 1905 | 112,90 | 3 | 6 |
| 216. | ул. Комсомола, д. 80 | 8 | 90 |  | 266,90 | 6 | 8 |
| 217. | ул. Комсомола, д. 100 | 8 | 70 |  | 261,60 | 8 | 17 |
| 218. | ул. III Интернационала, д. 49 | 5 | 70 |  | 167,00 | 4 | 15 |
| 219. | Фабричный пер., д. 6 | 4 | 84 | 1958 | 140,80 | 4 | 7 |
| 220. | Фабричный пер., д. 3 | 4 | 84 | 1958 | 142,50 | 4 | 4 |
| 221. | ул. Московская, д. 107 | 3 | 76 | 1937 | 88,60 | 3 | 6 |
| 222. | ул. Московская, д. 105 | 4 | 90 | 1958 | 173,00 | 5 | 11 |
| 223. | ул. Московская, д. 19 | 3 | 90 |  | 101,40 | 3 | 4 |
| 224. | ул. Московская, д. 28 | 3 | 90 | 1907 | 115,80 | 4 | 10 |
| 225. | ул. Горшенина, д. 37 | 4 | 90 | 1906 | 162,40 | 4 | 7 |
| 226. | ул. Горшенина, д. 6 | 4 | 90 |  | 85,80 | 4 | 4 |
| 227. | ул. Стрелецкая, д. 8 | 8 | 90 | 1930 | 383,70 | 4 | 11 |
| 228. | ул. Стрелецкая, д. 41а | 4 | 90 |  | 88,90 | 3 | 6 |
| 229. | ул. Стрелецкая, д. 16 | 7 | 90 |  | 198,70 | 5 | 10 |
| 230. | ул. Горького, д. 18 | 2 | 72 | 1910 | 79,80 | 2 | 3 |
| 231. | ул. Горького, д. 8 | 3 | 95 |  | 86,50 | 3 | 9 |
| 232. | ул. Лермонтова, д. 15 | 4 | 70 | 1902 | 99,20 | 4 | 5 |
| 233. | ул. Первомайская, д. 50 | 4 | 70 | 1906 | 172,80 | 4 | 9 |
| 234. | ул. Шпальная, д. 8 | 3 | 70 | 1922 | 84,20 | 3 | 5 |
| 235. | Больничный пер., д. 15 | 2 | 70 | 1954 | 110,70 | 2 | 6 |
| 236. | Больничный пер., д. 15а | 3 | 70 | 1958 | 137,00 | 3 | 4 |
| 237. | ул. Герцена, д. 10 | 4 | 70 | 1949 | 118,80 | 4 | 7 |
| 238. | ул. Почтовая, д. 13 | 10 | 70 | 1939 | 523,70 | 10 | 27 |
| 239. | ул. Первомайская, д. 50а | 6 | 70 | 1913 | 281,10 | 6 | 15 |
| 240. | ул. Почтовая, д. 15 | 7 | 70 | 1930 | 355,60 | 7 | 14 |
| 241. | ул. Краснофлотская, д. 8 | 4 | 70 | 1959 | 124,50 | 4 | 9 |
| 242. | ул. Шпальная, д. 2 | 12 | 70 | 1959 | 581,00 | 7 | 17 |
| 243. | ул. Шпальная, д. 4 | 12 | 80 | 1930 | 534,20 | 7 | 15 |
| 244. | ул. Железнодорожная, д. 11 | 7 | 75 | 1905 | 211,60 | 7 | 8 |
| 245. | ул. Железнодорожный тупик, д. 15 | 8 | 70 | 1910 | 171,20 | 8 | 16 |
| 246. | ул. Шпальная, д. 6 | 5 | 70 | 1922 | 162,90 | 5 | 4 |
| 247. | ул. Комсомола, д. 82а | 9 | 80 | 1952 | 673,20 | 9 | 21 |
| 248. | ул. Троицкая, д. 9 | 4 | 80 | 1900 | 187,50 | 4 | 6 |
| 249. | Больничный пер., д. 3 | 10 | 80 | 1955 | 390,90 | 10 | 23 |
| 250. | ул. Комсомола, д. 78 | 4 | 80 | 1906 | 159,80 | 4 | 4 |
| 251. | ул. Жуковского, д. 77б | 2 | 80 | 1949 | 67,60 | 2 | 3 |
| 252. | ул. Шпальная, д. 47 | 3 | 80 | 1925 | 158,20 | 3 | 10 |
| 253. | ул. Щорса, д. 9 | 6 | 80 | 1905 | 207,00 | 6 | 9 |
| 254. | ул. Ленинградская, д. 10 | 3 | 80 | 1954 | 103,10 | 3 | 4 |
|  | Итого | 637 |  |  | 21369,30 | 584 | 1230 |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |
| 255. | пер. Суворова, д. 5 | 2 | 70 | 1960 | 49,50 | 2 | 6 |
| 256. | ул. Автовокзальная, д. 14 | 4 | 70 | 1946 | 149,80 | 4 | 11 |
| 257. | ул. Куйбышева, д. 29 | 18 | 70 | 1958 | 390,83 | 16 | 28 |
| 258. | ул. Ломоносова, д. 36 | 4 | 70 | 1959 | 186,70 | 4 | 10 |
| 259. | ул. Филатова, д. 7 | 2 | 80 | 1930 | 18,30 | 1 | 4 |
| 260. | ул. Чебоксарская, д. 12 | 2 | 70 | 1954 | 67,72 | 2 | 6 |
| 261. | Янтиковское шоссе, д. 7 | 4 | 70 | 1954 | 64,40 | 4 | 11 |
| 262. | ул. Канашская, д. 49 | 5 | 70 | 1958 | 199,29 | 5 | 16 |
| 263. | ул. Свободы, д. 22 | 4 | 80 | 1940 | 94,01 | 3 | 7 |
| 264. | ул. Красноармейская, д. 54 | 2 | 80 | 1942 | 38,13 | 2 | 2 |
| 265. | ул. Фурманова, д. 2 | 4 | 90 | 1961 | 89,12 | 2 | 4 |
| 266. | ул. Железнодорожная, д. 235 | 10 | 78 | 1932 | 464,89 | 10 | 29 |
| 267. | ул. Красноармейская, д. 7 | 2 | 78 | 1935 | 44,15 | 1 | 5 |
| 268. | ул. Крупской, д. 8 | 4 | 78 | 1954 | 61,24 | 4 | 16 |
| 269. | ул. Красноармейская, д. 55 | 3 | 78 | 1956 | 61,02 | 2 | 3 |
| 270. | ул. Железнодорожная, д. 45 | 3 | 78 | 1958 | 64,00 | 3 | 9 |
| 271. | ул. Красноармейская, д. 24 | 7 | 78 | 1960 | 142,80 | 7 | 16 |
| 272. | ул. Автовокзальная, д. 7 | 4 | 75 | 1959 | 75,03 | 3 | 9 |
| 273. | ул. Первомайская, д. 81 | 2 | 75 | 1960 | 48,12 | 2 | 4 |
| 274. | ул. Театральная, д. 3 | 3 | 75 | 1963 | 77,88 | 3 | 8 |
| 275. | ул. Лесная, д. 6 | 2 | 75 | 1939 | 55,93 | 2 | 2 |
| 276. | ул. Железнодорожная, д. 41 | 3 | 75 | 1958 | 56,95 | 2 | 8 |
| 277. | ул. Пугачева, д. 38 | 3 | 75 | 1959 | 55,40 | 2 | 9 |
| 278. | ул. Кирова, д. 4 | 6 | 75 | 1934 | 138,20 | 6 | 14 |
| 279. | ул. Филатова, д. 5 | 2 | 81 | 1954 | 63,04 | 2 | 6 |
| 280. | ул. Новая, д. 1 | 10 | 88 | 1969 | 404,2 | 10 | 22 |
| 281. | ул. Красноармейская, д. 51 | 2 | 80 | 1952 | 73,10 | 2 | 9 |
| 282. | ул. Железнодорожная, д. 233 | 12 | 78 | 1930 | 472,10 | 12 | 30 |
| 283. | ул. Канашская, д. 27 | 5 | 78 | 1930 | 140,00 | 5 | 12 |
| 284. | ул. Промогородная, д. 5 | 2 | 78 | 1930 | 45,00 | 2 | 5 |
| 285. | ул. Железнодорожная, д. 237 | 16 | 78 | 1936 | 518,60 | 16 | 42 |
| 286. | ул. Железнодорожная, д. 247 | 4 | 78 | 1936 | 157,70 | 4 | 12 |
| 287. | ул. Железнодорожная, д. 225 | 9 | 78 | 1954 | 329,00 | 9 | 28 |
| 288. | ул. Железнодорожная, д. 43 | 3 | 78 | 1958 | 82,83 | 3 | 9 |
| 289. | ул. Железнодорожная, д. 155 | 6 | 78 | 1959 | 154,38 | 6 | 16 |
| 290. | ул. Суворова, д. 4 | 8 | 78 | 1959 | 159,74 | 8 | 18 |
| 291. | ул. Железнодорожная, д. 227 | 3 | 78 | 1961 | 88,10 | 3 | 6 |
| 292. | ул. Чебоксарская, д. 13 | 3 | 75 | 1963 | 88,30 | 3 | 5 |
| 293. | ул. Канашская, д. 21 | 5 | 75 | 1928 | 165,70 | 5 | 16 |
| 294. | ул. Первомайская, д. 15 | 6 | 75 | 1934 | 163,18 | 6 | 20 |
| 295. | ул. Новая, д. 3 | 15 | 75 | 1959 | 441,00 | 15 | 42 |
| 296. | ул. Полетаева, д. 7 | 2 | 75 | 1959 | 62,18 | 2 | 7 |
| 297. | ул. Железнодорожная, д. 37 | 2 | 78 | 1959 | 26,46 | 1 | 5 |
| 298. | ул. 40 лет Октября, д. 14 | 4 | 70 | 1958 | 146,47 | 4 | 15 |
| 299. | ул. 40 лет Октября, д. 16 | 4 | 70 | 1958 | 176,37 | 4 | 16 |
| 300. | ул. Комсомольская, д. 22 | 2 | 70 | 1965 | 51,89 | 1 | 4 |
| 301. | ул. Комсомольская, д. 24 | 4 | 70 | 1950 | 87,40 | 2 | 8 |
| 302. | ул. Механизаторов, д. 1 | 3 | 70 | 1970 | 97,65 | 3 | 5 |
| 303. | ул. Чебоксарская, д. 8 | 2 | 70 | 1951 | 40,16 | 1 | 2 |
| 304. | ул. Канашская, д. 9 | 4 | 70 | 1926 | 196,16 | 4 | 14 |
|  | Итого | 241 |  |  | 7124,12 | 225 | 611 |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |
| 305. | ул. Мира, д. 8 | 16 | 100 | 1930 | 321,58 | 16 | 37 |
| 306. | пер. Зеленый, д. 1 | 16 | 100 | 1936 | 735,00 | 21 | 46 |
| 307. | ул. МОПРа, д. 9 | 8 | 100 | 1931 | 570,16 | 14 | 32 |
| 308. | ул. МОПРа, д. 13 | 6 | 100 | 1931 | 279,45 | 6 | 18 |
| 309. | ул. Ленина, д. 16 | 12 | 100 | 1932 | 575,00 | 18 | 38 |
| 310. | ул. МОПРа, д. 1 | 18 | 100 | 1930 | 706,00 | 17 | 52 |
| 311. | ул. МОПРа, д. 3 | 25 | 100 | 1930 | 692,00 | 24 | 61 |
| 312. | ул. МОПРа, д. 11 | 13 | 100 | 1931 | 544,00 | 13 | 48 |
| 313. | ул. Мира, д. 10 | 8 | 100 | 1931 | 578,00 | 12 | 40 |
| 314. | ул. Мира, д. 12 | 8 | 100 | 1931 | 583,00 | 12 | 36 |
| 315. | ул. Косточкина, д. 18 | 8 | 100 | 1934 | 550,69 | 15 | 31 |
| 316. | ул. Косточкина, д. 20 | 8 | 100 | 1934 | 529,13 | 14 | 33 |
| 317. | Заводской проезд, д. 9 | 8 | 100 | 1930 | 498,00 | 12 | 34 |
| 318. | Заводской проезд, д. 11 | 8 | 100 | 1930 | 509,00 | 10 | 27 |
| 319. | Заводской проезд, д. 14 | 27 | 100 | 1934 | 807,00 | 29 | 72 |
| 320. | ул. Комсомольская, д. 2а | 8 | 100 | 1958 | 291,00 | 9 | 16 |
| 321. | ул. Мебельщиков, д. 6 | 8 | 100 | 1957 | 288,00 | 9 | 16 |
| 322. | ул. Мебельщиков, д. 8 | 8 | 100 | 1957 | 290,00 | 8 | 14 |
| 323. | ул. Мебельщиков, д. 10 | 8 | 100 | 1957 | 294,00 | 8 | 16 |
| 324. | Банковский пер., д. 10 | 8 | 100 | 1957 | 291,00 | 9 | 24 |
| 325. | Банковский пер., д. 12 | 8 | 100 | 1957 | 286,00 | 9 | 15 |
| 326. | ул. Мичурина, д. 12 | 17 | 100 | 1963 | 1263,00 | 9 | 18 |
| 327. | ул. Мичурина, д. 10 | 58 | 100 | 1960 | 1315,00 | 58 | 140 |
| 328. | ул. Маяковского, д. 74 | 8 | 100 | 1958 | 419,00 | 10 | 26 |
| 329. | Банковский пер., д. 14а | 8 | 100 | 1959 | 248,00 | 8 | 19 |
| 330. | ул. К. Маркса, д. 59 | 11 | 100 | 1936 | 305,00 | 12 | 27 |
| 331. | ул. Щербакова, д. 48а | 3 | 100 | 1949 | 159,00 | 5 | 8 |
| 332. | ул. Щербакова, д. 44 | 10 | 100 | 1959 | 406,00 | 12 | 29 |
| 333. | ул. О. Кошевого, д. 18 | 8 | 100 | 1959 | 401,00 | 11 | 25 |
| 334. | ул. Колхозная, д. 5 | 12 | 100 | 1937 | 330,00 | 6 | 18 |
| 335. | ул. Ленина, д. 22 | 4 | 82 | 1958 | 228,00 | 9 | 15 |
| 336. | ул. Жукова, д. 11 | 4 | 100 | 1938 | 209,00 | 4 | 11 |
| 337. | пер. Зеленый, д. 8 | 8 | 88 | 1957 | 223,00 | 9 | 21 |
| 338. | пер. Зеленый, д. 7 | 12 | 86 | 1958 | 424,00 | 11 | 24 |
| 339. | ул. Урицкого, д. 30 | 4 | 75 | 1968 | 152,00 | 4 | 8 |
| 340. | ул. Урицкого, д. 32 | 2 | 78 | 1968 | 51,00 | 2 | 2 |
| 341. | Заводской проезд, д. 16 | 12 | 100 | 1943 | 741,00 | 17 | 37 |
| 342. | ул. Мичурина, д. 4 | 16 | 96 | 1953 | 393,00 | 22 | 55 |
| 343. | ул. Щербакова, д. 79 | 2 | 100 | 1951 | 45,00 | 2 | 6 |
| 344. | ул. Белинского, д. 1а | 4 | 96 | 1953 | 83,00 | 3 | 7 |
| 345. | ул. Щербакова, д. 91 | 2 | 96 | 1953 | 85,00 | 2 | 5 |
| 346. | ул. Котовского, д. 65 | 2 | 90 | 1956 | 63,00 | 2 | 6 |
| 347. | ул. Ленина, д. 39 | 8 | 90 | 1956 | 242,00 | 8 | 14 |
| 348. | ул. Котовского, д. 63 | 2 | 92 | 1957 | 63,00 | 3 | 5 |
| 349. | ул. Халтурина, д. 4 | 3 | 90 | 1958 | 116,00 | 4 | 7 |
| 350. | ул. Халтурина, д. 7 | 4 | 90 | 1958 | 180,00 | 4 | 11 |
| 351. | ул. Францева, д. 3а | 2 | 90 | 1958 | 64,00 | 1 | 2 |
| 352. | ул. Ленина, д. 41 | 8 | 84 | 1959 | 244,00 | 9 | 18 |
| 353. | ул. Орджоникидзе, д. 60/2 | 2 | 82 | 1960 | 30,00 | 2 | 8 |
| 354. | ул. Орджоникидзе, д. 75/1 | 2 | 82 | 1960 | 20,00 | 2 | 3 |
| 355. | ул. Матросова, д. 73 | 4 | 78 | 1962 | 130,00 | 4 | 10 |
| 356. | ул. Сеченова, д. 7 | 8 | 72 | 1965 | 389,00 | 13 | 26 |
| 357. | ул. Сеченова, д. 1 | 4 | 84 | 1959 | 213,00 | 4 | 15 |
| 358. | ул. Белинского, д. 1 | 4 | 84 | 1959 | 83,10 | 5 | 11 |
| 359. | ул. Матросова, д. 70 | 7 | 80 | 1961 | 86,30 | 5 | 8 |
| 360. | ул. Чкалова, д. 61 | 8 | 73 | 1973 | 323,00 | 7 | 14 |
| 361. | ул. Тургенева, д. 20 | 4 | 100 | 1972 | 145,00 | 4 | 15 |
| 362. | ул. Тургенева, д. 26 | 5 | 100 | 1973 | 148,00 | 5 | 12 |
| 363. | ул. Тургенева, д. 28 | 4 | 100 | 1972 | 149,00 | 4 | 16 |
| 364. | ул. Тургенева, д. 30 | 4 | 100 | 1973 | 148,00 | 4 | 5 |
| 365. | ул. Тургенева, д. 34 | 3 | 100 | 1974 | 127,00 | 3 | 7 |
| 366. | ул. Тургенева, д. 36 | 2 | 100 | 1974 | 137,00 | 2 | 7 |
| 367. | ул. Тургенева, д. 38 | 3 | 100 | 1974 | 137,00 | 3 | 10 |
| 368. | ул. Крылова, д. 35 | 8 | 100 | 1973 | 390,00 | 8 | 19 |
| 369. | ул. Пархоменко, д. 19 | 2 | 100 | 1974 | 127,00 | 2 | 4 |
| 370. | ул. Пархоменко, д. 24 | 3 | 100 | 1973 | 126,00 | 3 | 9 |
| 371. | ул. С. Лазо, д. 36 | 5 | 100 | 1973 | 145,00 | 6 | 15 |
| 372. | ул. С. Лазо, д. 38 | 2 | 100 | 1973 | 148,00 | 2 | 5 |
| 373. | ул. Докучаева, д. 10 | 3 | 100 | 1976 | 136,00 | 3 | 11 |
| 374. | ул. Докучаева, д. 12 | 2 | 100 | 1976 | 76,00 | 2 | 5 |
| 375. | ул. Ленина, д. 62 | 2 | 100 | 1932 | 58,00 | 2 | 9 |
| 376. | ул. Свердлова, д. 90 | 2 | 96 |  | 94,00 | 2 | 5 |
| 377. | ул. Ленина, д. 43а | 4 | 100 | 1963 | 72,00 | 4 | 8 |
| 378. | ул. Футболка, д. 1 | 2 | 100 | 1953 | 40,00 | 2 | 6 |
| 379. | ул. Футболка, д. 2 | 2 | 100 | 1953 | 49,00 | 2 | 6 |
| 380. | ул. Футболка, д. 4 | 2 | 100 | 1953 | 54,00 | 2 | 5 |
| 381. | ул. Футболка, д. 5 | 2 | 100 | 1953 | 65,00 | 2 | 4 |
| 382. | ул. Футболка, д. 6 | 2 | 100 | 1953 | 40,00 | 2 | 3 |
| 383. | ул. Футболка, д. 7 | 2 | 100 | 1953 | 54,00 | 2 | 6 |
| 384. | ул. Футболка, д. 8 | 4 | 100 | 1954 | 82,00 | 4 | 13 |
| 385. | ул. Футболка, д. 9 | 3 | 100 | 1940 | 137,00 | 3 | 12 |
| 386. | ул. Футболка, д. 10 | 3 | 96 | 1952 | 90,00 | 3 | 5 |
| 387. | ул. Футболка, д. 16 | 4 | 94 | 1953 | 94,00 | 4 | 11 |
| 388. | ул. Футболка, д. 17 | 4 | 90 | 1955 | 94,00 | 4 | 12 |
| 389. | ул. Суворова, д. 31 | 4 | 100 | 1935 | 87,00 | 4 | 8 |
| 390. | ул. Суворова, д. 9 | 4 | 98 | 1951 | 114,00 | 4 | 7 |
| 391. | ул. Суворова, д. 25 | 2 | 100 | 1949 | 56,00 | 2 | 3 |
| 392. | ул. Суворова, д. 27 | 2 | 100 | 1949 | 58,00 | 2 | 10 |
| 393. | ул. Репина, д. 15 | 8 | 100 | 1937 | 145,00 | 8 | 15 |
| 394. | ул. Белинского, д. 16 | 2 | 100 | 1948 | 96,00 | 2 | 6 |
| 395. | ул. Радищева, д. 77 | 2 | 100 | 1950 | 59,00 | 2 | 8 |
| 396. | ул. Щербакова, д. 55 | 3 | 100 | 1937 | 82,00 | 3 | 9 |
| 397. | ул. Советская, д. 9а | 2 | 98 | 1951 | 105,00 | 2 | 6 |
| 398. | ул. Комсомольская, д. 68 | 12 | 100 | 1950 | 313,00 | 12 | 17 |
| 399. | ул. Кутузова, д. 33 | 2 | 100 | 1948 | 56,00 | 2 | 9 |
| 400. | ул. Кутузова, д. 50 | 2 | 100 | 1948 | 69,00 | 2 | 8 |
| 401. | ул. Кутузова, д. 52 | 3 | 100 | 1937 | 126,00 | 3 | 9 |
| 402. | ул. Кутузова, д. 54 | 4 | 100 | 1937 | 123,00 | 4 | 8 |
| 403. | ул. Кутузова, д. 56 | 4 | 100 | 1937 | 125,00 | 4 | 13 |
| 404. | ул. Кутузова, д. 58 | 4 | 96 | 1952 | 112,00 | 4 | 9 |
| 405. | ул. Сеченова, д. 46 | 2 | 100 | 1928 | 104,00 | 2 | 6 |
| 406. | ул. Стройучасток, д. 1 | 2 | 100 | 1948 | 70,00 | 2 | 6 |
| 407. | ул. Стройучасток, д. 3 | 2 | 100 | 1948 | 82,00 | 2 | 7 |
| 408. | ул. Стройучасток, д. 4 | 2 | 100 | 1948 | 30,00 | 2 | 3 |
| 409. | ул. Стройучасток, д. 5 | 2 | 100 | 1948 | 62,00 | 2 | 7 |
| 410. | ул. Стройучасток, д. 6 | 2 | 100 | 1948 | 61,00 | 2 | 9 |
| 411. | ул. Стройучасток, д. 7 | 2 | 100 | 1948 | 68,00 | 2 | 7 |
| 412. | ул. Стройучасток, д. 10 | 4 | 100 | 1949 | 105,00 | 4 | 14 |
| 413. | ул. Стройучасток, д. 21 | 6 | 100 | 1928 | 170,00 | 6 | 16 |
| 414. | ул. Стройучасток, д. 22 | 4 | 100 | 1948 | 120,00 | 4 | 15 |
| 415. | ул. О. Кошевого, д. 13 | 6 | 100 | 1948 | 182,00 | 6 | 16 |
| 416. | ул. Кумашинская, д. 18 | 4 | 98 | 1951 | 85,00 | 4 | 10 |
| 417. | ул. Сурский проезд, д. 16 | 2 | 100 | 1933 | 50,00 | 2 | 5 |
| 418. | ул. Сурский проезд, д. 18 | 12 | 100 | 1936 | 250,00 | 12 | 20 |
|  | Итого | 710 |  |  | 26271,41 | 775 | 1896 |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |
| 419. | ул. Глинки, д. 29а | 4 | 70 | 1962 | 127,10 | 4 | 9 |
| 420. | ул. Яблочкова, д. 8 | 8 | 75 | 1962 | 329,20 | 8 | 18 |
| 421. | ул. Магницкого, д. 9 | 2 | 75 | 1957 | 105,40 | 2 | 9 |
| 422. | ул. Магницкого, д. 8 | 8 | 75 | 1957 | 299,70 | 8 | 35 |
| 423. | ул. Магницкого, д. 10 | 8 | 75 | 1957 | 300,60 | 8 | 29 |
| 424. | ул. Б. Хмельницкого, д. 38 | 9 | 71 | 1954 | 395,10 | 9 | 33 |
| 425. | пер. Бабушкина, д. 4 | 9 | 71 | 1958 | 515,40 | 9 | 33 |
| 426. | ул. Гладкова, д. 5 | 9 | 72 | 1967 | 412,40 | 9 | 28 |
| 427. | ул. 40 лет Октября, д. 16 | 2 | 75 | 1957 | 117,20 | 2 | 4 |
| 428. | ул. 40 лет Октября, д. 10 | 2 | 75 | 1957 | 112,60 | 2 | 6 |
| 429. | ул. 40 лет Октября, д. 13 | 4 | 75 | 1957 | 149,40 | 4 | 9 |
| 430. | ул. 40 лет Октября, д. 34 | 4 | 75 | 1958 | 156,80 | 4 | 13 |
| 431. | ул. 40 лет Октября, д. 11 | 4 | 75 | 1961 | 153,80 | 4 | 25 |
| 432. | ул. Нагорная, д. 23 | 2 | 75 | 1957 | 110,40 | 2 | 4 |
| 433. | ул. Нагорная, д. 15 | 4 | 78 | 1933 | 159,90 | 4 | 9 |
| 434. | ул. Кирова, д. 19а | 12 | 69 | 1970 | 319,56 | 10 | 37 |
| 435. | ул. Сосновская, 57а | 2 | 69 | 1954 | 82,20 | 2 | 2 |
| 436. | ул. Ашмарина, д. 76 | 4 | 75 | 1959 | 142,50 | 4 | 8 |
| 437. | ул. 40 лет Октября, д. 14 | 2 | 75 | 1957 | 72,40 | 2 | 9 |
| 438. | ул. 40 лет Октября, д. 5 | 4 | 75 | 1957 | 111,90 | 4 | 12 |
| 439. | ул. Магницкого, д. 12 | 8 | 75 | 1957 | 291,70 | 8 | 30 |
| 440. | ул. 40 лет Октября, д. 3 | 4 | 75 | 1957 | 113,00 | 4 | 12 |
| 441. | ул. 40 лет Октября, д. 4 | 2 | 68 | 1959 | 83,40 | 2 | 5 |
| 442. | ул. Ф. Павлова, д. 31 | 4 | 66 | 1960 | 105,60 | 6 | 11 |
| 443. | ул. Родниковая, д. 53 | 2 | 66 | 1939 | 70,20 | 2 | 9 |
| 444. | ул. Родниковая, д. 50 | 2 | 66 | 1949 | 43,10 | 2 | 2 |
| 445. | ул. Нижняя Нагорная, д. 4 | 3 | 75 | 1946 | 98,60 | 3 | 13 |
| 446. | ул. Нагорная, д. 31 | 8 | 80 | 1937 | 263,70 | 3 | 3 |
| 447. | ул. З. Яковлевой, д. 27 | 2 | 76 | 1952 | 58,90 | 2 | 4 |
| 448. | ул. Нагорная, д. 29 | 5 | 70 | 1935 | 137,70 | 5 | 7 |
| 449. | ул. Сосновская, д. 43 | 3 | 75 | 1958 | 80,60 | 3 | 9 |
| 450. | ул. Тельмана, д. 132 | 2 | 69 | 1963 | 75,20 | 2 | 7 |
| 451. | ул. Просечная, д. 4 | 8 | 71 | 1940 | 222,90 | 6 | 10 |
| 452. | ул. Декабристов, д. 4 | 17 | 66 | 1952 | 614,30 | 15 | 40 |
| 453. | ул. Юности, д. 2 | 8 | 67 | 1945 | 278,80 | 10 | 20 |
| 454. | ул. Нагорная, д. 6 | 7 | 74 | 1936 | 192,60 | 7 | 17 |
| 455. | ул. Просечная, д. 9 | 6 | 75 | 1929 | 148,50 | 4 | 7 |
| 456. | ул. Усадская, д. 47 | 4 | 68 | 1959 | 214,80 | 4 | 21 |
| 457. | ул. Усадская, д. 49 | 3 | 66 | 1959 | 203,00 | 3 | 11 |
| 458. | ул. Сурикова, д. 14 | 3 | 66 | 1927 | 106,10 | 3 | 7 |
| 459. | ул. Суворова, д. 27 | 2 | 70 | 1927 | 136,90 | 2 | 13 |
| 460. | ул. Парижской Коммуны, д. 14 | 16 | 70 | 1955 | 457,00 | 17 | 43 |
| 461. | ул. Парижской Коммуны, д. 16 | 7 | 75 | 1960 | 289,80 | 10 | 38 |
| 462. | ул. Парижской Коммуны, д. 10 | 8 | 70 | 1960 | 413,40 | 8 | 26 |
| 463. | ул. Парижской Коммуны, д. 12 | 18 | 73 | 1966 | 408,60 | 9 | 33 |
| 464. | ул. Калинина, д. 68з | 2 | 94 | 1968 | 138,20 | 2 | 4 |
| 465. | ул. Поворотно-Нагорная, д. 6 | 7 | 69 | 1936 | 225,20 | 7 | 27 |
| 466. | ул. Я. Купалы, д. 78 | 4 | 66 | 1940 | 60,60 | 4 | 5 |
| 467. | ул. Дунаевского, д. 30 | 7 | 95 | 1960 | 185,30 | 7 | 18 |
| 468. | ул. Энергетиков, д. 18 | 8 | 100 | 1958 | 413,70 | 8 | 30 |
| 469. | ул. Энергетиков, д. 20 | 8 | 100 | 1958 | 412,80 | 8 | 27 |
| 470. | ул. Декабристов, д. 1 | 18 | 100 | 1952 | 630,20 | 18 | 33 |
| 471. | ул. Декабристов, д. 2 | 18 | 100 | 1951 | 624,90 | 18 | 49 |
| 472. | ул. Декабристов, д. 3 | 15 | 100 | 1952 | 628,30 | 16 | 60 |
| 473. | ул. Магницкого, д. 4 | 8 | 100 | 1957 | 249,90 | 8 | 28 |
| 474. | ул. Гражданская, д. 35 | 8 | 66 | 1958 | 258,50 | 8 | 24 |
| 475. | ул. Социалистическая, д. 5 | 16 | 66 | 1955 | 824,30 | 16 | 45 |
| 476. | ул. Красноармейская, д. 23 | 10 | 66 | 1939 | 394,20 | 1 | 21 |
| 477. | ул. Добролюбова, д. 14 | 8 | 66 | 1939 | 204,90 | 8 | 25 |
| 478. | ул. Водопроводная, д. 27 | 8 | 66 | 1950 | 422,20 | 8 | 48 |
| 479. | ул. Гражданская, д. 73 | 16 | 66 | 1961 | 557,10 | 16 | 45 |
| 480. | ул. Гражданская, д. 71 | 8 | 66 | 1959 | 486,30 | 8 | 34 |
| 481. | ул. Гражданская, д. 25 | 14 | 66 | 1961 | 455,90 | 14 | 34 |
| 482. | ул. Гражданская, д. 37 | 8 | 66 | 1959 | 446,60 | 8 | 15 |
| 483. | ул. Гражданская, д. 45 | 3 | 66 | 1952 | 84,50 | 3 | 5 |
| 484. | ул. Гражданская, д. 61 | 10 | 66 | 1959 | 432,10 | 10 | 13 |
| 485. | ул. Сосновская, д. 31 | 16 | 75 | 1929 | 377,00 | 7 | 14 |
| 486. | ул. Сосновская, д. 59 | 16 | 70 | 1932 | 536,00 | 18 | 53 |
| 487. | ул. Левобережная, д. 4а | 2 | 75 | 1940 | 64,60 | 2 | 6 |
| 488. | ул. Сплавная, д. 22 | 3 | 75 | 1948 | 105,30 | 2 | 2 |
| 489. | ул. Родниковая, д. 38 | 2 | 66 | 1935 | 49,50 | 1 | 1 |
| 490. | ул. Родниковая, д. 47 | 2 | 66 | 1941 | 50,20 | 2 | 7 |
| 491. | ул. Родниковая, д. 55 | 2 | 75 | 1957 | 49,70 | 1 | 2 |
| 492. | ул. Новая, д. 19 | 4 | 70 | 1939 | 118,70 | 4 | 10 |
| 493. | ул. Левобережная, д. 7 | 2 | 75 | 1950 | 77,00 | 2 | 6 |
| 494. | ул. Сосновская, д. 29 | 2 | 75 | 1929 | 75,80 | 1 | 1 |
| 495. | ул. Сосновская, д. 32 | 4 | 67 | 1932 | 118,60 | 4 | 11 |
| 496. | ул. Сосновская, д. 15 | 3 | 66 | 1947 | 92,50 | 3 | 6 |
| 497. | ул. Больничная, д. 2 | 2 | 72 | 1948 | 82,90 | 3 | 10 |
| 498. | ул. Больничная, д. 8 | 3 | 66 | 1956 | 83,00 | 1 | 9 |
| 499. | ул. Новая, д. 21 | 4 | 75 | 1939 | 134,80 | 4 | 12 |
| 500. | ул. Нагорная, д. 8 | 12 | 75 | 1931 | 303,20 | 7 | 13 |
| 501. | ул. Сплавная, д. 12 | 3 | 66 | 1978 | 67,80 | 2 | 4 |
| 502. | ул. Юности, д. 1а | 3 | 66 | 1978 | 72,20 | 2 | 4 |
| 503. | ул. Юности, д. 1б | 3 | 66 | 1978 | 73,00 | 2 | 2 |
| 504. | ул. Крупской, д. 22 | 4 | 67 | 1963 | 169,30 | 3 | 15 |
| 505. | ул. 1-я Крупская, д. 12 | 4 | 67 | 1963 | 158,80 | 4 | 9 |
| 506. | пер. Бродского, д. 20/40 | 4 | 67 | 1963 | 168,70 | 2 | 7 |
| 507. | пер. Бродского, д. 16/1 | 4 | 67 | 1963 | 161,10 | 4 | 12 |
| 508. | пер. Бродского, д. 10 | 4 | 67 | 1963 | 170,90 | 4 | 14 |
| 509. | пер. Бродского, д. 2 | 3 | 67 | 1963 | 169,30 | 3 | 9 |
| 510. | ул. 1-я Крупская, д. 28/36 | 4 | 67 | 1963 | 190,20 | 4 | 4 |
| 511. | ул. Калинина, д. 93 | 6 | 67 | 1937 | 221,50 | 7 | 37 |
| 512. | ул. Водопроводная, д. 4 | 4 | 66 | 1933 | 123,50 | 4 | 11 |
| 513. | ул. Водопроводная, д. 6 | 3 | 66 | 1935 | 146,50 | 3 | 12 |
| 514. | ул. Водопроводная, д. 8 | 3 | 66 | 1932 | 103,90 | 3 | 14 |
| 515. | ул. Водопроводная, д. 10 | 3 | 66 | 1932 | 130,70 | 3 | 7 |
| 516. | пер. Кошкинский, д. 1а | 4 | 66 | 1933 | 168,40 | 4 | 15 |
| 517. | ул. Бродского, д. 21/38 | 4 | 69 | 1963 | 169,00 | 4 | 9 |
| 518. | ул. 40 лет Октября, д. 28 | 4 | 71 | 1958 | 162,60 | 4 | 14 |
| 519. | ул. Магницкого, д. 35 | 4 | 69 | 1958 | 160,10 | 4 | 12 |
| 520. | ул. Калинина, д. 68б | 7 | 67 | 1951 | 236,50 | 7 | 16 |
| 521. | ул. Пржевальского, д. 11 | 9 | 67 | 1959 | 451,60 | 9 | 28 |
| 522. | ул. Красноармейская, д. 3 | 18 | 66 | 1930 | 456,00 | 18 | 68 |
| 523. | пер. Ягодный, д. 5 | 7 | 66 | 1963 | 425,80 | 14 | 52 |
| 524. | ул. Красногорская, д. 6 | 2 | 71 | 1956 | 76,40 | 2 | 3 |
| 525. | ул. Красногорская, д. 22а | 3 | 66 | 1963 | 147,70 | 3 | 9 |
| 526. | ул. Островского, д. 4 | 3 | 70 | 1959 | 158,70 | 3 | 5 |
| 527. | ул. Водопроводная, д. 15 | 5 | 66 | 1962 | 129,80 | 5 | 8 |
| 528. | ул. Водопроводная, д. 5 | 16 | 66 | 1958 | 501,10 | 15 | 35 |
| 529. | пер. Кошкинский, д. 2 | 4 | 66 | 1933 | 135,90 | 4 | 10 |
|  | Итого | 683 |  |  | 25243,46 | 645 | 1928 |
|  | Всего | 2943 |  |  | 103974,38 | 2858 | 7088 |

Приложение N 2

к республиканской адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, расположенного

на территории Чувашской Республики,

с учетом необходимости стимулирования

развития рынка жилья

на 2008-2009 годы"

# Показатели и индикаторы 
выполнения республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы"

| Наименование показателя | Единица измерения | Индикаторы в результате выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | г. Алатырь | г. Канаш | г. Чебоксары | г. Шумерля | Аликовский район | Батыревский район | Вурнарский район | Ибресинский район | Порецкий район | Урмарский район | Шемуршинский район | Ядринский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Количество граждан, проживающих в жилищном фонде, до 1 января 2009 г. признанном в установленном порядке аварийным, расположенном на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы | человек | 7094 | 1230 | 617 | 1928 | 1896 | 234 | 65 | 312 | 59 | 345 | 197 | 86 | 125 |
| Количество граждан, переселенных в рамках выполнения Программы из аварийного жилищного фонда, - всего в том числе по этапам: | человек | 1871 | 119 | 615 | 454 | 331 | 31 | 24 | 35 | 49 | 49 | 21 | 52 | 91 |
| I этап |  | 1083 | 0 | 380 | 376 | 150 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 52 | 45 |
| II этап |  | 788 | 119 | 235 | 78 | 181 | 0 | 24 | 35 | 49 | 0 | 21 | 0 | 46 |
| Доля граждан, переселенных в рамках выполнения Программы, в общем числе граждан, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации Программы, - всего в том числе по этапам: | % | 26,4 | 9,7 | 99,7 | 23,5 | 17,4 | 13,2 | 36,9 | 11,2 | 83,1 | 14,2 | 10,7 | 60,5 | 72,8 |
| I этап |  | 15,3 | 0,0 | 61,6 | 19,5 | 7,9 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 60,5 | 36,0 |
| II этап |  | 11,1 | 9,7 | 38,1 | 4,0 | 9,5 | 0,0 | 36,9 | 11,2 | 83,1 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 36,8 |
| Общее количество многоквартирных домов, до 1 января 2009 г. признанных в установленном порядке аварийными, расположенных на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы | шт. | 530 | 115 | 51 | 111 | 114 | 16 | 11 | 40 | 9 | 31 | 20 | 5 | 7 |
| Количество ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов - всего в том числе по этапам: | шт. | 149 | 6 | 52 | 35 | 15 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 |
| I этап |  | 81 | 0 | 28 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 |
| II этап |  | 68 | 6 | 24 | 7 | 8 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Доля ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве домов, признанных аварийными на начало реализации Программы, - всего в том числе по этапам: | % | 27,0 | 5,2 | 98,0 | 30,6 | 11,4 | 12,5 | 36,4 | 12,5 | 88,9 | 22,6 | 15,0 | 100,0 | 85,8 |
| I этап |  | 14,7 | 0 | 52,9 | 24,3 | 6,1 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 22,6 | 0 | 100,0 | 42,9 |
| II этап |  | 12,3 | 5,2 | 45,1 | 6,3 | 5,3 | 0 | 36,4 | 12,5 | 88,9 | 0 | 15,0 | 0 | 42,9 |
| Общая площадь жилищного фонда, до 1 января 2009 г. признанного в установленном порядке аварийным, расположенного на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы | кв. метров | 103974,38 | 21369,3 | 7124,12 | 25243,46 | 26271,41 | 4764,73 | 1058,58 | 4108,64 | 981,35 | 6766,89 | 3134,19 | 1514,29 | 1637,42 |
| Площадь ликвидируемого (сносимого) аварийного жилищного фонда в рамках выполнения Программы - всего в том числе по этапам: | кв. метров | 24219,40 | 2375,30 | 6914,43 | 4645,46 | 4847,25 | 451,20 | 445,70 | 379,25 | 748,33 | 951,88 | 331,99 | 920,59 | 1208,02 |
| I этап |  | 12818,87 | 0 | 4409,97 | 3549,26 | 1931,92 | 451,20 | 0 | 0 | 0 | 951,88 | 0 | 920,59 | 604,05 |
| II этап |  | 11400,53 | 2375,30 | 2504,46 | 1096,20 | 2915,33 | 0 | 445,70 | 379,25 | 748,33 | 0 | 331,99 | 0 | 603,97 |
| Доля площади ликвидируемого (сносимого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда, признанного аварийным на начало реализации Программы, - всего в том числе по этапам: | % | 23,3 | 11,1 | 97,1 | 18,4 | 18,5 | 9,5 | 42,1 | 9,2 | 76,3 | 14,1 | 10,6 | 60,8 | 73,8 |
| I этап |  | 12,3 | 0 | 61,9 | 14,1 | 7,4 | 9,5 | 0 | 0 | 0 | 14,1 | 0 | 60,8 | 36,9 |
| II этап |  | 11,0 | 11,1 | 35,2 | 4,3 | 11,1 | 0 | 42,1 | 9,2 | 76,3 | 0 | 10,6 | 0 | 36,9 |
| Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме - всего (не более) в том числе по этапам: | тыс. рублей | 24,4 | 23,8 | 23,9 | 26,7 | 23,9 | 22,5 | 23,0 | 23,2 | 22,6 | 23,6 | 22,8 | 22,2 | 23,1 |
| I этап |  | 25,09 | 0 | 24,0 | 28,15 | 24,0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 23,6 | 0 | 22,2 | 23,2 |
| II этап |  | 23,7 | 23,8 | 23,8 | 25,3 | 23,8 | 0 | 23,0 | 23,2 | 22,6 | 0 | 22,8 | 0 | 23,0 |

Приложение N 3

к республиканской адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, расположенного на

территории Чувашской Республики,

с учетом необходимости стимулирования

развития рынка жилья

на 2008-2009 годы"

# Перечень
основных мероприятий по реализации республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы"

| N пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и заключение соглашений о сотрудничестве (взаимодействии) по реализации Программы с органами местного самоуправления | I этап - до 30 декабря 2008 г.; II этап - до 20 апреля 2009 г. | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления* |
| 2. | Принятие муниципальных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования развития рынка жилья | I этап - до 15 января 2009 г.; II этап - до 30 апреля 2009 г. | органы местного самоуправления |
| 3. | Принятие нормативного правового акта, утверждающего правила (порядок) предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащем сносу | I этап - до 15 января 2009 г.; II этап - до 30 апреля 2009 г. | органы местного самоуправления |
| 4. | Размещение государственного заказа на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке | I этап - до 31 декабря 2008 г.; II этап - до 10 апреля 2009 г. | Минстрой Чувашии |
| 5. | Принятие в государственную собственность Чувашской Республики жилых помещений, включая регистрацию права собственности Чувашской Республики | I этап - до 1 сентября 2009 г.; II этап - до 1 ноября 2009 г. | Минстрой Чувашии, Минимущество Чувашии |
| 6. | Передача жилых помещений в муниципальную собственность | I этап - до 1 ноября 2009 г.; II этап - до 15 декабря 2009 г. | Минимущество Чувашии, органы местного самоуправления |
| 7. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, переданные из государственной собственности Чувашской Республики | I этап - до 1 декабря 2009 г.; II этап - до 25 декабря 2009 г. | органы местного самоуправления |
| 8. | Демонтаж домов, подлежащих сносу, освобождение земельных участков для последующего использования | до 30 декабря 2009 г. | органы местного самоуправления |
| 9. | Информационное обеспечение хода реализации Программы | в течение 2009 года | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления |

──────────────────────────────

* Мероприятия, предусмотренные перечнем, осуществляются по согласованию с исполнителем.

Приложение N 4

к республиканской адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, расположенного на

территории Чувашской Республики,

с учетом необходимости

стимулирования развития рынка

жилья на 2008-2009 годы"

# Таблица расчетов 
по удельным весам укрупненных видов работ при строительстве шести типов многоквартирных домов

1. Крупнопанельные многоквартирные дома (МКД) до 5 этажей

| N пп | Виды работ | Удельные веса отдельных видов работ в общем объеме работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объемом общей площади МКД до 12000 куб.м | объемом общей площади МКД более 12000 куб.м |
| 1. | Фундаменты | 3 | 3 |
| 2. | Стены, перегородки | 43 | 42 |
| 3. | Перекрытия | 11 | 12 |
| 4. | Крыши | 7 | 8 |
| 5. | Окна, двери | 6 | 6 |
| 6. | Сантехнические работы и электроосвещение | 13 | 14 |
|  | Итого по первым шести видам работ | 83 | 85 |
| 7. | Полы | 11 | 8 |
| 8. | Отделочные работы | 4 | 4 |
| 9. | Прочие работы | 2 | 3 |
|  | Итого | 100 | 100 |

2. Кирпичные многоквартирные дома до 5 этажей

| N пп | Виды работ | Удельные веса отдельных видов работ в общем объеме работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объемом общей площади МКД до 12000 куб.м | объемом общей площади МКД более 12000 куб.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундаменты | 8 | 7 |
| 2. | Стены, перегородки | 24 | 22 |
| 3. | Перекрытия | 13 | 13 |
| 4. | Крыши | 2 | 2 |
| 5. | Окна, двери | 9 | 10 |
| 6. | Сантехнические работы и электроосвещение | 13 | 13 |
|  | Итого по первым шести видам работ | 69 | 67 |
| 7. | Полы | 14 | 15 |
| 8. | Отделочные работы | 9 | 10 |
| 9. | Прочие работы | 8 | 8 |
|  | Итого | 100 | 100 |

3. Крупнопанельные многоквартирные дома от 6 до 9 этажей

| N пп | Виды работ | Удельные веса отдельных видов работ в общем объеме работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объемом общей площади МКД до 20000 куб.м | объемом общей площади МКД более 20000 куб.м |
| 1. | Фундаменты | 4 | 4 |
| 2. | Стены, перегородки | 35 | 35 |
| 3. | Перекрытия | 12 | 12 |
| 4. | Крыши | 4 | 4 |
| 5. | Окна, двери | 5 | 5 |
| 6. | Сантехнические работы и электроосвещение (трубы, кабели, проводка) | 10 | 10 |
|  | Итого по первым шести видам работ | 70 | 70 |
| 7. | Сантехнические работы и электроосвещение (сантехоборудование, светильники) | 7 | 7 |
| 8. | Полы | 12 | 12 |
| 9. | Отделочные работы | 5 | 5 |
| 10. | Прочие работы | 6 | 6 |
|  | Итого | 100 | 100 |

4. Кирпичные многоквартирные дома от 6 до 9 этажей

| N пп | Виды работ | Удельные веса отдельных видов работ в общем объеме работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объемом общей площади МКД до 60000 куб.м | объемом общей площади МКД более 60000 куб.м |
| 1. | Фундаменты | 18 | 7 |
| 2. | Стены, перегородки | 23 | 19 |
| 3. | Перекрытия | 14 | 16 |
| 4. | Крыши | 1 | 1 |
| 5. | Окна, двери | 8 | 9 |
| 6. | Сантехнические работы и электроосвещение | 13 | 17 |
|  | Итого по первым шести видам работ | 77 | 69 |
| 7. | Полы | 9 | 8 |
| 8. | Отделочные работы | 12 | 15 |
| 9. | Прочие работы | 2 | 8 |
|  | Итого | 100 | 100 |

5. Крупнопанельные многоквартирные дома свыше 10 этажей

| N пп | Виды работ | Удельные веса отдельных видов работ в общем объеме работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объемом общей площади МКД до 80000 куб.м | объемом общей площади МКД более 80000 куб.м |
| 1. | Фундаменты | 2 | 4 |
| 2. | Стены, перегородки | 33 | 35 |
| 3. | Перекрытия | 14 | 11 |
| 4. | Крыши | 4 | 2 |
| 5. | Окна, двери | 6 | 6 |
| 6. | Сантехнические работы и электроосвещение | 20 | 17 |
|  | Итого по первым шести видам работ | 78 | 74 |
| 7. | Полы | 13 | 17 |
| 8. | Отделочные работы | 7 | 3 |
| 9. | Прочие работы | 2 | 6 |
|  | Итого | 100 | 100 |

6. Кирпичные многоквартирные дома свыше 10 этажей

| N пп | Виды работ | Удельные веса отдельных видов работ в общем объеме работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | объемом общей площади МКД до 80000 куб.м | объемом общей площади МКД более 80000 куб.м |
| 1. | Фундаменты | 8 | 7 |
| 2. | Стены, перегородки | 20 | 25 |
| 3. | Перекрытия | 15 | 14 |
| 4. | Крыши | 2 | 1 |
| 5. | Окна, двери | 9 | 10 |
| 6. | Сантехнические работы и электроосвещение | 15 | 17 |
|  | Итого по первым шести видам работ | 69 | 74 |
| 7. | Полы | 10 | 10 |
| 8. | Отделочные работы | 16 | 10 |
| 9. | Прочие работы | 5 | 6 |
|  | Итого | 100 | 100 |

Приложение N 5

к республиканской адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, расположенного на

территории Чувашской Республики,

с учетом необходимости стимулирования

развития рынка жилья на 2008-2009 годы"

# Перечень 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2009 г. в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на 2008-2009 годы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

| N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, вид документа, его реквизиты | Количество граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на момент принятия решения об участии в республиканской программе | Дата окончания срока сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников | Планируемые сроки начала и конца переселения граждан, год | Площадь помещений, кв. метров |  |  |  |  | Количество помещений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  | нежилых помещений, находящихся в частной собственности |
|  |  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  |  | нежилых помещений, находящихся в частной собственности |  | жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| # I этап # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. Советская, д. 18 | заключение комиссии от 27.12.2006 N 3 | 15 | 2008 | 2009 | 257,00 | 257,00 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 2. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 9 | заключение комиссии от 27.12.2006 N 9 | 16 | 2008 | 2009 | 194,20 | 194,20 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | Итого 2 дома |  | 31 |  |  | 451,20 | 451,20 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 3 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 8 | 9 | 2008 | 2009 | 183,18 |  |  | 183,18 |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 2. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 12 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 17 | 7 | 2008 | 2009 | 52,99 |  |  | 52,99 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 3. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2а | заключение комиссии от 14.12.2006 N 4 | 7 | 2008 | 2009 | 114,65 |  |  | 114,65 |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 4. | с. Порецкое, ул. Крылова, д. 31 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 2 | 3 | 2008 | 2009 | 135,50 | 55,80 |  | 79,70 |  | 3 | 1 |  | 2 |  |
| 5. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 1 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 15 | 14 | 2008 | 2009 | 279,96 | 55,51 |  | 224,45 |  | 6 | 1 |  | 5 |  |
| 6. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 152 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 7 | 1 | 2008 | 2009 | 15,50 |  |  | 15,50 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 7. | с. Порецкое, ул. Крылова, д. 43 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 16 | 8 | 2008 | 2009 | 170,10 |  |  | 170,10 |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  | Итого 7 домов |  | 49 |  |  | 951,88 | 111,31 |  | 840,57 |  | 24 | 2 |  | 22 |  |
| # Шемуршинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 33 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 8 | 15 | 2008 | 2009 | 303,47 | 98,17 |  | 205,30 |  | 7 | 2 |  | 5 |  |
| 2. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 29 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 3 | 17 | 2008 | 2009 | 274,89 | 32,40 |  | 242,49 |  | 8 | 1 |  | 7 |  |
| 3. | с. Шемурша, ул. Космовского, д. 20 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 1 | 3 | 2008 | 2009 | 106,00 | 106,00 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 4. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 50 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 7 | 4 | 2008 | 2009 | 34,00 | 34,00 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 5. | с. Шемурша, ул. 50 лет Октября, д. 1 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 5 | 12 | 2008 | 2009 | 161,99 | 81,42 |  | 80,57 |  | 4 | 2 |  | 2 |  |
| 6. | с. Шемурша, ул. Юбилейная, д. 3 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 9 | 1 | 2009 | 2009 | 40,24 |  |  | 40,24 |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Итого 6 домов |  | 52 |  |  | 920,59 | 351,99 |  | 568,6 |  | 24 | 9 |  | 15 |  |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 121 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 3 | 11 | 2008 | 2009 | 173,44 | 173,44 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 2. | г. Ядрин, ул. Первомайская, д. 24 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 2 | 7 | 2008 | 2009 | 110,16 | 110,16 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 3. | г. Ядрин, ул. Садовая, д. 3 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 4 | 27 | 2008 | 2009 | 320,45 | 320,45 |  |  |  | 11 | 11 |  |  |  |
|  | Итого 3 дома |  | 45 |  |  | 604,05 | 604,05 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Новая, д. 1 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 9 | 22 | 2008 | 2009 | 404,20 | 404,20 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 2. | ул. Новая, д. 3 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 41 | 44 | 2008 | 2009 | 438,3 | 438,3 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 3. | ул. Чебоксарская, д. 13 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 5 | 5 | 2008 | 2009 | 88,30 | 88,30 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 4. | ул. Филатова, д. 5 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 8 | 6 | 2008 | 2008 | 63,04 | 63,04 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 5. | ул. Канашская, д. 21 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 37 | 12 | 2008 | 2009 | 165,70 | 165,70 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 6. | ул. Красноармейская, д. 51 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 12 | 9 | 2008 | 2009 | 73,10 | 73,10 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 7. | ул. Железнодорожная, д. 247 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 24 | 13 | 2008 | 2008 | 157,70 | 157,70 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 8. | ул. Полетаева, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 43 | 7 | 2008 | 2009 | 62,18 | 62,18 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 9. | ул. Промогород- ная, д. 5 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 20 | 4 | 2008 | 2009 | 42,66 | 42,66 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 10. | ул. Железнодорожная, д. 237 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 23 | 42 | 2008 | 2008 | 466,20 | 466,20 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 11. | ул. Механизато- ров, д. 2 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 113 | 1 | 2008 | 2009 | 37,10 | 37,10 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 12. | ул. Железнодорожная, д. 155 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 30 | 14 | 2008 | 2009 | 101,88 | 101,88 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 13. | ул. Янтиковское шоссе, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 64 | 7 | 2008 | 2009 | 76,45 | 76,45 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 14. | ул. Железнодорожная, д. 233 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 17 | 33 | 2008 | 2009 | 472,10 | 472,10 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |
| 15. | ул. Канашская, д. 27 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 19 | 12 | 2008 | 2008 | 139,60 | 139,60 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 16. | ул. Первомайская, д. 15 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 38 | 18 | 2008 | 2009 | 163,18 | 163,18 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 17. | ул. Железнодорожная, д. 225 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 25 | 30 | 2008 | 2008 | 329,00 | 329,00 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |
| 18. | ул. Железнодорожная, д. 227 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 32 | 6 | 2008 | 2009 | 88,10 | 88,10 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 19. | ул. Железнодорожная, д. 43 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 28 | 9 | 2008 | 2009 | 82,83 | 82,83 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 20. | ул. Суворова, д. 4 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 31 | 17 | 2008 | 2009 | 135,79 | 135,79 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 21. | ул. Железнодорожная, д. 37 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 46 | 5 | 2008 | 2009 | 26,46 | 26,46 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 22. | ул. 40 лет Октября, д. 14 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 74 | 15 | 2008 | 2009 | 146,47 | 146,47 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 23. | ул. 40 лет Октября, д. 16 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 75 | 16 | 2008 | 2009 | 176,37 | 176,37 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 24. | ул. Комсомоль- ская, д. 22 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 100 | 4 | 2008 | 2009 | 51,89 | 51,89 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 25. | ул. Комсомоль- ская, д. 24 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 146 | 8 | 2008 | 2009 | 87,40 | 87,40 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 26. | ул. Механизато- ров, д. 1 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 112 | 5 | 2008 | 2009 | 97,65 | 97,65 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 27. | ул. Чебоксарская, д. 8 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 55 | 2 | 2008 | 2009 | 40,16 | 40,16 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 28. | ул. Канашская, д. 9 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 47 | 14 | 2008 | 2009 | 196,16 | 196,16 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | Итого 28 домов |  | 380 |  |  | 4409,97 | 4409,97 |  |  |  | 130 | 130 |  |  |  |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Ленина, д. 39 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 29 | 2 | 2008 | 2009 | 37,13 | 37,13 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | ул. Ленина, д. 41 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 30 | 2 | 2008 | 2009 | 74,12 | 74,12 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 3. | ул. Ленина, д. 16 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 23 | 34 | 2008 | 2009 | 413,37 | 413,37 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 4. | ул. МОПРа, д. 1 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 18 | 23 | 2008 | 2009 | 241,92 | 241,92 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 5. | ул. МОПРа, д. 3 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 19 | 45 | 2008 | 2009 | 503,06 | 503,06 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 6. | ул. МОПРа, д. 11 | заключение комиссии от 08.11.2006 N 36 | 39 | 2008 | 2009 | 589,12 | 589,12 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  |
| 7. | ул. МОПРа, д. 13 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 22 | 5 | 2008 | 2009 | 73,20 | 73,20 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Итого 7 домов |  | 150 |  |  | 1931,92 | 1931,92 |  |  |  | 48 | 48 |  |  |  |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Магницкого, д. 35 | акт обследования от 22.07.2003 | 14 | 2008 | 2009 | 130,80 | 130,80 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 2. | ул. Крупской, д. 22 | акт обследования от 22.07.2003 | 16 | 2008 | 2009 | 121,60 | 121,60 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 3. | ул. 1-я Крупская, д. 12 | акт обследования от 22.07.2003 | 7 | 2008 | 2009 | 63,30 | 63,30 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 4. | пер. Бродского, д. 21/38 | акт обследования от 22.07.2003 | 8 | 2008 | 2009 | 130,20 | 130,20 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 5. | ул. 40 лет Октября, д. 5 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 13 | 2009 | 2009 | 100,40 | 100,40 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 6. | пер. Бродского, д. 16/1 | акт обследования от 22.07.2003 | 11 | 2008 | 2009 | 96,90 | 96,90 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 7. | пер. Бродского, д. 10 | акт обследования от 22.07.2003 | 13 | 2008 | 2009 | 96,90 | 96,90 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 8. | пер. Бродского, д. 2 | акт обследования от 22.07.2003 | 4 | 2008 | 2009 | 89,00 | 89,00 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 9. | ул. 1-я Крупская, д. 28/36 | акт обследования от 22.07.2003 | 3 | 2008 | 2009 | 98,20 | 98,20 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 10. | ул. 40 лет Октября, д. 28 | акт обследования от 22.07.2003 | 14 | 2008 | 2009 | 122,70 | 122,70 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 11. | ул. 40 лет Октября, д. 3 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 9 | 2009 | 2009 | 95,10 | 95,10 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 12. | ул. Ф. Павлова, д. 31 | акт обследования дома от 15.12.2006 | 17 | 2009 | 2009 | 129,7 | 129,7 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 13. | ул. Поворотно-Нагорная, д. 6 | акт обследования от 22.07.2003 | 19 | 2008 | 2009 | 177,00 | 177,00 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 14. | ул. Калинина, д. 93 | акт обследования от 22.07.2003 | 33 | 2008 | 2009 | 221,50 | 221,50 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 15. | ул. Калинина, д. 68б | акт обследования от 22.07.2003 | 20 | 2008 | 2009 | 168,68 | 168,68 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 16. | ул. Водопроводная, д. 4 | акт обследования от 22.07.2003 | 10 | 2008 | 2009 | 98,75 | 98,75 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 17. | ул. Водопровод- ная, д. 6 | акт обследования от 22.07.2003 | 12 | 2008 | 2009 | 100,70 | 100,70 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 18. | ул. Водопровод- ная, д. 8 | акт обследования от 22.07.2003 | 12 | 2008 | 2009 | 71,40 | 71,40 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 19. | ул. Водопровод- ная, д. 10 | акт обследования от 22.07.2003 | 8 | 2008 | 2009 | 111,90 | 111,90 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 20. | ул. Водопровод- ная, д. 15 | акт обследования от 22.07.2003 | 13 | 2008 | 2009 | 123,00 | 107,80 |  | 15,20 |  | 5 | 4 |  | 1 |  |
| 21. | ул. Красногорская, д. 6 | акт обследования от 22.07.2003 | 2 | 2008 | 2009 | 23,70 | 23,70 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 22. | ул. Красногорская, д. 22а | акт обследования от 22.07.2003 | 9 | 2008 | 2009 | 88,90 | 88,90 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 23. | ул. Островского, д. 4 | акт обследования от 22.07.2003 | 5 | 2008 | 2009 | 129,70 | 93,80 |  | 35,90 |  | 3 | 2 |  | 1 |  |
| 24. | ул. Красноармейская, д. 3 | акт обследования от 22.07.2003 | 63 | 2008 | 2009 | 287,03 | 287,03 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  |
| 25. | пер. Кошкинский, д. 1а | акт обследования от 22.07.2003 | 9 | 2008 | 2009 | 128,30 | 128,30 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 26. | пер. Кошкинский, д. 2 | акт обследования от 22.07.2003 | 10 | 2008 | 2009 | 97,30 | 97,30 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 27. | ул. Яблочкова, д. 8 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 18 | 2009 | 2009 | 330,90 | 299,10 |  | 31,80 |  | 8 | 7 |  | 1 |  |
| 28. | ул. Гладкова, д. 5 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 4 | 2009 | 2009 | 115,70 | 115,70 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Итого 28 домов |  | 376 |  |  | 3549,26 | 3466,36 |  | 82,90 |  | 118 | 115 |  | 3 |  |
|  | Итого по I этапу 81 дом |  | 1083 |  |  | 12818,87 | 11326,8 |  | 1492,07 |  | 374 | 334 |  | 40 |  |
| # II этап # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 3 | акт обследования от 23.10.2006 N 2 | 5 | 2009 | 2009 | 100,40 | 100,40 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 2. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 5 | акт обследования от 23.10.2006 N 3 | 2 | 2009 | 2009 | 75,70 | 75,70 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 3. | с. Батырево, ул. К. Маркса, д. 28 | акт обследования от 23.10.2006 N 6 | 11 | 2009 | 2009 | 144,90 | 54,80 |  | 90,10 |  | 3 | 1 |  | 2 |  |
| 4. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 23 | акт обследования от 23.10.2006 N 7 | 6 | 2009 | 2009 | 124,70 |  |  | 124,70 |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Итого 4 дома |  | 24 |  |  | 445,70 | 230,90 |  | 214,80 |  | 9 | 5 |  | 4 |  |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт Вурнары, ул. К. Маркса, д. 28 | заключение от 29.12.2008 N 1 | 7 | 2009 | 2009 | 54,39 | 54,39 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 2. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 21 | заключение от 29.12.2008 N 2 | 7 | 2009 | 2009 | 66,30 | 66,30 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 3. | пгт Вурнары, ул. А. Иванова, д. 9 | заключение от 29.12.2008 N 3 | 5 | 2009 | 2009 | 52,00 | 52,00 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 4. | пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 3 | заключение от 29.12.2008 N 6 | 10 | 2009 | 2009 | 86,29 | 86,29 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 5. | пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 1 | заключение от 29.12.2008 N 5 | 6 | 2009 | 2009 | 120,27 | 120,27 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
|  | Итого 5 домов |  | 35 |  |  | 379,25 | 379,25 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт Ибреси, ул. Кооператив- ная, д. 24 | акт обследования от 29.12.2008 N 39 | 4 | 2009 | 2009 | 31,35 |  |  | 31,35 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 2. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 25 | акт обследования от 29.12.2008 N 37 | 8 | 2009 | 2009 | 109,28 | 75,62 |  | 33,66 |  | 4 | 3 |  | 1 |  |
| 3. | пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 71 | акт обследования от 29.12.2008 N 38 | 10 | 2009 | 2009 | 109,55 | 109,55 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 4. | пгт Ибреси, ул. Кооператив- ная, д. 30 | акт обследования от 29.12.2008 N 42 | 2 | 2009 | 2009 | 55,69 | 28,64 |  | 27,05 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 5. | пгт Ибреси, ул. Комсомоль- ская, д. 15 | акт обследования от 29.12.2008 N 43 | 10 | 2009 | 2009 | 150,17 | 150,17 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 6. | пгт Ибреси, ул. Свердлова, д. 32 | акт обследования от 29.12.2008 N 35 | 11 | 2009 | 2009 | 162,98 | 162,98 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 7. | пгт Ибреси, ул. Кооператив- ная, д. 16 | акт обследования от 29.12.2008 N 44 | 2 | 2009 | 2009 | 49,64 |  |  | 49,64 |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 8. | пгт Ибреси, ул. Мира, д. 35 | акт обследования от 29.12.2008 N 45 | 2 | 2009 | 2009 | 79,67 | 79,67 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Итого 8 домов |  | 49 |  |  | 748,33 | 606,63 |  | 141,70 |  | 27 | 22 |  | 5 |  |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 5 | заключение комиссии от 09.12.2008 N 28 | 7 | 2009 | 2009 | 121,70 | 121,70 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 2. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 6 | заключение комиссии от 09.12.2008 N 29 | 10 | 2009 | 2009 | 169,59 | 128,26 |  | 41,33 |  | 6 | 4 |  | 2 |  |
| 3. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 10 | заключение комиссии от 13.02.2008 | 4 | 2009 | 2009 | 40,70 | 40,70 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Итого 3 дома |  | 21 |  |  | 331,99 | 290,66 |  | 41,33 |  | 10 | 8 |  | 2 |  |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Ядрин, ул. Ленина, д. 25 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 7 | 7 | 2009 | 2009 | 107,50 | 107,50 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 2. | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 11 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 9 | 17 | 2009 | 2009 | 226,07 | 226,07 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 3. | г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 12а | акт обследования дома от 25.12.2006 N 10 | 22 | 2009 | 2009 | 270,4 | 270,4 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | Итого 3 дома |  | 46 |  |  | 603,97 | 603,97 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Горшенина, д. 40 | акт обследования от 25.12.2006 N 09 | 16 | 2009 | 2009 | 356,20 |  |  | 356,20 |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 2. | ул. Покровского, д. 37 | акт обследования от 25.12.2006 N 11 | 6 | 2009 | 2009 | 176,20 |  |  | 176,20 |  | 4 |  |  | 4 |  |
| 3. | ул. Колхозная, д. 8 | акт обследования от 19.08.2008 N 16 | 28 | 2009 | 2009 | 467,20 | 233,50 |  | 233,70 |  | 8 | 4 |  | 4 |  |
| 4. | ул. Шпальная, д. 2 | акт обследования от 08.09.2008 N 18 | 15 | 2009 | 2009 | 341,40 | 341,40 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 5. | ул. Шпальная, д. 4 | акт обследования от 08.09.2008 N 19 | 15 | 2009 | 2009 | 341,40 | 341,40 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 6. | ул. Покровского, д. 4 | акт обследования от 19.08.2008 N 17 | 39 | 2009 | 2009 | 692,90 | 487,60 |  | 205,30 |  | 14 | 10 |  | 4 |  |
|  | Итого 6 домов |  | 119 |  |  | 2375,30 | 1403,90 |  | 971,40 |  | 48 | 28 |  | 20 |  |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пер. Суворова, д. 5 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 143 | 6 | 2009 | 2009 | 49,50 | 49,50 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 2. | ул. Автовокзальная, д. 14 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 150 | 11 | 2009 | 2009 | 149,80 | 149,80 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 3. | ул. Автовокзальная, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 34 | 9 | 2009 | 2009 | 75,03 | 75,03 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 4. | ул. Железнодорожная, д. 235 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 21 | 29 | 2009 | 2009 | 428,70 | 428,70 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 5. | ул. Железнодорожная, д. 41 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 40 | 8 | 2009 | 2009 | 41,51 | 41,51 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 6. | ул. Железнодорожная, д. 45 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 29 | 9 | 2009 | 2009 | 64,00 | 64,00 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 7. | ул. Канашская, д. 49 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 73 | 16 | 2009 | 2009 | 199,29 | 199,29 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 8. | ул. Кирова, д. 4 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 18 | 14 | 2009 | 2009 | 138,20 | 138,20 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 9. | ул. Красноармейская, д. 54 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 11 | 2 | 2009 | 2009 | 38,13 | 38,13 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 10. | ул. Красноармейская, д. 55 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 27 | 3 | 2009 | 2009 | 20,04 | 20,04 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 11. | ул. Красноармейская, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 22 | 5 | 2009 | 2009 | 24,69 | 24,69 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 12. | ул. Крупской, д. 8 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 26 | 16 | 2009 | 2009 | 61,24 | 61,24 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 13. | ул. Куйбышева, д. 29 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 148 | 28 | 2009 | 2009 | 390,83 | 390,83 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
| 14. | ул. Ломоносова, д. 36 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 152 | 10 | 2009 | 2009 | 194,42 | 194,42 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 15. | ул. Первомайская, д. 81 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 35 | 4 | 2009 | 2009 | 48,12 | 48,12 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 16. | ул. Пугачева, д. 38 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 42 | 9 | 2009 | 2009 | 40,10 | 40,10 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 17. | ул. Театральная, д. 3 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 36 | 8 | 2009 | 2009 | 77,88 | 77,88 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
| 18. | ул. Филатова, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 45 | 4 | 2009 | 2009 | 18,30 | 18,30 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 19. | ул. Чебоксарская, д. 12 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 62 | 6 | 2009 | 2009 | 67,72 | 67,72 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 20. | Янтиковское шоссе, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 64 | 2 | 2009 | 2009 | 44,30 | 44,30 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 21. | ул. Красноармейская, д. 24 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 33 | 16 | 2009 | 2009 | 142,80 | 142,80 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
| 22. | ул. Свободы, д. 22 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 10 | 7 | 2009 | 2009 | 97,00 | 97,00 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |
| 23. | ул. Фурманова, д. 2 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 13 | 4 | 2009 | 2009 | 44,56 | 44,56 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 24. | ул. Кооператив- ная, д. 39 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 84 | 9 | 2009 | 2009 | 48,30 | 48,30 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  | Итого 24 дома |  | 235 |  |  | 2504,46 | 2504,46 |  |  |  | 90 | 90 |  |  |  |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Косточкина, д. 18 | заключение от 20.10.2006 N 8 | 30 | 2009 | 2009 | 515,53 | 515,53 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 2. | ул. Косточкина, д. 20 | заключение от 20.10.2006 N 9 | 26 | 2009 | 2009 | 480,93 | 480,93 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |
| 3. | ул. МОПРа, д. 1 | заключение от 26.10.2006 N 18 | 1 | 2009 | 2009 | 27,90 | 27,90 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 4. | ул. Мира, д. 6 | заключение от 26.10.2006 N 20 | 4 | 2009 | 2009 | 35,16 | 35,16 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 5. | ул. Мира, д. 10 | заключение от 08.11.2006 N 38 | 36 | 2009 | 2009 | 525,17 | 525,17 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |
| 6. | ул. Мира, д. 12 | заключение от 08.11.2006 N 40 | 33 | 2009 | 2009 | 454,43 | 454,43 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |
| 7. | ул. МОПРа, д. 9 | заключение от 26.10.2006 N 25 | 33 | 2009 | 2009 | 570,16 | 570,16 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  |
| 8. | ул. Колхозная, д. 5 | заключение от 08.11.2006 N 39 | 18 | 2009 | 2009 | 306,05 | 306,05 |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  | Итого 8 домов |  | 181 |  |  | 2915,33 | 2915,33 |  |  |  | 73 | 73 |  |  |  |
| г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Магницкого, д. 9 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 10 | 2009 | 2009 | 105,40 | 105,40 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 2. | ул. 40 лет Октября, д. 16 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 4 | 2009 | 2009 | 117,20 | 62,40 |  | 54,80 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 3. | ул. 40 лет Октября, д. 13 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 10 | 2009 | 2009 | 141,00 | 58,30 |  | 82,70 |  | 3 | 1 |  | 2 |  |
| 4. | ул. Нагорная, д. 23 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 6 | 2009 | 2009 | 110,40 | 110,40 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 5. | ул. 40 лет Октября, д. 14 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 10 | 2009 | 2009 | 72,40 | 72,40 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 6. | ул. Бродского, д. 20/40 | акт обследования от 22.07.2003 | 9 | 2009 | 2009 | 129,40 | 129,40 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 7. | ул. Пржеваль- ского, д. 11 | акт обследования от 22.07.2003 | 29 | 2009 | 2009 | 420,40 | 420,40 |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |
|  | Итого 7 домов |  | 78 |  |  | 1096,20 | 958,70 |  | 137,50 |  | 22 | 19 |  | 3 |  |
|  | Итого по II этапу 68 домов |  | 788 |  |  | 11400,53 | 9893,80 |  | 1506,73 |  | 311 | 277 |  | 34 |  |
|  | Итого по двум этапам 149 домов |  | 1871 |  |  | 24219,4 | 21220,6 |  | 2998,8 |  | 685 | 611 |  | 74 |  |

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

| N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, вид документа, его реквизиты | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками жилищного фонда решениями) |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемые затраты на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по площади помещений, кв. метров |  |  |  | по числу помещений |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  | из них за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  |  |  | выкуп помещений собственников | мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое вновь построенное помещение | выкуп помещений собственников | мена на помещение, приобретенное на рынке жилья | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на построенное помещение |  |  |  | для выкупа помещений собственников | для приобретения помещений на рынке жилья | для строительства помещений |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 | 28 |  | 29 |
| # I этап # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. Советская, д. 18 | заключение комиссии от 27.12.2006 N 3 |  |  | 280,30 |  |  |  | 7 |  |  | 6,2127 |  |  | 6,2127 |  |  | 4,1118 |
| 2. | с. Аликово, ул. Октябрь- ская, д. 9 | заключение комиссии от 27.12.2006 N 9 |  |  | 218,80 |  |  |  | 5 |  |  | 4,8533 |  |  | 4,8533 |  |  | 3,1124 |
|  | Итого 2 дома |  |  |  | 499,10 |  |  |  | 12 |  |  | 11,066 |  |  | 11,066 |  |  | 7,2242 |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 3 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 8 |  | 237,36 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5,6017 |  |  | 5,6017 |  |  | 3,1039 |
| 2. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 12 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 17 |  | 68,90 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1,62604 |  |  | 1,62604 |  |  | 0,898 |
| 3. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2а | заключение комиссии от 14.12.2006 N 4 |  | 149,22 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3,5216 |  |  | 3,5216 |  |  | 1,9427 |
| 4. | с. Порецкое, ул. Крылова, д. 31 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 2 |  | 97,53 | 63,08 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3,7904 |  |  | 3,7904 |  |  | 2,296 |
| 5. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 1 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 15 |  | 287,10 | 69,32 |  |  | 5 | 1 |  |  | 8,4115 |  |  | 8,4115 |  |  | 4,7435 |
| 6. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 152 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 7 |  | 34,45 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,81302 |  |  | 0,81302 |  |  | 0,2626 |
| 7. | с. Порецкое, ул. Крылова, д. 43 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 16 |  | 224,64 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5,3015 |  |  | 5,3015 |  |  | 2,8823 |
|  | Итого 7 домов |  |  | 1099,20 | 132,40 |  |  | 22 | 2 |  |  | 29,0658 |  |  | 29,0658 |  |  | 16,129 |
| # Шемуршинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 33 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 8 |  | 231,4 | 118,30 |  |  | 5 | 2 |  |  | 6,7448 |  |  | 6,7448 |  |  | 4,827 |
| 2. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 29 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 3 |  | 291,70 | 38,40 |  |  | 7 | 1 |  |  | 6,1026 |  |  | 6,1026 |  |  | 4,3816 |
| 3. | с. Шемурша, ул. Космовско- го, д. 20 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 1 |  |  | 116,50 |  |  |  | 3 |  |  | 2,3532 |  |  | 2,3532 |  |  | 1,6896 |
| 4. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 50 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 7 |  |  | 37,6 |  |  |  | 1 |  |  | 0,7548 |  |  | 0,7548 |  |  | 0,542 |
| 5. | с. Шемурша, ул. 50 лет Октября, д. 1 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 5 |  | 116,70 | 117,10 |  |  | 2 | 2 |  |  | 3,5882 |  |  | 3,5882 |  |  | 2,5733 |
| 6. | с. Шемурша, ул. Юбилейная, д. 3 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 9 |  | 60,7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,8933 |  |  | 0,8933 |  |  | 0,6414 |
|  | Итого 6 домов |  |  | 700,5 | 427,90 |  |  | 15 | 9 |  |  | 20,4369 |  |  | 20,4369 |  |  | 14,6549 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 121 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 3 |  |  | 182,25 |  |  |  | 4 |  |  | 4,1985 |  |  | 4,1985 |  |  | 2,867 |
| 2. | г. Ядрин, ул. Первомайская, д. 24 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 2 |  |  | 124,84 |  |  |  | 3 |  |  | 2,846 |  |  | 2,846 |  |  | 1,8334 |
| 3. | г. Ядрин, ул. Садовая, д. 3 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 4 |  |  | 338,19 |  |  |  | 11 |  |  | 7,6151 |  |  | 7,6151 |  |  | 5,3199 |
|  | Итого 3 дома |  |  |  | 645,28 |  |  |  | 18 |  |  | 14,6597 |  |  | 14,6597 |  |  | 10,0203 |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Новая, д. 1 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 9 |  |  | 462,7 |  |  |  | 10 |  |  | 10,9326 |  |  | 10,9326 |  |  | 6,9371 |
| 2. | ул. Новая, д. 3 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 41 |  |  | 548,00 |  |  |  | 14 |  |  | 13,0505 |  |  | 13,0505 |  |  | 7,5332 |
| 3. | ул. Чебоксарская, д. 13 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 5 |  |  | 101,30 |  |  |  | 3 |  |  | 2,4222 |  |  | 2,4222 |  |  | 1,5193 |
| 4. | ул. Филатова, д. 5 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 8 |  |  | 77,30 |  |  |  | 2 |  |  | 1,826 |  |  | 1,826 |  |  | 1,0818 |
| 5. | ул. Канашская, д. 21 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 37 |  |  | 195,70 |  |  |  | 5 |  |  | 4,6684 |  |  | 4,6684 |  |  | 2,8445 |
| 6. | ул. Красноармейская, д. 51 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 12 |  |  | 86,20 |  |  |  | 2 |  |  | 2,0482 |  |  | 2,0482 |  |  | 1,2544 |
| 7. | ул. Железнодорожная, д. 247 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 24 |  |  | 164,10 |  |  |  | 4 |  |  | 3,9435 |  |  | 3,9435 |  |  | 2,7027 |
| 8. | ул. Полетаева, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 43 |  |  | 82,30 |  |  |  | 2 |  |  | 1,9598 |  |  | 1,9598 |  |  | 1,067 |
| 9. | ул. Промогородная, д. 5 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 20 |  |  | 42,70 |  |  |  | 1 |  |  | 1,0038 |  |  | 1,0038 |  |  | 0,7207 |
| 10. | ул. Железнодорожная, д. 237 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 23 |  |  | 548,00 |  |  |  | 14 |  |  | 13,0929 |  |  | 13,0929 |  |  | 8,0327 |
| 11. | ул. Механизаторов, д. 2 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 113 |  |  | 38,00 |  |  |  | 1 |  |  | 0,8988 |  |  | 0,8988 |  |  | 0,6393 |
| 12. | ул. Железнодорожная, д. 155 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 30 |  |  | 135,50 |  |  |  | 4 |  |  | 3,1835 |  |  | 3,1835 |  |  | 1,7483 |
| 13. | ул. Янтиковское шоссе, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 64 |  |  | 101,70 |  |  |  | 3 |  |  | 2,3565 |  |  | 2,3565 |  |  | 1,3119 |
| 14. | ул. Железнодорожная, д. 233 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 17 |  |  | 559,70 |  |  |  | 12 |  |  | 13,281 |  |  | 13,281 |  |  | 8,1082 |
| 15. | ул. Канашская, д. 27 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 19 |  |  | 184,20 |  |  |  | 5 |  |  | 4,3899 |  |  | 4,3899 |  |  | 2,4089 |
| 16. | ул. Первомайская, д. 15 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 38 |  |  | 204,30 |  |  |  | 6 |  |  | 4,9473 |  |  | 4,9473 |  |  | 2,8002 |
| 17. | ул. Железнодорожная, д. 225 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 25 |  |  | 395,00 |  |  |  | 9 |  |  | 9,4156 |  |  | 9,4156 |  |  | 5,5978 |
| 18. | ул. Железнодорожная, д. 227 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 32 |  |  | 104,50 |  |  |  | 3 |  |  | 2,4449 |  |  | 2,4449 |  |  | 1,5118 |
| 19. | ул. Железнодорожная, д. 43 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 28 |  |  | 101,10 |  |  |  | 3 |  |  | 2,4737 |  |  | 2,4737 |  |  | 1,4214 |
| 20. | ул. Суворова, д. 4 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 31 |  |  | 210,10 |  |  |  | 7 |  |  | 4,9059 |  |  | 4,9059 |  |  | 2,3359 |
| 21. | ул. Железнодорожная, д. 37 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 46 |  |  | 34,30 |  |  |  | 1 |  |  | 0,7648 |  |  | 0,7648 |  |  | 0,454 |
| 22. | ул. 40 лет Октября, д. 14 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 74 |  |  | 165,50 |  |  |  | 4 |  |  | 3,9196 |  |  | 3,9196 |  |  | 2,5135 |
| 23. | ул. 40 лет Октября, д. 16 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 75 |  |  | 183,30 |  |  |  | 4 |  |  | 4,3445 |  |  | 4,3445 |  |  | 2,9963 |
| 24. | ул. Комсомоль- ская, д. 22 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 100 |  |  | 55,60 |  |  |  | 1 |  |  | 1,3231 |  |  | 1,3231 |  |  | 0,8942 |
| 25. | ул. Комсомоль- ская, д. 24 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 146 |  |  | 93,30 |  |  |  | 2 |  |  | 2,1988 |  |  | 2,1988 |  |  | 1,4998 |
| 26. | ул. Механизаторов, д. 1 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 112 |  |  | 106,10 |  |  |  | 3 |  |  | 2,5023 |  |  | 2,5023 |  |  | 1,6757 |
| 27. | ул. Чебоксарская, д. 8 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 55 |  |  | 48,30 |  |  |  | 1 |  |  | 1,1431 |  |  | 1,1431 |  |  | 0,692 |
| 28. | ул. Канашская, д. 9 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 47 |  |  | 207,60 |  |  |  | 4 |  |  | 4,9234 |  |  | 4,9234 |  |  | 3,3423 |
|  | Итого 28 домов |  |  |  | 5236,40 |  |  |  | 130 |  |  | 124,3646 |  |  | 124,3646 |  |  | 75,6449 |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Ленина, д. 39 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 29 |  |  | 38,80 |  |  |  | 1 |  |  | 0,8911 |  |  | 0,8911 |  |  | 0,6398 |
| 2. | ул. Ленина, д. 41 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 30 |  |  | 77,40 |  |  |  | 2 |  |  | 1,7789 |  |  | 1,7789 |  |  | 1,2772 |
| 3. | ул. Ленина, д. 16 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 23 |  |  | 423,10 |  |  |  | 10 |  |  | 9,9307 |  |  | 9,9307 |  |  | 7,1191 |
| 4. | ул. МОПРа, д. 1 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 18 |  |  | 284,40 |  |  |  | 7 |  |  | 6,5527 |  |  | 6,5527 |  |  | 4,1688 |
| 5. | ул. МОПРа, д. 3 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 19 |  |  | 572,40 |  |  |  | 14 |  |  | 13,0178 |  |  | 13,0178 |  |  | 8,6687 |
| 6. | ул. МОПРа, д. 11 | заключение комиссии от 08.11.2006 N 36 |  |  | 606,40 |  |  |  | 13 |  |  | 14,1682 |  |  | 14,1682 |  |  | 10,1517 |
| 7. | ул. МОПРа, д. 13 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 22 |  |  | 73,20 |  |  |  | 1 |  |  | 1,7568 |  |  | 1,7568 |  |  | 1,2614 |
|  | Итого 7 домов |  |  |  | 2075,70 |  |  |  | 48 |  |  | 48,0962 |  |  | 48,0962 |  |  | 33,2867 |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Магницкого, д. 35 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 163,70 |  |  |  | 4 |  |  | 4,5748 |  |  | 4,5748 |  |  | 2,6245 |
| 2. | ул. Крупской, д. 22 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 134,60 |  |  |  | 3 |  |  | 3,744 |  |  | 3,744 |  |  | 2,4378 |
| 3. | ул. 1-я Крупская, д. 12 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 76,40 |  |  |  | 2 |  |  | 2,1427 |  |  | 2,1427 |  |  | 1,268 |
| 4. | пер. Бродского, д. 21/38 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 152,70 |  |  |  | 4 |  |  | 4,2854 |  |  | 4,2854 |  |  | 2,6082 |
| 5. | ул. 40 лет Октября, д. 5 | акт обследования дома от 15.12.2008 |  |  | 133,60 |  |  |  | 3 |  |  | 3,5728 |  |  | 3,5728 |  |  | 2,0139 |
| 6. | пер. Бродского, д. 16/1 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 121,70 |  |  |  | 3 |  |  | 3,401 |  |  | 3,401 |  |  | 1,9443 |
| 7. | пер. Бродского, д. 10 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 122,20 |  |  |  | 3 |  |  | 3,415 |  |  | 3,415 |  |  | 1,9443 |
| 8. | пер. Бродского, д. 2 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 98,70 |  |  |  | 2 |  |  | 2,7583 |  |  | 2,7583 |  |  | 1,7858 |
| 9. | ул. 1-я Крупская, д. 28/36 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 124,70 |  |  |  | 3 |  |  | 3,4317 |  |  | 3,4317 |  |  | 1,9672 |
| 10. | ул. 40 лет Октября, д. 28 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 158,80 |  |  |  | 4 |  |  | 4,483 |  |  | 4,483 |  |  | 2,4607 |
| 11. | ул. 40 лет Октября, д. 3 | акт обследования дома от 15.12.2008 |  |  | 130,40 |  |  |  | 3 |  |  | 3,423 |  |  | 3,423 |  |  | 1,913 |
| 12. | ул. Ф. Павлова, д. 31 | акт обследования дома от 15.12.2006 |  |  | 208,10 |  |  |  | 4 |  |  | 5,114 |  |  | 5,114 |  |  | 2,4296 |
| 13. | ул. Поворотно-Нагорная, д. 6 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 253,20 |  |  |  | 6 |  |  | 6,5681 |  |  | 6,5681 |  |  | 3,5545 |
| 14. | ул. Калинина, д. 93 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 303,00 |  |  |  | 7 |  |  | 8,0181 |  |  | 8,0181 |  |  | 4,4418 |
| 15. | ул. Калинина, д. 68б | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 294,70 |  |  |  | 7 |  |  | 7,6797 |  |  | 7,6797 |  |  | 3,2994 |
| 16. | ул. Водопровод- ная, д. 4 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 171,00 |  |  |  | 4 |  |  | 4,4377 |  |  | 4,4377 |  |  | 1,8938 |
| 17. | ул. Водопровод- ная, д. 6 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 134,40 |  |  |  | 3 |  |  | 3,7633 |  |  | 3,7633 |  |  | 2,0185 |
| 18. | ул. Водопровод- ная, д. 8 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 101,10 |  |  |  | 3 |  |  | 2,8253 |  |  | 2,8253 |  |  | 1,4326 |
| 19. | ул. Водопровод- ная, д. 10 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 133,90 |  |  |  | 3 |  |  | 3,7384 |  |  | 3,7384 |  |  | 2,2431 |
| 20. | ул. Водопровод- ная, д. 15 | акт обследования от 22.07.2003 |  | 40,20 | 180,10 |  |  | 1 | 4 |  |  | 5,7195 |  |  | 5,7195 |  |  | 2,464 |
| 21. | ул. Красногорская, д. 6 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 33,80 |  |  |  | 1 |  |  | 0,9446 |  |  | 0,9446 |  |  | 0,4758 |
| 22. | ул. Красногорская, д. 22а | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 134,9 |  |  |  | 3 |  |  | 3,6466 |  |  | 3,6466 |  |  | 1,785 |
| 23. | ул. Островско- го, д. 4 | акт обследования от 22.07.2003 |  | 38,40 | 95,30 |  |  | 1 | 2 |  |  | 3,7346 |  |  | 3,7346 |  |  | 2,6013 |
| 24. | ул. Красноармейская, д. 3 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 714,70 |  |  |  | 17 |  |  | 16,6101 |  |  | 16,6101 |  |  | 5,2351 |
| 25. | пер. Кошкин- ский, д. 1а | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 151,00 |  |  |  | 4 |  |  | 3,799 |  |  | 3,799 |  |  | 2,5712 |
| 26. | пер. Кошкин- ский, д. 2 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 164,20 |  |  |  | 4 |  |  | 4,0734 |  |  | 4,0734 |  |  | 1,949 |
| 27. | ул. Яблочкова, д. 8 | акт обследования дома от 15.12.2008 |  | 38,60 | 333,40 |  |  | 1 | 7 |  |  | 10,4124 |  |  | 10,4124 |  |  | 6,6379 |
| 28. | ул. Гладкова, д. 5 | акт обследования дома от 15.12.2008 |  |  | 115,70 |  |  |  | 2 |  |  | 3,2334 |  |  | 3,2334 |  |  | 2,3215 |
|  | Итого 28 домов |  |  | 117,2 | 4940,00 |  |  | 3 | 115 |  |  | 133,5499 |  |  | 133,5499 |  |  | 70,3218 |
|  | Итого по I этапу 81 дом |  |  | 1916,9 | 13956,78 |  |  | 40 | 334 |  |  | 381,2391 |  |  | 381,2391 |  |  | 227,2818 |
| # II этап # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 3 | акт обследования от 23.10.2006 N 2 |  |  | 111,8 |  |  |  | 2 |  |  | 2,5542 |  |  | 2,5542 |  |  | 2,1464 |
| 2. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 5 | акт обследования от 23.10.2006 N 3 |  |  | 77,90 |  |  |  | 2 |  |  | 1,7917 |  |  | 1,7917 |  |  | 1,6184 |
| 3. | с. Батырево, ул. К. Маркса, д. 28 | акт обследования от 23.10.2006 N 6 |  | 99,50 | 59,70 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3,6246 |  |  | 3,6246 |  |  | 3,0977 |
| 4. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 23 | акт обследования от 23.10.2006 N 7 |  | 127,60 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,9198 |  |  | 2,9198 |  |  | 2,6659 |
|  | Итого 4 дома |  |  | 227,10 | 249,40 |  |  | 4 | 5 |  |  | 10,8903 |  |  | 10,8903 |  |  | 9,5284 |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт Вурнары, ул. К. Маркса, д. 28 | заключение от 29.12.2008 N 1 |  |  | 97,18 |  |  |  | 3 |  |  | 2,2156 |  |  | 2,2156 |  |  | 1,1729 |
| 2. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 21 | заключение от 29.12.2008 N 2 |  |  | 71,93 |  |  |  | 2 |  |  | 1,6518 |  |  | 1,6518 |  |  | 1,4297 |
| 3. | пгт Вурнары, ул. А. Иванова, д. 9 | заключение от 29.12.2008 N 3 |  |  | 62,77 |  |  |  | 1 |  |  | 1,4152 |  |  | 1,4152 |  |  | 1,1213 |
| 4. | пгт Вурнары, пер. Трактор- ный, д. 3 | заключение от 29.12.2008 N 6 |  |  | 104,18 |  |  |  | 3 |  |  | 2,3762 |  |  | 2,3762 |  |  | 1,8608 |
| 5. | пгт Вурнары, пер. Трактор- ный, д. 1 | заключение от 29.12.2008 N 5 |  |  | 151,66 |  |  |  | 4 |  |  | 3,4605 |  |  | 3,4605 |  |  | 2,5936 |
|  | Итого 5 домов |  |  |  | 487,72 |  |  |  | 13 |  |  | 11,1193 |  |  | 11,1193 |  |  | 8,1783 |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт Ибреси, ул. Кооператив- ная, д. 24 | акт обследования от 29.12.2008 N 39 |  | 43,97 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,8866 |  |  | 0,8866 |  |  | 0,6584 |
| 2. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 25 | акт обследования от 29.12.2008 N 37 |  | 41,45 | 126,7 |  |  | 1 | 3 |  |  | 3,129 |  |  | 3,129 |  |  | 2,2951 |
| 3. | пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 71 | акт обследования от 29.12.2008 N 38 |  |  | 165,09 |  |  |  | 4 |  |  | 2,7503 |  |  | 2,7503 |  |  | 2,3008 |
| 4. | пгт Ибреси, ул. Кооператив- ная, д. 30 | акт обследования от 29.12.2008 N 42 |  | 39,41 | 41,18 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1,3557 |  |  | 1,3557 |  |  | 1,1696 |
| 5. | пгт Ибреси, ул. Комсомоль- ская, д. 15 | акт обследования от 29.12.2008 N 43 |  |  | 237,29 |  |  |  | 6 |  |  | 4,1672 |  |  | 4,1672 |  |  | 3,1539 |
| 6. | пгт Ибреси, ул. Свердлова, д. 32 | акт обследования от 29.12.2008 N 35 |  |  | 242,98 |  |  |  | 6 |  |  | 4,0671 |  |  | 4,0671 |  |  | 3,4229 |
| 7. | пгт Ибреси, ул. Кооператив- ная, д. 16 | акт обследования от 29.12.2008 N 44 |  | 82,63 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1,3557 |  |  | 1,3557 |  |  | 1,0426 |
| 8. | пгт Ибреси, ул. Мира, д. 35 | акт обследования от 29.12.2008 N 45 |  |  | 88,00 |  |  |  | 2 |  |  | 1,8453 |  |  | 1,8453 |  |  | 1,6732 |
|  | Итого 8 домов |  |  | 207,46 | 901,24 |  |  | 5 | 22 |  |  | 19,5569 |  |  | 19,5569 |  |  | 15,7165 |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 5 | заключение комиссии от 09.12.2008 N 28 |  |  | 123,49 |  |  |  | 3 |  |  | 2,7748 |  |  | 2,7748 |  |  | 2,5791 |
| 2. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 6 | заключение комиссии от 09.12.2008 N 29 |  | 58,60 | 169,95 |  |  | 2 | 4 |  |  | 4,7939 |  |  | 4,7939 |  |  | 3,5941 |
| 3. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 10 | заключение комиссии от 13.02.2008 |  |  | 42,8 |  |  |  | 1 |  |  | 0,9280 |  |  | 0,9280 |  |  | 0,8625 |
|  | Итого 3 дома |  |  | 58,60 | 336,24 |  |  | 2 | 8 |  |  | 8,4966 |  |  | 8,4966 |  |  | 7,0357 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Ядрин, ул. Ленина, д. 25 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 7 |  |  | 128,27 |  |  |  | 3 |  |  | 2,5545 |  |  | 2,5545 |  |  | 2,2917 |
| 2. | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 11 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 9 |  |  | 255,67 |  |  |  | 6 |  |  | 5,8386 |  |  | 5,8386 |  |  | 4,8151 |
| 3. | г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 12а | акт обследования дома от 25.12.2006 N 10 |  |  | 397,15 |  |  |  | 10 |  |  | 8,6702 |  |  | 8,6702 |  |  | 5,6912 |
|  | Итого 3 дома |  |  |  | 781,09 |  |  |  | 19 |  |  | 17,0633 |  |  | 17,0633 |  |  | 12,798 |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Горшенина, д. 40 | акт обследования от 25.12.2006 N 09 |  | 382,30 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9,0321 |  |  | 9,0321 |  |  | 7,8799 |
| 2. | ул. Покровско- го, д. 37 | акт обследования от 25.12.2006 N 11 |  | 193,60 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4,4911 |  |  | 4,4911 |  |  | 3,8979 |
| 3. | ул. Колхозная, д. 8 | акт обследования от 19.08.2008 N 16 |  | 251,00 | 254,80 |  |  | 4 | 4 |  |  | 11,5954 |  |  | 11,5954 |  |  | 10,3354 |
| 4. | ул. Шпальная, д. 2 | акт обследования от 08.09.2008 N 18 |  |  | 359,50 |  |  |  | 7 |  |  | 8,5537 |  |  | 8,5537 |  |  | 7,5525 |
| 5. | ул. Шпальная, д. 4 | акт обследования от 08.09.2008 N 19 |  |  | 359,50 |  |  |  | 7 |  |  | 8,5537 |  |  | 8,5537 |  |  | 7,5525 |
| 6. | ул. Покровско- го, д. 4 | акт обследования от 19.08.2008 N 17 |  | 212,6 | 509,20 |  |  | 4 | 10 |  |  | 17,0575 |  |  | 17,0575 |  |  | 15,3284 |
|  | Итого 6 домов |  |  | 1039,50 | 1483,00 |  |  | 20 | 28 |  |  | 59,2835 |  |  | 59,2835 |  |  | 52,5466 |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пер. Суворова, д. 5 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 143 |  |  | 52,30 |  |  |  | 2 |  |  | 1,2338 |  |  | 1,2338 |  |  | 1,0854 |
| 2. | ул. Автовокзальная, д. 14 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 150 |  |  | 160,20 |  |  |  | 4 |  |  | 3,7341 |  |  | 3,7341 |  |  | 3,2430 |
| 3. | ул. Автовокзальная, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 34 |  |  | 78,90 |  |  |  | 3 |  |  | 1,8310 |  |  | 1,8310 |  |  | 1,6172 |
| 4. | ул. Железнодорожная, д. 235 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 21 |  |  | 465,10 |  |  |  | 10 |  |  | 10,5250 |  |  | 10,5250 |  |  | 9,0394 |
| 5. | ул. Железнодорожная, д. 41 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 40 |  |  | 47,90 |  |  |  | 2 |  |  | 1,1300 |  |  | 1,1300 |  |  | 0,9102 |
| 6. | ул. Железнодорожная, д. 45 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 29 |  |  | 74,50 |  |  |  | 3 |  |  | 1,7575 |  |  | 1,7575 |  |  | 1,4033 |
| 7. | ул. Канашская, д. 49 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 73 |  |  | 210,80 |  |  |  | 5 |  |  | 4,7641 |  |  | 4,7641 |  |  | 4,1738 |
| 8. | ул. Кирова, д. 4 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 18 |  |  | 161,70 |  |  |  | 6 |  |  | 3,7236 |  |  | 3,7236 |  |  | 2,9497 |
| 9. | ул. Красноармейская, д. 54 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 11 |  |  | 44,30 |  |  |  | 2 |  |  | 1,0450 |  |  | 1,0450 |  |  | 0,8361 |
| 10. | ул. Красноармейская, д. 55 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 27 |  |  | 22,00 |  |  |  | 1 |  |  | 0,5190 |  |  | 0,5190 |  |  | 0,4394 |
| 11. | ул. Красноармейская, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 22 |  |  | 25,90 |  |  |  | 1 |  |  | 0,6110 |  |  | 0,6110 |  |  | 0,5414 |
| 12. | ул. Крупской, д. 8 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 26 |  |  | 87,70 |  |  |  | 4 |  |  | 2,0688 |  |  | 2,0688 |  |  | 1,3428 |
| 13. | ул. Куйбышева, д. 29 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 148 |  |  | 429,40 |  |  |  | 16 |  |  | 10,1002 |  |  | 10,1002 |  |  | 8,5387 |
| 14. | ул. Ломоносова, д. 36 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 152 |  |  | 204,10 |  |  |  | 4 |  |  | 4,6127 |  |  | 4,6127 |  |  | 4,0730 |
| 15. | ул. Первомай- ская, д. 81 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 35 |  |  | 55,40 |  |  |  | 2 |  |  | 1,2520 |  |  | 1,2520 |  |  | 1,0108 |
| 16. | ул. Пугачева, д. 38 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 42 |  |  | 43,90 |  |  |  | 2 |  |  | 1,0356 |  |  | 1,0356 |  |  | 0,8793 |
| 17. | ул. Театраль- ная, д. 3 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 36 |  |  | 80,30 |  |  |  | 3 |  |  | 1,8664 |  |  | 1,8664 |  |  | 1,6838 |
| 18. | ул. Филатова, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 45 |  |  | 21,80 |  |  |  | 1 |  |  | 0,5143 |  |  | 0,5143 |  |  | 0,4013 |
| 19. | ул. Чебоксарская, д. 12 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 62 |  |  | 67,90 |  |  |  | 2 |  |  | 1,5601 |  |  | 1,5601 |  |  | 1,4462 |
| 20. | Янтиковское шоссе, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 64 |  |  | 44,30 |  |  |  | 1 |  |  | 1,0233 |  |  | 1,0233 |  |  | 0,9512 |
| 21. | ул. Красноармейская, д. 24 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 33 |  |  | 167,30 |  |  |  | 7 |  |  | 3,8892 |  |  | 3,8892 |  |  | 3,0814 |
| 22. | ул. Свободы, д. 22 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 10 |  |  | 113,80 |  |  |  | 4 |  |  | 2,6152 |  |  | 2,6152 |  |  | 2,0696 |
| 23. | ул. Фурманова, д. 2 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 13 |  |  | 55,20 |  |  |  | 2 |  |  | 1,2733 |  |  | 1,2733 |  |  | 0,9566 |
| 24. | ул. Кооператив- ная, д. 39 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 84 |  |  | 65,40 |  |  |  | 3 |  |  | 1,5428 |  |  | 1,5428 |  |  | 1,0591 |
|  | Итого 24 дома |  |  |  | 2780,10 |  |  |  | 90 |  |  | 64,228 |  |  | 64,228 |  |  | 53,7327 |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Косточкина, д. 18 | заключение от 20.10.2006 N 8 |  |  | 531,30 |  |  |  | 14 |  |  | 12,6216 |  |  | 12,6216 |  |  | 11,4046 |
| 2. | ул. Косточкина, д. 20 | заключение от 20.10.2006 N 9 |  |  | 542,40 |  |  |  | 12 |  |  | 12,9072 |  |  | 12,9072 |  |  | 10,6392 |
| 3. | ул. МОПРа, д. 1 | заключение от 26.10.2006 N 18 |  |  | 33,30 |  |  |  | 1 |  |  | 0,7925 |  |  | 0,7925 |  |  | 0,6172 |
| 4. | ул. Мира, д. 6 | заключение от 26.10.2006 N 20 |  |  | 35,40 |  |  |  | 1 |  |  | 0,8425 |  |  | 0,8425 |  |  | 0,7778 |
| 5. | ул. Мира, д. 10 | заключение от 08.11.2006 N 38 |  |  | 539,40 |  |  |  | 12 |  |  | 12,8377 |  |  | 12,8377 |  |  | 11,6179 |
| 6. | ул. Мира, д. 12 | заключение от 08.11.2006 N 40 |  |  | 502,80 |  |  |  | 12 |  |  | 11,9666 |  |  | 11,9666 |  |  | 10,0529 |
| 7. | ул. МОПРа, д. 9 | заключение от 26.10.2006 N 25 |  |  | 650,20 |  |  |  | 14 |  |  | 15,4714 |  |  | 15,4714 |  |  | 12,6131 |
| 8. | ул. Колхозная, д. 5 | заключение от 08.11.2006 N 39 |  |  | 333,10 |  |  |  | 7 |  |  | 7,9280 |  |  | 7,9280 |  |  | 6,7705 |
|  | Итого 8 домов |  |  |  | 3167,9 |  |  |  | 73 |  |  | 75,3675 |  |  | 75,3675 |  |  | 64,4932 |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Магницкого, д. 9 | акт обследования дома от 15.12.2008 |  |  | 122,80 |  |  |  | 2 |  |  | 2,9141 |  |  | 2,9141 |  |  | 2,4716 |
| 2. | ул. 40 лет Октября, д. 16 | акт обследования дома от 15.12.2008 |  | 60,50 | 72,10 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3,3548 |  |  | 3,3548 |  |  | 2,7559 |
| 3. | ул. 40 лет Октября, д. 13 | акт обследования дома от 15.12.2008 |  | 91,40 | 61,30 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3,6810 |  |  | 3,6810 |  |  | 3,3020 |
| 4. | ул. Нагорная, д. 23 | акт обследования дома от 15.12.2008 |  |  | 121,80 |  |  |  | 2 |  |  | 2,8814 |  |  | 2,8814 |  |  | 1,1458 |
| 5. | ул. 40 лет Октября, д. 14 | акт обследования дома от 15.12.2008 |  |  | 128,50 |  |  |  | 2 |  |  | 3,2511 |  |  | 3,2511 |  |  | 1,7026 |
| 6. | ул. Бродского, д. 20/40 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 136,80 |  |  |  | 2 |  |  | 3,4610 |  |  | 3,4610 |  |  | 2,9233 |
| 7. | ул. Пржеваль- ского, д. 11 | акт обследования от 22.07.2003 |  |  | 577,20 |  |  |  | 9 |  |  | 14,4463 |  |  | 14,4463 |  |  | 8,7784 |
|  | Итого 7 домов |  |  | 151,90 | 1220,50 |  |  | 3 | 19 |  |  | 33,9897 |  |  | 33,9897 |  |  | 23,0796 |
|  | Итого по II этапу 68 домов |  |  | 1684,56 | 11407,19 |  |  | 34 | 277 |  |  | 299,9951 |  |  | 299,9951 |  |  | 247,109 |
|  | Итого по двум этапам 149 домов |  |  | 3601,46 | 25363,97 |  |  | 74 | 611 |  |  | 681,2342 |  |  | 681,2342 |  |  | 474,3908 |

Приложение N 6

к республиканской адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, расположенного на

территории Чувашской Республики,

с учетом необходимости стимулирования

развития рынка жилья на 2008-2009 годы"

# Планируемые затраты 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений

| N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, вид документа, его реквизиты | Количество граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на момент принятия решения об участии в Программе | Дата окончания срока сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников | Планируемые сроки начала и конца переселения граждан, год | Площадь помещений, кв. метров | Количество помещений | Площадь приобретаемых жилых помещений в рамках Программы, кв. метров | Количество помещений | Разница площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений, кв. метров | Стоимость 1 кв. метра приобретаемых жилых помещений, не более, тыс. рублей | Планируемые затраты за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| # I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. Советская, д. 18 | заключение комиссии от 27.12.2006 N 3 | 15 | 2008 | 2009 | 257 | 7 | 280,3 | 7 | 23,3 | 22,5 | 0,486 |
| 2. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 9 | заключение комиссии от 27.12.2006 N 9 | 16 | 2008 | 2009 | 194,2 | 5 | 218,8 | 5 | 24,6 | 22,5 | 0,5184 |
|  | Итого 2 дома |  | 31 |  |  | 451,2 | 12 | 499,1 | 12 | 47,9 |  | 1,0044 |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 3 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 8 | 9 | 2008 | 2009 | 183,18 | 4 | 237,36 | 4 | 54,18 | 23,6 | 1,2786 |
| 2. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 12 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 17 | 7 | 2008 | 2009 | 52,99 | 2 | 68,9 | 2 | 15,91 | 23,6 | 0,3755 |
| 3. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2а | заключение комиссии от 14.12.2006 N 4 | 7 | 2008 | 2009 | 114,65 | 3 | 149,22 | 3 | 34,57 | 23,6 | 0,8159 |
| 4. | с. Порецкое, ул. Крылова, д. 31 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 2 | 3 | 2008 | 2009 | 135,5 | 3 | 160,61 | 3 | 25,11 | 23,6 | 0,5926 |
| 5. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 1 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 15 | 14 | 2008 | 2009 | 279,96 | 6 | 356,42 | 6 | 76,46 | 23,6 | 1,8045 |
| 6. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 152 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 7 | 1 | 2008 | 2009 | 15,5 | 1 | 34,45 | 1 | 18,95 | 23,6 | 0,4472 |
| 7. | с. Порецкое, ул. Крылова, д. 43 | заключение комиссии от 14.12.2006 N 16 | 8 | 2008 | 2009 | 170,1 | 5 | 224,64 | 5 | 54,54 | 23,6 | 1,2871 |
|  | Итого 7 домов |  | 49 |  |  | 951,88 | 24 | 1231,6 | 24 | 279,72 |  | 6,6014 |
| # Шемуршинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 33 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 8 | 15 | 2008 | 2009 | 303,47 | 7 | 349,7 | 7 | 46,23 | 22,2 | 0,0219 |
| 2. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 29 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 3 | 17 | 2008 | 2009 | 274,89 | 8 | 330,1 | 8 | 55,21 | 22,2 | 0 |
| 3. | с. Шемурша, ул. Космовского, д. 20 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 1 | 3 | 2008 | 2009 | 106 | 3 | 116,5 | 3 | 10,5 | 22,2 | 0 |
| 4. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 50 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 7 | 4 | 2008 | 2009 | 34 | 1 | 37,6 | 1 | 3,6 | 22,2 | 0 |
| 5. | с. Шемурша, ул. Юбилейная, д. 3 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 9 | 1 | 2008 | 2009 | 40,24 | 4 | 60,7 | 4 | 20,46 | 22,2 | 0 |
| 6. | с. Шемурша, ул. 50 лет Октября, д. 1 | заключение комиссии от 29.12.2006 N 5 | 12 | 2008 | 2009 | 161,99 | 1 | 233,8 | 1 | 71,81 | 22,2 | 0,0042 |
|  | Итого 6 домов |  | 52 |  |  | 920,59 | 24 | 1128,4 | 24 | 207,81 |  | 0,0261 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 121 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 3 | 11 | 2008 | 2009 | 173,44 | 4 | 191,18 | 4 | 17,74 | 23,2 | 0,2056 |
| 2. | г. Ядрин, ул. Первомай- ская, д. 24 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 2 | 7 | 2008 | 2009 | 110,16 | 3 | 124,84 | 3 | 14,68 | 23,2 | 0,2925 |
| 3. | г. Ядрин, ул. Садовая, д. 3 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 4 | 27 | 2008 | 2009 | 320,45 | 11 | 329,26 | 11 | 8,81 | 23,2 | 0,2058 |
|  | Итого 3 дома |  | 45 |  |  | 604,05 | 18 | 645,28 | 18 | 41,23 |  | 0,7039 |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Новая, д. 1 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 9 | 22 | 2008 | 2009 | 404,2 | 10 | 462,7 | 10 | 58,5 | 24 | 1,2708 |
| 2. | ул. Новая, д. 3 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 41 | 44 | 2008 | 2009 | 438,3 | 14 | 548 | 14 | 109,7 | 24 | 2,5586 |
| 3. | ул. Чебоксарс- кая, д. 13 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 5 | 5 | 2008 | 2009 | 88,3 | 3 | 101,3 | 3 | 13 | 24 | 0,3062 |
| 4. | ул. Филатова, д. 5 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 8 | 6 | 2008 | 2008 | 63,04 | 2 | 77,3 | 2 | 14,26 | 24 | 0,3193 |
| 5. | ул. Канашская, д. 21 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 37 | 12 | 2008 | 2009 | 165,7 | 5 | 195,7 | 5 | 30 | 24 | 0,7066 |
| 6. | ул. Красноармейская, д. 51 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 12 | 9 | 2008 | 2009 | 73,1 | 2 | 86,2 | 2 | 13,1 | 24 | 0,3011 |
| 7. | ул. Железнодорожная, д. 247 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 24 | 13 | 2008 | 2008 | 157,7 | 4 | 164,1 | 4 | 6,4 | 24 | 0,1793 |
| 8. | ул. Полетаева, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 43 | 7 | 2008 | 2009 | 62,18 | 2 | 82,3 | 2 | 20,12 | 24 | 0,4737 |
| 9. | ул. Промогородная, д. 5 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 20 | 4 | 2008 | 2009 | 42,66 | 1 | 42,7 | 1 | 0,04 | 24 | 0 |
| 10. | ул. Железнодорожная, д. 237 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 23 | 42 | 2008 | 2008 | 466,2 | 14 | 548 | 14 | 81,8 | 24 | 1,9053 |
| 11. | ул. Механизаторов, д. 2 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 113 | 1 | 2008 | 2009 | 37,1 | 1 | 38 | 1 | 0,9 | 24 | 0,0084 |
| 12. | ул. Железнодорожная, д. 155 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 30 | 14 | 2008 | 2009 | 101,88 | 4 | 135,5 | 4 | 33,62 | 24 | 0,7485 |
| 13. | ул. Янтиковское шоссе, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 64 | 7 | 2008 | 2009 | 76,45 | 3 | 101,7 | 3 | 25,25 | 24 | 0,5294 |
| 14. | ул. Железнодорожная, д. 233 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 17 | 33 | 2008 | 2009 | 472,1 | 12 | 559,7 | 12 | 87,6 | 24 | 1,9882 |
| 15. | ул. Канашская, д. 27 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 19 | 12 | 2008 | 2008 | 139,6 | 5 | 184,2 | 5 | 44,6 | 24 | 1,0349 |
| 16. | ул. Первомай- ская, д. 15 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 38 | 18 | 2008 | 2009 | 163,18 | 6 | 204,3 | 6 | 41,12 | 24 | 1,0473 |
| 17. | ул. Железнодорожная, д. 225 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 25 | 30 | 2008 | 2008 | 329 | 9 | 395 | 9 | 66 | 24 | 1,6192 |
| 18. | ул. Железнодорожная, д. 227 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 32 | 6 | 2008 | 2009 | 88,1 | 3 | 104,5 | 3 | 16,4 | 24 | 0,3394 |
| 19. | ул. Железнодорожная, д. 43 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 28 | 9 | 2008 | 2009 | 82,83 | 3 | 101,1 | 3 | 18,27 | 24 | 0,494 |
| 20. | ул. Суворова, д. 4 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 31 | 17 | 2008 | 2009 | 135,79 | 7 | 210,1 | 7 | 74,31 | 24 | 1,6526 |
| 21. | ул. Железнодорожная, д. 37 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 46 | 5 | 2008 | 2009 | 26,46 | 1 | 34,3 | 1 | 7,84 | 24 | 0,1324 |
| 22. | ул. 40 лет Октября, д. 14 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 74 | 15 | 2008 | 2009 | 146,47 | 4 | 165,5 | 4 | 19,03 | 24 | 0,419 |
| 23. | ул. 40 лет Октября, д. 16 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 75 | 16 | 2008 | 2009 | 176,37 | 4 | 183,3 | 4 | 6,93 | 24 | 0,1714 |
| 24. | ул. Комсомоль- ская, д. 22 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 100 | 4 | 2008 | 2009 | 51,89 | 1 | 55,6 | 1 | 3,71 | 24 | 0,0778 |
| 25. | ул. Комсомоль- ская, д. 24 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 146 | 8 | 2008 | 2009 | 87,4 | 2 | 93,3 | 2 | 5,9 | 24 | 0,11 |
| 26. | ул. Механизаторов, д. 1 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 112 | 5 | 2008 | 2009 | 97,65 | 3 | 106,1 | 3 | 8,45 | 24 | 0,1685 |
| 27. | ул. Чебоксар- ская, д. 8 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 55 | 2 | 2008 | 2009 | 40,16 | 1 | 48,3 | 1 | 8,14 | 24 | 0,1793 |
| 28. | ул. Канашская, д. 9 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 47 | 14 | 2008 | 2009 | 196,16 | 4 | 207,6 | 4 | 11,44 | 24 | 0,2684 |
|  | Итого 28 домов |  | 380 |  |  | 4409,97 | 130 | 5236,4 | 130 | 826,43 |  | 19,0096 |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Ленина, д. 39 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 29 | 2 | 2008 | 2009 | 37,13 | 1 | 38,8 | 1 | 1,67 | 24 | 0 |
| 2. | ул. Ленина, д. 41 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 30 | 2 | 2008 | 2009 | 74,12 | 2 | 77,4 | 2 | 3,28 | 24 | 0 |
| 3. | ул. Ленина, д. 16 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 23 | 34 | 2008 | 2009 | 413,37 | 9 | 423,1 | 9 | 9,73 | 24 | 0,0156 |
| 4. | ул. МОПРа, д. 1 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 18 | 23 | 2008 | 2009 | 241,92 | 6 | 284,4 | 6 | 42,48 | 24 | 0,7466 |
| 5. | ул. МОПРа, д. 3 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 19 | 45 | 2008 | 2009 | 503,06 | 15 | 572,4 | 15 | 69,34 | 24 | 0,9444 |
| 6. | ул. МОПРа, д. 11 | заключение комиссии от 08.11.2006 N 36 | 39 | 2008 | 2009 | 589,12 | 14 | 606,4 | 14 | 17,28 | 24 | 0,0293 |
| 7. | ул. МОПРа, д. 13 | заключение комиссии от 26.10.2006 N 22 | 5 | 2008 | 2009 | 73,2 | 1 | 73,2 | 1 | 0 | 24 | 0 |
|  | Итого 7 домов |  | 150 |  |  | 1931,92 | 48 | 2075,7 | 34 | 143,78 |  | 1,7359 |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Магницкого, д. 35 | акт обследования от 22.07.2003 | 14 | 2008 | 2009 | 130,80 | 4 | 163,70 | 4 | 32,9 | 28,15 | 0,9194 |
| 2. | ул. Крупской, д. 22 | акт обследования от 22.07.2003 | 16 | 2008 | 2009 | 121,60 | 3 | 134,60 | 3 | 13 | 28,15 | 0,3488 |
| 3. | ул. 1-я Крупская, д. 12 | акт обследования от 22.07.2003 | 7 | 2008 | 2009 | 63,30 | 2 | 76,40 | 2 | 13,1 | 28,15 | 0,3767 |
| 4. | пер. Бродского, д. 21/38 | акт обследования от 22.07.2003 | 8 | 2008 | 2009 | 130,20 | 4 | 152,70 | 4 | 22,5 | 28,15 | 0,6529 |
| 5. | ул. 40 лет Октября, д. 5 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 13 | 2009 | 2009 | 100,40 | 3 | 133,60 | 3 | 33,2 | 28,15 | 0,7679 |
| 6. | пер. Бродского, д. 16/1 | акт обследования от 22.07.2003 | 11 | 2008 | 2009 | 96,90 | 3 | 121,70 | 3 | 24,8 | 28,15 | 0,6931 |
| 7. | пер. Бродского, д. 10 | акт обследования от 22.07.2003 | 13 | 2008 | 2009 | 96,90 | 3 | 122,20 | 3 | 25,3 | 28,15 | 0,707 |
| 8. | пер. Бродского, д. 2 | акт обследования от 22.07.2003 | 4 | 2008 | 2009 | 89,00 | 2 | 98,70 | 2 | 9,7 | 28,15 | 0,2711 |
| 9. | ул. 1-я Крупская, д. 28/36 | акт обследования от 22.07.2003 | 3 | 2008 | 2009 | 98,20 | 3 | 124,70 | 3 | 26,5 | 28,15 | 0,6919 |
| 10. | ул. 40 лет Октября, д. 28 | акт обследования от 22.07.2003 | 14 | 2008 | 2009 | 122,70 | 4 | 158,80 | 4 | 36,1 | 28,15 | 1,0558 |
| 11. | ул. 40 лет Октября, д. 3 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 9 | 2009 | 2009 | 95,10 | 3 | 130,40 | 3 | 35,3 | 28,15 | 0,7587 |
| 12. | ул. Ф. Павлова, д. 31 | акт обследования дома от 15.12.2006 | 17 | 2009 | 2009 | 129,7 | 4 | 208,10 | 4 | 78,4 | 28,15 | 1,5807 |
| 13. | ул. Поворотно-Нагорная, д. 6 | акт обследования от 22.07.2003 | 19 | 2008 | 2009 | 177,00 | 6 | 253,20 | 6 | 76,2 | 28,15 | 1,6176 |
| 14. | ул. Калинина, д. 93 | акт обследования от 22.07.2003 | 33 | 2008 | 2009 | 221,50 | 7 | 303,00 | 7 | 81,5 | 28,15 | 1,8317 |
| 15. | ул. Калинина, д. 68б | акт обследования от 22.07.2003 | 20 | 2008 | 2009 | 168,68 | 7 | 294,70 | 7 | 126,02 | 28,15 | 3,0124 |
| 16. | ул. Водопровод- ная, д. 4 | акт обследования от 22.07.2003 | 10 | 2008 | 2009 | 98,75 | 4 | 171,00 | 4 | 72,25 | 28,15 | 1,7288 |
| 17. | ул. Водопровод- ная, д. 6 | акт обследования от 22.07.2003 | 12 | 2008 | 2009 | 100,70 | 3 | 134,40 | 3 | 33,7 | 28,15 | 0,952 |
| 18. | ул. Водопровод- ная, д. 8 | акт обследования от 22.07.2003 | 12 | 2008 | 2009 | 71,40 | 3 | 101,10 | 3 | 29,7 | 28,15 | 0,83 |
| 19. | ул. Водопровод- ная, д. 10 | акт обследования от 22.07.2003 | 8 | 2008 | 2009 | 111,90 | 3 | 133,90 | 3 | 22 | 28,15 | 0,6143 |
| 20. | ул. Водопровод- ная, д. 15 | акт обследования от 22.07.2003 | 13 | 2008 | 2009 | 123,00 | 5 | 220,30 | 5 | 97,3 | 28,15 | 2,2878 |
| 21. | ул. Красногорская, д. 6 | акт обследования от 22.07.2003 | 2 | 2008 | 2009 | 23,70 | 1 | 33,80 | 1 | 10,1 | 28,15 | 0,2823 |
| 22. | ул. Красногорская, д. 22а | акт обследования от 22.07.2003 | 9 | 2008 | 2009 | 88,90 | 3 | 134,9 | 3 | 46 | 28,15 | 1,1605 |
| 23. | ул. Островского, д. 4 | акт обследования от 22.07.2003 | 5 | 2008 | 2009 | 129,70 | 3 | 133,70 | 3 | 4 | 28,15 | 0,1117 |
| 24. | ул. Красноармейская, д. 3 | акт обследования от 22.07.2003 | 63 | 2008 | 2009 | 287,03 | 17 | 714,70 | 17 | 427,67 | 28,15 | 8,8572 |
| 25. | пер. Кошкинский, д. 1а | акт обследования от 22.07.2003 | 9 | 2008 | 2009 | 128,30 | 4 | 151,00 | 4 | 22,7 | 28,15 | 0,2177 |
| 26. | пер. Кошкинский, д. 2 | акт обследования от 22.07.2003 | 10 | 2008 | 2009 | 97,30 | 4 | 164,20 | 4 | 66,9 | 28,15 | 1,3587 |
| 27. | ул. Яблочкова, д. 8 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 18 | 2009 | 2009 | 330,90 | 8 | 372,00 | 8 | 41,1 | 28,15 | 1,1675 |
| 28. | ул. Гладкова, 5 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 4 | 2009 | 2009 | 115,70 | 2 | 115,70 | 2 | 0 | 28,15 | 0 |
|  | Итого 28 домов |  | 376 |  |  | 3549,26 | 118 | 5057,20 | 118 | 1507,94 |  | 34,8542 |
|  | Итого по I этапу 81 дом |  | 1083 |  |  | 12818,87 | 374 | 15873,68 | 374 | 3054,81 |  | 63,9355 |
| # II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 3 | акт обследования от 23.10.2006 N 2 | 5 | 2009 | 2009 | 100,4 | 2 | 111,8 | 2 | 11,4 | 23 | 0,245 |
| 2. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 5 | акт обследования от 23.10.2006 N 3 | 2 | 2009 | 2009 | 75,7 | 2 | 77,9 | 2 | 2,2 | 23 | 0,0506 |
| 3. | с. Батырево, ул. К. Маркса, д. 28 | акт обследования от 23.10.2006 N 6 | 11 | 2009 | 2009 | 144,9 | 3 | 159,2 | 3 | 14,3 | 23 | 0,2919 |
| 4. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 23 | акт обследования от 23.10.2006 N 7 | 6 | 2009 | 2009 | 124,7 | 2 | 127,6 | 2 | 2,9 | 23 | 0,0517 |
|  | Итого 4 дома |  | 24 |  |  | 445,7 | 9 | 476,5 | 9 | 30,8 |  | 0,6392 |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт Вурнары, ул. К. Маркса, д. 28 | заключение от 29.12.2008 N 1 | 7 | 2009 | 2009 | 54,39 | 3 | 97,18 | 3 | 42,79 | 23,2 | 0,9538 |
| 2. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 21 | заключение от 29.12.2008 N 2 | 7 | 2009 | 2009 | 66,3 | 2 | 71,93 | 2 | 5,63 | 23,2 | 0,1137 |
| 3. | пгт Вурнары, ул. А. Иванова, д. 9 | заключение от 29.12.2008 N 3 | 5 | 2009 | 2009 | 52 | 1 | 62,77 | 1 | 10,77 | 23,2 | 0,2088 |
| 4. | пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 3 | заключение от 29.12.2008 N 6 | 10 | 2009 | 2009 | 86,29 | 3 | 104,18 | 3 | 17,89 | 23,2 | 0,3742 |
| 5. | пгт Вурнары, пер. Тракторный, д. 1 | заключение от 29.12.2008 N 5 | 6 | 2009 | 2009 | 120,27 | 4 | 151,66 | 4 | 31,39 | 23,2 | 0,6702 |
|  | Итого 5 домов |  | 35 |  |  | 379,25 | 13 | 487,72 | 13 | 108,47 |  | 2,3207 |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт Ибреси, ул. Кооператив- ная, д. 24 | акт обследования от 29.12.2008 N 39 | 4 | 2009 | 2009 | 31,35 | 1 | 43,97 | 1 | 12,62 | 22,6 | 0,1783 |
| 2. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 25 | акт обследования от 29.12.2008 N 37 | 8 | 2009 | 2009 | 109,28 | 4 | 168,15 | 4 | 58,87 | 22,6 | 0,6598 |
| 3. | пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 71 | акт обследования от 29.12.2008 N 38 | 10 | 2009 | 2009 | 109,55 | 4 | 165,09 | 4 | 55,54 | 22,6 | 0,275 |
| 4. | пгт Ибреси, ул. Кооператив- ная, д. 30 | акт обследования от 29.12.2008 N 42 | 2 | 2009 | 2009 | 55,69 | 2 | 80,59 | 2 | 24,9 | 22,6 | 0,0974 |
| 5. | пгт Ибреси, ул. Комсомоль- ская, д. 15 | акт обследования от 29.12.2008 N 43 | 10 | 2009 | 2009 | 150,17 | 6 | 237,29 | 6 | 87,12 | 22,6 | 0,7741 |
| 6. | пгт Ибреси, ул. Свердлова, д. 32 | акт обследования от 29.12.2008 N 35 | 11 | 2009 | 2009 | 162,98 | 6 | 242,98 | 6 | 80 | 22,6 | 0,3846 |
| 7. | пгт Ибреси, ул. Кооператив- ная, д. 16 | акт обследования от 29.12.2008 N 44 | 2 | 2009 | 2009 | 49,64 | 2 | 82,63 | 2 | 32,99 | 22,6 | 0,2341 |
| 8. | пгт Ибреси, ул. Мира, д. 35 | акт обследования от 29.12.2008 N 45 | 2 | 2009 | 2009 | 79,67 | 2 | 88 | 2 | 8,33 | 22,6 | 0,045 |
|  | Итого 8 домов |  | 49 |  |  | 748,33 | 27 | 1108,7 | 27 | 360,37 |  | 2,6483 |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 5 | заключение комиссии от 09.12.2008 N 28 | 7 | 2009 | 2009 | 121,70 | 3 | 125,59 | 3 | 3,89 | 22,8 | 0 |
| 2. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 6 | заключение комиссии от 09.12.2008 N 29 | 10 | 2009 | 2009 | 169,59 | 6 | 228,55 | 6 | 58,96 | 22,8 | 0,9273 |
| 3. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 10 | заключение комиссии от 13.02.2008 | 4 | 2009 | 2009 | 40,70 | 1 | 40,7 | 1 | 0 | 22,8 | 0 |
|  | Итого 3 дома |  | 21 |  |  | 331,99 | 10 | 394,84 | 10 | 62,85 |  | 0,9273 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г. Ядрин, ул. Ленина, д. 25 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 7 | 7 | 2009 | 2009 | 107,5 | 3 | 128,27 | 3 | 20,77 | 23 | 0,089 |
| 2. | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 11 | акт обследования дома от 25.12.2006 N 9 | 17 | 2009 | 2009 | 226,07 | 6 | 255,67 | 6 | 29,6 | 23 | 0,6583 |
| 3. | г. Ядрин, ул. К. Маркса, д. 12а | акт обследования дома от 25.12.2006 N 10 | 22 | 2009 | 2009 | 270,4 | 10 | 397,15 | 10 | 126,75 | 23 | 2,5473 |
|  | Итого 3 дома |  | 46 |  |  | 603,97 | 19 | 781,09 | 19 | 177,12 |  | 3,2946 |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Горшенина, д. 40 | акт обследования от 25.12.2006 N 09 | 16 | 2009 | 2009 | 356,2 | 8 | 382,3 | 8 | 26,1 | 23,8 | 0,5546 |
| 2. | ул. Покровского, д. 37 | акт обследования от 25.12.2006 N 11 | 6 | 2009 | 2009 | 176,2 | 4 | 193,6 | 4 | 17,4 | 23,8 | 0,2975 |
| 3. | ул. Колхозная, д. 8 | акт обследования от 19.08.2008 N 16 | 28 | 2009 | 2009 | 467,2 | 8 | 505,8 | 8 | 38,6 | 23,8 | 0,476 |
| 4. | ул. Шпальная, д. 2 | акт обследования от 08.09.2008 N 18 | 15 | 2009 | 2009 | 341,4 | 7 | 359,5 | 7 | 18,1 | 23,8 | 0,4284 |
| 5. | ул. Шпальная, д. 4 | акт обследования от 08.09.2008 N 19 | 15 | 2009 | 2009 | 341,4 | 7 | 359,5 | 7 | 18,1 | 23,8 | 0,4284 |
| 6. | ул. Покровского, д. 4 | акт обследования от 19.08.2008 N 17 | 39 | 2009 | 2009 | 692,9 | 14 | 721,8 | 14 | 28,9 | 23,8 | 0,5664 |
|  | Итого 6 домов |  | 119 |  |  | 2375,3 | 48 | 2522,5 | 48 | 147,2 |  | 2,7513 |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пер. Суворова, д. 5 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 143 | 6 | 2009 | 2009 | 49,50 | 2 | 52,30 | 2 | 2,8 | 23,8 | 0,0661 |
| 2. | ул. Автовокзальная, д. 14 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 150 | 11 | 2009 | 2009 | 149,80 | 4 | 160,20 | 4 | 10,4 | 23,8 | 0,2451 |
| 3. | ул. Автовокзальная, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 34 | 9 | 2009 | 2009 | 75,03 | 3 | 78,90 | 3 | 3,87 | 23,8 | 0,0911 |
| 4. | ул. Железнодорожная, д. 235 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 21 | 29 | 2009 | 2009 | 428,70 | 10 | 465,10 | 10 | 36,4 | 23,8 | 0,8 |
| 5. | ул. Железнодорожная, д. 41 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 40 | 8 | 2009 | 2009 | 41,51 | 2 | 47,90 | 2 | 6,39 | 23,8 | 0,1507 |
| 6. | ул. Железнодорожная, д. 45 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 29 | 9 | 2009 | 2009 | 64,00 | 3 | 74,50 | 3 | 10,5 | 23,8 | 0,2477 |
| 7. | ул. Канашская, д. 49 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 73 | 16 | 2009 | 2009 | 199,29 | 5 | 210,80 | 5 | 11,51 | 23,8 | 0,2737 |
| 8. | ул. Кирова, д. 4 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 18 | 14 | 2009 | 2009 | 138,20 | 6 | 161,70 | 6 | 23,5 | 23,8 | 0,5502 |
| 9. | ул. Красноармейская, д. 54 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 11 | 2 | 2009 | 2009 | 38,13 | 2 | 44,30 | 2 | 6,17 | 23,8 | 0,1456 |
| 10. | ул. Красноармейская, д. 55 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 27 | 3 | 2009 | 2009 | 20,04 | 1 | 22,00 | 1 | 1,96 | 23,8 | 0,0462 |
| 11. | ул. Красноармейская, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 22 | 5 | 2009 | 2009 | 24,69 | 1 | 25,90 | 1 | 1,21 | 23,8 | 0,0285 |
| 12. | ул. Крупской, д. 8 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 26 | 16 | 2009 | 2009 | 61,24 | 4 | 87,70 | 4 | 26,46 | 23,8 | 0,6242 |
| 13. | ул. Куйбышева, д. 29 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 148 | 28 | 2009 | 2009 | 390,83 | 16 | 429,40 | 16 | 38,57 | 23,8 | 0,9139 |
| 14. | ул. Ломоносова, д. 36 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 152 | 10 | 2009 | 2009 | 194,42 | 4 | 204,10 | 4 | 9,68 | 23,8 | 0,2307 |
| 15. | ул. Первомай- ская, д. 81 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 35 | 4 | 2009 | 2009 | 48,12 | 2 | 55,40 | 2 | 7,28 | 23,8 | 0,1645 |
| 16. | ул. Пугачева, д. 38 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 42 | 9 | 2009 | 2009 | 40,10 | 2 | 43,90 | 2 | 3,8 | 23,8 | 0,0896 |
| 17. | ул. Театральная, д. 3 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 36 | 8 | 2009 | 2009 | 77,88 | 3 | 80,30 | 3 | 2,42 | 23,8 | 0,0549 |
| 18. | ул. Филатова, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 45 | 4 | 2009 | 2009 | 18,30 | 1 | 21,80 | 1 | 3,5 | 23,8 | 0,0826 |
| 19. | ул. Чебоксар- ская, д. 12 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 62 | 6 | 2009 | 2009 | 67,72 | 2 | 67,90 | 2 | 0,18 | 23,8 | 0,0042 |
| 20. | Янтиковское шоссе, д. 7 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 64 | 2 | 2009 | 2009 | 44,30 | 1 | 44,30 | 1 | 0 | 23,8 | 0 |
| 21. | ул. Красноармейская, д. 24 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 33 | 16 | 2009 | 2009 | 142,80 | 7 | 167,30 | 7 | 24,5 | 23,8 | 0,5741 |
| 22. | ул. Свободы, д. 22 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 10 | 7 | 2009 | 2009 | 97,00 | 4 | 113,80 | 4 | 16,8 | 23,8 | 0,3886 |
| 23. | ул. Фурманова, д. 2 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 13 | 4 | 2009 | 2009 | 44,56 | 2 | 55,20 | 2 | 10,64 | 23,8 | 0,2441 |
| 24. | ул. Кооператив- ная, д. 39 | акт обследования дома от 22.11.2006 N 84 | 9 | 2009 | 2009 | 48,30 | 3 | 65,40 | 3 | 17,1 | 23,8 | 0,4034 |
|  | Итого 24 дома |  | 235 |  |  | 2504,46 | 90 | 2780,10 | 90 | 275,64 |  | 6,4197 |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Косточкина, д. 18 | заключение от 20.10.2006 N 8 | 30 | 2009 | 2009 | 515,53 | 14 | 531,30 | 14 | 15,77 | 23,8 | 0,352 |
| 2. | ул. Косточкина, д. 20 | заключение от 20.10.2006 N 9 | 26 | 2009 | 2009 | 480,93 | 12 | 542,40 | 12 | 61,47 | 23,8 | 1,4611 |
| 3. | ул. МОПРа, д. 1 | заключение от 26.10.2006 N 18 | 1 | 2009 | 2009 | 27,90 | 1 | 33,30 | 1 | 5,4 | 23,8 | 0,1285 |
| 4. | ул. Мира, д. 6 | заключение от 26.10.2006 N 20 | 4 | 2009 | 2009 | 35,16 | 1 | 35,40 | 1 | 0,24 | 23,8 | 0,0057 |
| 5. | ул. Мира, д. 10 | заключение от 08.11.2006 N 38 | 36 | 2009 | 2009 | 525,17 | 12 | 539,40 | 12 | 14,23 | 23,8 | 0,3387 |
| 6. | ул. Мира, д. 12 | заключение от 08.11.2006 N 40 | 33 | 2009 | 2009 | 454,43 | 12 | 502,80 | 12 | 48,37 | 23,8 | 1,1512 |
| 7. | ул. МОПРа, д. 9 | заключение от 26.10.2006 N 25 | 33 | 2009 | 2009 | 570,16 | 14 | 650,20 | 14 | 80,04 | 23,8 | 1,9016 |
| 8. | г. Шумерля, ул. Колхозная, д. 5 | заключение от 08.11.2006 N 39 | 18 | 2009 | 2009 | 306,05 | 7 | 333,10 | 7 | 27,05 | 23,8 | 0,644 |
|  | Итого 8 домов |  | 181 |  |  | 2915,33 | 73 | 3167,9 | 73 | 252,57 |  | 5,9828 |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Магницкого, д. 9 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 10 | 2009 | 2009 | 105,40 | 2 | 122,80 | 2 | 17,4 | 25,3 | 0,255 |
| 2. | ул. 40 лет Октября, д. 16 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 4 | 2009 | 2009 | 117,20 | 2 | 132,60 | 2 | 15,4 | 25,3 | 0,3898 |
| 3. | ул. 40 лет Октября, д. 13 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 10 | 2009 | 2009 | 141,00 | 3 | 152,70 | 3 | 11,7 | 25,3 | 0,1286 |
| 4. | ул. Нагорная, д. 23 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 6 | 2009 | 2009 | 110,40 | 2 | 121,80 | 2 | 11,4 | 25,3 | 1,5393 |
| 5. | ул. 40 лет Октября, д. 14 | акт обследования дома от 15.12.2008 | 10 | 2009 | 2009 | 72,40 | 2 | 128,50 | 2 | 56,1 | 25,3 | 1,4193 |
| 6. | ул. Бродского, д. 20/40 | акт обследования от 22.07.2003 | 9 | 2009 | 2009 | 129,40 | 2 | 136,80 | 2 | 7,4 | 25,3 | 0,316 |
| 7. | ул. Пржеваль- ского, д. 11 | акт обследования от 22.07.2003 | 29 | 2009 | 2009 | 420,40 | 9 | 577,20 | 9 | 156,8 | 25,3 | 4,9318 |
|  | Итого 7 домов |  | 78 |  |  | 1096,20 | 22 | 1372,4 | 22 | 276,2 |  | 8,9798 |
|  | Итого по II этапу 68 домов |  | 788 |  |  | 11400,53 | 311 | 13091,75 | 311 | 1691,22 |  | 33,9637 |
|  | Итого по двум этапам 149 домов |  | 1871 |  |  | 24219,4 | 685 | 28965,43 | 685 | 4746,03 |  | 97,8992 |

Приложение N 7

к республиканской адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, расположенного на

территории Чувашской Республики,

с учетом необходимости стимулирования

развития рынка жилья на 2008-2009 годы"

# Объемы финансирования 
республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы"

|  | Общая площадь сносимого жилищного фонда, кв. метров | Объемы финансирования, млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренные на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда | средства республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренные в рамках постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15 |
| I этап | 12818,87 | 381,2391 | 227,2818 | 90,0218 | 63,9355 |
| II этап | 11400,53 | 299,995 | 247,109 | 18,9223 | 33,9637 |
| Всего | 24219,40 | 681,2341 | 474,3908 | 108,9441 | 97,8992 |

Приложение N 8

к республиканской адресной программе

"Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда, расположенного на

территории Чувашской Республики,

с учетом необходимости

стимулирования развития рынка

жилья на 2008-2009 годы"

# Методика
оценки эффективности реализации республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы"

Эффективность реализации Программы определяется на основе установленных индикаторов:

1. Доля граждан, переселенных в рамках выполнения Программы, в общем числе граждан, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации Программы, нарастающим итогом, процентов - относительный показатель, характеризующий удельный вес граждан, которым предоставлено взамен сносимого новое жилье, рассчитывается как отношение числа переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда граждан к общему числу граждан, проживающих в жилищном фонде, до 1 января 2007 г. признанном в установленном порядке аварийным, расположенном на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы:

,

где:

- доля граждан, переселенных в рамках выполнения Программы, в общем числе граждан, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации Программы, нарастающим итогом;

- число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках выполнения Программы, нарастающим итогом;

- общее число граждан, проживающих в жилищном фонде, до 1 января 2007 г. признанном в установленном порядке аварийным, расположенном на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы.

Источником информации об общем числе граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, до 1 января 2007 г. признанном в установленном порядке аварийным, расположенном на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы, являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике. Источником информации о числе граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в отчетном году является ведомственная информация Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

2. Доля ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве домов, признанных аварийными на начало реализации Программы, нарастающим итогом, процентов - относительный показатель, характеризующий удельный вес количества ликвидируемых (сносимых) домов, рассчитывается как отношение количества многоквартирных домов, ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы, к общему количеству многоквартирных домов, до 1 января 2007 г. признанных в установленном порядке аварийными, расположенных на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы:

,

где:

- доля ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве домов, до 1 января 2007 г. признанных в установленном порядке аварийными, расположенных на территории муниципальных образований - участников реализации Программы, нарастающим итогом;

- количество ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов нарастающим итогом;

- общее количество многоквартирных домов, до 1 января 2007 г. признанных в установленном порядке аварийными, расположенных на территории муниципальных образований - участников реализации Программы.

Источником информации об общем количестве многоквартирных домов, до 1 января 2007 г. признанных в установленном порядке аварийными, расположенных на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы, являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике. Источником информации о количестве ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов является ведомственная информация Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

3. Доля площади ликвидируемого (сносимого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда, признанного аварийным на начало реализации Программы, нарастающим итогом, процентов - относительный показатель, характеризующий удельный вес общей площади ликвидируемого (сносимого) аварийного жилищного фонда, рассчитывается как отношение общей площади ликвидируемого (сносимого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда к общей площади жилищного фонда, до 1 января 2007 г. признанного в установленном порядке аварийным, расположенного на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы:

,

где:

- доля площади ликвидируемого (сносимого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда в общей площади жилого фонда, признанного аварийным на начало реализации Программы, нарастающим итогом;

- общая площадь ликвидируемого (сносимого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда;

- общая площадь жилищного фонда, до 1 января 2007 г. признанного в установленном порядке аварийным, расположенного на территории муниципальных образований - участников реализации Программы.

Источником информации об общей площади жилищного фонда, до 1 января 2007 г. признанного в установленном порядке аварийным, расположенного на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы, являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике. Источником информации об общей площади ликвидируемого (сносимого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда является ведомственная информация Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

Приложение N 2

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 22 декабря 2008 г. N 391

# Перечень
жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации

| N пп | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир в многоквартирном доме | Физический износ многоквартирного дома, процентов | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь многоквартирного дома, кв. метров | Количество проживающих в многоквартирном доме семей | Количество проживающих в многоквартирном доме граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| # Алатырский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Миренки, ул. Горького, д. 11 | 8 | 80 | 1989 | 589,7 | 8 | 20 |
| 2. | пос. Восход, ул. Молодежная, д. 1 | 16 | 75 | 1962 | 537,9 | 16 | 56 |
| 3. | пос. Восход, ул. Молодежная, д. 2 | 16 | 75 | 1963 | 563,2 | 16 | 56 |
| 4. | г. Алатырь, ул. Ленина, д. 29 | 4 | 70 | 1958 | 110,0 | 4 | 14 |
| 5. | г. Алатырь, ул. Ленина, д. 29а | 4 | 70 | 1879 | 110,0 | 4 | 10 |
| 6. | пос. Киря, ул. Ленина, д. 223/2 | 4 | 70 | 1892 | 157,6 | 4 | 11 |
| 7. | пос. Киря, ул. Ленина, д. 222/1 | 5 | 66 | 1912 | 173,4 | 5 | 13 |
| 8. | пос. Киря, ул. Ленина, д. 222/2 | 4 | 66 | 1893 | 173,4 | 4 | 12 |
| 9. | пос. Киря, ул. Комсомола, д. 24 | 2 | 66 | 1919 | 98,0 | 2 | 7 |
| 10. | пос. Алтышево, ул. Заводская, д. 4 | 6 | 68 | 1935 | 296,0 | 6 | 13 |
| 11. | пос. Алтышево, ул. Орликовская, д. 10 | 4 | 70 | 1933 | 173,0 | 4 | 9 |
| 12. | пос. Алтышево, ул. Железнодорожная, д. 3 | 4 | 66 | 1929 | 168,0 | 4 | 12 |
| 13. | пос. Алтышево, ул. Железнодорожная, д. 7 | 4 | 66 | 1929 | 171,0 | 4 | 13 |
| 14. | пос. Первомайский, пер. Воинский, д. 2 | 2 | 70 | 1940 | 74,0 | 2 | 5 |
| 15. | пос. Первомайский, пер. Почтовый, д. 3 | 4 | 71 | 1948 | 121,0 | 4 | 9 |
| 16. | пос. Первомайский, ул. Советская, д. 59 | 2 | 68 | 1942 | 100,0 | 4 | 9 |
| 17. | пос. Первомайский, ул. Ленина, д. 45 | 4 | 68 | 1942 | 100,0 | 4 | 9 |
| 18. | пос. Первомайский, ул. Ленина, д. 49 | 4 | 71 | 1942 | 120,0 | 4 | 10 |
| 19. | пос. Первомайский, ул. Советская, д. 22 | 4 | 72 | 1953 | 117,0 | 4 | 9 |
| 20. | пос. Первомайский, пер. Воинский, д. 3 | 6 | 69 | 1939 | 281,0 | 6 | 13 |
| 21. | пос. Первомайский, ул. Советская, д. 7 | 4 | 74 | 1948 | 186,0 | 4 | 12 |
| 22. | пос. Первомайский, ул. Ленина, д. 60 | 6 | 73 | 1949 | 191,0 | 6 | 14 |
| 23. | пос. Первомайский, ул. Ленина, д. 56 | 6 | 72 | 1950 | 201,0 | 6 | 13 |
| 24. | пос. Первомайский, ул. Юбилейная, д. 2 | 6 | 69 | 1947 | 214,0 | 6 | 14 |
|  | Итого | 129 | х | х | 5026,2 | 131 | 363 |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | с. Аликово, ул. Советская, д. 14 | 8 | 85 | 1961 | 255,3 | 8 | 14 |
| 26. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/1 | 4 | 75 | 1962 | 124,2 | 4 | 6 |
| 27. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/2 | 2 | 75 | 1964 | 88,8 | 2 | 2 |
| 28. | с. Аликово, ул. Советская, д. 38 | 24 | 75 | 1965 | 1349,8 | 24 | 60 |
| 29. | с. Аликово, ул. Советская, д. 18 | 7 | 70 | 1965 | 255,3 | 7 | 15 |
| 30. | с. Аликово, ул. Советская, д. 23 | 3 | 80 | 1948 | 85,6 | 3 | 8 |
| 31. | с. Аликово, ул. Советская, д. 39 | 8 | 75 | 1974 | 358,2 | 8 | 20 |
| 32. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 7 | 4 | 75 | 1962 | 138,1 | 4 | 9 |
| 33. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 9 | 6 | 75 | 1962 | 225,9 | 6 | 16 |
| 34. | с. Аликово, ул. Садовая, д. 20 | 5 | 70 | 1960 | 105,1 | 5 | 11 |
| 35. | с. Аликово, ул. Восточная, д. 5 | 2 | 85 | 1937 | 34,8 | 2 | 5 |
| 36. | с. Аликово, ул. Чапаева, д. 8 | 4 | 75 | 1963 | 183,7 | 4 | 8 |
| 37. | с. Аликово, ул. Чапаева, д. 8в | 5 | 80 | 1955 | 104,8 | 5 | 12 |
| 38. | с. Аликово, МХП "Спутник" | 6 | 85 | 1979 | 245,6 | 6 | 19 |
| 39. | с. Шумшеваши, ул. Молодежная, 74 | 4 | 75 | 1980 | 180,0 | 2 | 9 |
| 40. | с. Шумшеваши, ул. Молодежная, 75 | 18 | 75 | 1986 | 986,0 | 9 | 20 |
|  | Итого | 110 | х | х | 4721,1 | 99 | 234 |
| # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 1 | 2 | 93 | 1924 | 73,6 | 2 | 3 |
| 42. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 3 | 2 | 80 | 1950 | 71,0 | 2 | 4 |
| 43. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 5 | 3 | 92 | 1924 | 77,0 | 3 | 3 |
| 44. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 7 | 2 | 91 | 1925 | 45,0 | 2 | 5 |
| 45. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 9 | 3 | 90 | 1923 | 123,0 | 3 | 6 |
| 46. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 11 | 3 | 91 | 1925 | 66,0 | 3 | 12 |
| 47. | с. Батырево, ул. Юхма, д. 16 | 3 | 77 | 1963 | 139,8 | 3 | 5 |
| 48. | с. Батырево, ул. К. Маркса, д. 28 | 3 | 91 | 1925 | 98,0 | 3 | 10 |
| 49. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 21 | 3 | 72 | 1965 | 97,0 | 3 | 5 |
| 50. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 23 | 2 | 77 | 1963 | 55,0 | 2 | 7 |
| 51. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 25 | 2 | 78 | 1965 | 63,0 | 2 | 5 |
|  | Итого | 28 | х | х | 908,4 | 28 | 65 |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | пгт Вурнары, ул. Владимировская, д. 13 | 5 | 92 | 1924 | 118,3 | 5 | 17 |
| 53. | пгт Вурнары, ул. Владимировская, д. 12 | 2 | 91 | 1959 | 81,9 | 2 | 10 |
| 54. | пгт Вурнары, ул. Вурнарка, д. 4 | 3 | 81 | 1957 | 51,8 | 3 | 6 |
| 55. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 15 | 2 | 72 | 1961 | 92,6 | 2 | 3 |
| 56. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 21 | 4 | 71 | 1921 | 80,2 | 4 | 6 |
| 57. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 23 | 2 | 70 | 1964 | 89,8 | 2 | 4 |
| 58. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 3 | 2 | 68 | 1958 | 102,8 | 2 | 7 |
| 59. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 4 | 2 | 69 | 1958 | 79,1 | 2 | 5 |
| 60. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 6 | 2 | 72 | 1960 | 97,9 | 2 | 5 |
| 61. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 7 | 8 | 74 | 1959 | 415,1 | 8 | 28 |
| 62. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 9 | 2 | 76 | 1959 | 124,8 | 2 | 6 |
| 63. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 12 | 2 | 74 | 1959 | 101,7 | 2 | 7 |
| 64. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 99 | 4 | 74 | 1958 | 111,9 | 4 | 6 |
| 65. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 1 | 2 | 69 | 1961 | 58,7 | 2 | 4 |
| 66. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 2 | 4 | 75 | 1950 | 86,5 | 4 | 8 |
| 67. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 3 | 4 | 76 | 1950 | 88,9 | 4 | 12 |
| 68. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 4 | 4 | 78 | 1958 | 98,5 | 4 | 10 |
| 69. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 5 | 4 | 71 | 1958 | 88,3 | 4 | 10 |
| 70. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 8 | 4 | 76 | 1950 | 85,9 | 4 | 10 |
| 71. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 11 | 2 | 68 | 1960 | 76,8 | 2 | 4 |
| 72. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 12 | 4 | 76 | 1950 | 115,6 | 4 | 14 |
| 73. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 14 | 4 | 78 | 1950 | 133,5 | 4 | 9 |
| 74. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 15 | 4 | 79 | 1950 | 114,0 | 4 | 12 |
| 75. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 17 | 4 | 78 | 1950 | 130,9 | 4 | 12 |
| 76. | пгт Вурнары, ул. Гагарина, д. 44а | 5 | 69 | 1956 | 198,7 | 5 | 24 |
| 77. | пгт Вурнары, ул. К. Маркса, д. 28 | 4 | 71 | 1957 | 60,9 | 4 | 13 |
| 78. | пгт Вурнары, ул. Чернышевского, д. 3а | 6 | 67 | 1961 | 276,6 | 6 | 18 |
| 79. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 43 | 2 | 69 | 1956 | 52,8 | 2 | 5 |
| 80. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 57 | 4 | 67 | 1963 | 80,8 | 4 | 9 |
| 81. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 52 | 3 | 67 | 1963 | 86,7 | 3 | 10 |
| 82. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 67 | 3 | 67 | 1963 | 70,4 | 3 | 6 |
| 83. | пгт Вурнары, ул. Советская, д. 37 | 4 | 79 | 1958 | 108,8 | 4 | 6 |
| 84. | пгт Вурнары, ул. Комсомольская, д. 68 | 2 | 79 | 1959 | 52,2 | 2 | 8 |
| 85. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 4 | 3 | 100 |  | 102,3 | 3 | 8 |
| 86. | пгт Вурнары, ул. Заводская, д. 11 | 2 | 100 | 1957 | 96,6 | 2 | 4 |
| 87. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 19 | 2 | 100 | 1964 | 36,0 | 2 | 5 |
| 88. | пгт Вурнары, ул. Ж. Илюкина, д. 3 | 8 | 100 | 1953 | 286,2 | 7 | 10 |
| 89. | пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 5 | 2 | 100 | 1960 | 102,8 | 2 | 5 |
| 90. | пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 7 | 4 | 100 | 1929 | 36,3 | 2 | 3 |
| 91. | пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 8 | 5 | 100 | 1929 | 238,0 | 5 | 13 |
| 92. | пгт Вурнары, ул. Мясокомбинатская, д. 5 | 2 | 100 | 1946 | 120,0 | 2 | 4 |
|  | Итого | 141 | х | х | 4631,7 | 138 | 366 |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 24 | 8 | 80 | 1954 | 421 | 5 | 13 |
| 94. | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 26 | 8 | 80 | 1954 | 446 | 5 | 11 |
| 95. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 83 | 8 | 85 | 1935 | 203 | 8 | 12 |
| 96. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 85 | 8 | 85 | 1937 | 203 | 8 | 14 |
| 97. | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 59 | 4 | 80 | 1959 | 120 | 4 | 10 |
|  | Итого | 36 | х | х | 1393 | 30 | 60 |
| # Канашский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | с. Шихазаны, ул. Епифанова, д. 11 | 2 | 85 | 1967 | 69,8 | 2 | 2 |
| 99. | с. Шихазаны, ул. Сеспеля, д. 8 | 4 | 85 | 1955 | 126,4 | 4 | 13 |
| 100. | с. Шихазаны, ул. Советская, д. 39 | 3 | 100 | 1900 | 161,0 | 2 | 6 |
| 101. | с. Шихазаны, ул. К. Маркса, д. 21 | 4 | 75 | 1974 | 110,9 | 4 | 11 |
| 102. | с. Шихазаны, Сельхозтехника, д. 21 | 4 | 90 | 1940 | 178,2 | 5 | 8 |
| 103. | с. Шихазаны, ул. Ленина, д. 17 | 2 | 100 | 1930 | 60,0 | 1 | 4 |
| 104. | с. Тобурданово, Тобурдановское лесничество, д. 2 | 2 | 75 | 1968 | 120,0 | 2 | 9 |
| 105. | пос. Зеленый, д. 11 | 2 | 78 | 1957 | 146,0 | 2 | 4 |
| 106. | пос. Зеленый, д. 16 | 2 | 76 | 1964 | 80,0 | 2 | 4 |
| 107. | пос. Зеленый, д. 18 | 2 | 76 | 1965 | 100,0 | 2 | 9 |
| 108. | с. Тобурданово, ул. Советская, д. 71б | 2 | 100 | 1920 | 102,7 | 2 | 3 |
| 109. | с. Тобурданово, ул. Новая, д. 1а | 6 | 66 | 1977 | 308,1 | 6 | 9 |
| 110. | с. Ухманы, ул. Советская, д. 6 | 2 | 69 | 1976 | 201,2 | 2 | 8 |
| 111. | ст. Кибечи, разъезд 681 км, д. 1 | 2 | 80 | 1957 | 74,6 | 2 | 7 |
| 112. | ст. Кибечи, разъезд 680 км, д. 3 | 4 | 100 | 1933 | 143,5 | 4 | 7 |
| 113. | ст. Кибечи, разъезд 679 км, д. 6 | 2 | 100 | 1896 | 87,5 | 2 | 5 |
| 114. | д. Атнашево, разъезд 81 км, д. 1 | 2 | 90 | 1938 | 187,2 | 2 | 3 |
| 115. | д. Атнашево, разъезд 87 км, д. 1 | 3 | 90 | 1937 | 183,3 | 3 | 6 |
| 116. | д. Сугайкасы, разъезд 97 км, д. 1 | 3 | 90 | 1937 | 183,3 | 3 | 7 |
| 117. | с. Янгличи, разъезд 283 км, д. 2 | 2 | 100 | 1930 | 180,4 | 2 | 7 |
| 118. | с. Янгличи, ул. Молодежная, д. 2 | 4 | 67 | 1967 | 163,6 | 4 | 8 |
| 119. | д. Асхва, разъезд 293 км, д. 1 | 6 | 75 | 1947 | 272,1 | 6 | 16 |
| 120. | д. Асхва, разъезд 293 км, д. 2 | 7 | 100 | 1941 | 195,8 | 7 | 27 |
| 121. | д. Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 51 | 3 | 80 | 1954 | 263,5 | 3 | 6 |
| 122. | д. Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 47 | 5 | 68 | 1969 | 180,5 | 5 | 16 |
| 123. | с. Ямашево, ул. Сергеева, д. 18 | 2 | 85 | 1938 | 72,0 | 2 | 2 |
|  | Итого | 82 | х | х | 3951,5 | 81 | 207 |
| # Комсомольский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 41 | 2 | 70 | 1967 | 60,2 | 2 | 3 |
| 125. | с. Комсомольское, пер. Пришкольный, д. 3 | 7 | 69 | 1939 | 168,9 | 7 | 22 |
| 126. | с. Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 13 | 2 | 70 | 1939 | 55,2 | 2 | 9 |
| 127. | с. Комсомольское, ул. К. Маркса, д. 6 | 2 | 75 | 1936 | 21,8 | 1 | 3 |
| 128. | с. Комсомольское, ул. Куйбышева, д. 5 | 2 | 70 | 1950 | 23,4 | 1 | 4 |
|  | Итого | 15 | х | х | 329,5 | 13 | 41 |
| # Козловский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | г. Козловка, ул. Шоссейная, д. 4 | 16 | 75 | 1942 | 646 | 10 | 25 |
| 130. | г. Козловка, ул. Шоссейная, д. 6 | 16 | 75 | 1942 | 644 | 15 | 32 |
| 131. | г. Козловка, ул. Ленкина, д. 4 | 12 | 70 | 1934 | 710 | 15 | 49 |
| 132. | г. Козловка, ул. К. Маркса, д. 20 | 12 | 70 | 1934 | 526 | 23 | 64 |
|  | Итого | 56 | х | х | 2526 | 63 | 170 |
| # Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | c. Красноармейское, ул. Ленина, д. 42 | 2 | 66 | 1957 | 64,4 | 2 | 5 |
| 134. | c. Красноармейское, ул. Ленина, д. 64 | 4 | 66 | 1959 | 112,0 | 4 | 9 |
| 135. | c. Красноармейское, ул. Г. Степанова, д. 7 | 5 | 68 | 1970 | 138,2 | 4 | 9 |
| 136. | c. Красноармейское, ул. Г. Степанова, д. 8 | 4 | 68 | 1966 | 69,5 | 3 | 6 |
| 137. | c. Красноармейское, ул. Г. Степанова, д. 10 | 6 | 100 | 1965 | 153,8 | 3 | 7 |
| 138. | c. Красноармейское, ул. Школьная, д. 1 | 3 | 68 | 1965 | 62,3 | 3 | 6 |
| 139. | c. Красноармейское, ул. Васильева, д. 5 | 3 | 67 | 1956 | 104,4 | 3 | 8 |
| 140. | c. Красноармейское, ул. Северная, д. 2 | 3 | 68 | 1958 | 140,9 | 4 | 13 |
| 141. | c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 21 | 3 | 69 | 1959 | 72,0 | 2 | 6 |
|  | Итого | 33 | х | х | 917,5 | 28 | 69 |
| # Красночетайский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 142. | с. Красные Четаи, ул. Гагарина, д. 53 | 4 | 94 | 1954 | 82,3 | 4 | 6 |
| 143. | с. Красные Четаи, ул. Ленина, д. 7 | 4 | 94 | 1954 | 172,6 | 4 | 7 |
|  | Итого | 8 | х | х | 254,9 | 8 | 13 |
| # Мариинско-Посадский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | г. Мариинский Посад, ул. Больничная, д. 13 | 22 | 72 | 1955 | 794,0 | 22 | 59 |
| 145. | г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 4 | 25 | 70 | 1955 | 174,0 | 25 | 47 |
| 146. | г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Шедрина, д. 8 | 29 | 69 | 1950 | 648,0 | 29 | 72 |
| 147. | г. Мариинский Посад, ул. Дзержинского, д. 21 | 11 | 70 | 1960 | 434,0 | 11 | 27 |
| 148. | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 5 | 10 | 68 | 1961 | 260,6 | 10 | 25 |
| 149. | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 13 | 8 | 71 | 1961 | 144,7 | 8 | 13 |
| 150. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 25 | 6 | 72 | 1937 | 177,0 | 6 | 8 |
| 151. | г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 19 | 8 | 69 | 1953 | 175,0 | 6 | 17 |
| 152. | г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Шедрина, д. 1 | 9 | 71 | 1953 | 359,0 | 9 | 25 |
| 153. | г. Мариинский Посад, ул. Набережная, д. 28 | 6 | 80 | 1900 | 172,0 | 6 | 9 |
| 154. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 73 | 12 | 81 | 1957 | 450,9 | 6 | 16 |
| 155. | г. Мариинский Посад, ул. Красноармейская, д. 76 | 9 | 79 | 1958 | 460,0 | 5 | 20 |
| 156. | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 3 | 10 | 69 | 1959 | 413,3 | 10 | 27 |
| 157. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 9 | 2 | 71 | 1955 | 118,0 | 2 | 5 |
| 158. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 50 | 8 | 69 | 1957 | 413,3 | 8 | 17 |
| 159. | г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 28 | 5 | 80 | 1927 | 460,0 | 5 | 27 |
| 160. | г. Мариинский Посад, ул. Толстого, д. 14 | 4 | 81 | 1905 | 106,0 | 4 | 5 |
| 161. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 10 | 4 | 82 | 1830 | 127,0 | 1 | 2 |
| 162. | г. Мариинский Посад, ул. Казанская, д. 14 | 3 | 72 | 1948 | 114,0 | 2 | 2 |
| 163. | г. Мариинский Посад, ул. Нахимова, д. 7 | 4 | 71 | 1905 | 111,0 | 4 | 13 |
| 164. | г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23 | 3 | 70 | 1951 | 97,0 | 3 | 6 |
| 165. | г. Мариинский Посад, ул. Народная, д. 8/1 | 4 | 71 | 1951 | 144,0 | 4 | 8 |
| 166. | г. Мариинский Посад, ул. Народная, д. 8/2 | 4 | 71 | 1951 | 144,0 | 4 | 7 |
| 167. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 3 | 3 | 75 | 1900 | 139,0 | 3 | 5 |
| 168. | г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 55 | 16 | 68 | 1972 | 782,6 | 16 | 36 |
| 169. | г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 57 | 16 | 67 | 1969 | 781,6 | 16 | 27 |
| 170. | г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 67 | 32 | 67 | 1985 | 1068,1 | 32 | 73 |
| 171. | г. Мариинский Посад, ул. Лазо, д. 65 | 29 | 77 | 1967 | 560,2 | 29 | 41 |
| 172. | г. Мариинский Посад, ул. Полевая, д. 15 | 24 | 69 | 1974 | 524,1 | 24 | 45 |
| 173. | г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 7а | 18 | 76 | 1974 | 390,6 | 18 | 36 |
| 174. | г. Мариинский Посад, ул. Лазо, д. 67 | 8 | 73 | 1972 | 410,0 | 8 | 20 |
| 175. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 18 | 4 | 68 | 1935 | 61,0 | 4 | 4 |
| 176. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 45 | 2 | 69 | 1927 | 54,0 | 2 | 2 |
| 177. | г. Мариинский Посад, ул. Бондарева, д. 5 | 4 | 69 | 1915 | 138,0 | 4 | 11 |
| 178. | г. Мариинский Посад, ул. Казанская, д. 1 | 4 | 74 | 1851 | 112,0 | 4 | 4 |
| 179. | г. Мариинский Посад, ул. Горького, д. 26 | 4 | 68 | 1936 | 150,0 | 4 | 13 |
| 180. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 27 | 3 | 72 | 1900 | 93,0 | 3 | 8 |
| 181. | г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 12 | 4 | 71 | 1910 | 97,0 | 4 | 11 |
| 182. | г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 3 | 2 | 77 | 1905 | 80,0 | 2 | 5 |
| 183. | г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 9 | 4 | 70 | 1935 | 121,0 | 4 | 5 |
| 184. | г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 34 | 2 | 71 | 1900 | 88,0 | 2 | 4 |
| 185. | г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23/4 | 2 | 70 | 1951 | 90,0 | 2 | 2 |
| 186. | д. Сутчево, ул. Новая, д. 11 | 18 | 75 | 1978 | 667,0 | 18 | 48 |
| 187. | с. Бичурино, ул. Новая, д. 27 | 16 | 79 | 1960 | 451,0 | 16 | 44 |
| 188. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 4 | 8 | 69 | 1965 | 451,0 | 8 | 18 |
| 189. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 5 | 8 | 71 | 1963 | 445,0 | 8 | 20 |
|  | Итого | 437 | х | х | 14251,0 | 421 | 939 |
| # Моргаушский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 17 | 5 | 97 | 1957 | 141,0 | 5 | 16 |
| 191. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 19 | 3 | 95 | 1958 | 212,0 | 3 | 12 |
| 192. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 22 | 5 | 95 | 1950 | 105,0 | 5 | 9 |
| 193. | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 12 | 3 | 94 | 1957 | 114,0 | 2 | 3 |
| 194. | с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 55 | 3 | 100 | 1952 | 108,0 | 3 | 8 |
| 195. | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 18 | 20 | 100 | 1952 | 465,0 | 20 | 51 |
| 196. | с. Моргауши, ул. Южная, д. 1 | 3 | 84 | 1964 | 66,4 | 3 | 12 |
| 197. | с. Большой Сундырь, ул. Ленина, д. 93 | 2 | 85 | 1950 | 68,0 | 2 | 6 |
| 198. | с. Большой Сундырь, ул. Учительская, д. 12 | 3 | 98 | 1960 | 81,0 | 3 | 8 |
| 199. | с. Большой Сундырь, ул. Заводская, д. 17 | 3 | 85 | 1961 | 58,0 | 3 | 8 |
| 200. | с. Большой Сундырь, ул. Заводская, д. 19 | 2 | 97 | 1957 | 68,0 | 2 | 3 |
| 201. | с. Большой Сундырь, ул. Заводская, д. 21 | 3 | 97 | 1957 | 61,0 | 3 | 3 |
| 202. | с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 56 | 3 | 82 | 1955 | 126,0 | 3 | 9 |
| 203. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 1 | 2 | 87 | 1958 | 18,0 | 2 | 3 |
| 204. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 10 | 3 | 100 | 1916 | 80,0 | 3 | 6 |
| 205. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 14 | 3 | 85 | 1957 | 73,0 | 3 | 7 |
| 206. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 20 | 4 | 100 | 1952 | 120,0 | 4 | 8 |
| 207. | с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 3 | 12 | 79 | 1960 | 407,0 | 12 | 18 |
| 208. | с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 17 | 4 | 87 | 1958 | 88,0 | 4 | 11 |
| 209. | д. Москакасы, ул. Сидуковская, д. 22 | 4 | 100 | 1962 | 130,0 | 4 | 2 |
|  | Итого | 90 | х | х | 2589,4 | 89 | 203 |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 2а | 8 | 70 | 1966 | 292,4 | 8 | 18 |
| 211. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 12 | 4 | 70 | 1962 | 102,8 | 4 | 11 |
| 212. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 9 | 4 | 70 |  | 142,1 | 4 | 6 |
| 213. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 15 | 4 | 70 | 1900 | 92,8 | 4 | 10 |
| 214. | с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 54 | 8 | 70 |  | 237,0 | 8 | 18 |
| 215. | с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 52 | 3 | 70 |  | 126,0 | 3 | 12 |
| 216. | с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 15 | 7 | 70 | 1966 | 234,4 | 7 | 12 |
| 217. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 152 | 7 | 70 | 1956 | 299,9 | 7 | 24 |
| 218. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 154 | 4 | 70 | 1960 | 245,6 | 4 | 12 |
| 219. | с. Порецкое, ул. Крылова, д. 31 | 4 | 70 | 1895 | 245,0 | 3 | 4 |
| 220. | с. Порецкое, ул. Крылова, д. 43 | 12 | 66 | 1957 | 401,2 | 12 | 20 |
| 221. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 1 | 8 | 70 | 1969 | 369,0 | 8 | 19 |
| 222. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 3 | 8 | 70 | 1968 | 377,0 | 8 | 27 |
| 223. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 5 | 12 | 70 | 1967 | 535,0 | 12 | 29 |
| 224. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 9а | 8 | 70 | 1965 | 371,7 | 8 | 24 |
| 225. | с. Порецкое, пер. Школьный, д. 5 | 4 | 70 | 1958 | 133,0 | 4 | 13 |
| 226. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 6 | 3 | 70 | 1932 | 140,0 | 2 | 3 |
| 227. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 5 | 2 | 70 | 1933 | 70,0 | 2 | 5 |
| 228. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 4 | 8 | 70 | 1935 | 280,0 | 7 | 12 |
| 229. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 3 | 4 | 70 | 1936 | 140,0 | 3 | 6 |
| 230. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 2 | 2 | 70 | 1937 | 105,0 | 2 | 5 |
| 231. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 1 | 2 | 70 | 1938 | 70,0 | 1 | 3 |
| 232. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 1 | 3 | 70 | 1938 | 105,0 | 3 | 3 |
| 233. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 2 | 2 | 70 | 1938 | 70,0 | 2 | 4 |
| 234. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 3 | 2 | 70 | 1938 | 70,0 | 1 | 1 |
| 235. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 4 | 8 | 70 | 1938 | 280,0 | 4 | 4 |
| 236. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 5 | 6 | 70 | 1938 | 210,0 | 1 | 1 |
| 237. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 6 | 6 | 70 | 1938 | 210,0 | 4 | 8 |
| 238. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 7 | 4 | 70 | 1938 | 140,0 | 2 | 2 |
| 239. | с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 3 | 8 | 70 | 1964 | 336,0 | 8 | 18 |
| 240. | с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 18 | 8 | 70 | 1965 | 336,0 | 6 | 11 |
|  | Итого | 173 | х | х | 6766,9 | 152 | 345 |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 241. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 44 | 15 | 88 | 1955 | 199,0 | 15 | 35 |
| 242. | пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 17 | 2 | 86 | 1961 | 49,8 | 2 | 6 |
| 243. | пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 23 | 2 | 82 | 1963 | 54,8 | 2 | 3 |
| 244. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 2 | 4 | 94 | 1957 | 115,1 | 4 | 8 |
| 245. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 3 | 6 | 68 | 1970 | 191,4 | 6 | 11 |
| 246. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 4 | 4 | 82 | 1958 | 112,2 | 4 | 5 |
| 247. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 5 | 6 | 68 | 1970 | 191,4 | 6 | 13 |
| 248. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 8 | 4 | 92 | 1958 | 113,8 | 4 | 12 |
| 249. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 10 | 3 | 90 | 1958 | 104,5 | 3 | 8 |
| 250. | пгт Урмары, пер. Некрасова, д. 12 | 6 | 68 | 1970 | 191,4 | 6 | 17 |
| 251. | пгт Урмары, пер. Некрасова, д. 13 | 6 | 68 | 1970 | 191,4 | 6 | 13 |
| 252. | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 10 | 3 | 100 | 1952 | 104,5 | 3 | 6 |
| 253. | пгт Урмары, ул. Кирова, д. 21 | 5 | 94 | 1957 | 139,3 | 5 | 10 |
| 254. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 42 | 8 | 96 | 1954 | 142,6 | 8 | 18 |
| 255. | д. Чубаево, разъезд 700 км, д. 1 | 4 | 100 | 1896 | 153,8 | 4 | 4 |
| 256. | ст. Шоркистры, разъезд 691 км, д. 1 | 4 | 100 | 1896 | 191,0 | 4 | 4 |
| 257. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 4 | 7 | 100 | 1929 | 286,0 | 7 | 13 |
| 258. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 5 | 4 | 100 | 1929 | 204,0 | 4 | 7 |
| 259. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 6 | 6 | 100 | 1896 | 222,0 | 6 | 14 |
| 260. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 8 | 4 | 100 | 1914 | 138,6 | 4 | 11 |
| 261. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 10 | 6 | 100 | 1896 | 210,6 | 6 | 12 |
| 262. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 13 | 7 | 100 | 1950 | 258,6 | 7 | 16 |
|  | Итого | 116 | х | х | 3565,7 | 116 | 246 |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 263. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 43 | 5 | 75 | 1959 | 158,1 | 5 | 12 |
| 264. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 45 | 4 | 75 | 1960 | 158,8 | 3 | 10 |
| 265. | г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 7 | 12 | 70 | 1959 | 432,7 | 8 | 20 |
|  | Итого | 21 | х | х | 749,6 | 16 | 42 |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 266. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 24 | 4 | 80 | 1953 | 117,0 | 4 | 8 |
| 267. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 44 | 3 | 80 | 1953 | 76,8 | 3 | 12 |
| 268. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 3 | 3 | 80 | 1960 | 97,5 | 3 | 12 |
| 269. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 5 | 6 | 82 | 1959 | 118,0 | 6 | 13 |
| 270. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 4 | 4 | 84 | 1960 | 96,2 | 4 | 13 |
| 271. | пгт Кугеси, ул. Калинина, д. 4 | 4 | 79 | 1960 | 116,0 | 4 | 6 |
| 272. | пгт Кугеси, ул. Школьная, д. 13б | 4 | 70 | 1956 | 64,9 | 5 | 11 |
| 273. | пгт Кугеси, ул. Кутузова, д. 18 | 7 | 85 | 1967 | 236,6 | 7 | 16 |
| 274. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 11 | 2 | 80 | 1919 | 46,0 | 2 | 4 |
| 275. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 9 | 3 | 80 | 1920 | 90,0 | 3 | 7 |
| 276. | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 44 | 6 | 80 | 1818 | 110,7 | 6 | 13 |
|  | Итого | 46 | х | х | 1169,7 | 47 | 115 |
| # Шемуршинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 277. | с. Шемурша, ул. Космовского, д. 20 | 23 | 66 | 1987 | 627,3 | 23 | 44 |
| 278. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 33 | 8 | 75 | 1952 | 296,2 | 8 | 15 |
| 279. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 29 | 8 | 75 | 1946 | 221,5 | 8 | 8 |
| 280. | с. Шемурша, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 4 | 75 | 1966 | 162,8 | 4 | 9 |
| 281. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 50 | 2 | 75 | 1936 | 75,5 | 2 | 10 |
|  | Итого | 45 | х | х | 1383,4 | 45 | 86 |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 282. | пос. Саланчик, ул. Николаева, д. 14 | 3 | 76 | 1935 | 78,0 | 3 | 6 |
| 283. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 5 | 2 | 80 | 1952 | 81,4 | 2 | 6 |
|  | Итого | 5 | х | х | 159,4 | 5 | 12 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 284. | г. Ядрин, ул. Первомайская, д. 24 | 3 | 66 | 1917 | 110,16 | 3 | 8 |
| 285. | г. Ядрин, ул. Садовая, д. 17 | 14 | 66 | 1955 | 429,5 | 14 | 39 |
| 286. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 121 | 4 | 66 | 1966 | 173,44 | 4 | 9 |
| 287. | г. Ядрин, ул. Садовая, д. 3 | 11 | 68 | 1940 | 320,5 | 14 | 25 |
|  | Итого | 32 | х | х | 1033,6 | 35 | 81 |
| # Яльчикский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 288. | с. Яльчики, ул. Иванова, д. 14 | 12 | 70 | 1972 | 517,5 | 12 | 38 |
|  | Итого | 12 | х | х | 517,5 | 12 | 38 |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 289. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 1 | 4 | 100 | 1956 | 140,0 | 4 | 7 |
| 290. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 3 | 3 | 100 | 1956 | 109,0 | 3 | 8 |
| 291. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 9 | 3 | 100 | 1959 | 125,0 | 3 | 10 |
| 292. | с. Янтиково, ул. Октябрьская, д. 6 | 2 | 100 | 1956 | 90,0 | 2 | 4 |
| 293. | с. Янтиково, ул. Октябрьская, д. 2 | 3 | 100 | 1937 | 109,0 | 3 | 5 |
| 294. | с. Янтиково, ул. Нагорная, д. 9 | 5 | 93 | 1961 | 249,0 | 5 | 8 |
| 295. | с. Янтиково, ул. Нагорная, д. 7 | 5 | 100 | 1959 | 127,0 | 5 | 15 |
| 296. | с. Янтиково, ул. Ленина, д. 48 | 2 | 100 | 1957 | 60,0 | 2 | 6 |
| 297. | с. Янтиково, ул. Союзная, д. 15 | 2 | 83 | 1966 | 77,0 | 2 | 6 |
| 298. | с. Янтиково, РТП, д. 2 | 5 | 100 | 1954 | 236,0 | 5 | 14 |
| 299. | с. Янтиково, ул. Кооперативная, д. 9 | 5 | 90 | 1978 | 197,0 | 5 | 10 |
| 300. | с. Янтиково, ул. Строительная, д. 11 | 4 | 66 | 1975 | 110,0 | 4 | 12 |
| 301. | с. Янтиково, ул. К. Иванова, д. 16 | 3 | 100 | 1947 | 95,0 | 3 | 10 |
| 302. | с. Янтиково, СХТ, д. 5 | 2 | 100 | 1938 | 108,0 | 2 | 4 |
| 303. | с. Янтиково, пр. Ленина, д. 18 | 2 | 100 | 1961 | 102,0 | 2 | 4 |
| 304. | с. Янтиково, пр. Ленина, д. 17 | 8 | 70 | 1964 | 313,0 | 8 | 16 |
|  | Итого | 58 | х | х | 2247,0 | 58 | 139 |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |
| 305. | ул. Комгородок, д. 13 | 8 | 100 | 1917 | 203,8 | 8 | 9 |
| 306. | ул. Комгородок, д. 14 | 19 | 98 | 1988 | 503,0 | 11 | 23 |
| 307. | пл. Октябрьской революции, д. 6 | 8 | 72 |  | 240,8 | 7 | 21 |
| 308. | пл. Октябрьской революции, д. 2 | 15 | 72 |  | 418,0 | 14 | 26 |
| 309. | Красноармейский спуск, д. 4 | 2 | 78 | 1950 | 34,8 | 2 | 5 |
| 310. | ул. Горшенина, д. 40 | 8 | 90 |  | 246,8 | 9 | 21 |
| 311. | ул. Покровского, д. 33 | 3 | 90 | 1956 | 103,0 | 3 | 11 |
| 312. | ул. Покровского, д. 41 | 3 | 90 | 1917 | 67,6 | 3 | 4 |
| 313. | пл. Октябрьской революции, д. 10 | 2 | 90 |  | 107,0 | 2 | 4 |
| 314. | ул. Покровского, д. 37 | 8 | 90 | 1958 | 210,0 | 8 | 13 |
| 315. | ул. Троицкая, д. 16 | 12 | 90 | 1932 | 506,0 | 12 | 23 |
| 316. | ул. Покровского, д. 10 | 8 | 90 |  | 258,0 | 5 | 15 |
| 317. | Красноармейский спуск, д. 8 | 3 | 90 |  | 117,0 | 2 | 6 |
| 318. | ул. Ленина, д. 85 | 2 | 90 | 1903 | 102,0 | 2 | 6 |
| 319. | ул. Ленина, д. 76 | 3 | 90 | 1964 | 74,0 | 3 | 7 |
| 320. | ул. Ленина, д. 48 | 2 | 70 |  | 99,0 | 3 | 8 |
| 321. | ул. Ленина, д. 6 | 3 | 75 |  | 232,0 | 3 | 8 |
| 322. | ул. Ленина, д. 8а | 8 | 76 |  | 156,0 | 8 | 10 |
| 323. | ул. Ленина, д. 100 | 6 | 90 | 1900 | 182,0 | 6 | 12 |
| 324. | ул. Ленина, д. 77 | 3 | 90 | 1917 | 85,0 | 3 | 6 |
| 325. | ул. Колхозная, д. 7 | 5 | 80 | 1960 | 191,0 | 5 | 19 |
| 326. | ул. Троицкая, д. 4 | 4 | 90 |  | 150,0 | 4 | 12 |
| 327. | ул. Свердлова, д. 12 | 4 | 70 |  | 119,0 | 4 | 12 |
| 328. | ул. Покровского, д. 4 | 14 | 90 |  | 552,0 | 13 | 33 |
| 329. | ул. Стрелецкая, д. 14 | 4 | 90 |  | 168,0 | 4 | 5 |
| 330. | ул. Чапаева, д. 3 | 4 | 88 | 1956 | 104,7 | 4 | 5 |
| 331. | ул. Гончарова, д. 90 | 8 | 90 | 1967 | 167,5 | 8 | 11 |
| 332. | ул. Гончарова, д. 69 | 14 | 90 | 1930 | 300,9 | 13 | 25 |
| 333. | ул. Первомайская, д. 22 | 5 | 94 | 1959 | 125,8 | 5 | 11 |
| 334. | ул. Куйбышева, д. 14 | 8 | 90 | 1957 | 204,9 | 10 | 11 |
| 335. | пл. Октябрьской революции, д. 13 | 6 | 72 | 1910 | 118,0 | 6 | 14 |
| 336. | ул. Гончарова, д. 96 | 4 | 90 | 1909 | 60,2 | 3 | 11 |
| 337. | ул. Гончарова, д. 79 | 4 | 90 | 1957 | 90,7 | 4 | 13 |
| 338. | ул. Горшенина, д. 26а | 10 | 91 |  | 172,8 | 4 | 9 |
| 339. | ул. Гончарова, д. 41 | 6 | 90 |  | 142,1 | 6 | 11 |
| 340. | ул. Гончарова, д. 43 | 8 | 90 |  | 175,5 | 7 | 20 |
| 341. | ул. Гончарова, д. 45 | 8 | 90 |  | 179,0 | 8 | 17 |
| 342. | ул. Стрелецкая, д. 6 | 8 | 90 | 1915 | 178,4 | 7 | 14 |
| 343. | ул. Горшенина, д. 47 | 5 | 90 |  | 144,8 | 5 | 8 |
| 344. | ул. Горького, д. 22 | 4 | 95 | 1906 | 116,9 | 4 | 8 |
| 345. | ул. Горького, д. 13 | 8 | 70 |  | 294,5 | 8 | 9 |
| 346. | ул. Горького, д. 14 | 8 | 80 | 1896 | 152,4 | 7 | 15 |
| 347. | ул. Кирова, д. 11 | 11 | 90 | 1900 | 263,0 | 8 | 15 |
| 348. | ул. Кирова, д. 15 | 7 | 72 | 1890 | 153,8 | 7 | 14 |
| 349. | ул. Белинского, д. 13 | 10 | 82 | 1952 | 270,0 | 10 | 24 |
| 350. | ул. Белинского, д. 15 | 8 | 80 | 1960 | 200,5 | 8 | 19 |
| 351. | ул. Фестивальная, д. 20 | 8 | 80 | 1960 | 217,7 | 8 | 19 |
| 352. | ул. Фестивальная, д. 11 | 5 | 80 | 1960 | 133,7 | 5 | 12 |
| 353. | ул. Фестивальная, д. 7 | 4 | 80 | 1960 | 113,1 | 4 | 10 |
| 354. | ул. Белинского, д. 28 | 6 | 84 | 1959 | 136,7 | 5 | 9 |
| 355. | Школьный проезд, д. 5 | 4 | 84 | 1958 | 177,8 | 4 | 12 |
| 356. | ул. Нахимова, д. 22 | 2 | 74 | 1963 | 67,9 | 2 | 5 |
| 357. | ул. Юбилейная, д. 10 | 4 | 84 |  | 112,4 | 4 | 9 |
| 358. | ул. Юбилейная, д. 2 | 4 | 84 | 1958 | 106,7 | 3 | 6 |
| 359. | ул. Юбилейная, д. 4 | 4 | 84 | 1958 | 131,2 | 4 | 9 |
| 360. | ул. Юбилейная, д. 5 | 4 | 84 |  | 111,0 | 3 | 8 |
| 361. | ул. Жуковского, д. 9 | 6 | 90 |  | 341,0 | 6 | 18 |
| 362. | ул. Жуковского, д. 3 | 3 | 90 |  | 163,5 | 3 | 7 |
| 363. | ул. Комсомола, д. 97 | 6 | 90 | 1906 | 164,4 | 6 | 15 |
| 364. | ул. Комсомола, д. 62 | 4 | 90 | 1905 | 116,1 | 4 | 9 |
| 365. | ул. Комсомола, д. 38 | 3 | 90 | 1949 | 83,8 | 3 | 5 |
| 366. | ул. 40 лет Победы, д. 36 | 3 | 70 |  | 68,7 | 3 | 5 |
| 367. | ул. Ленина, д. 46 | 3 | 90 |  | 143,0 | 2 | 8 |
| 368. | ул. Кирова, д. 11а | 4 | 74 | 1900 | 130,2 | 4 | 7 |
| 369. | ул. Гончарова, д. 67 | 7 | 70 |  | 161,4 | 3 | 4 |
| 370. | ул. Жуковского, д. 83 | 4 | 70 |  | 237,9 | 5 | 13 |
| 371. | ул. Стрелецкая, д. 91 | 3 | 90 |  | 103,3 | 2 | 5 |
| 372. | ул. Ленина, д. 70 | 5 | 75 | 1906 | 180,8 | 5 | 11 |
| 373. | ул. Ленина, д. 66 | 7 | 90 | 1900 | 207,5 | 7 | 17 |
| 374. | ул. Первомайская, д. 41 | 5 | 90 |  | 208,8 | 5 | 11 |
| 375. | ул. Комсомола, д. 65 | 3 | 94 | 1953 | 104,9 | 3 | 5 |
| 376. | ул. Комсомола, д. 58 | 6 | 90 |  | 190,1 | 1 | 4 |
| 377. | ул. Комсомола, д. 60 | 6 | 71 | 1911 | 76,2 | 6 | 7 |
| 378. | ул. Комсомола, д. 98 | 5 | 90 | 1895 | 197,7 | 5 | 11 |
| 379. | ул. Комсомола, д. 24 | 2 | 90 |  | 104,2 | 2 | 4 |
| 380. | ул. Комсомола, д. 1 | 4 | 90 | 1958 | 89,6 | 4 | 9 |
| 381. | ул. Комсомола, д. 67 | 3 | 90 | 1905 | 112,9 | 3 | 6 |
| 382. | ул. Комсомола, д. 80 | 8 | 90 |  | 266,9 | 6 | 8 |
| 383. | ул. Комсомола, д. 100 | 8 | 70 |  | 261,6 | 8 | 17 |
| 384. | ул. III Интернационала, д. 49 | 5 | 70 |  | 167,0 | 4 | 15 |
| 385. | Фабричный переулок, д. 6 | 4 | 84 | 1958 | 140,8 | 4 | 7 |
| 386. | Фабричный переулок, д. 3 | 4 | 84 | 1958 | 142,5 | 4 | 4 |
| 387. | ул. Московская, д. 107 | 3 | 76 | 1937 | 88,6 | 3 | 6 |
| 388. | ул. Московская, д. 105 | 4 | 90 | 1958 | 173,0 | 5 | 11 |
| 389. | ул. Московская, д. 19 | 3 | 90 |  | 101,4 | 3 | 4 |
| 390. | ул. Московская, д. 28 | 3 | 90 | 1907 | 115,8 | 4 | 10 |
| 391. | ул. Горшенина, д. 37 | 4 | 90 | 1906 | 162,4 | 4 | 7 |
| 392. | ул. Горшенина, д. 6 | 4 | 90 |  | 85,8 | 4 | 4 |
| 393. | ул. Стрелецкая, д. 8 | 8 | 90 | 1930 | 383,7 | 4 | 11 |
| 394. | ул. Стрелецкая, д. 41а | 4 | 90 |  | 88,9 | 3 | 6 |
| 395. | ул. Стрелецкая, д. 16 | 7 | 90 |  | 198,7 | 5 | 10 |
| 396. | ул. Горького, д. 18 | 2 | 72 | 1910 | 79,8 | 2 | 3 |
| 397. | ул. Горького, д. 8 | 3 | 95 |  | 86,5 | 3 | 9 |
| 398. | ул. Лермонтова, д. 15 | 4 | 70 | 1902 | 99,2 | 4 | 5 |
| 399. | ул. Первомайская, д. 50 | 4 | 70 | 1906 | 172,8 | 4 | 9 |
| 400. | ул. Шпальная, д. 8 | 3 | 70 | 1922 | 84,2 | 3 | 5 |
| 401. | Больничный переулок, д. 15 | 2 | 70 | 1954 | 110,7 | 2 | 6 |
| 402. | Больничный переулок, д. 15а | 3 | 70 | 1958 | 137,0 | 3 | 4 |
| 403. | ул. Герцена, д. 10 | 4 | 70 | 1949 | 118,8 | 4 | 7 |
| 404. | ул. Почтовая, д. 13 | 10 | 70 | 1939 | 523,7 | 10 | 27 |
| 405. | ул. Первомайская, д. 50а | 6 | 70 | 1913 | 281,1 | 6 | 15 |
| 406. | ул. Почтовая, д. 15 | 7 | 70 | 1930 | 355,6 | 7 | 14 |
| 407. | ул. Краснофлотская, д. 8 | 4 | 70 | 1959 | 124,5 | 4 | 9 |
| 408. | ул. Шпальная, д. 2 | 12 | 75 | 1935 | 581,0 | 12 | 9 |
| 409. | ул. Шпальная, д. 4 | 12 | 75 | 1935 | 534,2 | 12 | 20 |
| 410. | ул. Железнодорожная, д. 11 | 7 | 75 | 1905 | 211,6 | 7 | 8 |
| 411. | ул. Железнодорожный тупик, д. 15 | 8 | 70 | 1910 | 171,2 | 8 | 16 |
| 412. | ул. Шпальная, д. 6 | 5 | 70 | 1922 | 162,9 | 5 | 4 |
| 413. | ул. Комсомола, д. 82а | 9 | 80 | 1952 | 673,2 | 9 | 21 |
| 414. | ул. Троицкая, д. 9 | 4 | 80 | 1900 | 187,5 | 4 | 6 |
| 415. | Больничный переулок, д. 3 | 10 | 80 | 1955 | 390,9 | 10 | 23 |
| 416. | ул. Комсомола, д. 78 | 4 | 80 | 1906 | 159,8 | 4 | 4 |
| 417. | ул. Жуковского, д. 77б | 2 | 80 | 1949 | 67,6 | 2 | 3 |
| 418. | ул. Шпальная, д. 47 | 3 | 80 | 1925 | 158,2 | 3 | 10 |
| 419. | ул. Щорса, д. 9 | 6 | 80 | 1905 | 207,0 | 6 | 9 |
| 420. | ул. Ленинградская, д. 10 | 3 | 80 | 1954 | 103,1 | 3 | 4 |
|  | Итого | 654 | х | х | 21395,6 | 608 | 1253 |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |
| 421. | ул. Красноармейская, д. 38 | 4 | 80 | 1917 | 108,0 | 4 | 8 |
| 422. | ул. Железнодорожная, д. 249 | 14 | 85 | 1937 | 544,3 | 14 | 31 |
| 423. | ул. Кооперативная, д. 17 | 3 | 80 | 1938 | 79,8 | 3 | 9 |
| 424. | ул. Железнодорожная, д. 253 | 5 | 82 | 1945 | 118,5 | 5 | 10 |
| 425. | ул. Железнодорожная, д. 133 | 2 | 80 | 1963 | 81,7 | 2 | 9 |
| 426. | ул. Железнодорожная, д. 228 | 4 | 80 | 1974 | 113,3 | 4 | 9 |
| 427. | ул. Железнодорожная, д. 257 | 3 | 80 | 1974 | 145,5 | 3 | 4 |
| 428. | ул. Филатова, д. 5 | 2 | 81 | 1954 | 63,0 | 2 | 6 |
| 429. | ул. Новая, д. 1 | 10 | 88 | 1969 | 404,2 | 10 | 22 |
| 430. | ул. Свободы, д. 22 | 4 | 80 | 1940 | 94,0 | 4 | 10 |
| 431. | ул. Красноармейская, д. 54 | 2 | 80 | 1942 | 38,1 | 2 | 2 |
| 432. | ул. Красноармейская, д. 51 | 2 | 80 | 1952 | 73,1 | 2 | 9 |
| 433. | ул. Фурманова, д. 2 | 4 | 90 | 1961 | 89,1 | 4 | 8 |
| 434. | ул. Красноармейская, д. 23 | 2 | 80 | 1966 | 58,7 | 2 | 7 |
| 435. | ул. 40 лет Октября, д. 12 | 2 | 80 | 1959 | 62,4 | 2 | 5 |
| 436. | ул. Красноармейская, д. 25 | 4 | 80 | 1925 | 103,7 | 4 | 10 |
| 437. | ул. Железнодорожная, д. 233 | 12 | 78 | 1930 | 472,1 | 12 | 30 |
| 438. | ул. Канашская, д. 27 | 5 | 78 | 1930 | 140,0 | 5 | 12 |
| 439. | ул. Промогородная, д. 5 | 2 | 78 | 1930 | 45,0 | 2 | 5 |
| 440. | ул. Железнодорожная, д. 235 | 10 | 78 | 1932 | 465,7 | 10 | 24 |
| 441. | ул. Красноармейская, д. 7 | 2 | 78 | 1935 | 44,2 | 2 | 5 |
| 442. | ул. Железнодорожная, д. 237 | 16 | 78 | 1936 | 518,6 | 16 | 42 |
| 443. | ул. Железнодорожная, д. 247 | 4 | 78 | 1936 | 157,7 | 4 | 12 |
| 444. | ул. Железнодорожная, д. 225 | 9 | 78 | 1954 | 309,7 | 9 | 28 |
| 445. | ул. Крупской, д. 8 | 4 | 78 | 1954 | 61,2 | 4 | 15 |
| 446. | ул. Красноармейская, д. 55 | 3 | 78 | 1956 | 61,0 | 3 | 6 |
| 447. | ул. Железнодорожная, д. 43 | 3 | 78 | 1958 | 82,8 | 3 | 9 |
| 448. | ул. Железнодорожная, д. 45 | 3 | 78 | 1958 | 64,0 | 3 | 8 |
| 449. | ул. Железнодорожная, д. 155 | 6 | 78 | 1959 | 154,4 | 6 | 16 |
| 450. | ул. Суворова, д. 4 | 8 | 78 | 1959 | 159,7 | 8 | 18 |
| 451. | ул. Железнодорожная, д. 227 | 3 | 78 | 1961 | 88,1 | 3 | 6 |
| 452. | ул. Красноармейская, д. 24 | 7 | 78 | 1960 | 142,8 | 7 | 16 |
| 453. | ул. Автовокзальная, д. 7 | 4 | 75 | 1959 | 87,9 | 4 | 9 |
| 454. | ул. Первомайская, д. 81 | 2 | 75 | 1960 | 48,1 | 2 | 4 |
| 455. | ул. Театральная, д. 3 | 3 | 75 | 1963 | 77,9 | 3 | 9 |
| 456. | ул. Чебоксарская, д. 13 | 3 | 75 | 1963 | 88,3 | 3 | 5 |
| 457. | ул. Канашская, д. 21 | 5 | 75 | 1928 | 165,7 | 5 | 16 |
| 458. | ул. Первомайская, д. 15 | 6 | 75 | 1934 | 163,2 | 6 | 20 |
| 459. | ул. Лесная, д. 6 | 2 | 75 | 1939 | 55,9 | 2 | 2 |
| 460. | ул. Железнодорожная, д. 41 | 3 | 75 | 1958 | 57,0 | 3 | 8 |
| 461. | ул. Новая, д. 3 | 15 | 75 | 1959 | 441,0 | 15 | 42 |
| 462. | ул. Пугачева, д. 38 | 3 | 75 | 1959 | 55,4 | 3 | 9 |
| 463. | ул. Полетаева, д. 7 | 2 | 75 | 1959 | 62,2 | 2 | 7 |
| 464. | ул. Кирова, д. 4 | 6 | 75 | 1934 | 138,2 | 6 | 14 |
| 465. | ул. Железнодорожная, д. 37 | 2 | 78 | 1959 | 26,5 | 1 | 5 |
| 466. | ул. 40 лет Октября, д. 14 | 4 | 70 | 1958 | 146,5 | 4 | 15 |
| 467. | ул. 40 лет Октября, д. 16 | 4 | 70 | 1958 | 176,4 | 4 | 16 |
| 468. | ул. Комсомольская, д. 22 | 2 | 70 | 1965 | 51,9 | 1 | 4 |
| 469. | ул. Комсомольская, д. 24 | 4 | 70 | 1950 | 87,4 | 2 | 8 |
| 470. | ул. Механизаторов, д. 1 | 3 | 70 | 1970 | 97,7 | 3 | 5 |
| 471. | ул. Чебоксарская, д. 8 | 2 | 70 | 1951 | 40,2 | 1 | 2 |
| 472. | ул. Канашская, д. 9 | 4 | 70 | 1926 | 196,2 | 4 | 14 |
|  | Итого | 243 | х | х | 7407,9 | 238 | 625 |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |
| 473. | ул. Кооперативная, д. 6 | 3 | 100 | 1933 | 45,82 | 3 | 3 |
| 474. | ул. Мира, д. 6 | 3 | 100 | 1930 | 45,25 | 3 | 5 |
| 475. | ул. Мира, д. 8 | 16 | 100 | 1930 | 321,58 | 16 | 37 |
| 476. | ул. МОПРа, д. 13 | 6 | 100 | 1931 | 279,45 | 6 | 18 |
| 477. | ул. Ленина, д. 16 | 12 | 100 | 1932 | 575,00 | 18 | 38 |
| 478. | ул. МОПРа, д. 1 | 18 | 100 | 1930 | 706,00 | 17 | 52 |
| 479. | ул. МОПРа, д. 3 | 25 | 100 | 1930 | 692,00 | 24 | 61 |
| 480. | пер. Зеленый, д. 1 | 16 | 100 | 1936 | 735,00 | 21 | 46 |
| 481. | ул. МОПРа, д. 9 | 8 | 100 | 1931 | 534,00 | 15 | 41 |
| 482. | ул. МОПРа, д. 11 | 8 | 100 | 1931 | 544,00 | 19 | 48 |
| 483. | ул. Мира, д. 10 | 8 | 100 | 1931 | 578,00 | 17 | 39 |
| 484. | ул. Мира, д. 12 | 8 | 100 | 1931 | 583,00 | 17 | 44 |
| 485. | ул. Косточкина, д. 18 | 8 | 100 | 1934 | 475,00 | 14 | 30 |
| 486. | ул. Косточкина, д. 20 | 8 | 100 | 1934 | 486,00 | 20 | 41 |
| 487. | Заводской проезд, д. 9 | 8 | 100 | 1930 | 498,00 | 12 | 34 |
| 488. | Заводской проезд, д. 11 | 8 | 100 | 1930 | 509,00 | 10 | 27 |
| 489. | Заводской проезд, д. 14 | 27 | 100 | 1934 | 807,00 | 29 | 72 |
| 490. | ул. Комсомольская, д. 2а | 8 | 100 | 1958 | 291,00 | 9 | 16 |
| 491. | ул. Мебельщиков, д. 6 | 8 | 100 | 1957 | 288,00 | 9 | 16 |
| 492. | ул. Мебельщиков, д. 8 | 8 | 100 | 1957 | 290,00 | 8 | 14 |
| 493. | ул. Мебельщиков, д. 10 | 8 | 100 | 1957 | 294,00 | 8 | 16 |
| 494. | Банковский переулок, д. 10 | 8 | 100 | 1957 | 291,00 | 9 | 24 |
| 495. | Банковский переулок, д. 12 | 8 | 100 | 1957 | 286,00 | 9 | 15 |
| 496. | ул. Мичурина, д. 12 | 17 | 100 | 1963 | 1263,00 | 9 | 18 |
| 497. | ул. Мичурина, д. 10 | 58 | 100 | 1960 | 1315,00 | 58 | 140 |
| 498. | ул. Маяковского, д. 74 | 8 | 100 | 1958 | 419,00 | 10 | 26 |
| 499. | Банковский переулок, д. 14а | 8 | 100 | 1959 | 248,00 | 8 | 19 |
| 500. | ул. К. Маркса, д. 59 | 11 | 100 | 1936 | 305,00 | 12 | 27 |
| 501. | ул. Щербакова, д. 48а | 3 | 100 | 1949 | 159,00 | 5 | 8 |
| 502. | ул. Щербакова, д. 44 | 10 | 100 | 1959 | 406,00 | 12 | 29 |
| 503. | ул. О. Кошевого, д. 18 | 8 | 100 | 1959 | 401,00 | 11 | 25 |
| 504. | ул. Колхозная, д. 5 | 12 | 100 | 1937 | 330,00 | 12 | 24 |
| 505. | ул. Ленина, д. 22 | 4 | 82 | 1958 | 228,00 | 9 | 15 |
| 506. | пер. Зеленый, д. 3 | 8 | 90 | 1954 | 248,00 | 10 | 21 |
| 507. | пер. Зеленый, д. 5 | 6 | 100 | 1932 | 210,00 | 8 | 20 |
| 508. | ул. Жукова, д. 11 | 4 | 100 | 1938 | 209,00 | 4 | 11 |
| 509. | пер. Зеленый, д. 8 | 8 | 88 | 1957 | 223,00 | 9 | 21 |
| 510. | пер. Зеленый, д. 7 | 12 | 86 | 1958 | 424,00 | 11 | 24 |
| 511. | ул. Урицкого, д. 30 | 4 | 75 | 1968 | 152,00 | 4 | 8 |
| 512. | ул. Урицкого, д. 32 | 2 | 78 | 1968 | 51,00 | 2 | 2 |
| 513. | Заводской проезд, д. 16 | 12 | 100 | 1943 | 741,00 | 17 | 37 |
| 514. | ул. Мичурина, д. 4 | 16 | 96 | 1953 | 393,00 | 22 | 55 |
| 515. | ул. Щербакова, д. 79 | 2 | 100 | 1951 | 45,00 | 2 | 6 |
| 516. | ул. Белинского, д. 1а | 4 | 96 | 1953 | 83,00 | 3 | 7 |
| 517. | ул. Щербакова, д. 91 | 2 | 96 | 1953 | 85,00 | 2 | 5 |
| 518. | ул. Котовского, д. 65 | 2 | 90 | 1956 | 63,00 | 2 | 6 |
| 519. | ул. Ленина, д. 39 | 8 | 90 | 1956 | 242,00 | 8 | 14 |
| 520. | ул. Котовского, д. 63 | 2 | 92 | 1957 | 63,00 | 3 | 5 |
| 521. | ул. Халтурина, д. 4 | 3 | 90 | 1958 | 116,00 | 4 | 7 |
| 522. | ул. Халтурина, д. 7 | 4 | 90 | 1958 | 180,00 | 4 | 11 |
| 523. | ул. Францева, д. 3а | 2 | 90 | 1958 | 64,00 | 1 | 2 |
| 524. | ул. Ленина, д. 41 | 8 | 84 | 1959 | 244,00 | 9 | 18 |
| 525. | ул. Орджоникидзе, д. 60/2 | 2 | 82 | 1960 | 30,00 | 2 | 8 |
| 526. | ул. Орджоникидзе, д. 75/1 | 2 | 82 | 1960 | 20,00 | 2 | 3 |
| 527. | ул. Матросова, д. 73 | 4 | 78 | 1962 | 130,00 | 4 | 10 |
| 528. | ул. Сеченова, д. 7 | 8 | 72 | 1965 | 389,00 | 13 | 26 |
| 529. | ул. Сеченова, д. 1 | 4 | 84 | 1959 | 213,00 | 4 | 15 |
| 530. | ул. Белинского, д. 1 | 4 | 84 | 1959 | 83,10 | 5 | 11 |
| 531. | ул. Матросова, д. 70 | 7 | 80 | 1961 | 86,30 | 5 | 8 |
| 532. | ул. Чкалова, д. 61 | 8 | 73 | 1973 | 323,00 | 7 | 14 |
| 533. | ул. Тургенева, д. 20 | 4 | 100 | 1972 | 145,00 | 4 | 15 |
| 534. | ул. Тургенева, д. 26 | 5 | 100 | 1973 | 148,00 | 5 | 12 |
| 535. | ул. Тургенева, д. 28 | 4 | 100 | 1972 | 149,00 | 4 | 16 |
| 536. | ул. Тургенева, д. 30 | 4 | 100 | 1973 | 148,00 | 4 | 5 |
| 537. | ул. Тургенева, д. 32 | 3 | 100 | 1973 | 390,00 | 3 | 6 |
| 538. | ул. Тургенева, д. 34 | 3 | 100 | 1974 | 127,00 | 3 | 7 |
| 539. | ул. Тургенева, д. 36 | 2 | 100 | 1974 | 137,00 | 2 | 7 |
| 540. | ул. Тургенева, д. 38 | 3 | 100 | 1974 | 137,00 | 3 | 10 |
| 541. | ул. Крылова, д. 27 | 2 | 100 | 1973 | 125,00 | 2 | 6 |
| 542. | ул. Крылова, д. 35 | 8 | 100 | 1973 | 390,00 | 8 | 19 |
| 543. | ул. Пархоменко, д. 19 | 2 | 100 | 1974 | 127,00 | 2 | 4 |
| 544. | ул. Пархоменко, д. 24 | 3 | 100 | 1973 | 126,00 | 3 | 9 |
| 545. | ул. Луговая, д. 37 | 2 | 100 | 1973 | 129,00 | 2 | 9 |
| 546. | ул. С. Лазо, д. 36 | 5 | 100 | 1973 | 145,00 | 6 | 15 |
| 547. | ул. С. Лазо, д. 38 | 2 | 100 | 1973 | 148,00 | 2 | 5 |
| 548. | ул. Докучаева, д. 10 | 3 | 100 | 1976 | 136,00 | 3 | 11 |
| 549. | ул. Докучаева, д. 12 | 2 | 100 | 1976 | 76,00 | 2 | 5 |
| 550. | ул. Ленина, д. 62 | 2 | 100 | 1932 | 58,00 | 2 | 9 |
| 551. | ул. Свердлова, д. 90 | 2 | 96 |  | 94,00 | 2 | 5 |
| 552. | ул. Ленина, д. 43а | 4 | 100 | 1963 | 72,00 | 4 | 8 |
| 553. | ул. Футболка, д. 1 | 2 | 100 | 1953 | 40,00 | 2 | 6 |
| 554. | ул. Футболка, д. 2 | 2 | 100 | 1953 | 49,00 | 2 | 6 |
| 555. | ул. Футболка, д. 4 | 2 | 100 | 1953 | 54,00 | 2 | 5 |
| 556. | ул. Футболка, д. 5 | 2 | 100 | 1953 | 65,00 | 2 | 4 |
| 557. | ул. Футболка, д. 6 | 2 | 100 | 1953 | 40,00 | 2 | 3 |
| 558. | ул. Футболка, д. 7 | 2 | 100 | 1953 | 54,00 | 2 | 6 |
| 559. | ул. Футболка, д. 8 | 4 | 100 | 1954 | 82,00 | 4 | 13 |
| 560. | ул. Футболка, д. 9 | 3 | 100 | 1940 | 137,00 | 3 | 12 |
| 561. | ул. Футболка, д. 10 | 3 | 96 | 1952 | 90,00 | 3 | 5 |
| 562. | ул. Футболка, д. 16 | 4 | 94 | 1953 | 94,00 | 4 | 11 |
| 563. | ул. Футболка, д. 17 | 4 | 90 | 1955 | 94,00 | 4 | 12 |
| 564. | ул. Суворова, д. 31 | 4 | 100 | 1935 | 87,00 | 4 | 8 |
| 565. | ул. Суворова, д. 9 | 4 | 98 | 1951 | 114,00 | 4 | 7 |
| 566. | ул. Суворова, д. 25 | 2 | 100 | 1949 | 56,00 | 2 | 3 |
| 567. | ул. Суворова, д. 27 | 2 | 100 | 1949 | 58,00 | 2 | 10 |
| 568. | ул. Репина, д. 15 | 8 | 100 | 1937 | 145,00 | 8 | 15 |
| 569. | ул. Белинского, д. 16 | 2 | 100 | 1948 | 96,00 | 2 | 6 |
| 570. | ул. Радищева, д. 77 | 2 | 100 | 1950 | 59,00 | 2 | 8 |
| 571. | ул. Щербакова, д. 55 | 3 | 100 | 1937 | 82,00 | 3 | 9 |
| 572. | ул. Советская, д. 9а | 2 | 98 | 1951 | 105,00 | 2 | 6 |
| 573. | ул. Комсомольская, д. 68 | 12 | 100 | 1950 | 313,00 | 12 | 17 |
| 574. | ул. Кутузова, д. 33 | 2 | 100 | 1948 | 56,00 | 2 | 9 |
| 575. | ул. Кутузова, д. 50 | 2 | 100 | 1948 | 69,00 | 2 | 8 |
| 576. | ул. Кутузова, д. 52 | 3 | 100 | 1937 | 126,00 | 3 | 9 |
| 577. | ул. Кутузова, д. 54 | 4 | 100 | 1937 | 123,00 | 4 | 8 |
| 578. | ул. Кутузова, д. 56 | 4 | 100 | 1937 | 125,00 | 4 | 13 |
| 579. | ул. Кутузова, д. 58 | 4 | 96 | 1952 | 112,00 | 4 | 9 |
| 580. | ул. Сеченова, д. 46 | 2 | 100 | 1928 | 104,00 | 2 | 6 |
| 581. | ул. Стройучасток, д. 1 | 2 | 100 | 1948 | 70,00 | 2 | 6 |
| 582. | ул. Стройучасток, д. 3 | 2 | 100 | 1948 | 82,00 | 2 | 7 |
| 583. | ул. Стройучасток, д. 4 | 2 | 100 | 1948 | 30,00 | 2 | 3 |
| 584. | ул. Стройучасток, д. 5 | 2 | 100 | 1948 | 62,00 | 2 | 7 |
| 585. | ул. Стройучасток, д. 6 | 2 | 100 | 1948 | 61,00 | 2 | 9 |
| 586. | ул. Стройучасток, д. 7 | 2 | 100 | 1948 | 68,00 | 2 | 7 |
| 587. | ул. Стройучасток, д. 10 | 4 | 100 | 1949 | 105,00 | 4 | 14 |
| 588. | ул. Стройучасток, д. 21 | 6 | 100 | 1928 | 170,00 | 6 | 16 |
| 589. | ул. Стройучасток, д. 22 | 4 | 100 | 1948 | 120,00 | 4 | 15 |
| 590. | ул. О. Кошевого, д. 13 | 6 | 100 | 1948 | 182,00 | 6 | 16 |
| 591. | ул. Кумашинская, д. 18 | 4 | 98 | 1951 | 85,00 | 4 | 10 |
| 592. | пр. Сурский, д. 16 | 2 | 100 | 1933 | 50,00 | 2 | 5 |
| 593. | пр. Сурский, д. 18 | 12 | 100 | 1936 | 250,00 | 12 | 20 |
|  | Итого | 732 | х | х | 27309,50 | 834 | 1995 |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |
| 594. | ул. Фучика, д. 28 | 8 | 66 | 1959 | 425,6 | 10 | 27 |
| 595. | ул. Фучика, д. 37 | 8 | 66 | 1957 | 408,0 | 16 | 39 |
| 596. | ул. 40 лет Октября, д. 4 | 2 | 68 | 1959 | 83,4 | 2 | 5 |
| 597. | ул. Семашко, д. 6 | 8 | 67 | 1959 | 391,6 | 10 | 30 |
| 598. | ул. Глинки, д. 29а | 4 | 67 | 1962 | 127,1 | 6 | 12 |
| 599. | ул. Ф. Павлова, д. 31 | 4 | 66 | 1960 | 105,6 | 6 | 11 |
| 600. | ул. Красноармейская, д. 23 | 10 | 70 | 1939 | 260,0 | 11 | 29 |
| 601. | ул. Родниковая, д. 53 | 2 | 66 | 1939 | 70,2 | 2 | 9 |
| 602. | ул. Родниковая, д. 50 | 2 | 66 | 1949 | 43,1 | 2 | 2 |
| 603. | ул. Нижегородская, д. 64 | 8 | 66 | 1951 | 459,6 | 15 | 34 |
| 604. | ул. Нижняя Нагорная, д. 4 | 3 | 75 | 1946 | 98,6 | 3 | 13 |
| 605. | ул. Нагорная, д. 31 | 8 | 80 | 1937 | 263,7 | 3 | 3 |
| 606. | пр. Московский, д. 4 | 10 | 66 | 1938 | 339,8 | 11 | 37 |
| 607. | ул. З. Яковлевой, д. 27 | 2 | 76 | 1952 | 58,9 | 2 | 4 |
| 608. | ул. Нагорная, д. 23 | 2 | 69 | 1957 | 84,2 | 3 | 5 |
| 609. | ул. Нагорная, д. 29 | 5 | 70 | 1935 | 137,7 | 5 | 7 |
| 610. | ул. Сосновская, д. 43 | 3 | 75 | 1958 | 80,6 | 3 | 9 |
| 611. | ул. Красногорская, д. 22а | 3 | 66 | 1963 | 147,7 | 3 | 9 |
| 612. | ул. Тельмана, д. 132 | 2 | 69 | 1963 | 75,2 | 2 | 7 |
| 613. | ул. Красногорская, д. 6 | 2 | 71 | 1956 | 76,4 | 2 | 3 |
| 614. | ул. Просечная, д. 4 | 8 | 71 | 1940 | 222,9 | 6 | 10 |
| 615. | ул. Магницкого, д. 12 | 8 | 66 | 1957 | 291,7 | 10 | 31 |
| 616. | ул. Декабристов, д. 4 | 17 | 66 | 1952 | 614,3 | 15 | 40 |
| 617. | ул. Юности, д. 2 | 8 | 67 | 1945 | 278,8 | 10 | 20 |
| 618. | пер. Ягодный, д. 5 | 7 | 66 | 1963 | 425,8 | 14 | 52 |
| 619. | ул. Красноармейская, д. 3 | 18 | 66 | 1930 | 456,0 | 18 | 68 |
| 620. | ул. Нагорная, д. 6 | 7 | 74 | 1936 | 192,6 | 7 | 17 |
| 621. | ул. Пржевальского, д. 11 | 9 | 67 | 1959 | 451,6 | 9 | 28 |
| 622. | ул. Просечная, д. 9 | 6 | 75 | 1929 | 148,5 | 4 | 7 |
| 623. | ул. Усадская, д. 47 | 4 | 68 | 1959 | 214,8 | 4 | 21 |
| 624. | ул. Усадская, д. 49 | 3 | 66 | 1959 | 203,0 | 3 | 11 |
| 625. | ул. Сурикова, д. 14 | 3 | 66 | 1927 | 106,1 | 3 | 7 |
| 626. | ул. Суворова, д. 27 | 2 | 70 | 1927 | 136,9 | 2 | 13 |
| 627. | ул. Парижской Коммуны, д. 14 | 16 | 70 | 1955 | 457,0 | 17 | 43 |
| 628. | ул. Парижской Коммуны, д. 16 | 7 | 75 | 1960 | 289,8 | 10 | 38 |
| 629. | ул. Парижской Коммуны, д. 8 | 8 | 70 | 1959 | 410,3 | 9 | 33 |
| 630. | ул. Парижской Коммуны, д. 10 | 8 | 70 | 1960 | 413,4 | 8 | 26 |
| 631. | ул. Парижской Коммуны, д. 12 | 18 | 73 | 1966 | 408,6 | 9 | 33 |
| 632. | пер. Кошкинский, д. 1а | 4 | 66 | 1933 | 168,4 | 4 | 15 |
| 633. | ул. Бродского, д. 21/38 | 4 | 69 | 1963 | 169,0 | 4 | 9 |
| 634. | ул. 40 лет Октября, д. 28 | 4 | 71 | 1958 | 162,6 | 4 | 14 |
| 635. | ул. Магницкого, д. 35 | 4 | 69 | 1958 | 160,1 | 4 | 12 |
| 636. | ул. Калинина, д. 68б | 7 | 67 | 1951 | 236,5 | 7 | 16 |
| 637. | ул. Калинина, д. 68з | 2 | 94 | 1968 | 138,2 | 2 | 4 |
| 638. | ул. Поворотно-Нагорная, д. 6 | 7 | 69 | 1936 | 225,2 | 7 | 27 |
| 639. | ул. Я. Купалы, д. 78 | 4 | 66 | 1940 | 60,6 | 4 | 5 |
| 640. | ул. Дунаевского, д. 30 | 7 | 95 | 1960 | 185,3 | 7 | 18 |
| 641. | ул. Энергетиков, д. 18 | 8 | 100 | 1958 | 413,7 | 8 | 30 |
| 642. | ул. Энергетиков, д. 20 | 8 | 100 | 1958 | 412,8 | 8 | 27 |
| 643. | ул. Декабристов, д. 1 | 18 | 100 | 1952 | 630,2 | 18 | 33 |
| 644. | ул. Декабристов, д. 2 | 18 | 100 | 1951 | 624,9 | 18 | 49 |
| 645. | ул. Декабристов, д. 3 | 15 | 100 | 1952 | 628,3 | 16 | 60 |
| 646. | ул. Магницкого, д. 4 | 8 | 100 | 1957 | 249,9 | 8 | 28 |
| 647. | ул. Свердлова, д. 49 | 7 | 66 | 1901 | 197,0 | 7 | 22 |
| 648. | ул. Водопроводная, д. 4 | 4 | 66 | 1933 | 123,5 | 4 | 11 |
| 649. | ул. Водопроводная, д. 6 | 3 | 66 | 1935 | 146,5 | 3 | 12 |
| 650. | ул. Водопроводная, д. 8 | 3 | 66 | 1932 | 103,9 | 3 | 14 |
| 651. | ул. Водопроводная, д. 10 | 3 | 66 | 1932 | 130,7 | 3 | 7 |
| 652. | ул. Гражданская, д. 35 | 8 | 66 | 1958 | 258,5 | 8 | 24 |
| 653. | ул. Социалистическая, д. 5 | 16 | 66 | 1955 | 824,3 | 16 | 45 |
| 654. | ул. Островского, д. 4 | 3 | 70 | 1959 | 158,7 | 3 | 5 |
| 655. | ул. Красноармейская, д. 23 | 10 | 66 | 1939 | 394,2 | 1 | 21 |
| 656. | ул. Водопроводная, д. 15 | 5 | 66 | 1962 | 129,8 | 5 | 8 |
| 657. | ул. Добролюбова, д. 14 | 8 | 66 | 1939 | 204,9 | 8 | 25 |
| 658. | ул. Водопроводная, д. 27 | 8 | 66 | 1950 | 422,2 | 8 | 48 |
| 659. | ул. К. Иванова, д. 89 | 8 | 66 | 1952 | 365,8 | 8 | 42 |
| 660. | ул. Водопроводная, д. 5 | 16 | 66 | 1958 | 501,1 | 15 | 35 |
| 661. | ул. Гражданская, д. 73 | 16 | 66 | 1961 | 557,1 | 16 | 45 |
| 662. | ул. Гражданская, д. 71 | 8 | 66 | 1959 | 486,3 | 8 | 34 |
| 663. | ул. Гражданская, д. 25 | 14 | 66 | 1961 | 455,9 | 14 | 34 |
| 664. | ул. Гражданская, д. 37 | 8 | 66 | 1959 | 446,6 | 8 | 15 |
| 665. | ул. Гражданская, д. 45 | 3 | 66 | 1952 | 84,5 | 3 | 5 |
| 666. | ул. Гражданская, д. 61 | 10 | 66 | 1959 | 432,1 | 10 | 13 |
| 667. | ул. Сосновская, д. 31 | 16 | 75 | 1929 | 377,0 | 7 | 14 |
| 668. | ул. Сосновская, д. 57а | 2 | 66 | 1954 | 82,2 | 2 | 2 |
| 669. | ул. Сосновская, д. 59 | 16 | 70 | 1932 | 536,0 | 18 | 53 |
| 670. | ул. Левобережная, д. 4а | 2 | 75 | 1940 | 64,6 | 2 | 6 |
| 671. | ул. Сплавная, д. 22 | 3 | 75 | 1948 | 105,3 | 2 | 2 |
| 672. | ул. Родниковая, д. 38 | 2 | 66 | 1935 | 49,5 | 1 | 1 |
| 673. | ул. Родниковая, д. 47 | 2 | 66 | 1941 | 50,2 | 2 | 7 |
| 674. | ул. Родниковая, д. 55 | 2 | 75 | 1957 | 49,7 | 1 | 2 |
| 675. | ул. Новая, д. 19 | 4 | 70 | 1939 | 118,7 | 4 | 10 |
| 676. | ул. Биржевая, д. 8а | 12 | 66 | 1939 | 362,4 | 12 | 37 |
| 677. | ул. Хвойная, д. 1 | 3 | 72 | 1940 | 83,8 | 3 | 9 |
| 678. | ул. Биржевая, д. 12 | 2 | 66 | 1960 | 74,3 | 2 | 8 |
| 679. | ул. Левобережная, д. 7 | 2 | 75 | 1950 | 77,0 | 2 | 6 |
| 680. | ул. Сосновская, д. 29 | 2 | 75 | 1929 | 75,8 | 1 | 1 |
| 681. | ул. Биржевая, д. 7 | 3 | 66 | 1946 | 109,4 | 3 | 9 |
| 682. | ул. Сосновская, д. 32 | 4 | 67 | 1932 | 118,6 | 4 | 11 |
| 683. | ул. Сосновская, д. 15 | 3 | 66 | 1947 | 92,5 | 3 | 6 |
| 684. | ул. Больничная, д. 2 | 2 | 72 | 1948 | 82,9 | 3 | 10 |
| 685. | ул. Больничная, д. 8 | 3 | 66 | 1956 | 83,0 | 1 | 9 |
| 686. | ул. Новая, д. 21 | 4 | 75 | 1939 | 134,8 | 4 | 12 |
| 687. | ул. Нагорная, д. 8 | 12 | 75 | 1931 | 303,2 | 7 | 13 |
| 688. | ул. Нагорная, д. 15 | 4 | 66 | 1947 | 92,5 | 3 | 6 |
| 689. | ул. Сплавная, д. 12 | 3 | 66 | 1978 | 67,8 | 2 | 4 |
| 690. | ул. Юности, д. 1а | 3 | 66 | 1978 | 72,2 | 2 | 4 |
| 691. | ул. Юности, д. 1б | 3 | 66 | 1978 | 73,0 | 2 | 2 |
| 692. | ул. Крупской, д. 22 | 4 | 67 | 1963 | 169,3 | 3 | 15 |
| 693. | ул. 1-я Крупская, д. 12 | 4 | 67 | 1963 | 158,8 | 4 | 9 |
| 694. | пер. Бродского, д. 20/40 | 4 | 67 | 1963 | 168,7 | 2 | 7 |
| 695. | пер. Бродского, д. 16/1 | 4 | 67 | 1963 | 161,1 | 4 | 12 |
| 696. | пер. Бродского, д. 10 | 4 | 67 | 1963 | 170,9 | 4 | 14 |
| 697. | пер. Бродского, д. 2 | 3 | 67 | 1963 | 169,3 | 3 | 9 |
| 698. | ул. 1-я Крупская, д. 28/36 | 4 | 67 | 1963 | 190,2 | 4 | 4 |
| 699. | ул. Калинина, д. 93 | 6 | 67 | 1937 | 221,5 | 7 | 37 |
| 700. | пер. Кошкинский, д. 2 | 4 | 66 | 1933 | 135,9 | 4 | 10 |
|  | Итого | 683 | х | х | 25230,5 | 673 | 1966 |
|  | Всего | 3985 | х | х | 140436,4 | 3968 | 9673 |

Приложение N 3

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 22 декабря 2008 г. N 391

# Индикаторы
оценки эффективности реализации республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы

(в процентах)

| Наименование показателя | Индикаторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, нарастающим итогом | 3,6 | 9,5 | 16,1 | 22,6 |
| Доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда нарастающим итогом | 2,1 | 5,7 | 10,8 | 17,1 |

Приложение N 4

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 22 декабря 2008 г. N 391

# Объемы финансирования 
республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы

| Годы | Общая площадь сносимого жилищного фонда, кв. метров | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | местный бюджет | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  | всего | на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений, приобретаемых в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы" |  |  |
| 2008 | 9952 | 203434,60 | 0,00 | 0,00 | 169000,00 |  | 34434,60 | 0,00 |
| 2009 | 3945 | 174478,00 | 68117,00 | 0,00 | 65761,00 | 63992,0 | 40000,00 | 600,00 |
| 2010 | 19840 | 596542,28 | 52104,00 | 343438,28 | 160000,00 |  | 40000,00 | 1000,00 |
| 2011 | 20212 | 607442,28 | 52104,00 | 343438,28 | 170400,00 |  | 40000,00 | 1500,00 |
| Всего | 53949 | 1581897,16 | 172325,00 | 686876,56 | 565161,00 | 63992,0 | 154434,60 | 3100,00 |