# Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 25 февраля 2011 г. N 64 
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15"

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Внести в республиканскую целевую программу "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы (далее - Программа), принятую постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 января 2008 г. N 15 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2008 г. N 189, от 22 декабря 2008 г. N 391, от 1 июля 2009 г. N 212, от 24 мая 2010 г. N 137, от 26 августа 2010 г. N 276, от 30 декабря 2010 г. N 565), следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

| "Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования Программы составляет 1144716828,04 рубля, из них средства: федерального бюджета - 113827200,0 рубля; Фонда - 567020053,0 рубля; республиканского бюджета Чувашской Республики - 380329734,19 рубля; местных бюджетов - 79404330,85 рубля; внебюджетных источников - 4135510,0 рубля"; |
| --- | --- | --- |

2) в разделе IV "Ресурсное обеспечение Программы":

абзац шестой пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

"В 2010 году средства республиканского бюджета Чувашской Республики направлены на финансирование мероприятий по разработке типового проекта энергоэффективного малоэтажного жилого дома экономкласса в объеме 2,25 млн. рублей.";

таблицу 6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 6

(рублей)

| N пп | Наименование муниципальных образований | Объемы средств на изъятие помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, и переселение граждан в зависимости от способов переселения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | из жилых помещений частного жилищного фонда на предоставление жилых помещений по договору мены | из жилых помещений муниципального жилищного фонда во вновь построенные многоквартирные дома |
| 1. | Аликовский район | 6499692,50 | 12212879,50 |
| 2. | Батыревский район |  | 6137933,30 |
| 3. | Вурнарский район |  | 12429131,00 |
| 4. | Ибресинский район | 1164446,80 | 3571781,20 |
| 5. | Канашский район | 1765940,00 | 16117618,00 |
| 6. | Комсомольский район |  | 8558762,00 |
| 7. | Моргаушский район | 8131816,00 | 34813800,00 |
| 8. | Порецкий район | 29622463,00 | 3498755,00 |
| 9. | Цивильский район | 1284843,00 | 25527842,74 |
| 10. | Чебоксарский район | 1793568,40 | 21843193,60 |
| 11. | Шумерлинский район |  | 11890080,00 |
| 12. | Янтиковский район | 9168144,00 | 6140417,00 |
| 13. | г. Алатырь | 149524232,00 | 63588088,00 |
| 14. | г. Шумерля |  | 149583709,00 |
| 15. | г. Чебоксары | 3845600,00 | 39961350,00 |
|  | Итого | 212800745,70 | 415875340,34"; |

в таблице 7:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "2. | Батыревский район | 6137933,3 | 5388638,0 | 408714,0 | 340581,3"; |

пункт 5 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "5. | Комсомольский район | 8558762,0 | 6097573,0 | 462487,0 | 1998702,0"; |

пункт 15 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "15. | г. Чебоксары | 43806950,0 | 30891074,0 | 2343006,0 | 10572870,0"; |

позицию "Всего" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Всего | 628676086,04 | 567020053,0 | 43701769,74 | 17954263,3"; |

абзацы сорок девятый - пятьдесят четвертый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1144716828,04 рубля, в том числе средства:

федерального бюджета - 113827200,0 рубля;

Фонда - 567020053,0 рубля;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 380329734,19 рубля;

местных бюджетов - 79404330,85 рубля;

внебюджетных источников - 4135510,0 рубля.";

3) в приложении N 1 к Программе:

пункты 289-298 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "289. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 25 | 6 |  | 1934 | 249,81 | 4 | 8 |
| 290. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 9 | 6 |  | 1955 | 269,56 | 3 | 6 |
| 291. | пос. Кабаново, ул. Набережная, д. 1 | 4 |  | 1950 | 189,07 | 3 | 4 |
| 292. | пос. Саланчик, ул. Школьная, д. 6 | 8 |  | 1948 | 255,27 | 2 | 2 |
| 293. | пос. Саланчик, ул. Николаева, д. 14 | 3 | 76 | 1935 | 69,71 | 3 | 5 |
| 294. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 5 | 2 | 80 | 1952 | 97,38 | 2 | 6 |
| 295. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 10 | 4 |  | 1952 | 115,54 | 1 | 3 |
| 296. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 8 | 4 |  | 1952 | 96,15 | 1 | 3 |
| 297. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 3 | 4 |  | 1952 | 97,66 | 1 | 4 |
| 298. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 4 | 4 |  | 1952 | 109,43 | 2 | 3"; |

позицию "Итого" по Шумерлинскому району изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Итого | 45 | х | х | 1549,58 | 22 | 44"; |

позицию "Всего" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Всего | 4027 | х | х | 144891,06 | 3995 | 9761"; |

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3) приложения N 1.1, 2.1, 2.2, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1-4 соответственно к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

| И.о. Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики | А. Иванов |
| --- | --- |

Приложение N 1

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25 февраля 2011 г. N 64

Приложение N 1.1

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2011 годы

# Перечень 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и (или) подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых в 2010 году планируется предоставление финансовой поддержки с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

| N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным |  |  | Планируемая дата окончания переселения |  | Планируемая дата сноса многоквартирного дома |  | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на дату утверждения региональной программы |  | Число жителей, планируемых к переселению |  | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  | Количество расселяемых жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. Советская, д. 39 | 20 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 22 |  | 22 |  | 400,36 |  | 380,36 |  | 8 |  |
| 2. | с. Аликово, МХП "Спутник", д. 1 | 17 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 245,80 |  | 245,80 |  | 6 |  |
| 3. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 7 | 8 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 158,23 |  | 114,20 |  | 3 |  |
| 4. | с. Аликово, ул. Колхозная, д. 10 | 4 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 4 |  | 4 |  | 70,50 |  | 44,30 |  | 1 |  |
|  | Всего по Аликовскому району |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 52 |  | 874,89 |  | 784,66 |  | 18 |  |
| # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 1 | 1 | 23.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 3 |  | 1 |  | 71,90 |  | 36,80 |  | 1 |  |
| 6. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 7 | 4 | 23.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 88,90 |  | 88,90 |  | 2 |  |
| 7. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 11 | 5 | 23.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 143,90 |  | 107,50 |  | 2 |  |
|  | Всего по Батыревскому району |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 13 |  | 304,70 |  | 233,20 |  | 5 |  |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 5 | 30 | 29.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 66,23 |  | 66,23 |  | 3 |  |
| 9. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 4 | 13 | 29.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 98,48 |  | 98,48 |  | 4 |  |
| 10. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 43а | 19 | 29.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 26,65 |  | 26,65 |  | 1 |  |
| 11. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 14 | 16 | 29.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 9 |  | 9 |  | 100,18 |  | 100,18 |  | 3 |  |
| 12. | пгт Вурнары, ул. К. Маркса, д. 5 | 20 | 29.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 162,49 |  | 162,49 |  | 5 |  |
|  | Всего по Вурнарскому району |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  | 454,03 |  | 454,03 |  | 16 |  |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 59 | 50 | 26.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 232,87 |  | 190,80 |  | 4 |  |
|  | Всего по Ибресинскому району |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 232,87 |  | 190,8 |  | 4 |  |
| # Канашский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | с. Шихазаны, Сельхозтехника, д. 21 | 18 | 31.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 9 |  | 9 |  | 179,16 |  | 142,59 |  | 3 |  |
| 15. | с. Шихазаны, ул. К. Маркса, д. 21 | 34 | 29.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 126,37 |  | 126,37 |  | 4 |  |
| 16. | с. Шихазаны, ул. В.П. Епифанова, д. 11 | 1 | 29.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 2 |  | 2 |  | 69,80 |  | 69,80 |  | 2 |  |
| 17. | с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 8 | 2 | 29.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 110,87 |  | 110,87 |  | 4 |  |
| 18. | с. Шихазаны, ул. Ленина, д. 17 | 33 | 29.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 1 |  | 1 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 1 |  |
| 19. | с. Шихазаны, ул. Калинина, д. 29 | 25 | 31.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 13 |  | 13 |  | 208,52 |  | 208,52 |  | 6 |  |
|  | Всего по Канашскому району |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 48 |  | 724,72 |  | 688,15 |  | 20 |  |
| # Комсомольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 41 | 7/06 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 2 |  | 2 |  | 416,00 |  | 40,30 |  | 1 |  |
| 21. | с. Комсомольское, пер. Пришкольный, д. 3 | 3/06 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 23 |  | 23 |  | 220,30 |  | 181,90 |  | 7 |  |
| 22. | с. Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 13 | 4/06 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 66,90 |  | 55,20 |  | 2 |  |
|  | Всего по Комсомольскому району |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  | 703,20 |  | 277,40 |  | 10 |  |
| # Моргаушский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 18 | 11 | 22.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 47 |  | 46 |  | 461,60 |  | 426,3 |  | 12 |  |
| 24. | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 12 | 16 | 22.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 3 |  | 2 |  | 56,6 |  | 35,30 |  | 1 |  |
| 25. | с. Моргауши, ул. Южная, д. 11 | 17 | 23.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 3 |  | 3 |  | 66,40 |  | 38,20 |  | 1 |  |
| 26. | с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 56 | 21 | 27.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 136,50 |  | 136,50 |  | 3 |  |
| 27. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 10 | 23 | 27.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 85,20 |  | 85,20 |  | 3 |  |
| 28. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 14 | 24 | 28.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 76,00 |  | 76,00 |  | 3 |  |
| 29. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 17 | 14 | 22.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 20 |  | 20 |  | 149,7 |  | 149,7 |  | 5 |  |
| 30. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 19 | 13 | 22.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 156,1 |  | 156,1 |  | 3 |  |
| 31. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 20 | 25 | 28.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 144,5 |  | 144,5 |  | 4 |  |
| 32. | с. Большой Сундырь, ул. Заводская, д. 17 | 20 | 23.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 73,0 |  | 73,0 |  | 3 |  |
| 33. | с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 3 | 26 | 28.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 22 |  | 22 |  | 379,00 |  | 369,3 |  | 11 |  |
| 34. | д. Москакасы, ул. Сидуковская, д. 22 | 12 | 22.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 2 |  | 2 |  | 145,60 |  | 58,50 |  | 1 |  |
|  | Всего по Моргаушскому району |  |  |  |  |  |  | 145 |  | 143 |  | 1930,20 |  | 1748,60 |  | 50 |  |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 15 | 5 | 16.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 1 |  | 1 |  | 229,04 |  | 30,79 |  | 1 |  |
| 36. | с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 52 | 9 | 14.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 129,90 |  | 100,10 |  | 2 |  |
| 37. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 77 | 35 | 14.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 141,20 |  | 141,20 |  | 4 |  |
| 38. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 75 | 34 | 14.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 170,80 |  | 170,80 |  | 4 |  |
| 39. | с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 73 | 39 | 14.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 9 |  | 9 |  | 131,56 |  | 131,56 |  | 4 |  |
| 40. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 156 | 37 | 14.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 14 |  | 14 |  | 144,00 |  | 144,00 |  | 4 |  |
| 41. | с. Порецкое, ул. Коминтерна, д. 9 | 33 | 14.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 94,70 |  | 94,70 |  | 3 |  |
| 42. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 10 | 36 | 14.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 16 |  | 16 |  | 287,29 |  | 287,29 |  | 8 |  |
| 43. | с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 3 | 38 | 14.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 240,50 |  | 240,50 |  | 6 |  |
|  | Всего по Порецкому району |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 98 |  | 1568,99 |  | 1340,94 |  | 36 |  |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | г. Цивильск, ул. Маяковского, д. 16/25 | б/н | 16.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 4 |  | 4 |  | 93,30 |  | 40 |  | 1 |  |
| 45. | г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 7/1 | б/н | 16.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 26 |  | 26 |  | 412,90 |  | 326,6 |  | 7 |  |
| 46. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 35 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 13 |  | 13 |  | 147,7 |  | 147,7 |  | 5 |  |
| 47. | г. Цивильск, ул. Октября, д. 43 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 20 |  | 20 |  | 273,4 |  | 218,2 |  | 7 |  |
| 48. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 56 | б/н | 16.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 27 |  | 27 |  | 406,0 |  | 331,2 |  | 7 |  |
|  | Всего по Цивильскому району |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  | 1333,3 |  | 1063,7 |  | 27 |  |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 44 | 11 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 112,80 |  | 81,40 |  | 3 |  |
| 50. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 24 | 10 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 151,80 |  | 44,40 |  | 2 |  |
| 51. | пгт Кугеси, ул. Школьная, д. 13б | 9 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 86,00 |  | 78,40 |  | 4 |  |
| 52. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 3 | 7 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 119,30 |  | 73,50 |  | 3 |  |
| 53. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 4 | 8 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 13 |  | 13 |  | 135,30 |  | 94,00 |  | 4 |  |
| 54. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 5 | 4 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 147,10 |  | 115,00 |  | 6 |  |
| 55. | пгт Кугеси, ул. Калинина, д. 4 | 3 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 131,20 |  | 81,60 |  | 3 |  |
| 56. | пгт Кугеси, ул. Кутузова, д. 18 | 14 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 19 |  | 19 |  | 532,10 |  | 263,70 |  | 7 |  |
|  | Всего по Чебоксарскому району |  |  |  |  |  |  | 94 |  | 94 |  | 1415,60 |  | 832,00 |  | 32 |  |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 25 | 13 | 23.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 249,81 |  | 88,82 |  | 3 |  |
| 58. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 9 | 19 | 25.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 6 |  | 6 |  | 269,56 |  | 73,90 |  | 3 |  |
| 59. | пос. Кабаново, ул. Набережная, д. 1 | 17 | 25.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 4 |  | 4 |  | 189,07 |  | 62,90 |  | 3 |  |
| 60. | пос. Саланчик, ул. Школьная, д. 6 | 12 | 20.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 2 |  | 2 |  | 255,27 |  | 38,00 |  | 2 |  |
| 61. | пос. Саланчик, ул. Николаева, д. 14 | 11 | 20.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 69,71 |  | 46,00 |  | 2 |  |
| 62. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 5 | 7 | 18.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 6 |  | 6 |  | 97,38 |  | 38,20 |  | 1 |  |
| 63. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 10 | 4 | 16.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 3 |  | 3 |  | 115,54 |  | 42,20 |  | 1 |  |
| 64. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 8 | 10 | 18.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 3 |  | 3 |  | 96,15 |  | 22,00 |  | 1 |  |
| 65. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 3 | 5 | 16.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 4 |  | 4 |  | 97,66 |  | 22,00 |  | 1 |  |
| 66. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 4 | 6 | 16.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 3 |  | 3 |  | 109,43 |  | 44,00 |  | 2 |  |
|  | Всего по Шумерлинскому району |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  | 1549,58 |  | 478,02 |  | 19 |  |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | с. Янтиково, ул. Октябрьская, д. 2 | 1 | 20.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 6 |  | 6 |  | 78,00 |  | 78,00 |  | 3 |  |
| 68. | с. Янтиково, территория РТП, д. 5 | 2 | 20.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г |  | 7 |  | 7 |  | 104,80 |  | 104,80 |  | 2 |  |
| 69. | с. Янтиково, ул. К. Иванова, д. 16а | 3 | 20.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 13 |  | 13 |  | 79,80 |  | 79,80 |  | 3 |  |
| 70. | с. Янтиково, территория РТП, д. 2 | 4 | 20.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 237,03 |  | 237,03 |  | 5 |  |
| 71. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 1 | 5 | 20.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 120,20 |  | 120,20 |  | 3 |  |
|  | Всего по Янтиковскому району |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 49 |  | 619,83 |  | 619,83 |  | 16 |  |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | г. Алатырь, ул. Куйбышева, д. 14 | 8 | 08.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 19 |  | 19 |  | 267,41 |  | 267,41 |  | 8 |  |
| 73. | г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 9 | 9 | 08.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 256,78 |  | 256,78 |  | 6 |  |
| 74. | г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 3 | 10 | 08.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 134,94 |  | 134,94 |  | 3 |  |
| 75. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 1 | 11 | 08.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 125,02 |  | 125,02 |  | 4 |  |
| 76. | г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 4 | 12 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 156,50 |  | 156,50 |  | 4 |  |
| 77. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 107 | 14 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 4 |  | 4 |  | 109,90 |  | 109,90 |  | 3 |  |
| 78. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 105 | 15 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 173,08 |  | 173,08 |  | 4 |  |
| 79. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 98 | 16 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 13 |  | 13 |  | 207,72 |  | 207,72 |  | 5 |  |
| 80. | г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 14 | 17 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 163,09 |  | 163,09 |  | 4 |  |
| 81. | г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 16 | 18 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 14 |  | 14 |  | 176,82 |  | 176,82 |  | 5 |  |
| 82. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 38 | 22 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 6 |  | 6 |  | 93,83 |  | 93,83 |  | 3 |  |
| 83. | г. Алатырь, ул. Белинского, д. 15 | 23 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 20 |  | 20 |  | 284,40 |  | 284,40 |  | 8 |  |
| 84. | г. Алатырь, ул. Фестивальная, д. 20 | 24 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 284,54 |  | 284,54 |  | 8 |  |
| 85. | г. Алатырь, ул. Шпальная, д. 8 | 25 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 95,21 |  | 95,21 |  | 3 |  |
| 86. | г. Алатырь, ул. Шпальная, д. 6 | 26 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 177,81 |  | 177,81 |  | 5 |  |
| 87. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 97 | 27 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 202,66 |  | 202,66 |  | 6 |  |
| 88. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 80 | 28 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 320,36 |  | 320,36 |  | 9 |  |
| 89. | г. Алатырь, ул. Кирова, д. 11 | 30 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 14 |  | 14 |  | 297,87 |  | 297,87 |  | 7 |  |
| 90. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 43 | 31 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 16 |  | 16 |  | 249,13 |  | 249,13 |  | 7 |  |
| 91. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 45 | 32 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 20 |  | 20 |  | 236,42 |  | 236,42 |  | 8 |  |
| 92. | г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 26а | 33 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 209,87 |  | 209,87 |  | 6 |  |
| 93. | г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 16 | 34 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 28 |  | 28 |  | 468,96 |  | 468,96 |  | 12 |  |
| 94. | г. Алатырь, ул. Покровского, д. 33 | 35 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 9 |  | 9 |  | 95,55 |  | 95,55 |  | 3 |  |
| 95. | г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 9 | 36 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 178,80 |  | 178,80 |  | 4 |  |
| 96. | г. Алатырь, ул. Покровского, д. 41 | 37 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 97,17 |  | 97,17 |  | 3 |  |
| 97. | г. Алатырь, ул. Белинского, д. 13 | 39 | 28.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 24 |  | 24 |  | 456,75 |  | 456,75 |  | 10 |  |
| 98. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 90 | 42 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 267,65 |  | 267,65 |  | 8 |  |
| 99. | г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 22 | 43 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 183,17 |  | 183,17 |  | 5 |  |
| 100. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 78 | 45 | 26.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 156,00 |  | 156,00 |  | 4 |  |
| 101. | г. Алатырь, ул. Юбилейная, д. 4 | 47 | 26.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 137,77 |  | 137,77 |  | 4 |  |
| 102. | г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 6 | 54 | 28.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 19 |  | 19 |  | 253,63 |  | 253,63 |  | 8 |  |
| 103. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 24 | 52 | 26.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 14 |  | 14 |  | 260,43 |  | 260,43 |  | 6 |  |
| 104. | г. Алатырь, ул. Горького, д. 4 | 51 | 26.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 32 |  | 32 |  | 459,60 |  | 459,60 |  | 15 |  |
| 105. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 19 | 13 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 94,50 |  | 94,50 |  | 3 |  |
| 106. | г. Алатырь, ул. Горького, д. 8 | 50 | 26.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 84,45 |  | 84,45 |  | 3 |  |
| 107. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 67 | 21 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 108,99 |  | 108,99 |  | 3 |  |
| 108. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 24 | 29 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 99,75 |  | 99,75 |  | 2 |  |
| 109. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 79 | 49 | 26.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 127,90 |  | 127,90 |  | 4 |  |
| 110. | г. Алатырь, ул. Кутузова, д. 72б | 55 | 28.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 160,58 |  | 160,58 |  | 5 |  |
| 111. | г. Алатырь, ул. Колхозная, д. 9 | 56 | 28.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 17 |  | 17 |  | 190,35 |  | 190,35 |  | 5 |  |
| 112. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 69 | 38 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 34 |  | 34 |  | 381,73 |  | 377,06 |  | 13 |  |
|  | Всего по г. Алатырю |  |  |  |  |  |  | 560 |  | 560 |  | 8487,09 |  | 8482,42 |  | 236 |  |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 1 | 1 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 38 |  | 38 |  | 555,35 |  | 555,35 |  | 16 |  |
| 114. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 9 | 2 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 30 |  | 30 |  | 509,23 |  | 509,23 |  | 9 |  |
| 115. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 11 | 3 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 23 |  | 23 |  | 512,5 |  | 512,5 |  | 8 |  |
| 116. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 14 | 4 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 64 |  | 64 |  | 834,3 |  | 834,3 |  | 26 |  |
| 117. | г. Шумерля, ул. Комсомольская, д. 2а | 5 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 288,91 |  | 288,91 |  | 8 |  |
| 118. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 3 | 48 | 08.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 20 |  | 20 |  | 276,7 |  | 276,7 |  | 8 |  |
| 119. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 5 | 49 | 08.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 16 |  | 16 |  | 186,85 |  | 186,85 |  | 6 |  |
| 120. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 8 | 24 | 26.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 21 |  | 21 |  | 248,32 |  | 248,32 |  | 8 |  |
| 121. | г. Шумерля, ул. Мира, д. 8 | 21 | 26.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 14 |  | 14 |  | 75,4 |  | 75,4 |  | 3 |  |
| 122. | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 44 | 14 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 26 |  | 26 |  | 387,71 |  | 387,71 |  | 9 |  |
| 123. | г. Шумерля, ул. Жукова, д. 11 | 15 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 194,4 |  | 194,4 |  | 4 |  |
| 124. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 7 | 26 | 26.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 27 |  | 27 |  | 384,92 |  | 384,92 |  | 12 |  |
| 125. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 16 | 27 | 26.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 31 |  | 31 |  | 695,4 |  | 695,4 |  | 12 |  |
| 126. | г. Шумерля, Банковский переулок, д. 12 | 41 | 08.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 17 |  | 17 |  | 292,09 |  | 292,09 |  | 7 |  |
| 127. | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 43а | 42 | 08.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 90,6 |  | 90,6 |  | 2 |  |
| 128. | г. Шумерля, ул. Маяковского, д. 74 | 13 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 22 |  | 22 |  | 419,4 |  | 419,4 |  | 8 |  |
|  | Всего по г. Шумерле |  |  |  |  |  |  | 374 |  | 374 |  | 5952,08 |  | 5952,08 |  | 146 |  |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | г. Чебоксары, ул. Добролюбова, д. 14 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 27 |  | 27 |  | 207,20 |  | 207,20 |  | 8 |  |
| 130. | г. Чебоксары, ул. Усадская, д. 89б | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 23 |  | 23 |  | 181,90 |  | 181,90 |  | 8 |  |
| 131. | г. Чебоксары, ул. Красноармейская, д. 23 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 25 |  | 25 |  | 373,50 |  | 373,50 |  | 10 |  |
| 132. | г. Чебоксары, ул. Сосновская, д. 31 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 16 |  | 16 |  | 205,60 |  | 205,60 |  | 6 |  |
| 133. | г. Чебоксары, ул. Сурикова, д. 14 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 9 |  | 9 |  | 106,10 |  | 106,10 |  | 3 |  |
| 134. | г. Чебоксары, ул. Усадская, д. 47 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 21 |  | 21 |  | 214,80 |  | 214,8 |  | 4 |  |
| 135. | г. Чебоксары, ул. Сосновская, д. 29 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 1 |  | 1 |  | 50,40 |  | 25,90 |  | 1 |  |
|  | Всего по г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  | 122 |  | 122 |  | 1339,50 |  | 1315,0 |  | 40 |  |
|  | Итого по Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  | 1782 |  | 1778 |  | 27490,58 |  | 24460,83 |  | 675 |  |

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

| N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Стоимость переселения граждан, рублей |  |  |  |  | Стоимость 1 кв.м, рублей |  | Дополнительные источники финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | всего |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. Советская, д. 39 | 9070825,0 | 8431332,0 | 591020,0 | 48473,0 |  | 23848,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2. | с. Аликово, МХП "Спутник", д. 1 | 5861839,0 | 5448579,0 | 381935,0 | 31325,0 |  | 23848,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 7 | 2723442,0 | 2531439,0 | 177449,0 | 14554,0 |  | 23848,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 4. | с. Аликово, ул. Колхозная, д. 10 | 1056466,0 | 981985,0 | 68833,0 | 5648,0 |  | 23848,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Аликовскому району | 18712572,0 | 17393335,0 | 1219237,0 | 100000,0 |  | 23848,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 1 | 914848,0 | 850351,0 | 50781,0 | 13716,0 |  | 24860,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 7 | 2210054,0 | 2054245,0 | 122674,0 | 33135,0 |  | 24860,0 |  | 340581,3 |  | 0 |  |  | 340581,3 |  |
| 7. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 11 | 2672450,0 | 2484042,0 | 148341,0 | 40067,0 |  | 24860,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Батыревскому району | 5797352,0 | 5388638,0 | 321796,0 | 86918,0 |  | 24860,0 |  | 340581,3 |  | 0 |  |  | 340581,3 |  |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 5 | 1675619,0 | 1557488,0 | 103560,0 | 14571,0 |  | 25300,0 |  | 265650,0 |  | 14571,0 |  |  | 251079,0 |  |
| 9. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 4 | 2491544,0 | 2315890,0 | 153988,0 | 21666,0 |  | 25300,0 |  | 319033,0 |  | 21666,0 |  |  | 297367,0 |  |
| 10. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 43а | 674245,0 | 626711,0 | 41621,0 | 5913,0 |  | 25300,0 |  | 53130,0 |  | 5913,0 |  |  | 47217,0 |  |
| 11. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 14 | 2534554,0 | 2355868,0 | 156586,0 | 22100,0 |  | 25300,0 |  | 166980,0 |  | 22100,0 |  |  | 144880,0 |  |
| 12. | пгт Вурнары, ул. К. Маркса, д. 5 | 4110997,0 | 3821171,0 | 254076,0 | 35750,0 |  | 25300,0 |  | 137379,0 |  | 35750,0 |  |  | 101629,0 |  |
|  | Всего по Вурнарскому району | 11486959,0 | 10677128,0 | 709831,0 | 100000,0 |  | 25300,0 |  | 942172,0 |  | 100000,0 |  |  | 842172,0 |  |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 59 | 4736228,0 | 4402324,0 | 243904,0 | 90000,0 |  | 24823,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Ибресинскому району | 4736228,0 | 4402324,0 | 243904,0 | 90000,0 |  | 24823,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # Канашский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | с. Шихазаны, Сельхозтехника, д. 21 | 3607527,0 | 3353196,0 | 233610,0 | 20721,0 |  | 25300,0 |  | 5060,0 |  | 1070,0 |  |  | 3990,0 |  |
| 15. | с. Шихазаны, ул. К. Маркса, д. 21 | 3197161,0 | 2971761,0 | 207036,0 | 18364,0 |  | 25300,0 |  | 43516,0 |  | 7193,0 |  |  | 36323,0 |  |
| 16. | с. Шихазаны, ул. В.П. Епифанова, д. 11 | 1765940,0 | 1641441,0 | 114356,0 | 10143,0 |  | 25300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 17. | с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 8 | 2805011,0 | 2607258,0 | 181642,0 | 16111,0 |  | 25300,0 |  | 317009,0 |  | 66969,0 |  |  | 250040,0 |  |
| 18. | с. Шихазаны, ул. Ленина, д. 17 | 759000,0 | 705491,0 | 49149,0 | 4360,0 |  | 25300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 19. | с. Шихазаны, ул. Калинина, д. 29 | 5275556,0 | 4903629,0 | 341626,0 | 30301,0 |  | 25300,0 |  | 107778,0 |  | 24768,0 |  |  | 83010,0 |  |
|  | Всего по Канашскому району | 17410195,0 | 16182776,0 | 1127419,0 | 100000,0 |  | 25300,0 |  | 473363,0 |  | 100000,0 |  |  | 373363,0 |  |
| # Комсомольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 41 | 951050,0 | 884001,0 | 57421,0 | 9628,0 |  | 23599,3 |  | 280832,0 |  | 0 |  |  | 280832,0 |  |
| 21. | с. Комсомольское, пер. Пришкольный, д. 3 | 4340215,0 | 4034229,0 | 248425,0 | 57561,0 |  | 25300,0 |  | 1391500,0 |  | 0 |  |  | 1391500,0 |  |
| 22. | с. Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 13 | 1268795,0 | 1179343,0 | 73937,0 | 15515,0 |  | 25300,0 |  | 326370,0 |  | 0 |  |  | 326370,0 |  |
|  | Всего по Комсомольскому району | 6560060,0 | 6097573,0 | 379783,0 | 82704,0 |  | 24733,0 |  | 1998702,0 |  | 0 |  |  | 1998702,0 |  |
| # Моргаушский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 18 | 10469928,00 | 9731798,20 | 616224,20 | 121905,60 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 24. | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 12 | 866968,00 | 805846,80 | 51026,80 | 10094,40 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 25. | с. Моргауши, ул. Южная, д. 11 | 938192,0 | 872049,0 | 55218,0 | 10925,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 26. | с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 56 | 3352440,0 | 3116093,0 | 197307,0 | 39040,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 27. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 10 | 2092512,0 | 1944990,0 | 123169,0 | 24353,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 28. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 14 | 1866560,0 | 1734968,0 | 109862,0 | 21730,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 29. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 17 | 3676632,0 | 3417428,0 | 216403,0 | 42801,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 30. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 19 | 3833816,0 | 3563532,0 | 225659,0 | 44625,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 31. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 20 | 3548920,0 | 3298721,0 | 208879,0 | 41320,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 32. | с. Большой Сундырь, ул. Заводская, д. 17 | 1792880,0 | 1666482,0 | 105520,0 | 20878,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 33. | с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 3 | 9070008,0 | 8430574,0 | 533837,0 | 105597,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 34. | д. Москакасы, ул. Сидуковская, д. 22 | 1436760,0 | 1335468,0 | 84561,0 | 16731,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Моргаушскому району | 42945616,0 | 39917950,0 | 2527666,0 | 500000,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 15 | 753744,8 | 685907,77 | 62147,74 | 5689,29 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 36. | с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 52 | 2472989,0 | 2250419,99 | 203902,81 | 18666,2 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 37. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 77 | 3510962,33 | 3194976,33 | 289485,19 | 26500,81 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 38. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 75 | 4246972,0 | 3864744,52 | 350171,19 | 32056,29 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 39. | с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 73 | 3252787,0 | 2960036,17 | 268198,69 | 24552,14 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 40. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 156 | 3567611,0 | 3246526,01 | 294156,54 | 26928,45 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 41. | с. Порецкое, ул. Коминтерна, д. 9 | 2318274,0 | 2109629,34 | 191146,25 | 17498,41 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 42. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 10 | 7063346,87 | 6427645,66 | 582386,84 | 53314,37 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 43. | с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 3 | 5934531,0 | 5400423,21 | 489313,75 | 44794,04 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Порецкому району | 33121218,0 | 30140309,0 | 2730909,0 | 250000,0 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | г. Цивильск, ул. Маяковского, д. 16/25 | 1007720,0 | 936676,0 | 52242,0 | 18802,0 |  | 25193,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 45. | г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 7/1 | 8228034,0 | 7647957,0 | 426556,0 | 153521,0 |  | 25193,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 46. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 35 | 3736810,0 | 3473365,0 | 194018,0 | 69427,0 |  | 25300,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 47. | г. Цивильск, ул. Октября, д. 43 | 5497113,0 | 5109566,0 | 284980,0 | 102567,0 |  | 25193,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 48. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 56 | 8343008,74 | 7754827,0 | 432516,19 | 155665,55 |  | 25193,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Цивильскому району | 26812685,74 | 24922391,0 | 1390312,19 | 499982,55 |  | 25193,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 44 | 2053397,0 | 1908632,0 | 95852,0 | 48913,0 |  | 25226,0 |  | 252260,0 |  | 190476,0 |  |  | 61784,0 |  |
| 50. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 24 | 1120034,0 | 1041072,0 | 52284,0 | 26678,0 |  | 25226,0 |  | 252260,0 |  | 190476,0 |  |  | 61784,0 |  |
| 51. | пгт Кугеси, ул. Школьная, д. 13б | 1977718,0 | 1838289,0 | 92289,0 | 47140,0 |  | 25226,0 |  | 504520,0 |  | 380952,0 |  |  | 123568,0 |  |
| 52. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 3 | 1854111,0 | 1723396,0 | 86551,0 | 44164,0 |  | 25226,0 |  | 378390,0 |  | 285714,0 |  |  | 92676,0 |  |
| 53. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 4 | 2371244,0 | 2204071,0 | 110659,0 | 56514,0 |  | 25226,0 |  | 378390,0 |  | 285714,0 |  |  | 92676,0 |  |
| 54. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 5 | 2900990,0 | 2696470,0 | 135417,0 | 69103,0 |  | 25226,0 |  | 756780,0 |  | 571430,0 |  |  | 185350,0 |  |
| 55. | пгт Кугеси, ул. Калинина, д. 4 | 2058442,0 | 1913321,0 | 96089,0 | 49032,0 |  | 25226,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 56. | пгт Кугеси, ул. Кутузова, д. 18 | 6652096,0 | 6183123,0 | 310517,0 | 158456,0 |  | 25226,0 |  | 126130,0 |  | 95238,0 |  |  | 30892,0 |  |
|  | Всего по Чебоксарскому району | 20988032,0 | 19508374,0 | 979658,0 | 500000,0 |  | 25226,0 |  | 2648730,0 |  | 2000000,0 |  |  | 648730,0 |  |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 25 | 2247146,0 | 2088722,0 | 147852,0 | 10572,0 |  | 25300,0 |  | 73784,0 |  | 73784,0 |  |  | 0 |  |
| 58. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 9 | 1706600,0 | 1586284,0 | 112542,0 | 7774,0 |  | 23093,4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 59. | пос. Кабаново, ул. Набережная, д. 1 | 1591370,0 | 1479178,0 | 104725,0 | 7467,0 |  | 25300,0 |  | 47840,0 |  | 47840,0 |  |  | 0 |  |
| 60. | пос. Саланчик, ул. Школьная, д. 6 | 961400,0 | 893621,0 | 63121,0 | 4658,0 |  | 25300,0 |  | 61180,0 |  | 61180,0 |  |  | 0 |  |
| 61. | пос. Саланчик, ул. Николаева, д. 14 | 1058000,0 | 983411,0 | 69931,0 | 4658,0 |  | 23000,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 62. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 5 | 966460,0 | 898324,0 | 63358,0 | 4778,0 |  | 25300,0 |  | 82340,0 |  | 82340,0 |  |  | 0 |  |
| 63. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 10 | 1048800,0 | 974859,0 | 69164,0 | 4777,0 |  | 24853,1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 64. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 8 | 511290,0 | 475244,0 | 33717,0 | 2329,0 |  | 23240,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 65. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 3 | 511290,0 | 475244,0 | 33717,0 | 2329,0 |  | 23240,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 66. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 4 | 1022580,0 | 950488,0 | 67434,0 | 4658,0 |  | 23240,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Шумерлинскому району | 11624936,0 | 10805375,0 | 765561,0 | 54000,0 |  | 24319,0 |  | 265144,0 |  | 265144,0 |  |  | 0 |  |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | с. Янтиково, ул. Октябрьская, д. 2 | 1926444,0 | 1790630,0 | 104380,0 | 31434,0 |  | 24698,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 68. | с. Янтиково, территория РТП, д. 5 | 2588350,0 | 2405871,0 | 140245,0 | 42234,0 |  | 24698,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 69. | с. Янтиково, ул. К. Иванова, д. 16а | 1970900,0 | 1831952,0 | 106689,0 | 32259,0 |  | 24698,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 70. | с. Янтиково, территория РТП, д. 2 | 5854167,0 | 5441448,0 | 317096,0 | 95623,0 |  | 24698,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 71. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 1 | 2968700,0 | 2759406,0 | 160844,0 | 48450,0 |  | 24698,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Янтиковскому району | 15308561,0 | 14229307,0 | 829254,0 | 250000,0 |  | 24698,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | г. Алатырь, ул. Куйбышева, д. 14 | 6718409,0 | 6244761,0 | 431848,0 | 41800,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 73. | г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 9 | 6451341,0 | 5996521,0 | 414670,0 | 40150,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 74. | г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 3 | 3390232,0 | 3151221,0 | 217911,0 | 21100,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 75. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 1 | 3141003,0 | 2919562,0 | 201891,0 | 19550,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 76. | г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 4 | 3931906,0 | 3654707,0 | 252734,0 | 24465,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 77. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 107 | 2761128,0 | 2566468,0 | 177460,0 | 17200,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 78. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 105 | 4348462,0 | 4041895,0 | 279512,0 | 27055,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 79. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 98 | 5218757,0 | 4850835,0 | 335452,0 | 32470,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 80. | г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 14 | 4097473,0 | 3808601,0 | 263372,0 | 25500,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 81. | г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 16 | 4442426,0 | 4129235,0 | 285551,0 | 27640,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 82. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 38 | 2357385,0 | 2191189,0 | 151526,0 | 14670,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 83. | г. Алатырь, ул. Белинского, д. 15 | 7145265,0 | 6641524,0 | 459281,0 | 44460,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 84. | г. Алатырь, ул. Фестивальная, д. 20 | 7148783,0 | 6644794,0 | 459509,0 | 44480,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 85. | г. Алатырь, ул. Шпальная, д. 8 | 2392056,0 | 2223416,0 | 153750,0 | 14890,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 86. | г. Алатырь, ул. Шпальная, д. 6 | 4467299,0 | 4152354,0 | 287145,0 | 27800,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 87. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 97 | 5091630,0 | 4732670,0 | 327280,0 | 31680,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 88. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 80 | 8048725,0 | 7481290,0 | 517335,0 | 50100,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 89. | г. Алатырь, ул. Кирова, д. 11 | 7483686,0 | 6956086,0 | 481040,0 | 46560,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 90. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 43 | 6259142,0 | 5817872,0 | 402330,0 | 38940,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 91. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 45 | 5939816,0 | 5521059,0 | 381797,0 | 36960,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 92. | г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 26а | 5272773,0 | 4901043,0 | 338920,0 | 32810,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 93. | г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 16 | 11782151,0 | 10951509,0 | 757342,0 | 73300,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 94. | г. Алатырь, ул. Покровского, д. 33 | 2400598,0 | 2231356,0 | 154302,0 | 14940,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 95. | г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 9 | 4492171,0 | 4175473,0 | 288748,0 | 27950,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 96. | г. Алатырь, ул. Покровского, д. 41 | 2441299,0 | 2269187,0 | 156912,0 | 15200,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 97. | г. Алатырь, ул. Белинского, д. 13 | 11475387,0 | 10666372,0 | 737615,0 | 71400,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 98. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 90 | 6724438,0 | 6250365,0 | 432223,0 | 41850,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 99. | г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 22 | 4601963,0 | 4277525,0 | 295788,0 | 28650,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 100. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 78 | 3919344,0 | 3643030,0 | 251914,0 | 24400,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 101. | г. Алатырь, ул. Юбилейная, д. 4 | 3461333,0 | 3217309,0 | 222474,0 | 21550,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 102. | г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 6 | 6372200,0 | 5922960,0 | 409590,0 | 39650,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 103. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 24 | 6543044,0 | 6081759,0 | 420575,0 | 40710,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 104. | г. Алатырь, ул. Горького, д. 4 | 11546990,0 | 10732927,0 | 742213,0 | 71850,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 105. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 19 | 2374218,0 | 2206836,0 | 152602,0 | 14780,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 106. | г. Алатырь, ул. Горького, д. 8 | 2121721,0 | 1972140,0 | 136381,0 | 13200,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 107. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 67 | 2738265,0 | 2545217,0 | 176008,0 | 17040,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 108. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 24 | 2506120,0 | 2329438,0 | 161082,0 | 15600,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 109. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 79 | 3213360,0 | 2986818,0 | 206542,0 | 20000,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 110. | г. Алатырь, ул. Кутузова, д. 72б | 4034412,0 | 3749986,0 | 259326,0 | 25100,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 111. | г. Алатырь, ул. Колхозная, д. 9 | 4782353,0 | 4445197,0 | 307356,0 | 29800,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 112. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 69 | 9473256,0 | 8805391,0 | 635115,0 | 32750,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по г. Алатырю | 213112320,0 | 198087898,0 | 13724422,0 | 1300000,0 |  | 25124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 1 | 13434472,0 | 12487341,0 | 940881,00 | 6250,0 |  | 24191,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 114. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 9 | 12696632,0 | 11801519,0 | 888863,00 | 6250,0 |  | 24933,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 115. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 11 | 12757150,0 | 11857771,0 | 893129,00 | 6250,0 |  | 24892,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 116. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 14 | 21107790,0 | 19619691,0 | 1481849,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 440726,0 |  | 440726,0 |  |  | 0 |  |
| 117. | г. Шумерля, ул. Комсомольская, д. 2а | 7283851,0 | 6770340,0 | 507261,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 118. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 3 | 6972010,0 | 6480484,0 | 485276,00 | 6250,0 |  | 25197,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 119. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 5 | 4494863,0 | 4177975,0 | 310638,00 | 6250,0 |  | 24056,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 120. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 8 | 6279516,0 | 5836810,0 | 436456,00 | 6250,0 |  | 25288,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 121. | г. Шумерля, ул. Мира, д. 8 | 1907620,0 | 1773133,0 | 128237,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 122. | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 44 | 9801309,0 | 9110317,0 | 684742,00 | 6250,0 |  | 25280,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 123. | г. Шумерля, ул. Жукова, д. 11 | 4827924,0 | 4487555,0 | 334119,00 | 6250,0 |  | 24835,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 124. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 7 | 9738476,0 | 9051913,0 | 680313,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 89309,0 |  | 89309,0 |  |  | 0 |  |
| 125. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 16 | 17276518,0 | 16058523,0 | 1211745,00 | 6250,0 |  | 24844,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 126. | г. Шумерля, Банковский переулок, д. 12 | 7389877,0 | 6868891,0 | 514736,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 154836,0 |  | 154836,0 |  |  | 0 |  |
| 127. | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 43а | 2292180,0 | 2130581,0 | 155349,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 128. | г. Шумерля, ул. Маяковского, д. 74 | 10610820,0 | 9862757,0 | 741813,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 27830,0 |  | 27830,0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по г. Шумерле | 148871008,0 | 138375601,0 | 10395407,0 | 100000,0 |  | 25012,0 |  | 712701,0 |  | 712701,0 |  |  | 0 |  |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | г. Чебоксары, ул. Добролюбова, д. 14 | 5242160,0 | 4872587,0 | 224652,0 | 144921,0 |  | 25300,0 |  | 2853840,0 |  | 292223,0 |  |  | 2561617,0 |  |
| 130. | г. Чебоксары, ул. Усадская, д. 89б | 4602070,0 | 4277624,0 | 197221,0 | 127225,0 |  | 25300,0 |  | 2509760,0 |  | 292223,0 |  |  | 2217537,0 |  |
| 131. | г. Чебоксары, ул. Красноармейская, д. 23 | 9449550,0 | 8783356,0 | 404960,0 | 261234,0 |  | 25300,0 |  | 1252350,0 |  | 398955,0 |  |  | 853395,0 |  |
| 132. | г. Чебоксары, ул. Сосновская, д. 31 | 5201680,0 | 4834961,0 | 222917,0 | 143802,0 |  | 25300,0 |  | 1687510,0 |  | 258368,0 |  |  | 1429142,0 |  |
| 133. | г. Чебоксары, ул. Сурикова, д. 14 | 2684330,0 | 2495084,0 | 115037,0 | 74209,0 |  | 25300,0 |  | 781770,0 |  | 117602,0 |  |  | 664168,0 |  |
| 134. | г. Чебоксары, ул. Усадская, д. 47 | 5434440,0 | 5051312,0 | 232892,0 | 150236,0 |  | 25300,0 |  | 979110,0 |  | 204556,0 |  |  | 774554,0 |  |
| 135. | г. Чебоксары, ул. Сосновская, д. 29 | 619850,0 | 576150,0 | 26564,0 | 17136,0 |  | 25300,0 |  | 508530,0 |  | 36528,0 |  |  | 472002,0 |  |
|  | Всего по г. Чебоксары | 33234080,0 | 30891074,0 | 1424243,0 | 918763,0 |  | 25300,0 |  | 10572870,0 |  | 1600455,0 |  |  | 8972415,0 |  |
|  | Итого по Чувашской Республике | 610721822,74 | 567020053,0 | 38769402,19 | 4932367,55 |  | 24985,0 |  | 17954263,3 |  | 4778300,0 |  |  | 13175963,3 |  |

Приложение N 2

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25 февраля 2011 г. N 64

Приложение N 2.1

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2011 годы

# Планируемые показатели 
выполнения республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы в 2010-2011 годах в муниципальных образованиях, которым предоставлена в 2010 году финансовая поддержка за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование показателей | Единица измерения | Индикаторы в результате выполнения Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | г. Чебоксары | г. Алатырь | г. Шумерля | Аликовский район | Батыревский район | Вурнарский район | Ибресинский район | Канашский район | Комсомольский район | Моргаушский район | Порецкий район | Цивильский район | Чебоксарский район | Шумерлинский район | Янтиковский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество граждан, проживающих в жилищном фонде, до 1 января 2007 г. признанном в установленном порядке аварийным, расположенном на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы | человек | 7250 | 1995 | 1309 | 1990 | 238 | 60 | 376 | 61 | 222 | 41 | 203 | 367 | 90 | 115 | 44 | 139 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках выполнения Программы | человек | 1778 | 122 | 560 | 374 | 52 | 13 | 44 | 12 | 48 | 35 | 143 | 98 | 90 | 94 | 44 | 49 |
| Доля граждан, переселенных в рамках выполнения Программы, в общем числе граждан, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации Программы | % | 24,5 | 6,1 | 42,8 | 18,6 | 21,9 | 21,7 | 11,7 | 19,7 | 21,6 | 85,3 | 70,0 | 26,7 | 100,0 | 81,7 | 100,0 | 35,3 |
| Общее количество многоквартирных домов, до 1 января 2007 г. признанных в установленном порядке аварийными, расположенных на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы | шт. | 548 | 107 | 118 | 121 | 17 | 11 | 42 | 5 | 27 | 5 | 20 | 33 | 5 | 11 | 10 | 16 |
| Количество ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов | шт. | 135 | 7 | 41 | 16 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 12 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 |
| Доля ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве домов, признанных аварийными на начало реализации Программы | % | 24,6 | 6,5 | 34,7 | 13,2 | 23,5 | 27,3 | 11,9 | 20,0 | 22,2 | 60,0 | 55,0 | 27,3 | 100,0 | 72,7 | 100,0 | 31,3 |
| Общая площадь жилищного фонда, до 1 января 2007 г. признанного в установленном порядке аварийным, расположенного на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы | кв. метров | 109914,11 | 25413,75 | 23199,42 | 27404,02 | 4854,19 | 1028,5 | 4794,09 | 1505,87 | 4176,55 | 803,11 | 2693,2 | 7082,8 | 1498,7 | 1662,3 | 1549,58 | 2248,03 |
| Площадь ликвидируемого (сносимого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда | кв. метров | 27433,97 | 1339,5 | 8487,09 | 5952,08 | 874,89 | 269,6 | 454,03 | 232,87 | 724,72 | 703,2 | 1873,6 | 1568,99 | 1333,3 | 1415,6 | 1549,58 | 619,83 |
| Доля площади ликвидируемого (сносимого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, признанного аварийным на начало реализации Программы | % | 25,0 | 5,3 | 36,6 | 21,7 | 18,0 | 26,2 | 9,5 | 15,5 | 17,4 | 87,6 | 69,6 | 22,2 | 100,0 | 85,2 | 100,0 | 27,6 |
| Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | рублей | 24866,0 | 25300,0 | 25124,0 | 25012,0 | 23848,0 | 24860,0 | 25300,0 | 24823,0 | 25300,0 | 24733,0 | 24560,0 | 24700,0 | 25193,0 | 25226,0 | 24319,0 | 24698,0 |
| Доля израсходованных средств от лимита средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для Чувашской Республики на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | % | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |

Приложение N 3

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25 февраля 2011 г. N 64

Приложение N 2.2

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2011 годы

# Планируемые показатели 
выполнения республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы с участием финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставляемой в 2010 году

| N пп | Наименование муниципальных образований | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных граждан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1. | Аликовский район |  |  |  | 784,66 | 784,66 |  |  |  | 18 | 18 |  |  |  | 52 | 52 |
| 2. | Батыревский район |  |  | 233,20 |  | 233,20 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 13 |  | 13 |
| 3. | Вурнарский район |  |  |  | 454,03 | 454,03 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 44 | 44 |
| 4. | Ибресинский район |  |  | 95,23 | 95,57 | 190,80 |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 4 | 8 | 12 |
| 5. | Канашский район |  |  |  | 688,15 | 688,15 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  | 48 | 48 |
| 6. | Комсомольский район |  |  |  | 277,40 | 277,40 |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  | 35 | 35 |
| 7. | Моргаушский район |  |  | 58,50 | 1690,10 | 1748,60 |  |  | 1 | 49 | 50 |  |  | 2 | 141 | 143 |
| 8. | Порецкий район |  |  |  | 1340,94 | 1340,94 |  |  |  | 36 | 36 |  |  |  | 98 | 98 |
| 9. | Цивильский район |  |  | 1063,70 |  | 1063,70 |  |  | 27 |  | 27 |  |  | 90 |  | 90 |
| 10. | Чебоксарский район |  |  |  | 832,00 | 832,00 |  |  |  | 32 | 32 |  |  |  | 94 | 94 |
| 11. | Шумерлинский район |  |  |  | 478,02 | 478,02 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 44 | 44 |
| 12. | Янтиковский район |  |  |  | 619,83 | 619,83 |  |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 49 | 49 |
| 13. | г. Алатырь |  |  |  | 8482,42 | 8482,42 |  |  |  | 236 | 236 |  |  |  | 560 | 560 |
| 14. | г. Шумерля |  |  |  | 5952,08 | 5952,08 |  |  |  | 146 | 146 |  |  |  | 374 | 374 |
| 15. | г. Чебоксары |  |  |  | 1315,0 | 1315,0 |  |  |  | 40 | 40 |  |  |  | 122 | 122 |
|  | В целом по Чувашской Республике | 0 | 0 | 1450,63 | 23010,20 | 24460,83 | 0 | 0 | 35 | 640 | 675 | 0 | 0 | 109 | 1669 | 1778 |

Приложение N 4

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25 февраля 2011 г. N 64

Приложение N 4

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2011 годы

# Объемы 
финансирования республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы

| Годы | Общая площадь сносимого жилищного фонда, кв. метров | Объемы финансирования (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | софинансирование средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений | на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений* | на разработку типового проекта энергоэффективного малоэтажного дома экономкласса |  | софинансирование средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений |  |
| 2008 | 8440,0 | 202490867,0 | 9619200,0 | 0 | 168940157,0 |  |  |  |  | 21296000,0 | 0 | 0 | 2635510,0 |
| 2009 | 0,0 | 95571466,0 | 0 | 0 | 95571466,0 |  |  | 95571466,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 24460,83 | 650946495,04 | 0 | 567020053,0 | 65818111,19 | 42900858,19 | 20667253 |  | 2250000,0 | 18108330,85 | 4932367,55 | 13175963,3 | 0 |
| 2011 | 9724,0 | 195708000,0 | 104208000,0 | 0 | 50000000,0 | 50000000,0 |  |  |  | 40000000,0 | 0 | 0 | 1500000,0 |
| # Всего | 42624,83 | 1144716828,04 | 113827200,0 | 567020053,0 | 380329734,19 | 92900858,19 | 20667253 | 95571466,0 | 2250000,0 | 79404330,85 | 4932367,55 | 13175963,3 | 4135510,0 |

──────────────────────────────

* Средства использованы в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы".