# Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 14 марта 2012 г. N 72
"О республиканской адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год"

В целях реализации положений Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на территории Чувашской Республики, обеспечения сохранности жилищного фонда, активизации проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год (далее - Программа).

2. Утвердить государственным заказчиком Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

3. Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики обеспечить:

осуществление контроля за сроками, качеством и объемами работ, выполняемых в многоквартирных домах, включенных в Программу;

проверку соответствия выполняемых в многоквартирных домах работ проектно-сметной документации, актам выполненных работ, требованиям строительных норм, правил, стандартов и других действующих нормативных документов;

участие государственных жилищных инспекторов Чувашской Республики в приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом многоквартирных домов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | И. Моторин |
| --- | --- |

Утверждена

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 14 марта 2012 г. N 72

# Республиканская адресная программа
"Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год

# Паспорт программы

| Наименование Программы | - | республиканская адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2012 г. N 42 "О порядке отбора муниципальных районов и городских округов для включения в республиканские адресные программы капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда" |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Цель Программы | - | финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали и реализовали способ управления многоквартирными домами (управление товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, а также улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания |
| Задачи Программы | - | приведение многоквартирных домов, включенных в Программу, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации; обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации многоквартирных домов, включенных в Программу; оснащение многоквартирных домов, включенных в Программу, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии); использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - | к целевым показателям Программы относятся: проведение капитального ремонта 133 многоквартирных домов; стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу, составляет 410 123 024,99 рубля |
| Срок реализации Программы | - | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы - 410 123 024,99 рубля, из них средства: государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 192 509 292,99 рубля; республиканского бюджета Чувашской Республики - 63 555 200,00 рубля; местных бюджетов - 121 942 556,00 рубля; товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах - 32 115 976,00 рубля |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности | - | реализация Программы обеспечит: оснащение 94 многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики и включенных в Программу, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии); проведение капитального ремонта 133 многоквартирных домов, включенных в Программу, общей площадью 486 197,01 кв. метра; создание благоприятных и безопасных условий проживания 22345 граждан; снижение социальной напряженности |
| Система организации контроля за выполнением Программы | - | контроль за реализацией Программы осуществляют Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики, Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики; исполнители мероприятий Программы к 15 января 2013 г. представляют информацию о реализации мероприятий Программы в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики; Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики: до 20 февраля 2013 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств; до 1 марта 2013 г. после согласования с Министерством финансов Чувашской Республики и Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств, на основании которого до 1 апреля 2013 г. на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принимается решение о снятии с контроля данной Программы. |

# Введение

Республиканская адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон), Методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 19 апреля 2011 г. (протокол N 241), постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2012 г. N 42 "О порядке отбора муниципальных районов и городских округов для включения в республиканские адресные программы капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда" и направлена на создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан и активизацию работы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Жилищный фонд в Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2011 г. составляет 29,082 млн.кв. метров. Всего в Чувашской Республике 10249 многоквартирных домов общей площадью 14,78 млн.кв. метров, из них 4148 домов блокированной застройки, или 40,5 процента от общего количества многоквартирных домов, общей площадью 0,64 млн.кв. метров.

Уровень благоустроенности жилищного фонда составляет: водопроводом - 61,7 процента, водоотведением - 57,9, отоплением - 92,6, горячим водоснабжением - 49,6, газом - 92,2 процента.

Обеспеченность граждан жилыми помещениями в Чувашской Республике составляет 22,8 кв. метра на человека. Однако качество жилищного фонда, его состояние и технические показатели, особенно в сфере энергоэффективности, не соответствуют современным требованиям. В республике 4144 многоквартирных дома, или 47,3 процента от общего количества многоквартирных домов, имеет износ от 31 до 65 процентов. Дома, построенные в соответствии с техническими нормативами середины прошлого века, не отвечают современным требованиям по тепло- и шумоизоляции. Теплоизоляционные материалы того времени, не обладая необходимой долговечностью, давно обветшали или полностью разрушились, что ухудшило теплозащиту.

Актуальными проблемами остаются изношенность инженерных сетей многоквартирных домов и отсутствие системы учета потребления коммунальных ресурсов. Доля многоквартирных домов, оборудованных коллективными приборами учета холодного водоснабжения, составляет 47,7 процента, теплоснабжения - 60,1 процента, электроснабжения - 97,7 процента, горячего водоснабжения - 76,8 процента.

Отсутствие приборов учета приводит к сверхнормативному потреблению коммунальных услуг. Оснащение приборами учета энергоресурсов позволит вести учет потребления и взимать плату с населения за фактическое потребление коммунальных услуг.

Лифт - составляющая часть комплекса сложного инженерного оборудования, установленного в многоэтажном доме, технической особенностью которого является то, что управление им осуществляется непосредственно жителями дома. Поэтому надежность и безопасность работы лифтового оборудования отнесены к важнейшим его эксплуатационным характеристикам. В соответствии с техническим регламентом о безопасности лифтов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 782, срок службы лифта составляет 25 лет со дня ввода его в эксплуатацию, по истечении этого срока он должен быть либо заменен, либо модернизирован.

На 1 января 2011 г. лифтами оборудован 901 многоквартирный дом, расположенный в гг. Алатыре, Канаше, Новочебоксарске и Чебоксары, в которых эксплуатируются 3225 лифтов, в том числе в г. Алатыре - 2 лифта, г. Канаше - 4, г. Новочебоксарске - 547, г. Чебоксары - 2672. Лифтовой парк стремительно стареет, и к 2015 году у 1085 лифтов (33,6 процента) будет превышен нормативный срок эксплуатации. Если не принять меры по их замене, то в скором времени возникнет необходимость последовательного выведения из эксплуатации лифтов, нормативный срок службы которых истек.

В 2008-2011 годах вопрос частично решался за счет средств, выделенных государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) в соответствии с Федеральным законом. В результате реализации республиканских адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в 2008-2011 годах проведена комплексная замена 99 лифтов, в том числе 69 - в г. Чебоксары, 28 - в г. Новочебоксарске, 2 - в г. Алатыре.

В республике реализована республиканская адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории монопрофильного муниципального образования г. Новочебоксарска" на 2010-2011 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 ноября 2010 г. N 403, общий объем финансирования составил 46,32 млн. рублей, из них средства Фонда - 40,0 млн. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 0,5 млн. рублей; бюджета г. Новочебоксарска - 3,5 млн. рублей; товариществ собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирных домах - 2,32 млн. рублей. Капитальный ремонт выполнен в 6 многоквартирных домах общей площадью 39520,2 кв. метра, в которых проживают 1956 граждан.

Участниками республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 июля 2011 г. N 283, являлись 16 муниципальных образований: Аликовский, Батыревский, Ибресинский, Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Порецкий, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский, Яльчикский районы, гг. Алатырь и Шумерля. В рамках указанной программы в 2011 году капитально отремонтировано 98 многоквартирных домов общей площадью 119,4 тыс.кв. метров, в которых проживают 5287 человек, общий объем финансирования составил 165197,2 тыс. рублей, из них средства: Фонда - 93862,9 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 30988,0 тыс. рублей; местных бюджетов - 32070,7 тыс. рублей; товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах - 8275,6 тыс. рублей.

Кроме того, из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2011 году были выделены финансовые средства в сумме 20 000,0 тыс. рублей на капитальный ремонт 14 многоквартирных домов, расположенных на территории г. Чебоксары, общей площадью 89,2 тыс.кв. метров, в которых проживают 4135 граждан.

Программа окажет позитивное влияние на состояние жилищного фонда в Чувашской Республике, социальное благополучие общества.

Участие органов исполнительной власти Чувашской Республики в реализации Программы предполагается путем использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики для решения основных задач Программы.

# II. Цель, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы являются финансовая поддержка муниципальных образований, органы местного самоуправления которых обеспечили реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали и реализовали способ управления многоквартирными домами (управление товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, а также улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

приведение многоквартирных домов, включенных в Программу, в соответствие с требованиями, которым должны отвечать жилые помещения согласно законодательству Российской Федерации;

обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации многоквартирных домов, включенных в Программу;

оснащение многоквартирных домов, включенных в Программу, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта.

Настоящая Программа будет реализована в течение 2012 года.

# III. Система программных мероприятий

В реализации мероприятий Программы предусматривается участие органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов, собственников помещений в многоквартирных домах.

В соответствии с Федеральным законом претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда и республиканского бюджета Чувашской Республики на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, могут только муниципальные образования, которые выполнили условия, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона.

Для повышения эффективности реализации Программы органам местного самоуправления необходимо обеспечить максимальную готовность многоквартирных домов к проведению капитальных ремонтов, чтобы использование предоставляемых средств финансовой поддержки начиналось немедленно после их получения товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными или иными специализированными потребительскими кооперативами либо управляющими организациями.

Для предупреждения прироста аварийного жилищного фонда, а также для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан в многоквартирных домах необходимо осуществление комплекса мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Программа не предусматривает проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, относящихся к категории ветхих, непригодных для проживания, аварийных, подлежащих сносу, а также домов блокированной застройки.

Смета расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома утверждается общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших способ управления - управляющую организацию, проведенным в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту предполагает проведение комплекса строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на:

снижение эксплуатационных затрат, улучшение технико-экономических показателей многоквартирного дома с заменой при необходимости устаревших конструктивных элементов и систем инженерного оборудования на соответствующие современным требованиям;

восстановление здания в целом с применением новых ресурсосберегающих технологий и материалов, оборудование многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии).

Финансовая поддержка при проведении капитального ремонта многоквартирного дома предоставляется только для долевого финансирования следующих установленных частью 3 статьи 15 Федерального закона видов работ по капитальному ремонту:

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

б) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

в) ремонт крыш;

г) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

д) утепление и ремонт фасадов;

е) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии); за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов проводятся с соблюдением требований энергетической эффективности, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 48 Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

К осуществляемым в соответствии с настоящей Программой мероприятиям по капитальному ремонту многоквартирного дома относятся также разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов; проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности; проведение обязательного энергетического обследования многоквартирного дома, если Программой предусмотрено проведение такого обследования; осуществление строительного контроля.

При определении видов выполняемых работ органы местного самоуправления руководствовались Методическими рекомендациями по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом, утвержденными генеральным директором Фонда 17 сентября 2008 г. (с изменениями от 3 мая 2011 г.) и согласованными с Министерством регионального развития Российской Федерации.

Формирование перечня многоквартирных домов для включения в Программу осуществлялось органами местного самоуправления по критериям, установленным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 февраля 2012 г. N 42 "О порядке отбора муниципальных районов и городских округов для включения в республиканские адресные программы капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда".

Участниками Программы является 21 муниципальное образование: Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Порецкий, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский, Шумерлинский, Ядринский, Яльчикский, Янтиковский районы, гг. Алатырь, Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля, в которых проживают 1116,2 тыс. граждан.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в Программу (далее - перечень), на ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, средств долевого финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджетов муниципальных образований - участников Программы на проведение капитального ремонта, сформирован на основе утвержденных муниципальных адресных программ капитального ремонта многоквартирных домов и приведен в приложении N 1 к настоящей Программе. Реестр многоквартирных домов, включенных в Программу (далее - реестр), приведен в приложении N 2 к настоящей Программе. Планируемые показатели выполнения Программы (далее - показатели) приведены в приложении N 3 к настоящей Программе. Перечень, показатели и реестр формировались муниципальными образованиями в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ".

В случае если в результате проведения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией открытого конкурса подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Программу, останутся денежные средства, то после согласования с Фондом данные средства могут быть перераспределены между видами работ в том же многоквартирном доме или между другими многоквартирными домами, включенными в Программу, направлены на дополнительные виды работ в многоквартирных домах, включенных в Программу, а также на работы в многоквартирных домах, которые могут быть включены в Программу дополнительно.

Отказ собственников помещений в многоквартирном доме от участия в Программе или от внесения установленной на общем собрании членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, доли софинансирования является основанием для направления средств, предусмотренных на капитальный ремонт данного многоквартирного дома, после согласования с Фондом на капитальный ремонт многоквартирных домов, дополнительно включенных в Программу.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы изложен в приложении N 4 к настоящей Программе.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Чувашской Республике установлен лимит предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда в 2012 году в размере 192 509 292,99 рубля на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Средства, направляемые на капитальный ремонт многоквартирных домов, имеют целевое назначение и предоставляются управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам на безвозвратной и безвозмездной основе.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, а также средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией.

Расчет обоснования объема финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов производился исходя из сметной стоимости работ по капитальному ремонту планируемых согласно перечню многоквартирных домов, которым предоставляется финансовая поддержка в рамках Программы.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов составляет 24,82 процента.

Программой предусмотрено софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо средств собственников помещений в многоквартирных домах в сумме 32 094 175,00 рубля, что составляет в среднем 7,8 процента от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта.

Общий объем финансирования Программы составляет 410 123 024,99 рубля, из них средства:

Фонда - 192 509 292,99 рубля;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 63 555 200,00 рубля;

местных бюджетов - 121 942 556,00 рубля;

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах - 32 115 976,00 рубля.

Объемы финансирования Программы в разрезе муниципальных образований отражены в приложении N 5 к настоящей Программе.

В целях создания условий для стимулирования собственников помещений в многоквартирных домах в части принятия решения о проведении комплексного капитального ремонта с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий, обеспечивающих качественное улучшение условий проживания в многоквартирных домах и повышение их энергоэффективности, при расчете размера предельной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов использовался:

а) полный перечень работ по капитальному ремонту, установленный частью 3 статьи 15 Федерального закона, включая мероприятия по энерго- и ресурсосбережению, в том числе установку общедомовых (коллективных) приборов учета потребления коммунальных ресурсов, узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) и систем регулирования теплопотребления в многоквартирном доме с наиболее сложными конструктивными и техническими параметрами в данном муниципальном образовании, которые обеспечивают максимальный уровень благоустройства;

б) данные о среднем уровне рыночных цен, сложившихся в муниципальном образовании, на отдельные виды работ по капитальному ремонту с использованием современных эффективных строительных материалов и технологий.

Предельная стоимость проведения капитального ремонта многоквартирного дома в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирном доме для муниципальных образований установлена в следующих размерах:

| Аликовский район | - | 7320 рублей; |
| --- | --- | --- |
| Батыревский район | - | 7200 рублей; |
| Вурнарский район | - | 8319 рублей; |
| Козловский район | - | 8364 рубля; |
| Комсомольский район | - | 7400 рублей; |
| Красноармейский район | - | 7600 рублей; |
| Мариинско-Посадский район | - | 7200 рублей; |
| Порецкий район | - | 7672 рубля; |
| Урмарский район | - | 8270 рублей; |
| Цивильский район | - | 9500 рублей; |
| Чебоксарский район | - | 10600 рублей; |
| Шемуршинский район | - | 5800 рублей; |
| Шумерлинский район | - | 6800 рублей; |
| Ядринский район | - | 10000 рублей; |
| Яльчикский район | - | 7313 рублей; |
| Янтиковский район | - | 6800 рублей; |
| г. Алатырь | - | 7055 рублей; |
| г. Канаш | - | 7055 рублей; |
| г. Новочебоксарск | - | 8900 рублей; |
| г. Шумерля | - | 12170 рублей; |
| г. Чебоксары | - | 10084 рубля. |

Программа может быть реализована при условии финансирования ее мероприятий в полном объеме из всех источников, предусмотренных Программой.

Вопросы обеспечения материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для выполнения Программы, решаются самостоятельно исполнителями соответствующих мероприятий.

Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, а также средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, могут использоваться только на проведение работ, указанных в разделе III настоящей Программы, на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу, на проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, на проведение обязательного энергетического обследования многоквартирного дома, если Программой предусмотрено проведение такого обследования, на осуществление строительного контроля.

Экспертиза смет осуществляется за счет средств местных бюджетов и (или) средств управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту, сверх обязательной доли софинансирования.

Средства, предусмотренные Программой, направляются органами местного самоуправления на выплату субсидий товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам либо управляющим организациям, участвующим в реализации мероприятий Программы.

Предоставление из местных бюджетов субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам осуществляется в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При наличии в многоквартирном доме помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, орган местного самоуправления вносит свою долю расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома в соответствии с решением общего собрания собственников помещений.

Средства на капитальный ремонт многоквартирного дома не предоставляются управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, которые признаны или могут быть признаны несостоятельными (банкротами).

# V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

К участию в реализации Программы привлекаются органы местного самоуправления, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах.

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются государственным заказчиком - Министерством градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) и Государственной жилищной инспекцией Чувашской Республики.

Для получения финансовой поддержки из Фонда и республиканского бюджета Чувашской Республики на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов органы местного самоуправления представляют государственному заказчику Программы пакет документов, включающий:

решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании, о выборе способа управления многоквартирным домом посредством управляющей организации и документы, подтверждающие его реализацию, либо копию свидетельства о государственной регистрации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива;

решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании, об участии в муниципальной программе капитального ремонта многоквартирных домов, о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома с указанием перечня планируемых работ, об установлении порядка и доли участия (софинансирования) собственников помещений в общих расходах, о размере платы за капитальный ремонт, о способе накопления собственных средств или решение о привлечении заемных средств, о сроке начала и окончания капитального ремонта, о выборе доверенного лица из числа собственников помещений для участия в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, контроля за ходом работ и принятия участия в приемке в эксплуатацию многоквартирного дома после завершения капитального ремонта;

смету расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших способ управления управляющую организацию, а в случае замены лифта, ремонта лифтового оборудования, а также системы газоснабжения - заключение специализированной организации;

справку из организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, об износе на каждый многоквартирный дом, включаемый в Программу;

справку из Федеральной налоговой службы, подтверждающую, что управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы - получатели финансовой поддержки не имеют задолженности по налогам и сборам;

справку из управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, подтверждающую финансовую дисциплину собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги не превышает 10 процентов от общей суммы начислений);

справку из управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, подтверждающую планируемое применение при производстве работ ресурсосберегающих технологий, материалов и оборудования;

копию уведомления об открытии отдельных банковских счетов на каждый многоквартирный дом, включенный в Программу, в одной из следующих кредитных организаций: (открытое акционерное общество) Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", открытое акционерное общество "Банк ВТБ", открытое акционерное общество Банк "Российская финансовая корпорация" (при наличии);

выписку из банка о наличии на счету управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов средств на обеспечение софинансирования Программы за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии).

Формирование пакета документов (за исключением решения органов местного самоуправления о софинансировании мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов) для участия в Программе осуществляют управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы и представляют его в орган местного самоуправления.

Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив выбирают подрядную организацию и заключают с ней договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

Порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов утверждается Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Органы местного самоуправления или уполномоченные ими организации в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции" не вправе выбирать подрядчиков или устанавливать перечень организаций, которые могут быть привлечены управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными или иными специализированными потребительскими кооперативами в качестве подрядчиков для проведения капитального ремонта.

Не должна допускаться обязательная или добровольная аккредитация (регистрация) при органах местного самоуправления организаций в целях рекомендации их управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам в качестве подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту.

Государственный заказчик организует работу по реализации Программы в пределах своих полномочий, осуществляет общую координацию и мониторинг работ, несет ответственность за эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, составляет отчеты о реализации Программы, формирует заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на финансирование мероприятий Программы.

Органы местного самоуправления организуют работу по реализации и финансированию мероприятий Программы, обеспечивают контроль за выполнением условий софинансирования за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах.

Органы местного самоуправления ежемесячно на пятый рабочий день месяца, следующего за отчетным, представляют в Минстрой Чувашии отчет о расходовании средств Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах; копии выписок из лицевого счета получателя средств соответствующего бюджета (получателя субсидий) и копии платежных документов, подтверждающих списание денежных средств со счетов местных бюджетов на проведение мероприятий, предусмотренных Программой, с приложением сводных реестров платежных документов, а также списание предназначенных для проведения капитального ремонта многоквартирных домов средств с открытых отдельных банковских счетов получателей субсидий.

Управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив представляют органу местного самоуправления акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затратах в разрезе каждого дома, согласованные с представителем собственников помещений в многоквартирном доме или общественной комиссией собственников помещений, акты приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом многоквартирных домов, протоколы общих собраний собственников помещений, утверждающих указанные акты.

Органы местного самоуправления представляют в Минстрой Чувашии:

еженедельно к среде оперативную информацию о ходе работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации Программы и сведения о реформировании жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с условиями предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

к 15 января 2013 г. информацию о реализации Программы, включая значения показателей индикаторов и показателей эффективности.

Минстрой Чувашии:

до 20 февраля 2013 г. представляет в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств;

до 1 марта 2013 г. после согласования с Министерством финансов Чувашской Республики и Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств, на основании которого до 1 апреля 2013 г. на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики принимается решение о снятии с контроля данной Программы.

Успешная реализация Программы в значительной степени зависит от своевременности и доступности информации:

о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт;

о расходовании средств на реализацию Программы;

о планируемых и фактических результатах выполнения Программы.

Органам местного самоуправления - участникам Программы необходимо размещать в средствах массовой информации и (или) на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию:

а) о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет средств Фонда, средств долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов из республиканского бюджета Чувашской Республики;

б) об объеме средств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, включенных в Программу;

в) о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские счета, открытые товариществами собственников жилья либо выбранными # собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией в одной из следующих кредитных организаций: (открытое акционерное общество) Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, открытое акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", открытое акционерное общество "Банк ВТБ", открытое акционерное общество Банк "Российская финансовая корпорация";

г) о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт, и о необходимых действиях по защите этих прав.

Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам необходимо обеспечить информирование граждан путем размещения на информационных стендах, расположенных в многоквартирных домах, а также на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии):

а) о привлеченных исполнителях работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (подрядных и (или) субподрядных организациях) с указанием наименований юридических лиц, фамилий, имен и отчеств индивидуальных предпринимателей, наименований выполняемых ими работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; об изменении подрядных и (или) субподрядных организаций;

б) о планируемых сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при необходимости изменения таких сроков, о причинах их переноса и новых сроках (сведения о выполнении указанных работ должны обновляться не реже одного раза в месяц);

в) о ходе работ по капитальному ремонту, в том числе размещать еженедельные отчеты, фото- и видеоматериалы;

г) о собственниках помещений в многоквартирном доме, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на участие в открытом конкурсе по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта многоквартирного дома и комиссии по приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом дома;

д) о дате и времени приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (информация размещается не позднее чем за пять рабочих дней до дня приемки) и о результатах приемки указанных работ.

# VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы станут:

оснащение 94 многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики и включенных в Программу, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);

проведение капитального ремонта 133 многоквартирных домов, включенных в Программу, общей площадью 486 197,01 кв. метра;

создание благоприятных и безопасных условий проживания 22345 граждан;

снижение социальной напряженности.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.

Приложение N 1

к республиканской адресной программе

"Капитальный ремонт многоквартирных домов,

расположенных на территории

Чувашской Республики" на 2012 год

# Перечень
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома - всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы |  | Вид ремонта |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта одного кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома |  | Предельная стоимость проведения капитального ремонта одного кв. метра общей площади помещений в многоквартирном доме |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств ТСЖ или собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чел. |  |  |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | рублей |  | руб./кв.м |  | руб./кв.м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. 60 лет Октября, д. 59 | 1981 |  | панель | 3 | 3 | 1182,53 | 1096 | 562,15 |  | 68 |  | ремонт кровли, систем водо-, теплоснабжения |  | 1600000,00 |  | 610837,00 |  | 201662,00 |  | 707341,00 |  | 80160,00 |  | 1459,85 |  | 7320,00 |  | 08.2012 |
| 2. | с. Аликово, ул. Парковая, д. 15 | 1980 |  | кирпич | 2 | 2 | 910,4 | 831 | 581,5 |  | 43 |  | ремонт кровли, систем тепло-, водоснабжения, подвала |  | 1065150,00 |  | 406646,00 |  | 134250,00 |  | 470890,00 |  | 53364,00 |  | 1281,77 |  | 7320,00 |  | 08.2012 |
|  | Итого 2 дома |  |  |  |  |  | 2092,93 | 1927 | 1143,65 |  | 111 |  |  |  | 2665150,00 |  | 1017483,00 |  | 335912,00 |  | 1178231,00 |  | 133524,00 |  | 1383,06 |  |  |  |  |
| # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | с. Туруново, ул. Магистральная, д. 1а | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 153,9 | 153,9 | 114,8 |  | 6 |  | ремонт кровли, системы электроснабжения, фасада |  | 661727 |  | 378594 |  | 124989 |  | 124989 |  | 33155 |  | 4299,72 |  | 7200,0 |  | 06.2012 |
| 4. | с. Шыгырданы, ул. Наримана, д. 84 | 1960 |  | кирпич | 2 | 2 | 375,8 | 375,8 | 274,16 |  | 20 |  | ремонт кровли, системы электроснабжения, фасада |  | 1026835,00 |  | 587484,00 |  | 193952,00 |  | 193952,00 |  | 51447,00 |  | 2732,40 |  | 7200,0 |  | 08.2012 |
| 5. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 44 | 1983 |  | кирпич | 2 | 2 | 525,6 | 525,6 | 474,56 |  | 35 |  | ремонт кровли, системы электроснабжения, фасада |  | 1242630,00 |  | 710946,00 |  | 234713,00 |  | 234713,00 |  | 62258,00 |  | 2364,21 |  | 7200,0 |  | 08.2012 |
|  | Итого 3 дома |  |  |  |  |  | 1055,3 | 1055,3 | 863,52 |  | 61 |  |  |  | 2931192,00 |  | 1677024,00 |  | 553654,00 |  | 553654,00 |  | 146860,00 |  | 2777,59 |  |  |  |  |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | пгт Вурнары, ул. Илларионова, д. 5 | 1957 |  | кирпич | 2 | 2 | 703,62 | 470,34 | 290 |  | 23 |  | ремонт кровли, фасада, систем тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, теплового узла |  | 2533210,00 |  | 1449330,00 |  | 478483,00 |  | 478483,00 |  | 126914,00 |  | 5385,91 |  | 8319,00 |  | 06.2012 |
| 7. | пгт Вурнары, ул. Пирогова, д. 4 | 1999 |  | кирпич | 2 | 2 | 1076,1 | 701,99 | 644,1 |  | 39 |  | ремонт кровли, фасада, систем тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, теплового узла |  | 2728330,00 |  | 1560965,00 |  | 515338,00 |  | 515338,00 |  | 136689,00 |  | 3886,57 |  | 8319,00 |  | 08.2012 |
| 8. | с. Калинино, ул. Ленина, д. 53 | 1982 |  | кирпич |  |  | 1327,81 | 760,58 | 578,04 |  | 85 |  | ремонт кровли, фасада, систем тепло-, электроснабжения, водоотведения, теплового узла |  | 2900000,00 |  | 1659182,00 |  | 547764,00 |  | 547764,00 |  | 145290,00 |  | 3812,88 |  | 8319,00 |  | 08.2012 |
|  | Итого 3 дома |  |  |  |  |  | 3107,53 | 1932,91 | 1512,14 |  | 147 |  |  |  | 8161540,00 |  | 4669477,00 |  | 1541585,00 |  | 1541585,00 |  | 408893,00 |  | 4222,41 |  |  |  |  |
| # Козловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 3 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 569,60 | 410,51 | 290,16 |  | 17 |  | ремонт кровли, фасада, систем электро-, водоснабжения, водоотведения |  | 1682678,00 |  | 962714,00 |  | 317831,00 |  | 317831,00 |  | 84302,00 |  | 4098,99 |  | 8364,00 |  | 11.2012 |
| 10. | г. Козловка, ул. Мичурина, д. 3 | 1968 |  | кирпич | 2 | 1 | 373,41 | 347,71 | 215,49 |  | 17 |  | ремонт кровли, фасада, систем электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |  | 1962640,00 |  | 1122890,00 |  | 370711,00 |  | 370711,00 |  | 98328,00 |  | 5644,47 |  | 8364,00 |  | 11.2012 |
| 11. | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 1 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 442,06 | 389,8 | 345,96 |  | 15 |  | ремонт кровли, фасада, систем электро-, теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения |  | 2335580,00 |  | 1336259,00 |  | 441154,00 |  | 441154,00 |  | 117013,00 |  | 5991,74 |  | 8364,00 |  | 09.2012 |
| 12. | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 3 | 1967 |  | кирпич | 2 | 1 | 316,12 | 291,38 | 256,26 |  | 11 |  | ремонт кровли, фасада, систем электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |  | 2127630,00 |  | 1217285,00 |  | 401876,00 |  | 401876,00 |  | 106593,00 |  | 7301,91 |  | 8364,00 |  | 09.2012 |
| 13. | г. Козловка, ул. Калинина, д. 22 | 1972 |  | панель | 2 | 2 | 651,60 | 647,88 | 545,91 |  | 39 |  | ремонт кровли, фасада, систем электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения |  | 2210000,00 |  | 1264410,00 |  | 417434,00 |  | 417434,00 |  | 110722,00 |  | 3411,13 |  | 8364,00 |  | 09.2012 |
|  | Итого 5 домов |  |  |  |  |  | 2352,79 | 2087,28 | 1653,78 |  | 99 |  |  |  | 10318528,00 |  | 5903558,00 |  | 1949006,00 |  | 1949006,00 |  | 516958,00 |  | 4943,53 |  |  |  |  |
| # Комсомольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 67б | 1982 | 2011 | кирпич | 2 | 2 | 600,82 | 551,1 | 551,1 |  | 37 |  | ремонт кровли, системы электроснабжения, подвала |  | 1338381,00 |  | 765731,00 |  | 252799,00 |  | 252799,00 |  | 67052,00 |  | 2428,56 |  | 7400,00 |  | 09.2012 |
|  | Итого 1 дом |  |  |  |  |  | 600,82 | 551,1 | 551,1 |  | 37 |  |  |  | 1338381,00 |  | 765731,00 |  | 252799,00 |  | 252799,00 |  | 67052,00 |  | 2428,563 |  |  |  |  |
| # Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 70 | 1966 | 2009 |  | 2 | 2 | 497,50 | 497,50 | 352,90 |  | 26 |  | ремонт кровли, системы электроснабжения |  | 987268,00 |  | 404323,00 |  | 133483,00 |  | 400000,00 |  | 49462,00 |  | 1984,46 |  | 7600,00 |  | 08.2012 |
|  | Итого 1 дом |  |  |  |  |  | 497,50 | 497,50 | 352,90 |  | 26 |  |  |  | 987268,00 |  | 404323,00 |  | 133483,00 |  | 400000,00 |  | 49462,00 |  | 1984,458 |  |  |  |  |
| # Мариинско-Посадский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | с. Октябрьское, ул. Советская, д. 10 | 1972 |  | кирпич | 2 | 2 | 793,60 | 720,30 | 280,40 |  | 43 |  | ремонт кровли, систем электро-, водоснабжения, фасада |  | 1000000,00 |  | 567360,00 |  | 187308,00 |  | 195232,00 |  | 50100,00 |  | 1388,31 |  | 7200,00 |  | 08.2012 |
| 17. | с. Бичурино, ул. Новая, д. 8 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 438,40 | 400,40 | 90,40 |  | 26 |  | ремонт кровли, фасада, систем водо-, электроснабжения, водоотведения |  | 950000,00 |  | 538991,00 |  | 177943,00 |  | 185471,00 |  | 47595,00 |  | 2372,63 |  | 7200,00 |  | 08.2012 |
| 18. | д. Эльбарусово, ул. Центральная, д. 3 | 1980 |  | кирпич | 2 | 2 | 1220,20 | 920,20 | 270,20 |  | 70 |  | ремонт кровли, систем электро-, водоснабжения, водоотведения |  | 1350000,00 |  | 765935,00 |  | 252866,00 |  | 263564,00 |  | 67635,00 |  | 1467,07 |  | 7200,00 |  | 09.2012 |
| 19. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 1 | 1967 |  | кирпич | 2 | 1 | 393,80 | 354,80 | 0,00 |  | 18 |  | ремонт кровли, системы электроснабжения |  | 400000,00 |  | 226944,00 |  | 74923,00 |  | 78093,00 |  | 20040,00 |  | 1127,40 |  | 7200,00 |  | 08.2012 |
| 20. | г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 1 | 1965 |  | кирпич | 2 | 2 | 556,90 | 523,70 | 332,10 |  | 21 |  | ремонт кровли, систем водоснабжения, водоотведения |  | 800000,00 |  | 453887,00 |  | 149847,00 |  | 156186,00 |  | 40080,00 |  | 1527,59 |  | 7200,00 |  | 09.2012 |
| 21. | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 11 | 1963 |  | кирпич | 2 | 3 | 585,80 | 508,80 | 329,50 |  | 22 |  | ремонт систем водо-, теплоснабжения, водоотведения |  | 622099,00 |  | 352953,00 |  | 116525,00 |  | 121454,00 |  | 31167,00 |  | 1222,68 |  | 7200,00 |  | 09.2012 |
|  | Итого 6 домов |  |  |  |  |  | 3988,70 | 3428,20 | 1302,60 |  | 200 |  |  |  | 5122099,00 |  | 2906070,00 |  | 959412,00 |  | 1000000,00 |  | 256617,00 |  | 1494,11 |  |  |  |  |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 55 | 1980 |  | кирпич | 2 | 2 | 555,98 | 555,98 | 509,91 |  | 21,00 |  | ремонт кровли, систем тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, установка приборов учета |  | 1766186,00 |  | 779526,00 |  | 257353,00 |  | 640821,00 |  | 88486,00 |  | 3176,71 |  | 7672,93 |  | 12.2012 |
|  | Итого 1 дом |  |  |  |  |  | 555,98 | 555,98 | 509,91 |  | 21,00 |  |  |  | 1766186,00 |  | 779526,00 |  | 257353,00 |  | 640821,00 |  | 88486,00 |  | 3176,71 |  |  |  |  |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 27 | 1975 |  | кирпич | 2 | 3 | 992,1 | 881,65 | 632,18 |  | 45 |  | ремонт кровли, фасада, систем электро-, тепло-, водоснабжения |  | 1858027,00 |  | 950982,00 |  | 313958,00 |  | 500000,00 |  | 93087,00 |  | 2107,44 |  | 9500,00 |  | 08.2012 |
|  | Итого 1 дом |  |  |  | 2 | 3 | 992,1 | 881,65 | 632,18 |  | 45 |  |  |  | 1858027,00 |  | 950982,00 |  | 313958,00 |  | 500000,00 |  | 93087,00 |  | 2107,44 |  |  |  |  |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 4 | 1982 |  | панель | 3 | 2 | 1146 | 839,9 | 534,9 |  | 51 |  | ремонт кровли, ремонт и утепление фасада, ремонт систем электро-, водоснабжения, водоотведения, подвальных помещений |  | 2120000,00 |  | 967212,00 |  | 319316,00 |  | 727259,00 |  | 106213,00 |  | 2524,11 |  | 9500,00 |  | 09.2012 |
| 25. | д. Мунсют, ул. Молодежная, д. 11 | 1981 |  | кирпич | 3 | 2 | 1398 | 985,1 | 539 |  | 48 |  | ремонт кровли, фасада, систем электро-, водоснабжения, водоотведения, подвальных помещений |  | 1520000,00 |  | 693473,00 |  | 228944,00 |  | 521431,00 |  | 76152,00 |  | 1542,99 |  | 9500,00 |  | 09.2012 |
| 26. | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 8 | 1982 |  | кирпич | 2 | 3 | 838,9 | 838,9 | 596,9 |  | 34 |  | ремонт кровли, фасада, подвальных помещений |  | 1131496,00 |  | 516225,00 |  | 170427,00 |  | 388156,00 |  | 56688,00 |  | 1348,79 |  | 9500,00 |  | 09.2012 |
| 27. | с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д. 15 | 1967 |  | кирпич | 2 | 3 | 741,8 | 741,8 | 607,2 |  | 34 |  | ремонт кровли, фасада, подвальных помещений |  | 1592787,00 |  | 726681,00 |  | 239907,00 |  | 546401,00 |  | 79798,00 |  | 2147,19 |  | 9500,00 |  | 09.2012 |
| 28. | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 13 | 1962 |  | кирпич | 2 | 1 | 295,1 | 197,4 | 102,1 |  | 10 |  | ремонт кровли, фасада, систем холодного водоснабжения, водоотведения, подвальных помещений |  | 1236428,00 |  | 564098,00 |  | 186232,00 |  | 424153,00 |  | 61945,00 |  | 6263,57 |  | 9500,00 |  | 09.2012 |
| 29. | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 15/20 | 1962 |  | кирпич | 2 | 2 | 621,6 | 356,87 | 104,97 |  | 25 |  | ремонт кровли, фасада, систем холодного водоснабжения, водоотведения, подвальных помещений |  | 1292560,00 |  | 589707,00 |  | 194686,00 |  | 443409,00 |  | 64758,00 |  | 3621,94 |  | 9500,00 |  | 09.2012 |
| 30. | г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 9, корп. 2 | 1983 |  | кирпич | 5 | 2 | 3954,9 | 2764,5 | 2764,5 |  | 298 |  | ремонт системы электроснабжения, подвальных помещений |  | 1080000,00 |  | 492731,00 |  | 162671,00 |  | 370491,00 |  | 54107,00 |  | 390,67 |  | 9500,00 |  | 09.2012 |
|  | Итого 7 домов |  |  |  |  |  | 8996,30 | 6724,47 | 5249,57 |  | 500 |  |  |  | 9973271,00 |  | 4550127,00 |  | 1502183,00 |  | 3421300,00 |  | 499661,00 |  | 1483,13 |  |  |  |  |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 74 | 1982 |  | кирпич | 5 | 6 | 4207 | 3682,4 | 3254,8 |  | 200 |  | ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения |  | 3121376,00 |  | 1785838,00 |  | 589578,00 |  | 589578,00 |  | 156382,00 |  | 847,65 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
| 32. | пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 1 | 1984 | 2008 | кирпич | 5 | 3 | 3208,27 | 2779,97 | 1995,40 |  | 175 |  | ремонт систем водоотведения, электроснабжения, подвального помещения |  | 1030049,00 |  | 589324,00 |  | 194560,00 |  | 194560,00 |  | 51605,00 |  | 370,53 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
| 33. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 80 | 1990 |  | панель | 5 | 3 | 3560,07 | 3234,17 | 2987,24 |  | 152 |  | ремонт кровли, систем горячего водоснабжения, теплоснабжения |  | 2602172,00 |  | 1488785,00 |  | 491509,00 |  | 491509,00 |  | 130369,00 |  | 804,59 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
| 34. | пгт Кугеси, ул. Шоссейная, д. 29 | 1977 | 2009 | кирпич | 2 | 3 | 933,80 | 871,50 | 443,90 |  | 64 |  | ремонт кровли |  | 607702,00 |  | 347686,00 |  | 114785,00 |  | 114785,00 |  | 30446,00 |  | 697,31 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
| 35. | пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 19 | 1980 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 965,00 | 865,00 | 672,23 |  | 46 |  | ремонт систем тепло-, водоснабжения |  | 946744,00 |  | 541662,00 |  | 178825,00 |  | 178825,00 |  | 47432,00 |  | 1094,50 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
| 36. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 57 | 1979 | 2008 | кирпич | 2 | 3 | 907,22 | 821,52 | 593,63 |  | 55 |  | ремонт фасада, системы теплоснабжения |  | 828015,00 |  | 473734,00 |  | 156399,00 |  | 156399,00 |  | 41483,00 |  | 1007,91 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
| 37. | пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 3 | 1979 |  | панель | 2 | 1 | 229,70 | 205,50 | 48,20 |  | 14 |  | ремонт кровли, фасада, системы электроснабжения |  | 293591,00 |  | 167973,00 |  | 55455,00 |  | 55455,00 |  | 14708,00 |  | 1428,67 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
| 38. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 59а | 1976 | 2008 | кирпич | 3 | 1 | 1491,11 | 1152,81 | 882,70 |  | 113 |  | ремонт кровли |  | 676809,00 |  | 387224,00 |  | 127838,00 |  | 127838,00 |  | 33909,00 |  | 587,10 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
| 39. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 71 | 1990 |  | кирпич | 5 | 3 | 3616,14 | 3257,04 | 2982,64 |  | 166 |  | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения |  | 2695624,00 |  | 1542253,00 |  | 509160,00 |  | 509160,00 |  | 135051,00 |  | 827,63 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
| 40. | д. Чиршкасы, ул. 11-й Пятилетки, д. 4 | 1984 |  | кирпич | 2 | 3 | 934,56 | 850,26 | 710,08 |  | 57 |  | ремонт кровли, фасада, системы электроснабжения |  | 1026318,00 |  | 587189,00 |  | 193855,00 |  | 193855,00 |  | 51419,00 |  | 1207,06 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
| 41. | п. Сюктерка, ул. Главная, д. 1 | 1976 | 2008 | панель | 4 | 4 | 3893,54 | 3533,04 | 3047,35 |  | 144 |  | ремонт фасада, системы водоотведения |  | 721044,00 |  | 412532,00 |  | 136194,00 |  | 136194,00 |  | 36124,00 |  | 204,09 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
| 42. | п. Сюктерка, ул. Главная, д. 46 | 1986 | 2008 | панель | 3 | 3 | 2265,99 | 1961,59 | 1148,34 |  | 91 |  | ремонт фасада, системы водоотведения |  | 492528,00 |  | 281791,00 |  | 93031,00 |  | 93031,00 |  | 24675,00 |  | 251,09 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
| 43. | пос. Новое Атлашево, ул. Кудряшова, д. 4 | 1980 |  | панель | 3 | 4 | 1813,20 | 1812,40 | 1084,50 |  | 109 |  | ремонт кровли, систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |  | 4525180,00 |  | 2588999,00 |  | 854735,00 |  | 854735,00 |  | 226711,00 |  | 2496,79 |  | 10600,00 |  | 11.2012 |
|  | Итого 13 домов |  |  |  |  |  | 28025,60 | 25027,20 | 19851,01 |  | 1386 |  |  |  | 19567152,00 |  | 11194990,00 |  | 3695924,00 |  | 3695924,00 |  | 980314,00 |  | 781,84 |  |  |  |  |
| # Шемуршинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 43 | 1970 | не было | кирпич | 2 | 2 | 719,26 | 719,26 | 719,26 |  | 33 |  | ремонт кровли, систем электро-, водоснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, энергетическое обследование дома |  | 1179142,00 |  | 674625,00 |  | 222721,00 |  | 222721,00 |  | 59075,00 |  | 1639,38 |  | 5800,00 |  | 06.2012 |
|  | Итого 1 дом |  |  |  |  |  | 719,26 | 719,26 | 719,26 |  | 33 |  |  |  | 1179142,00 |  | 674625,00 |  | 222721,00 |  | 222721,00 |  | 59075,00 |  | 1639,3821 |  | 5800,00 |  |  |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | д. Торханы, ул. Октябрьская, д. 19 | 1973 |  | кирпич | 2 | 3 | 969,54 | 848,78 | 609,71 |  | 39 |  | ремонт кровли, фасада, системы водоснабжения, установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт подвала |  | 855983,00 |  | 489736,00 |  | 161681,00 |  | 161681,00 |  | 42885,00 |  | 1008,49 |  | 6800,00 |  | 09.2012 |
|  | Итого 1 дом |  |  |  | 2 | 3 | 969,54 | 848,78 | 609,71 |  | 39 |  |  |  | 855983,00 |  | 489736,00 |  | 161681,00 |  | 161681,00 |  | 42885,00 |  | 1008,4863 |  | 6800,00 |  |  |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | г. Ядрин, ул. Крестьянская, д. 8 | 1989 |  | панель | 5 | 5 | 6065,5 | 5359,21 | 4375,48 |  | 272 |  | ремонт кровли, системы водоотведения, подвала |  | 5500000,00 |  | 3018561,00 |  | 996550,00 |  | 1209339,00 |  | 275550,00 |  | 1026,27 |  | 10000,00 |  | 12.2012 |
| 47. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 117 | 1991 |  | панель | 5 | 4 | 5453,63 | 4429,4 | 3000,33 |  | 188 |  | ремонт кровли, системы водоснабжения, подвала |  | 3500000,00 |  | 1920902,00 |  | 634168,00 |  | 769580,00 |  | 175350,00 |  | 790,17 |  | 10000,00 |  | 12.2012 |
| 48. | д. Стрелецкая, ул. 40 лет Победы, д. 141 | 1987 |  | кирпич | 2 | 2 | 954,4 | 875 | 725,1 |  | 59 |  | ремонт кровли, системы водоотведения, подвала |  | 2369845,00 |  | 1300640,00 |  | 429395,00 |  | 521081,00 |  | 118729,00 |  | 2708,39 |  | 10000,00 |  | 12.2012 |
|  | Итого 3 дома |  |  |  |  |  | 12473,53 | 10663,61 | 8100,91 |  | 519 |  |  |  | 11369845,00 |  | 6240103,00 |  | 2060113,00 |  | 2500000,00 |  | 569629,00 |  | 1066,23 |  |  |  |  |
| # Яльчикский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 4 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 529,2 | 312,7 | 256,53 |  | 23 |  | ремонт кровли, систем электроснабжения, водоотведения, подвала |  | 1707748,00 |  | 977160,00 |  | 322600,00 |  | 322600,00 |  | 85388,00 |  | 5461,30 |  | 7313,00 |  | 08.2012 |
|  | Итого 1 дом |  |  |  |  |  | 529,2 | 312,7 | 256,53 |  | 23 |  |  |  | 1707748,00 |  | 977160,00 |  | 322600,00 |  | 322600,00 |  | 85388,00 |  | 5461,30 |  |  |  |  |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | с. Янтиково, пр. Ленина, д. 10 | 1968 |  | кирпич | 2 | 2 | 768,4 | 710,4 | 655,2 |  | 35 |  | ремонт кровли, систем водо-, электроснабжения, водоотведения |  | 1580258,00 |  | 903031,00 |  | 298127,00 |  | 300000,00 |  | 79100,00 |  | 2224,46 |  | 6800,00 |  | 06.2012 |
|  | Итого 1 дом |  |  |  |  |  | 768,4 | 710,4 | 655,2 |  | 35 |  |  |  | 1580258,00 |  | 903031,00 |  | 298127,00 |  | 300000,00 |  | 79100,00 |  | 2224,46 |  |  |  |  |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ул. Комиссариатская, д. 77 | 1981 | 2008 | панель | 5 | 6 | 4737,73 | 4564,39 | 4357,62 |  | 154 |  | ремонт фасада, подвального помещения, систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения |  | 4557000,00 |  | 2607204,00 |  | 860745,00 |  | 860745,00 |  | 228306,00 |  | 998,38 |  | 3287,00 |  | 12.2012 |
| 52. | мкр. Стрелка, д. 34 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3260,00 | 3155,60 | 2734,35 |  | 130 |  | ремонт кровли, фасада, систем тепло-, водоснабжения, водоотведения |  | 3773000,00 |  | 2158653,00 |  | 712660,00 |  | 712660,00 |  | 189027,00 |  | 1195,65 |  | 3287,00 |  | 12.2012 |
| 53. | ул. Комарова, д. 5а | 1987 |  | панель | 5 | 4 | 4581,80 | 4412,00 | 4209,72 |  | 182 |  | ремонт кровли, фасада, систем тепло-, водоснабжения, водоотведения, подвального помещения |  | 5545000,00 |  | 3172471,00 |  | 1047362,00 |  | 1047362,00 |  | 277805,00 |  | 1256,80 |  | 3287,00 |  | 12.2012 |
| 54. | ул. Чайковского, д. 34 | 1963 | 2009 | кирпич | 4 | 3 | 2325,40 | 2263,30 | 2124,51 |  | 86 |  | ремонт фасада, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  | 2086891,00 |  | 1193977,00 |  | 394181,00 |  | 394181,00 |  | 104552,00 |  | 922,06 |  | 3287,00 |  | 12.2012 |
| 55. | мкр. Стрелка, д. 29 | 1969 |  | кирпич | 5 | 4 | 3192,60 | 3064,12 | 2724,12 |  | 130 |  | ремонт кровли, фасада, систем тепло-, водоснабжения, водоотведения |  | 4103000,00 |  | 2347457,00 |  | 774991,00 |  | 774991,00 |  | 205561,00 |  | 1339,05 |  | 3287,00 |  | 12.2012 |
|  | Итого 5 домов |  |  |  |  |  | 18097,53 | 17459,41 | 16150,32 |  | 682 |  |  |  | 20064891,00 |  | 11479762,00 |  | 3789939,00 |  | 3789939,00 |  | 1005251,00 |  | 1149,23 |  |  |  |  |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ул. Разина, д. 7 | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 977,44 | 977,44 | 850,88 |  | 33 |  | ремонт кровли, систем тепло-, водоснабжения |  | 2635332,00 |  | 1507757,00 |  | 497772,00 |  | 497772,00 |  | 132031,00 |  | 2696,16 |  | 7055,00 |  | 12.2012 |
| 57. | пр. Ленина, д. 33 | 1940 |  | кирпич | 5 | 7 | 4404,36 | 3720,36 | 3284,95 |  | 72 |  | ремонт кровли, системы электроснабжения, фасада |  | 7836793,00 |  | 4483678,00 |  | 1480246,00 |  | 1480246,00 |  | 392623,00 |  | 2106,46 |  | 7055,00 |  | 12.2012 |
| 58. | ул. 30 лет Чувашии, д. 3 | 1962 |  | кирпич | 3 | 3 | 1052,66 | 809,86 | 426,53 |  | 47 |  | ремонт кровли, систем тепло-, водоснабжения |  | 3379564,00 |  | 1933556,00 |  | 638346,00 |  | 638346,00 |  | 169316,00 |  | 4173,02 |  | 7055,00 |  | 12.2012 |
|  | Итого 3 дома |  |  |  |  |  | 6434,46 | 5507,66 | 4562,36 |  | 152 |  |  |  | 13851689,00 |  | 7924991,00 |  | 2616364,00 |  | 2616364,00 |  | 693970,00 |  | 2514,9862 |  |  |  |  |
| # г. Новочебоксарск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | ул. Коммунистическая, д. 28 | 1968 |  | кирпич | 5 | 6 | 4736,00 | 4694,19 | 3680,09 |  | 268 |  | ремонт кровли, систем тепло-, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |  | 7827700,00 |  | 4478476,00 |  | 1478528,00 |  | 1478528,00 |  | 392168,00 |  | 1667,53 |  | 8900,00 |  | 11.2012 |
| 60. | ул. Комсомольская, д. 12 | 1971 |  | панель | 5 | 4 | 3314,00 | 3314,00 | 2874,00 |  | 200 |  | ремонт кровли, систем тепло-, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |  | 6380300,00 |  | 3650372,00 |  | 1205137,00 |  | 1205137,00 |  | 319653,00 |  | 1925,26 |  | 8900,00 |  | 09.2012 |
| 61. | ул. Молодежная, д. 19 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3161,70 | 2978,50 | 2727,00 |  | 156 |  | ремонт кровли, систем тепло-, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |  | 6974000,00 |  | 3990047,00 |  | 1317278,00 |  | 1317278,00 |  | 349397,00 |  | 2341,45 |  | 8900,00 |  | 11.2012 |
| 62. | ул. Парковая, д. 31 | 1972 |  | панель | 5 | 4 | 2085,70 | 2085,70 | 1948,00 |  | 106 |  | ремонт кровли, систем тепло-, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |  | 6200050,00 |  | 3547246,00 |  | 1171091,00 |  | 1171091,00 |  | 310623,00 |  | 2972,65 |  | 8900,00 |  | 11.2012 |
| 63. | ул. Советская, д. 4 | 1966 |  | кирпич | 5 | 8 | 5897,00 | 5897,00 | 5008,90 |  | 330 |  | ремонт кровли, систем тепло-, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |  | 10764480,00 |  | 6158701,00 |  | 2033239,00 |  | 2033239,00 |  | 539300,00 |  | 1825,42 |  | 8900,00 |  | 11.2012 |
| 64. | ул. Советская, д. 12 | 1967 |  | кирпич | 5 | 4 | 3544,60 | 3544,60 | 2978,50 |  | 222 |  | ремонт кровли, систем тепло-, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |  | 6335344,00 |  | 3624652,00 |  | 1196646,00 |  | 1196646,00 |  | 317401,00 |  | 1787,32 |  | 8900,00 |  | 09.2012 |
| 65. | ул. Советская, д. 27 | 1972 |  | кирпич | 5 | 2 | 3744,20 | 3744,20 | 3218,00 |  | 225 |  | ремонт кровли, систем тепло-, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |  | 4930000,00 |  | 2820610,00 |  | 931199,00 |  | 931199,00 |  | 246993,00 |  | 1316,70 |  | 8900,00 |  | 09.2012 |
| 66. | ул. Терешковой, д. 3 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3113,60 | 3013,60 | 2693,50 |  | 160 |  | ремонт кровли, систем тепло-, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |  | 5277560,00 |  | 3019460,00 |  | 996847,00 |  | 996847,00 |  | 264406,00 |  | 1751,25 |  | 8900,00 |  | 09.2012 |
|  | Итого 8 домов |  |  |  |  |  | 29596,80 | 29271,79 | 25127,99 |  | 1667 |  |  |  | 54689434,00 |  | 31289563,00 |  | 10329965,00 |  | 10329965,00 |  | 2739941,00 |  | 1868,33 |  |  |  |  |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | ул. Маршала Жукова, д. 1 | 1976 |  | кирпич | 5 | 1 | 2460 | 2460 | 1506,64 |  | 212 |  | ремонт кровли, фасада, систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, установка общедомовых приборов учета, ремонт подвала |  | 4870859 |  | 2786773 |  | 920028 |  | 920028 |  | 244030 |  | 1980,024 |  | 12170,00 |  | 06.2012 |
| 68. | ул. Октябрьская, д. 8 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3192,55 | 2549,15 | 2398,02 |  | 112 |  | ремонт систем тепло-, электро-, газоснабжения, холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, установка общедомовых приборов учета |  | 3419760 |  | 1956554 |  | 645938 |  | 645938 |  | 171330 |  | 1341,530 |  | 12170,00 |  | 06.2012 |
|  | Итого 2 дома |  |  |  |  |  | 5652,55 | 5009,15 | 3904,66 |  | 324,00 |  |  |  | 8290619,00 |  | 4743327,00 |  | 1565966,00 |  | 1565966,00 |  | 415360,00 |  | 1655,09 |  |  |  |  |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | ул. Кадыкова, д. 13 | 1982 |  | кирпич | 9 | 5 | 10748,00 | 9670,80 | 7426,80 |  | 577 |  | ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, замена узлов управления |  | 6112673,00 |  | 2451129,00 |  | 809218,00 |  | 2241058,00 |  | 611268,00 |  | 632,08 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 70. | ул. Ашмарина, д. 36 | 1980 |  | кирпич | 5 | 6 | 6226,08 | 4482,37 | 2802,01 |  | 224 |  | ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения |  | 2969365,00 |  | 1190690,00 |  | 393096,00 |  | 1088643,00 |  | 296936,00 |  | 662,45 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 71. | ул. Р. Зорге, д. 11 | 1963 |  | кирпич | 2 | 2 | 876,45 | 542,70 | 271,40 |  | 31 |  | ремонт кровли, систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, узлов управления, установка приборов учета тепла, воды |  | 1640656,00 |  | 657890,00 |  | 217196,00 |  | 601505,00 |  | 164065,00 |  | 3023,14 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 72. | ул. Р. Зорге, д. 1 | 1971 | 2011 | кирпич | 5 | 4 | 6482,60 | 4081,80 | 1410,82 |  | 176 |  | ремонт узла управления, систем тепло-, водоснабжения, установка приборов учета тепла и воды |  | 1677117,00 |  | 672509,00 |  | 222023,00 |  | 614873,00 |  | 167712,00 |  | 410,88 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 73. | ул. Ашмарина, д. 36, корп. 1 | 1980 | 2011 | кирпич | 5 | 2 | 7200,20 | 3646,25 | 2484,83 |  | 179 |  | ремонт кровли, узла управления, системы теплоснабжения, установка прибора учета тепла |  | 2314897,00 |  | 928254,00 |  | 306455,00 |  | 848699,00 |  | 231489,00 |  | 634,87 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 74. | ул. Ашмарина, д. 25 | 1982 |  | панель | 5 | 5 | 7088,90 | 3739,80 | 3136,40 |  | 206 |  | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узла управления, установка прибора учета тепла |  | 2007986,00 |  | 805185,00 |  | 265825,00 |  | 736177,00 |  | 200799,00 |  | 536,92 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 75. | Эгерский бульвар, д. 8 | 1976 |  | кирпич | 9 | 4 | 8662,44 | 7796,20 | 3883,20 |  | 407 |  | замена лифтов, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения |  | 3335191,00 |  | 1337383,00 |  | 441525,00 |  | 1222764,00 |  | 333519,00 |  | 427,80 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 76. | Эгерский бульвар, д. 14 | 1972 | 2009 | кирпич | 9 | 2 | 4416,22 | 3974,60 | 1945,17 |  | 198 |  | замена лифтов |  | 2629134,00 |  | 1054260,00 |  | 348054,00 |  | 963906,00 |  | 262914,00 |  | 661,48 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 77. | Эгерский бульвар, д. 16/1 | 1976 |  | кирпич | 9 | 3 | 6494,00 | 5844,60 | 3014,70 |  | 320 |  | замена лифтов, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения |  | 4182957,00 |  | 1677330,00 |  | 553755,00 |  | 1533576,00 |  | 418296,00 |  | 715,70 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 78. | Эгерский бульвар, д. 22 | 1977 |  | кирпич | 9 | 2 | 7223,43 | 6501,09 | 3601,01 |  | 532 |  | замена лифтов, ремонт системы водоотведения, замена 2 узлов управления |  | 3255057,00 |  | 1305250,00 |  | 430916,00 |  | 1193385,00 |  | 325506,00 |  | 500,69 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 79. | Эгерский бульвар, д. 24 | 1978 |  | кирпич | 9 | 2 | 5656,99 | 5091,29 | 3043,06 |  | 521 |  | замена лифтов, ремонт системы водоотведения, замена 2 узлов управления |  | 3255057,00 |  | 1305250,00 |  | 430916,00 |  | 1193385,00 |  | 325506,00 |  | 639,34 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 80. | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 17 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 | 7676,14 | 6396,78 | 3027,51 |  | 145 |  | ремонт систем тепло-, электроснабжения, узлов управления |  | 3908476,00 |  | 1567265,00 |  | 517419,00 |  | 1432944,00 |  | 390848,00 |  | 611,01 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 81. | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 12 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 | 3627,10 | 3025,00 | 2327,50 |  | 163 |  | ремонт систем теплоснабжения, водотведения#, узла управления |  | 2584520,00 |  | 1036370,00 |  | 342148,00 |  | 947549,00 |  | 258453,00 |  | 854,39 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 82. | ул. Текстильщиков, д. 11 | 1960 |  | кирпич | 4 | 3 | 2813,40 | 2227,80 | 1640,00 |  | 89 |  | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, установка общедомовых приборов учета воды и тепла |  | 2023156,00 |  | 811268,00 |  | 267832,00 |  | 741739,00 |  | 202317,00 |  | 908,14 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 83. | пер. Молодежный, д. 1 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3480,60 | 3151,30 | 2611,70 |  | 173 |  | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, узла управления с установкой общедомовых приборов учета воды и тепла |  | 3064150,00 |  | 1228698,00 |  | 405643,00 |  | 1123393,00 |  | 306416,00 |  | 972,34 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 84. | ул. Николаева, д. 46 | 1968 |  | кирпич | 5 | 4 | 3868,80 | 3256,70 | 1937,50 |  | 144 |  | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения, установка общедомовых приборов учета воды и тепла |  | 2479392,00 |  | 994215,00 |  | 328231,00 |  | 909007,00 |  | 247939,00 |  | 761,32 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 85. | ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1974 |  | кирпич | 9 | 2 | 5142,10 | 4641,10 | 3463,00 |  |  |  | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, замена узла управления с установкой терморегуляторов |  | 1588710,00 |  | 637059,00 |  | 210319,00 |  | 582460,00 |  | 158872,00 |  | 342,31 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 86. | ул. М. Залка, д. 16, корп. 1 | 1985 |  | кирпич | 9 | 1 | 6327,40 | 6070,80 | 4149,20 |  | 300 |  | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, узла управления, установка приборов учета воды и тепла |  | 5341823,00 |  | 2142025,00 |  | 707171,00 |  | 1958445,00 |  | 534182,00 |  | 879,92 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 87. | ул. М. Павлова, д. 62 | 1985 |  | панель | 9 | 4 | 7718,20 | 7665,60 | 7035,30 |  | 404 |  | ремонт систем теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения |  | 3550000,00 |  | 1423519,00 |  | 469963,00 |  | 1301518,00 |  | 355000,00 |  | 463,11 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 88. | Московский проспект, д. 7 | 1969 |  | кирпич | 4 | 4 | 3128,90 | 2841,43 | 2166,23 |  | 244 |  | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узла управления |  | 3386166,00 |  | 1357823,00 |  | 448273,00 |  | 1241453,00 |  | 338617,00 |  | 1191,71 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 89. | Московский проспект, д. 31а | 1973 |  | кирпич | 9 | 2 | 3682,90 | 3296,30 | 2901,10 |  | 164 |  | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узла управления |  | 3435050,00 |  | 1377425,00 |  | 454745,00 |  | 1259375,00 |  | 343505,00 |  | 1042,09 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 90. | ул. М. Павлова, д. 3 | 1968 |  | кирпич | 5 | 6 | 6133,20 | 5107,85 | 3463,70 |  | 365 |  | ремонт систем водоотведения, теплоснабжения, узла управления, установка прибора учета тепла |  | 2961667,00 |  | 1187603,00 |  | 392076,00 |  | 1085821,00 |  | 296167,00 |  | 579,83 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 91. | ул. Урукова, д. 7 | 1965 |  | кирпич | 5 | 4 | 3810,90 | 3728,70 | 2019,00 |  | 193 |  | ремонт кровли, систем водо-, электроснабжения |  | 3006666,00 |  | 1205647,00 |  | 398034,00 |  | 1102318,00 |  | 300667,00 |  | 806,36 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 92. | ул. Пирогова, д. 28 | 1969 |  | кирпич | 5 | 6 | 5659,50 | 5600,73 | 4110,20 |  | 368 |  | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узлов управления, установка общедомового прибора учета тепла |  | 3031667,00 |  | 1215672,00 |  | 401344,00 |  | 1111484,00 |  | 303167,00 |  | 541,30 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 93. | ул. Гузовского, д. 30 | 1975 |  | кирпич | 9 | 2 | 7048,10 | 5666,50 | 3606,54 |  | 208 |  | ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, установка приборов учета воды и тепла |  | 2376923,00 |  | 953126,00 |  | 314666,00 |  | 871439,00 |  | 237692,00 |  | 419,47 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 94. | ул. Т. Кривова, д. 7 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 3957,10 | 2808,60 | 2763,70 |  | 136 |  | ремонт систем водо-, электроснабжения, водоотведения |  | 800000,00 |  | 320793,00 |  | 105907,00 |  | 293300,00 |  | 80000,00 |  | 284,84 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 95. | ул. Эльгера, д. 28 | 1977 |  | кирпич | 9 | 4 | 8820,90 | 7790,05 | 6909,05 |  | 354 |  | замена лифтов, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, установка приборов учета воды и тепла |  | 7266923,00 |  | 2913974,00 |  | 962023,00 |  | 2664234,00 |  | 726692,00 |  | 932,85 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 96. | ул. Т. Кривова, д. 10 | 1975 |  | кирпич | 9 | 1 | 6376,78 | 5778,70 | 4636,70 |  | 444 |  | ремонт системы теплоснабжения, узла управления, замена лифта |  | 4466590,00 |  | 1791064,00 |  | 591304,00 |  | 1637563,00 |  | 446659,00 |  | 772,94 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 97. | ул. Т. Кривова, д. 14 | 1974 | 2011 | кирпич | 5 | 1 | 4599,30 | 3850,30 | 3250,80 |  | 338 |  | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, узла управления, установка прибора учета воды |  | 1625023,00 |  | 651620,00 |  | 215127,00 |  | 595774,00 |  | 162502,00 |  | 422,05 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 98. | ул. Бондарева, д. 15 | 1936 |  | кирпич | 4 | 4 | 2499,28 | 2499,28 | 1976,78 |  | 79 |  | ремонт кровли, систем водоснабжения, водоотведения, установка прибора учета воды |  | 3222393,00 |  | 1292152,00 |  | 426593,00 |  | 1181409,00 |  | 322239,00 |  | 1289,33 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 99. | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1967 |  | панель | 5 | 6 | 6919,60 | 5771,00 | 4632,00 |  | 319 |  | ремонт систем водоснабжения, водоотведения, узла управления, установка приборов учета воды и тепла |  | 1211923,00 |  | 485971,00 |  | 160439,00 |  | 444321,00 |  | 121192,00 |  | 210,00 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 100. | ул. М. Павлова, д. 30 | 1979 |  | кирпич | 9 | 8 | 20019,90 | 15458,92 | 12713,92 |  | 715 |  | ремонт системы теплоснабжения, узлов управления, установка прибора учета воды |  | 6908343,00 |  | 2770186,00 |  | 914553,00 |  | 2532770,00 |  | 690834,00 |  | 446,88 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 101. | ул. Эльгера, д. 16 | 1976 |  | кирпич | 9 | 6 | 15086,30 | 11739,20 | 10148,06 |  | 531 |  | замена лифтов, узлов управления |  | 8745925,00 |  | 3507041,00 |  | 1157819,00 |  | 3206473,00 |  | 874592,00 |  | 745,02 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 102. | ул. Ахазова, д. 13 | 1978 |  | кирпич | 5 | 5 | 5204,20 | 3805,80 | 3010,00 |  | 194 |  | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения |  | 3309165,00 |  | 1326947,00 |  | 438080,00 |  | 1213222,00 |  | 330916,00 |  | 869,51 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 103. | ул. Коллективная, д. 6 | 1958 |  | кирпич | 2 | 1 | 1412,30 | 753,30 | 675,70 |  | 72 |  | ремонт кровли, фасада, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, узла управления, установка прибора учета воды |  | 2176810,00 |  | 872882,00 |  | 288174,00 |  | 798073,00 |  | 217681,00 |  | 2889,70 |  | 10084,00 |  | 09.2012 |
| 104. | ул. Социалистическая, д. 2б | 1966 |  | кирпич | 5 | 1 | 3798,60 | 3798,60 | 2741,60 |  | 413 |  | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, тепло-, электроснабжения, водоотведения, установка приборов учета воды и тепла |  | 4258030,00 |  | 1707433,00 |  | 563694,00 |  | 1561100,00 |  | 425803,00 |  | 1120,95 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 105. | ул. Социалистическая, д. 13а | 1973 |  | кирпич | 5 | 1 | 4682,40 | 3848,40 | 3378,50 |  | 319 |  | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка прибора учета воды |  | 2974823,00 |  | 1192878,00 |  | 393819,00 |  | 1090644,00 |  | 297482,00 |  | 773,00 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 106. | ул. Максимова, д. 2/5 | 1970 |  | панель | 5 | 7 | 6647,60 | 4479,70 | 3711,00 |  | 372 |  | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узла управления |  | 5325833,00 |  | 2135613,00 |  | 705054,00 |  | 1952583,00 |  | 532583,00 |  | 1188,88 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 107. | ул. Максимова, д. 11 | 1966 |  | кирпич | 5 | 2 | 1549,30 | 1549,30 | 1288,30 |  | 88 |  | ремонт кровли, системы электроснабжения, узла управления, установка прибора учета тепла |  | 1314457,00 |  | 527086,00 |  | 174012,00 |  | 481913,00 |  | 131446,00 |  | 848,42 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 108. | ул. К. Маркса, д. 46 | 1970 | 2009 | кирпич | 9 | 1 | 2520,60 | 2074,60 | 1952,80 |  | 99 |  | замена лифта |  | 1314567,00 |  | 527130,00 |  | 174027,00 |  | 481953,00 |  | 131457,00 |  | 633,65 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 109. | ул. Шевченко, д. 25 | 1973 | 2011 | кирпич | 5 | 7 | 6386,99 | 6386,99 | 5344,59 |  | 303 |  | ремонт систем водо-, теплоснабжения, узла управления, установка приборов учета воды и тепла |  | 5780954,00 |  | 2318113,00 |  | 765305,00 |  | 2119441,00 |  | 578095,00 |  | 905,11 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 110. | ул. Шевченко, д. 27 | 1979 |  | кирпич | 5 | 6 | 4875,92 | 4547,22 | 3778,82 |  | 186 |  | ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, узлов управления, установка общедомовых приборов учета воды и тепла |  | 5702513,00 |  | 2286659,00 |  | 754920,00 |  | 2090683,00 |  | 570251,00 |  | 1254,07 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 111. | пр. Ленина, д. 16а | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 1280,20 | 1280,20 | 1198,30 |  | 60 |  | ремонт кровли, узла управления, установка общедомового прибора учета тепла |  | 1362842,00 |  | 546488,00 |  | 180418,00 |  | 499652,00 |  | 136284,00 |  | 1064,55 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 112. | пр. 9-й Пятилетки, д. 2 | 1976 |  | кирпич | 9 | 1 | 6659,60 | 5116,10 | 4272,30 |  | 455 |  | замена лифта, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, установка общедомовых приборов учета тепла и воды |  | 3952166,00 |  | 1584785,00 |  | 523202,00 |  | 1448962,00 |  | 395217,00 |  | 772,50 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 113. | Канашское шоссе, д. 1 | 1981 |  | кирпич | 5 | 1 | 4872,90 | 3496,30 | 2141,30 |  | 296 |  | ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения, узла управления, установка приборов учета воды и тепла |  | 5595103,00 |  | 2243588,00 |  | 740701,00 |  | 2051304,00 |  | 559510,00 |  | 1600,29 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 114. | ул. Б. Хмельницкого, д. 72 | 1977 |  | кирпич | 5 | 1 | 5586,74 | 3653,64 | 2764,12 |  | 300 |  | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, установка общедомовых приборов учета воды |  | 3628491,00 |  | 1454994,00 |  | 480353,00 |  | 1330295,00 |  | 362849,00 |  | 993,12 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 115. | Эгерский бульвар, д. 29 | 1977 |  | кирпич | 9 | 5 | 11097,80 | 9613,90 | 7883,20 |  | 478 |  | ремонт кровли, замена лифтов, установка общедомового прибора учета воды |  | 7983305,00 |  | 3201237,00 |  | 1056860,00 |  | 2926878,00 |  | 798330,00 |  | 830,39 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 116. | ул. Хузангая, д. 7 | 1974 |  | кирпич | 5 | 6 | 5728,70 | 4524,70 | 3488,60 |  | 237 |  | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, установка общедомовых приборов учета воды |  | 3268553,00 |  | 1310662,00 |  | 432703,00 |  | 1198333,00 |  | 326855,00 |  | 722,38 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 117. | ул. Эгерский бульвар, д. 25 | 1974 |  | кирпич | 5 | 10 | 9585,90 | 7505,14 | 6116,19 |  | 342 |  | ремонт кровли, систем холодного и горячего водоснабжения, установка общедомовых приборов учета тепла |  | 3000000,00 |  | 1202975,00 |  | 397151,00 |  | 1099874,00 |  | 300000,00 |  | 399,73 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 118. | пр. Мира, д. 33 | 1977 |  | кирпич | 12 | 1 | 4177,50 | 3697,50 | 2901,30 |  | 203 |  | замена лифта, установка общедомового прибора учета воды, ремонт системы водоотведения |  | 1983607,00 |  | 795409,00 |  | 262597,00 |  | 727240,00 |  | 198361,00 |  | 536,47 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 119. | ул. Хевешская, д. 31а | 1973 |  | кирпич | 5 | 7 | 6139,23 | 6119,23 | 4843,63 |  | 317 |  | ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, установка общедомового прибора учета воды |  | 3534275,00 |  | 1417215,00 |  | 467880,00 |  | 1295753,00 |  | 353427,00 |  | 577,57 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 120. | Эгерский бульвар, д. 13 | 1973 |  | кирпич | 5 | 2 | 2632,60 | 1732,60 | 1428,20 |  | 333 |  | ремонт кровли, системы теплоснабжения, водомерного узла, установка общедомового прибора учета воды |  | 1789171,00 |  | 717443,00 |  | 236857,00 |  | 655954,00 |  | 178917,00 |  | 1032,65 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 121. | ул. Совхозная, д. 5 | 1973 |  | кирпич | 5 | 1 | 3329,70 | 3005,65 | 2212,75 |  | 222 |  | ремонт фасада, ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, тепло-, электроснабжения, водоотведения, узла управления, установка прибора учета воды |  | 6826923,00 |  | 2737538,00 |  | 903773,00 |  | 2502920,00 |  | 682692,00 |  | 2271,36 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 122. | ул. Чапаева, д. 14 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2370,30 | 2190,30 | 1632,30 |  | 74 |  | ремонт кровли, систем холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета воды |  | 2248101,00 |  | 901469,00 |  | 297612,00 |  | 824210,00 |  | 224810,00 |  | 1026,39 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 123. | ул. Энгельса, д. 15 | 1959 |  | кирпич | 4 | 4 | 3150,60 | 2566,20 | 2143,80 |  | 74 |  | ремонт кровли, систем водоотведения, электроснабжения |  | 2621006,00 |  | 1051001,00 |  | 346978,00 |  | 960926,00 |  | 262101,00 |  | 1021,36 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 124. | пр. Ленина, д. 17 | 1959 |  | кирпич | 4 | 4 | 3772,80 | 2673,90 | 2268,10 |  | 108 |  | ремонт кровли, системы электроснабжения, установка общедомового прибора учета тепла |  | 3067253,00 |  | 1229943,00 |  | 406054,00 |  | 1124531,00 |  | 306725,00 |  | 1147,11 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 125. | пр. Ленина, д. 54 | 1964 | 2009 | кирпич | 5 | 3 | 2762,30 | 2537,30 | 2161,80 |  | 127 |  | ремонт кровли, систем электроснабжения, водоотведения |  | 2975403,00 |  | 1193111,00 |  | 393895,00 |  | 1090857,00 |  | 297540,00 |  | 1172,67 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 126. | пр. Ленина, д. 39 | 1959 |  | кирпич | 5 | 4 | 4529,10 | 3340,80 | 2463,80 |  | 142 |  | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узла управления |  | 4296910,00 |  | 1723024,00 |  | 568841,00 |  | 1575354,00 |  | 429691,00 |  | 1286,19 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 127. | пр. Мира, д. 35 | 1975 |  | кирпич | 12 | 1 | 5378,40 | 3872,90 | 3603,30 |  | 181 |  | ремонт систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, замена лифтов |  | 7378893,99 |  | 2958873,99 |  | 976845,00 |  | 2705286,00 |  | 737889,00 |  | 1905,26 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 128. | ул. Привокзальная, д. 6 | 1965 |  | кирпич | 5 | 5 | 5356,80 | 4616,90 | 3276,20 |  | 146 |  | ремонт систем водо-, электроснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета воды |  | 3471947,00 |  | 1392221,00 |  | 459629,00 |  | 1272902,00 |  | 347195,00 |  | 752,01 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 129. | ул. Чапаева, д. 5, корп. 1 | 1965 | 1980 | кирпич | 5 | 4 | 3707,60 | 3199,80 | 3199,80 |  | 152 |  | ремонт систем тепло-, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения |  | 4502190,00 |  | 1805339,00 |  | 596017,00 |  | 1650615,00 |  | 450219,00 |  | 1407,02 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 130. | пр. Мира, д. 37 | 1975 |  | кирпич | 12 | 1 | 7179,60 | 4215,60 | 3620,30 |  | 148 |  | ремонт систем тепло-, электроснабжения, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения |  | 4094075,00 |  | 1641689,00 |  | 541989,00 |  | 1500990,00 |  | 409407,00 |  | 971,17 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 131. | ул. Николаева, д. 25/15 | 1970 |  | кирпич | 5 | 8 | 7735,20 | 3786,60 | 3786,60 |  | 210 |  | ремонт кровли, системы теплоснабжения, узла управления |  | 5076319,00 |  | 2035560,00 |  | 672022,00 |  | 1861105,00 |  | 507632,00 |  | 1340,60 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 132. | Складской проезд, д. 8 | 1985 |  | кирпич | 5 | 1 | 3076,40 | 2848,70 | 1965,60 |  | 147 |  | ремонт кровли, систем водоснабжения, водоотведения, узла управления, установка общедомового прибора учета тепла |  | 3311000,00 |  | 1327683,00 |  | 438322,00 |  | 1213895,00 |  | 331100,00 |  | 1162,28 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
| 133. | ул. Привокзальная, д. 4 | 1966 |  | кирпич | 5 | 1 | 2030,60 | 1882,60 | 1372,10 |  | 193 |  | ремонт кровли, систем водоотведения, теплоснабжения, узла управления, установка общедомового прибора учета тепла |  | 3354360,00 |  | 1345069,00 |  | 444063,00 |  | 1229792,00 |  | 335436,00 |  | 1781,77 |  | 10084,00 |  | 12.2012 |
|  | Итого 65 домов |  |  |  |  |  | 358690,19 | 292464,61 | 221133,79 |  | 16238 |  |  |  | 231844621,99 |  | 92967703,99 |  | 30692455,00 |  | 85000000,00 |  | 23184463,00 |  | 792,73 |  |  |  |  |
|  | Всего 133 дома |  |  |  |  |  | 486197,01 | 407635,96 | 314843,09 |  | 22345 |  |  |  | 410123024,99 |  | 192509292,99 |  | 63555200,00 |  | 121942556,00 |  | 32115976,00 |  | 1006,10 |  |  |  |  |

Приложение N 2

к республиканской адресной программе

"Капитальный ремонт многоквартирных

домов, расположенных на территории

Чувашской Республики" на 2012 год

# Реестр
многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта - всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт подвальных помещений |  | Утепление и ремонт фасадов |  | Ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица, N дома | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | c. Аликово, ул. 60 лет Октября, д. 59 | 1600000,00 | 425045,00 | 122650,00 | 750,00 | 1052305,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | c. Аликово, ул. Парковая, д. 15 | 1065150,00 | 255000,00 | 122650,00 | 710,00 | 630000,00 |  |  | 610,00 | 57500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 2665150,00 | 680045,00 | 245300,00 | 1460,00 | 1682305,00 |  |  | 610,00 | 57500,00 |  |  |  |  |  |
| # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | с. Туруново, ул. Магистральная, д. 1 | 661727,00 | 104752,00 | 15800,00 | 213,00 | 402888,00 |  |  |  |  | 72,00 | 108287,00 |  |  | 30000,00 |
| 4. | с. Шыгырданы, ул. Наримана, д. 84 | 1026835,00 | 130608,00 | 15800,00 | 408,00 | 717857,00 |  |  |  |  | 96,00 | 132570,00 |  |  | 30000,00 |
| 5. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 44 | 1242630,00 | 131418,00 | 7600,00 | 548,00 | 975930,00 |  |  |  |  | 92,00 | 92682,00 |  |  | 35000,00 |
|  | Итого по району | 2931192,00 | 366778,00 | 39200,00 | 1169,00 | 2096675,00 |  |  |  |  | 260,00 | 333539,00 |  |  | 95000,00 |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | пгт Вурнары, ул. Илларионова, д. 5 | 2533210,00 | 1261086,00 | 155623,00 | 746,70 | 723227,00 |  |  |  |  | 778,50 | 359990,00 |  |  | 33284,00 |
| 7. | пгт Вурнары, ул. Пирогова, д. 4 | 2728330,00 | 1530003,00 | 155622,00 | 660,00 | 987478,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55227,00 |
| 8. | с. Калинино, ул. Ленина, д. 53 | 2900000,00 | 2054208,00 |  | 660,00 | 580147,00 |  |  |  |  | 122,12 | 207860,00 |  |  | 57785,00 |
|  | Итого по району | 8161540,00 | 4845297,00 | 311245,00 | 2066,70 | 2290852,00 |  |  |  |  | 900,62 | 567850,00 |  |  | 146296,00 |
| # Козловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 3 | 1682678,00 | 450618,00 | 28000,00 | 370,00 | 623640,00 |  |  |  |  | 527,38 | 560420,00 |  |  | 20000,00 |
| 10. | г. Козловка, ул. Мичурина, д. 3 | 1962640,00 | 717560,00 | 120000,00 | 438,00 | 756110,00 |  |  |  |  | 422,00 | 348970,00 |  |  | 20000,00 |
| 11. | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 1 | 2335580,00 | 886560,00 | 120000,00 | 494,00 | 852780,00 |  |  |  |  | 530,60 | 456240,00 |  |  | 20000,00 |
| 12. | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 3 | 2127630,00 | 864220,00 | 120000,00 | 376,00 | 638720,00 |  |  |  |  | 431,00 | 484690,00 |  |  | 20000,00 |
| 13. | г. Козловка, ул. Калинина, д. 22 | 2210000,00 | 1015040,00 | 120000,00 | 640,00 | 942500,00 |  |  |  |  | 120,00 | 112460,00 |  |  | 20000,00 |
|  | Итого по району | 10318528,00 | 3933998,00 | 508000,00 | 2318,00 | 3813750,00 |  |  |  |  | 2030,98 | 1962780,00 |  |  | 100000,00 |
| # Комсомольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 67б | 1338381,00 | 147304,00 |  | 520,00 | 1129720,00 |  |  | 65,00 | 61357,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 1338381,00 | 147304,00 |  | 520,00 | 1129720,00 |  |  | 65,00 | 61357,00 |  |  |  |  |  |
| # Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 70 | 987268,00 | 107913,00 | 95000,00 | 609,00 | 784355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 987268,00 | 107913,00 | 95000,00 | 609,00 | 784355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Мариинско-Посадский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | с. Октябрьское, ул. Советская, д. 10 | 1000000,00 | 254700,00 | 15300,00 | 710,00 | 680000,00 |  |  |  |  | 45,00 | 50000,00 |  |  |  |
| 17. | с. Бичурино, ул. Новая, д. 8 | 950000,00 | 284700,00 | 15300,00 | 476,00 | 600000,00 |  |  |  |  | 52,00 | 50000,00 |  |  |  |
| 18. | д. Эльбарусово, ул. Центральная, д. 3 | 1350000,00 | 374700,00 | 15300,00 | 1094,00 | 960000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 1 | 400000,00 | 60000,00 | 0,00 | 390,00 | 340000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 1 | 800000,00 | 234700,00 | 15300,00 | 420,00 | 550000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 11 | 622099,00 | 546799,00 | 75300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 5122099,00 | 1755599,00 | 136500,00 | 3090,00 | 3130000,00 |  |  |  |  | 97,00 | 100000,00 |  |  |  |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 55 | 1766186,00 | 1042336,00 | 90194,00 | 549,00 | 633656,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 1766186,00 | 1042336,00 | 90194,00 | 549,00 | 633656,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 27 | 1 858 027,00 | 80 363,00 | 80 000,00 | 988 | 1 402 793,00 |  |  |  |  | 908 | 294 871,00 |  |  |  |
|  | Итого по району | 1 858 027,00 | 80 363,00 | 80 000,00 | 988 | 1 402 793,00 |  |  |  |  | 908 | 294 871,00 |  |  |  |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | с. Игорвары, ул. Молодежная, д. 4 | 2120000,00 | 422000,00 | 18000,00 | 435,00 | 390000,00 |  |  | 53,76 | 121000,00 | 868,00 | 1169000,00 |  |  |  |
| 25. | д. Мунсют, ул. Молодежная, д. 11 | 1520000,00 | 470000,00 | 18000,00 | 435,00 | 665000,00 |  |  | 57,90 | 227000,00 | 93,00 | 140000,00 |  |  |  |
| 26. | с. Чурачики, ул. Заводская, д. 8 | 1131496,00 |  |  | 740,00 | 981325,00 |  |  | 112,00 | 76571,00 | 15,00 | 73600,00 |  |  |  |
| 27. | с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д. 15 | 1592787,00 |  |  | 680,00 | 907421,00 |  |  | 120,00 | 80210,00 | 648,00 | 605156,00 |  |  |  |
| 28. | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 13 | 1236428,00 | 417981,00 | 71953,00 | 206,00 | 340637,00 |  |  | 58,00 | 47695,00 | 320,00 | 358162,00 |  |  |  |
| 29. | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 15/20 | 1292560,00 | 602628,00 | 83166,00 | 413,00 | 307642,00 |  |  | 93,00 | 71603,00 | 43,40 | 227521,00 |  |  |  |
| 30. | г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 9, корп. 2 | 1080000,00 | 1074600,00 | 5400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 9973271,00 | 2987209,00 | 196519,00 | 2909,00 | 3592025,00 |  |  | 494,66 | 624079,00 | 1987,40 | 2573439,00 |  |  |  |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 74 | 3121376,00 | 3121376,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 1 | 1030049,00 | 835098,00 |  |  |  |  |  | 166,00 | 194951,00 |  |  |  |  |  |
| 33. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 80 | 2602172,00 | 1865054,00 |  | 880,00 | 737118,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | пгт Кугеси, ул. Шоссейная, д. 29 | 607702,00 |  |  | 775,00 | 607702,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | пгт Кугеси, ул. Первомайская, д. 19 | 946744,00 | 946744,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 57 | 828015,00 | 603423,00 |  |  |  |  |  |  |  | 39,00 | 224592,00 |  |  |  |
| 37. | пгт Кугеси, ул. Новой Конституции, д. 3 | 293591,00 | 60612,00 |  | 144,00 | 120618,00 |  |  |  |  | 70,00 | 112361,00 |  |  |  |
| 38. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 59а | 676809,00 |  |  | 808,00 | 676809,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 71 | 2695624,00 | 1911597,00 |  | 936,00 | 784027,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | д. Чиршкасы, ул. 11-й Пятилетки, д. 4 | 1026318,00 | 243862,00 |  | 824,00 | 647363,00 |  |  |  |  | 151,00 | 135093,00 |  |  |  |
| 41. | пос. Сюктерка, ул. Главная, д. 1 | 721044,00 | 224277,00 |  |  |  |  |  |  |  | 252,00 | 496767,00 |  |  |  |
| 42. | пос. Сюктерка, ул. Главная, д. 46 | 492528,00 | 167821,00 |  |  |  |  |  |  |  | 198,00 | 324707,00 |  |  |  |
| 43. | пос. Новое Атлашево, ул. Кудряшова, д. 4 | 4525180,00 | 3302193,00 |  | 800,00 | 1222987,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 19567152,00 | 13282057,00 |  | 5167,00 | 4796624,00 |  |  | 166,00 | 194951,00 | 710,00 | 1293520,00 |  |  |  |
| # Шемуршинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 43 | 1179142,00 | 267682,00 | 125636,00 | 645,90 | 740315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45509,00 |
|  | Итого по району | 1179142,00 | 267682,00 | 125636,00 | 645,90 | 740315,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45509,00 |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | д. Торханы, ул. Октябрьская, д. 19 | 855983,00 | 113783,00 | 7327,00 | 641,00 | 581910,00 |  |  | 427,00 | 56608,00 | 48,00 | 71355,00 |  |  | 25000,00 |
|  | Итого по району | 855983,00 | 113783,00 | 7327,00 | 641,00 | 581910,00 |  |  | 427,00 | 56608,00 | 48,00 | 71355,00 |  |  | 25000,00 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | г. Ядрин, ул. Крестьянская, д. 8 | 5500000,00 | 350000,00 |  | 1760,00 | 5000000,00 |  |  | 175,00 | 150000,00 |  |  |  |  |  |
| 47. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 117 | 3500000,00 | 495000,00 | 5000,00 | 1482,00 | 2950000,00 |  |  | 82,00 | 50000,00 |  |  |  |  |  |
| 48. | д. Стрелецкая, ул. 40 лет Победы, д. 141 | 2369845,00 | 419845,00 |  | 600,00 | 1900000,00 |  |  | 126,00 | 50000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 11369845,00 | 1264845,00 | 5000,00 | 3842,00 | 9850000,00 |  |  | 383,00 | 250000,00 |  |  |  |  |  |
| # Яльчикский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | с. Яльчики, ул. Комсомольская, д. 4 | 1707748,00 | 551257,00 |  | 483,00 | 1108945,00 |  |  | 181,60 | 47546,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 1707748,00 | 551257,00 |  | 483,00 | 1108945,00 |  |  | 181,60 | 47546,00 |  |  |  |  |  |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | с. Янтиково, пр. Ленина, д. 10 | 1580258,00 | 272797,00 | 10000,00 | 662,00 | 1297461,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по району | 1580258,00 | 272797,00 | 10000,00 | 662,00 | 1297461,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ул. Комиссариатская, д. 77 | 4557000,00 | 3826000,00 | 214000,00 |  |  |  |  | 146,00 | 103000,00 | 3167,00 | 337000,00 |  |  | 77000,00 |
| 52. | мкр. Стрелка, д. 34 | 3773000,00 | 1224000,00 | 176000,00 | 1014,00 | 1900000,00 |  |  |  |  | 2083,00 | 420000,00 |  |  | 53000,00 |
| 53. | ул. Комарова, д. 5а | 5545000,00 | 3306000,00 | 208000,00 | 1183,00 | 1600000,00 |  |  | 144,00 | 76000,00 | 2985,00 | 300000,00 |  |  | 55000,00 |
| 54. | ул. Чайковского, д. 34 | 2086891,00 | 1054891,00 | 176000,00 |  |  |  |  |  |  | 1720,00 | 820000,00 |  |  | 36000,00 |
| 55. | мкр. Стрелка, д. 29 | 4103000,00 | 1204000,00 | 176000,00 | 1008,00 | 1870000,00 |  |  |  |  | 2331,00 | 800000,00 |  |  | 53000,00 |
|  | Итого по городу | 20064891,00 | 10614891,00 | 950000,00 | 3205,00 | 5370000,00 |  |  | 290,00 | 179000,00 | 12286,00 | 2677000,00 |  |  | 274000,00 |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ул. Разина, д. 7 | 2635332,00 | 1153358,00 | 240262,00 | 511,00 | 1241712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | пр. Ленина, д. 33 | 7836793,00 | 1033219,00 |  | 2144,00 | 4915720,00 |  |  |  |  | 3710 | 1887854 |  |  |  |
| 58. | ул. 30 лет Чувашии, д. 3 | 3379564,00 | 1370515,00 | 111169,00 | 733,00 | 1897880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городу | 13851689,00 | 3557092,00 | 351431,00 | 3388,00 | 8055312,00 |  |  |  |  | 3710 | 1887854 |  |  |  |
| # г. Новочебоксарск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | ул. Коммунистическая, д. 28 | 7827700,00 | 5237019,00 | 315123,00 | 1628,00 | 2175558,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 60. | ул. Комсомольская, д. 12 | 6380300,00 | 5114200,00 | 150000,00 | 1158,00 | 1016100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 61. | ул. Молодежная, д. 19 | 6974000,00 | 4823776,00 | 205000,00 | 1200,00 | 1845224,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 62. | ул. Парковая, д. 31 | 6200050,00 | 4990050,00 | 205000,00 | 610,00 | 905000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 63. | ул. Советская, д. 4 | 10764480,00 | 7374154,00 | 314565,00 | 1995,00 | 2975761,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 64. | ул. Советская, д. 12 | 6335344,00 | 4220010,00 | 315453,00 | 1206,00 | 1699881,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 65. | ул. Советская, д. 27 | 4930000,00 | 2945000,00 | 205000,00 | 1249,00 | 1680000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 66. | ул. Терешковой, д. 3 | 5277560,00 | 3666591,00 | 53345,00 | 1086,00 | 1457624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
|  | Итого по городу | 54689434,00 | 38370800,00 | 1763486,00 | 10132,00 | 13755148,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800000,00 |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | ул. Маршала Жукова, д. 1 | 4870859,00 | 2708911,00 | 123987,00 | 960,00 | 1441254,00 |  |  | 960,00 | 97807,00 | 2370,00 | 498900,00 |  |  |  |
| 68. | ул. Октябрьская, д. 8 | 3419760,00 | 3251641,00 | 168119,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городу | 8290619,00 | 5960552,00 | 292106,00 | 960,00 | 1441254,00 |  |  | 960,00 | 97807,00 | 2370,00 | 498900,00 |  |  |  |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | ул. Кадыкова, д. 13 | 6112673,00 | 5527193,00 | 585480,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | ул. Ашмарина, д. 36 | 2969365,00 | 2969365,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | ул. Р. Зорге, д. 11 | 1640656,00 | 667106,00 | 226834,00 | 504,00 | 746716,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | ул. Р. Зорге, д. 1 | 1677117,00 | 1377117,00 | 300000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | ул. Ашмарина, д. 36, корп. 1 | 2314897,00 | 907965,00 | 422732,00 | 1036,00 | 984200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | ул. Ашмарина, д. 25 | 2007986,00 | 861641,00 | 164995,00 | 1033,00 | 981350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Эгерский бульвар, д. 8 | 3335191,00 | 706057,00 |  |  |  | 2 | 2629134,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Эгерский бульвар, д. 14 | 2629134,00 |  |  |  |  | 2 | 2629134,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Эгерский бульвар, д. 16/1 | 4182957,00 | 239256,00 |  |  |  | 3 | 3943701,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Эгерский бульвар, д. 22 | 3255057,00 | 625923,00 |  |  |  | 2 | 2629134,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Эгерский бульвар, д. 24 | 3255057,00 | 625923,00 |  |  |  | 2 | 2629134,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 17 | 3908476,00 | 3368476,00 | 540000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 12 | 2584520,00 | 2044520,00 | 540000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | ул. Текстильщиков, д. 11 | 2023156,00 | 1835350,00 | 187806,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | пер. Молодежный, д. 1 | 3064150,00 | 1101721,00 | 289000,00 | 1123,00 | 1673429,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | ул. Николаева, д. 46 | 2479392,00 | 2286621,00 | 192771,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | ул. 50 лет Октября, д. 15 | 1588710,00 | 1314567,00 | 274143,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | ул. М. Залка, д. 16, корп. 1 | 5341823,00 | 4021823,00 | 1320000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | ул. М. Павлова, д. 62 | 3550000,00 | 3550000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Московский просп., д. 7 | 3386166,00 | 1176166,00 | 560000,00 | 1100,00 | 1650000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Московский просп., д. 31а | 3435050,00 | 2075050,00 | 560000,00 | 672,00 | 800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | ул. М. Павлова, д. 3 | 2961667,00 | 2687667,00 | 274000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | ул. Урукова, д. 7 | 3006666,00 | 1950666,00 |  | 880,00 | 1056000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | ул. Пирогова, д. 28 | 3031667,00 | 1340467,00 | 334000,00 | 1131,00 | 1357200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | ул. Гузовского, д. 30 | 2376923,00 | 2226923,00 | 150000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | ул. Т. Кривова, д. 7 | 800000,00 | 800000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | ул. Эльгера, д. 28 | 7266923,00 | 1888655,00 | 120000,00 |  |  | 4 | 5258268,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. | ул. Т. Кривова, д. 10 | 4466590,00 | 2817883,00 | 334140,00 |  |  | 1 | 1314567,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | ул. Т. Кривова, д. 14 | 1625023,00 | 1350883,00 | 274140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | ул. Бондарева, д. 15 | 3222393,00 | 385090,00 | 35000,00 | 2612,30 | 2802303,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | ул. 50 лет Октября, д. 4 | 1211923,00 | 937783,00 | 274140,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | ул. М. Павлова, д. 30 | 6908343,00 | 3919513,00 | 850000,00 | 2440,00 | 2138830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | ул. Эльгера, д. 16 | 8745925,00 |  | 858523,00 |  |  | 6 | 7887402,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | ул. Ахазова, д. 13 | 3309165,00 | 2356315,00 |  | 1003,00 | 952850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | ул. Коллективная, д. 6 | 2176810,00 | 937660,00 | 145290,00 | 659,00 | 593860,00 |  |  |  |  | 635,00 | 500000,00 |  |  |  |
| 104. | ул. Социалистическая, д. 2б | 4258030,00 | 2876200,00 | 388000,00 | 1075,00 | 993830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105. | ул. Социалистическая, д. 13а | 2974823,00 | 1629593,00 | 351400,00 | 1097,00 | 993830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. | ул. Максимова, д. 2/5 | 5325833,00 | 3253883,00 | 409450,00 | 1750,00 | 1662500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | ул. Максимова, д. 11 | 1314457,00 | 410797,00 | 334000,00 | 438,20 | 569660,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108. | ул. К. Маркса, д. 46 | 1314567,00 |  |  |  |  | 1 | 1314567,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | ул. Шевченко, д. 25 | 5780954,00 | 5375318,00 | 405636,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110. | ул. Шевченко, д. 27 | 5702513,00 | 4673837,00 | 1028676,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111. | пр. Ленина, д. 16а | 1362842,00 |  | 608128,00 | 610,00 | 754714,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | пр. 9-й Пятилетки, д. 2 | 3952166,00 | 2517599,00 | 120000,00 |  |  | 1 | 1314567,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Канашское шоссе, д. 1 | 5595103,00 | 5419103,00 | 176000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | ул. Б. Хмельницкого, д. 72 | 3628491,00 | 2437491,00 | 120000,00 | 1020,00 | 1071000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Эгерский бульвар, д. 29 | 7983305,00 |  | 38090,00 | 1542,00 | 1372380,00 | 5 | 6572835,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116. | ул. Хузангая, д. 7 | 3268553,00 | 1901943,00 | 150570,00 | 1204,00 | 1216040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Эгерский бульвар, д. 25 | 3000000,00 | 1122000,00 | 120000,00 | 2080,80 | 1758000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | просп. Мира, д. 33 | 1983607,00 | 474223,00 | 50360,00 |  |  | 1 | 1459024,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | ул. Хевешская, д. 31а | 3534275,00 | 3483915,00 | 50360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Эгерский бульвар, д. 13 | 1789171,00 | 1106963,00 | 50360,00 | 494,00 | 631848,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | ул. Совхозная, д. 5 | 6826923,00 | 5236640,00 | 213952,00 |  |  |  |  |  |  | 2340,00 | 1376331,00 |  |  |  |
| 122. | ул. Чапаева, д. 14 | 2248101,00 | 945776,00 | 38400,00 | 780,00 | 1263925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | ул. Энгельса, д. 15 | 2621006,00 | 1222294,00 |  | 998,00 | 1398712,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124. | пр. Ленина, д. 17 | 3067253,00 | 640553,00 | 120000,00 | 1202,00 | 2306700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | пр. Ленина, д. 54 | 2975403,00 | 1419462,00 |  | 967,00 | 1555941,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | пр. Ленина, д. 39 | 4296910,00 | 2578500,00 | 233010,00 | 1061,00 | 1485400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | пр. Мира, д. 35 | 7378893,99 | 3716123,99 |  | 574,00 | 574660,00 | 2 | 3088110,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | ул. Привокзальная, д. 6 | 3471947,00 | 3433547,00 | 38400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | ул. Чапаева, д. 5, корп. 1 | 4502190,00 | 4502190,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | просп. Мира, д. 37 | 4094075,00 | 4094075,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | ул. Николаева, д. 25/15 | 5076319,00 | 3849119,00 |  | 1100,00 | 1227200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Складской проезд, д. 8 | 3311000,00 | 2073000,00 | 138000,00 | 814,70 | 1100000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | ул. Привокзальная, д. 4 | 3354360,00 | 2040860,00 | 38500,00 | 850,00 | 1275000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по городу | 231844621,99 | 133316349,99 | 15034286,00 | 33851,00 | 38948078,00 | 32 | 42669577,00 |  |  | 2975,00 | 1876331,00 |  |  |  |
|  | Всего по Чувашской Республике | 410123024,99 | 223518947,99 | 20241230,00 | 78655,60 | 106501178,00 | 32 | 42669577,00 | 3577,26 | 1568848,00 | 28283,00 | 14137439,00 |  |  | 1485805,00 |

Приложение N 3

к республиканской адресной программе

"Капитальный ремонт многоквартирных

домов, расположенных на территории

Чувашской Республики" на 2012 год

# Планируемые показатели
выполнения республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год

| N п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилищного фонда - всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. | всего | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. | всего |
|  |  | кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Аликовский район | 2092,93 | 111 |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2665150,00 |  | 2665150,00 |
| 2. | Батыревский район | 1055,30 | 61 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 661727,00 | 2269465,00 |  | 2931192,00 |
| 3. | Вурнарский район | 3107,53 | 147 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 2533210,00 | 5628330,00 |  | 8161540,00 |
| 4. | Козловский район | 2352,79 | 99 |  |  | 2 | 3 | 5 |  |  | 4 463 210,00 | 5 855 318,00 | 10 318 528,00 |
| 5. | Комсомольский район | 600,82 | 37 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1338381,00 |  | 1338381,00 |
| 6. | Красноармейский район | 497,50 | 26 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 987268,00 |  | 987268,00 |
| 7. | Мариинско-Посадский район | 3988,70 | 200 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 5122099,00 |  | 5122099,00 |
| 8. | Порецкий район | 555,98 | 21 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1766186,00 | 1766186,00 |
| 9. | Урмарский район | 992,10 | 45 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1858027,00 |  | 1858027,00 |
| 10. | Цивильский | 8996,30 | 500 |  |  | 7 |  | 7 |  |  | 9973271,00 |  | 9973271,00 |
| 11. | Чебоксарский район | 28025,60 | 1386 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 19 567 152,00 | 19 567 152,00 |
| 12. | Шемуршинский район | 719,26 | 33 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1179142,00 |  |  | 1179142,00 |
| 13. | Шумерлинский район | 969,54 | 39 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 855983,00 |  | 855983,00 |
| 14. | Ядринский район | 12473,53 | 519 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 11369845,00 | 11369845,00 |
| 15. | Яльчикский район | 529,20 | 23 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1707748,00 |  | 1707748,00 |
| 16. | Янтиковский район | 768,40 | 35 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1580258,00 |  |  | 1580258,00 |
| 17. | г. Алатырь | 18097,53 | 682 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 20064891,00 | 20064891,00 |
| 18. | г. Канаш | 6434,46 | 152 |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 3379564,00 | 10472125,00 | 13851689,00 |
| 19. | г. Новочебоксарск | 29596,80 | 1667 |  |  | 4 | 4 | 8 |  |  | 22 923 204,00 | 31 766 230,00 | 54 689 434,00 |
| 20. | г. Шумерля | 5652,55 | 324 |  | 2 |  |  | 2 |  | 8290619,00 |  |  | 8290619,00 |
| 21. | г. Чебоксары | 358690,19 | 16238 |  |  | 35 | 30 | 65 |  |  | 115851551,00 | 115993070,99 | 231844621,99 |
|  | Итого | 486197,01 | 22345 |  | 6 | 66 | 61 | 133 | 0,00 | 14244956,00 | 179023251,00 | 216854817,99 | 410123024,99 |

Приложение N 4

к республиканской адресной программе

"Капитальный ремонт многоквартирных

домов, расположенных на территории

Чувашской Республики" на 2012 год

# Перечень
основных мероприятий по реализации республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и защита заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт многоквартирных домов |  | март - апрель | Минстрой Чувашии, Минфин Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минимущество Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии, Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам, органы местного самоуправления* |
| 2. | Проведение открытых конкурсов по отбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта многоквартирного дома |  | апрель | управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы* |
| 3. | Проведение разъяснительной работы с населением о правах и обязанностях собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых предполагается проводить или проводится капитальный ремонт |  | в течение года | органы местного самоуправления, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы |
| 4. | Осуществление контроля за ходом работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год (далее - Программа) |  | в течение года | Госжилинспекция Чувашии, органы местного самоуправления, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы |
| 5. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии), за исключением случаев, если соответствующий многоквартирный дом оснащен такими приборами учета и узлами управления в многоквартирных домах, включенных в Программу, в которых проводится капитальный ремонт инженерных систем |  | в течение года | органы местного самоуправления, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные потребительские кооперативы |
| 6. | Контроль за выплатой товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома |  | в течение года | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии |
| 7. | Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, включенные в Программу |  | в течение года | органы местного самоуправления |
| 8. | Информационное обеспечение хода реализации Программы на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в средствах массовой информации |  | в течение года | органы местного самоуправления |

──────────────────────────────

* Мероприятия, предусмотренные Программой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

Приложение N 5

к республиканской адресной программе

"Капитальный ремонт многоквартирных

домов, расположенных на территории

Чувашской Республики" на 2012 год

# Распределение
средств между муниципальными образованиями на реализацию республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год

| N п/п | Наименование муниципальных районов, городских округов | Объемы финансирования, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | средства республиканского бюджета Чувашской Республики | средства местных бюджетов | средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме |
| 1. | Аликовский район | 2665150,00 | 1017483,00 | 335912,00 | 1178231,00 | 133524,00 |
| 2. | Батыревский район | 2931192,00 | 1677024,00 | 553654,00 | 553654,00 | 146860,00 |
| 3. | Вурнарский район | 8161540,00 | 4669477,00 | 1541585,00 | 1541585,00 | 408893,00 |
| 4. | Козловский район | 10318528,00 | 5903558,00 | 1949006,00 | 1949006,00 | 516958,00 |
| 5. | Комсомольский район | 1338381,00 | 765731,00 | 252799,00 | 252799,00 | 67052,00 |
| 6. | Красноармейский район | 987268,00 | 404323,00 | 133483,00 | 400000,00 | 49462,00 |
| 7. | Мариинско-Посадский район | 5122099,00 | 2906070,00 | 959412,00 | 1000000,00 | 256617,00 |
| 8. | Порецкий район | 1766186,00 | 779526,00 | 257353,00 | 640821,00 | 88486,00 |
| 9. | Урмарский район | 1858027,00 | 950982,00 | 313958,00 | 500000,00 | 93087,00 |
| 10. | Цивильский район | 9973271,00 | 4550127,00 | 1502183,00 | 3421300,00 | 499661,00 |
| 11. | Чебоксарский район | 19567152,00 | 11194990,00 | 3695924,00 | 3695924,00 | 980314,00 |
| 12. | Шемуршинский район | 1179142,00 | 674625,00 | 222721,00 | 222721,00 | 59075,00 |
| 13. | Шумерлинский район | 855983,00 | 489736,00 | 161681,00 | 161681,00 | 42885,00 |
| 14. | Ядринский район | 11369845,00 | 6240103,00 | 2060113,00 | 2500000,00 | 569629,00 |
| 15. | Яльчикский район | 1707748,00 | 977160,00 | 322600,00 | 322600,00 | 85388,00 |
| 16. | Янтиковский район | 1580258,00 | 903031,00 | 298127,00 | 300000,00 | 79100,00 |
| 17. | г. Алатырь | 20064891,00 | 11479762,00 | 3789939,00 | 3789939,00 | 1005251,00 |
| 18. | г. Канаш | 13851689,00 | 7924991,00 | 2616364,00 | 2616364,00 | 693970,00 |
| 19. | г. Новочебоксарск | 54689434,00 | 31289563,00 | 10329965,00 | 10329965,00 | 2739941,00 |
| 20. | г. Шумерля | 8290619,00 | 4743327,00 | 1565966,00 | 1565966,00 | 415360,00 |
| 21. | г. Чебоксары | 231844621,99 | 92967703,99 | 30692455,00 | 85000000,00 | 23184463,00 |
|  | Всего | 410123024,99 | 192509292,99 | 63555200,00 | 121942556,00 | 32115976,00 |

Приложение N 6

к республиканской адресной программе

"Капитальный ремонт многоквартирных

домов, расположенных на территории

Чувашской Республики" на 2012 год

# Методика
оценки эффективности реализации республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год

Эффективность реализации республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2012 год (далее - Программа) определяется на основе установленных индикаторов:

1. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, - абсолютный показатель, характеризующий количество принятых в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом многоквартирных домов, включенных в Программу.

Источником информации является ведомственная информация Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (отчет о ходе реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утверждаемый государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).

2. Стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу, рублей - абсолютный показатель, характеризующий стоимость работ, произведенных в принятых в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом многоквартирных домах, включенных в Программу.

Источником информации является ведомственная информация Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (отчет о ходе реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утверждаемый государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства).