- КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2011 г. N 162

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

ПОДДЕРЖКИ МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА АЛАТЫРЯ

НА 2011 - 2015 ГОДЫ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

В целях повышения устойчивого экономического роста, модернизации и диверсификации производства, повышения качества жизни населения в Чувашской Республике Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу поддержки модернизации моногорода Алатыря на 2011 - 2015 годы (далее - Программа).

2. Утвердить государственным заказчиком-координатором Программы Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

3. Установить, что объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Рекомендовать администрации г. Алатыря и организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности принять активное участие в реализации мероприятий Программы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

О.МАКАРОВ

- Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 27.04.2011 N 162

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ПОДДЕРЖКИ МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА АЛАТЫРЯ

НА 2011 - 2015 ГОДЫ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

Паспорт Программы

Наименование     - Республиканская целевая программа поддержки модернизации

Программы          моногорода Алатыря на 2011 - 2015 годы

Основание        - постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от

для принятия       19 января 2011 г. N  2  "О  Комплексном  плане  действий

решения            органов исполнительной власти  Чувашской  Республики  по

о разработке       реализации  Послания  Президента  Чувашской   Республики

Программы          М.Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики

на 2011 год "В молодежь надо верить!";

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от

21 марта 2011 г.  N  92  "О  Комплексном  инвестиционном

плане модернизации г. Алатыря до 2020 года"

Государственные  - Министерство градостроительства и развития  общественной

заказчики          инфраструктуры Чувашской Республики  (далее  -  Минстрой

Программы          Чувашии),    Министерство    экономического    развития,

промышленности и торговли Чувашской Республики (далее  -

Минэкономразвития Чувашии)

Государственный  - Минэкономразвития Чувашии

заказчик -

координатор

Программы

Основные         - администрация  г.  Алатыря,  Минэкономразвития  Чувашии,

разработчики       Минстрой  Чувашии,  Министерство  природных  ресурсов  и

Программы          экологии  Чувашской  Республики  (далее   -   Минприроды

Чувашии), Министерство по физической культуре, спорту  и

туризму Чувашской Республики (далее - Минспорт Чувашии),

Министерство образования и молодежной политики Чувашской

Республики    (далее    -    Минобразования    Чувашии),

Министерство   культуры,   по   делам   национальностей,

информационной  политики  и  архивного  дела   Чувашской

Республики (далее - Минкультуры  Чувашии),  Министерство

здравоохранения   и   социального   развития   Чувашской

Республики (далее - Минздравсоцразвития Чувашии)

Цели Программы   - повышение  темпов  устойчивого   экономического   роста,

модернизация и  диверсификация  производства,  повышение

качества жизни населения г. Алатыря

Основные         - обеспечение  условий  для  создания  высокотехнологичных

задачи             производств и новых рабочих  мест,  роста  промышленного

Программы          производства  на  основе  формирования   индустриального

парка   с    развитой    инженерной    и    транспортной

инфраструктурой;

снятие   инфраструктурных   ограничений   для   развития

бизнеса,   содействие   развитию   малого   и   среднего

предпринимательства;

снижение  социальной  напряженности  на  рынке  труда  и

содействие занятости населения;

создание комфортных условий проживания населения, в  том

числе  за  счет  комплексного  развития  и  модернизации

коммунальной  инфраструктуры   г.    Алатыря   в   целях

жилищного строительства;

повышение доступности и качества муниципальных  услуг  в

сфере    образования,     здравоохранения,     культуры,

социального обеспечения, физической культуры и спорта  и

в других социально значимых сферах

Важнейшие        - в  2015  году   будут   достигнуты   следующие   целевые

целевые            индикаторы и показатели по отношению к уровню 2010 года:

индикаторы         снижение уровня зарегистрированной  безработицы  с  1,19

и показатели       процента в 2010 году до 1,13 процента в 2015 году;

Программы          создание 1960 дополнительных постоянных рабочих  мест  в

период эксплуатации проектов (накопленным итогом);

увеличение среднемесячной  заработной  платы  работников

крупных и средних предприятий с  11546,3  рубля  в  2010

году до 20304 рублей в 2015 году;

увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ

и    оказанных    услуг    собственного     производства

обрабатывающих производств в  2,6 раза  (с  3451,6  млн.

рублей в 2010 году до 8971 млн. рублей в 2015 году);

уменьшение   доли    градообразующих    предприятий    в

общегородском объеме  отгруженных  товаров,  выполненных

работ и оказанных  услуг  собственного  производства  на

25,2 процентных пункта;

увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме

отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг

собственного производства на 6,1 процентных пункта

Срок и этапы     - срок реализации - 2011 - 2015 годы:

реализации         I этап - 2011 - 2012 годы;

Программы          II этап - 2013 - 2015 годы

Объемы           - общий   объем    финансирования   Программы   составляет

и источники        8503,79 млн. рублей, из них:

финансирования     средства федерального бюджета - 573,67 млн. рублей;

Программы          средства республиканского бюджета Чувашской Республики -

760,61 млн. рублей;

средства  бюджета   г. Алатыря  (далее  также  - местный

бюджет) - 183,75 млн. рублей;

внебюджетные источники - 6985,76 млн. рублей;

в 2011 году - 2356,30 млн. рублей, из них:

средства федерального бюджета - 264,70 млн. рублей;

средства республиканского бюджета Чувашской Республики -

67,29 млн. рублей;

средства бюджета г. Алатыря - 36,87 млн. рублей;

внебюджетные источники - 1987,44 млн. рублей.

Объем финансирования подлежит  уточнению при утверждении

бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый

год и плановый период

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

Ожидаемые        - реализация мероприятий Программы будет способствовать:

конечные           повышению    устойчивости    и     конкурентоспособности

результаты         организаций в г. Алатыре,  диверсификации  экономики  за

реализации         счет  создания  альтернативных  производств  и  развития

Программы          малого и среднего бизнеса;

и показатели       развитию   социальной,   транспортной    и    инженерной

социальной         инфраструктуры;

и бюджетной        обеспечению гарантированной занятости населения и  росту

эффективности      его доходов

Система          - контроль  за  ходом  выполнения  Программы  осуществляет

организации        Минэкономразвития Чувашии.

контроля           Исполнители мероприятий Программы ежегодно к  1  февраля

за выполнением     до 2016 года представляют информацию о  ходе  реализации

Программы          мероприятий Программы в Минэкономразвития Чувашии.

Минэкономразвития Чувашии ежегодно к  1  марта  до  2016

года  представляет  в  Министерство  финансов  Чувашской

Республики  доклад  о  ходе   реализации   Программы   и

эффективности использования финансовых средств.

По     окончании     срока     реализации      Программы

Минэкономразвития  Чувашии   до   20   февраля   2016 г.

представляет   в   Министерство    финансов    Чувашской

Республики на согласование доклад о реализации Программы

и эффективности использования финансовых средств за весь

период ее реализации.

После согласования с  Министерством  финансов  Чувашской

Республики Минэкономразвития Чувашии до 1 марта 2016  г.

представляет в Кабинет  Министров  Чувашской  Республики

доклад   о   реализации   Программы   и    эффективности

использования  финансовых  средств  за  весь  период  ее

реализации.

- Введение

Республиканская целевая программа поддержки модернизации моногорода Алатыря на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с приоритетными направлениями, определенными Стратегией социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, Комплексным планом действий органов исполнительной власти Чувашской Республики по реализации Послания Президента Чувашской Республики М.Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2011 год "В молодежь надо верить!", утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2011 г. N 2.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью повышения темпов устойчивого экономического роста, модернизации и диверсификации производства, повышения качества жизни населения г. Алатыря. Основные мероприятия Программы взаимоувязаны с действующими республиканскими целевыми программами.

Программа включает в себя краткую характеристику проблем в соответствующих секторах экономики, цели и задачи по созданию условий для роста промышленного производства на основе формирования индустриального парка с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой и создания комфортных условий проживания населения в г. Алатыре, целевые индикаторы ожидаемой эффективности реализации Программы, а также систему мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей.

- I. Анализ проблем, на решение которых направлена Программа

Внутренняя среда г. Алатыря является монопрофильной, основную роль в ней играет машиностроительный комплекс, включающий производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования и производство транспортных средств и оборудования. После конверсии 90-х годов, резкого сокращения объема государственного заказа численность работающих в ОАО "Завод "Электроприбор" и ОАО "Электроавтомат" сократилась более чем в 3,5 раза.

Доля занятых на градообразующих предприятиях в численности экономически активного населения в 2010 году составила 25,1 процента, объем производства градообразующих предприятий в обрабатывающем производстве - 50,2 процента.

В условиях экономического кризиса произошло снижение производства практически на всех значимых для города предприятиях.

На современном этапе город сохраняет специализацию, которая обусловлена предприятиями, выпускающими трудоемкие комплектующие детали, электротехнические изделия и электрооборудование для авиационной и автомобильной промышленности, приборы и узлы для железнодорожного подвижного состава. Созданию новых производств препятствуют устаревшие технологии, производственная инфраструктура и системы управления.

Влияние мирового экономического кризиса стало причиной снижения объемов производства на бюджетообразующих предприятиях города.

Сдерживающими факторами развития сферы материального производства являются:

высокий физический и моральный износ основных производственных фондов;

низкий уровень заработной платы работников крупных и средних предприятий обрабатывающих производств;

недостаток собственных средств, направляемых на реконструкцию и модернизацию производства;

снижение спроса на традиционную для предприятий города продукцию электро- и приборостроения и машиностроения.

Продолжается отток квалифицированных кадров в другие регионы из-за низкой заработной платы в городе. Основными проблемами системы здравоохранения являются невысокий уровень кадрово-инфраструктурного развития, недостаточная обеспеченность учреждений здравоохранения врачами, средним медицинским персоналом, отсутствие условий для привлечения молодых специалистов. Кроме того, требуются общая реорганизация здравоохранения и дальнейшая оптимизация сети учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь жителям г. Алатыря и Алатырского района.

Необходимо увеличение объемов амбулаторной помощи, прежде всего профилактических мероприятий, в деятельности учреждений здравоохранения: мер по пропаганде здорового образа жизни, включая ограничение потребления алкоголя и табака, проведение диспансеризации работающих граждан, населения города, а также 14-летних подростков, с проведением комплекса необходимых лечебно-реабилитационных мероприятий, скрининг-обследований на онкологические заболевания.

Укрепление производственного потенциала является важнейшим экономическим приоритетом и напрямую влияет на улучшение абсолютных и относительных показателей социально-экономического развития г. Алатыря. Они тесно связаны с инвестиционной привлекательностью города и, в свою очередь, предопределяют ее уровень.

Алатырь - один из крупнейших промышленных центров на юге Чувашской Республики с монопрофильной структурой экономики, в нем проживает около 42 тыс. населения. Алатырь обладает преимуществами социального развития, связанными с географическим положением, поддержание благоприятной социальной среды в нем требует меньших затрат.

Основная проблема моногорода - зависимость доходной части местного бюджета, экономической безопасности и социальной стабильности в городе от стабильности работы градообразующих организаций. Сокращение спроса на продукцию, значительный износ основных фондов привели к спаду производства и, как следствие, неполной занятости, высвобождению работающего населения, сокращению поступлений в бюджетную систему и внебюджетные фонды.

Причиной обострения кризиса стало также снижение спроса в производственных отраслях, обслуживающих инвестиционный подъем: строительстве, производстве строительных материалов. Одновременное падение производства привело к образованию задолженности по заработной плате.

Для того чтобы преодолеть моноструктурность экономики города, уменьшить зависимость наполняемости местного бюджета от результатов деятельности организаций машиностроительного комплекса, необходимо развитие новых высокотехнологичных производств.

Однако в городе отмечается высокий износ систем и объектов инженерной инфраструктуры: водопроводных и канализационных сетей - 80 процентов, насосных станций - 75, электрических сетей - 58, тепловых сетей - 75 процентов. Действующие газо- и энергоструктуры города предельно загружены, что существенно ограничивает развитие бизнеса в городе.

Затягивание решения данного вопроса не только сдерживает развитие новых производств, но и может привести к остановке действующих. Дальнейшее промедление чревато возникновением аварийной ситуации на объектах инфраструктуры. Результатом может стать полная остановка не только крупнейших бюджетообразующих предприятий г. Алатыря, но и приостановка реализации "якорных" инвестиционных проектов г. Алатыря. В конечном счете более 12 тыс. работников предприятий окажутся в простое, местный бюджет недосчитается почти четверти доходов.

Ежегодно в городе образуется около 500 тыс. куб. м твердых бытовых отходов. Существующая свалка исчерпала свою емкость. Для снятия ограничения по наращиванию объемов производства, предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения, улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации крайне актуальным становится создание современного комплекса по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Транспортная инфраструктура также не отвечает растущим современным требованиям и требует принятия мер по обеспечению подъезда межрегионального и внутреннего автомобильного транспорта к индустриальному парку города в обход жилых микрорайонов.

В неудовлетворительном состоянии находится и жилищный фонд города: 34 процента многоквартирных жилых домов имеют износ от 50 до 70 процентов. Низкие темпы жилищного строительства и неудовлетворительное состояние жилого фонда снижают привлекательность жизни в городе и ведут к оттоку населения.

Происходящие в экономике моногорода кризисные изменения негативно повлияли на ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы в городе в течение 2009 и 2010 годов колебался в пределах 2,83 - 1,19 процента. Рост социальной напряженности в г. Алатыре в значительной степени сдерживает комплекс мероприятий, реализуемых в рамках республиканских целевых программ содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда Чувашской Республики. В 2010 году численность участников дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, составила 4,5 тыс. человек. На 1 января 2011 г. освоено 46,6 млн. рублей.

По экспертной оценке, без ускоренной реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным инвестиционным планом модернизации г. Алатыря до 2020 года, одобренным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 марта 2011 г. N 92, уровень безработицы в г. Алатыре может вновь вырасти до 3 процентов от общей численности занятых.

В реализации настоящей Программы участвуют все градообразующие, социально значимые организации, бюджетные учреждения города, организации промышленного, топливно-энергетического, строительного, жилищно-коммунального хозяйства, работники которых находятся под угрозой увольнения.

В целях консолидации усилий органов власти всех уровней и бизнес-сообщества, решения существующих проблем разработана настоящая Программа.

- II. Цели, задачи и срок реализации Программы

Основными целями Программы являются повышение темпов устойчивого экономического роста, модернизация и диверсификация производства, повышение качества жизни населения г. Алатыря.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:

обеспечение условий для создания высокотехнологичных производств и новых рабочих мест, роста промышленного производства на основе формирования индустриального парка с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой;

снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

снижение социальной напряженности на рынке труда и содействие занятости населения;

создание комфортных условий проживания населения, в том числе за счет комплексного развития и модернизации коммунальной инфраструктуры г. Алатыря в целях жилищного строительства;

повышение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта и в других социально значимых сферах.

Срок реализации Программы - 2011 - 2015 годы.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2011 - 2012 годы - стабилизация ситуации на рынке труда, реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры и поддержке малого и среднего бизнеса;

II этап - 2013 - 2015 годы - диверсификация экономики, повышение качества жизни населения г. Алатыря.

- III. Перечень программных мероприятий

В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс взаимоувязанных и скоординированных по времени мероприятий:

создание индустриального парка г. Алатыря;

реализация инвестиционного проекта "Создание биотехнологического комплекса по производству продуктов лизина и сопутствующих кормовых продуктов" (ЗАО "ЧувашАгроБио");

реализация инвестиционного проекта "Организация швейного производства" (ООО "Лекс-Фэшн");

реализация инвестиционного проекта "Модернизация производства по переработке макулатуры с 43 тыс. тонн до 100 тыс. тонн в год для выпуска высококачественного гофрокартона и бумаги" (ООО "Алатырская бумажная фабрика");

реализация инвестиционного проекта "Модернизация и реконструкция действующего производства для авиационной и космической промышленности" (ОАО "Завод "Электроприбор");

реализация инвестиционного проекта "Модернизация и реконструкция действующего производства для внедрения в производство новых видов продукции" (ОАО "Электроавтомат");

реализация инвестиционного проекта "Модернизация производственных мощностей" (ОАО "Алатырский механический завод");

предоставление социальных выплат населению г. Алатыря для решения жилищных проблем в рамках республиканской программы "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002 - 2015 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2002 г. N 274;

проведение капитального ремонта в многоквартирных домах г. Алатыря в рамках республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики";

реализация мероприятий по поддержке развития субъектов малого и среднего бизнеса в г. Алатыре;

реализация проекта по созданию многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Алатыре;

дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда в г. Алатыре;

реализация мероприятий по развитию туризма и гостиничного комплекса.

Основным инструментом реализации настоящей Программы выступают инвестиционные проекты.

Существенное влияние на экономику города окажет проект по созданию индустриального парка г. Алатыря. Под индустриальным парком согласно Закону Чувашской Республики "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Чувашской Республике" понимается территория опережающего развития, предназначенная для размещения на инженерно подготовленных земельных участках промышленных производств, производственных и складских зданий для таких производств.

На территории индустриального парка г. Алатыря запланирована реализация на условиях государственно-частного партнерства стратегических инвестиционных проектов:

"Создание производства по обогащению кварцевого песка для стекловарения и выпуска сухих строительных смесей с последующим развитием стекольного производства" (ООО "Алатырский горно-обогатительный комбинат").

"Строительство комбикормового завода в г. Алатыре" (ООО "Чебоксарская птицефабрика").

"Строительство мини-молокозавода на базе модульных цехов для выпуска цельномолочных продуктов" (ООО "Алатырский продукт").

"Строительство мини-хлебопекарни" (ООО "Хлебница").

На первом этапе планируется строительство объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционных проектов в рамках индустриального парка.

В городе активно реализуются проекты модернизации производства на таких градообразующих предприятиях, как ОАО "Завод "Электроприбор", ОАО "Электроавтомат", ОАО "Алатырский механический завод", и мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

Реализация программных мероприятий будет способствовать росту промышленного производства и созданию новых рабочих мест на основе выстраивания взаимовыгодных отношений с собственниками крупного, среднего и малого бизнеса, повышения конкурентоспособности производства, диверсификации рисков градообразующих предприятий через реструктуризацию и модернизацию производства, внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологий, повышение конкурентоспособности производства; развитию и модернизации систем инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры города; углублению производственной и межотраслевой кооперации с субъектами малого и среднего бизнеса; стимулированию развития среднего и малого бизнеса; восстановлению темпов ввода жилья за счет финансовой и организационной поддержки подрядных организаций; сокращению сроков оформления земельных участков под жилищное строительство и затрат на технологическое подключение; содействию в строительстве коммунальной инфраструктуры; выделению бюджетных средств на обеспечение жильем отдельных категорий граждан; развитию дорожного хозяйства города.

Перечень программных мероприятий в разрезе объемов финансирования по годам реализации приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование осуществляется в рамках действующих республиканских и муниципальных целевых программ, реализуемых инвестиционных проектов, в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 8503,79 млн. рублей, из них:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

средства федерального бюджета - 573,67 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 760,61 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

средства бюджета г. Алатыря - 183,75 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

внебюджетные источники - 6985,76 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

в 2011 году - 2356,30 млн. рублей, из них:

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

средства федерального бюджета - 264,70 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 67,29 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

средства бюджета г. Алатыря - 36,87 млн. рублей;

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

внебюджетные источники - 1987,44 млн. рублей.

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

Объем финансирования подлежит уточнению при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период.

- V. Механизм реализации Программы

и контроль за ее исполнением

Механизм реализации Программы подразумевает взаимодействие и сотрудничество государственного заказчика-координатора, государственных заказчиков Программы и исполнителей программных мероприятий.

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечиваются государственным заказчиком-координатором Программы - Минэкономразвития Чувашии.

Управление отдельными направлениями Программы обеспечивается государственным заказчиком по своим направлениям деятельности - Минстроем Чувашии.

Государственный заказчик Программы осуществляет следующие мероприятия по своим направлениям:

финансирование мероприятий Программы;

организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

обеспечение взаимодействия администрации г. Алатыря, а также организаций и иных исполнителей, участвующих в реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно разрабатывают и утверждают планы работ по реализации мероприятий, предусмотренных Программой, назначают ответственных за их исполнение, организуют и обеспечивают их выполнение в полном объеме.

Государственный заказчик - Минстрой Чувашии, исполнители мероприятий Программы ежегодно к 1 февраля до 2016 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Минэкономразвития Чувашии.

Минэкономразвития Чувашии ежегодно к 1 марта до 2016 года представляет в Министерство финансов Чувашской Республики доклад о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

По окончании срока реализации Программы Минэкономразвития Чувашии до 20 февраля 2016 г. представляет в Министерство финансов Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

После согласования с Министерством финансов Чувашской Республики Минэкономразвития Чувашии до 1 марта 2016 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

- VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

и показатели социальной и бюджетной эффективности

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий Программы будет способствовать:

повышению устойчивости и конкурентоспособности организаций в г. Алатыре, диверсификации экономики за счет создания альтернативных высокотехнологичных производств и развития малого и среднего бизнеса;

развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

обеспечению гарантированной занятости населения и росту его доходов.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, а также реконструкция и строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры позволят снизить аварийность на объектах, снять инфраструктурные ограничения для развития бизнеса, повысить качество жизни населения города, доступность и качество медицинской помощи.

В результате реализации Программы в 2015 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели по отношению к уровню 2010 года:

снижение уровня зарегистрированной безработицы с 1,19 процента в 2010 году до 1,13 процента в 2015 году;

создание 1960 дополнительных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом);

увеличение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий с 11546,3 рубля в 2010 году до 20304 рублей в 2015 году;

увеличение объема отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства обрабатывающих производств в 2,6 раза (с 3451,6 млн. рублей в 2010 году до 8971 млн. рублей в 2015 году);

уменьшение доли градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства на 25,2 процентных пункта;

увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства на 6,1 процентных пункта.

Индикаторы ожидаемой эффективности реализации мероприятий Программы приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий Программы представлена в приложении N 3 к настоящей Программе.

- Приложение N 1

к Республиканской целевой программе

поддержки модернизации моногорода Алатыря

на 2011 - 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОДЕРНИЗАЦИИ

МОНОГОРОДА АЛАТЫРЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

(в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 23.12.2011 N 602)

| N п/п | Наименование мероприятий, инвестиционных проектов | Исполнители мероприятий, инвестиционных проектов | Источники финансирования | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Индустриальный парк г. Алатыря | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря <*> | всего | 2338,78 | 1000,83 | 736,90 | 289,05 | 193,60 | 118,40 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 175,93 | 175,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 393,01 | 19,00 | 287,16 | 81,95 | 2,20 | 2,70 |
|  |  |  | местный бюджет | 44,50 | 15,10 | 15,40 | 11,60 | 1,10 | 1,30 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1725,34 | 790,80 | 434,34 | 195,50 | 190,30 | 114,40 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта "Индустриальный парк г. Алатыря" | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 957,24 | 259,03 | 592,86 | 105,35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 175,93 | 175,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 386,01 | 19,00 | 287,16 | 79,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 41,00 | 15,10 | 15,40 | 10,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 354,30 | 49,00 | 290,30 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Строительство сетей водоснабжения | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 125,44 | 39,46 | 67,14 | 18,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 39,46 | 39,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 79,98 | 0,00 | 63,14 | 16,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Строительство сетей газоснабжения с блочно- модульными котельными | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 69,00 | 42,56 | 26,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет (дотации) | 23,46 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 44,54 | 19,00 | 25,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1,00 | 0,10 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Строительство и реконструкция сетей канализации и сооружений | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 383,00 | 113,01 | 203,48 | 66,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет (дотации) | 113,01 | 113,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 261,49 | 0,00 | 198,48 | 63,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 8,50 | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Строительство сетей электроснабжения и электроосвещения | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 79,54 | 19,00 | 60,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет (дотации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 77,04 | 19,00 | 58,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Строительство подъездных путей | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 217,00 | 15,00 | 182,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет (дотации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 23,00 | 15,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 194,00 | 0,00 | 179,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Реконструкция железнодорожной ветки | администрация г. Алатыря | всего | 83,26 | 30,00 | 53,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет (дотации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 83,26 | 30,00 | 53,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Подведение инфраструктуры к зданиям, строительство административных зданий и корпусов, реализация инвестиционных проектов индустриального парка г. Алатыря | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря, инвесторы проекта (ООО "Алатырский горно- обогатительный комбинат", ООО "Чебоксарская птицефабрика", ООО "Алатырский продукт", ООО "Хлебница") <*> | всего | 1381,54 | 741,80 | 144,04 | 183,70 | 193,60 | 118,40 |
|  |  |  | федеральный бюджет (дотации) | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 2,100 | 2,200 | 2,700 |
|  |  |  | местный бюджет | 3,50 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 1,100 | 1,300 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1371,04 | 741,800 | 144,040 | 180,500 | 190,300 | 114,400 |
| 2. | Обеспечение жильем молодых семей г. Алатыря <1> | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 132,03 | 12,13 | 25,09 | 30,39 | 30,52 | 33,90 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 66,09 | 4,09 | 20,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 21,36 | 7,44 | 2,59 | 2,59 | 2,72 | 6,02 |
|  |  |  | местный бюджет | 5,10 | 0,60 | 2,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 39,48 | 0,00 | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 13,08 |
| 3. | Строительство и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения (реконструкция химико-бактериологической лаборатории; перевод обеззараживания воды на гипохлорид с заменой насосных групп и включением плавного пуска (АУП) | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 29,00 | 29,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 79,20 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 26,0 | 26,2 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,40 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 2,40 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах г. Алатыря в рамках республиканской адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики" на 2011 год (с привлечением средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 26,93 | 20,11 | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 15,40 | 11,50 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5,09 | 3,80 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 5,09 | 3,80 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1,35 | 1,01 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 52,41 | 52,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 34,40 | 34,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 17,97 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Реализация мероприятий по поддержке развития субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Алатыре <2> | Минэкономразвития Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 87,03 | 21,99 | 31,90 | 14,28 | 9,38 | 9,48 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 60,00 | 16,70 | 25,90 | 8,30 | 4,80 | 4,30 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 14,82 | 4,18 | 5,40 | 2,48 | 1,08 | 1,68 |
|  |  |  | местный бюджет | 3,21 | 1,11 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 7. | Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда г. Алатыря | Госслужба занятости Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 19,60 | 18,89 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 19,22 | 18,55 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,38 | 0,34 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Строительство и реконструкция дорог местного значения с отводами ливневых и грунтовых вод | администрация г. Алатыря | всего | 152,94 | 6,25 | 66,49 | 28,20 | 32,00 | 20,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 112,49 | 0,00 | 59,49 | 20,00 | 23,00 | 10,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 40,45 | 6,25 | 7,00 | 8,20 | 9,00 | 10,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Развитие въездного туризма в г. Алатыре | Минспорт Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 211,20 | 26,10 | 51,70 | 9,80 | 38,90 | 84,70 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 30,20 | 1,10 | 3,30 | 7,20 | 8,90 | 9,70 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 153,00 | 25,00 | 48,40 | 0,60 | 26,00 | 53,00 |
| 10. | Организация и проведение ежегодного Всероссийского фестиваля русского народного творчества "Звучи, российская глубинка!" в г. Алатыре | Минкультуры Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 4,30 | 0,90 | 1,00 | 1,15 | 0,65 | 0,60 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1,20 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,10 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,20 |
|  |  |  | местный бюджет | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1,00 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Реставрация памятника истории и культуры - Казанской (Пятницкой) церкви | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 102,00 | 0,00 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 100,00 | 0,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Реставрация объектов культурного наследия и туристской отрасли. Реконструкция исторической части города, сохранение его архитектурного наследия | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 40,22 | 1,07 | 1,20 | 12,60 | 12,60 | 12,75 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 30,80 | 0,80 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 1,62 | 0,27 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,45 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 7,80 | 0,00 | 1,10 | 2,20 | 2,20 | 2,30 |
| 13. | Строительство фондохранилища для музейного комплекса МУК "Алатырский краеведческий музей", ул. Московская, д. 23 | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 44,50 | 0,00 | 0,00 | 13,80 | 16,80 | 13,90 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 15,00 | 11,90 |
|  |  |  | местный бюджет | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,80 | 2,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Модернизация производства по переработке макулатуры с 43 тыс. тонн до 100 тыс. тонн в год для выпуска высококачественного гофрокартона и бумаги | ООО "Алатырская бумажная фабрика" <*>, администрация г. Алатыря | всего | 126,50 | 56,00 | 35,00 | 12,00 | 12,00 | 11,50 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 126,50 | 56,00 | 35,00 | 12,00 | 12,00 | 11,50 |
| 15. | Модернизация и реконструкция действующего производства для авиационной и космической промышленности | ОАО "Завод "Электроприбор" <*>, администрация г. Алатыря | всего | 1459,75 | 320,00 | 450,00 | 246,30 | 217,50 | 225,95 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 1459,75 | 320,00 | 450,00 | 246,30 | 217,50 | 225,95 |
| 16. | Модернизация и реконструкция действующего производства для внедрения в производство новых видов продукции | ОАО "Электроавтомат" <*>, администрация г. Алатыря | всего | 162,30 | 37,00 | 50,30 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 162,30 | 37,00 | 50,30 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 17. | Модернизация производственных мощностей | ОАО "Алатырский механический завод" <*>, администрация г. Алатыря | всего | 163,00 | 40,00 | 58,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 163,00 | 40,00 | 58,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 |
| 18. | Строительство кафе по ул. Б.Хмельницкого, д. 34 общей площадью 288 кв. метров | ИП А.Н.Пазухин <*>, администрация г. Алатыря | всего | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Реконструкция объектов на территории рынка. Строительство крытых павильонов. Приведение рынка в соответствие с требованиями законодательства | УРК МУП "Алатырьторгсервис" <*>, администрация г. Алатыря | всего | 47,00 | 16,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 47,00 | 16,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 20. | Строительство магазинов "Хлеб" по ул. Юбилейная, Тельмана, Ленинградская | ОАО "Алатырский хлебозавод" <*>, администрация г. Алатыря | всего | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Реализация инновационных проектов технопарка г. Алатыря | администрация г. Алатыря | всего | 150,00 | 66,73 | 83,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 150,00 | 66,73 | 83,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Создание нового биотехнологического комплекса на территории г. Алатыря | ОАО "ЧувашАгроБио" <*>, администрация г. Алатыря | всего | 2600,00 | 563,00 | 1480,00 | 185,00 | 185,00 | 187,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 2600,00 | 563,00 | 1480,00 | 185,00 | 185,00 | 187,00 |
| 23. | Организация швейного производства по пошиву мужской одежды | ООО "Лекс-ФЭШН" <*>, администрация г. Алатыря | всего | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Реконструкция столовой "Парус" по ул. Комсомола, организация туристического бюро по ул. Ленина, д. 3 | ИП В.В.Чуриков <*>, администрация г. Алатыря | всего | 8,00 | 1,20 | 0,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 8,00 | 1,20 | 0,80 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 25. | Строительство торгового комплекса общей площадью более 1300 кв. метров в новом микрорайоне "Южный" | ООО "Голицын-2" <*>, администрация г. Алатыря | всего | 255,00 | 30,00 | 25,00 | 68,00 | 70,00 | 62,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 255,00 | 30,00 | 25,00 | 68,00 | 70,00 | 62,00 |
| 26. | Торгово-развлекательный центр на берегу р. Сура (ул. Комиссариатская) общей площадью 1315 кв. метров | ИП Н.Е.Добрышкина <*>, администрация г. Алатыря | всего | 9,50 | 3,50 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 9,50 | 3,50 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 |
| 27. | Строительство спортивно- оздоровительного комплекса по ул. Московская | ИП Ю.Ф.Абубекеров <*> | всего | 22,00 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 22,00 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| 28. | Проведение модернизации системы теплоснабжения города, реконструкция тепловых сетей и трасс микрорайонов "Стрелка", "Центр", "Бугор" - 1 этап - 3,247 км | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря, МУП "ПОК и ТС" <*> | всего | 24,74 | 1,20 | 6,56 | 5,60 | 5,65 | 5,73 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 7,00 | 0,00 | 3,00 | 1,30 | 1,30 | 1,40 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 8,74 | 1,20 | 3,56 | 1,30 | 1,35 | 1,33 |
| 29. | Децентрализация теплоснабжения и строительство автономных блочно-модульных газовых котельных с прокладкой и реконструкцией квартальных тепловых сетей | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря, МУП "ПОК и ТС" | всего | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Предоставление субсидий многодетным семьям на приобретение жилья | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 5,80 | 3,47 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 5,80 | 3,470 | 2,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31. | Приобретение жилья для детей- сирот | Минстрой Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 11,32 | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 3,23 | 3,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8,09 | 8,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32. | Модернизация и капитальный ремонт школ и детских дошкольных учреждений, МУДОД "Дом детского творчества" | Минобразования Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 17,70 | 5,10 | 3,40 | 3,00 | 3,10 | 3,10 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 17,70 | 5,10 | 3,40 | 3,00 | 3,10 | 3,10 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Обеспечение учреждений образования г. Алатыря учебным оборудованием, инвентарем и мебелью | Минобразования Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 8,80 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8,80 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,70 | 1,70 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Модернизация и развитие материальной базы здравоохранения: реконструкция и расширение городской стоматологической поликлиники, оснащение ее современным оборудованием | Минздравсоцразвития Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 6,00 | 0,20 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,40 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  |  |  | местный бюджет | 2,40 | 0,20 | 1,50 | 0,30 | 0,20 | 0,20 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Развитие материально- технической базы культуры: реконструкция концертного зала МУК "Алатырский Дворец культуры"; реконструкция городского парка и детского парка "Сказка"; создание Центра молодежного досуга на базе кинотеатра "Октябрь" | администрация г. Алатыря | всего | 17,60 | 2,80 | 2,50 | 4,55 | 4,35 | 3,40 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 5,10 | 1,50 | 1,30 | 1,05 | 0,85 | 0,40 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 12,50 | 1,30 | 1,20 | 3,50 | 3,50 | 3,00 |
| 36. | Реконструкция центрального стадиона "Труд" с устройством синтетического покрытия беговой дорожки, стадиона "Спутник" с укладкой синтетического покрытия на футбольном поле | администрация г. Алатыря | всего | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,30 | 2,14 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,30 | 2,14 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Рекультивация существующей городской свалки бытовых отходов. Проектирование и строительство полигона для твердых бытовых отходов, организация селективного сбора твердых бытовых отходов | Минприроды Чувашии, администрация г. Алатыря | всего | 49,00 | 1,60 | 3,10 | 10,80 | 11,70 | 21,80 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | 21,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 7,00 | 1,60 | 3,10 | 0,80 | 0,70 | 0,80 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Итого по Программе | 8503,79 | 2356,30 | 3207,37 | 1064,02 | 970,65 | 905,45 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 573,67 | 264,70 | 80,77 | 84,50 | 80,00 | 63,70 |
|  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 760,61 | 67,29 | 392,30 | 149,27 | 77,35 | 74,40 |
|  |  |  | местный бюджет | 183,75 | 36,87 | 42,69 | 39,65 | 30,75 | 33,79 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 6985,76 | 1987,44 | 2691,61 | 790,60 | 782,55 | 733,56 |

--------------------------------

<*> Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

<1> Финансирование в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050) и республиканской программы "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002 - 2015 годы" (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2002 г. N 274).

<2> Финансирование в рамках Республиканской программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2009 г. N 105) и Муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Алатыре на 2010 - 2015 годы (постановление администрации г. Алатыря от 30 декабря 2010 г. N 1129).

- Приложение N 2

к Республиканской целевой программе

поддержки модернизации моногорода Алатыря

на 2011 - 2015 годы

ИНДИКАТОРЫ

ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОДЕРНИЗАЦИИ

МОНОГОРОДА АЛАТЫРЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

| Наименование показателей | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт |  |  |  | план |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,28 | 1,58 | 2,83 | 1,19 | 1,17 | 1,16 | 1,15 | 1,14 | 1,13 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом), человек | - | - | - | 480 | 715 | 995 | 1305 | 1630 | 1960 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, рублей | 7006,7 | 9142,6 | 9672,1 | 11546,3 | 11962 | 13242 | 14834 | 17207 | 20304 |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства обрабатывающих производств, млн. рублей | 2179,1 | 2868,7 | 2665,2 | 3451,6 | 4513 | 5156 | 6050 | 7710 | 8971 |
| Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства, % | 45,6 | 50,2 | 53,7 | 50,2 | 41,5 | 37,3 | 30,3 | 27,2 | 25,0 |
| Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства, % | 10,7 | 11,2 | 12,5 | 12,8 | 13,9 | 14,5 | 16,2 | 18,1 | 18,9 |

- Приложение N 3

к Республиканской целевой программе

поддержки модернизации моногорода Алатыря

на 2011 - 2015 годы

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОДЕРНИЗАЦИИ

МОНОГОРОДА АЛАТЫРЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ

Экономический эффект от реализации мероприятий, предусмотренных Республиканской целевой программой поддержки модернизации моногорода Алатыря на 2011 - 2015 годы, определяется на основе установленных индикаторов:

- 1. Уровень зарегистрированной безработицы определяется как отношение численности безработных определенной возрастной группы к численности трудоспособного населения соответствующей возрастной группы.

Источником информации о показателе являются данные Чувашстата.

- 2. Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) отражает количество дополнительно созданных рабочих мест.

Источником информации о показателе являются данные администрации г. Алатыря.

- 3. Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде.

Источником информации о показателе являются данные Чувашстата.

- 4. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства обрабатывающих производств представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) на сторону (другим юридическим и физическим лицам), и стоимость выполненных работ и оказанных услуг организацией другим юридическим и физическим лицам.

Источником информации о показателе являются данные Чувашстата.

- 5. Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства определяется как отношение объема отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства градообразующих предприятий к общему объему отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства в целом по городу.

Источником информации о показателе являются данные Чувашстата и ведомственная информация Минэкономразвития Чувашии.

- 6. Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства определяется как отношение объема отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства малых предприятий к общему объему отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства в целом по городу.

Источником информации о показателе являются данные Чувашстата и ведомственная информация Минэкономразвития Чувашии.