# Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 30 марта 2011 г. N 112
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2006 г. N 227"

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в республиканскую целевую программу "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года" (далее - Программа), принятую постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2006 г. N 227 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2007 г. N 168, от 23 июля 2009 г. N 237, от 26 ноября 2009 г. N 384, от 27 января 2011 г. N 22).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | О. Макаров |
| --- | --- |

Утверждены

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 30 марта 2011 г. N 112

# Изменения, 
вносимые в республиканскую целевую программу "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года"

1. В паспорте Программы:

1) позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

| "Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования Программы составляет 121554,3 млн. рублей, из них: субсидии из федерального бюджета - 2534,3 млн. рублей (2,1%), в том числе: в 2006 году - 138,0 млн. рублей; в 2007 году - 290,0 млн. рублей; в 2008 году - 275,0 млн. рублей; в 2009 году - 121,8 млн. рублей; в 2010 году - 394,5 млн. рублей; в 2011-2015 годах - 118,9 млн. рублей; в 2016-2025 годах - 1196,1 млн. рублей; средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 78658,9 млн. рублей (64,7%), в том числе: в 2006 году - 1624,1 млн. рублей; в 2007 году - 3794,7 млн. рублей; в 2008 году - 4184,7 млн. рублей; в 2009 году - 1095,0 млн. рублей; в 2010 году - 2574,6 млн. рублей; в 2011-2015 годах - 3345,4 млн. рублей; в 2016-2025 годах - 62040,4 млн. рублей; средства местных бюджетов - 36558,1 млн. рублей (30,1%), из них субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики 23267,2 млн. рублей, в том числе: в 2006 году - 437,8 млн. рублей; в 2007 году - 535,2 млн. рублей; в 2008 году - 880,8 млн. рублей; в 2009 году - 506,0 млн. рублей; в 2010 году - 886,3 млн. рублей; в 2011-2015 годах - 2713,7 млн. рублей; в 2016-2025 годах - 30598,3 млн. рублей; внебюджетные источники - 3803,0 млн. рублей (3,1%), в том числе: в 2007 году - 784,7 млн. рублей; в 2008 году - 668,7 млн. рублей; в 2009 году - 70,8 млн. рублей; в 2010 году - 72,9 млн. рублей; в 2011-2015 годах - 150,0 млн. рублей; в 2016-2025 годах - 2055,9 млн. рублей"; |
| --- | --- | --- |

2) позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности" изложить в следующей редакции:

| "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социальной и бюджетной эффективности | - | формирование единой дорожной сети на основе скоординированного гармоничного развития автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значений; улучшение транспортной доступности и повышение деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами республики; повышение комфортности и безопасности дорожного движения; повышение инвестиционной привлекательности прилегающих к автодорогам территорий и создание условий для развития малого и среднего бизнеса; повышение уровня и качества жизни населения". |
| --- | --- | --- |

2. В разделе I "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения за счет модернизации и развития автомобильных дорог в Чувашской Республике":

1) в подразделе 1.2.2:

в абзаце шестом слова "федеральные автомобильные дороги" заменить словами "автомобильные дороги федерального значения (далее - федеральные дороги)";

в абзаце седьмом слова "республиканские автомобильные дороги общего пользования, являющиеся собственностью Чувашской Республики (далее - республиканские автомобильные дороги)" заменить словами "автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения в Чувашской Республике (далее - республиканские дороги)";

в абзаце восьмом слова "местные автомобильные дороги" заменить словами "местные дороги";

2) в абзацах десятом - двенадцатом, в наименованиях диаграмм 8 и 9 подраздела 1.3.2 слова "республиканские автомобильные дороги" в соответствующем падеже заменить словами "республиканские дороги" в соответствующем падеже.

3. В разделе III "Система программных мероприятий":

1) абзацы пятый - шестой подраздела 3.2.1 изложить в следующей редакции:

"В 2011-2015 годах планируется построить на республиканской опорной сети 25,0 км дорог, в том числе перевести из внекатегорийных (грунтовых) 10,088 км дорог. Планируется продолжить развитие местной сети автомобильных дорог протяженностью 17 км.

В 2016-2025 годах планируется продолжить перевод опорной республиканской сети автомобильных дорог из низших в высшие категории, реконструировав 514,3 км дорог, продолжить развитие местных автомобильных дорог, построив 308,6 км дорог низших категорий.";

2) таблицу 7 подраздела 3.2.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 7

# Сводные объемы работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог по этапам реализации Программы

| Административное значение дорог | Единица измерения | 2006-2010 гг. | 2011-2015 гг. | 2016-2025 гг. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция республиканских дорог | млн. рублей | 2236,9 | 797,2 | 21199,8 | 24233,9 |
|  | км | 47,17 | 25,0 | 514,3 | 586,5 |
| Строительство и реконструкция местных дорог, всего | млн. рублей | 10050,5 | 1588,6 | 11716,3 | 23355,4 |
|  | км | 841,7 | 17,0 | 308,6 | 1167,3 |
| Всего по дорогам общего пользования в Чувашской Республике, | млн. рублей | 12287,4 | 2385,8 | 32916,1 | 47589,3 |
|  | км | 888,9 | 42,0 | 822,9 | 1753,8 |
| в том числе возврат кредита | млн. рублей | 641,3 | 1182,9 | 0,0 | 1824,2"; |

3) в подразделе 3.3.1:

в наименовании подраздела слова "автомобильных" исключить;

в абзаце третьем слова "от 29 апреля 2005 г. N 102 "О классификации республиканских автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью Чувашской Республики, и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Чувашской Республике, являющихся собственностью муниципальных образований" заменить словами "от 16 мая 2008 г. N 132 "Об автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике";

таблицу 8 изложить в следующей редакции:

"Таблица 8

# Сводные объемы работ по капитальному ремонту (модернизации), ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

| N п/п | Значение дорог и виды работ | Единица измерения | 2006-2010 гг. | 2011-2015 гг. | 2016-2025 гг. | 2006-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальный ремонт (модернизация), ремонт | млн. рублей | 4521,9 | 770,4 | 46361,8 | 51654,1 |
| 1.1. | Республиканские дороги - всего, | млн. рублей | 3190,9 | 222,2 | 32130,9 | 35544,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | автомобильные дороги | млн. рублей | 2800,4 | 184,7 | 28443,5 | 31428,6 |
|  |  | км | 462,6 | 20,0 | 738,0 | 1220,6 |
|  | искусственные сооружения | млн. рублей | 390,5 | 37,5 | 3687,4 | 4115,4 |
|  |  | пог.м | 173,9 | 100,0 | 2955,5 | 3229,4 |
| 1.2. | Местные дороги - всего, | млн. рублей | 1331,0 | 548,2 | 14230,9 | 16110,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | автомобильные дороги | млн. рублей | 1116,5 | 496,3 | 12632,3 | 14245,1 |
|  |  | км | 258,6 | 95,0 | 601,9 | 955,5 |
|  | магистральные улицы | млн. рублей | 165,6 | 0,0 | 1449,8 | 1615,4 |
|  | искусственные сооружения | млн. рублей | 48,9 | 51,9 | 148,8 | 249,6 |
|  |  | пог.м | 177,8 | 175,0 | 522,0 | 874,8 |
| 2. | Содержание | млн. рублей | 2229,2 | 3021,8 | 14556,9 | 19807,9 |
| 2.1. | Республиканские дороги - всего, | млн. рублей | 1189,1 | 1362,0 | 8690,8 | 11241,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | автомобильные дороги | млн. рублей | 1132,7 | 1295,1 | 8485,6 | 10913,4 |
|  | искусственные сооружения | млн. рублей | 56,4 | 66,9 | 205,2 | 328,5 |
| 2.2. | Местные дороги - всего, | млн. рублей | 1040,1 | 1659,8 | 5866,1 | 8566,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | автомобильные дороги | млн. рублей | 1013,3 | 1613,6 | 5711,6 | 8338,5 |
|  | искусственные сооружения | млн. рублей | 26,8 | 46,2 | 154,5 | 227,5 |
|  | Всего | млн. рублей | 6751,1 | 3792,2 | 60918,7 | 71462,0"; |

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"Таким образом, на капитальный ремонт (модернизацию), ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в Чувашской Республике необходимо 71462,0 млн. рублей, в том числе автомобильных дорог республиканской сети - 46785,9 млн. рублей (65,5%), местной сети - 24676,1 млн. рублей (34,5%).".

4. Таблицы 10 и 11 раздела IV "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

# Объемы и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию автомобильных дорог в Чувашской Республике по этапам реализации Программы

| Этапы реализации Программы (годы) | Объем финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации, ремонту и содержанию автомобильных дорог, млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительство и реконструкция | капитальный ремонт (ремонт) | содержание | всего на все виды работ |
| # Республиканские дороги |  |  |  |  |
| 2006-2010 | 2236,9 | 3190,9 | 1189,1 | 6616,9 |
| 2011-2015 | 797,2 | 222,2 | 1362,0 | 2381,4 |
| 2016-2025 | 21199,8 | 32130,9 | 8690,8 | 62021,5 |
| Всего | 24233,9 | 35544,0 | 11241,9 | 71019,8 |
| # Местные дороги |  |  |  |  |
| 2006-2010 | 10050,5 | 1331,0 | 1040,1 | 12421,6 |
| 2011-2015 | 1588,6 | 548,2 | 1659,8 | 3796,6 |
| 2016-2025 | 11716,3 | 14230,9 | 5866,1 | 31813,3 |
| Всего | 23355,4 | 16110,1 | 8566,0 | 48031,5 |
| Всего на мероприятия | 47589,3 | 51654,1 | 19807,9 | 119051,3 |
| 2006-2010 | 12287,4 | 4521,9 | 2229,2 | 19038,5 |
| 2011-2015 | 2385,8 | 770,4 | 3021,8 | 6178,0 |
| 2016-2025 | 32916,1 | 46361,8 | 14556,9 | 93834,8"; |

Таблица 11

# Общие объемы работ и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и развитию придорожной инфраструктуры, предусмотренные Программой (в ценах соответствующих лет)

| N п/п | Наименование работ | Единица измерения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2006-2010 гг. | 2011 г. | 2011-2015 гг. | 2016-2025 гг. | Всего 2006- 2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Объемы работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Республиканские дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод дороги | км | 12,1 | 13,09 | 4,9 | 8,08 | 9,0 | 47,17 |  | 25,0 | 514,3 | 586,5 |
|  | мосты | пог.м |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 500,0 | 500,0 |
|  | ремонт дороги | км | 86,8 | 167,27 | 178,5 |  | 30,0 | 462,57 | 3,4 | 20,0 | 738,0 | 1220,6 |
|  | мосты | пог.м |  |  | 23,9 |  | 150,0 | 173,9 |  | 100,0 | 2955,5 | 3229,4 |
|  | Местные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод - всего, дороги | км | 86,2 | 266,2 | 443,9 | 27,0 | 18,4 | 841,7 | 6,6 | 17,0 | 308,6 | 1167,3 |
|  | мосты | пог.м |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 |  |  | 494,9 | 574,9 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие улично-дорожной сети сельских населенных пунктов | км | 7,8 | 16,9 | 9,4 |  | 14,6 | 48,7 | 0,0 | 11,0 | 301,0 | 360,7 |
|  | ремонт - всего, | км | 13,3 | 84,0 | 83,4 | 30,0 | 47,9 | 258,6 | 25,0 | 95,0 | 601,9 | 955,5 |
|  | мосты | пог.м | 0 | 116,7 | 61,1 |  | - | 177,8 |  | 175,0 | 522,0 | 874,8 |
| 2. | Объемы финансирования строительства и реконструкции | млн. рублей | 1488,8 | 4050,2 | 4278,1 | 1084,1 | 1386,2 | 12287,4 | 716,2 | 2385,8 | 32916,1 | 47589,3 |
|  | Республиканские дороги |  | 615,6 | 468,6 | 441,8 | 348,5 | 362,4 | 2236,9 | 157,3 | 797,2 | 21199,8 | 24233,9 |
|  | Местные дороги - всего, |  | 873,2 | 3581,6 | 3836,3 | 735,6 | 1023,8 | 10050,5 | 558,9 | 1588,6 | 11716,3 | 23355,4 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие улично-дорожной сети сельских населенных пунктов |  |  | 139,2 | 205,1 | 318,0 | 706,0 | 1368,3 | 0,2 | 505,7 | 11617,1 | 13491,1 |
| 3. | Объемы финансирования капитального ремонта и ремонта дорог | млн. рублей | 421,4 | 957,0 | 1186,5 | 170,5 | 1786,5 | 4521,9 | 133,5 | 770,4 | 46361,8 | 51654,1 |
|  | Республиканские дороги - всего, |  | 360,6 | 705,8 | 861,2 | 14,5 | 1248,8 | 3190,9 | 38,5 | 222,2 | 32130,9 | 35544,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильные дороги |  | 337,9 | 644,6 | 839,0 | 14,5 | 964,4 | 2800,4 | 32,0 | 184,7 | 28443,5 | 31428,6 |
|  | мостовые сооружения |  | 22,7 | 61,2 | 22,2 |  | 284,4 | 390,5 | 6,5 | 37,5 | 3687,4 | 4115,4 |
|  | Местные дороги - всего, |  | 60,8 | 251,2 | 325,3 | 156,0 | 537,7 | 1331,0 | 95,0 | 548,2 | 14230,9 | 16110,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильные дороги |  | 60,8 | 219,3 | 276,7 | 90,8 | 468,9 | 1116,5 | 86,0 | 496,3 | 12632,3 | 14245,1 |
|  | мостовые сооружения |  | 0,0 | 31,9 | 5,2 | 5,2 | 6,6 | 48,9 | 9,0 | 51,9 | 148,8 | 249,6 |
|  | магистральные улицы |  | 0,0 | 0,0 | 43,4 | 60,0 | 62,2 | 165,6 |  | 0,0 | 1449,8 | 1615,4 |
| 4. | Объемы финансирования содержания дорог | млн. рублей | 289,7 | 312,7 | 475,9 | 468,2 | 682,7 | 2229,2 | 523,6 | 3021,8 | 14556,9 | 19807,9 |
|  | Республиканские дороги - всего, |  | 245,0 | 167,9 | 240,9 | 158,2 | 377,1 | 1189,1 | 236,0 | 1362,0 | 8690,8 | 11241,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильные дороги |  | 231,9 | 157,6 | 230,6 | 147,2 | 365,4 | 1132,7 | 224,4 | 1295,1 | 8485,6 | 10913,4 |
|  | мостовые сооружения |  | 13,1 | 10,3 | 10,3 | 11,0 | 11,7 | 56,4 | 11,6 | 66,9 | 205,2 | 328,5 |
|  | Местные дороги - всего, |  | 44,7 | 144,8 | 235,0 | 310,0 | 305,6 | 1040,1 | 287,6 | 1659,8 | 5866,1 | 8566,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильные дороги |  | 42,2 | 142,4 | 228,4 | 302,7 | 297,6 | 1013,3 | 279,6 | 1613,6 | 5711,6 | 8338,5 |
|  | мостовые сооружения |  | 2,5 | 2,4 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 26,8 | 8,0 | 46,2 | 154,5 | 227,5 |
| 5. | Объемы финансирования мероприятий по модернизации и развитию автомобильных дорог - всего, | млн. рублей | 2199,9 | 5319,9 | 5940,5 | 1722,8 | 3855,4 | 19038,5 | 1373,3 | 6178,0 | 93834,8 | 119051,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии из федерального бюджета |  | 138,0 | 290,0 | 275,0 | 121,8 | 394,5 | 1219,3 | 118,9 | 118,9 | 1196,1 | 2534,3 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 1624,1 | 3794,7 | 4184,7 | 1095,0 | 2574,6 | 13273,1 | 871,6 | 3345,4 | 62040,4 | 78658,9 |
|  | субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | 0,0 | 226,0 | 415,7 | 340,0 | 670,9 | 1652,6 | 304,4 | 1579,1 | 20035,5 | 23267,2 |
|  | местные бюджеты |  | 437,8 | 309,2 | 465,1 | 166,0 | 215,4 | 1593,5 | 78,4 | 1134,6 | 10562,8 | 13290,9 |
|  | привлеченные средства |  | 0,0 | 700,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |
| 6. | Объемы финансирования мероприятий по модернизации и развитию придорожного сервиса - всего, | млн. рублей | 0,0 | 84,7 | 68,7 | 70,8 | 72,9 | 297,1 | 30,0 | 150,0 | 2055,9 | 2503,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 84,7 | 68,7 | 70,8 | 72,9 | 297,1 | 30,0 | 150,0 | 2055,9 | 2503,0 |
| 7. | Итого на Программу, | млн. рублей | 2199,9 | 5404,6 | 6009,2 | 1793,6 | 3928,3 | 19335,6 | 1403,3 | 6328,0 | 95890,7 | 121554,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии из федерального бюджета |  | 138,0 | 290,0 | 275,0 | 121,8 | 394,5 | 1219,3 | 118,9 | 118,9 | 1196,1 | 2534,3 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 1624,1 | 3794,7 | 4184,7 | 1095,0 | 2574,6 | 13273,1 | 871,6 | 3345,4 | 62040,4 | 78658,9 |
|  | субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики |  | 0,0 | 226,0 | 415,7 | 340,0 | 670,9 | 1652,6 | 304,4 | 1579,1 | 20035,5 | 23267,2 |
|  | местный бюджет |  | 437,8 | 309,2 | 465,1 | 166,0 | 215,4 | 1593,5 | 78,4 | 1134,6 | 10562,8 | 13290,9 |
|  | внебюджетные источники, включая привлеченные средства кредитных организаций |  | 0,0 | 784,7 | 668,7 | 70,8 | 72,9 | 1597,1 | 30,0 | 150,0 | 2055,9 | 3803,0"; |

5. Таблицу 13 раздела VI "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 13

# Индикаторы эффективности реализации Программы

| Наименование индикаторов | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006-2010 | 2011-2015 | 2016-2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Развитие дорожной сети | км | 98,3 | 279,29 | 448,8 | 35,08 | 27,4 | 888,87 | 42,0 | 822,9 | 1753,77 |
| Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 97,1 | 97,5 | 97,5 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,8 | 99,0 | 99 |
| Соединение сельских населенных пунктов автодорогами с твердым покрытием | % | 73,6 | 80,0 | 95,0 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 98,5 | 100 | 100 |
| Доля республиканских автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | % | 70,0 | 65,0 | 64,0 | 64,5 | 64,2 | 64,2 | 64,0 | 61,0 | 61,0 |
| Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 67,4 | 54,7 | 45,5 | 43,9 | 41,0 | 41,0 | 40,0 | 42,0 | 42,0". |

6. Приложение N 1 "Система программных мероприятий по модернизации и развитию автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года" к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Модернизация и развитие

автомобильных дорог в Чувашской

Республике на 2006-2010 годы с

прогнозом до 2025 года"

# Система 
программных мероприятий по модернизации и развитию автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения, годы | Источники финансирования |  | Финансовые затраты, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результат выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I этап, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II этап 2011-2015 годы |  | III этап 2016-2025 годы |  | всего 2006-2025 годы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2006-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| # I. Ускоренное строительство сети автомобильных дорог, соединяющих все населенные пункты Чувашской Республики, в 2006-2008 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство подъездов к населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с районными центрами и опорной дорожной сетью | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | 2006-2008 | республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты, кредитные ресурсы |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу "Дорожное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соединение населенных пунктов автодорогами общего пользования |
| # II. Формирование развитой сети автомобильных дорог, развитие улично-дорожной сети поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие сети автомобильных дорог на перспективных направлениях и в обход перегруженных транспортных узлов на республиканских автомобильных дорогах с высоким интенсивным движением и на местной сети автомобильных дорог | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | 2006-2025 | субсидии из федерального бюджета, республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу "Дорожное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод автодорог в эксплуатацию |
| 2.2. | Развитие сети дорог, способствующих развитию туризма в Чувашии и обеспечивающих доступ к важнейшим объектам транспортной инфраструктуры | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | 2006-2025 | республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу "Дорожное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ввод автодорог в эксплуатацию |
| 2.3. | Развитие улично-дорожной сети сельских населенных пунктов | органы местного самоуправления, Минстрой Чувашии | 2009-2025 | субсидии из федерального бюджета, субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики, местные бюджеты |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу "Дорожное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | благоустройство населенных пунктов |
|  | Всего по подразделу, в том числе: |  |  |  |  | 1488,8 |  | 4050,2 |  | 4278,1 |  | 1084,1 |  | 1386,2 |  | 12287,4 |  | 2385,8 |  | 32716,1 |  | 47589,3 |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из федерального бюджета | 138,0 |  | 290,0 |  | 275,0 |  | 121,8 |  | 394,5 |  | 1219,3 |  | 118,9 |  | 1196,1 |  | 2534,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1018,5 |  | 2921,0 |  | 3082,6 |  | 922,3 |  | 948,7 |  | 8893,1 |  | 1761,2 |  | 20102,9 |  | 30757,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 332,3 |  | 139,2 |  | 320,5 |  | 40,0 |  | 43,0 |  | 875,0 |  | 505,7 |  | 11617,1 |  | 12997,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники и кредитные ресурсы |  |  | 700,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 1300,0 |  |  |  |  |  | 1300,0 |  |  |  |
| # III. Сохранение действующей сети автомобильных дорог, восстановление несущей способности дорожных одежд с учетом современных нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение полного комплекса работ по содержанию и ремонту республиканских и местных автомобильных дорог общего пользования | РГУ "Чувашупрдор" Минстроя Чувашии, органы местного самоуправления | 2006-2025 | республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу "Дорожное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодная реализация программы дорожных работ, в том числе ввод в эксплуатацию отремонтированных автодорог |
| 3.2. | Проведение мониторинга состояния дорог, паспортизации и диагностики автомобильных дорог и мостовых сооружений | РГУ "Чувашупрдор" Минстроя Чувашии, органы местного самоуправления | 2006-2025 | республиканский бюджет Чувашской Республики, местные бюджеты |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу "Дорожное хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодная реализация программы дорожных работ, включая проведение паспортизации и диагностики автомобильных дорог |
|  | Всего по подразделу, в том числе: |  |  |  |  | 711,1 |  | 1269,7 |  | 1662,4 |  | 638,7 |  | 2469,2 |  | 6751,1 |  | 3792,2 |  | 60918,7 |  | 71462,0 |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 605,6 |  | 873,7 |  | 1102,1 |  | 172,7 |  | 1625,9 |  | 4380,0 |  | 1584,2 |  | 42137,5 |  | 48101,7 |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты |  | 105,5 |  | 396,0 |  | 560,3 |  | 466,0 |  | 843,3 |  | 2371,1 |  | 2208,0 |  | 18781,2 |  | 23360,3 |  |  |
|  | Всего по Программе в том числе: |  |  |  |  | 2199,9 |  | 5319,9 |  | 5940,5 |  | 1722,8 |  | 3855,4 |  | 19038,5 |  | 6178,0 |  | 93834,8 |  | 119051,3 |  |  |
|  |  |  |  | субсидии из федерального бюджета |  | 138,0 |  | 290,0 |  | 275,0 |  | 121,8 |  | 394,5 |  | 1219,3 |  | 118,9 |  | 1196,1 |  | 2534,3 |  |  |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 1624,1 |  | 3794,7 |  | 4184,7 |  | 1095,0 |  | 2574,6 |  | 13273,1 |  | 3345,4 |  | 62040,4 |  | 78658,9 |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты |  | 437,8 |  | 535,2 |  | 880,8 |  | 506,0 |  | 886,3 |  | 3246,1 |  | 2713,7 |  | 30598,3 |  | 36558,1 |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники и кредитные ресурсы |  |  |  | 700,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 1300,0 |  |  |  |  |  | 1300,0". |  |  |

Примечания: 1. Основные мероприятия Программы согласованы с органами местного самоуправления.

2. Средства местных бюджетов направляются на финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусматриваемых местными бюджетами на соответствующий год.

3. Субсидии из федерального бюджета направляются на финансирование мероприятий Программы в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848.