# Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 2 декабря 2008 г. N 365 
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 августа 2006 г. N 219"

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

Внести в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 августа 2006 г. N 219 "О республиканской целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2010 годы" следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 и абзаце втором пункта 4 слова "на 2006-2010 годы" заменить словами "на 2006-2012 годы";

2) в республиканской целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2010 годы", принятой указанным постановлением (далее - Программа):

а) в наименовании слова "на 2006-2010 годы" заменить словами "на 2006-2012 годы";

б) в паспорте Программы:

в позиции "Наименование Программы" слова "на 2006-2010 годы" заменить словами "на 2006-2012 годы";

после позиции "Задачи Программы" дополнить позицией следующего содержания:

| "Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | К 2012 году будет обеспечено сокращение: числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий до 198 человек; количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 1513 единиц; числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств до 6,6 человека; числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения до 20,8 человека; числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших до 10,1 человека; количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий до 150 единиц; количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством до 3 лет до 605 единиц; числа детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности, до 82 человек"; |
| --- | --- | --- |

в позиции "Этапы реализации Программы" слова "2008-2010 годы" заменить словами "2008-2012 годы";

в позиции "Исполнители мероприятий Программы" слова "республиканское государственное унитарное предприятие" заменить словами "государственное унитарное предприятие Чувашской Республики";

позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

| "Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 485926 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 290960 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 60190 тыс. рублей; местных бюджетов - 132616 тыс. рублей; внебюджетных источников - 2160 тыс. рублей"; |
| --- | --- | --- |

позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:

| "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | снижение к 2012 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем 2004 года; снижение к 2012 году количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 процентов по сравнению с аналогичным показателем 2004 года"; |
| --- | --- | --- |

абзац второй позиции "Система организации контроля за исполнением Программы" заменить абзацами следующего содержания:

|  |  | "Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 10 февраля до 2013 года представляют в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о ходе реализации Программы для обобщения и последующего информирования Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики и Министерства финансов Чувашской Республики не позднее 1 марта до 2013 года в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. N 274 "О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования". По окончании срока реализации Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации."; |
| --- | --- | --- |

в) в разделе II "Основные цели и задачи Программы":

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Реализацию Программы предполагается осуществить в течение семи лет (2006-2012 годы) в два этапа.";

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

"На II этапе (2008-2012 годы) предусматривается реализация следующих мероприятий:";

г) в абзаце восьмом раздела III "Основные направления реализации Программы" слова "в 2006-2010 годах" заменить словами "в 2006-2012 годах";

д) раздел IV "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

# "IV. Ресурсное обеспечение Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальные возможности республиканского бюджета Чувашской Республики, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Финансирование Программы намечено осуществить за счет средств:

федерального бюджета, предусмотренных федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N 100;

республиканского бюджета Чувашской Республики;

местных бюджетов;

внебюджетных источников, включая средства транспортных и общественных организаций, заинтересованных в реализации Программы (табл. 11).

Таблица 11

# Общий объем финансовых средств для реализации Программы

| Источники финансирования | Объем финансовых средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Федеральный бюджет | 290960 | в пределах объема финансирования, предусмотренного федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" |  |  | 10115 | 99615 | 88115 | 93115 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 60190 | в пределах объема финансирования, предусмотренного на соответствующий год |  |  | 9200 | 9200 | 9790 | 32000 |
| Местные бюджеты | 132616 | в пределах объема финансирования, предусмотренного на соответствующий год |  |  | 11470 | 42202 | 39522 | 39422 |
| Внебюджетные источники | 2160 | 15 | 25 | 20 | 560 | 590 | 675 | 275 |
| Итого | 485926 | 15 | 25 | 20 | 31345 | 151607 | 138102 | 164812 |

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики и принимаемых мер по увеличению объема средств из внебюджетных источников.".

е) абзац восьмой раздела V "Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения" заменить абзацами следующего содержания:

"Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 10 февраля до 2013 года представляют в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики информацию о ходе реализации Программы для обобщения и последующего информирования Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики и Министерства финансов Чувашской Республики не позднее 1 марта до 2013 года в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. N 274 "О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования".

По окончании срока реализации Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о выполнении мероприятий Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.";

ж) раздел VI "Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы" изложить в следующей редакции:

# "VI. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

Главный результат реализации Программы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Реализация программных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее снижение их количества по сравнению с показателями 2004 года, сокращение числа пострадавших при ДТП, совершенствование систем управления обеспечением безопасности дорожного движения, работы с участниками дорожного движения, организации дорожного движения в городах и населенных пунктах, обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах, оказания помощи пострадавшим в ДТП на догоспитальном этапе.

Экономический эффект от снижения количества ДТП и пострадавших при реализации настоящей Программы должен составить более 409,13 млн. рублей.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городах и населенных пунктах, развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, непосредственно влияют на сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП.

Кроме того, сокращение ДТП, особенно при столкновении транспортных средств, приведет к снижению загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет способствовать улучшению экологической обстановки.

Целевые индикаторы и показатели ожидаемой эффективности реализации Программы представлены в табл. 12.

Таблица 12

# Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы

| N пп | Индикаторы | Единица измерения | Факт |  | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I этап |  | II этап |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Число погибших в ДТП | человек | 296 | 308 | 305 | 301 | 294 | 283 | 264 | 236 | 198 |
| 2. | Количество ДТП с пострадавшими | единиц | 1681 | 1706 | 1701 | 1693 | 1684 | 1667 | 1638 | 1592 | 1513 |
| 3. | Число погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств | человек | 14,1 | 14,2 | 12,8 | 11,9 | 10,8 | 9,8 | 8,9 | 7,8 | 6,6 |
| 4. | Число погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения | человек | 23 | 23,9 | 23,7 | 23,4 | 23 | 22,8 | 22,4 | 21,8 | 20,8 |
| 5. | Число погибших в результате ДТП на 100 пострадавших | человек | 13,1 | 13,1 | 11,1 | 11,0 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 |
| 6. | Количество мест концентрации ДТП | единиц | 168 | 171 | 180 | 174 | 168 | 161 | 158 | 155 | 150 |
| 7. | Количество ДТП с участием водителей со стажем управления транспортным средством до 3 лет | ДТП | 673 | 705 | 753 | 817 | 674 | 667 | 655 | 637 | 605 |
| 8. | Число детей, пострадавших в ДТП по собственной неосторожности | человек | 92 | 101 | 102 | 103 | 92 | 91 | 89 | 87 | 82 |

Расчет целевых индикаторов осуществляется в соответствии с Методикой расчета экономической эффективности реализации республиканской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2012 годы" согласно приложению N 2 к Программе.";

з) приложение "Мероприятия по реализации республиканской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2010 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

и) дополнить приложением N 2 "Методика расчета экономической эффективности реализации республиканской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2012 годы" согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | С. Гапликов |
| --- | --- |

Приложение N 1

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 2 декабря 2008 г. N 365

Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Повышение безопасности дорожного

движения в Чувашской Республике

на 2006-2012 годы"

# Мероприятия 
по реализации республиканской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2012 годы"

| N пп | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (го- ды) | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| # I. Совершенствование государственной политики в работе с участниками дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предупреждение опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения: организация радио- и телевизионных передач, направленных на обучение населения безопасному поведению на дорогах и оказанию первой доврачебной помощи | УГИБДД* | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 800 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | приобретение учебно-методической литературы и периодических изданий ("Добрая дорога детства", "Стоп-газета") по безопасности дорожного движения и основам безопасности жизнедеятельности | УГИБДД, Минобразования Чувашии, ГОУ "РУККАТ" | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения в дошкольных учреждениях и начальных классах общеобразовательных школ | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минобразования Чувашии, УГИБДД | 2009-2012 | федеральный бюджет** | 460 |  |  |  | 115 | 115 | 115 | 115 |
|  |  |  | 2009-2012 | местные бюджеты | 250 |  |  |  | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2. | Привлечение общественных объединений к решению проблем безопасности дорожного движения через создание общественных формирований для проведения мероприятий с владельцами индивидуального автотранспорта по профилактике ДТП, детского дорожно-транспортного травматизма | ВОА*, РОСТО* | 2006-2012 | внебюджетные источники | 190 | 15 | 25 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 1.3. | Организация проведения в общеобразовательных учебных заведениях конкурсов и слетов ("Безопасное колесо", "Школа безопасности - Зарница"), республиканского слета юных инспекторов движения, акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и др. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минобразования Чувашии, УГИБДД, ВОА, РОСТО | ежегодно | местные бюджеты | 300 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Создание новых и поддержка существующих юношеских автошкол, автомотоклубов в гг. Чебоксары, Новочебоксарске и районных центрах | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 2008-2012 | местные бюджеты | 450 |  |  |  | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Строительство детских автогородков, способствующих развитию навыков безопасного поведения на дорогах, на базе городских детских парков | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, администрации гг. Чебоксары, Новочебоксарска, Канаша, Цивильска* | 2010-2012 | федеральный бюджет | 10500 |  |  |  |  | 3500 | 3500 | 3500 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 3150 |  |  |  |  | 1050 | 1050 | 1050 |
| 1.6. | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей транспортных средств различных категорий | УГИБДД, ГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс", РОСТО | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация на базе ГОУ "Чувашский республиканский институт образования" и ГОУ "РУККАТ" семинаров для преподавателей общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов по методике обучения учащихся правилам дорожного движения | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минобразования Чувашии, ГОУ "РУККАТ", УГИБДД | 2009 | местные бюджеты | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-2010 | внебюджетные источники | 80 |  |  |  | 30 | 50 |  |  |
| 1.8. | Ежеквартальное информирование Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии и Минстроя Чувашии о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей | УГИБДД |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Подготовка и выпуск наглядной агитации по безопасному поведению на дорогах, издание научно-методической литературы, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования и общеобразовательных учреждений | УГИБДД, Минобразования Чувашии | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Организация и проведение республиканского профилактического мероприятия "Внимание - дети!" с рассмотрением итогов на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской Республике | Минобразования Чувашии, УГИБДД, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Оформление учебной и детской литературы, кондитерских изделий с использованием слоганов по безопасности дорожного движения | Минобразования Чувашии, Минсельхоз Чувашии | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Использование возможностей социальной рекламы в формировании сознательного понимания обязательного соблюдения правил дорожного движения; изготовление и установка баннеров и информационных щитов, проведение специализированных рекламных акций на телевидении и радио | УГИБДД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Создание на основе учебно-курсовых комбинатов и оснащение соответствующим оборудованием базового учебного центра по подготовке водителей и специалистов автотранспорта | Минстрой Чувашии, ГОУ "РУККАТ", ВОА, РОСТО | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Совершенствование материально-техничес-кой базы автодрома в г. Чебоксары, обеспечение качественной подготовки водителей всех категорий, проведение смотров, конкурсов и соревнований с привлечением широких масс населения | Минстрой Чувашии, ГОУ "РУККАТ", администрация г. Чебоксары, ВОА, ГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс" | 2012 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 20000 |  |  |  |  |  |  | 20000 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1000 |  |  |  | 300 | 300 | 400 |  |
| 1.15. | Регулярное проведение на базе ГОУ "Чувашский республиканский институт образования" цикла семинаров для преподавателей общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов по методике обучения учащихся правилам дорожного движения | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минобразования Чувашии, Минстрой Чувашии, УГИБДД | 2011-2012 | местные бюджеты | 60 |  |  |  |  |  | 30 | 30 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 60 |  |  |  |  |  | 30 | 30 |
| 1.16. | Оборудование совместно с представителями общественных объединений правоохранительной направленности в общеобразовательных школах уголков дорожного движения, организация проведения на их базе занятий | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минобразования Чувашии, УГИБДД, ВОА, РОСТО | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-2012 | местные бюджеты | 156 |  |  |  |  | 52 | 52 | 52 |
| 1.17. | Ежегодное проведение профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения в городских и загородных лагерях отдыха во время летних школьных каникул | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минобразования Чувашии, Минстрой Чувашии, УГИБДД, ВОА, РОСТО | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-2012 | местные бюджеты | 130 |  |  |  |  | 50 | 40 | 40 |
|  |  |  | 2010-2012 | внебюджетные источники | 30 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| 1.18. | Участие в пилотном системном проекте по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | Минздравсоцразвития Чувашии | 2010-2012 | федеральный бюджет | 22000 |  |  |  |  | 8000 | 7000 | 7000 |
| 1.19. | Апробация и введение в действие системного проекта по организации работ по ликвидации последствий ДТП | ГКЧС Чувашии | 2010-2012 | федеральный бюджет | 14000 |  |  |  |  | 5000 | 4500 | 4500 |
|  | Всего по разделу I |  |  |  | 73696 | 15 | 25 | 20 | 1105 | 18607 | 17212 | 36712 |
|  | в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 46960 | 0 | 0 | 0 | 115 | 16615 | 15115 | 15115 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 4576 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1402 | 1422 | 1322 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2160 | 15 | 25 | 20 | 560 | 590 | 675 | 275 |
| # II. Совершенствование организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство шести подземных (надземных) пешеходных переходов в г. Чебоксары | администрация г. Чебоксары | 2010-2012 | федеральный бюджет | 140000 |  |  |  |  | 45000 | 45000 | 50000 |
|  |  |  |  | бюджет г. Чебоксары | 60000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 |
| 2.2. | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 2010-2012 | федеральный бюджет | 84000 |  |  |  |  | 28000 | 28000 | 28000 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 36000 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 |
| 2.3. | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки) | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 2009-2012 | местные бюджеты | 16000 |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 2.4. | Внедрение АСУД и модернизация светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами) | УГИБДД, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 2009-2012 | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения в городских округах в том числе: | администрации городских округов* | 2009-2012 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 40190 |  |  |  | 9200 | 9200 | 9790 | 12000 |
|  | г. Чебоксары |  |  |  | 36334 |  |  |  | 8333 | 8333 | 8833 | 10835 |
|  | г. Новочебоксарск |  |  |  | 1850 |  |  |  | 420 | 420 | 450 | 560 |
|  | г. Канаш |  |  |  | 890 |  |  |  | 200 | 200 | 220 | 270 |
|  | г. Шумерля |  |  |  | 430 |  |  |  | 95 | 95 | 110 | 130 |
|  | г. Алатырь |  |  |  | 405 |  |  |  | 90 | 90 | 105 | 120 |
|  | г. Ядрин |  |  |  | 281 |  |  |  | 62 | 62 | 72 | 85 |
| 2.6. | Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД информационно-управляющими системами, интегрированными с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | УГИБДД | 2009-2010 | федеральный бюджет | 6000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |
| 2.7. | Разработка и реализация мероприятий по снижению аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Чувашской Республики | Упрдор "Волга"* | 2006-2012 | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Согласование расписаний движений рейсового пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта на переездах | ГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс", Казанское и Муромское отделения ГЖД*, ЧАТС* | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Реализация мероприятий по снижению аварийности на железнодорожных переездах | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу II |  |  |  | 382190 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 121200 | 118790 | 126000 |
|  | в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 230000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 76000 | 73000 | 78000 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 40190 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 9790 | 12000 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 112000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 36000 | 36000 | 36000 |
| # III. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение анализа обстановки на наиболее опасных участках автодороги М-7 "Волга" | УГИБДД | 2006-2012 | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Разработка и реализация планов межведомственных оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма с рассмотрением итогов на Правительственной и районных (городских) комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения: "Пешеход", "Скорость", "Автобус", "Школьный автобус", "Внимание - переезд!", "Обгон", "Бахус", "Внимание - дети!", "Челнок", "Дорожный знак", "Трактор" | УГИБДД, УГАДН по Чувашской Республике Ространснадзора*, ВОА, Гостехнадзор Чувашии | 2006-2012 | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Совершенствование процесса прохождения автомототранспортом, зарегистрированным на территории Чувашской Республики, регулярного государственного технического осмотра | УГИБДД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД: | УГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного движения |  | 2009-2010 | федеральный бюджет | 14000 |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 6000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |
|  | специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений |  | 2006-2012 | местные бюджеты | 7800 |  |  |  | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 |
|  | приборами для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе |  | 2009 | местные бюджеты | 1560 |  |  |  | 1560 |  |  |  |
|  | блокирующими устройствами |  | 2009 | местные бюджеты | 680 |  |  |  | 680 |  |  |  |
|  | техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители |  | 2009-2010 | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу III |  |  |  | 30040 | 0 | 0 | 0 | 14040 | 11800 | 2100 | 2100 |
|  | в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 14000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 16040 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 4800 | 2100 | 2100 |
| # IV. Мероприятия по снижению аварийности на железнодорожных переездах на территории Чувашской Республики в 2006-2012 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ежеквартальный анализ состояния безопасности движения поездов и автотранспорта на железнодорожных переездах | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение комиссионных осмотров железнодорожных переездов в соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Информирование органов исполнительной власти Чувашской Республики, УГИБДД, УГАДН по Чувашской Республике, органов прокуратуры о случаях неустранения предприятиями дорожного хозяйства нарушений, выявленных при комиссионном осмотре на автодорожных подходах к переездам и путепроводах, в установленные актами сроки | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Проведение разъяснительной работы среди водительского состава с вручением памяток | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Проведение рейдов и проверок на железнодорожных переездах совместно с ГИБДД | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Регулярное размещение в средствах массовой информации материалов о состоянии железнодорожных переездов как особо опасных источников ДТП | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Организация и проведение внеплановых проверок содержания железнодорожных переездов, выполнения должностных обязанностей дежурными по переездам | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  | 485926 | 15 | 25 | 20 | 31345 | 151607 | 138102 | 164812 |
|  | в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 290960 | 0 | 0 | 0 | 10115 | 99615 | 88115 | 93115 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 60190 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 9790 | 32000 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 132616 | 0 | 0 | 0 | 11470 | 42202 | 39522 | 39422 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2160 | 15 | 25 | 20 | 560 | 590 | 675 | 275 |

──────────────────────────────

* Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

** Предполагаемые объемы финансирования.

Приложение N 2

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 2 декабря 2008 г. N 365

Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Повышение безопасности дорожного

движения в Чувашской Республике

на 2006-2012 годы"

# Методика 
расчета экономической эффективности реализации республиканской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2012 годы"

Экономический эффект от реализации республиканской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2012 годы" определяется на основе выполнения установленных целевых индикаторов.

1. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек - абсолютный показатель, характеризующий число лиц, погибших на месте дорожно-транспортных происшествий либо умерших от их последствий в течение семи последующих суток.

Источником информации о показателе являются данные Чувашстата.

2. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц - абсолютный показатель, характеризующий количество дорожно-транспортных происшествий, в результате которых на месте дорожно-транспортных происшествий люди получили телесные повреждения, обусловившие их госпитализацию на срок не менее одних суток, либо возникла необходимость их амбулаторного лечения (далее - раненые) или произошла их гибель.

Источником информации о показателе являются данные Чувашстата.

3. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств (транспортный риск), человек - относительный показатель, характеризующий число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в расчете на 10 тыс. транспортных средств, зарегистрированных в Чувашской Республике. Рассчитывается по формуле

,

где:

- число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств, человек;

- число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек;

- количество транспортных средств, единиц.

Источником информации о показателе являются данные ведомственных отчетов УГИБДД МВД по Чувашии, представляемых в Минстрой Чувашии ежемесячно.

4. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. жителей (социальный риск), человек - относительный показатель, характеризующий число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в расчете на 100 тыс. жителей Чувашской Республики. Рассчитывается по формуле

,

где:

- число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. жителей, человек;

- число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек;

- среднегодовая численность жителей, человек.

Источником информации о показателях являются данные Чувашстата.

5. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших (тяжесть последствий) - относительный показатель, характеризующий удельный вес погибших в общем количестве погибших и раненных в результате дорожно-транспортных происшествий. Рассчитывается по формуле

,

где:

- число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших, человек;

- число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек;

- число раненных в результате дорожно-транспортных происшествий, человек.

Источником информации о показателе являются данные ведомственных отчетов УГИБДД МВД по Чувашии, представляемых в Минстрой Чувашии ежемесячно.

6. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, единиц - абсолютный показатель, характеризующий:

в населенном пункте участки дорог протяженностью до 400 м, на которых в течение года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия;

вне населенных пунктов участки дорог протяженностью до 1000 м, на которых произошло два и более дорожно-транспортных происшествия в течение года или три и более дорожно-транспортных происшествия за последние два года.

Источником информации о показателе являются данные ведомственных отчетов УГИБДД МВД по Чувашии, представляемых в Минстрой Чувашии ежемесячно.

7. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет, единиц - абсолютный показатель, характеризующий уровень подготовки водительских кадров в учебных заведениях в Чувашской Республике.

Источником информации о показателе являются данные ведомственных отчетов УГИБДД МВД по Чувашии, представляемых в Минстрой Чувашии ежемесячно.

8. Число детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности, человек - абсолютный показатель, характеризующий уровень знаний у детей в Чувашской Республике правил безопасного поведения на дороге и отражающий число детей, погибших и раненных в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности.

Источником информации о показателе являются данные ведомственных отчетов УГИБДД МВД по Чувашии, представляемых в Минстрой Чувашии ежемесячно.