# Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики
от 25 января 2012 г. N 19
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 августа 2006 г. N 219"

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

Внести в республиканскую целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2012 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 августа 2006 г. N 219 (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 декабря 2008 г. N 365, от 31 августа 2009 г. N 282, от 27 января 2011 г. N 22) (далее - Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

| "Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансовых средств для реализации Программы составляет 290218 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 129276 тыс. рублей (44,6 процента); республиканского бюджета Чувашской Республики - 25760 тыс. рублей (8,9 процента); местных бюджетов - 133022 тыс. рублей (45,8 процента); внебюджетных источников - 2160 тыс. рублей (0,7 процента)"; |
| --- | --- | --- |

2) таблицу 11 "Общий объем финансовых средств для реализации Программы" раздела IV "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 11

# Общий объем финансовых средств для реализации Программы

| Источники финансирования | Объем финансовых средств, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Федеральный бюджет | 129276 | в пределах объема финансирования, предусмотренного федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" |  |  | 10115 | 99615 | 5123 | 14423 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 25760 | в пределах объема финансирования, предусмотренного на соответствующий год |  |  | 9200 | 9200 | 3680 | 3680 |
| Местные бюджеты | 133022 | в пределах объема финансирования, предусмотренного на соответствующий год |  |  | 11470 | 42202 | 39928 | 39422 |
| Внебюджетные источники | 2160 | 15 | 25 | 20 | 560 | 590 | 675 | 275 |
| Итого | 290218 | 15 | 25 | 20 | 31345 | 151607 | 49406 | 57800"; |

3) приложение N 1 "Мероприятия по реализации республиканской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2012 годы" к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | И. Моторин |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 25 января 2012 г. N 19

Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Повышение безопасности дорожного

движения в Чувашской Республике

на 2006-2012 годы"

# Мероприятия
по реализации республиканской целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Чувашской Республике на 2006-2012 годы"

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (годы) | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| # I. Совершенствование государственной политики в работе с участниками дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предупреждение опасного и формирование безопасного поведения участников дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация радио- и телевизионных передач, направленных на обучение населения безопасному поведению на дорогах и оказанию первой доврачебной помощи | УГИБДД* | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 800 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | приобретение учебно-методической литературы и периодических изданий ("Добрая дорога детства", "Стоп-газета") по безопасности дорожного движения и основам безопасности жизнедеятельности | УГИБДД, Минобразования Чувашии, АУ "РУККАТ" | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация воспитательной работы по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения в дошкольных учреждениях и начальных классах общеобразовательных учреждений | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов* | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минобразования Чувашии, УГИБДД | 2009-2012 | федеральный бюджет** | 230 |  |  |  | 115 | 115 |  |  |
|  |  |  | 2009-2012 | местные бюджеты | 469 |  |  |  | 100 | 50 | 269 | 50 |
| 1.2. | Привлечение общественных объединений к решению проблем безопасности дорожного движения через создание общественных формирований для проведения мероприятий с владельцами индивидуального автотранспорта по профилактике ДТП, детского дорожно-транспортного травматизма | ВОА*, РОСТО* | 2006-2012 | внебюджетные источники | 190 | 15 | 25 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 1.3. | Организация проведения в общеобразовательных учреждениях конкурсов и слетов "Безопасное колесо", "Школа безопасности - Зарница"), республиканского слета юных инспекторов движения, акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и др. | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минобразования Чувашии, УГИБДД, ВОА, РОСТО | ежегодно | местные бюджеты | 300 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Создание новых и поддержка существующих юношеских автошкол, автомотоклубов в гг. Чебоксары, Новочебоксарске и районных центрах | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 2008-2012 | местные бюджеты | 450 |  |  |  | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Строительство детских автогородков, способствующих развитию навыков безопасного поведения на дорогах, на базе городских детских парков | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, администрации гг. Чебоксары, Новочебоксарска, Канаша, Цивильска* | 2010-2012 | федеральный бюджет | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 3150 |  |  |  |  | 1050 | 1050 | 1050 |
| 1.6. | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства среди водителей транспортных средств различных категорий | УГИБДД, ГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс", РОСТО | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Организация на базе ГОУ "Чувашский республиканский институт образования" и ГОУ "РУККАТ" семинаров для преподавателей общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов по методике обучения учащихся правилам дорожного движения | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минобразования Чувашии, АУ "РУККАТ", УГИБДД | 2009 | местные бюджеты | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  |  |  | 2009-2010 | внебюджетные источники | 80 |  |  |  | 30 | 50 |  |  |
| 1.8. | Ежеквартальное информирование Минобразования Чувашии, Минздравсоцразвития Чувашии и Минстроя Чувашии о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей | УГИБДД |  | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Подготовка и выпуск наглядной агитации по безопасному поведению на дорогах, издание научно-методической литературы, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования и общеобразовательных учреждений | УГИБДД, Минобразования Чувашии | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Организация и проведение республиканского профилактического мероприятия "Внимание - дети!" с рассмотрением итогов на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Чувашской Республике | Минобразования Чувашии, УГИБДД, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Оформление учебной и детской литературы, кондитерских изделий с использованием слоганов по безопасности дорожного движения | Минобразования Чувашии, Минсельхоз Чувашии | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Использование возможностей социальной рекламы в формировании сознательного понимания обязательного соблюдения правил дорожного движения; изготовление и установка баннеров и информационных щитов, проведение специализированных рекламных акций на телевидении и радио | УГИБДД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Создание на основе учебно-курсовых комбинатов и оснащение соответствующим оборудованием базового учебного центра по подготовке водителей и специалистов автотранспорта | Минстрой Чувашии, АУ "РУККАТ", ВОА, РОСТО | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Совершенствование материально-технической базы автодрома в г. Чебоксары, обеспечение качественной подготовки водителей всех категорий, проведение смотров, конкурсов и соревнований с привлечением широких масс населения | Минстрой Чувашии, АУ "РУККАТ", администрация г. Чебоксары, ВОА, ГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс" | 2012 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 1000 |  |  |  | 300 | 300 | 400 |  |
| 1.15. | Регулярное проведение на базе БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский республиканский институт образования" цикла семинаров для преподавателей общеобразовательных школ, школ-интернатов, детских домов по методике обучения учащихся правилам дорожного движения | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минобразования Чувашии, Минстрой Чувашии, УГИБДД | 2011-2012 | местные бюджеты | 60 |  |  |  |  |  | 30 | 30 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 60 |  |  |  |  |  | 30 | 30 |
| 1.16. | Оборудование совместно с представителями общественных объединений правоохранительной направленности в общеобразовательных школах уголков дорожного движения, организация проведения на их базе занятий | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минобразования Чувашии, УГИБДД, ВОА, РОСТО | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-2012 | местные бюджеты | 156 |  |  |  |  | 52 | 52 | 52 |
| 1.17. | Ежегодное проведение профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения в городских и загородных лагерях отдыха во время летних школьных каникул | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, Минобразования Чувашии, Минстрой Чувашии, УГИБДД, ВОА, РОСТО | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010-2012 | местные бюджеты | 130 |  |  |  |  | 50 | 40 | 40 |
|  |  |  | 2010-2012 | внебюджетные источники | 30 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| 1.18. | Участие в пилотном системном проекте по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | Минздравсоцразвития Чувашии | 2010-2012 | федеральный бюджет | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |
| 1.19. | Апробация и введение в действие системного проекта по организации работ по ликвидации последствий ДТП | ГКЧС Чувашии | 2010-2012 | федеральный бюджет | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |
|  | Всего по разделу I |  |  |  | 23685 | 15 | 25 | 20 | 1105 | 18607 | 2316 | 1597 |
|  | в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 16730 | 0 | 0 | 0 | 115 | 16615 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 4795 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1402 | 1641 | 1322 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2160 | 15 | 25 | 20 | 560 | 590 | 675 | 275 |
| # II. Совершенствование организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство шести подземных (надземных) пешеходных переходов в г. Чебоксары | администрация г. Чебоксары | 2010-2012 | федеральный бюджет | 45000 |  |  |  |  | 45000 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет г. Чебоксары | 60000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 20000 |
| 2.2. | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 2010-2012 | федеральный бюджет | 28000 |  |  |  |  | 28000 |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 36000 |  |  |  |  | 12000 | 12000 | 12000 |
| 2.3. | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки) | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 2009-2012 | местные бюджеты | 15814 |  |  |  | 4000 | 4000 | 3814 | 4000 |
| 2.4. | Внедрение АСУД и модернизация светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами) | УГИБДД, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов | 2009-2012 | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Строительство, содержание, модернизация и ремонт технических средств организации дорожного движения в городских округах в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 9073 |  |  |  |  |  |  | 9073 |
|  |  | администрации городских округов* | 2009-2012 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 25760 |  |  |  | 9200 | 9200 | 3680 | 3680 |
|  | г. Чебоксары |  |  |  | 22054 |  |  |  | 8333 | 8333 | 2694 | 2694 |
|  | г. Новочебоксарск |  |  |  | 1692 |  |  |  | 420 | 420 | 426 | 426 |
|  | г. Канаш |  |  |  | 826 |  |  |  | 200 | 200 | 213 | 213 |
|  | г. Шумерля |  |  |  | 564 |  |  |  | 95 | 95 | 187 | 187 |
|  | г. Алатырь |  |  |  | 446 |  |  |  | 90 | 90 | 133 | 133 |
|  | г. Ядрин |  |  |  | 178 |  |  |  | 62 | 62 | 27 | 27 |
| 2.6. | Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД информационно-управляющими системами, интегрированными с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | УГИБДД | 2009-2010 | федеральный бюджет | 6000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |
| 2.7. | Разработка и реализация мероприятий по снижению аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории Чувашской Республики | ФГУ "Упрдор "Волга"* | 2006-2012 | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Согласование расписаний движений рейсового пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта на переездах | ГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс", Казанское и Муромское отделения ГЖД*, ЧАТС* | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Реализация мероприятий по снижению аварийности на железнодорожных переездах | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу II |  |  |  | 225647 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 121200 | 39494 | 48753 |
|  | в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 88073 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 76000 | 0 | 9073 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 25760 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 3680 | 3680 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 111814 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 36000 | 35814 | 36000 |
| # III. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение анализа обстановки на наиболее опасных участках автодороги М-7 "Волга" | УГИБДД | 2006-2012 | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Разработка и реализация планов межведомственных оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма с рассмотрением итогов на Правительственной и районных (городских) комиссиях по обеспечению безопасности дорожного движения: "Пешеход", "Скорость", "Автобус", "Школьный автобус", "Внимание - переезд!", "Обгон", "Бахус", "Внимание - дети!", "Челнок", "Дорожный знак", "Трактор" | УГИБДД, УГАДН по Чувашской Республике Ространснадзора*, ВОА, Гостехнадзор Чувашии | 2006-2012 | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Совершенствование процесса прохождения автомототранспортом, зарегистрированным на территории Чувашской Республики, регулярного технического осмотра | операторы технического осмотра | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД: | УГИБДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплексами видеофиксации нарушений правил дорожного движения |  | 2009-2010 | федеральный бюджет | 22255 |  |  |  | 7000 | 7000 | 2905 | 5350 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 6373 |  |  |  | 3000 | 3000 | 373 |  |
|  | специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений |  | 2006-2012 | местные бюджеты | 7800 |  |  |  | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2218 |  |
|  | приборами для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе |  | 2009 | местные бюджеты | 1560 |  |  |  | 1560 |  |  |  |
|  | блокирующими устройствами |  | 2009 | местные бюджеты | 680 |  |  |  | 680 |  |  |  |
|  | техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители |  | 2009-2010 | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу III |  |  |  | 40886 | 0 | 0 | 0 | 14040 | 11800 | 7596 | 7450 |
|  | в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 24473 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 5123 | 5350 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 16413 | 0 | 0 | 0 | 7040 | 4800 | 2473 | 2100 |
| # IV. Мероприятия по снижению аварийности на железнодорожных переездах на территории Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ежеквартальный анализ состояния безопасности движения поездов и автотранспорта на железнодорожных переездах | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение комиссионных осмотров железнодорожных переездов в соответствии с требованиями Инструкции по эксплуатации железнодорожных переездов МПС России | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Информирование органов исполнительной власти Чувашской Республики, УГИБДД, УГАДН по Чувашской Республике, органов прокуратуры о случаях неустранения предприятиями дорожного хозяйства нарушений, выявленных при комиссионном осмотре на автодорожных подходах к переездам и путепроводах, в установленные актами сроки | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Проведение разъяснительной работы среди водительского состава с вручением памяток | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Проведение рейдов и проверок на железнодорожных переездах совместно с ГИБДД | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Регулярное размещение в средствах массовой информации материалов о состоянии железнодорожных переездов как особо опасных источников ДТП | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Организация и проведение внеплановых проверок содержания железнодорожных переездов, выполнения должностных обязанностей дежурными по переездам | Казанское и Муромское отделения ГЖД | ежегодно | в пределах средств, предусмотренных на текущую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  |  |  | 290218 | 15 | 25 | 20 | 31345 | 151607 | 49406 | 57800 |
|  | в том числе: |  |  | федеральный бюджет | 129276 | 0 | 0 | 0 | 10115 | 99615 | 5123 | 14423 |
|  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 25760 | 0 | 0 | 0 | 9200 | 9200 | 3680 | 3680 |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 133022 | 0 | 0 | 0 | 11470 | 42202 | 39928 | 39422 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | 2160 | 15 | 25 | 20 | 560 | 590 | 675 | 275 |

* Мероприятия, предусмотренные Программой, реализуются по согласованию с исполнителем.

** Предполагаемые объемы финансирования.