# Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 28 января 2008 г. N 15 
"О республиканской целевой программе "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

19 июня, 22 декабря 2008 г., 1 июля 2009 г., 24 мая, 26 августа, 30 декабря 2010 г., 25 февраля, 18 марта, 15 июня, 21 июля, 2 декабря 2011 г., 20 февраля 2012 г.

В целях активизации сноса ветхих и аварийных жилых домов и переселения граждан из жилищного фонда, непригодного для постоянного проживания, реализации положений Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Принять прилагаемую республиканскую целевую программу "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы (далее - Программа).

2. Утвердить государственным заказчиком Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

3. Установить, что при подготовке проектов законов Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период Программа ежегодно включается в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, объемы финансирования Программы подлежат уточнению исходя из возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления:

принять участие в реализации и финансировании Программы;

принять муниципальные программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, включив в них перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

5. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2006 г. N 196 "О подпрограмме "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Чувашской Республики" Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2006-2010 годы".

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики.

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | С.Гапликов |
| --- | --- |

Принята

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 28 января 2008 г. N 15

# Республиканская целевая программа 
"Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | - | республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы" |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - | Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 865 "О дополнительных мерах по реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы"; распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 марта 2006 г. N 35-р |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики |
| Цель Программы | - | обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики |
| Задачи Программы | - | формирование механизмов ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда и переселения граждан из непригодного для постоянного проживания жилья; оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям, имеющим значительную долю ветхого и аварийного жилищного фонда, привлекающим ресурсы на местном уровне, путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования; создание условий для развития территории, на которой сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | доля граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем числе граждан, проживающих в данных многоквартирных домах, составит к 2013 году 33,5 процента; доля ликвидируемого (сносимого) жилого фонда, который признан до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации (далее - ветхий и аварийный жилищный фонд), в общем количестве такого жилищного фонда составит к 2013 году 35,3 процента |
| Срок реализации Программы | - | 2008-2012 годы, в том числе в 2010 - II квартале 2012 года с участием финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования Программы составляет 1338620758,83 рубля, из них средства: федерального бюджета - 9619200,00 рубля; Фонда - 807375166,46 рубля; республиканского бюджета Чувашской Республики - 468423763,75 рубля; местных бюджетов - 50567118,62 рубля; внебюджетных источников - 2635510,00 рубля |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности | - | социальная эффективность: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде; строительство (приобретение) жилых помещений для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда, общей площадью не менее 78537,00 кв. метра; экономическая эффективность: создание условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования мероприятий Программы; развитие территорий поселений путем ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. Результаты реализации Программы: переселение 5483 граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в 2008-2012 годах; ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью 71367,61 кв. метра |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2013 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики. Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики ежегодно к 1 марта до 2013 года представляет доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики. По окончании срока реализации Программы Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики до 20 февраля 2013 г. представляет в Министерство финансов Чувашской Республики и Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. После согласования с Министерством финансов Чувашской Республики и Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики до 1 марта 2013 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Чувашская Республика ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным, представляет в Фонд отчет об использовании средств Фонда. Чувашская Республика в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Фонд итоговую (годовую) отчетность об использовании средств Фонда |

# I. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы годы (далее - Программа) разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Жилищный фонд в Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2007 г. составляет 27009 тыс.кв. метров. По техническому состоянию к ветхому и аварийному жилищному фонду отнесено 418,1 тыс.кв. метров, что составляет 1,55 процента от всего имеющегося жилищного фонда, где проживают 18,6 тыс. человек. Наибольшее количество ветхого и аварийного жилищного фонда в Чувашской Республике расположено в Янтиковском (6,62%), Шумерлинском (6,1%), Аликовском (5,6%), Урмарском (3,47%), Порецком (3,41%), Козловском (3,21%), Алатырском (3,15%), Красночетайском (2,83%), Цивильском (2,56%), Канашском (1,71%) районах, в гг.Шумерле (5,8%), Алатыре (4,65%), Канаше (2,15%). В основном это здания постройки 1930-1960 годов с истекшим нормативным сроком эксплуатации, имеющие физический износ 60-80 процентов, не имеющие потребительской стоимости на рынке жилья. Морально и физически устаревшие и не соответствующие установленным санитарным и техническим требованиям здания не подлежат капитальному ремонту или реконструкции, однако занимают значительные площади. Это малоэтажные дома с деревянными и шлакобетонными стенами, деревянными перекрытиями, неблагоустроенные или частично благоустроенные.

Ветшание жилых зданий произошло из-за невыполнения в соответствии с техническими нормативами планово-предупредительного, текущего и капитального ремонтов вследствие недостаточного финансирования отрасли. Ситуация в муниципальном жилищном фонде ухудшилась в последние годы в связи с приемом в муниципальную собственность ведомственных жилых домов, имеющих большой физический износ. Тяжелое финансовое положение, а зачастую и банкротство организаций, передающих жилищный фонд, исключило возможность выполнения капитального ремонта домов за счет этих организаций или передачу средств на проведение необходимых работ.

В Чувашской Республике с 2001 года реализовывалась республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Чувашской Республики" на 2001-2003 годы и на период до 2005 года, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2000 г. N 271. Программными мероприятиями предусматривалось поэтапное переселение 12113 граждан, снос 163,7 тыс.кв. метров общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда. В рамках реализации указанной программы снесено или частично освобождено 22,9 тыс.кв. метров общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда, переселено в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, 816 семей, или 2214 человек, построено или приобретено на вторичном рынке жилья 42,19 тыс.кв. метров.

Республиканская целевая программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Чувашской Республики" на 2001-2003 годы и на период до 2005 года не выполнена полностью, так как не было обеспечено финансирование в необходимых объемах. Кроме того, стоимость 1 кв. метра жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 2005 году составила 11,46 тыс. рублей против 5 тыс. рублей, заложенных в программе на 2001-2005 годы. Финансирование программы в 2001-2005 годах приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Источники финансирования | Объемы финансирования, предусмотренные программными мероприятиями, млн. рублей | Фактическое финансирование, млн. рублей |
| --- | --- | --- |
| Средства федерального бюджета | 240,0 | 129,1 |
| Средства республиканского бюджета Чувашской Республики | 197,0 | 57,6 |
| Средства местных бюджетов | 200,0 | 64,4 |
| Внебюджетные источники | 590,0 | 65,8 |

Проведенное администрациями муниципальных районов и городских округов выборочное социальное исследование семей, проживающих в ветхом жилищном фонде, показало, что более 50 процентов жильцов составляют пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние. При относительно низких доходах основной массы населения и высокой рыночной стоимости жилья большинство жителей не в состоянии самостоятельно приобрести жилье, отвечающее установленным требованиям.

В связи с недостатком средств в местных бюджетах для проведения полной инвентаризации жилищного фонда, формирования маневренного фонда и невозможностью расселения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики в короткие сроки аварийных зданий в некоторых муниципальных образованиях жилые дома не оформлялись в установленном порядке как аварийные. В связи с этим официальные статистические данные не отражают фактического технического состояния жилищного фонда.

Общая площадь многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, составляет 149497,56 кв. метра, в них проживают 3866 семей, или 9617 человек.

Настоящая Программа позволит определить пути решения проблемы и привлечения необходимого объема финансовых ресурсов. Программный метод решения проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда позволит обеспечить граждан, проживающих в таких домах, доступным жильем за счет консолидации средств бюджетов всех уровней, создания условий для привлечения внебюджетных источников и способствует комплексной реконструкции микрорайонов и кварталов (модернизации и развитию наряду со строительством жилых зданий, инженерной, социальной, культурной и бытовой инфраструктуры, опережающему проектированию застройки районов массового сноса и реконструкции).

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приведен в приложении N 1.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и (или) подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых в 2010 году планируется предоставление финансовой поддержки с участием средств Фонда, приведен в приложении N 1.1.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и (или) подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых в 2010 году планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, приведен в приложении N 1.2.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых в 2011-2012 годах планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, приведен в приложении N 1.3.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых в 2011 году планируется предоставление финансовой поддержки с участием средств Фонда, приведен в приложении N 1.4.

# II. Основная цель, задачи, важнейшие целевые индикаторы и сроки реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями применительно к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики.

Основными задачами Программы являются:

формирование механизмов ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда и переселения граждан из непригодного для постоянного проживания жилья;

оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям, имеющим значительную долю ветхого и аварийного жилищного фонда, привлекающим ресурсы на местном уровне, путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования;

создание условий для развития территории, на которой сосредоточен ветхий и аварийный жилищный фонд.

Индикаторы оценки эффективности реализации Программы приведены в приложении N 2.

Планируемые показатели выполнения Программы в 2010-2012 годах в муниципальных образованиях, которым предоставлена в 2010-2012 годах финансовая поддержка за счет средств Фонда, приведены в приложении N 2.1 к настоящей Программе.

Настоящая Программа реализуется в 2008-2012 годах, в том числе в 2010 - II квартале 2012 года с участием финансовой поддержки за счет средств Фонда, предоставленной в 2010-2012 годах.

Планируемые показатели выполнения Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием финансовой поддержки за счет средств Фонда, предоставляемой в 2010 году, приведены в приложении N 2.2 к настоящей Программе.

Планируемые показатели выполнения Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием финансовой поддержки за счет средств Фонда, предоставляемой в 2011-2012 годах, приведены в приложении N 2.3 к настоящей Программе.

# III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает нормативно-правовое и методологическое обеспечение программы, механизмы использования земельных участков, освободившихся в результате сноса ветхих и аварийных зданий.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении N 3.

# 3.1. Мероприятия, направленные на нормативно-правовое и методологическое обеспечение Программы

Мероприятия по реализации Программы определяют основные положения при переселении граждан из непригодного для постоянного проживания жилья и организационные мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей, а также нормативные правовые акты, принимаемые на муниципальном уровне.

3.1.1. В настоящее время реализуются следующие республиканские целевые программы, призванные обеспечить граждан пригодным для проживания жильем:

республиканская программа "Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2015 годы", утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2002 г. N 274;

республиканская целевая программа "Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2013 года", утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2002 г. N 335;

Республиканская комплексная программа государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 февраля 2011 г. N 28;

Абзац пятый утратил силу.

Критерии и технические условия отнесения жилых домов (жилых помещений) к категории непригодных для проживания установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". Процент физического износа жилых зданий, отнесенных к ветхим, устанавливает Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда, утвержденное приказом Госстроя Российской Федерации МДК 2-04.2004. К ветхим отнесены здания с физическим износом свыше 65 процентов для деревянных домов и свыше 70 процентов для каменных домов.

Органы местного самоуправления муниципальных образований ежегодно уточняют и формируют перечни жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в рамках настоящей Программы.

Абзац восьмой утратил силу.

Абзац девятый утратил силу.

Аварийные жилые дома или близкие по техническому состоянию к аварийным могут расселяться в следующем порядке:

в первую очередь жилые дома (жилые помещения), грозящие обвалом и подлежащие сносу;

во вторую очередь все другие аварийные дома в порядке очередности, исходя из величины физического износа зданий;

в третью очередь дома, находящиеся на планируемых к застройке земельных участках с компактным расположением ветхого и аварийного жилья.

При этом многоквартирные дома, признанные с 1 января 2007 г. до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, могут быть включены в Программу только в случае отсутствия на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, либо в случаях, если все такие многоквартирные дома, расположенные на территории данного муниципального образования, включены в Программу и (или) если правовыми актами муниципального образования либо Программой предусмотрено финансирование переселения граждан из таких многоквартирных домов за счет бюджетных средств и (или) иных источников.

Под многоквартирными домами понимается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.

Жилые дома, предоставляемые под расселение, в соответствии с требованиями по улучшению условий проживания населения и долговечности должны иметь соответствующие эксплуатационные качества при установленной системе технического обслуживания и ремонта, прогнозируемый срок долговечности, в течение которого целесообразно их техническое обслуживание и ремонт для поддержания безопасных условий проживания людей.

В целях рационального и эффективного использования бюджетных средств, выделяемых в рамках настоящей Программы, и в связи с имеющейся практикой некачественной разработки проектно-сметной документации на строительство жилых домов с количеством этажей не более чем три и с завышением их проектной стоимости рекомендуется проводить экспертизу проектной документации.

Жилищный фонд для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья может пополняться и за счет жилой площади:

поступающей в муниципальный фонд в результате реконструкции зданий;

выделяемой муниципальными образованиями по программам строительства жилья, реализуемым на территории муниципальных образований;

освобождающейся в связи с выбытием граждан;

предоставляемой инвесторами в соответствии с контрактами на строительство жилых домов, заключенными с органами местного самоуправления муниципальных образований.

С целью повышения заинтересованности застройщиков в участии в реализации муниципальных программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда органы местного самоуправления могут выработать льготные условия гражданам и юридическим лицам при проведении торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков, расположенных на территориях городских и сельских поселений под сносимым муниципальным жилищным фондом, или права на заключение договоров аренды этих земельных участков для застройщиков - победителей торгов по строительству или приобретению жилых помещений в рамках муниципальной программы.

Целесообразно проведение муниципальными образованиями подготовительных мероприятий по переселению граждан - заключение предварительных соглашений с собственниками жилых помещений в домах, подлежащих сносу, об определении согласованной выкупной цены или предоставлении иного жилого помещения до объявления аукциона по продаже земельного участка или права заключения договора о развитии застроенной территории.

Органам местного самоуправления муниципальных образований при принятии решения о строительстве (приобретении) жилых помещений для расселения ветхих и аварийных жилых домов следует использовать проекты стандартного типа, в том числе учитывающие возможность изменения внутренней планировки квартир. Приобретение жилищного фонда для переселения граждан, проживающих в ветхих и аварийных жилых зданиях, на вторичном рынке жилья допускается только в жилых домах, имеющих износ не более 40 процентов. Стоимость жилья должна быть минимальной при соблюдении требований, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. При заключении муниципальных контрактов с застройщиками рекомендуется оговаривать планировку (поэтажное расположение квартир), площадь и номера (условные) квартир, предоставляемых гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилья. В связи с длительным сроком расселения граждан из ветхого жилья, когда основная часть жильцов расселяемого многоквартирного жилого дома переселена, в исключительных случаях (незавершенное строительство жилья) возможно предоставление гражданам для временного проживания жилых помещений в маневренном фонде. Экономически наиболее эффективным является предоставление жилья взамен сносимого в строящихся жилых домах с высокой степенью строительной готовности.

Средства местного бюджета, полученные за счет средств Фонда, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расходуются на приобретение и (или) строительство жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе:

на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц). При этом предельная стоимость одного квадратного метра общей площади приобретаемого жилого помещения у застройщиков не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства (далее - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти). В случае, если стоимость одного квадратного метра приобретаемого жилого помещения превышает стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, финансирование таких расходов на оплату превышения осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и (или) местного бюджета;

на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать три четверти предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В случае, если выкупная цена жилого помещения превышает размер выкупной цены, рассчитанной исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и (или) местных бюджетов;

на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. При этом стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать три четверти предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В случае, если выкупная цена жилого помещения превышает размер выкупной цены, рассчитанной исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и (или) местных бюджетов.

Реализация муниципальных программ должна предусматривать формирование нормативно-методической базы, определяющей условия переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Жилые помещения предоставляются гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. Жилые помещения, отвечающие установленным санитарным, техническим и иным требованиям, приобретенные (построенные) в рамках настоящей Программы, предоставляются:

нанимателям, переселяемым из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

собственникам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных ветхими или аварийными и подлежащими сносу.

3.1.2. На уровне муниципальных образований предусматривается разработка и принятие нормативных правовых актов в пределах их компетенции, утверждающих:

муниципальные программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, включающие перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

правила (порядок) предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу.

Размещение муниципального заказа на предоставление жилых помещений гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда, проводится на конкурсной основе.

Реализация мероприятий, связанных с ликвидацией (сносом) аварийного жилья и строительством (приобретением) жилья для граждан, наиболее эффективна при условии обеспечения равноценного подхода к переселению граждан независимо от формы собственности жилого помещения.

# 3.2. Разработка механизмов оптимального использования земельных участков, освободившихся в результате сноса ветхих и аварийных зданий

В зависимости от объемов жилищного строительства и ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда расселение домов осуществляется:

поквартальным отселением (т.е. комплексным восстановлением и обновлением жилищного фонда кварталов, микрорайонов);

отселением из отдельных зданий, техническое состояние которых является критическим.

Одним из направлений обновления жилищного фонда являются последовательный снос старого жилищного фонда, возведение на его месте новых зданий, отвечающих по благоустроенности, комфортности проживания установленным требованиям, с переселением в них жильцов из снесенных домов.

Выполнение запланированных объемов сноса ветхих жилых домов в крупных населенных пунктах невозможно без комплексной реконструкции микрорайонов и кварталов, опережающего проектирования районов массового сноса и реконструкции.

Одновременно с расселением граждан из аварийных домов в муниципальных образованиях должны быть решены задачи по демонтажу (разборке) зданий, за исключением зданий, отнесенных к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), и переработке (утилизации) конструкций и материалов. Здания, отнесенные к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), подлежат реставрации. Перед выполнением ремонтно-реставрационных работ зданий, отнесенных к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики получают соответствующее разрешение в Министерстве культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики.

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

4.1. Средства, направляемые на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней и привлечения внебюджетных источников.

В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий из федерального бюджета возможно из двух источников:

федеральная адресная инвестиционная программа на очередной год - в рамках реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 675;

Фонд - в рамках исполнения Федерального закона "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Капитальные вложения за счет средств федерального бюджета будут предусматриваться на условиях их софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики.

В 2010 году средства республиканского бюджета Чувашской Республики направлены на финансирование мероприятий по разработке типового проекта энергоэффективного малоэтажного жилого дома экономкласса в объеме 2,25 млн. рублей.

4.2. Участниками Программы, получающими финансовую поддержку за счет средств Фонда, могут быть муниципальные образования, которые выполнили условия, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Перечень муниципальных образований - участников Программы, получающих в 2010 году финансовую поддержку за счет средств Фонда, приведен в табл. 2.

Таблица 2

| N п/п | Наименование муниципальных образований | Количество граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в признанных аварийными до 1 января 2007 г. многоквартирных домах, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Аликовский район | 238 |
| 2. | Батыревский район | 60 |
| 3. | Вурнарский район | 376 |
| 4. | Ибресинский район | 61 |
| 5. | Канашский район | 222 |
| 6. | Комсомольский район | 41 |
| 7. | Моргаушский район | 203 |
| 8. | Порецкий район | 367 |
| 9. | Цивильский район | 90 |
| 10. | Чебоксарский район | 115 |
| 11. | Шумерлинский район | 44 |
| 12. | Янтиковский район | 139 |
| 13. | г. Алатырь | 1309 |
| 14. | г. Шумерля | 1990 |
| 15. | г. Чебоксары | 1995 |
|  | Всего | 7250 |

Перечень муниципальных образований - участников Программы, получающих в 2011-2012 годах финансовую поддержку за счет средств Фонда, приведен в табл. 2.1.

Таблица 2.1

| N пп | Наименование муниципальных образований | Количество граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аликовский район | 48 |
| 2. | Ибресинский район | 333 |
| 3. | Канашский район | 331 |
| 4. | Козловский район | 153 |
| 5. | Мариинско-Посадский район | 799 |
| 6. | Порецкий район | 140 |
| 7. | Урмарский район | 222 |
| 8. | Цивильский район | 256 |
| 9. | Чебоксарский район | 169 |
| 10. | Шумерлинский район | 100 |
| 11. | Ядринский район | 126 |
| 12. | Янтиковский район | 97 |
| 13. | г. Алатырь | 1473 |
| 14. | г. Канаш | 855 |
| 15. | г. Шумерля | 1254 |
|  | Всего | 6356 |

Средства Фонда и консолидированного бюджета Чувашской Республики, предусмотренные на долевое финансирование переселения граждан из жилых помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, используются администрациями муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.

Перечень муниципальных образований - участников Программы, получающих в 2010 году финансовую поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, приведен в табл. 3.

Таблица 3

| N п/п | Наименование муниципальных образований | Количество граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в признанных аварийными до 1 января 2007 г. многоквартирных домах, человек |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аликовский район | 238 |
| 2. | Козловский район | 170 |
|  | Всего | 408 |

Перечень муниципальных образований - участников Программы, получающих в 2011 году финансовую поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, приведен в табл. 3.1.

Таблица 3.1

| N п/п | Наименование муниципальных образований | Количество граждан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, человек |
| --- | --- | --- |
| 1. | Урмарский район | 40 |
| 2. | Ядринский район | 15 |
| 3. | г. Алатырь | 16 |
|  | Всего | 71 |

При изъятии жилого помещения путем выкупа у собственников согласно части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением органа местного самоуправления с собственником каждого изымаемого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" проведение оценки жилых помещений, находящихся в многоквартирном доме, признанном аварийным, является обязательным при выкупе или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации изъятии имущества у собственников для государственных или муниципальных нужд.

Согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при определении выкупной цены жилого помещения в нее включаются:

а) рыночная стоимость жилого помещения;

б) все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с:

изменением места проживания;

временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если соглашением органа местного самоуправления с собственником изымаемого жилого помещения не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения);

переездом;

поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него;

оформлением права собственности на другое жилое помещение;

досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенной выгодой.

Органам местного самоуправления рекомендуется определять выкупную цену изымаемого жилого помещения в размере не выше рыночной стоимости жилого помещения и убытков (часть 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации) с таким расчетом, чтобы определяемая соглашением органа местного самоуправления с собственником жилого помещения выкупная цена изымаемого жилого помещения была эквивалентна стоимости жилого помещения на сложившемся в поселении жилищном рынке с характеристиками, аналогичными характеристикам изымаемого жилого помещения.

В соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено органом местного самоуправления другое жилое помещение взамен изымаемого. При этом при реализации Программы в стоимость предоставляемого органом местного самоуправления по договору мены жилого помещения засчитывается выкупная цена изымаемого жилого помещения, определяемая в соответствии с условиями Программы исходя из планируемого значения выкупной цены и площади изымаемого жилого помещения.

Выселяемым в связи со сносом дома гражданам, проживающим в жилых помещениях государственного и муниципального жилищного фонда, органы местного самоуправления предоставляют другие благоустроенные жилые помещения по договору социального найма (статья 86 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Выкупная цена жилого помещения за единицу площади изымаемого в рамках Программы жилого помещения, а также цена жилого помещения за единицу площади предоставляемого взамен изымаемого в рамках Программы жилого помещения не могут превышать установленного для муниципального образования планируемого значения выкупной цены за единицу общей площади жилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным.

Планируемые значения максимальной стоимости единицы общей площади при строительстве и приобретении жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также максимальной выкупной цены за единицу общей площади жилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным, при выкупе у собственников жилых помещений при реализации Программы за счет средств Фонда и консолидированного бюджета Чувашской Республики представлены в табл. 4.

Таблица 4

(рублей)

| N п/п | Наименование муниципальных образований | Планируемое значение максимальной стоимости строительства либо приобретения на рынке жилья одного квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, занимаемого ими по договорам социального найма* | Планируемое значение максимальной выкупной цены за единицу общей площади жилого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме, при выкупе у собственников жилых помещений* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аликовский район | 21752,90 | 18975,00 |
| 2. | Ибресинский район | 23052,20 | 18975,00 |
| 3. | Канашский район | 25300,00 | 18975,00 |
| 4. | Козловский район | 25200,02 | 18975,00 |
| 5. | Мариинско-Посадский район | 22716,40 | 18975,00 |
| 6. | Порецкий район | 24699,41 | 18975,00 |
| 7. | Урмарский район | 22814,30 | 18975,00 |
| 8. | Цивильский район | 23639,20 | 18975,00 |
| 9. | Чебоксарский район | 24959,00 | 18975,00 |
| 10. | Шумерлинский район | 24310,30 | 18975,00 |
| 11. | Ядринский район | 25254,90 | 18975,00 |
| 12. | Янтиковский район | 22361,30 | 18975,00 |
| 13. | г. Алатырь | 25124,52 | 18975,00 |
| 14. | г. Канаш | 25300,00 | 18975,00 |
| 15. | г. Шумерля | 24872,05 | 18975,00 |

──────────────────────────────

* Планируемые значения определены исходя из средней стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся на рынке жилья в каждом муниципальном образовании, и не превышают размера, установленного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. N 28 "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2011 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 марта 2011 г., регистрационный N 20083) для Чувашской Республики на 2011 год, который равен 25,3 тыс. рублей за квадратный метр.

Планируемые значения максимальной стоимости единицы общей площади при строительстве и приобретении жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также максимальной выкупной цены за единицу общей площади жилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, признанном аварийным, при выкупе у собственников жилых помещений при реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики представлены в табл. 5.

Таблица 5

(рублей)

| N п/п | Наименование муниципальных образований | Планируемое значение максимальной стоимости строительства либо приобретения на рынке жилья одного квадратного метра жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, занимаемого ими по договорам социального найма | Планируемое значение максимальной выкупной цены за единицу общей площади жилого помещения, находящегося в признанном аварийным многоквартирном доме, при выкупе у собственников жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аликовский район | 19132,3 | 19132,3 |
| 2. | Козловский район | -* |  |
| 3. | Урмарский район | 22500,0 | 22500,0 |
| 4. | Ядринский район | 23216,3 | 23216,3 |
| 5. | г. Алатырь | 25124,0 | 25124,0 |

──────────────────────────────

* Средства республиканского бюджета Чувашской Республики направляются на завершение строительства 30-квартирного дома N 3 по ул. Герцена в г. Козловке, строящегося с 2008 года в рамках Программы.

Объемы средств Фонда и консолидированного бюджета Чувашской Республики, направляемых в 2010 году муниципальным образованиям на изъятие помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, и переселение граждан из признанных аварийными многоквартирных домов различными способами, представлены в табл. 6.

Таблица 6

(рублей)

| N пп | Наименование муниципальных образований | Объемы средств на изъятие помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, и переселение граждан в зависимости от способов переселения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | из жилых помещений частного жилищного фонда на предоставление жилых помещений по договору мены | из жилых помещений муниципального жилищного фонда во вновь построенные многоквартирные дома |
| 1. | Аликовский район | 6499692,50 | 12212879,50 |
| 2. | Батыревский район |  | 6137933,30 |
| 3. | Вурнарский район |  | 12429131,00 |
| 4. | Ибресинский район | 1164446,80 | 3571781,20 |
| 5. | Канашский район | 1765940,00 | 16117618,00 |
| 6. | Комсомольский район |  | 8558762,00 |
| 7. | Моргаушский район | 8131816,00 | 34813800,00 |
| 8. | Порецкий район | 29622463,00 | 3498755,00 |
| 9. | Цивильский район | 1284843,00 | 25527842,74 |
| 10. | Чебоксарский район | 1793568,40 | 21843193,60 |
| 11. | Шумерлинский район |  | 11890080,00 |
| 12. | Янтиковский район | 9168144,00 | 6140417,00 |
| 13. | г. Алатырь | 149524232,00 | 63588088,00 |
| 14. | г. Шумерля |  | 149583709,00 |
| 15. | г. Чебоксары | 3845600,00 | 39961350,00 |
|  | Итого | 212800745,70 | 415875340,34 |

Объемы средств, направляемых в 2011-2012 годах муниципальным образованиям, с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведены в приложении N 4.3 к Программе.

Минимальный объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики на 2010 год рассчитывается в порядке, установленном статьей 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 323-ФЗ "О порядке определения минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 и 2010 годах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и составляет не менее 7,05 процента.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу в рамках реализации Программы, и предельной стоимости 1 кв. метра общей площади предоставляемого жилого помещения.

Минимальный объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики на 2011 год определен в соответствии с Порядком расчета минимальной доли долевого финансирования региональных адресных программ за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на основании данных Министерства финансов Российской Федерации и составляет не менее 24,82 процента.

Объемы средств Фонда и консолидированного бюджета Чувашской Республики, направляемых в 2010 году муниципальным образованиям на выполнение программных мероприятий, представлены в табл. 7.

Таблица 7

(рублей)

| N пп | Наименование муниципальных образований | Распределение объемов средств Фонда и консолидированного бюджета Чувашской Республики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  |  | Фонда | консолидированного бюджета Чувашской Республики |  |
|  |  |  |  | на обеспечение долевого финансирования | на оплату стоимости разницы площади сносимых и предоставляемых (приобретаемых) жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Аликовский район | 18712572,0 | 17393335,0 | 1319237,0 | 0,0 |
| 2. | Батыревский район | 6137933,3 | 5388638,0 | 408714,0 | 340581,3 |
| 3. | Вурнарский район | 12429131,0 | 10677128,0 | 809831,0 | 942172,0 |
| 4. | Ибресинский район | 4736228,0 | 4402324,0 | 333904,0 | 0,0 |
| 5. | Комсомольский район | 8558762,0 | 6097573,0 | 462487,0 | 1998702,0 |
| 6. | Канашский район | 17883558,0 | 16182776,0 | 1227419,0 | 473363,0 |
| 7. | Моргаушский район | 42945616,0 | 39917950,0 | 3027666,0 | 0,0 |
| 8. | Порецкий район | 33121218,0 | 30140309,0 | 2980909,0 | 0,0 |
| 9. | Цивильский район | 26812685,74 | 24922391 | 1890294,74 | 0,0; |
| 10. | Чебоксарский район | 23636762,0 | 19508374,0 | 1479658,0 | 2648730,0 |
| 11. | Шумерлинский район | 11890080,0 | 10805375,0 | 819561,0 | 265144,0 |
| 12. | Янтиковский район | 15308561,0 | 14229307,0 | 1079254,0 | 0,0 |
| 13. | г. Алатырь | 213112320,0 | 198087898,0 | 15024422,0 | 0,0 |
| 14. | г. Шумерля | 149583709,0 | 138375601,0 | 10495407,0 | 712701,0 |
| 15. | г. Чебоксары | 43806950,0 | 30891074,0 | 2343006,0 | 10572870,0 |
|  | Всего | 628676086,04 | 567020053,0 | 43701769,74 | 17954263,3 |

Объемы средств Фонда и консолидированного бюджета Чувашской Республики, направляемых в 2011-2012 годах муниципальным образованиям на выполнение программных мероприятий, представлены в табл. 7.1.

Таблица 7.1

(рублей)

| N п/п | Наименование муниципальных образований | Распределение объемов средств Фонда и консолидированного бюджета Чувашской Республики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  |  | Фонда | консолидированного бюджета Чувашской Республики |  |
|  |  |  |  | на обеспечение долевого финансирования | на оплату стоимости разницы площади сносимых и предоставляемых (приобретаемых) жилых помещений |
| 1. | Аликовский район | 12230000,00 | 7937782,00 | 2641365,00 | 1650853,00 |
| 2. | Ибресинский район | 4634410,00 | 3477314,00 | 1157096,00 | 0,00 |
| 3. | Канашский район | 16515840,00 | 11450649,00 | 3810311,00 | 1254880,00 |
| 4. | Козловский район | 4325080,00 | 3245209,00 | 1079871,00 | 0,00 |
| 5. | Мариинско-Посадский район | 57769635,00 | 37170627,00 | 12368845,00 | 8230163,00 |
| 6. | Порецкий район | 5231333,00 | 2985593,00 | 993481,00 | 1252259,00 |
| 7. | Урмарский район | 10000000,00 | 6490419,00 | 2159742,00 | 1349839,00 |
| 8. | Цивильский район | 25978547,00 | 17524130,00 | 5831305,00 | 2623112,00 |
| 9. | Чебоксарский район | 40000000,00 | 25961674,00 | 8638970,00 | 5399356,00 |
| 10. | Шумерлинский район | 24999944,00 | 16226047,00 | 5399356,00 | 3374541,00 |
| 11. | Ядринский район | 16726094,28 | 11827473,46 | 3935693,65 | 962927,17 |
| 12. | Янтиковский район | 24229411,00 | 16875088,00 | 5615330,00 | 1738993,00 |
| 13. | г. Алатырь | 51564497,00 | 34399219,00 | 11446635,00 | 5718643,00 |
| 14. | г. Канаш | 39000000,00 | 25312633,00 | 8422995,00 | 5264372,00 |
| 15. | г. Шумерля | 30000000,00 | 19471256,00 | 6479227,00 | 4049517,00 |
|  | Всего | 363204791,28 | 240355113,46 | 79980222,65 | 42869455,17 |

Объемы средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направляемых в 2010-2011 годах муниципальным образованиям на выполнение программных мероприятий, представлены в табл. 8.

Таблица 8

(рублей)

| N п/п | Наименование муниципальных образований | Распределение объемов средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. |
| 1. | Аликовский район | 16025409,0 | 0,0 |
| 2. | Козловский район | 3995000,0 | 0,0 |
| 3. | Урмарский район | 7000000,0* | 4184000,0 |
| 4. | Ядринский район | 0,0 | 6073731,7 |
| 5. | г. Алатырь | 0,0 | 802620,0 |
|  | Всего | 27020409,0 | 11060351,7 |

──────────────────────────────

* Указанные средства выделены в 2010 году из резервного фонда Кабинета Министров Чувашской Республики в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 октября 2010 г. N 309-р.

4.3. Расчет межбюджетных субсидий муниципальным образованиям, предусмотренных Программой, производится на основе ранжирования муниципальных районов и городских округов по значениям показателей с поправкой на весовой коэффициент, учитывающий значимость показателя, ранга муниципального района и городского округа начиная с наивысшего значения и заканчивая наименьшим, индикаторов инвестирования.

Государственный заказчик проводит оценку предложений, поступивших от муниципальных районов и городских округов на получение субсидии в рамках Программы, используя балльную оценку, оценочные критерии, полученные путем сложения значений индикаторов инвестирования Программы, планируемого инвестирования, показателей по состоянию жилищного фонда и ранжирования муниципальных районов и городских округов.

Индикатор инвестирования Программы определяется как отношение фактического объема капиталовложений в Программу из всех источников финансирования в предыдущем году к планируемому объему капиталовложений в Программу в текущем году.

О

кап1

К = ────────── ,

О

кап2

где:

К     - индикатор инвестирования Программы;

О     - фактический объем  капиталовложений в  Программу   из   всех

кап1   источников финансирования в предыдущем году;

О     - планируемый объем капиталовложений в  Программу   в  текущем

кап2   году.

Индикатор планируемого инвестирования определяется как отношение объема капиталовложений в Программу из местного бюджета и внебюджетных источников в текущем году к планируемому общему объему капиталовложений в Программу в текущем году.

V

вн

П = ──────── ,

V

кап

где:

П    - индикатор планируемого инвестирования;

V    - объем капиталовложений в Программу из местного бюджета и

вн    внебюджетных источников в текущем году;

V    - планируемый общий объем капиталовложений в Программу в

кап   текущем году.

При распределении субсидий проводится ранжирование муниципальных районов и городских округов по значениям показателей с поправкой на весовой коэффициент, учитывающий значимость показателя, определяется ранг муниципального района и городского округа начиная с наивысшего значения и заканчивая наименьшим.

Исходными показателями (индикаторами) при распределении субсидий являются:

доля аварийного жилищного фонда с весовым коэффициентом 1,0;

доля жилых помещений с процентом износа свыше 70 процентов с весовым коэффициентом 0,8;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда с весовым коэффициентом 0,5.

Ранжирование муниципальных районов и городских округов производится по значениям показателей с поправкой на весовой коэффициент, учитывающий значимость показателя.

Ранг муниципального района или городского округа определяется начиная с наивысшего значения и заканчивая наименьшим (от 26 до 1).

Весовой коэффициент применяется в целях приведения абсолютного показателя количества баллов, присваиваемых в зависимости от места, занимаемого муниципальным районом или городским округом по значению каждого показателя, в относительный показатель для дальнейшего расчета доли муниципального района или городского округа в интегральном показателе.

Ранг муниципального района или городского округа по каждому показателю определяется как произведение количества баллов, присваиваемых в зависимости от места, занимаемого муниципальным районом или городским округом по значению каждого показателя, на коэффициент весомости.

R  = B  x V ,

i    i    i

где:

R  - ранг  муниципального    района   или   городского   округа   по

i   каждому показателю;

B  - количество   баллов,    присваиваемых   в зависимости от места,

i   занимаемого муниципальным районом  или  городским   округом  по

значению каждого показателя;

V  - коэффициент весомости (от 0,5 до 1,0).

i

Далее рассчитывается доля каждого муниципального района или городского округа в интегральном показателе (D_i) по следующей формуле:

D = P   / P ,

i   si    s

где:

P   - сводный   показатель   по   каждому  муниципальному району или

si   городскому округу,  определяемый    на   основе   суммирования

полученных рангов;

P   - интегральный показатель в целом по всем муниципальным  районам

s    или городским округам.

Объем субсидий определяется как произведение общего лимита финансирования соответствующих мероприятий на текущий финансовый год на долю каждого муниципального района или городского округа в интегральном показателе по следующей формуле:

I = I    x D ,

i   общ    i

где:

I    - объем средств, предусматриваемых для  каждого  муниципального

i     района или городского округа;

I    - общий лимит финансирования  за счет средств  республиканского

общ   бюджета Чувашской Республики на текущий финансовый год.

Доля каждого муниципального района или городского округа рассчитывается как отношение общей площади сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда или общей площади жилых помещений с процентом износа свыше 70 процентов к общей площади жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики.

Защита государственных инвестиций на реализацию мероприятий Программы в федеральных органах исполнительной власти ежегодно осуществляется государственным заказчиком Программы.

Защита государственных инвестиций на реализацию мероприятий Программы в органах исполнительной власти Чувашской Республики, проведение конкурсов на размещение муниципального заказа на предоставление жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ежегодно осуществляются органами местного самоуправления муниципальных образований.

Решение об отказе в предоставлении субсидий муниципальным образованиям может быть принято государственным заказчиком Программы в случае:

1) непредставления или неполного представления документов, указанных в разделе V "Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения";

2) отсутствия в муниципальных программах по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

3) невыполнения условия финансирования мероприятий за счет средств бюджетов муниципальных образований в планируемом году;

4) наличия отрицательного опыта реализации Программы в предыдущих годах (нецелевое или неэффективное использование средств федерального бюджета или республиканского бюджета Чувашской Республики, представление недостоверных отчетов о реализации Программы, отрицательные заключения контролирующих органов по реализации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в предыдущих годах).

Средства республиканского бюджета Чувашской Республики направляются на финансирование мероприятий в рамках Программы после заключения государственным заказчиком соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований и при условии, что в местных бюджетах предусмотрены средства на реализацию Программы. Приоритетное выделение средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию Программы будет предусматриваться муниципальным образованиям, имеющим долю ветхого и аварийного жилищного фонда выше среднероссийского или среднереспубликанского показателя, обеспечивающим софинансирование и привлечение средств из внебюджетных источников на переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств федерального бюджета, Фонда, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, а также внебюджетных средств (средств граждан и организаций).

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1338620758,83 рубля, в том числе средства:

федерального бюджета - 9619200,00 рубля;

Фонда - 807375166,46 рубля;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 468423763,75 рубля;

местных бюджетов - 50567118,62 рубля;

внебюджетных источников - 2635510,00 рубля.

В ходе реализации Программы объемы ее финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, внебюджетных источников.

Объемы затрат на выполнение мероприятий Программы определены из расчета средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по каждому муниципальному образованию и не превышают стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Стоимость одного квадратного метра строительства (приобретения) общей площади жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда ежегодно уточняется с учетом изменения рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям.

Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 4.

В 2009 году средства республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 96,701 млн. рублей, выделенные на реализацию настоящей Программы, направляются на оплату стоимости разницы площади сносимых жилых помещений и предоставляемых жилых помещений, приобретенных в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы".

# V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Государственным заказчиком Программы является Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии).

Соисполнителями Программы являются органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления представляют государственному заказчику Программы следующие документы:

утвержденную муниципальную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, включающую перечень жилых домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

письменные обязательства органов местного самоуправления по финансированию муниципальной программы, включая внебюджетные источники;

нормативный правовой акт (правила, порядок) органа местного самоуправления о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу;

утвержденный список граждан, предполагаемых к переселению, на планируемый год с указанием адреса и физического износа сносимого жилья и адреса предоставляемого взамен сносимого жилья;

акты обследования помещений;

заключения межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания, о признании многоквартирного дома аварийным или ветхим;

положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации или письмо органа местного самоуправления муниципального образования о том, что проектно-сметная документация находится на рассмотрении в управлении государственной экспертизы Минстроя Чувашии (с приложением копии документа, подтверждающего принятие ее на экспертизу);

наличие утвержденной проектно-сметной документации на объект;

договор аренды земельного участка под строительство, решение о предоставлении земельного участка под строительство или итоговый протокол о проведении аукциона по продаже земельного участка под строительство;

титульный список стройки на заявленные объекты жилищного строительства на планируемый год.

При заявленном способе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда как приобретение жилых помещений муниципальным образованием предоставляется письменное подтверждение наличия на рынке вторичного жилья на территории муниципального образования жилых помещений для приобретения в планируемом году.

Абзац пятнадцатый утратил силу.

Органы местного самоуправления разрабатывают нормативные правовые акты в пределах своей компетенции, организуют работу по реализации и финансированию мероприятий Программы.

Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Государственный заказчик организует работу по реализации Программы в пределах своих полномочий, осуществляет общую координацию и мониторинг работ, организует при необходимости формирование нормативной правовой базы, определяет объемы финансовых средств, предоставляемых органам местного самоуправления из федерального бюджета, Фонда и республиканского бюджета Чувашской Республики.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Минстрой Чувашии. Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2013 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Минстрой Чувашии.

Минстрой Чувашии ежегодно к 1 марта до 2013 года представляет доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Министерство финансов Чувашской Республики.

По окончании срока реализации Программы Минстрой Чувашии до 20 февраля 2013 г. представляет в Министерство финансов Чувашской Республики и Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики на согласование доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

После согласования с Министерством финансов Чувашской Республики и Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Минстрой Чувашии до 1 марта 2013 г. представляет в Кабинет Министров Чувашской Республики доклад о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Чувашская Республика ежемесячно к 10 числу месяца, следующего за отчетным, представляет в Фонд отчет об использовании средств Фонда.

Чувашская Республика в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в Фонд итоговую (годовую) отчетность об использовании средств Фонда.

# VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства.

Социальная эффективность:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;

строительство (приобретение) жилых помещений общей площадью не менее 78537,00 кв. метра для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Экономическая эффективность:

создание условий для привлечения внебюджетных средств на финансирование мероприятий Программы;

развитие территорий поселений путем ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда.

Ожидаемыми результатами реализации Программы к 2013 году станут:

переселение 5483 граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, в 2008-2012 годах;

ликвидация (снос) ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью 71367,61 кв. метра.

Предполагается после завершения реализации Программы (в части сноса аварийного жилья и жилищного фонда с высоким процентом физического износа, существующего по состоянию на 1 января 2010 г.) пролонгировать ее действие на последующие периоды.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 5.

Приложение N 1

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2012 годы

# Перечень
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

| N пп | Адрес многоквартирного дома | Количество квартир в многоквартирном доме | Физический износ многоквартирного дома, процентов | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь многоквартирного дома, кв. метров | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома, кв. метров | Количество проживающих в многоквартирном доме семей | Количество проживающих в многоквартирном доме граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| # Многоквартирные дома, признанные до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, МХП "Спутник", д. 1 | 9 | 75 | 1979 | 346,30 | 346,30 | 1 | 2 |
| 2. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12/2 | 2 | 75 | 1956 | 56,40 | 56,40 | 1 | 1 |
| 3. | с. Аликово, ул. Чапаева, д. 8б | 6 | 85 | 1955 | 213,66 | 213,66 | 4 | 13 |
|  | Итого | 17 | х | х | 616,36 | 616,36 | 6 | 16 |
| # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 1 | 2 | 93 | 1924 | 71,90 | 71,90 | 2 | 3 |
| 5. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 9 | 3 | 91 | 1923 | 119,80 | 119,80 | 3 | 6 |
| 6. | с. Батырево, ул. Юхма, д. 16 | 3 | 77 | 1936 | 220,50 | 157,40 | 3 | 5 |
| 7. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 21 | 3 | 72 | 1965 | 97,00 | 97,00 | 3 | 3 |
| 8. | с. Батырево, ул. Кирова, д. 25 | 2 | 71 | 1965 | 109,20 | 80,80 | 2 | 5 |
| 9. | с. Первомайское, пер. Ленина, д. 3 | 3 | 71 | 1948 | 134,00 | 100,70 | 1 | 3 |
| 10. | с. Первомайское, пер. Ленина, д. 5 | 3 | 71 | 1948 | 126,80 | 98,40 | 3 | 4 |
| 11. | с. Первомайское, пер. Ленина, д. 7 | 4 | 71 | 1948 | 140,50 | 92,30 | 3 | 8 |
| 12. | с. Первомайское, пер. Ленина, д. 10 | 2 | 65 | 1948 | 62,70 | 43,40 | 1 | 3 |
|  | Итого | 25 | х | х | 1082,40 | 861,70 | 21 | 40 |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | пгт Вурнары, ул. Вурнарка, д. 4 | 3 | 81 | 1957 | 71,46 | 51,81 | 3 | 6 |
| 14. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 15 | 2 | 72 | 1961 | 92,59 | 66,14 | 2 | 5 |
| 15. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 6 | 2 | 72 | 1960 | 97,88 | 68,52 | 1 | 4 |
| 16. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 9 | 2 | 76 | 1959 | 124,82 | 84,82 | 2 | 6 |
| 17. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 12 | 2 | 74 | 1959 | 101,69 | 68,11 | 2 | 7 |
| 18. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 99 | 4 | 74 | 1958 | 101,69 | 78,83 | 4 | 12 |
| 19. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 1 | 2 | 69 | 1961 | 58,69 | 32,45 | 1 | 1 |
| 20. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 2 | 4 | 75 | 1950 | 86,51 | 61,20 | 2 | 5 |
| 21. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 3 | 4 | 76 | 1950 | 88,89 | 58,31 | 4 | 12 |
| 22. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 8 | 4 | 76 | 1950 | 85,89 | 58,31 | 2 | 3 |
| 23. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 11 | 2 | 68 | 1960 | 76,83 | 58,24 | 1 | 1 |
| 24. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 12 | 4 | 76 | 1950 | 115,60 | 75,06 | 2 | 6 |
| 25. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 15 | 4 | 79 | 1950 | 114,00 | 76,00 | 3 | 8 |
| 26. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 17 | 4 | 78 | 1950 | 130,91 | 96,10 | 3 | 6 |
| 27. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 67 | 3 | 67 | 1963 | 70,41 | 40,40 | 3 | 6 |
| 28. | пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 4 | 3 | 100 | 1960 | 102,29 | 78,48 | 3 | 6 |
| 29. | пгт Вурнары, ул. Заводская, д. 11 | 4 | 100 | 1957 | 96,55 | 96,55 | 3 | 4 |
| 30. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 19 | 2 | 100 | 1964 | 36,00 | 36,00 | 2 | 5 |
| 31. | пгт Вурнары, ул. Ж. Илюкина, д. 3 | 8 | 100 | 1953 | 286,21 | 150,90 | 2 | 2 |
| 32. | пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 5 | 2 | 100 | 1960 | 102,84 | 36,29 | 2 | 5 |
| 33. | пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 7а | 4 | 100 | 1929 | 162,00 | 100,00 | 2 | 3 |
| 34. | пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 8 | 5 | 100 | 1929 | 174,04 | 122,56 | 4 | 7 |
| 35. | пгт Вурнары, ул. Мясокомбинатская, д. 5 | 5 | 100 | 1946 | 120,00 | 81,00 | 1 | 2 |
| 36. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 10 | 2 | 65 | 1967 | 122,64 | 51,53 | 2 | 6 |
| 37. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 9 | 2 | 78 | 1950 | 61,32 | 61,32 | 1 | 4 |
| 38. | пгт Вурнары, ул. Горького, д. 10 | 2 | 71 | 1959 | 51,21 | 37,11 | 1 | 2 |
| 39. | пгт Вурнары, ул. Мичурина, д. 35 | 2 | 66 | 1968 | 115,36 | 54,43 | 2 | 5 |
| 40. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 91 | 2 | 72 | 1964 | 78,20 | 52,20 | 1 | 3 |
| 41. | пгт Вурнары, ул. Комсомольская, д. 21 | 2 | 100 | 1920 | 25,30 | 25,30 | 1 | 4 |
| 42. | пгт Вурнары, пер. Зеленый, д. 3 | 2 | 65 | 1968 | 110,79 | 82,39 | 2 | 6 |
| 43. | пгт Вурнары, пер. Зеленый, д. 9 | 2 | 65 | 1968 | 111,42 | 56,50 | 2 | 5 |
| 44. | пгт Вурнары, ул. Ж. Илюкина, д. 3а | 2 | 100 | 1941 | 32,97 | 32,97 | 5 | 12 |
| 45. | пгт Вурнары, ул. Заводская, д. 14 | 4 | 100 | 1900 | 69,58 | 69,58 | 1 | 2 |
| 46. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 16 | 8 | 65 | 1973 | 373,85 | 250,85 | 8 | 14 |
| 47. | пгт Вурнары, ул. Водокачка, д. 1 | 2 | 100 | 1924 | 31,00 | 31,00 | 1 | 1 |
|  | Итого | 111 | х | х | 3681,43 | 2481,26 | 81 | 186 |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 83 | 8 | 85 | 1935 | 205,61 | 205,61 | 8 | 9 |
|  | Итого | 8 | х | х | 205,61 | 205,61 | 8 | 9 |
| # Канашский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | с. Шихазаны, ул. Советская, д. 39 | 3 | 100 | 1900 | 161,00 | 119,10 | 2 | 6 |
| 50. | с. Тобурданово, Тобурдановское лесничество, д. 2 | 2 | 75 | 1968 | 120,00 | 120,00 | 2 | 9 |
| 51. | пос. Зеленый, д. 11 | 2 | 78 | 1957 | 146,00 | 109,00 | 2 | 4 |
| 52. | пос. Зеленый, д. 16 | 2 | 76 | 1964 | 80,00 | 46,00 | 2 | 4 |
| 53. | пос. Зеленый, д. 18 | 2 | 76 | 1965 | 100,00 | 58,10 | 2 | 9 |
| 54. | с. Тобурданово, ул. Новая, д. 1а | 6 | 66 | 1977 | 308,10 | 169,03 | 6 | 9 |
| 55. | с. Ухманы, ул. Советская, д. 6 | 2 | 69 | 1976 | 181,10 | 138,10 | 2 | 8 |
| 56. | ст. Средние Кибечи, разъезд 681 км, д. 2 | 2 | 80 | 1957 | 74,60 | 74,60 | 2 | 4 |
| 57. | ст. Средние Кибечи, разъезд 680 км, д. 3 | 2 | 100 | 1933 | 143,50 | 108,90 | 4 | 1 |
| 58. | ст. Средние Кибечи, разъезд 679 км, д. 5 | 2 | 100 | 1896 | 87,50 | 70,90 | 2 | 6 |
| 59. | д. Атнашево, разъезд 81 км, д. 1 | 2 | 90 | 1938 | 187,20 | 132,90 | 1 | 2 |
| 60. | д. Атнашево, разъезд 87 км, д. 1 | 3 | 90 | 1937 | 183,30 | 177,70 | 1 | 1 |
| 61. | д. Сугайкасы, разъезд 97 км, д. 1 | 6 | 90 | 1937 | 183,30 | 96,50 | 1 | 5 |
| 62. | с. Янгличи, разъезд 284 км, д. 1 | 2 | 100 | 1930 | 138,80 | 138,80 | 2 | 9 |
| 63. | с. Янгличи, ул. Молодежная, д. 2 | 4 | 67 | 1967 | 163,60 | 163,60 | 4 | 5 |
| 64. | д. Асхва, разъезд 293 км, д. 1 | 6 | 75 | 1947 | 272,10 | 272,10 | 6 | 16 |
| 65. | д. Асхва, разъезд 293 км, д. 2 | 7 | 100 | 1941 | 195,80 | 195,80 | 7 | 27 |
| 66. | д. Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 51 | 3 | 80 | 1954 | 273,50 | 273,50 | 3 | 6 |
| 67. | д. Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 47 | 5 | 68 | 1969 | 180,50 | 180,50 | 5 | 16 |
| 68. | с. Ямашево, ул. Сергеева, д. 18 | 2 | 85 | 1938 | 72,00 | 72,00 | 2 | 2 |
| 69. | д. Ямурза, разъезд 673 км, д. 1 | 5 | 70 | 1955 | 165,50 | 165,50 | 5 | 15 |
| 70. | ст. Чагаси, разъезд 289 км, д. 1 | 2 | 75 | 1956 | 142,80 | 142,80 | 1 | 1 |
| 71. | ст. Мокры, д. 1 | 4 | 75 | 1931 | 179,60 | 179,60 | 2 | 3 |
|  | Итого | 76 | х | х | 3739,80 | 3205,03 | 66 | 168 |
| # Комсомольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | с. Комсомольское, тер. СХТ, д. 7 | 2 | 66 | 1958 | 27,00 | 27,00 | 1 | 2 |
|  | Итого | 2 | х | х | 27,00 | 27,00 | 1 | 2 |
| # Козловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | г. Козловка, ул. К. Маркса, д. 20 | 12 | 71 | 1934 | 775,84 | 484,24 | 12 | 35 |
|  | Итого | 12 | х | х | 775,84 | 484,24 | 12 | 35 |
| # Красноармейский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | c. Красноармейское, ул. Ленина, д. 42 | 2 | 66 | 1957 | 64,40 | 64,40 | 2 | 5 |
| 75. | c. Красноармейское, ул. Ленина, д. 64 | 4 | 66 | 1959 | 112,00 | 112,00 | 4 | 11 |
| 76. | c. Красноармейское, ул. Г. Степанова, д. 7 | 5 | 68 | 1970 | 138,20 | 138,20 | 3 | 4 |
| 77. | c. Красноармейское, ул. Г. Степанова, д. 8 | 4 | 68 | 1966 | 69,50 | 69,50 | 3 | 5 |
| 78. | c. Красноармейское, ул. Г. Степанова, д. 10 | 6 | 100 | 1965 | 153,80 | 153,80 | 1 | 1 |
| 79. | c. Красноармейское, ул. Школьная, д. 1 | 3 | 68 | 1965 | 62,40 | 62,40 | 2 | 4 |
| 80. | c. Красноармейское, ул. Васильева, д. 5 | 3 | 67 | 1956 | 104,40 | 104,40 | 3 | 10 |
| 81. | c. Красноармейское, ул. Северная, д. 2 | 3 | 68 | 1958 | 140,90 | 140,90 | 3 | 10 |
| 82. | c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 21 | 3 | 69 | 1959 | 72,00 | 72,00 | 1 | 1 |
|  | Итого | 33 | х | х | 917,60 | 917,60 | 22 | 51 |
| # Мариинско-Посадский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83. | г. Мариинский Посад, ул. Больничная, д. 13 | 22 | 72 | 1955 | 794,00 | 527,50 | 21 | 42 |
| 84. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 49 | 4 | 60 | 1900 | 127,50 | 90,40 | 4 | 7 |
| 85. | г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 4 | 25 | 70 | 1955 | 542,70 | 542,70 | 24 | 43 |
| 86. | г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 8 | 29 | 69 | 1950 | 668,20 | 668,20 | 29 | 72 |
| 87. | г. Мариинский Посад, ул. Дзержинского, д. 21 | 11 | 70 | 1960 | 434,00 | 394,20 | 11 | 27 |
| 88. | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 5 | 10 | 68 | 1961 | 440,90 | 403,40 | 10 | 23 |
| 89. | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 13 | 8 | 71 | 1961 | 227,60 | 227,60 | 7 | 12 |
| 90. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 25 | 6 | 72 | 1937 | 176,90 | 176,90 | 6 | 8 |
| 91. | г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 19 | 6 | 69 | 1953 | 177,60 | 177,60 | 6 | 11 |
| 92. | г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1 | 9 | 71 | 1953 | 346,10 | 346,10 | 8 | 22 |
| 93. | г. Мариинский Посад, ул. Набережная, д. 28 | 6 | 80 | 1900 | 172,00 | 100,70 | 6 | 11 |
| 94. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 73 | 12 | 81 | 1957 | 453,90 | 453,90 | 6 | 4 |
| 95. | г. Мариинский Посад, ул. Красноармейская, д. 76 | 9 | 79 | 1958 | 460,00 | 362,80 | 5 | 20 |
| 96. | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 3 | 10 | 69 | 1959 | 446,10 | 408,60 | 10 | 37 |
| 97. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 9 | 2 | 71 | 1955 | 118,00 | 94,90 | 2 | 5 |
| 98. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 50 | 6 | 69 | 1957 | 413,30 | 376,90 | 6 | 14 |
| 99. | г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 28 | 5 | 80 | 1927 | 460,00 | 282,00 | 5 | 27 |
| 100. | г. Мариинский Посад, ул. Толстого, д. 14 | 4 | 81 | 1905 | 106,00 | 84,40 | 3 | 10 |
| 101. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 10 | 4 | 82 | 1830 | 127,30 | 127,30 | 1 | 3 |
| 102. | г. Мариинский Посад, ул. Казанская, д. 14 | 2 | 72 | 1948 | 114,00 | 73,70 | 1 | 2 |
| 103. | г. Мариинский Посад, ул. Нахимова, д. 7 | 4 | 71 | 1905 | 110,60 | 110,60 | 4 | 12 |
| 104. | г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23/3 | 3 | 70 | 1951 | 97,00 | 67,20 | 3 | 6 |
| 105. | г. Мариинский Посад, ул. Народная, д. 8/1 | 4 | 71 | 1951 | 144,00 | 120,00 | 4 | 8 |
| 106. | г. Мариинский Посад, ул. Народная, д. 8/2 | 4 | 71 | 1951 | 144,00 | 120,00 | 4 | 7 |
| 107. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 3 | 4 | 75 | 1900 | 139,00 | 71,10 | 3 | 3 |
| 108. | г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 55 | 16 | 68 | 1972 | 782,60 | 696,80 | 16 | 44 |
| 109. | г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 67 | 32 | 67 | 1985 | 1068,10 | 1037,90 | 31 | 71 |
| 110. | г. Мариинский Посад, ул. Лазо, д. 65 | 26 | 77 | 1967 | 560,20 | 494,60 | 26 | 36 |
| 111. | г. Мариинский Посад, ул. Полевая, д. 15 | 24 | 69 | 1974 | 524,10 | 524,10 | 24 | 39 |
| 112. | г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 7а | 18 | 76 | 1974 | 390,60 | 390,60 | 18 | 29 |
| 113. | г. Мариинский Посад, ул. Лазо, д. 67 | 8 | 73 | 1972 | 410,00 | 365,50 | 8 | 17 |
| 114. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 18 | 3 | 71 | 1935 | 55,90 | 55,90 | 3 | 3 |
| 115. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 45 | 2 | 69 | 1927 | 54,00 | 27,40 | 1 | 5 |
| 116. | г. Мариинский Посад, ул. Бондарева, д. 5 | 4 | 69 | 1915 | 138,30 | 138,30 | 4 | 10 |
| 117. | г. Мариинский Посад, ул. Казанская, д. 1 | 4 | 74 | 1851 | 111,90 | 111,90 | 4 | 5 |
| 118. | г. Мариинский Посад, ул. Горького, д. 26 | 4 | 68 | 1936 | 150,00 | 105,10 | 4 | 16 |
| 119. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 27 | 3 | 72 | 1900 | 92,60 | 92,60 | 3 | 4 |
| 120. | г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 12 | 4 | 71 | 1910 | 96,60 | 96,60 | 4 | 12 |
| 121. | г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 3 | 2 | 77 | 1905 | 80,00 | 45,70 | 2 | 5 |
| 122. | г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 9 | 4 | 70 | 1935 | 121,20 | 121,20 | 4 | 6 |
| 123. | г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 34 | 2 | 71 | 1900 | 88,00 | 80,00 | 2 | 4 |
| 124. | г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23/4 | 2 | 70 | 1951 | 90,00 | 63,30 | 2 | 2 |
| 125. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 4 | 8 | 71 | 1965 | 451,00 | 405,60 | 2 | 5 |
| 126. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 5 | 8 | 71 | 1963 | 451,00 | 405,60 | 5 | 10 |
|  | Итого | 383 | х | х | 13156,80 | 11667,40 | 352 | 759 |
| # Моргаушский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 22 | 5 | 95 | 1950 | 212,20 | 135,20 | 5 | 6 |
| 128. | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 12 | 2 | 94 | 1957 | 114,00 | 70,60 | 2 | 3 |
| 129. | с. Большой Сундырь, ул. Ленина, д. 93 | 2 | 85 | 1950 | 108,30 | 108,30 | 3 | 4 |
| 130. | с. Большой Сундырь, ул. Учительская, д. 12 | 3 | 98 | 1960 | 82,00 | 82,00 | 3 | 8 |
| 131. | с. Большой Сундырь, ул. Заводская, д. 21 | 3 | 97 | 1957 | 96,60 | 96,60 | 3 | 3 |
| 132. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 1 | 2 | 87 | 1958 | 60,00 | 60,00 | 2 | 4 |
| 133. | с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 17 | 4 | 87 | 1958 | 225,90 | 178,10 | 4 | 7 |
|  | Итого | 21 | х | х | 899,00 | 730,80 | 22 | 35 |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | с. Порецкое, пер. Школьный, д. 5 | 4 | 70 | 1958 | 227,08 | 133,40 | 4 | 14 |
| 135. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 6 | 6 | 70 | 1932 | 152,40 | 152,40 | 3 | 3 |
| 136. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 7 | 3 | 70 | 1933 | 111,00 | 111,00 | 3 | 10 |
| 137. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 4 | 8 | 70 | 1935 | 211,20 | 211,20 | 5 | 7 |
| 138. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 3 | 5 | 70 | 1936 | 178,00 | 150,00 | 4 | 7 |
| 139. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 2 | 4 | 70 | 1937 | 96,80 | 96,80 | 4 | 7 |
| 140. | пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 1 | 3 | 70 | 1938 | 91,20 | 91,20 | 3 | 4 |
| 141. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 2 | 8 | 70 | 1938 | 230,40 | 230,40 | 8 | 11 |
| 142. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 5 | 5 | 70 | 1938 | 137,60 | 137,60 | 4 | 5 |
| 143. | пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 6 | 2 | 70 | 1938 | 92,40 | 92,40 | 2 | 3 |
| 144. | с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 3 | 8 | 70 | 1964 | 376,05 | 376,05 | 8 | 18 |
| 145. | с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 18 | 8 | 70 | 1965 | 363,00 | 363,00 | 6 | 11 |
| 146. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 58 | 3 | 70 | 1975 | 80,77 | 53,66 | 3 | 6 |
| 147. | с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 20 | 4 | 70 | 1957 | 124,60 | 84,80 | 4 | 12 |
| 148. | с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 62 | 2 | 66 | 1949 | 75,40 | 75,40 | 2 | 4 |
| 149. | с. Порецкое, ул. Ленина, д. 6 | 3 | 70 | 1961 | 129,60 | 92,00 | 2 | 2 |
| 150. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 67 | 3 | 70 | 1888 | 150,40 | 103,80 | 2 | 2 |
| 151. | с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 1 | 8 | 80 | 1962 | 403,80 | 382,20 | 2 | 2 |
| 152. | с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 2 | 8 | 70 | 1963 | 399,80 | 377,40 | 4 | 12 |
|  | Итого | 95 | х | х | 3631,50 | 3314,71 | 73 | 140 |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 44 | 15 | 82 | 1955 | 428,50 | 348,20 | 9 | 22 |
| 154. | пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 17 | 2 | 83 | 1961 | 49,80 | 49,80 | 2 | 6 |
| 155. | пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 23 | 2 | 83 | 1963 | 41,30 | 41,30 | 1 | 2 |
| 156. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 2 | 4 | 94 | 1957 | 112,30 | 112,30 | 4 | 11 |
| 157. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 3 | 6 | 80 | 1970 | 191,40 | 191,40 | 6 | 12 |
| 158. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 4 | 4 | 80 | 1958 | 115,10 | 115,10 | 4 | 5 |
| 159. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 5 | 6 | 70 | 1970 | 191,40 | 191,40 | 6 | 10 |
| 160. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 8 | 4 | 81 | 1959 | 113,80 | 113,80 | 4 | 8 |
| 161. | пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 10 | 3 | 82 | 1958 | 113,10 | 113,10 | 3 | 4 |
| 162. | пгт Урмары, ул. Заводская, д. 10 | 3 | 100 | 1952 | 87,60 | 87,60 | 3 | 6 |
| 163. | пгт Урмары, ул. Кирова, д. 21 | 5 | 94 | 1957 | 139,30 | 114,00 | 5 | 10 |
| 164. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 42 | 8 | 82 | 1959 | 142,60 | 142,60 | 8 | 16 |
| 165. | д. Чубаево, разъезд 700 км, д. 1 | 4 | 83 | 1933 | 153,80 | 127,00 | 4 | 13 |
| 166. | ст. Шоркистры, разъезд 691 км, д. 1 | 4 | 86 | 1931 | 191,00 | 152,10 | 4 | 8 |
| 167. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 4 | 7 | 100 | 1929 | 286,00 | 211,60 | 7 | 13 |
| 168. | пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 13 | 7 | 100 | 1950 | 258,60 | 207,20 | 7 | 18 |
| 169. | пгт Урмары, ул. Советская, д. 11 | 2 | 86 | 1958 | 54,79 | 54,79 | 2 | 4 |
|  | Итого | 86 | х | х | 2670,39 | 2373,29 | 79 | 168 |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170. | д. Староселка, ул. Речная, д. 1 | 20 | 80 | 1981 | 884,7 | 673,50 | 18 | 51 |
| 171. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 28/31 | 5 | 70 | 1958 | 157,70 | 140,10 | 3 | 5 |
| 172. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 37 | 4 | 67 | 1948 | 90,00 | 90,00 | 3 | 5 |
| 173. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 39 | 4 | 68 | 1956 | 88,60 | 88,60 | 3 | 10 |
| 174. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 44 | 2 | 70 | 1947 | 61,20 | 45,60 | 2 | 6 |
| 175. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 46 | 4 | 73 | 1964 | 100,40 | 97,9 | 4 | 9 |
| 176. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 48 | 3 | 65 | 1951 | 84,60 | 84,60 | 3 | 6 |
| 177. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 50 | 4 | 70 | 1964 | 84,80 | 82,90 | 3 | 6 |
| 178. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 52 | 4 | 65 | 1951 | 109,10 | 109,10 | 4 | 6 |
| 179. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 54 | 4 | 65 | 1957 | 116,00 | 116,00 | 3 | 10 |
| 180. | г. Цивильск, ул. Восточная, д. 2 | 5 | 70 | 1969 | 150,25 | 145,25 | 3 | 6 |
| 181. | г. Цивильск, ул. Ломоносова, д. 1 | 3 | 80 | 1960 | 69,90 | 69,90 | 1 | 5 |
| 182. | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 21 | 4 | 66 | 1960 | 97,50 | 97,50 | 3 | 7 |
| 183. | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 39 | 3 | 67 | 1955 | 87,90 | 87,90 | 3 | 5 |
| 184. | г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 32 | 6 | 70 | 1957 | 86,60 | 74,60 | 4 | 6 |
| 185. | г. Цивильск, ул. Советская, д. 50/45 | 2 | 67 | 1950 | 84,10 | 84,10 | 2 | 8 |
| 186. | г. Цивильск, ул. Советская, д. 61/47 | 4 | 66 | 1939 | 124,70 | 124,70 | 3 | 5 |
| 187. | г. Цивильск, ул. Гоголя, д. 5 | 4 | 66 | 1959 | 170,80 | 170,80 | 4 | 5 |
| 188. | г. Цивильск, ул. Гоголя, д. 11 | 4 | 67 | 1958 | 93,30 | 93,30 | 4 | 10 |
| 189. | пос. Конар, ул. Нефтяников, д. 5 | 12 | 71 | 1961 | 437,10 | 294,70 | 6 | 14 |
|  | Итого | 101 | х | х | 3179,25 | 2771,05 | 79 | 185 |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 11 | 2 | 75 | 1930 | 38,50 | 38,50 | 2 | 4 |
| 191. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 9 | 3 | 75 | 1956 | 104,70 | 104,70 | 1 | 4 |
| 192. | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 44 | 6 | 74 | 1900 | 172,40 | 172,40 | 6 | 12 |
| 193. | с. Ишлеи, ул. Лесная, д. 3 | 6 | 85 | 1959 | 147,80 | 147,80 | 6 | 13 |
| 194. | с. Ишлеи, пер. Лесной, д. 5 | 5 | 66 | 1976 | 194,00 | 194,00 | 10 | 17 |
| 195. | с. Ишлеи, ул. Спутника, д. 10 | 13 | 95 | 1973 | 226,80 | 226,80 | 13 | 21 |
|  | Итого | 35 | х | х | 884,20 | 884,20 | 38 | 71 |
| # Шемуршинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196. | с. Шемурша, ул. Советская, д. 2 | 4 | 80 | 1958 | 182,80 | 127,56 | 4 | 5 |
| 197. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 56 | 7 | 66 | 1960 | 416,13 | 326,59 | 7 | 13 |
| 198. | с. Шемурша, ул. Юбилейная, д. 3 | 15 | 69 | 1967 | 514,10 | 448,25 | 15 | 21 |
|  | Итого | 26 | х | х | 1113,03 | 902,40 | 26 | 39 |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199. | пос. Речной, ул. Николаева, д. 1 | 4 | 77 | 1952 | 118,48 | 118,48 | 1 | 4 |
| 200. | ст. Пинеры 605 км, д. 1 | 3 | 77 | 1915 | 64,38 | 64,38 | 3 | 6 |
| 201. | ст. Пинеры 609 км, д. 1 | 6 | 76 | 1916 | 178,66 | 178,66 | 5 | 13 |
| 202. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 5 | 3 | 75 | 1934 | 129,91 | 129,91 | 2 | 3 |
| 203. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 6 | 2 | 75 | 1952 | 102,58 | 102,58 | 2 | 6 |
| 204. | пос. Речной, ул. Николаева, д. 3а | 2 | 75 | 1948 | 121,24 | 121,24 | 1 | 1 |
| 205. | ст. Мыслец 599 км, д. 2 | 2 | 75 | 1916 | 123,00 | 123,00 | 2 | 5 |
| 206. | ст. Кумашка 576 км, д. 1 | 2 | 74 | 1916 | 90,82 | 90,82 | 1 | 1 |
| 207. | ст. Мыслец 599 км, д. 3 | 2 | 74 | 1916 | 87,52 | 87,52 | 1 | 5 |
| 208. | ст. Кумашка 577 км, д. 1 | 3 | 74 | 1916 | 137,40 | 137,40 | 1 | 1 |
| 209. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 23 | 3 | 72 | 1948 | 155,19 | 155,19 | 3 | 7 |
| 210. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 1 | 2 | 72 | 1950 | 105,85 | 105,85 | 1 | 2 |
| 211. | пос. Кабаново, ул. Лесная, д. 1 | 4 | 72 | 1954 | 150,58 | 150,58 | 1 | 1 |
| 212. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 6 | 3 | 72 | 1950 | 110,18 | 110,18 | 2 | 3 |
| 213. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 18 | 7 | 72 | 1950 | 109,49 | 109,49 | 3 | 7 |
| 214. | пос. Речной, ул. Буденного, д. 6 | 4 | 72 | 1950 | 110,78 | 110,78 | 1 | 1 |
| 215. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 3 | 2 | 71 | 1951 | 101,47 | 101,47 | 1 | 3 |
| 216. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 20 | 4 | 70 | 1952 | 99,97 | 99,97 | 3 | 4 |
| 217. | пос. Речной, ул. Кирова, д. 4 | 12 | 70 | 1957 | 149,40 | 149,40 | 3 | 12 |
| 218. | пос. Речной, ул. Заводская, д. 6 | 3 | 68 | 1956 | 154,22 | 154,22 | 3 | 3 |
|  | Итого | 73 | х | х | 2401,12 | 2401,12 | 40 | 88 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219. | г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1 | 10 | 69 | 1958 | 395,40 | 395,40 | 9 | 24 |
| 220. | г. Ядрин, ул. Комсомольская, д. 4 | 3 | 69 | 1904 | 91,90 | 91,90 | 3 | 8 |
| 221. | г. Ядрин, ул. Первомайская, д. 21 | 5 | 68 | 1917 | 161,10 | 142,80 | 5 | 10 |
| 222. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 120 | 4 | 66 | 1967 | 140,00 | 140,00 | 5 | 8 |
|  | Итого | 22 | х | х | 788,40 | 770,10 | 22 | 50 |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223. | пл. Октябрьской революции, д. 2 | 15 | 72 |  | 418,00 | 418,00 | 14 | 26 |
| 224. | ул. Ленина, д. 85 | 2 | 90 | 1903 | 102,00 | 102,00 | 2 | 6 |
| 225. | ул. Ленина, д. 76 | 3 | 90 | 1964 | 74,00 | 74,00 | 3 | 7 |
| 226. | ул. Ленина, д. 48 | 2 | 70 |  | 99,00 | 99,00 | 3 | 8 |
| 227. | ул. Ленина, д. 6 | 3 | 75 |  | 232,00 | 232,00 | 3 | 8 |
| 228. | ул. Ленина, д. 8а | 7 | 75 |  | 167,55 | 167,55 | 8 | 19 |
| 229. | ул. Ленина, д. 100 | 5 | 78 | 1900 | 165,92 | 165,92 | 6 | 12 |
| 230. | ул. Ленина, д. 77 | 3 | 90 | 1917 | 85,00 | 85,00 | 3 | 6 |
| 231. | ул. Свердлова, д. 12 | 4 | 75 |  | 165,53 | 165,53 | 4 | 12 |
| 232. | ул. Стрелецкая, д. 4 | 4 | 90 |  | 168,00 | 168,00 | 4 | 5 |
| 233. | ул. Чапаева, д. 3 | 4 | 88 | 1956 | 169,37 | 169,37 | 4 | 13 |
| 234. | пл. Октябрьской революции, д. 13 | 6 | 72 | 1910 | 118,00 | 118,00 | 6 | 14 |
| 235. | ул. Гончарова, д. 96 | 4 | 90 | 1909 | 60,20 | 60,20 | 3 | 11 |
| 236. | ул. Горшенина, д. 47 | 5 | 90 |  | 144,80 | 144,80 | 5 | 8 |
| 237. | ул. Горького, д. 22 | 4 | 95 | 1906 | 116,90 | 116,90 | 4 | 8 |
| 238. | ул. Горького, д. 13 | 8 | 70 |  | 294,50 | 294,50 | 8 | 9 |
| 239. | ул. Горького, д. 14 | 8 | 80 | 1896 | 152,40 | 152,40 | 7 | 15 |
| 240. | ул. Кирова, д. 15 | 7 | 72 | 1890 | 153,80 | 153,80 | 7 | 14 |
| 241. | ул. Фестивальная, д. 11 | 5 | 80 | 1960 | 133,70 | 133,70 | 5 | 12 |
| 242. | ул. Фестивальная, д. 7 | 4 | 80 | 1960 | 113,10 | 113,10 | 4 | 10 |
| 243. | ул. Белинского, д. 28 | 5 | 80 | 1959 | 177,99 | 177,99 | 5 | 14 |
| 244. | Школьный проезд, д. 5а | 4 | 78 | 1958 | 157,36 | 157,36 | 4 | 15 |
| 245. | ул. Юбилейная, д. 10 | 4 | 84 |  | 112,40 | 112,40 | 4 | 9 |
| 246. | ул. Юбилейная, д. 2 | 4 | 84 | 1958 | 106,70 | 106,70 | 3 | 6 |
| 247. | ул. Юбилейная, д. 5 | 4 | 84 |  | 111,00 | 111,00 | 3 | 8 |
| 248. | ул. Комсомола, д. 62 | 4 | 90 | 1905 | 127,10 | 127,10 | 4 | 9 |
| 249. | ул. 40 лет Победы, д. 36 | 3 | 70 |  | 68,70 | 68,70 | 3 | 5 |
| 250. | ул. Ленина, д. 46 | 3 | 90 |  | 143,00 | 143,00 | 2 | 8 |
| 251. | ул. Кирова, д. 11а | 4 | 74 | 1900 | 130,20 | 130,20 | 4 | 7 |
| 252. | ул. Гончарова, д. 67 | 7 | 70 |  | 161,40 | 161,40 | 3 | 4 |
| 253. | ул. Жуковского, д. 83 | 5 | 75 |  | 237,90 | 184,19 | 5 | 14 |
| 254. | ул. Стрелецкая, д. 91 | 3 | 90 |  | 103,30 | 103,30 | 2 | 5 |
| 255. | ул. Ленина, д. 70 | 5 | 75 | 1906 | 180,80 | 180,80 | 5 | 11 |
| 256. | ул. Ленина, д. 66 | 7 | 90 | 1900 | 207,50 | 207,50 | 7 | 17 |
| 257. | ул. Комсомола, д. 65 | 3 | 94 | 1953 | 104,90 | 104,90 | 3 | 5 |
| 258. | ул. Комсомола, д. 58 | 6 | 90 |  | 190,10 | 190,10 | 1 | 4 |
| 259. | ул. Комсомола, д. 60 | 6 | 71 | 1911 | 76,20 | 76,20 | 6 | 7 |
| 260. | ул. Комсомола, д. 100 | 8 | 70 |  | 261,60 | 261,60 | 8 | 17 |
| 261. | ул. III Интернационала, д. 49 | 5 | 70 |  | 174,29 | 174,29 | 4 | 14 |
| 262. | Фабричный переулок, д. 6 | 4 | 70 | 1958 | 140,75 | 140,75 | 4 | 8 |
| 263. | Фабричный переулок, д. 3 | 4 | 70 | 1958 | 142,50 | 139,79 | 4 | 12 |
| 264. | ул. Горшенина, д. 37 | 4 | 90 | 1906 | 162,40 | 162,40 | 4 | 7 |
| 265. | ул. Горшенина, д. 6 | 4 | 90 |  | 85,80 | 85,80 | 4 | 4 |
| 266. | ул. Стрелецкая, д. 8 | 8 | 90 | 1930 | 383,70 | 383,70 | 4 | 11 |
| 267. | ул. Стрелецкая, д. 41а | 4 | 90 |  | 88,90 | 88,90 | 3 | 6 |
| 268. | ул. Горького, д. 18 | 2 | 72 | 1910 | 79,80 | 79,80 | 2 | 3 |
| 269. | ул. Лермонтова, д. 15 | 2 | 79 | 1902 | 102,57 | 102,57 | 4 | 6 |
| 270. | ул. Первомайская, д. 50 | 4 | 70 | 1906 | 172,80 | 172,80 | 4 | 9 |
| 271. | Больничный переулок, д. 15 | 2 | 70 | 1954 | 110,70 | 110,70 | 2 | 6 |
| 272. | Больничный переулок, д. 15а | 3 | 70 | 1958 | 137,00 | 137,00 | 3 | 4 |
| 273. | ул. Герцена, д. 10 | 4 | 70 | 1949 | 118,80 | 118,80 | 4 | 7 |
| 274. | ул. Почтовая, д. 13 | 10 | 70 | 1939 | 523,70 | 523,70 | 10 | 27 |
| 275. | ул. Первомайская, д. 50а | 6 | 70 | 1913 | 281,10 | 281,10 | 6 | 15 |
| 276. | ул. Почтовая, д. 15 | 7 | 70 | 1930 | 355,60 | 355,60 | 7 | 14 |
| 277. | ул. Краснофлотская, д. 8 | 4 | 70 | 1959 | 124,50 | 124,50 | 4 | 9 |
| 278. | ул. Железнодорожная, д. 11 | 7 | 75 | 1905 | 211,60 | 211,60 | 7 | 8 |
| 279. | ул. Железнодорожный клин, д. 15 | 8 | 75 | 1910 | 171,20 | 171,20 | 8 | 16 |
| 280. | ул. Комсомола, д. 82а | 9 | 80 | 1952 | 673,20 | 673,20 | 9 | 21 |
| 281. | Больничный переулок, д. 3 | 10 | 80 | 1955 | 390,90 | 390,90 | 10 | 23 |
| 282. | ул. Жуковского, д. 77б | 2 | 80 | 1949 | 67,60 | 67,60 | 2 | 3 |
| 283. | ул. Шпальная, д. 47 | 3 | 80 | 1925 | 158,20 | 158,20 | 3 | 10 |
| 284. | ул. Ленинградская, д. 10 | 3 | 70 | 1954 | 102,20 | 102,20 | 3 | 7 |
| 285. | ул. Калинина, д. 18 | 2 | 80 | 1936 | 130,00 | 130,00 | 5 | 6 |
|  | Итого | 309 | х | х | 10881,73 | 10825,31 | 295 | 644 |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286. | ул. Железнодорожная, д. 133 | 2 | 70 | 1963 | 82,52 | 82,52 | 2 | 8 |
| 287. | ул. Железнодорожная, д. 245 | 4 | 70 | 1957 | 139,80 | 139,80 | 4 | 14 |
| 288. | ул. Железнодорожная, д. 265 | 3 | 70 | 1970 | 143,90 | 143,90 | 3 | 8 |
| 289. | ул. Первомайская, д. 9 | 6 | 70 | 1939 | 135,12 | 135,12 | 6 | 7 |
| 290. | ул. Канашская, д. 41 | 5 | 70 | 1928 | 172,50 | 172,50 | 5 | 15 |
| 291. | ул. Механизаторов, д. 2 | 3 | 70 | 1970 | 125,99 | 125,99 | 3 | 9 |
| 292. | ул. Механизаторов, д. 6 | 11 | 70 | 1972 | 413,20 | 413,20 | 11 | 32 |
| 293. | ул. Кооперативная, д. 39а | 5 | 70 | 1950 | 132,73 | 132,73 | 5 | 16 |
| 294. | ул. Кооперативная, д. 39 | 8 | 70 | 1959 | 153,20 | 129,60 | 7 | 12 |
| 295. | ул. Свободы, д. 16 | 2 | 70 | 1940 | 42,64 | 42,64 | 2 | 2 |
| 296. | ул. Свободы, д. 18 | 4 | 70 | 1940 | 106,54 | 106,54 | 4 | 18 |
| 297. | ул. Зеленая, д. 15 | 5 | 70 | 1971 | 128,22 | 128,22 | 5 | 13 |
| 298. | ул. Зеленая, д. 37 | 2 | 70 | 1962 | 51,10 | 51,10 | 2 | 3 |
| 299. | ул. Зеленая, д. 5 | 9 | 70 | 1970 | 179,00 | 115,70 | 1 | 2 |
| 300. | ул. Зеленая, д. 1 | 5 | 70 | 1971 | 132,84 | 132,84 | 5 | 13 |
| 301. | ул. Зеленая, д. 13 | 4 | 70 | 1971 | 132,54 | 132,54 | 4 | 12 |
| 302. | ул. Зеленая, д. 27 | 2 | 70 | 1962 | 67,54 | 67,54 | 2 | 2 |
| 303. | ул. Канашская, д. 1 | 4 | 70 | 1950 | 128,30 | 128,30 | 4 | 10 |
| 304. | ул. Канашская, д. 11 | 3 | 70 | 1957 | 103,60 | 103,60 | 3 | 7 |
| 305. | ул. Канашская, д. 23 | 5 | 70 | 1957 | 223,96 | 223,96 | 5 | 20 |
| 306. | ул. Канашская, д. 37 | 4 | 70 | 1957 | 194,90 | 194,90 | 4 | 16 |
| 307. | ул. Канашская, д. 47 | 2 | 70 | 1961 | 79,40 | 79,40 | 2 | 2 |
| 308. | ул. Канашская, д. 5 | 5 | 70 | 1928 | 213,30 | 213,30 | 5 | 14 |
| 309. | ул. Ломоносова, д. 2 | 5 | 70 | 1954 | 111,00 | 111,00 | 4 | 17 |
| 310. | ул. Механизаторов, д. 12 | 4 | 70 | 1970 | 150,98 | 150,98 | 4 | 12 |
| 311. | ул. Механизаторов, д. 15 | 3 | 70 | 1970 | 110,70 | 110,70 | 3 | 7 |
| 312. | ул. Механизаторов, д. 3 | 4 | 70 | 1970 | 115,40 | 115,40 | 4 | 11 |
| 313. | ул. Механизаторов, д. 4 | 4 | 70 | 1970 | 150,74 | 150,74 | 4 | 10 |
| 314. | ул. Механизаторов, д. 5 | 8 | 70 | 1972 | 410,59 | 410,59 | 8 | 24 |
| 315. | ул. Механизаторов, д. 8 | 2 | 70 | 1970 | 149,70 | 149,70 | 2 | 8 |
| 316. | ул. Механизаторов, д. 9 | 3 | 70 | 1976 | 302,90 | 75,00 | 3 | 6 |
| 317. | ул. Механизаторов, д. 14 | 2 | 70 | 1970 | 116,80 | 116,80 | 2 | 2 |
| 318. | ул. Павлова, д. 24 | 2 | 70 | 1950 | 105,96 | 105,96 | 2 | 14 |
| 319. | ул. Свободы, д. 14 | 2 | 70 | 1963 | 70,80 | 65,40 | 2 | 9 |
| 320. | пер. К. Иванова, д. 10 | 2 | 70 | 1959 | 53,40 | 53,40 | 1 | 4 |
| 321. | ул. 40 лет Октября, д. 18 | 4 | 70 | 1958 | 137,60 | 137,60 | 4 | 20 |
| 322. | ул. 40 лет Октября, д. 20 | 3 | 70 | 1958 | 112,10 | 112,10 | 3 | 10 |
| 323. | ул. 40 лет Октября, д. 21 | 4 | 70 | 1959 | 114,48 | 114,48 | 4 | 11 |
| 324. | ул. 40 лет Октября, д. 22 | 4 | 70 | 1958 | 111,80 | 111,80 | 4 | 11 |
| 325. | ул. 40 лет Октября, д. 23 | 3 | 70 | 1957 | 140,94 | 114,14 | 3 | 8 |
| 326. | ул. 40 лет Октября, д. 24 | 4 | 70 | 1952 | 113,00 | 113,00 | 4 | 11 |
| 327. | ул. 40 лет Октября, д. 25 | 4 | 70 | 1958 | 96,08 | 96,08 | 4 | 13 |
| 328. | ул. 40 лет Октября, д. 26 | 4 | 70 | 1958 | 108,30 | 108,30 | 4 | 10 |
| 329. | ул. 40 лет Октября, д. 29 | 3 | 70 | 1958 | 111,79 | 111,79 | 3 | 10 |
| 330. | ул. 40 лет Октября, д. 27 | 4 | 70 | 1958 | 111,49 | 111,49 | 4 | 12 |
| 331. | ул. 40 лет Октября, д. 31 | 3 | 70 | 1958 | 112,41 | 112,41 | 3 | 10 |
| 332. | ул. Волгоградская, д. 29 | 2 | 70 | 1963 | 124,30 | 124,30 | 2 | 7 |
| 333. | ул. К. Иванова, д. 28 | 3 | 70 | 1952 | 96,95 | 96,95 | 3 | 3 |
| 334. | ул. Кооперативная, д. 41 | 8 | 70 | 1961 | 295,01 | 274,07 | 8 | 23 |
| 335. | ул. Краснодонцев, д. 3 | 4 | 70 | 1962 | 143,78 | 143,78 | 4 | 12 |
| 336. | ул. Краснодонцев, д. 7 | 4 | 70 | 1967 | 236,50 | 195,60 | 4 | 6 |
| 337. | ул. Куйбышева, д. 14 | 12 | 70 | 1958 | 435,10 | 374,70 | 12 | 24 |
| 338. | ул. Куйбышева, д. 16 | 11 | 70 | 1958 | 440,20 | 379,30 | 11 | 29 |
| 339. | ул. Мира, д. 6 | 3 | 70 | 1954 | 117,23 | 117,23 | 3 | 8 |
| 340. | ул. Спортивная, д. 2 | 3 | 70 | 1959 | 84,59 | 73,66 | 3 | 9 |
| 341. | ул. Спортивная, д. 3 | 2 | 70 | 1969 | 85,11 | 75,60 | 2 | 4 |
| 342. | ул. Спортивная, д. 4 | 2 | 70 | 1959 | 62,98 | 62,98 | 2 | 9 |
| 343. | ул. Спортивная, д. 5 | 2 | 70 | 1959 | 70,14 | 70,14 | 2 | 10 |
| 344. | ул. Спортивная, д. 6 | 2 | 70 | 1959 | 67,66 | 67,66 | 2 | 2 |
| 345. | ул. Толстого, д. 11 | 2 | 70 | 1960 | 121,90 | 103,30 | 2 | 8 |
| 346. | ул. Толстого, д. 15а | 2 | 70 | 1963 | 93,68 | 93,68 | 2 | 6 |
| 347. | ул. Толстого, д. 19 | 4 | 70 | 1960 | 145,00 | 145,00 | 4 | 11 |
| 348. | ул. Толстого, д. 21 | 4 | 70 | 1960 | 132,40 | 132,40 | 4 | 11 |
| 349. | ул. Толстого, д. 23 | 3 | 70 | 1960 | 141,20 | 141,20 | 3 | 3 |
| 350. | ул. Толстого, д. 29 | 3 | 70 | 1960 | 148,14 | 148,14 | 3 | 9 |
| 351. | ул. Толстого, д. 38 | 6 | 70 | 1960 | 214,00 | 214,00 | 6 | 13 |
| 352. | ул. Толстого, д. 42 | 4 | 70 | 1977 | 145,20 | 145,20 | 4 | 13 |
| 353. | ул. Толстого, д. 9 | 2 | 70 | 1960 | 131,20 | 104,20 | 2 | 7 |
| 354. | ул. Чайковского, д. 37 | 2 | 70 | 1952 | 62,32 | 62,32 | 2 | 5 |
| 355. | ул. Шмидта, д. 2 | 2 | 70 | 1932 | 72,50 | 44,70 | 2 | 3 |
| 356. | ул. Энгельса, д. 13 | 5 | 70 | 1964 | 172,92 | 172,92 | 5 | 11 |
| 357. | ул. Энгельса, д. 3 | 2 | 70 | 1976 | 62,24 | 62,24 | 1 | 1 |
| 358. | Янтиковское шоссе, д. 5 | 10 | 70 | 1959 | 449,42 | 416,78 | 10 | 24 |
| 359. | ул. Зеленая, д. 9 | 4 | 70 | 1980 | 167,50 | 148,20 | 4 | 13 |
| 360. | ул. Зеленая, д. 9а | 4 | 70 | 1989 | 168,60 | 147,20 | 4 | 16 |
| 361. | ул. Пушкина, д. 15а | 3 | 70 | 1957 | 152,20 | 119,70 | 3 | 7 |
|  | Итого | 304 | х | х | 11241,77 | 10511,95 | 292 | 812 |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362. | ул. Мира, д. 6 | 4 | 100 | 1930 | 534,00 | 534,00 | 3 | 7 |
| 363. | ул. Мебельщиков, д. 6 | 8 | 100 | 1957 | 288,00 | 201,00 | 9 | 16 |
| 364. | ул. Мебельщиков, д. 8 | 8 | 100 | 1957 | 290,00 | 198,00 | 8 | 14 |
| 365. | ул. Мебельщиков, д. 10 | 8 | 100 | 1957 | 294,00 | 205,00 | 8 | 16 |
| 366. | Банковский переулок, д. 10 | 7 | 100 | 1957 | 291,00 | 279,02 | 9 | 20 |
| 367. | ул. Мичурина, д. 12 | 17 | 100 | 1963 | 1263,00 | 659,00 | 9 | 18 |
| 368. | ул. Мичурина, д. 10 | 58 | 100 | 1960 | 1315,00 | 855,00 | 58 | 140 |
| 369. | Банковский переулок, д. 14а | 7 | 100 | 1959 | 290,60 | 279,02 | 8 | 19 |
| 370. | ул. К. Маркса, д. 59 | 12 | 100 | 1936 | 305,00 | 234,17 | 12 | 33 |
| 371. | ул. Щербакова, д. 48а | 3 | 100 | 1949 | 159,00 | 90,60 | 5 | 8 |
| 372. | ул. О. Кошевого, д. 18 | 8 | 100 | 1959 | 401,00 | 401,00 | 11 | 25 |
| 373. | ул. Ленина, д. 22 | 6 | 82 | 1952 | 228,00 | 102,09 | 9 | 11 |
| 374. | ул. Урицкого, д. 30 | 4 | 75 | 1968 | 152,00 | 114,00 | 4 | 8 |
| 375. | ул. Урицкого, д. 32 | 2 | 78 | 1968 | 51,00 | 32,00 | 2 | 2 |
| 376. | ул. Мичурина, д. 4 | 16 | 96 | 1953 | 393,00 | 384,14 | 22 | 44 |
| 377. | ул. Щербакова, д. 79 | 2 | 100 | 1951 | 45,00 | 43,00 | 2 | 6 |
| 378. | ул. Белинского, д. 1а | 4 | 96 | 1953 | 83,00 | 51,00 | 3 | 7 |
| 379. | ул. Щербакова, д. 91 | 2 | 96 | 1953 | 85,00 | 61,00 | 2 | 5 |
| 380. | ул. Котовского, д. 65 | 2 | 90 | 1956 | 63,00 | 62,74 | 2 | 6 |
| 381. | ул. Котовского, д. 63 | 2 | 92 | 1957 | 63,00 | 62,60 | 3 | 5 |
| 382. | ул. Халтурина, д. 4 | 3 | 90 | 1958 | 116,00 | 99,55 | 4 | 7 |
| 383. | ул. Халтурина, д. 7 | 4 | 90 | 1958 | 180,00 | 142,00 | 4 | 11 |
| 384. | ул. Францева, д. 3а | 2 | 90 | 1958 | 64,00 | 64,00 | 1 | 2 |
| 385. | ул. Орджоникидзе, д. 60/2 | 2 | 82 | 1960 | 30,00 | 27,00 | 2 | 8 |
| 386. | ул. Орджоникидзе, д. 75/1 | 2 | 82 | 1960 | 20,00 | 20,00 | 2 | 3 |
| 387. | ул. Матросова, д. 73 | 4 | 78 | 1962 | 130,00 | 102,00 | 4 | 10 |
| 388. | ул. Сеченова, д. 7 | 8 | 72 | 1965 | 389,00 | 228,00 | 13 | 26 |
| 389. | ул. Сеченова, д. 1 | 4 | 84 | 1959 | 213,00 | 143,00 | 4 | 15 |
| 390. | ул. Белинского, д. 1 | 4 | 84 | 1959 | 83,10 | 50,50 | 5 | 11 |
| 391. | ул. Матросова, д. 70 | 7 | 80 | 1961 | 86,30 | 78,20 | 5 | 8 |
| 392. | ул. Чкалова, д. 61 | 8 | 73 | 1973 | 323,00 | 212,00 | 7 | 14 |
| 393. | ул. Тургенева, д. 20 | 4 | 100 | 1972 | 145,00 | 145,00 | 4 | 15 |
| 394. | ул. Тургенева, д. 26 | 5 | 100 | 1973 | 148,00 | 148,00 | 5 | 12 |
| 395. | ул. Тургенева, д. 28 | 3 | 65 | 1972 | 135,10 | 65,32 | 4 | 5 |
| 396. | ул. Тургенева, д. 30 | 4 | 100 | 1973 | 148,00 | 147,70 | 4 | 5 |
| 397. | ул. Тургенева, д. 32 | 3 | 100 | 1973 | 390,00 | 197,00 | 3 | 6 |
| 398. | ул. Крылова, д. 27 | 2 | 100 | 1973 | 125,00 | 124,90 | 2 | 6 |
| 399. | ул. Крылова, д. 35 | 8 | 100 | 1973 | 390,00 | 390,50 | 8 | 19 |
| 400. | ул. Пархоменко, д. 19 | 2 | 100 | 1974 | 127,00 | 127,00 | 2 | 4 |
| 401. | ул. Пархоменко, д. 24 | 3 | 100 | 1973 | 126,00 | 126,40 | 3 | 9 |
| 402. | ул. Луговая, д. 37 | 2 | 100 | 1973 | 129,00 | 128,50 | 2 | 9 |
| 403. | ул. С. Лазо, д. 36 | 5 | 100 | 1973 | 145,00 | 130,00 | 6 | 15 |
| 404. | ул. С. Лазо, д. 38 | 2 | 100 | 1973 | 148,00 | 135,00 | 2 | 5 |
| 405. | ул. Докучаева, д. 10 | 3 | 100 | 1976 | 136,00 | 154,50 | 3 | 11 |
| 406. | ул. Докучаева, д. 12 | 2 | 100 | 1976 | 91,00 | 91,00 | 2 | 5 |
| 407. | ул. Ленина, д. 62 | 2 | 100 | 1932 | 71,60 | 71,60 | 2 | 9 |
| 408. | ул. Свердлова, д. 90 | 2 | 96 | 1932 | 94,00 | 60,80 | 2 | 5 |
| 409. | ул. Футболка, д. 1 | 2 | 100 | 1953 | 40,00 | 36,00 | 2 | 6 |
| 410. | ул. Футболка, д. 2 | 2 | 100 | 1953 | 49,00 | 36,00 | 2 | 6 |
| 411. | ул. Футболка, д. 4 | 2 | 100 | 1953 | 54,00 | 36,00 | 2 | 5 |
| 412. | ул. Футболка, д. 5 | 2 | 100 | 1953 | 65,00 | 39,00 | 2 | 4 |
| 413. | ул. Футболка, д. 6 | 2 | 100 | 1953 | 40,00 | 36,00 | 2 | 3 |
| 414. | ул. Футболка, д. 7 | 2 | 100 | 1953 | 54,00 | 37,00 | 2 | 6 |
| 415. | ул. Футболка, д. 8 | 4 | 100 | 1954 | 82,00 | 79,00 | 4 | 13 |
| 416. | ул. Футболка, д. 9 | 3 | 100 | 1940 | 137,00 | 112,00 | 3 | 12 |
| 417. | ул. Футболка, д. 10 | 3 | 96 | 1952 | 90,00 | 84,00 | 3 | 5 |
| 418. | ул. Футболка, д. 16 | 4 | 94 | 1953 | 94,00 | 86,00 | 4 | 11 |
| 419. | ул. Футболка, д. 17 | 4 | 90 | 1955 | 94,00 | 86,00 | 4 | 12 |
| 420. | ул. Суворова, д. 31 | 4 | 100 | 1935 | 87,00 | 61,00 | 4 | 8 |
| 421. | ул. Суворова, д. 9 | 4 | 98 | 1951 | 114,00 | 106,00 | 4 | 7 |
| 422. | ул. Суворова, д. 25 | 2 | 100 | 1949 | 56,00 | 50,00 | 2 | 3 |
| 423. | ул. Суворова, д. 27 | 2 | 100 | 1949 | 58,00 | 53,00 | 2 | 10 |
| 424. | ул. Репина, д. 15 | 8 | 100 | 1937 | 145,00 | 135,00 | 8 | 15 |
| 425. | ул. Белинского, д. 16 | 2 | 100 | 1948 | 96,00 | 54,00 | 2 | 6 |
| 426. | ул. Радищева, д. 77 | 2 | 100 | 1950 | 59,00 | 59,00 | 2 | 2 |
| 427. | ул. Щербакова, д. 55 | 3 | 100 | 1937 | 82,00 | 55,00 | 3 | 9 |
| 428. | ул. Советская, д. 9а | 2 | 98 | 1951 | 105,00 | 55,00 | 2 | 6 |
| 429. | ул. Комсомольская, д. 68 | 12 | 100 | 1950 | 313,00 | 230,00 | 12 | 17 |
| 430. | ул. Кутузова, д. 33 | 2 | 100 | 1948 | 56,00 | 50,00 | 2 | 9 |
| 431. | ул. Кутузова, д. 50 | 2 | 100 | 1948 | 69,00 | 65,00 | 2 | 8 |
| 432. | ул. Кутузова, д. 52 | 3 | 100 | 1937 | 126,00 | 120,00 | 3 | 9 |
| 433. | ул. Кутузова, д. 54 | 4 | 100 | 1937 | 123,00 | 113,00 | 4 | 8 |
| 434. | ул. Кутузова, д. 56 | 4 | 100 | 1937 | 125,00 | 112,00 | 4 | 13 |
| 435. | ул. Кутузова, д. 58 | 4 | 96 | 1952 | 112,00 | 104,00 | 4 | 9 |
| 436. | ул. Сеченова, д. 46 | 2 | 100 | 1928 | 104,00 | 60,00 | 2 | 6 |
| 437. | ул. Стройучасток, д. 1 | 2 | 100 | 1948 | 70,00 | 58,00 | 2 | 6 |
| 438. | ул. Стройучасток, д. 3 | 2 | 100 | 1948 | 82,00 | 63,00 | 2 | 7 |
| 439. | ул. Стройучасток, д. 4 | 2 | 100 | 1948 | 30,00 | 26,00 | 2 | 3 |
| 440. | ул. Стройучасток, д. 5 | 2 | 100 | 1948 | 62,00 | 56,00 | 2 | 7 |
| 441. | ул. Стройучасток, д. 6 | 2 | 100 | 1948 | 61,00 | 57,00 | 2 | 9 |
| 442. | ул. Стройучасток, д. 7 | 2 | 100 | 1948 | 68,00 | 63,00 | 2 | 7 |
| 443. | ул. Стройучасток, д. 10 | 4 | 100 | 1949 | 105,00 | 99,00 | 4 | 14 |
| 444. | ул. Стройучасток, д. 21 | 6 | 100 | 1928 | 170,00 | 146,00 | 6 | 16 |
| 445. | ул. Стройучасток, д. 22 | 4 | 100 | 1948 | 120,00 | 94,00 | 4 | 15 |
| 446. | ул. О. Кошевого, д. 13 | 6 | 100 | 1948 | 182,00 | 172,00 | 6 | 16 |
| 447. | ул. Кумашинская, д. 18 | 4 | 98 | 1951 | 85,00 | 78,00 | 4 | 10 |
| 448. | пр. Сурский, д. 16 | 2 | 100 | 1933 | 50,00 | 45,00 | 2 | 5 |
| 449. | пр. Сурский, д. 18 | 12 | 100 | 1936 | 250,00 | 197,00 | 12 | 20 |
| 450. | ул. Угольник, д. 6 | 2 | 100 | 1918 | 42,00 | 42,00 | 2 | 3 |
| 451. | ул. Привокзальная, д. 1а | 2 | 100 | 1915 | 30,00 | 30,00 | 1 | 1 |
| 452. | ул. Привокзальная, д. 2 | 3 | 100 | 1915 | 130,90 | 114,50 | 3 | 5 |
| 453. | ул. Привокзальная, д. 4 | 4 | 100 | 1928 | 113,80 | 105,70 | 4 | 7 |
| 454. | ул. Угольник, д. 1 | 5 | 100 | 1915 | 115,20 | 100,80 | 5 | 15 |
| 455. | ул. Угольник, д. 2 | 3 | 100 | 1955 | 108,90 | 95,30 | 3 | 7 |
| 456. | ул. Угольник, д. 4 | 2 | 100 | 1946 | 30,40 | 26,60 | 2 | 3 |
| 457. | ул. Угольник, д. 3 | 5 | 100 | 1955 | 151,00 | 132,10 | 5 | 7 |
|  | Итого | 448 | х | х | 15462,90 | 12207,85 | 461 | 1076 |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458. | ул. Суворова, д. 27 | 2 | 70 | 1927 | 136,90 | 136,90 | 2 | 13 |
| 459. | ул. Щорса, д. 39 | 8 | 68 | 1959 | 415,60 | 415,60 | 8 | 28 |
| 460. | ул. Левобережная, д. 4а | 2 | 75 | 1933 | 75,00 | 64,60 | 2 | 8 |
| 461. | ул. Нагорная, д. 8 | 8 | 75 | 1958 | 155,80 | 155,80 | 7 | 17 |
|  | Итого | 20 | х | х | 783,30 | 772,90 | 19 | 66 |
|  | Итого жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2007 года | 2207 | х | х | 78139,43 | 68931,88 | 2015 | 4640 |
| # Многоквартирные дома, признанные с 1 января 2007 г. до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Алатырский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462. | пос. Восход, ул. Молодежная, д. 1 | 16 | 66 | 1976 | 1021,60 | 850,70 | 16 | 50 |
| 463. | пос. Восход, ул. Молодежная, д. 2 | 16 | 67 | 1962 | 1062,60 | 892,20 | 16 | 31 |
|  | Итого | 32 | х | х | 2084,20 | 1742,90 | 32 | 81 |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/1 | 4 | 75 | 1962 | 131,90 | 131,90 | 4 | 13 |
| 465. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/2 | 2 | 75 | 1964 | 88,80 | 86,40 | 2 | 2 |
| 466. | с. Аликово, ул. Садовая, д. 20 | 5 | 70 | 1960 | 105,10 | 89,90 | 5 | 11 |
| 467. | с. Аликово, ул. Восточная, д. 5 | 2 | 85 | 1937 | 57,07 | 57,07 | 2 | 5 |
| 468. | с. Аликово, ул. Колхозная, д. 12 | 2 | 80 | 1950 | 54,80 | 54,80 | 1 | 1 |
|  | Итого | 15 | х | х | 437,67 | 420,07 | 14 | 32 |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469. | пгт Вурнары, пер. Зеленый, д. 1 | 2 | 75 | 1959 | 154,78 | 118,86 | 2 | 2 |
| 470. | пгт Вурнары, ул. Илларионова, д. 3 | 8 | 75 | 1957 | 410,04 | 410,04 | 8 | 19 |
| 471. | пгт Вурнары, пер. Школьный, д. 7 | 2 | 65 | 1969 | 54,09 | 54,09 | 2 | 2 |
| 472. | пгт Вурнары, ул. Заводская, д. 12а | 2 | 65 | 1977 | 27,47 | 27,47 | 1 | 3 |
| 473. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 23 | 2 | 65 | 1973 | 101,76 | 101,76 | 2 | 3 |
| 474. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 21 | 2 | 65 | 1973 | 74,20 | 68,26 | 2 | 5 |
| 475. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 68 | 2 | 72 | 1963 | 37,53 | 37,53 | 1 | 5 |
| 476. | пгт Вурнары, ул. Путевая, д. 18 | 2 | 65 | 1978 | 118,91 | 118,91 | 4 | 4 |
| 477. | пгт Вурнары, ул. Пушкина, д. 30а | 2 | 65 | 1974 | 109,36 | 109,36 | 2 | 4 |
|  | Итого | 24 | х | х | 1088,14 | 1046,28 | 24 | 47 |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478. | пос. Буинск, ул. Горняка, д. 2 | 4 | 70 | 1954 | 149,02 | 128,09 | 4 | 6 |
| 479. | пос. Буинск, ул. Горняка, д. 8 | 2 | 70 | 1960 | 99,07 | 89,07 | 2 | 8 |
| 480. | пос. Буинск, ул. Горняка, д. 17а | 2 | 66 | 1975 | 75,89 | 65,69 | 2 | 5 |
| 481. | пос. Буинск, ул. Заводская, д. 19 | 8 | 70 | 1950 | 245,34 | 224,32 | 8 | 8 |
| 482. | пос. Буинск, ул. Заводская, д. 23 | 4 | 74 | 1960 | 112,57 | 99,57 | 4 | 4 |
| 483. | пос. Буинск, ул. Заводская, д. 25 | 5 | 70 | 1956 | 225,63 | 210,43 | 5 | 4 |
| 484. | пос. Буинск, ул. Заводская, д. 26 | 6 | 74 | 1943 | 226,89 | 203,52 | 6 | 6 |
| 485. | пос. Буинск, ул. Калинина, д. 2 | 2 | 70 | 1957 | 55,68 | 42,11 | 2 | 3 |
| 486. | пос. Буинск, ул. Ленина, д. 3 | 5 | 71 | 1947 | 225,89 | 215,56 | 5 | 8 |
| 487. | пос. Буинск, ул. Ленина, д. 20 | 4 | 70 | 1950 | 184,56 | 142,76 | 4 | 7 |
| 488. | пос. Буинск, ул. Ленина, д. 21 | 3 | 70 | 1950 | 120,30 | 99,57 | 3 | 4 |
| 489. | пгт Ибреси, ул. Советская, д. 24 | 4 | 80 | 1962 | 110,99 | 89,32 | 4 | 8 |
| 490. | пгт Ибреси, разъезд 257 км | 3 | 80 | 1915 | 256,27 | 209,32 | 3 | 4 |
| 491. | пгт Ибреси, ул. Мира, д. 39 | 2 | 70 | 1959 | 102,75 | 72,73 | 2 | 5 |
| 492. | пгт Ибреси, ул. Мира, д. 37 | 2 | 70 | 1960 | 60,00 | 40,04 | 2 | 6 |
| 493. | пгт Ибреси, ул. Новая, д. 40 | 8 | 70 | 1950 | 440,50 | 420,38 | 8 | 19 |
| 494. | пгт Ибреси, ул. Крупская, д. 2 | 8 | 70 | 1940 | 301,20 | 286,84 | 8 | 10 |
| 495. | пгт Ибреси, ул. Комсомольская, д. 11 | 2 | 70 | 1950 | 70,20 | 50,16 | 2 | 3 |
| 496. | пгт Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 7 | 3 | 71 | 1953 | 180,30 | 160,16 | 3 | 9 |
| 497. | пгт Ибреси, ул. Сельхозтехники, д. 9 | 3 | 71 | 1955 | 120,30 | 93,11 | 3 | 12 |
| 498. | пгт Ибреси, ул. Водопроводная, д. 18 | 8 | 70 | 1962 | 214,50 | 194,27 | 8 | 17 |
| 499. | пгт Ибреси, ул. Заводская, д. 13 | 5 | 72 | 1952 | 156,30 | 136,13 | 5 | 13 |
| 500. | пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 21 | 4 | 74 | 1959 | 120,80 | 111,85 | 4 | 12 |
| 501. | пгт Ибреси, ул. Кирова, д. 25 | 3 | 66 | 1959 | 144,58 | 110,18 | 3 | 14 |
| 502. | пгт Ибреси, ул. Свердлова, д. 2 | 2 | 72 | 1940 | 78,90 | 69,93 | 2 | 3 |
| 503. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 77 | 4 | 90 | 1954 | 112,50 | 93,88 | 4 | 11 |
| 504. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 34 | 5 | 75 | 1929 | 147,80 | 127,15 | 5 | 18 |
| 505. | пгт Ибреси, ул. Чернореченская, д. 49 | 4 | 70 | 1935 | 160,30 | 148,10 | 4 | 9 |
| 506. | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 11 | 2 | 70 | 1939 | 84,50 | 70,93 | 2 | 15 |
| 507. | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 16 | 2 | 70 | 1937 | 89,90 | 77,71 | 2 | 7 |
| 508. | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 26 | 12 | 70 | 1937 | 220,88 | 218,78 | 12 | 24 |
| 509. | пгт Ибреси, ул. Калинина, д. 2 | 4 | 74 | 1937 | 94,40 | 84,40 | 4 | 14 |
| 510. | пгт. Ибреси, ул. Калинина, д. 9 | 4 | 70 | 1929 | 125,60 | 114,90 | 4 | 15 |
| 511. | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 18 | 4 | 72 | 1910 | 166,90 | 146,90 | 4 | 8 |
| 512. | пгт Ибреси, ул. Молодежная, д. 8 | 2 | 90 | 1986 | 157,80 | 142,54 | 2 | 5 |
|  | Итого | 145 | х | х | 5439,01 | 4790,40 | 145 | 324 |
| # Канашский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513. | ст. Ачакасы, д. 1 | 7 | 100 | 1924 | 366,40 | 219,20 | 4 | 13 |
| 514. | ст. Ачакасы, 647 км, д. 1 | 3 | 100 | 1915 | 113,30 | 43,80 | 1 | 1 |
| 515. | д. Челкумаги, ул. Гагарина, д. 1 | 2 | 100 | 1944 | 78,00 | 48,00 | 2 | 8 |
| 516. | с. Шихазаны, ул. Епифанова, д. 9 | 2 | 75 | 1962 | 77,70 | 43,80 | 2 | 6 |
| 517. | с. Шихазаны, ул. Сеспеля, д. 2 | 3 | 60 | 1971 | 114,00 | 99,00 | 3 | 6 |
| 518. | с. Шихазаны, ул. СХТ, д. 3 | 7 | 62 | 1952 | 195,70 | 135,30 | 7 | 12 |
| 519. | с. Шихазаны, ул. СХТ, д. 4 | 4 | 61 | 1955 | 99,80 | 82,00 | 4 | 8 |
| 520. | с. Шихазаны, ул. СХТ, д. 6 | 2 | 61 | 1956 | 81,60 | 55,00 | 2 | 4 |
| 521. | с. Шихазаны, ул. СХТ, д. 8 | 2 | 60 | 1939 | 93,00 | 73,00 | 2 | 2 |
| 522. | с. Шихазаны, ул. СХТ, д. 12 | 2 | 63 | 1960 | 83,70 | 56,50 | 1 | 6 |
| 523. | с. Шихазаны, ул. Ленина, д. 30 | 3 | 67 | 1936 | 129,10 | 87,70 | 3 | 5 |
| 524. | с. Шихазаны, ул. Генерала Михайлова, д. 6 | 2 | 59 | 1956 | 44,70 | 44,70 | 2 | 5 |
| 525. | с. Шихазаны, ул. Генерала Михайлова, д. 8 | 2 | 70 | 1925 | 86,20 | 72,40 | 2 | 3 |
| 526. | с. Шихазаны, ул. Генерала Михайлова, д. 10 | 3 | 70 | 1927 | 194,20 | 89,00 | 1 | 4 |
| 527. | с. Шихазаны, ул. Генерала Михайлова, д. 53 | 3 | 53 | 1972 | 142,40 | 83,50 | 2 | 2 |
| 528. | с. Шихазаны, ул. Генерала Михайлова, д. 75 | 2 | 58 | 1976 | 47,10 | 27,00 | 2 | 5 |
| 529. | с. Шихазаны, ул. Калинина, д. 35 | 3 | 53 | 1978 | 142,40 | 83,50 | 2 | 3 |
| 530. | с. Шихазаны, ул. Калинина, д. 39 | 3 | 51 | 1976 | 85,10 | 76,20 | 2 | 7 |
| 531. | с. Шихазаны, ул. Садовая, д. 2 | 2 | 57 | 1969 | 54,30 | 35,10 | 2 | 6 |
| 532. | с. Шихазаны, ул. Чапаева, д. 13 | 2 | 61 | 1950 | 89,50 | 56,50 | 2 | 9 |
| 533. | ст. Чагаси, 288 км, д. 2 | 4 | 75 | 1956 | 165,60 | 110,70 | 2 | 2 |
| 534. | с. Ухманы, ст. Алешево, д. 1 | 3 | 90 | 1955 | 103,60 | 70,40 | 3 | 6 |
| 535. | с. Ухманы, ст. Алешево, д. 2 | 5 | 90 | 1955 | 166,30 | 107,50 | 5 | 17 |
| 536. | с. Ухманы, ст. Алешево, д. 3 | 2 | 90 | 1955 | 85,00 | 60,40 | 2 | 7 |
| 537. | пос. Зеленый, д. 19 | 4 | 45 | 1963 | 173,50 | 82,00 | 3 | 10 |
| 538. | пос. Зеленый, д. 10 | 3 | 50 | 1968 | 147,60 | 82,50 | 3 | 2 |
| 539. | пос. Зеленый, д. 3 | 2 | 65 | 1957 | 125,50 | 55,50 | 2 | 4 |
|  | Итого | 82 | х | х | 3285,30 | 2080,20 | 68 | 163 |
| # Комсомольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540. | с. Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 8 | 7 | 69 | 1946 | 269,50 | 188,20 | 5 | 10 |
| 541. | с. Комсомольское, тер. РТП, д. 25 | 13 | 69 | 1954 | 423,30 | 269,60 | 9 | 40 |
| 542. | с. Комсомольское, ул. Комсомольская, д. 78 | 3 | 65 | 1967 | 124,00 | 119,80 | 3 | 9 |
|  | Итого | 23 | х | х | 816,80 | 577,60 | 17 | 59 |
| # Козловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543. | г. Козловка, ул. Комсомольская, д. 2 | 16 | 70 | 1938 | 565,00 | 369,00 | 17 | 42 |
| 544. | г. Козловка, ул. Рабочая, д. 1 | 16 | 70 | 1938 | 587,00 | 369,00 | 16 | 29 |
| 545. | г. Козловка, ул. Рабочая, д. 7 | 16 | 70 | 1940 | 584,00 | 371,10 | 16 | 47 |
|  | Итого | 48 | х | х | 1736,00 | 1109,10 | 49 | 118 |
| # Мариинско-Посадский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546. | д. Сутчево, ул. Новая, д. 13 | 15 | 31 | 1968 | 776,80 | 595,90 | 15 | 28 |
|  | Итого | 15 | х | х | 776,80 | 595,90 | 15 | 28 |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547. | пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 11 | 2 | 62 | 1951 | 59,95 | 59,95 | 2 | 5 |
| 548. | пгт Урмары, ул. Промышленная, д. 8 | 8 | 80 | 1938 | 188,51 | 188,51 | 1 | 4 |
| 549. | пгт Урмары, ул. Зарубина, д. 10 | 2 | 80 | 1960 | 54,60 | 54,60 | 2 | 3 |
| 550. | пгт Урмары, ул. Зарубина, д. 5 | 3 | 70 | 1964 | 118,53 | 118,53 | 3 | 7 |
| 551. | пгт Урмары, ул. Е. Степановой, д. 22 | 2 | 70 | 1962 | 48,00 | 24,00 | 1 | 3 |
| 552. | пгт Урмары, ДПМК, д. 1 | 3 | 80 | 1958 | 76,74 | 33,33 | 1 | 4 |
| 553. | пгт Урмары, ул. Кирова, д. 18 | 4 | 80 | 1957 | 117,04 | 117,04 | 4 | 8 |
| 554. | пгт Урмары, пер. Комарова, д. 13 | 5 | 86 | 1967 | 94,50 | 94,50 | 5 | 13 |
| 555. | пгт Урмары, ул. Советская, д. 10 | 6 | 82 | 1954 | 188,80 | 188,80 | 6 | 7 |
|  | Итого | 35 | х | х | 946,67 | 879,26 | 25 | 54 |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556. | г. Цивильск, ул. Гоголя, д. 7 | 4 | 71 | 1958 | 118,30 | 118,30 | 4 | 12 |
| 557. | г. Цивильск, ул. Лермонтова, д. 1а | 2 | 62 | 1970 | 50,50 | 50,50 | 1 | 7 |
| 558. | пос. Конар, ул. Нефтяников, д. 5 | 12 | 71 | 1961 | 294,70 | 294,70 | 6 | 12 |
| 559. | с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д. 7 | 16 | 70 | 1970 | 680,00 | 665,50 | 13 | 40 |
|  | Итого | 34 | х | х | 1143,50 | 1129,00 | 24 | 71 |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560. | пгт Кугеси, ул. Геологическая, д. 7 | 4 | 75 | 1959 | 152,60 | 152,60 | 4 | 10 |
| 561. | пгт Кугеси, ул. Лесная, д. 9 | 8 | 71 | 1964 | 389,50 | 389,50 | 8 | 25 |
| 562. | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 56 | 2 | 75 | 1931 | 222,40 | 29,60 | 2 | 5 |
| 563. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 7 | 2 | 68 | 1919 | 64,40 | 64,40 | 1 | 1 |
| 564. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 5 | 5 | 75 | 1930 | 120,00 | 120,00 | 5 | 10 |
| 565. | с. Ишлеи, ул. Лесная, д. 2 | 17 | 70 | 1962 | 437,50 | 437,50 | 17 | 38 |
| 566. | с. Ишлеи, ул. Космическая, д. 3 | 2 | 70 | 1960 | 46,70 | 34,00 | 2 | 5 |
| 567. | с. Ишлеи, ул. Космическая, д. 5 | 2 | 70 | 1960 | 45,30 | 32,00 | 2 | 2 |
| 568. | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 42 | 2 | 75 | 1930 | 74,10 | 74,10 | 1 | 2 |
|  | Итого | 44 | х | х | 1552,50 | 1333,70 | 42 | 98 |
| # Шемуршинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569. | с. Шемурша, ул. Урукова, д. 16а | 2 | 75 | 1934 | 182,80 | 182,80 | 1 | 2 |
| 570. | с. Шемурша, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 15 | 65 | 1969 | 398,50 | 307,80 | 15 | 25 |
| 571. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 41 | 4 | 67 | 1949 | 155,80 | 145,60 | 4 | 8 |
| 572. | с. Шемурша, ул. Ленина, д. 25 | 14 | 66 | 1958 | 374,90 | 311,00 | 14 | 20 |
| 573. | с. Шемурша, ул. Мира, д. 8 | 3 | 65 | 1975 | 143,10 | 92,90 | 3 | 10 |
|  | Итого | 38 | х | х | 1255,10 | 1040,10 | 37 | 65 |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574. | пос. Саланчик, ул. Николаева, д. 23 | 8 | 80 | 1934 | 230,00 | 230,00 | 4 | 9 |
| 575. | пос. Саланчик, ул. Николаева, д. 17 | 4 | 80 | 1946 | 101,00 | 101,00 | 2 | 3 |
|  | Итого | 12 | х | х | 331,00 | 331,00 | 6 | 12 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576. | пос. Совхозный, ул. Заводская, д. 2 | 8 | 66 | 1963 | 406,20 | 334,90 | 8 | 25 |
| 577. | г. Ядрин, пер. Молодежный, д. 6 | 2 | 69 | 1952 | 53,00 | 53,00 | 1 | 2 |
| 578. | г. Ядрин, ул. Тимирязева, д. 26 | 2 | 68 | 1980 | 76,50 | 76,50 | 2 | 7 |
| 579. | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 18 | 2 | 68 | 1973 | 63,70 | 63,70 | 2 | 5 |
| 580. | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 16 | 2 | 68 | 1972 | 53,20 | 53,20 | 2 | 7 |
| 581. | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 12 | 2 | 67 | 1960 | 54,00 | 54,00 | 2 | 9 |
| 582. | г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 10 | 2 | 67 | 1960 | 52,80 | 52,80 | 2 | 6 |
| 583. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 67а | 8 | 66 | 1962 | 262,93 | 262,93 | 8 | 15 |
|  | Итого | 28 | х | х | 1022,33 | 951,03 | 27 | 76 |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 3 | 3 | 75 | 1956 | 81,00 | 81,00 | 3 | 8 |
| 585. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 9 | 4 | 76 | 1959 | 150,60 | 109,70 | 3 | 10 |
| 586. | с. Янтиково, ул. Октябрьская, д. 6 | 3 | 76 | 1956 | 58,00 | 58,00 | 2 | 7 |
| 587. | с. Янтиково, ул. Нагорная, д. 9 | 5 | 73 | 1961 | 209,00 | 208,60 | 5 | 17 |
| 588. | с. Янтиково, ул. Нагорная, д. 7 | 5 | 75 | 1959 | 114,30 | 114,30 | 5 | 17 |
| 589. | с. Янтиково, ул. Ленина, д. 48 | 2 | 73 | 1957 | 48,10 | 48,10 | 1 | 1 |
| 590. | с. Янтиково, ул. Союзная, д. 15 | 2 | 68 | 1966 | 132,50 | 106,20 | 2 | 7 |
| 591. | с. Янтиково, ул. Кооперативная, д. 9 | 5 | 90 | 1978 | 226,10 | 203,80 | 5 | 13 |
| 592. | с. Янтиково, ул. Строительная, д. 11 | 2 | 78 | 1975 | 118,50 | 118,50 | 4 | 11 |
|  | Итого | 31 | х | х | 1138,10 | 1048,20 | 30 | 91 |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593. | ул. Гагарина, д. 325г | 6 | 78 | 1963 | 179,02 | 179,02 | 6 | 18 |
| 594. | ул. Гагарина, д. 325б | 3 | 75 | 1963 | 101,90 | 101,90 | 3 | 9 |
| 595. | ул. Гагарина, д. 322а | 3 | 75 | 1963 | 135,80 | 135,80 | 3 | 6 |
| 596. | ул. Горшенина, д. 28 | 2 | 76 | 1917 | 89,92 | 89,92 | 2 | 9 |
| 597. | ул. Жуковского, д. 68 | 11 | 77 | 1907 | 458,66 | 458,66 | 11 | 34 |
| 598. | ул. Жуковского, д. 70 | 3 | 78 | 1935 | 118,87 | 118,87 | 3 | 12 |
| 599. | ул. Комсомола, д. 95 | 2 | 75 | 1925 | 63,65 | 63,65 | 2 | 4 |
| 600. | ул. Ломоносова, д. 16 | 4 | 75 | 1958 | 195,72 | 195,72 | 4 | 16 |
| 601. | ул. Почтовая, д. 9 | 8 | 76 |  | 320,80 | 320,80 | 8 | 20 |
| 602. | ул. Гагарина, д. 1а | 4 | 76 | 1962 | 138,04 | 138,04 | 4 | 13 |
| 603. | ул. Герцена, д. 12 | 4 | 75 | 1950 | 109,07 | 109,07 | 4 | 14 |
| 604. | ул. Гоголя, д. 66 | 2 | 75 | 1965 | 225,93 | 225,93 | 2 | 5 |
| 605. | ул. Железнодорожная, д. 119а | 7 | 78 | 1905 | 211,59 | 195,63 | 7 | 23 |
| 606. | ул. Железнодорожная, д. 133а | 2 | 80 |  | 93,32 | 93,32 | 2 | 10 |
| 607. | ул. Железнодорожная, д. 165а | 4 | 78 |  | 145,54 | 145,54 | 4 | 13 |
| 608. | ул. Железнодорожная, д. 132а | 2 | 77 |  | 134,57 | 134,57 | 2 | 8 |
| 609. | ул. Суворова, д. 7 | 4 | 75 | 1958 | 166,81 | 113,99 | 4 | 15 |
| 610. | ул. Суворова, д. 9 | 4 | 75 | 1958 | 148,62 | 98,06 | 4 | 11 |
| 611. | ул. Урицкого, д. 16 | 3 | 75 | 1960 | 176,43 | 176,43 | 3 | 10 |
| 612. | ул. Урицкого, д. 18 | 4 | 76 | 1960 | 169,57 | 169,57 | 4 | 16 |
| 613. | ул. Фестивальная, д. 2 | 6 | 75 | 1958 | 205,63 | 205,63 | 6 | 17 |
| 614. | ул. Чапаева, д. 1 | 2 | 80 | 1956 | 111,19 | 111,19 | 2 | 7 |
| 615. | ул. Шпальная, д. 10 | 4 | 79 |  | 181,57 | 181,57 | 4 | 12 |
| 616. | ул. Первомайская, д. 39 | 4 | 75 | 1960 | 147,36 | 147,36 | 4 | 16 |
| 617. | ул. Новая, д. 1а | 7 | 72 |  | 110,80 | 110,80 | 7 | 24 |
| 618. | ул. Ленина, д. 24 | 8 | 75 | 1917 | 219,64 | 219,64 | 8 | 18 |
| 619. | Красноармейский спуск, д. 6 | 3 | 73 | 1927 | 84,02 | 84,02 | 3 | 10 |
| 620. | ул. Железнодорожная, д. 11 | 7 | 70 | 1905 | 211,59 | 211,59 | 7 | 15 |
| 621. | ул. Комсомола, д. 24а | 3 | 70 | 1955 | 104,17 | 104,17 | 3 | 12 |
| 622. | ул. Нахимова, д. 23 | 4 | 72 |  | 176,75 | 176,75 | 4 | 12 |
| 623. | ул. Дорожная, д. 43 | 2 | 72 |  | 136,26 | 136,26 | 2 | 8 |
| 624. | спуск Жуковского, д. 53в | 14 | 70 | 1972 | 200,38 | 200,38 |  | 14 |
| 625. | спуск Жуковского, д. 53б | 12 | 70 | 1974 | 201,69 | 201,69 | 6 | 12 |
| 626. | спуск Жуковского, д. 53 | 15 | 70 | 1970 | 263,32 | 263,32 | 6 | 15 |
| 627. | ул. Кутузова, д. 79б | 10 | 78 | 1965 | 146,80 | 135,63 | 4 | 10 |
| 628. | ул. Юбилейная, д. 18 | 8 | 74 | 1959 | 296,50 | 296,50 | 8 | 30 |
| 629. | пер. Гончарный, д. 22 | 8 | 75 |  | 224,60 | 224,60 | 8 | 30 |
| 630. | ул. Комсомола, д. 85 | 8 | 72 | 1906 | 182,10 | 182,10 | 8 | 28 |
| 631. | ул. Свердлова, д. 67 | 4 | 70 |  | 121,49 | 121,49 | 4 | 15 |
| 632. | ул. Дорожная, д. 41 | 3 | 75 |  | 115,10 | 115,10 | 3 | 9 |
| 633. | ул. Юбилейная, д. 12 | 6 | 75 | 1960 | 322,93 | 322,93 | 6 | 10 |
| 634. | спуск Жуковского, д. 21 | 8 | 75 |  | 280,96 | 280,96 | 8 | 27 |
| 635. | ул. Кирова, д. 21 | 3 | 77 |  | 107,70 | 107,70 | 3 | 7 |
| 636. | ул. Нахимова, д. 2а | 3 | 78 |  | 144,45 | 144,45 | 3 | 8 |
| 637. | ул. Фестивальная, д. 12 | 4 | 76 |  | 149,40 | 149,40 | 4 | 12 |
| 638. | Откормсовхоз "Алатырский" | 3 | 74 |  | 81,10 | 81,10 | 3 | 7 |
| 639. | ул. Грибоедова, д. 57 | 4 | 75 |  | 107,20 | 107,20 | 4 | 5 |
| 640. | ул. Фестивальная, д. 15 | 3 | 76 | 1959 | 110,17 | 110,17 | 3 | 8 |
| 641. | ул. Дмитрова, д. 10а | 6 | 75 |  | 253,80 | 253,80 | 6 | 13 |
| 642. | Сурский овраг, д. 4 | 8 | 74 |  | 202,70 | 202,70 | 8 | 25 |
| 643. | Фабричный пер, д. 11 | 14 | 70 | 1960 | 533,05 | 533,05 | 14 | 39 |
| 644. | спуск Жуковского, д. 1а | 4 | 75 |  | 132,80 | 132,80 | 4 | 10 |
| 645. | ул. Гончарова, д. 21 | 5 | 80 |  | 147,44 | 147,44 | 5 | 14 |
| 646. | ул. Покровского, д. 3 | 2 | 80 |  | 118,40 | 118,40 | 2 | 4 |
| 647. | ул. Горшенина, д. 41 | 4 | 80 | 1905 | 155,40 | 155,40 | 4 | 18 |
| 648. | ул. Первомайская, д. 20 | 5 | 80 |  | 126,40 | 126,40 | 5 | 17 |
| 649. | ул. Жуковского, д. 98 | 4 | 80 |  | 220,50 | 144,20 | 4 | 10 |
| 650. | ул. Ленина, д. 65 | 4 | 75 | 1891 | 185,23 | 185,23 | 4 | 15 |
|  | Итого | 304 | х | х | 10204,42 | 9997,61 | 269 | 829 |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 651. | ул. Канашская, д. 31 | 4 | 70 | 1924 | 172,50 | 172,50 | 4 | 12 |
| 652. | ул. Коллекторная, д. 22 | 4 | 70 | 1933 | 110,72 | 110,72 | 4 | 10 |
| 653. | ул. Ватутина, д. 3 | 3 | 70 | 1951 | 77,40 | 77,40 | 3 | 4 |
| 654. | ул. К. Маркса, д. 90 | 3 | 70 | 1959 | 136,00 | 107,70 | 3 | 9 |
| 655. | ул. Коллекторная, д. 24 | 4 | 70 | 1959 | 144,10 | 109,90 | 4 | 8 |
|  | Итого | 18 | х | х | 640,72 | 578,22 | 18 | 43 |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 656. | ул. Завокзальная, д. 1 | 3 | 100 | 1954 | 63,60 | 55,60 | 3 | 4 |
| 657. | ул. Завокзальная, д. 2 | 2 | 100 | 1927 | 51,90 | 45,40 | 2 | 5 |
| 658. | ул. Завокзальная, д. 3 | 2 | 100 | 1919 | 40,10 | 35,00 | 2 | 7 |
| 659. | ул. Завокзальная, д. 4 | 3 | 100 | 1928 | 113,80 | 99,60 | 3 | 8 |
| 660. | ул. Завокзальная, д. 5 | 2 | 100 | 1918 | 71,90 | 62,90 | 2 | 3 |
| 661. | ул. Завокзальная, д. 6 | 2 | 100 | 1918 | 35,90 | 31,50 | 1 | 3 |
| 662. | ул. Завокзальная, д. 7 | 7 | 100 | 1918 | 271,30 | 237,30 | 7 | 17 |
| 663. | ул. Завокзальная, д. 8 | 2 | 100 | 1918 | 58,30 | 53,00 | 2 | 5 |
| 664. | ул. О. Кошевого, д. 1 | 8 | 100 | 1955 | 165,60 | 84,00 | 8 | 4 |
| 665. | ул. О. Кошевого, д. 3 | 6 | 100 | 1954 | 165,60 | 105,00 | 6 | 9 |
| 666. | ул. О. Кошевого, д. 5 | 8 | 100 | 1955 | 163,50 | 93,00 | 8 | 4 |
| 667. | ул. О. Кошевого, д. 7 | 10 | 100 | 1955 | 162,90 | 90,00 | 10 | 4 |
| 668. | ул. О. Кошевого, д. 15 | 5 | 100 | 1958 | 163,10 | 104,90 | 5 | 4 |
| 669. | ул. О. Кошевого, д. 17 | 4 | 100 | 1958 | 165,40 | 101,00 | 10 | 4 |
| 670. | ул. Белинского, д. 50 | 4 | 87 | 1959 | 111,70 | 100,00 | 4 | 12 |
| 671. | пр. Сурский, д. 12 | 4 | 90 | 1957 | 109,90 | 67,00 | 4 | 7 |
| 672. | пр. Сурский, д. 17 | 4 | 88 | 1958 | 109,20 | 68,00 | 4 | 4 |
| 673. | пр. Сурский, д. 22 | 4 | 88 | 1958 | 108,80 | 69,00 | 4 | 8 |
| 674. | ул. Кумашенская, д. 4 | 4 | 87 | 1959 | 107,50 | 91,90 | 4 | 3 |
| 675. | ул. Кумашенская, д. 6 | 4 | 65 | 1959 | 119,20 | 105,40 | 4 | 6 |
| 676. | ул. Стройучасток, д. 11 | 2 | 77 | 1965 | 36,50 | 24,80 | 2 | 4 |
| 677. | ул. Кирова, д. 18 | 3 | 97 | 1953 | 104,00 | 104,00 | 3 | 11 |
| 678. | ул. Октябрьская, д. 22 | 8 | 51 | 1960 | 263,40 | 182,80 | 8 | 18 |
| 679. | ул. Мира, д. 35 | 16 | 60 | 1971 | 547,20 | 547,20 | 16 | 21 |
| 680. | ул. Луговая, д. 35 | 4 | 100 | 1972 | 128,00 | 128,00 | 4 | 3 |
|  | Итого | 121 | х | х | 3438,30 | 2686,30 | 126 | 178 |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 681. | ул. Ашмарина, д. 109 | 2 | 61 | 1959 | 59,80 | 59,85 | 2 | 6 |
| 682. | ул. Ашмарина, д. 102/64 | 5 | 62 | 1960 | 195,90 | 195,90 | 4 | 11 |
| 683. | ул. Ашмарина, д. 86 | 2 | 63 | 1960 | 105,30 | 105,30 | 2 | 10 |
| 684. | ул. Ашмарина, д. 74 | 8 | 64 | 1958 | 152,40 | 152,40 | 4 | 5 |
| 685. | ул. Ашмарина, д. 72а | 8 | 67 | 1959 | 141,00 | 141,00 | 4 | 25 |
| 686. | ул. Ашмарина, д. 72 | 8 | 64 | 1959 | 144,10 | 144,10 | 4 | 9 |
| 687. | ул. Ашмарина, д. 38 | 18 | 62 | 1958 | 418,60 | 418,60 | 11 | 26 |
| 688. | ул. Ашмарина, д. 29 | 18 | 62 | 1958 | 407,90 | 407,90 | 13 | 30 |
| 689. | ул. Ашмарина, д. 27 | 18 | 64 | 1958 | 410,50 | 410,50 | 11 | 34 |
| 690. | ул. Ашмарина, д. 76 | 4 | 75 | 1959 | 142,50 | 142,50 | 4 | 8 |
| 691. | ул. Ашмарина, д. 16 | 18 | 64 | 1960 | 435,10 | 402,40 | 9 | 31 |
| 692. | ул. Б. Хмельницкого, д. 15/24 | 8 | 71 | 1954 | 384,80 | 384,80 | 8 | 41 |
| 693. | ул. Больничная, д. 2 | 3 | 72 | 1948 | 82,90 | 82,90 | 3 | 11 |
| 694. | ул. Больничная, д. 8 | 3 | 53 | 1956 | 83,00 | 83,00 | 1 | 9 |
| 695. | ул. Бичурина, д. 15 | 18 | 65 | 1960 | 404,80 | 404,80 | 10 | 34 |
| 696. | ул. Водопроводная, д. 27 | 8 | 66 | 1950 | 422,20 | 422,20 | 8 | 48 |
| 697. | ул. Водопроводная, д. 5 | 16 | 66 | 1958 | 501,10 | 501,10 | 15 | 35 |
| 698. | ул. Водопроводная, д. 103 | 4 | 79 | 1938 | 109,00 | 89,30 | 4 | 14 |
| 699. | ул. Глинки, д. 29а | 4 | 67 | 1962 | 127,10 | 127,10 | 4 | 12 |
| 700. | ул. Гражданская, д. 31 | 4 | 61 | 1954 | 137,20 | 111,20 | 4 | 18 |
| 701. | ул. Гражданская, д. 33 | 12 | 61 | 1953 | 222,20 | 222,20 | 12 | 24 |
| 702. | ул. Гражданская, д. 29 | 8 | 61 | 1954 | 300,60 | 276,30 | 8 | 15 |
| 703. | ул. Декабристов, д. 6 | 21 | 57 | 1953 | 571,40 | 571,40 | 21 | 46 |
| 704. | ул. Декабристов, д. 8 | 20 | 57 | 1955 | 574,50 | 574,50 | 18 | 36 |
| 705. | ул. Декабристов, д. 1 | 13 | 67 | 1952 | 630,12 | 630,12 | 13 | 36 |
| 706. | ул. Декабристов, д. 2 | 13 | 68 | 1951 | 624,90 | 624,90 | 13 | 50 |
| 707. | ул. Декабристов, д. 3 | 16 | 68 | 1952 | 628,10 | 628,10 | 16 | 59 |
| 708. | ул. Декабристов, д. 4 | 17 | 67 | 1952 | 614,30 | 614,30 | 15 | 39 |
| 709. | ул. К. Иванова, д. 59 | 20 | 68 | 1901 | 995,20 | 658,20 | 20 | 47 |
| 710. | ул. К. Слобода, д. 42 | 4 | 70 | 1950 | 152,70 | 152,70 | 4 | 12 |
| 711. | ул. Калинина, д. 97 | 12 | 60 | 1951 | 562,10 | 562,10 | 11 | 42 |
| 712. | ул. Калинина, д. 89 | 13 | 62 | 1937 | 473,00 | 379,20 | 13 | 43 |
| 713. | ул. Калинина, д. 68з | 2 | 61 | 1967 | 148,40 | 138,20 | 2 | 4 |
| 714. | ул. Кирова, д. 19а | 12 | 61 | 1969 | 325,70 | 255,00 | 12 | 39 |
| 715. | ул. Клубная, д. 17/19 | 5 | 66 | 1968 | 113,30 | 73,70 | 4 | 11 |
| 716. | ул. Клубная, д. 15 | 5 | 66 | 1968 | 79,50 | 79,50 | 2 | 7 |
| 717. | ул. Котовского, д. 1а | 4 | 71 | 1962 | 193,30 | 193,30 | 4 | 8 |
| 718. | ул. Красноармейская, д. 23 | 10 | 70 | 1939 | 373,50 | 350,30 | 11 | 29 |
| 719. | ул. Крупская, д. 43 | 2 | 67 | 1961 | 56,30 | 56,30 | 2 | 4 |
| 720. | ул. Левобережная, д. 4 | 2 | 67 | 1938 | 40,80 | 40,80 | 2 | 4 |
| 721. | ул. Левобережная, д. 7 | 2 | 77 | 1950 | 77,00 | 77,00 | 2 | 6 |
| 722. | ул. Магницкого, д. 31 | 4 | 62 | 1959 | 74,60 | 74,60 | 2 | 13 |
| 723. | ул. Магницкого, д. 39 | 4 | 66 | 1963 | 112,10 | 70,40 | 3 | 12 |
| 724. | ул. Магницкого, д. 19 | 2 | 66 | 1959 | 129,60 | 91,90 | 2 | 3 |
| 725. | ул. Магницкого, д. 8 | 12 | 62 | 1957 | 299,80 | 299,80 | 8 | 35 |
| 726. | ул. Магницкого, д. 10 | 12 | 64 | 1957 | 300,60 | 300,60 | 8 | 30 |
| 727. | ул. Магницкого, д. 12 | 8 | 66 | 1957 | 291,70 | 291,70 | 12 | 28 |
| 728. | ул. Нагорная, д. 15 | 4 | 78 | 1933 | 161,70 | 161,70 | 4 | 9 |
| 729. | ул. Нагорная, д. 6 | 7 | 74 | 1936 | 192,60 | 192,60 | 7 | 17 |
| 730. | ул. Нижняя Нагорная, д. 4 | 3 | 75 | 1946 | 115,20 | 115,20 | 3 | 12 |
| 731. | ул. Новая, д. 19 | 4 | 67 | 1939 | 118,50 | 118,50 | 4 | 10 |
| 732. | ул. Новая, д. 21 | 4 | 75 | 1950 | 179,45 | 179,45 | 4 | 12 |
| 733. | ул. Парижской Коммуны, д. 6 | 15 | 68 | 1959 | 403,50 | 403,50 | 15 | 30 |
| 734. | ул. Парижской Коммуны, д. 14 | 16 | 70 | 1955 | 533,00 | 456,80 | 17 | 53 |
| 735. | ул. Парижской Коммуны, д. 16 | 7 | 75 | 1960 | 289,80 | 278,30 | 10 | 38 |
| 736. | ул. Парижской Коммуны, д. 10 | 8 | 70 | 1960 | 449,30 | 413,40 | 8 | 25 |
| 737. | ул. Парижской Коммуны, д. 12 | 8 | 73 | 1966 | 451,10 | 409,70 | 9 | 43 |
| 738. | ул. Поселковая, д. 30а | 2 | 67 | 1967 | 64,40 | 64,40 | 2 | 3 |
| 739. | ул. Поселковая, д. 46 | 2 | 67 | 1953 | 124,60 | 124,60 | 2 | 5 |
| 740. | ул. Пристанционная, д. 2 | 4 | 66 | 1959 | 187,00 | 152,10 | 4 | 9 |
| 741. | ул. Просечная, д. 4 | 8 | 71 | 1940 | 311,00 | 140,70 | 6 | 11 |
| 742. | ул. Просечная, д. 9 | 6 | 75 | 1929 | 148,50 | 148,50 | 4 | 15 |
| 743. | ул. Пугачева, д. 42 | 2 | 71 | 1954 | 102,40 | 102,40 | 2 | 9 |
| 744. | ул. Пугачева, д. 33 | 4 | 71 | 1959 | 222,70 | 222,70 | 4 | 21 |
| 745. | ул. Родниковая, д. 50 | 2 | 66 | 1949 | 43,10 | 43,10 | 2 | 2 |
| 746. | ул. Родниковая, д. 38 | 2 | 67 | 1935 | 49,50 | 49,50 | 1 | 2 |
| 747. | ул. Родниковая, д. 47 | 2 | 67 | 1941 | 50,20 | 50,20 | 2 | 5 |
| 748. | ул. Сапожникова, д. 12 | 12 | 69 | 1958 | 296,10 | 296,10 | 8 | 24 |
| 749. | ул. Сапожникова, д. 13 | 12 | 69 | 1959 | 295,20 | 295,20 | 8 | 16 |
| 750. | ул. Свердлова, д. 57/1 | 3 | 66 | 1917 | 118,40 | 97,80 | 3 | 6 |
| 751. | ул. Семашко, д. 14 | 18 | 61 | 1958 | 403,10 | 403,10 | 10 | 32 |
| 752. | ул. Семашко, д. 12 | 18 | 61 | 1958 | 407,20 | 407,20 | 12 | 34 |
| 753. | ул. Семашко, д. 8 | 18 | 65 | 1959 | 397,40 | 397,40 | 9 | 43 |
| 754. | ул. Семашко, д. 2 | 13 | 69 | 1957 | 357,30 | 339,50 | 8 | 19 |
| 755. | ул. Семашко, д. 16 | 18 | 62 | 1958 | 407,30 | 407,30 | 10 | 32 |
| 756. | ул. Серафимовича, д. 48 | 4 | 68 | 1958 | 89,20 | 62,20 | 4 | 7 |
| 757. | ул. Сосновская, д. 57а | 2 | 61 | 1954 | 82,20 | 82,20 | 2 | 3 |
| 758. | ул. Сосновская, д. 59 | 18 | 67 | 1932 | 536,00 | 536,00 | 18 | 55 |
| 759. | ул. Сосновская, д. 32 | 4 | 67 | 1932 | 118,60 | 92,40 | 4 | 10 |
| 760. | ул. Сосновская, д. 15 | 3 | 67 | 1947 | 148,40 | 148,40 | 3 | 3 |
| 761. | ул. Социалистическая, д. 5 | 16 | 51 | 1955 | 1415,60 | 824,30 | 16 | 51 |
| 762. | ул. Сплавная, д. 22 | 4 | 67 | 1948 | 105,30 | 73,50 | 3 | 2 |
| 763. | ул. Сплавная, д. 12 | 3 | 66 | 1968 | 67,80 | 67,80 | 2 | 7 |
| 764. | ул. Усадская, д. 49 | 6 | 71 | 1959 | 224,80 | 203,40 | 6 | 19 |
| 765. | ул. Усадская, д. 95 | 10 | 67 | 1962 | 526,20 | 496,20 | 10 | 51 |
| 766. | ул. Учительская, д. 54 | 2 | 61 | 1941 | 42,70 | 42,70 | 2 | 5 |
| 767. | ул. Учительская, д. 56 | 4 | 63 | 1940 | 153,10 | 134,40 | 4 | 10 |
| 768. | ул. Учительская, д. 58 | 2 | 65 | 1940 | 40,70 | 40,70 | 2 | 3 |
| 769. | ул. Учительская, д. 60 | 2 | 60 | 1941 | 77,80 | 77,80 | 2 | 3 |
| 770. | ул. Фучика, д. 31 | 8 | 71 | 1958 | 419,50 | 419,50 | 10 | 30 |
| 771. | ул. Фучика, д. 33 | 8 | 71 | 1958 | 414,80 | 414,80 | 10 | 32 |
| 772. | ул. Фучика, д. 50 | 8 | 74 | 1958 | 429,80 | 429,80 | 12 | 41 |
| 773. | ул. Фучика, д. 53 | 18 | 74 | 1959 | 437,20 | 364,60 | 18 | 52 |
| 774. | ул. Фучика, д. 49 | 8 | 66 | 1960 | 273,80 | 273,80 | 10 | 28 |
| 775. | ул. Фучика, д. 48 | 8 | 71 | 1960 | 263,80 | 263,80 | 8 | 22 |
| 776. | ул. Фучика, д. 46 | 8 | 70 | 1959 | 256,80 | 256,80 | 9 | 28 |
| 777. | ул. Фучика, д. 55 | 18 | 70 | 1957 | 409,40 | 409,40 | 18 | 31 |
| 778. | ул. Фучика, д. 57 | 18 | 67 | 1957 | 408,10 | 408,10 | 18 | 35 |
| 779. | ул. Фучика, д. 30 | 12 | 70 | 1958 | 426,10 | 426,10 | 16 | 42 |
| 780. | ул. Щорса, д. 47 | 8 | 70 | 1959 | 414,50 | 414,50 | 11 | 33 |
| 781. | ул. Щорса, д. 37 | 8 | 70 | 1959 | 417,00 | 417,00 | 11 | 42 |
| 782. | ул. Щорса, д. 35 | 8 | 70 | 1959 | 414,10 | 414,10 | 11 | 35 |
| 783. | ул. Щорса, д. 34 | 8 | 70 | 1960 | 421,80 | 421,80 | 8 | 24 |
| 784. | ул. Энергетиков, д. 9 | 4 | 66 | 1957 | 182,90 | 182,90 | 4 | 12 |
| 785. | ул. Энергетиков, д. 11 | 4 | 66 | 1957 | 163,20 | 163,20 | 4 | 5 |
| 786. | ул. Энергетиков, д. 13 | 2 | 62 | 1957 | 115,10 | 115,10 | 2 | 4 |
| 787. | ул. Энергетиков, д. 18 | 8 | 65 | 1958 | 448,30 | 413,70 | 8 | 25 |
| 788. | ул. Энергетиков, д. 16 | 2 | 69 | 1957 | 124,00 | 124,00 | 2 | 4 |
| 789. | ул. Энергетиков, д. 20 | 8 | 65 | 1958 | 447,00 | 412,80 | 8 | 27 |
| 790. | ул. Юности, д. 2 | 8 | 67 | 1945 | 278,80 | 278,80 | 10 | 24 |
| 791. | ул. Юности, д. 1а | 3 | 66 | 1968 | 82,70 | 82,70 | 2 | 4 |
| 792. | ул. Юности, д. 1б | 3 | 66 | 1968 | 84,10 | 84,10 | 2 | 4 |
| 793. | ул. Я. Купалы, д. 73 | 8 | 61 | 1955 | 599,40 | 557,00 | 8 | 33 |
| 794. | ул. Я. Купалы, д. 75 | 8 | 61 | 1955 | 555,40 | 511,40 | 8 | 26 |
| 795. | ул. Я. Купалы, д. 78 | 4 | 66 | 1940 | 64,00 | 64,00 | 4 | 5 |
| 796. | ул. Яблоневая, д. 50/1 | 6 | 66 | 1954 | 150,40 | 150,40 | 7 | 16 |
| 797. | ул. 40 лет Октября, д. 4 | 2 | 68 | 1959 | 83,40 | 83,40 | 2 | 5 |
| 798. | ул. 40 лет Октября, д. 11 | 7 | 68 | 1961 | 153,80 | 153,80 | 4 | 24 |
| 799. | ул. 40 лет Октября, д. 9 | 4 | 66 | 1957 | 183,10 | 115,30 | 4 | 15 |
| 800. | ул. 8 Марта, д. 22/86 | 4 | 71 | 1958 | 133,10 | 133,10 | 4 | 11 |
| 801. | ул. 11-й км, д. 1 | 5 | 67 | 1938 | 218,50 | 186,60 | 5 | 12 |
| 802. | ул. 11-й км, д. 2 | 4 | 67 | 1969 | 209,20 | 203,20 | 4 | 12 |
|  | Итого | 974 | х | х | 34021,57 | 31776,52 | 883 | 2608 |
|  | Итого жилищный фонд, признанный аварийным с 1 января 2007 г. до 1 января 2010 г. | 2023 | х | х | 71358,13 | 64113,39 | 1851 | 4977 |
|  | Всего по Чувашской Республике | 4230 | х | х | 149497,56 | 133045,27 | 3866 | 9617 |

Приложение N 1.1

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2012 годы

# Перечень 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и (или) подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых в 2010 году планируется предоставление финансовой поддержки с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

| N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным |  |  | Планируемая дата окончания переселения |  | Планируемая дата сноса многоквартирного дома |  | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на дату утверждения региональной программы |  | Число жителей, планируемых к переселению |  | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  | Количество расселяемых жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. Советская, д. 39 | 20 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 22 |  | 22 |  | 400,36 |  | 380,36 |  | 8 |  |
| 2. | с. Аликово, МХП "Спутник", д. 1 | 17 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 245,80 |  | 245,80 |  | 6 |  |
| 3. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 7 | 8 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 158,23 |  | 114,20 |  | 3 |  |
| 4. | с. Аликово, ул. Колхозная, д. 10 | 4 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 4 |  | 4 |  | 70,50 |  | 44,30 |  | 1 |  |
|  | Всего по Аликовскому району |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 52 |  | 874,89 |  | 784,66 |  | 18 |  |
| # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 1 | 1 | 23.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 3 |  | 1 |  | 71,90 |  | 36,80 |  | 1 |  |
| 6. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 7 | 4 | 23.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 88,90 |  | 88,90 |  | 2 |  |
| 7. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 11 | 5 | 23.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 143,90 |  | 107,50 |  | 2 |  |
|  | Всего по Батыревскому району |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 13 |  | 304,70 |  | 233,20 |  | 5 |  |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 5 | 30 | 29.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 66,23 |  | 66,23 |  | 3 |  |
| 9. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 4 | 13 | 29.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 98,48 |  | 98,48 |  | 4 |  |
| 10. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 43а | 19 | 29.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 26,65 |  | 26,65 |  | 1 |  |
| 11. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 14 | 16 | 29.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 9 |  | 9 |  | 100,18 |  | 100,18 |  | 3 |  |
| 12. | пгт Вурнары, ул. К. Маркса, д. 5 | 20 | 29.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 162,49 |  | 162,49 |  | 5 |  |
|  | Всего по Вурнарскому району |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  | 454,03 |  | 454,03 |  | 16 |  |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 59 | 50 | 26.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 232,87 |  | 190,80 |  | 4 |  |
|  | Всего по Ибресинскому району |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  | 232,87 |  | 190,8 |  | 4 |  |
| # Канашский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | с. Шихазаны, Сельхозтехника, д. 21 | 18 | 31.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 9 |  | 9 |  | 179,16 |  | 142,59 |  | 3 |  |
| 15. | с. Шихазаны, ул. К. Маркса, д. 21 | 34 | 29.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 126,37 |  | 126,37 |  | 4 |  |
| 16. | с. Шихазаны, ул. В.П. Епифанова, д. 11 | 1 | 29.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 2 |  | 2 |  | 69,80 |  | 69,80 |  | 2 |  |
| 17. | с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 8 | 2 | 29.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 110,87 |  | 110,87 |  | 4 |  |
| 18. | с. Шихазаны, ул. Ленина, д. 17 | 33 | 29.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 1 |  | 1 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 1 |  |
| 19. | с. Шихазаны, ул. Калинина, д. 29 | 25 | 31.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 13 |  | 13 |  | 208,52 |  | 208,52 |  | 6 |  |
|  | Всего по Канашскому району |  |  |  |  |  |  | 48 |  | 48 |  | 724,72 |  | 688,15 |  | 20 |  |
| # Комсомольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 41 | 7/06 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 2 |  | 2 |  | 416,00 |  | 40,30 |  | 1 |  |
| 21. | с. Комсомольское, пер. Пришкольный, д. 3 | 3/06 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 23 |  | 23 |  | 220,30 |  | 181,90 |  | 7 |  |
| 22. | с. Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 13 | 4/06 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 66,90 |  | 55,20 |  | 2 |  |
|  | Всего по Комсомольскому району |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  | 703,20 |  | 277,40 |  | 10 |  |
| # Моргаушский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 18 | 11 | 22.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 47 |  | 46 |  | 461,60 |  | 426,3 |  | 12 |  |
| 24. | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 12 | 16 | 22.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 3 |  | 2 |  | 56,6 |  | 35,30 |  | 1 |  |
| 25. | с. Моргауши, ул. Южная, д. 11 | 17 | 23.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 3 |  | 3 |  | 66,40 |  | 38,20 |  | 1 |  |
| 26. | с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 56 | 21 | 27.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 136,50 |  | 136,50 |  | 3 |  |
| 27. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 10 | 23 | 27.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 85,20 |  | 85,20 |  | 3 |  |
| 28. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 14 | 24 | 28.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 76,00 |  | 76,00 |  | 3 |  |
| 29. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 17 | 14 | 22.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 20 |  | 20 |  | 149,7 |  | 149,7 |  | 5 |  |
| 30. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 19 | 13 | 22.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 156,1 |  | 156,1 |  | 3 |  |
| 31. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 20 | 25 | 28.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 144,5 |  | 144,5 |  | 4 |  |
| 32. | с. Большой Сундырь, ул. Заводская, д. 17 | 20 | 23.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 73,0 |  | 73,0 |  | 3 |  |
| 33. | с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 3 | 26 | 28.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 22 |  | 22 |  | 379,00 |  | 369,3 |  | 11 |  |
| 34. | д. Москакасы, ул. Сидуковская, д. 22 | 12 | 22.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 2 |  | 2 |  | 145,60 |  | 58,50 |  | 1 |  |
|  | Всего по Моргаушскому району |  |  |  |  |  |  | 145 |  | 143 |  | 1930,20 |  | 1748,60 |  | 50 |  |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 15 | 5 | 16.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 1 |  | 1 |  | 229,04 |  | 30,79 |  | 1 |  |
| 36. | с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 52 | 9 | 14.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 129,90 |  | 100,10 |  | 2 |  |
| 37. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 77 | 35 | 14.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 141,20 |  | 141,20 |  | 4 |  |
| 38. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 75 | 34 | 14.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 170,80 |  | 170,80 |  | 4 |  |
| 39. | с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 73 | 39 | 14.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 9 |  | 9 |  | 131,56 |  | 131,56 |  | 4 |  |
| 40. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 156 | 37 | 14.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 14 |  | 14 |  | 144,00 |  | 144,00 |  | 4 |  |
| 41. | с. Порецкое, ул. Коминтерна, д. 9 | 33 | 14.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 94,70 |  | 94,70 |  | 3 |  |
| 42. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 10 | 36 | 14.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 16 |  | 16 |  | 287,29 |  | 287,29 |  | 8 |  |
| 43. | с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 3 | 38 | 14.12.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 240,50 |  | 240,50 |  | 6 |  |
|  | Всего по Порецкому району |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 98 |  | 1568,99 |  | 1340,94 |  | 36 |  |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | г. Цивильск, ул. Маяковского, д. 16/25 | б/н | 16.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 4 |  | 4 |  | 93,30 |  | 40 |  | 1 |  |
| 45. | г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 7/1 | б/н | 16.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 26 |  | 26 |  | 412,90 |  | 326,6 |  | 7 |  |
| 46. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 35 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 13 |  | 13 |  | 147,7 |  | 147,7 |  | 5 |  |
| 47. | г. Цивильск, ул. Октября, д. 43 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 20 |  | 20 |  | 273,4 |  | 218,2 |  | 7 |  |
| 48. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 56 | б/н | 16.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 27 |  | 27 |  | 406,0 |  | 331,2 |  | 7 |  |
|  | Всего по Цивильскому району |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  | 1333,3 |  | 1063,7 |  | 27 |  |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 44 | 11 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 112,80 |  | 81,40 |  | 3 |  |
| 50. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 24 | 10 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 151,80 |  | 44,40 |  | 2 |  |
| 51. | пгт Кугеси, ул. Школьная, д. 13б | 9 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 86,00 |  | 78,40 |  | 4 |  |
| 52. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 3 | 7 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 119,30 |  | 73,50 |  | 3 |  |
| 53. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 4 | 8 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 13 |  | 13 |  | 135,30 |  | 94,00 |  | 4 |  |
| 54. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 5 | 4 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 147,10 |  | 115,00 |  | 6 |  |
| 55. | пгт Кугеси, ул. Калинина, д. 4 | 3 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 131,20 |  | 81,60 |  | 3 |  |
| 56. | пгт Кугеси, ул. Кутузова, д. 18 | 14 | 15.09.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 19 |  | 19 |  | 532,10 |  | 263,70 |  | 7 |  |
|  | Всего по Чебоксарскому району |  |  |  |  |  |  | 94 |  | 94 |  | 1415,60 |  | 832,00 |  | 32 |  |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 25 | 13 | 23.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 249,81 |  | 88,82 |  | 3 |  |
| 58. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 9 | 19 | 25.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 6 |  | 6 |  | 269,56 |  | 73,90 |  | 3 |  |
| 59. | пос. Кабаново, ул. Набережная, д. 1 | 17 | 25.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 4 |  | 4 |  | 189,07 |  | 62,90 |  | 3 |  |
| 60. | пос. Саланчик, ул. Школьная, д. 6 | 12 | 20.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 2 |  | 2 |  | 255,27 |  | 38,00 |  | 2 |  |
| 61. | пос. Саланчик, ул. Николаева, д. 14 | 11 | 20.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 69,71 |  | 46,00 |  | 2 |  |
| 62. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 5 | 7 | 18.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 6 |  | 6 |  | 97,38 |  | 38,20 |  | 1 |  |
| 63. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 10 | 4 | 16.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 3 |  | 3 |  | 115,54 |  | 42,20 |  | 1 |  |
| 64. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 8 | 10 | 18.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 3 |  | 3 |  | 96,15 |  | 22,00 |  | 1 |  |
| 65. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 3 | 5 | 16.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 4 |  | 4 |  | 97,66 |  | 22,00 |  | 1 |  |
| 66. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 4 | 6 | 16.10.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 3 |  | 3 |  | 109,43 |  | 44,00 |  | 2 |  |
|  | Всего по Шумерлинскому району |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  | 1549,58 |  | 478,02 |  | 19 |  |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | с. Янтиково, ул. Октябрьская, д. 2 | 1 | 20.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 6 |  | 6 |  | 78,00 |  | 78,00 |  | 3 |  |
| 68. | с. Янтиково, территория РТП, д. 5 | 2 | 20.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г |  | 7 |  | 7 |  | 104,80 |  | 104,80 |  | 2 |  |
| 69. | с. Янтиково, ул. К. Иванова, д. 16а | 3 | 20.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 13 |  | 13 |  | 79,80 |  | 79,80 |  | 3 |  |
| 70. | с. Янтиково, территория РТП, д. 2 | 4 | 20.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 237,03 |  | 237,03 |  | 5 |  |
| 71. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 1 | 5 | 20.11.2006 | IV кв. 2010 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 120,20 |  | 120,20 |  | 3 |  |
|  | Всего по Янтиковскому району |  |  |  |  |  |  | 49 |  | 49 |  | 619,83 |  | 619,83 |  | 16 |  |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | г. Алатырь, ул. Куйбышева, д. 14 | 8 | 08.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 19 |  | 19 |  | 267,5 |  | 267,5 |  | 8 |  |
| 73. | г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 9 | 9 | 08.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 22 |  | 22 |  | 284,9 |  | 284,9 |  | 6 |  |
| 74. | г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 3 | 10 | 08.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 150,35 |  | 150,35 |  | 3 |  |
| 75. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 1 | 11 | 08.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 104,44 |  | 104,44 |  | 4 |  |
| 76. | г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 4 | 12 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 183,7 |  | 183,7 |  | 4 |  |
| 77. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 107 | 14 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 4 |  | 4 |  | 94,74 |  | 94,74 |  | 3 |  |
| 78. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 105 | 15 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 213,06 |  | 213,06 |  | 4 |  |
| 79. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 98 | 16 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 13 |  | 13 |  | 198,86 |  | 198,86 |  | 5 |  |
| 80. | г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 14 | 17 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 167,98 |  | 167,98 |  | 4 |  |
| 81. | г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 16 | 18 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 14 |  | 14 |  | 167,14 |  | 167,14 |  | 5 |  |
| 82. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 38 | 22 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 6 |  | 6 |  | 98,28 |  | 98,28 |  | 3 |  |
| 83. | г. Алатырь, ул. Белинского, д. 15 | 23 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 20 |  | 20 |  | 303,6 |  | 303,6 |  | 8 |  |
| 84. | г. Алатырь, ул. Фестивальная, д. 20 | 24 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 296,43 |  | 296,43 |  | 8 |  |
| 85. | г. Алатырь, ул. Шпальная, д. 8 | 25 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 102,72 |  | 102,72 |  | 3 |  |
| 86. | г. Алатырь, ул. Шпальная, д. 6 | 26 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 1 |  | 1 |  | 39,0 |  | 39,0 |  | 1 |  |
| 87. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 97 | 27 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 216,84 |  | 216,84 |  | 6 |  |
| 88. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 80 | 28 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 245,85 |  | 245,85 |  | 7 |  |
| 89. | г. Алатырь, ул. Кирова, д. 11 | 30 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 14 |  | 14 |  | 292,0 |  | 292,0 |  | 7 |  |
| 90. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 43 | 31 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 16 |  | 16 |  | 243,45 |  | 243,45 |  | 7 |  |
| 91. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 45 | 32 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 20 |  | 20 |  | 312,45 |  | 312,45 |  | 8 |  |
| 92. | г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 26а | 33 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 14 |  | 14 |  | 255,66 |  | 255,66 |  | 8 |  |
| 93. | г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 16 | 34 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 28 |  | 28 |  | 466,02 |  | 466,02 |  | 12 |  |
| 94. | г. Алатырь, ул. Покровского, д. 33 | 35 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 9 |  | 9 |  | 121,51 |  | 121,51 |  | 3 |  |
| 95. | г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 9 | 36 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 200,8 |  | 200,8 |  | 4 |  |
| 96. | г. Алатырь, ул. Покровского, д. 41 | 37 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 68,37 |  | 68,37 |  | 3 |  |
| 97. | г. Алатырь, ул. Белинского, д. 13 | 39 | 28.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 24 |  | 24 |  | 444,7 |  | 444,7 |  | 10 |  |
| 98. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 90 | 42 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 18 |  | 18 |  | 241,38 |  | 241,38 |  | 8 |  |
| 99. | г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 22 | 43 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 185,99 |  | 185,99 |  | 5 |  |
| 100. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 78 | 45 | 26.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 163,03 |  | 163,03 |  | 4 |  |
| 101. | г. Алатырь, ул. Юбилейная, д. 4 | 47 | 26.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 185,71 |  | 185,71 |  | 4 |  |
| 102. | г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 6 | 54 | 28.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 19 |  | 19 |  | 250,87 |  | 250,87 |  | 8 |  |
| 103. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 24 | 52 | 26.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 14 |  | 14 |  | 253,3 |  | 253,3 |  | 7 |  |
| 104. | г. Алатырь, ул. Горького, д. 4 | 51 | 26.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 34 |  | 34 |  | 479,74 |  | 479,74 |  | 16 |  |
| 105. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 19 | 13 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 10 |  | 10 |  | 107,13 |  | 107,13 |  | 3 |  |
| 106. | г. Алатырь, ул. Горького, д. 8 | 50 | 26.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 82,94 |  | 82,94 |  | 3 |  |
| 107. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 67 | 21 | 13.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 7 |  | 7 |  | 85,0 |  | 85,0 |  | 2 |  |
| 108. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 24 | 29 | 18.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 2 |  |
| 109. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 79 | 49 | 26.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 96,44 |  | 96,44 |  | 3 |  |
| 110. | г. Алатырь, ул. Кутузова, д. 72б | 55 | 28.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 11 |  | 11 |  | 157,4 |  | 157,4 |  | 5 |  |
| 111. | г. Алатырь, ул. Колхозная, д. 9 | 56 | 28.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 17 |  | 17 |  | 177,99 |  | 177,99 |  | 5 |  |
| 112. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 69 | 38 | 25.12.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 34 |  | 34 |  | 375,15 |  | 375,15 |  | 13 |  |
|  | Всего по г. Алатырю |  |  |  |  |  |  | 560 |  | 560 |  | 8482,42 |  | 8482,42 |  | 232 |  |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 1 | 1 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 38 |  | 38 |  | 555,35 |  | 555,35 |  | 16 |  |
| 114. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 9 | 2 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 30 |  | 30 |  | 509,23 |  | 509,23 |  | 9 |  |
| 115. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 11 | 3 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 23 |  | 23 |  | 512,5 |  | 512,5 |  | 8 |  |
| 116. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 14 | 4 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 64 |  | 64 |  | 834,3 |  | 834,3 |  | 26 |  |
| 117. | г. Шумерля, ул. Комсомольская, д. 2а | 5 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 12 |  | 12 |  | 288,91 |  | 288,91 |  | 8 |  |
| 118. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 3 | 48 | 08.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 20 |  | 20 |  | 276,7 |  | 276,7 |  | 8 |  |
| 119. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 5 | 49 | 08.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 16 |  | 16 |  | 186,85 |  | 186,85 |  | 6 |  |
| 120. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 8 | 24 | 26.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 21 |  | 21 |  | 248,32 |  | 248,32 |  | 8 |  |
| 121. | г. Шумерля, ул. Мира, д. 8 | 21 | 26.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 14 |  | 14 |  | 75,4 |  | 75,4 |  | 3 |  |
| 122. | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 44 | 14 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 26 |  | 26 |  | 387,71 |  | 387,71 |  | 9 |  |
| 123. | г. Шумерля, ул. Жукова, д. 11 | 15 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 8 |  | 8 |  | 194,4 |  | 194,4 |  | 4 |  |
| 124. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 7 | 26 | 26.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 27 |  | 27 |  | 384,92 |  | 384,92 |  | 12 |  |
| 125. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 16 | 27 | 26.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 31 |  | 31 |  | 695,4 |  | 695,4 |  | 12 |  |
| 126. | г. Шумерля, Банковский переулок, д. 12 | 41 | 08.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 17 |  | 17 |  | 292,09 |  | 292,09 |  | 7 |  |
| 127. | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 43а | 42 | 08.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 5 |  | 5 |  | 90,6 |  | 90,6 |  | 2 |  |
| 128. | г. Шумерля, ул. Маяковского, д. 74 | 13 | 20.10.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 22 |  | 22 |  | 419,4 |  | 419,4 |  | 8 |  |
|  | Всего по г. Шумерле |  |  |  |  |  |  | 374 |  | 374 |  | 5952,08 |  | 5952,08 |  | 146 |  |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | г. Чебоксары, ул. Добролюбова, д. 14 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 27 |  | 27 |  | 207,20 |  | 207,20 |  | 8 |  |
| 130. | г. Чебоксары, ул. Усадская, д. 89б | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 23 |  | 23 |  | 181,90 |  | 181,90 |  | 8 |  |
| 131. | г. Чебоксары, ул. Красноармейская, д. 23 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 25 |  | 25 |  | 373,50 |  | 373,50 |  | 10 |  |
| 132. | г. Чебоксары, ул. Сосновская, д. 31 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 16 |  | 16 |  | 205,60 |  | 205,60 |  | 6 |  |
| 133. | г. Чебоксары, ул. Сурикова, д. 14 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 9 |  | 9 |  | 106,10 |  | 106,10 |  | 3 |  |
| 134. | г. Чебоксары, ул. Усадская, д. 47 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 21 |  | 21 |  | 214,80 |  | 214,8 |  | 4 |  |
| 135. | г. Чебоксары, ул. Сосновская, д. 29 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2011 г. |  | I кв. 2011 г. |  | 1 |  | 1 |  | 50,40 |  | 25,90 |  | 1 |  |
|  | Всего по г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  | 122 |  | 122 |  | 1339,50 |  | 1315,0 |  | 40 |  |
|  | Итого по Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  | 1782 |  | 1778 |  | 27485,91 |  | 24 460,83 |  | 671 |  |

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

| N п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Стоимость переселения граждан, рублей |  |  |  |  | Стоимость 1 кв.м, рублей |  | Дополнительные источники финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | всего |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 |  |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. Советская, д. 39 | 9070825,0 | 8431332,0 | 591020,0 | 48473,0 |  | 23848,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2. | с. Аликово, МХП "Спутник", д. 1 | 5861839,0 | 5448579,0 | 381935,0 | 31325,0 |  | 23848,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 3. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 7 | 2723442,0 | 2531439,0 | 177449,0 | 14554,0 |  | 23848,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 4. | с. Аликово, ул. Колхозная, д. 10 | 1056466,0 | 981985,0 | 68833,0 | 5648,0 |  | 23848,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Аликовскому району | 18712572,0 | 17393335,0 | 1219237,0 | 100000,0 |  | 23848,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # Батыревский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 1 | 914848,0 | 850351,0 | 50781,0 | 13716,0 |  | 24860,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 7 | 2210054,0 | 2054245,0 | 122674,0 | 33135,0 |  | 24860,0 |  | 340581,3 |  | 0 |  |  | 340581,3 |  |
| 7. | с. Батырево, пер. Гагарина, д. 11 | 2672450,0 | 2484042,0 | 148341,0 | 40067,0 |  | 24860,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Батыревскому району | 5797352,0 | 5388638,0 | 321796,0 | 86918,0 |  | 24860,0 |  | 340581,3 |  | 0 |  |  | 340581,3 |  |
| # Вурнарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 5 | 1675619,0 | 1557488,0 | 103560,0 | 14571,0 |  | 25300,0 |  | 265650,0 |  | 14571,0 |  |  | 251079,0 |  |
| 9. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 4 | 2491544,0 | 2315890,0 | 153988,0 | 21666,0 |  | 25300,0 |  | 319033,0 |  | 21666,0 |  |  | 297367,0 |  |
| 10. | пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 43а | 674245,0 | 626711,0 | 41621,0 | 5913,0 |  | 25300,0 |  | 53130,0 |  | 5913,0 |  |  | 47217,0 |  |
| 11. | пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 14 | 2534554,0 | 2355868,0 | 156586,0 | 22100,0 |  | 25300,0 |  | 166980,0 |  | 22100,0 |  |  | 144880,0 |  |
| 12. | пгт Вурнары, ул. К. Маркса, д. 5 | 4110997,0 | 3821171,0 | 254076,0 | 35750,0 |  | 25300,0 |  | 137379,0 |  | 35750,0 |  |  | 101629,0 |  |
|  | Всего по Вурнарскому району | 11486959,0 | 10677128,0 | 709831,0 | 100000,0 |  | 25300,0 |  | 942172,0 |  | 100000,0 |  |  | 842172,0 |  |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | пгт Ибреси, ул. Маресьева, д. 59 | 4736228,0 | 4402324,0 | 243904,0 | 90000,0 |  | 24823,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Ибресинскому району | 4736228,0 | 4402324,0 | 243904,0 | 90000,0 |  | 24823,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # Канашский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | с. Шихазаны, Сельхозтехника, д. 21 | 3607527,0 | 3353196,0 | 233610,0 | 20721,0 |  | 25300,0 |  | 5060,0 |  | 1070,0 |  |  | 3990,0 |  |
| 15. | с. Шихазаны, ул. К. Маркса, д. 21 | 3197161,0 | 2971761,0 | 207036,0 | 18364,0 |  | 25300,0 |  | 43516,0 |  | 7193,0 |  |  | 36323,0 |  |
| 16. | с. Шихазаны, ул. В.П. Епифанова, д. 11 | 1765940,0 | 1641441,0 | 114356,0 | 10143,0 |  | 25300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 17. | с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 8 | 2805011,0 | 2607258,0 | 181642,0 | 16111,0 |  | 25300,0 |  | 317009,0 |  | 66969,0 |  |  | 250040,0 |  |
| 18. | с. Шихазаны, ул. Ленина, д. 17 | 759000,0 | 705491,0 | 49149,0 | 4360,0 |  | 25300,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 19. | с. Шихазаны, ул. Калинина, д. 29 | 5275556,0 | 4903629,0 | 341626,0 | 30301,0 |  | 25300,0 |  | 107778,0 |  | 24768,0 |  |  | 83010,0 |  |
|  | Всего по Канашскому району | 17410195,0 | 16182776,0 | 1127419,0 | 100000,0 |  | 25300,0 |  | 473363,0 |  | 100000,0 |  |  | 373363,0 |  |
| # Комсомольский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | с. Комсомольское, ул. Заводская, д. 41 | 951050,0 | 884001,0 | 57421,0 | 9628,0 |  | 23599,3 |  | 280832,0 |  | 0 |  |  | 280832,0 |  |
| 21. | с. Комсомольское, пер. Пришкольный, д. 3 | 4340215,0 | 4034229,0 | 248425,0 | 57561,0 |  | 25300,0 |  | 1391500,0 |  | 0 |  |  | 1391500,0 |  |
| 22. | с. Комсомольское, ул. Октябрьская, д. 13 | 1268795,0 | 1179343,0 | 73937,0 | 15515,0 |  | 25300,0 |  | 326370,0 |  | 0 |  |  | 326370,0 |  |
|  | Всего по Комсомольскому району | 6560060,0 | 6097573,0 | 379783,0 | 82704,0 |  | 24733,0 |  | 1998702,0 |  | 0 |  |  | 1998702,0 |  |
| # Моргаушский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 18 | 10469928,00 | 9731798,20 | 616224,20 | 121905,60 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 24. | с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 12 | 866968,00 | 805846,80 | 51026,80 | 10094,40 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 25. | с. Моргауши, ул. Южная, д. 11 | 938192,0 | 872049,0 | 55218,0 | 10925,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 26. | с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 56 | 3352440,0 | 3116093,0 | 197307,0 | 39040,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 27. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 10 | 2092512,0 | 1944990,0 | 123169,0 | 24353,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 28. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 14 | 1866560,0 | 1734968,0 | 109862,0 | 21730,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 29. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 17 | 3676632,0 | 3417428,0 | 216403,0 | 42801,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 30. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 19 | 3833816,0 | 3563532,0 | 225659,0 | 44625,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 31. | с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 20 | 3548920,0 | 3298721,0 | 208879,0 | 41320,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 32. | с. Большой Сундырь, ул. Заводская, д. 17 | 1792880,0 | 1666482,0 | 105520,0 | 20878,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 33. | с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 3 | 9070008,0 | 8430574,0 | 533837,0 | 105597,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 34. | д. Москакасы, ул. Сидуковская, д. 22 | 1436760,0 | 1335468,0 | 84561,0 | 16731,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Моргаушскому району | 42945616,0 | 39917950,0 | 2527666,0 | 500000,0 |  | 24560,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 15 | 753744,8 | 685907,77 | 62147,74 | 5689,29 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 36. | с. Порецкое, ул. Севастьянова, д. 52 | 2472989,0 | 2250419,99 | 203902,81 | 18666,2 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 37. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 77 | 3510962,33 | 3194976,33 | 289485,19 | 26500,81 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 38. | с. Порецкое, ул. Крупской, д. 75 | 4246972,0 | 3864744,52 | 350171,19 | 32056,29 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 39. | с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 73 | 3252787,0 | 2960036,17 | 268198,69 | 24552,14 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 40. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 156 | 3567611,0 | 3246526,01 | 294156,54 | 26928,45 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 41. | с. Порецкое, ул. Коминтерна, д. 9 | 2318274,0 | 2109629,34 | 191146,25 | 17498,41 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 42. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 10 | 7063346,87 | 6427645,66 | 582386,84 | 53314,37 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 43. | с. Порецкое, пер. Спортивный, д. 3 | 5934531,0 | 5400423,21 | 489313,75 | 44794,04 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Порецкому району | 33121218,0 | 30140309,0 | 2730909,0 | 250000,0 |  | 24700,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | г. Цивильск, ул. Маяковского, д. 16/25 | 1007720,0 | 936676,0 | 52242,0 | 18802,0 |  | 25193,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 45. | г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 7/1 | 8228034,0 | 7647957,0 | 426556,0 | 153521,0 |  | 25193,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 46. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 35 | 3736810,0 | 3473365,0 | 194018,0 | 69427,0 |  | 25300,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 47. | г. Цивильск, ул. Октября, д. 43 | 5497113,0 | 5109566,0 | 284980,0 | 102567,0 |  | 25193,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 48. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 56 | 8343008,74 | 7754827,0 | 432516,19 | 155665,55 |  | 25193,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Цивильскому району | 26812685,74 | 24922391,0 | 1390312,19 | 499982,55 |  | 25193,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 44 | 2053397,0 | 1908632,0 | 95852,0 | 48913,0 |  | 25226,0 |  | 252260,0 |  | 190476,0 |  |  | 61784,0 |  |
| 50. | пгт Кугеси, ул. Советская, д. 24 | 1120034,0 | 1041072,0 | 52284,0 | 26678,0 |  | 25226,0 |  | 252260,0 |  | 190476,0 |  |  | 61784,0 |  |
| 51. | пгт Кугеси, ул. Школьная, д. 13б | 1977718,0 | 1838289,0 | 92289,0 | 47140,0 |  | 25226,0 |  | 504520,0 |  | 380952,0 |  |  | 123568,0 |  |
| 52. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 3 | 1854111,0 | 1723396,0 | 86551,0 | 44164,0 |  | 25226,0 |  | 378390,0 |  | 285714,0 |  |  | 92676,0 |  |
| 53. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 4 | 2371244,0 | 2204071,0 | 110659,0 | 56514,0 |  | 25226,0 |  | 378390,0 |  | 285714,0 |  |  | 92676,0 |  |
| 54. | пгт Кугеси, ул. Марпосадская, д. 5 | 2900990,0 | 2696470,0 | 135417,0 | 69103,0 |  | 25226,0 |  | 756780,0 |  | 571430,0 |  |  | 185350,0 |  |
| 55. | пгт Кугеси, ул. Калинина, д. 4 | 2058442,0 | 1913321,0 | 96089,0 | 49032,0 |  | 25226,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 56. | пгт Кугеси, ул. Кутузова, д. 18 | 6652096,0 | 6183123,0 | 310517,0 | 158456,0 |  | 25226,0 |  | 126130,0 |  | 95238,0 |  |  | 30892,0 |  |
|  | Всего по Чебоксарскому району | 20988032,0 | 19508374,0 | 979658,0 | 500000,0 |  | 25226,0 |  | 2648730,0 |  | 2000000,0 |  |  | 648730,0 |  |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 25 | 2247146,0 | 2088722,0 | 147852,0 | 10572,0 |  | 25300,0 |  | 73784,0 |  | 73784,0 |  |  | 0 |  |
| 58. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 9 | 1706600,0 | 1586284,0 | 112542,0 | 7774,0 |  | 23093,4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 59. | пос. Кабаново, ул. Набережная, д. 1 | 1591370,0 | 1479178,0 | 104725,0 | 7467,0 |  | 25300,0 |  | 47840,0 |  | 47840,0 |  |  | 0 |  |
| 60. | пос. Саланчик, ул. Школьная, д. 6 | 961400,0 | 893621,0 | 63121,0 | 4658,0 |  | 25300,0 |  | 61180,0 |  | 61180,0 |  |  | 0 |  |
| 61. | пос. Саланчик, ул. Николаева, д. 14 | 1058000,0 | 983411,0 | 69931,0 | 4658,0 |  | 23000,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 62. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 5 | 966460,0 | 898324,0 | 63358,0 | 4778,0 |  | 25300,0 |  | 82340,0 |  | 82340,0 |  |  | 0 |  |
| 63. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 10 | 1048800,0 | 974859,0 | 69164,0 | 4777,0 |  | 24853,1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 64. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 8 | 511290,0 | 475244,0 | 33717,0 | 2329,0 |  | 23240,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 65. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 3 | 511290,0 | 475244,0 | 33717,0 | 2329,0 |  | 23240,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 66. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 4 | 1022580,0 | 950488,0 | 67434,0 | 4658,0 |  | 23240,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Шумерлинскому району | 11624936,0 | 10805375,0 | 765561,0 | 54000,0 |  | 24319,0 |  | 265144,0 |  | 265144,0 |  |  | 0 |  |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | с. Янтиково, ул. Октябрьская, д. 2 | 1926444,0 | 1790630,0 | 104380,0 | 31434,0 |  | 24698,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 68. | с. Янтиково, территория РТП, д. 5 | 2588350,0 | 2405871,0 | 140245,0 | 42234,0 |  | 24698,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 69. | с. Янтиково, ул. К. Иванова, д. 16а | 1970900,0 | 1831952,0 | 106689,0 | 32259,0 |  | 24698,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 70. | с. Янтиково, территория РТП, д. 2 | 5854167,0 | 5441448,0 | 317096,0 | 95623,0 |  | 24698,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 71. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 1 | 2968700,0 | 2759406,0 | 160844,0 | 48450,0 |  | 24698,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по Янтиковскому району | 15308561,0 | 14229307,0 | 829254,0 | 250000,0 |  | 24698,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | г. Алатырь, ул. Куйбышева, д. 14 | 6 720 670,0 | 6 246 863,0 | 433 483,0 | 40 324,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 73. | г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 9 | 7 157 828,0 | 6 653 201,0 | 461 680,0 | 42 947,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 74. | г. Алатырь, ул. Жуковского, д. 3 | 3 777 393,0 | 3 511 087,0 | 243 642,0 | 22 664,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 75. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 1 | 2 623 951,0 | 2 438 962,0 | 169 245,0 | 15 744,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 76. | г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 4 | 4 615 279,0 | 4 289 902,0 | 297 685,0 | 27 692,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 77. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 107 | 2 380 248,0 | 2 212 440,0 | 153 526,0 | 14 282,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 78. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 105 | 5 352 920,0 | 4 975 539,0 | 345 263,0 | 32 118,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 79. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 98 | 4 996 159,0 | 4 643 930,0 | 322 252,0 | 29 977,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 80. | г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 14 | 4 220 330,0 | 3 922 796,0 | 272 211,0 | 25 323,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 81. | г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 16 | 4 199 225,0 | 3 903 180,0 | 270 850,0 | 25 195,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 82. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 38 | 2 469 187,0 | 2 295 109,0 | 159 263,0 | 14 815,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 83. | г. Алатырь, ул. Белинского, д. 15 | 7 627 646,0 | 7 089 897,0 | 491 983,0 | 45 766,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 84. | г. Алатырь, ул. Фестивальная, д. 20 | 7 447 507,0 | 6 922 458,0 | 479 832,0 | 45 217,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 85. | г. Алатырь, ул. Шпальная, д. 8 | 2 580 737,0 | 2 398 795,0 | 166 458,0 | 15 484,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 86. | г. Алатырь, ул. Шпальная, д. 6 | 979 836,0 | 910 757,0 | 63 199,0 | 5 880,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 87. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 97 | 5 447 888,0 | 5 063 813,0 | 350 573,0 | 33 502,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 88. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 80 | 6 176 735,0 | 5 741 274,0 | 398 401,0 | 37 060,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 89. | г. Алатырь, ул. Кирова, д. 11 | 7 336 208,0 | 6 819 005,0 | 473 186,0 | 44 017,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 90. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 43 | 6 116 438,0 | 5 685 229,0 | 393 765,0 | 37 444,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 91. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 45 | 7 849 994,0 | 7 296 569,0 | 502 400,0 | 51 025,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 92. | г. Алатырь, ул. Горшенина, д. 26а | 6 423 202,0 | 5 970 366,0 | 414 297,0 | 38 539,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 93. | г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 16 | 11 708 286,0 | 10 882 852,0 | 755 184,0 | 70 250,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 94. | г. Алатырь, ул. Покровского, д. 33 | 3 052 817,0 | 2 837 593,0 | 196 907,0 | 18 317,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 95. | г. Алатырь, ул. Троицкая, д. 9 | 5 044 899,0 | 4 689 234,0 | 324 662,0 | 31 003,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 96. | г. Алатырь, ул. Покровского, д. 41 | 1 717 728,0 | 1 596 628,0 | 110 794,0 | 10 306,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 97. | г. Алатырь, ул. Белинского, д. 13 | 11 172 643,0 | 10 384 972,0 | 720 635,0 | 67 036,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 98. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 90 | 6 064 431,0 | 5 636 889,0 | 391 156,0 | 36 386,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 99. | г. Алатырь, ул. Первомайская, д. 22 | 4 672 812,0 | 4 343 379,0 | 301 396,0 | 28 037,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 100. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 78 | 4 095 966,0 | 3 807 200,0 | 264 190,0 | 24 576,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 101. | г. Алатырь, ул. Юбилейная, д. 4 | 4 665 778,0 | 4 336 841,0 | 297 312,0 | 31 625,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 102. | г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д. 6 | 6 302 858,0 | 5 858 507,0 | 406 534,0 | 37 817,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 103. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 24 | 6 363 909,0 | 5 915 254,0 | 410 472,0 | 38 183,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 104. | г. Алатырь, ул. Горького, д. 4 | 12 052 988,0 | 11 203 252,0 | 775 965,0 | 73 771,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 105. | г. Алатырь, ул. Московская, д. 19 | 2 691 534,0 | 2 501 781,0 | 173 604,0 | 16 149,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 106. | г. Алатырь, ул. Горького, д. 8 | 2 083 785,0 | 1 936 878,0 | 134 404,0 | 12 503,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 107. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 67 | 2 135 540,0 | 1 984 985,0 | 137 742,0 | 12 813,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 108. | г. Алатырь, ул. Комсомола, д. 24 | 2 512 400,0 | 2 335 276,0 | 160 794,0 | 16 330,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 109. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 79 | 2 422 958,0 | 2 252 140,0 | 155 898,0 | 14 920,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 110. | г. Алатырь, ул. Кутузова, д. 72б | 3 954 517,0 | 3 675 724,0 | 253 089,0 | 25 704,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 111. | г. Алатырь, ул. Колхозная, д. 9 | 4 471 821,0 | 4 156 557,0 | 286 197,0 | 29 067,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 112. | г. Алатырь, ул. Гончарова, д. 69 | 9 425 269,0 | 8 760 784,0 | 604 293,0 | 60 192,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по г. Алатырю | 213112320,0 | 198087898,0 | 13724422,0 | 1300000,0 |  | 25 124,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 1 | 13434472,0 | 12487341,0 | 940881,00 | 6250,0 |  | 24191,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 114. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 9 | 12696632,0 | 11801519,0 | 888863,00 | 6250,0 |  | 24933,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 115. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 11 | 12757150,0 | 11857771,0 | 893129,00 | 6250,0 |  | 24892,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 116. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 14 | 21107790,0 | 19619691,0 | 1481849,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 440726,0 |  | 440726,0 |  |  | 0 |  |
| 117. | г. Шумерля, ул. Комсомольская, д. 2а | 7283851,0 | 6770340,0 | 507261,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 118. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 3 | 6972010,0 | 6480484,0 | 485276,00 | 6250,0 |  | 25197,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 119. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 5 | 4494863,0 | 4177975,0 | 310638,00 | 6250,0 |  | 24056,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 120. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 8 | 6279516,0 | 5836810,0 | 436456,00 | 6250,0 |  | 25288,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 121. | г. Шумерля, ул. Мира, д. 8 | 1907620,0 | 1773133,0 | 128237,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 122. | г. Шумерля, ул. Щербакова, д. 44 | 9801309,0 | 9110317,0 | 684742,00 | 6250,0 |  | 25280,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 123. | г. Шумерля, ул. Жукова, д. 11 | 4827924,0 | 4487555,0 | 334119,00 | 6250,0 |  | 24835,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 124. | г. Шумерля, пер. Зеленый, д. 7 | 9738476,0 | 9051913,0 | 680313,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 89309,0 |  | 89309,0 |  |  | 0 |  |
| 125. | г. Шумерля, Заводской проезд, д. 16 | 17276518,0 | 16058523,0 | 1211745,00 | 6250,0 |  | 24844,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 126. | г. Шумерля, Банковский переулок, д. 12 | 7389877,0 | 6868891,0 | 514736,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 154836,0 |  | 154836,0 |  |  | 0 |  |
| 127. | г. Шумерля, ул. Ленина, д. 43а | 2292180,0 | 2130581,0 | 155349,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 128. | г. Шумерля, ул. Маяковского, д. 74 | 10610820,0 | 9862757,0 | 741813,00 | 6250,0 |  | 25300,0 |  | 27830,0 |  | 27830,0 |  |  | 0 |  |
|  | Всего по г. Шумерле | 148871008,0 | 138375601,0 | 10395407,0 | 100000,0 |  | 25012,0 |  | 712701,0 |  | 712701,0 |  |  | 0 |  |
| # г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | г. Чебоксары, ул. Добролюбова, д. 14 | 5242160,0 | 4872587,0 | 224652,0 | 144921,0 |  | 25300,0 |  | 2853840,0 |  | 292223,0 |  |  | 2561617,0 |  |
| 130. | г. Чебоксары, ул. Усадская, д. 89б | 4602070,0 | 4277624,0 | 197221,0 | 127225,0 |  | 25300,0 |  | 2509760,0 |  | 292223,0 |  |  | 2217537,0 |  |
| 131. | г. Чебоксары, ул. Красноармейская, д. 23 | 9449550,0 | 8783356,0 | 404960,0 | 261234,0 |  | 25300,0 |  | 1252350,0 |  | 398955,0 |  |  | 853395,0 |  |
| 132. | г. Чебоксары, ул. Сосновская, д. 31 | 5201680,0 | 4834961,0 | 222917,0 | 143802,0 |  | 25300,0 |  | 1687510,0 |  | 258368,0 |  |  | 1429142,0 |  |
| 133. | г. Чебоксары, ул. Сурикова, д. 14 | 2684330,0 | 2495084,0 | 115037,0 | 74209,0 |  | 25300,0 |  | 781770,0 |  | 117602,0 |  |  | 664168,0 |  |
| 134. | г. Чебоксары, ул. Усадская, д. 47 | 5434440,0 | 5051312,0 | 232892,0 | 150236,0 |  | 25300,0 |  | 979110,0 |  | 204556,0 |  |  | 774554,0 |  |
| 135. | г. Чебоксары, ул. Сосновская, д. 29 | 619850,0 | 576150,0 | 26564,0 | 17136,0 |  | 25300,0 |  | 508530,0 |  | 36528,0 |  |  | 472002,0 |  |
|  | Всего по г. Чебоксары | 33234080,0 | 30891074,0 | 1424243,0 | 918763,0 |  | 25300,0 |  | 10572870,0 |  | 1600455,0 |  |  | 8972415,0 |  |
|  | Итого по Чувашской Республике | 610 721 822,74 | 567 020 053,0 | 38 769 402,19 | 4 932 367,55 |  | 24 985,0 |  | 17 954 263,3 |  | 4 778 300,0 |  |  | 13 175 963,3 |  |

Приложение N 1.2

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2012 годы

# Перечень 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и (или) подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых в 2010 году планируется предоставление финансовой поддержки с участием средств республиканского бюджета Чувашской Республики

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса многоквартирного дома | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на дату утверждения региональной программы | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Расселяемая площадь жилых помещений | Количество расселяемых жилых помещений | Стоимость переселения граждан, рублей | Стоимость 1 кв. метра, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Шумшеваши, ул. Молодежная, д. 75 | б/н | 25.12.2006 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 42 | 42 | 756,91 | 756,91 | 16 | 14481475,0 | 19132,4 |
| 2. | с. Шумшеваши, ул. Молодежная, д. 74 | б/н | 25.12.2006 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 6 | 6 | 80,7 | 80,7 | 2 | 1543934,0 | 19131,7 |
|  | Итого по Аликовскому району |  |  |  |  | 48 | 48 | 837,61 | 837,61 | 18 | 16025409,0 | 19132,3 |
| # Козловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Завершение строительства 30-квартирного дома N 3 по ул. Герцена в г. Козловке, строящегося с 2008 года в рамках Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3995000,0 |  |
|  | Всего по Козловскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3995000,0 |  |
|  | Итого по Чувашской Республике |  |  |  |  | 48 | 48 | 837,61 | 837,61 | 18 | 20020409,0 |  |

Приложение N 1.3

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории

Чувашской Республики"

на 2008-2012 годы

# Перечень
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых в 2011 году планируется предоставление финансовой поддержки с участием средств республиканского бюджета Чувашской Республики

| N пп |  |  | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу |  | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным |  |  |  |  | Планируемая дата окончания переселения |  |  | Планируемая дата сноса многоквартирного дома |  |  | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на дату утверждения Программы |  |  | Число жителей, планируемых к переселению |  | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  | номер |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | пгт Урмары, пер. Некрасова, д. 12 |  | 38 |  | 12.12.2006 |  | 2011 |  |  | 2011 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  |  | 191,40 | 191,40 |  | 6 |  |  | 6686550,00 |  |  | 5897850,00 |  |  | 788700,00 |  |  |  |
| 2. |  | пгт Урмары, пер. Некрасова, д. 13 |  | 39 |  | 12.12.2006 |  | 2011 |  |  | 2011 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 191,40 | 191,40 |  | 6 |  |  | 5697450,00 |  |  | 5286150,00 |  |  | 411300,00 |  |  |  |
| Итого по Урмарскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | 382,80 | 382,80 |  | 12 |  |  | 12384000,00 |  |  | 11184000,00 |  |  | 1200000,00 |  |  |  |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 67а |  | 1 |  | 23.11.2009 |  | 2012 |  |  | 2012 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 262,93 | 262,93 |  | 8 |  |  | 6375650,56 |  |  | 6073731,74 |  |  | 301918,82 |  |  |  |
| Итого по Ядринскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  |  | 262,93 | 262,93 |  | 8 |  |  | 6375650,56 |  |  | 6073731,74 |  |  | 301918,82 |  |  |  |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ул. Железнодорожный клин, д. 15 |  |  | 91 |  | 11.06.2006 |  | 2012 |  |  | 2012 |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  | 171,20 | 33,55 |  | 1 |  |  | 844920,00 |  |  | 802620,00 |  |  | 42300,00 |  |  |  |
| Итого по г. Алатырю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  | 171,20 | 33,55 |  | 1 |  |  | 844920,00 |  |  | 802620,00 |  |  | 42300,00 |  |  |  |
| Итого по Чувашской Республике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  | 56 |  |  |  |  | 816,93 | 679,28 |  | 21 |  |  | 19604570,56 |  |  | 18060351,74 |  |  | 1544218,82 |  |  |  |

Приложение N 1.4

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого и

аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории

Чувашской Республики"

на 2008-2012 годы

# Перечень
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых в 2011-2012 годах планируется предоставление финансовой поддержки с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса многоквартирного дома | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на дату утверждения Программы | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. Восточная, д. 5 | 3 | 11.08.2008 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 5 | 5 | 57,07 | 2 | 0 | 2 |  |
| 2. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/1 | 1 | 11.08.2008 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 13 | 13 | 131,90 | 4 | 0 | 4 |  |
| 3. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/2 | 2 | 11.08.2008 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 2 | 2 | 86,40 | 2 | 0 | 2 |  |
| 4. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12/2 | 4 | 25.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 1 | 1 | 56,40 | 1 | 0 | 1 |  |
| 5. | с. Аликово, МХП "Спутник", д. 1 | 17 | 25.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 2 | 2 | 346,30 | 1 | 0 | 1 |  |
| 6. | с. Аликово, ул. Чапаева, д. 8б | 10 | 25.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 12 | 12 | 213,66 | 3 | 0 | 3 |  |
| 7. | с. Аликово, ул. Садовая, д. 20 | 4 | 11.08.2008 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 11 | 1 | 89,90 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Всего по Аликовскому району |  |  |  |  | 46 | 36 | 981,63 | 14 | 0 | 14 |  |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 83 | 51 | 26.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 9 | 9 | 205,61 | 5 | 0 | 5 |  |
| 9. | пгт Ибреси, разъезд 257 км | 27 | 15.09.2009 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 4 | 2 | 209,32 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Всего по Ибресинскому району |  |  |  |  | 13 | 11 | 414,93 | 6 | 0 | 6 |  |
| # Канашский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ст. Средние Кибечи, разъезд 679 км, д. 5 | 11 | 30.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 6 | 6 | 70,90 | 2 | 0 | 2 |  |
| 11. | ст. Средние Кибечи, разъезд 680 км, д. 3 | 10 | 30.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 1 | 1 | 108,90 | 1 | 0 | 1 |  |
| 12. | ст. Средние Кибечи, разъезд 681 км, д. 2 | 9 | 30.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 4 | 4 | 74,60 | 2 | 0 | 2 |  |
| 13. | д. Ямурза, разъезд 673 км, д. 1 | 35 | 29.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 15 | 15 | 165,50 | 5 | 1 | 4 |  |
| 14. | д. Сугайкасы, разъезд 97 км, д. 1 | 14 | 30.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 5 | 5 | 96,50 | 1 | 0 | 1 |  |
| 15. | ст. Чагаси, разъезд 289 км, д. 1 | 37 | 30.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 1 | 1 | 142,80 | 1 | 0 | 1 |  |
| 16. | ст. Мокры, д. 1 | 38 | 30.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 6 | 6 | 179,60 | 4 | 0 | 4 |  |
|  | Всего по Канашскому району |  |  |  |  | 38 | 38 | 838,80 | 16 | 1 | 15 |  |
| # Козловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | г. Козловка, ул. К. Маркса, д. 20 | 1 | 25.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 35 | 12 | 484,24 | 4 | 0 | 4 |  |
|  | Всего по Козловскому району |  |  |  |  | 35 | 12 | 484,24 | 4 | 0 | 4 |  |
| # Мариинско-Посадский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | г. Мариинский Посад, ул. Нахимова, д. 7 | б/н | 12.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 12 | 12 | 110,60 | 4 | 0 | 4 |  |
| 19. | г. Мариинский Посад, ул. Казанская, д. 1 | б/н | 11.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 5 | 5 | 111,90 | 4 | 0 | 4 |  |
| 20. | г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 12 | б/н | 12.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 12 | 12 | 96,60 | 4 | 1 | 3 |  |
| 21. | г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 19 | б/н | 12.12.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 11 | 11 | 177,60 | 6 | 1 | 5 |  |
| 22. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 27 | б/н | 12.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 4 | 4 | 92,60 | 2 | 0 | 2 |  |
| 23. | г. Мариинский Посад, ул. Дзержинского, д. 21 | б/н | 08.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 3 | 3 | 394,20 | 2 | 0 | 2 |  |
| 24. | г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 8 | б/н | 08.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 7 | 7 | 668,20 | 5 | 0 | 5 |  |
| 25. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 4 | б/н | 12.12.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 5 | 5 | 405,60 | 2 | 0 | 2 |  |
| 26. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 5 | б/н | 12.12.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 10 | 10 | 405,60 | 4 | 0 | 4 |  |
| 27. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 25 | б/н | 12.12.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 8 | 8 | 176,90 | 5 | 1 | 4 |  |
| 28. | г. Мариинский Посад, ул. Бондарева, д. 5 | б/н | 12.12.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 10 | 10 | 138,30 | 4 | 0 | 4 |  |
| 29. | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 13 | б/н | 12.12.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 12 | 12 | 227,60 | 7 | 5 | 2 |  |
| 30. | г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 9 | б/н | 12.12.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 6 | 6 | 121,20 | 4 | 3 | 1 |  |
| 31. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 73 | б/н | 12.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 4 | 4 | 453,90 | 3 | 1 | 2 |  |
| 32. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 10 | б/н | 12.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 3 | 3 | 127,30 | 1 | 0 | 1 |  |
| 33. | г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1 | б/н | 12.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 22 | 22 | 346,10 | 8 | 3 | 5 |  |
| 34. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 18 | б/н | 12.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 3 | 3 | 55,90 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | Всего по Мариинско-Посадскому району |  |  |  |  | 137 | 137 | 4110,10 | 68 | 17 | 51 |  |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 67 | 42 | 15.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 2 | 2 | 103,80 | 2 | 2 | 0 |  |
| 36. | с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 62 | 40 | 15.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 4 | 4 | 75,40 | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Всего по Порецкому району |  |  |  |  | 6 | 6 | 179,20 | 4 | 4 | 0 |  |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 44 | 28 | 20.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 22 | 22 | 348,20 | 9 | 2 | 7 |  |
| 38. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 42 | 27 | 18.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 16 | 16 | 142,60 | 7 | 0 | 7 |  |
| 39. | пгт Урмары, ул. Советская, д. 11 | 29 | 23.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 3 | 3 | 54,79 | 1 | 0 | 1 |  |
| 40. | пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 23 | 30 | 23.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 2 | 2 | 41,30 | 1 | 1 | 0 |  |
| 41. | д. Чубаево, разъезд 700 км, д. 1 | 31 | 23.12.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 1 | 1 | 127,00 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Всего по Урмарскому району |  |  |  |  | 44 | 44 | 713,89 | 19 | 3 | 16 |  |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | д. Староселка, ул. Речная, д. 1 | б/н | 17.12.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 51 | 51 | 673,50 | 18 | 0 | 18 |  |
| 43. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 37 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 5 | 5 | 90,00 | 3 | 0 | 3 |  |
| 44. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 39 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 10 | 10 | 88,60 | 3 | 0 | 3 |  |
| 45. | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 21 | б/н | 16.11.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 7 | 7 | 97,50 | 3 | 0 | 3 |  |
| 46. | пос. Конар, ул. Нефтяников, д. 5 | 39 | 25.12.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 14 | 14 | 294,70 | 6 | 0 | 6 |  |
|  | Всего по Цивильскому району |  |  |  |  | 87 | 87 | 1244,30 | 33 | 0 | 33 |  |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 44 | 22 | 15.09.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 12 | 12 | 172,40 | 5 | 0 | 5 |  |
| 48. | пгт Кугеси, ул. Геологическая, д. 7 | 7 | 01.10.2009 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 9 | 9 | 152,60 | 4 | 0 | 4 |  |
| 49. | пгт Кугеси, ул. Лесная, д. 9 | 8 | 01.10.2009 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 25 | 25 | 389,50 | 8 | 3 | 5 |  |
| 50. | с. Ишлеи, ул. Лесная, д. 3 | 27 | 15.09.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 13 | 13 | 147,80 | 6 | 0 | 6 |  |
| 51. | с. Ишлеи, пер. Лесной, д. 5 | 28 | 15.09.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 20 | 20 | 194,00 | 5 | 0 | 5 |  |
| 52. | с. Ишлеи, ул. Спутника, д. 10 | 26 | 15.09.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 25 | 25 | 226,80 | 9 | 0 | 9 |  |
| 53. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 11 | 20 | 15.09.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 4 | 4 | 38,50 | 2 | 0 | 2 |  |
| 54. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 9 | 21 | 15.09.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 4 | 4 | 104,70 | 1 | 0 | 1 |  |
| 55. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 7 | 23 | 15.09.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 1 | 1 | 64,40 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Всего по Чебоксарскому району |  |  |  |  | 113 | 113 | 1490,70 | 41 | 3 | 38 |  |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | пос. Речной, ул. Николаева, д. 1 | 3 | 12.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 3 | 3 | 118,48 | 1 | 0 | 1 |  |
| 57. | ст. Пинеры, 605 км, д. 1 | 21 | 27.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 6 | 6 | 64,38 | 3 | 0 | 3 |  |
| 58. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 5 | 14 | 23.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 2 | 2 | 129,91 | 1 | 0 | 1 |  |
| 59. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 6 | 8 | 18.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 6 | 6 | 102,58 | 2 | 0 | 2 |  |
| 60. | ст. Мыслец, 599 км, д. 2 | 25 | 28.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 5 | 5 | 123,00 | 2 | 0 | 2 |  |
| 61. | ст. Кумашка, 576 км, д. 1 | 31 | 30.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 1 | 1 | 90,82 | 1 | 0 | 1 |  |
| 62. | ст. Кумашка, 577 км, д. 1 | 28 | 30.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 1 | 1 | 137,40 | 1 | 0 | 1 |  |
| 63. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 23 | 15 | 23.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 7 | 7 | 155,19 | 3 | 0 | 3 |  |
| 64. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 1 | 40 | 12.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 3 | 3 | 105,85 | 1 | 0 | 1 |  |
| 65. | пос. Кабаново, ул. Лесная, д. 1 | 18 | 25.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 1 | 1 | 150,58 | 1 | 0 | 1 |  |
| 66. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 6 | 38 | 12.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 2 | 2 | 110,18 | 2 | 0 | 2 |  |
| 67. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 18 | 36 | 12.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 8 | 8 | 109,49 | 3 | 0 | 3 |  |
| 68. | пос. Речной, ул. Буденного, д. 6 | 37 | 12.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 1 | 1 | 110,78 | 1 | 0 | 1 |  |
| 69. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 3 | 39 | 12.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 4 | 4 | 101,47 | 1 | 0 | 1 |  |
| 70. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 20 | 41 | 12.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 4 | 4 | 99,97 | 3 | 0 | 3 |  |
| 71. | пос. Речной, ул. Кирова, д. 4 | 1 | 12.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 12 | 12 | 149,40 | 3 | 0 | 3 |  |
| 72. | пос. Речной, ул. Заводская, д. 6 | 42 | 12.10.2006 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 3 | 3 | 154,22 | 3 | 0 | 3 |  |
|  | Всего по Шумерлинскому району |  |  |  |  | 69 | 69 | 2013,70 | 32 | 0 | 32 |  |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 120 | 5 | 25.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 8 | 8 | 140,00 | 4 | 0 | 4 |  |
| 74. | г. Ядрин, ул. Комсомольская, д. 4 | 12 | 25.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 8 | 8 | 91,90 | 3 | 0 | 3 |  |
| 75. | г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1 | 8 | 25.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 24 | 24 | 395,40 | 9 | 0 | 9 |  |
|  | Всего по Ядринскому району |  |  |  |  | 40 | 40 | 627,30 | 16 | 0 | 16 |  |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 3 | 1 | 16.12.2009 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 8 | 8 | 81,00 | 3 | 0 | 3 |  |
| 77. | с. Янтиково, ул. Октябрьская, д. 6 | 2 | 16.12.2009 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 7 | 7 | 58,00 | 2 | 0 | 2 |  |
| 78. | с. Янтиково, ул. Ленина, д. 48 | 3 | 16.12.2009 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 1 | 1 | 48,10 | 1 | 0 | 1 |  |
| 79. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 9 | 4 | 16.12.2009 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 10 | 10 | 109,70 | 3 | 1 | 2 |  |
| 80. | с. Янтиково, ул. Нагорная, д. 7 | 5 | 16.12.2009 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 17 | 17 | 114,30 | 5 | 0 | 5 |  |
| 81. | с. Янтиково, ул. Нагорная, д. 9 | 6 | 16.12.2009 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 17 | 17 | 208,60 | 5 | 1 | 4 |  |
| 82. | с. Янтиково, ул. Союзная, д. 15 | 7 | 16.12.2009 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 7 | 7 | 106,20 | 2 | 0 | 2 |  |
| 83. | с. Янтиково, ул. Строительная, д. 11 | 8 | 16.12.2009 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 11 | 11 | 118,50 | 4 | 0 | 4 |  |
| 84. | с. Янтиково, ул. Кооперативная, д. 9 | 9 | 16.12.2009 | I кв. 2012 г. | I кв. 2012 г. | 13 | 13 | 203,80 | 5 | 5 | 0 |  |
|  | Всего по Янтиковскому району |  |  |  |  | 91 | 91 | 1048,20 | 30 | 7 | 23 |  |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | ул. Жуковского, д. 83 | 123 | 14.08.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 14 | 14 | 184,19 | 5 | 3 | 2 |  |
| 86. | ул. Ленина, д. 8а | 66 | 10.03.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 19 | 19 | 167,55 | 7 | 4 | 3 |  |
| 87. | ул. Ленина, д. 100 | 60 | 16.02.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 12 | 12 | 165,92 | 5 | 3 | 2 |  |
| 88. | ул. Свердлова, д. 12 | 111 | 09.07.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 12 | 12 | 165,53 | 4 | 3 | 1 |  |
| 89. | ул. Белинского, д. 28 | 87 | 11.06.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 14 | 14 | 177,99 | 5 | 2 | 3 |  |
| 90. | Фабричный переулок, д. 3 | 90 | 11.06.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 12 | 12 | 139,79 | 4 | 3 | 1 |  |
| 91. | Фабричный переулок, д. 6 | 89 | 11.06.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 8 | 8 | 140,75 | 4 | 3 | 1 |  |
| 92. | Школьный проезд, д. 5а | 68 | 10.03.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 15 | 15 | 157,36 | 4 | 2 | 2 |  |
| 93. | ул. III Интернационала, д. 49 | 71 | 07.04.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 14 | 14 | 174,29 | 5 | 0 | 5 |  |
| 94. | ул. Калинина, д. 18 | 131 | 14.08.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 6 | 6 | 130,00 | 2 | 2 | 0 |  |
| 95. | ул. Лермонтова, д. 15 | 86 | 05.05.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 6 | 6 | 102,57 | 3 | 3 | 0 |  |
| 96. | ул. Железнодорожный клин, д. 15 | 91 | 11.06.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 16 | 9 | 171,20 | 3 | 3 | 0 |  |
| 97. | ул. Ленинградская, д. 10 | 83 | 15.05.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 7 | 7 | 102,20 | 3 | 3 | 0 |  |
|  | Всего по г. Алатырю |  |  |  |  | 155 | 148 | 1979,34 | 54 | 34 | 20 |  |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | ул. 40 лет Октября, д. 18 | 76 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 20 | 20 | 137,60 | 4 | 0 | 4 |  |
| 99. | ул. Железнодорожная, д. 133 | 137 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 8 | 8 | 82,52 | 2 | 0 | 2 |  |
| 100. | ул. Зеленая, д. 1 | 105 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 13 | 13 | 132,84 | 5 | 0 | 5 |  |
| 101. | ул. Зеленая, д. 13 | 124 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 12 | 12 | 132,54 | 4 | 0 | 4 |  |
| 102. | ул. Зеленая, д. 15 | 125 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 13 | 13 | 128,22 | 5 | 0 | 5 |  |
| 103. | ул. Зеленая, д. 5 | 139 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 2 | 2 | 115,70 | 1 | 0 | 1 |  |
| 104. | ул. Кооперативная, д. 39 | 84 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 12 | 12 | 129,60 | 2 | 0 | 2 |  |
| 105. | ул. Первомайская, д. 9 | 50 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 7 | 7 | 135,12 | 5 | 0 | 5 |  |
| 106. | ул. Свободы, д. 18 | 52 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 18 | 18 | 106,54 | 4 | 0 | 4 |  |
| 107. | ул. Спортивная, д. 3 | 103 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 4 | 4 | 75,60 | 1 | 0 | 1 |  |
| 108. | ул. Кооперативная, д. 39а | 53 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 16 | 16 | 132,73 | 4 | 0 | 4 |  |
| 109. | ул. Ломоносова, д. 2 | 63 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 17 | 17 | 111,00 | 4 | 0 | 4 |  |
| 110. | ул. Канашская, д. 1 | 54 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 10 | 10 | 128,30 | 4 | 0 | 4 |  |
| 111 | ул. Канашская, д. 41 | 48 | 22.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 15 | 4 | 172,50 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Всего по г. Канашу |  |  |  |  | 167 | 156 | 1720,81 | 46 | 0 | 46 |  |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Банковский переулок, д. 14а | 44 | 08.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 20 | 20 | 279,02 | 7 | 5 | 2 |  |
| 113. | ул. Ленина, д. 22 | 46 | 08.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 11 | 11 | 102,09 | 6 | 0 | 6 |  |
| 114. | ул. Радищева, д. 77 | 83 | 14.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 1 | 1 | 59,00 | 1 | 0 | 1 |  |
| 115. | ул. Мичурина, д. 4 | 28 | 26.10.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 44 | 44 | 384,14 | 16 | 3 | 13 |  |
| 116. | ул. Мира, д. 6 | 20 | 26.10.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 7 | 7 | 534,00 | 4 | 3 | 1 |  |
| 117. | ул. Тургенева, д. 28 | 125 | 01.12.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 5 | 5 | 65,32 | 3 | 0 | 3 |  |
| 118. | ул. Францева, д. 3а | 34 | 26.10.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 2 | 2 | 64,00 | 1 | 0 | 1 |  |
| 119. | ул. Халтурина, д. 4 | 54 | 08.11.2006 | II кв. 2012 г. | II кв. 2012 г. | 6 | 6 | 99,55 | 3 | 0 | 3 |  |
|  | Всего по г. Шумерле |  |  |  |  | 96 | 96 | 1587,12 | 41 | 11 | 30 |  |
| Итого по Чувашской Республике |  |  |  |  |  | 1137 | 1084 | 19434,26 | 424 | 80 | 344 |  |

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  | в том числе |  |  |
|  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета | всего | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | за счет средств местного бюджета |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. Восточная, д. 5 | 57,07 | 0,00 | 57,07 | 1241437,75 | 922757,43 | 307055,44 | 11624,88 | 187292,38 | 187292,38 | 0,00 |
| 2. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/1 | 131,90 | 0,00 | 131,90 | 2869205,92 | 2132673,25 | 709665,30 | 26867,37 | 812470,44 | 812470,44 | 0,00 |
| 3. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/2 | 86,40 | 0,00 | 86,40 | 1879450,17 | 1396990,39 | 464860,53 | 17599,25 | 67433,96 | 67433,96 | 0,00 |
| 4. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12/2 | 27,40 | 0,00 | 27,40 | 596028,33 | 443026,29 | 147420,80 | 5581,24 | 189928,88 | 189928,88 | 0,00 |
| 5. | с. Аликово, МХП "Спутник", д. 1 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 880992,27 | 654839,25 | 217903,37 | 8249,65 | 206652,47 | 206652,47 | 0,00 |
| 6. | с. Аликово, ул. Чапаева, д. 8б | 108,66 | 0,00 | 108,66 | 2363669,63 | 1756909,45 | 584626,68 | 22133,5 | 61995,75 | 61995,75 | 0,00 |
| 7. | с. Аликово, ул. Садовая, д. 20 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 848362,93 | 630585,94 | 209832,88 | 7944,11 | 125079,12 | 125079,12 | 0,00 |
|  | Всего по Аликовскому району | 490,93 | 0,00 | 490,93 | 10679147,00 | 7937782,00 | 2641365,00 | 100000,00 | 1650853,00 | 1650853,00 | 0,00 |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 83 | 133,31 | 0,00 | 133,31 | 3073085,94 | 2305813,42 | 767272,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | пгт Ибреси, разъезд 257 км | 67,73 | 0,00 | 67,73 | 1561324,06 | 1171500,58 | 389823,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по Ибресинскому району | 201,04 | 0,00 | 201,04 | 4634410,00 | 3477314,00 | 1157096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| # Канашский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ст. Средние Кибечи, разъезд 679 км, д. 5 | 70,90 | 0,00 | 70,90 | 1793770,00 | 1345906,00 | 447864,00 | 0,00 | 7590,00 | 7590,00 | 0,00 |
| 11. | ст. Средние Кибечи, разъезд 680 км, д. 3 | 43,40 | 0,00 | 43,40 | 1098020,00 | 823870,00 | 274150,00 | 0,00 | 113850,00 | 113850,00 | 0,00 |
| 12. | ст. Средние Кибечи, разъезд 681 км, д. 2 | 74,60 | 0,00 | 74,60 | 1887380,00 | 1416145,00 | 471235,00 | 0,00 | 131560,00 | 131560,00 | 0,00 |
| 13. | д. Ямурза, разъезд 673 км, д. 1 | 165,50 | 53,30 | 112,20 | 4187150,00 | 3141715,00 | 1045435,00 | 0,00 | 614790,00 | 614790,00 | 0,00 |
| 14. | д. Сугайкасы, разъезд 97 км, д. 1 | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 839960,00 | 630241,00 | 209719,00 | 0,00 | 7590,00 | 7590,00 | 0,00 |
| 15. | ст. Чагаси, разъезд 289 км, д. 1 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 910800,00 | 683395,00 | 227405,00 | 0,00 | 75900,00 | 75900,00 | 0,00 |
| 16. | ст. Мокры, д. 1 | 179,60 | 0,00 | 179,60 | 4543880,00 | 3409377,00 | 1134503,00 | 0,00 | 303600,00 | 303600,00 | 0,00 |
|  | Всего по Канашскому району | 603,20 | 53,30 | 549,90 | 15260960,00 | 11450649,00 | 3810311,00 | 0,00 | 1254880,00 | 1254880,00 | 0,00 |
| # Козловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | г. Козловка, ул. К. Маркса, д. 20 | 171,63 | 0,00 | 171,63 | 4325080,00 | 3245209,00 | 1079871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по Козловскому району | 171,63 | 0,00 | 171,63 | 4325080,00 | 3245209,00 | 1079871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| # Мариинско-Посадский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | г. Мариинский Посад, ул. Нахимова, д. 7 | 110,60 | 0,00 | 110,60 | 2512410,61 | 1885120,59 | 627290,02 | 0,00 | 531559,00 | 531559,00 | 0,00 |
| 19. | г. Мариинский Посад, ул. Казанская, д. 1 | 111,90 | 0,00 | 111,90 | 2541941,66 | 1907278,43 | 634663,23 | 0,00 | 558818,00 | 558818,00 | 0,00 |
| 20. | г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 12 | 96,60 | 26,70 | 69,90 | 2194383,95 | 1646497,73 | 547886,22 | 0,00 | 772350,04 | 772350,04 | 0,00 |
| 21. | г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 19 | 177,60 | 17,20 | 160,40 | 4034395,34 | 3027101,42 | 1007293,92 | 0,00 | 661040,20 | 661040,20 | 0,00 |
| 22. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 27 | 74,60 | 0,00 | 74,60 | 1694627,77 | 1271518,95 | 423108,82 | 0,00 | 111309,00 | 111309,00 | 0,00 |
| 23. | г. Мариинский Посад, ул. Дзержинского, д. 21 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 1333440,35 | 1000511,56 | 332928,79 | 0,00 | 492942,39 | 492942,39 | 0,00 |
| 24. | г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 8 | 94,10 | 0,00 | 94,10 | 2137593,48 | 1603886,51 | 533706,97 | 0,00 | 1667368,58 | 1667368,58 | 0,00 |
| 25. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 4 | 100,80 | 0,00 | 100,80 | 2289791,95 | 1718084,59 | 571707,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 5 | 202,60 | 0,00 | 202,60 | 4602300,09 | 3453213,67 | 1149086,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 25 | 133,10 | 31,60 | 101,50 | 3023524,88 | 2268621,61 | 754903,27 | 0,00 | 665584,18 | 665584,18 | 0,00 |
| 28. | г. Мариинский Посад, ул. Бондарева, д. 5 | 138,30 | 0,00 | 138,30 | 3141649,07 | 2357252,96 | 784396,11 | 0,00 | 258964,53 | 258964,53 | 0,00 |
| 29. | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 13 | 195,70 | 137,90 | 57,80 | 4434200,29 | 3327084,44 | 1107115,85 | 0,00 | 258965,07 | 258965,07 | 0,00 |
| 30. | г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 9 | 121,20 | 80,20 | 41,00 | 2753202,22 | 2065792,18 | 687410,04 | 0,00 | 411163,03 | 411163,03 | 0,00 |
| 31. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 73 | 149,70 | 15,50 | 134,20 | 3400613,82 | 2551560,14 | 849053,68 | 0,00 | 408891,42 | 408891,42 | 0,00 |
| 32. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 10 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 881388,17 | 661326,21 | 220061,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1 | 321,10 | 127,80 | 193,30 | 7294168,13 | 5472985,27 | 1821182,86 | 0,00 | 467953,00 | 467953,00 | 0,00 |
| 34. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 18 | 55,90 | 39,80 | 16,10 | 1269840,22 | 952790,74 | 317049,48 | 0,00 | 963254,56 | 963254,56 | 0,00 |
|  | Всего по Мариинско-Посадскому району | 2181,30 | 476,70 | 1704,60 | 49539472,00 | 37170627,00 | 12368845,00 | 0,00 | 8230163,00 | 8230163,00 | 0,00 |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 67 | 85,70 | 85,70 | 0,00 | 2116738,78 | 1588239,04 | 528499,74 | 0,00 | 721222,00 | 721222,00 | 0,00 |
| 36. | с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 62 | 75,40 | 75,40 | 0,00 | 1862335,22 | 1397353,96 | 464981,26 | 0,00 | 531037,00 | 531037,00 | 0,00 |
|  | Всего по Порецкому району | 161,10 | 161,10 | 0,00 | 3979074,00 | 2985593,00 | 993481,00 | 0,00 | 1252259,00 | 1252259,00 | 0,00 |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 44 | 186,10 | 46,71 | 139,39 | 4187250,00 | 3068066,00 | 1020925,00 | 98259,00 | 2075175,00 | 655620,00 | 1419555,00 |
| 38. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 42 | 125,40 | 0,00 | 125,40 | 2821500,00 | 2067359,00 | 687932,00 | 66209,00 | 1862325,00 | 588373,00 | 1273952,00 |
| 39. | пгт Урмары, ул. Советская, д. 11 | 29,85 | 0,00 | 29,85 | 671625,00 | 492111,00 | 163754,00 | 15760,00 | 123075,00 | 38884,00 | 84191,00 |
| 40. | пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 23 | 28,54 | 28,54 | 0,00 | 642150,00 | 470514,00 | 156567,00 | 15069,00 | 142650,00 | 45068,00 | 97582,00 |
| 41. | д. Чубаево, разъезд 700 км, д. 1 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 535500,00 | 392369,00 | 130564,00 | 12567,00 | 69300,00 | 21894,00 | 47406,00 |
|  | Всего по Урмарскому району | 393,69 | 75,25 | 318,44 | 8858025,00 | 6490419,00 | 2159742,00 | 207864,00 | 4272525,00 | 1349839,00 | 2922686,00 |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | д. Староселка, ул. Речная, д. 1 | 592,20 | 0,00 | 592,20 | 13999074,92 | 10503834,12 | 3495240,80 | 0,00 | 1178408,34 | 707044,70 | 471363,64 |
| 43. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 37 | 60,90 | 0,00 | 60,90 | 1439621,29 | 1080181,61 | 359439,68 | 0,00 | 812003,09 | 487202,00 | 324801,09 |
| 44. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 39 | 88,60 | 0,00 | 88,60 | 2094424,56 | 1571495,63 | 522928,93 | 0,00 | 157200,02 | 94320,00 | 62880,02 |
| 45. | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 21 | 79,60 | 0,00 | 79,60 | 1881677,35 | 1411866,64 | 469810,71 | 0,00 | 369952,85 | 221972,00 | 147980,85 |
| 46. | пос. Конар, ул. Нефтяников, д. 5 | 166,70 | 0,00 | 166,70 | 3940636,88 | 2956752,00 | 983884,88 | 0,00 | 1867487,65 | 1112573,30 | 754914,35 |
|  | Всего по Цивильскому району | 988,00 | 0,00 | 988,00 | 23355435,00 | 17524130,00 | 5831305,00 | 0,00 | 4385051,95 | 2623112,00 | 1761939,95 |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 44 | 172,40 | 0,00 | 172,40 | 4302930,00 | 3228589,00 | 1074341,00 | 0,00 | 1283891,00 | 1283891,00 | 0,00 |
| 48. | пгт Кугеси, ул. Геологическая, д. 7 | 152,60 | 0,00 | 152,60 | 3808741,00 | 2857788,00 | 950953,00 | 0,00 | 149754,00 | 149754,00 | 0,00 |
| 49. | пгт Кугеси, ул. Лесная, д. 9 | 389,50 | 150,30 | 239,20 | 9721525,00 | 7294288,00 | 2427237,00 | 0,00 | 299508,00 | 299508,00 | 0,00 |
| 50. | с. Ишлеи, ул. Лесная, д. 3 | 147,80 | 0,00 | 147,80 | 3688938,00 | 2767897,00 | 921041,00 | 0,00 | 1494045,00 | 1494045,00 | 0,00 |
| 51. | с. Ишлеи, пер. Лесной, д. 5 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 4842044,00 | 3633099,00 | 1208945,00 | 0,00 | 906012,00 | 906012,00 | 0,00 |
| 52. | с. Ишлеи, ул. Спутника, д. 10 | 226,80 | 0,00 | 226,80 | 5660698,00 | 4247354,00 | 1413344,00 | 0,00 | 2536332,00 | 1266146,00 | 1270186,00 |
| 53. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 11 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 960921,00 | 721001,00 | 239920,00 | 0,00 | 766740,00 | 0,00 | 766740,00 |
| 54. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 9 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 998360,00 | 749093,00 | 249267,00 | 0,00 | 288027,00 | 0,00 | 288027,00 |
| 55. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 7 | 24,70 | 0,00 | 24,70 | 616487,00 | 462565,00 | 153922,00 | 0,00 | 247344,00 | 0,00 | 247344,00 |
|  | Всего по Чебоксарскому району | 1386,30 | 150,30 | 1236,00 | 34600644,00 | 25961674,00 | 8638970,00 | 0,00 | 7971653,00 | 5399356,00 | 2572297,00 |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | пос. Речной, ул. Николаева, д. 1 | 19,41 | 0,00 | 19,41 | 471669,00 | 353907,00 | 117762,00 | 0,00 | 100845,00 | 100845,00 | 0,00 |
| 57. | ст. Пинеры, 605 км, д. 1 | 52,41 | 0,00 | 52,41 | 1273569,00 | 955589,00 | 317980,00 | 0,00 | 254664,00 | 254664,00 | 0,00 |
| 58. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 5 | 27,31 | 0,00 | 27,31 | 663639,00 | 497946,00 | 165693,00 | 0,00 | 35721,00 | 35721,00 | 0,00 |
| 59. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 6 | 66,10 | 0,00 | 66,10 | 1606236,00 | 1205195,00 | 401041,00 | 0,00 | 497664,00 | 497664,00 | 0,00 |
| 60. | ст. Мыслец, 599 км, д. 2 | 110,10 | 0,00 | 110,10 | 2675436,00 | 2007438,00 | 667998,00 | 0,00 | 206550,00 | 206550,00 | 0,00 |
| 61. | ст. Кумашка, 576 км, д. 1 | 32,07 | 0,00 | 32,07 | 779307,00 | 584734,00 | 194573,00 | 0,00 | 128304,00 | 128304,00 | 0,00 |
| 62. | ст. Кумашка, 577 км, д. 1 | 21,11 | 0,00 | 21,11 | 512979,00 | 384903,00 | 128076,00 | 0,00 | 162324,00 | 162324,00 | 0,00 |
| 63. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 23 | 95,03 | 0,00 | 95,03 | 2309235,00 | 1732670,00 | 576565,00 | 0,00 | 206064,00 | 206064,00 | 0,00 |
| 64. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 1 | 32,70 | 0,00 | 32,70 | 794616,00 | 596221,00 | 198395,00 | 0,00 | 216999,00 | 216999,00 | 0,00 |
| 65. | пос. Кабаново, ул. Лесная, д. 1 | 19,13 | 0,00 | 19,13 | 464865,00 | 348802,00 | 116063,00 | 0,00 | 116154,00 | 116154,00 | 0,00 |
| 66. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 6 | 83,40 | 0,00 | 83,40 | 2026626,00 | 1520622,00 | 506004,00 | 0,00 | 102789,00 | 102789,00 | 0,00 |
| 67. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 18 | 68,74 | 0,00 | 68,74 | 1670388,00 | 1253330,00 | 417058,00 | 0,00 | 133164,00 | 133164,00 | 0,00 |
| 68. | пос. Речной, ул. Буденного, д. 6 | 23,55 | 0,00 | 23,55 | 572271,00 | 429391,00 | 142880,00 | 0,00 | 35964,00 | 35964,00 | 0,00 |
| 69. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 3 | 33,11 | 0,00 | 33,11 | 804579,00 | 603696,00 | 200883,00 | 0,00 | 198774,00 | 198774,00 | 0,00 |
| 70. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 20 | 52,65 | 0,00 | 52,65 | 1279401,00 | 959964,00 | 319437,00 | 0,00 | 230364,00 | 230364,00 | 0,00 |
| 71. | пос. Речной, ул. Кирова, д. 4 | 100,37 | 0,00 | 100,37 | 2438999,00 | 1830034,00 | 608965,00 | 0,00 | 289170,00 | 289170,00 | 0,00 |
| 72. | пос. Речной, ул. Заводская, д. 6 | 52,74 | 0,00 | 52,74 | 1281588,00 | 961605,00 | 319983,00 | 0,00 | 459027,00 | 459027,00 | 0,00 |
|  | Всего по Шумерлинскому району | 889,93 | 0,00 | 889,93 | 21625403,00 | 16226047,00 | 5399356,00 | 0,00 | 3374541,00 | 3374541,00 | 0,00 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 120 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 3518002,89 | 2639640,07 | 878362,82 | 0,00 | 452314,73 | 452314,73 | 0,00 |
| 74. | г. Ядрин, ул. Комсомольская, д. 4 | 91,90 | 0,00 | 91,90 | 2309317,70 | 1732735,20 | 576582,50 | 0,00 | 334209,95 | 334209,95 | 0,00 |
| 75. | г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1 | 395,40 | 0,00 | 395,40 | 9935846,52 | 7455098,19 | 2480748,33 | 0,00 | 176402,49 | 176402,49 | 0,00 |
|  | Всего по Ядринскому району | 627,30 | 0,00 | 627,30 | 15763167,11 | 11827473,46 | 3935693,65 | 0,00 | 962927,17 | 962927,17 | 0,00 |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 3 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 1811219,00 | 1359000,00 | 452219,00 | 0,00 | 190737,00 | 190737,00 | 0,00 |
| 77. | с. Янтиково, ул. Октябрьская, д. 6 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 1296922,00 | 973111,00 | 323811,00 | 0,00 | 42486,00 | 42486,00 | 0,00 |
| 78. | с. Янтиково, ул. Ленина, д. 48 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 550074,00 | 412733,00 | 137341,00 | 0,00 | 76921,00 | 76921,00 | 0,00 |
| 79. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 9 | 109,70 | 25,71 | 83,99 | 2452971,00 | 1840522,00 | 612449,00 | 0,00 | 91902,00 | 91902,00 | 0,00 |
| 80. | с. Янтиково, ул. Нагорная, д. 7 | 114,30 | 0,00 | 114,30 | 2555831,00 | 1917700,00 | 638131,00 | 0,00 | 491265,00 | 491265,00 | 0,00 |
| 81. | с. Янтиково, ул. Нагорная, д. 9 | 208,60 | 35,40 | 173,20 | 4664447,00 | 3499844,00 | 1164603,00 | 0,00 | 355535,00 | 355535,00 | 0,00 |
| 82. | с. Янтиково, ул. Союзная, д. 15 | 106,20 | 0,00 | 106,20 | 2374709,00 | 1781800,00 | 592909,00 | 0,00 | 42932,00 | 42932,00 | 0,00 |
| 83. | с. Янтиково, ул. Строительная, д. 11 | 99,60 | 0,00 | 99,60 | 2227129,00 | 1671067,00 | 556062,00 | 0,00 | 232552,00 | 232552,00 | 0,00 |
| 84. | с. Янтиково, ул. Кооперативная, д. 9 | 203,80 | 203,80 | 0,00 | 4557116,00 | 3419311,00 | 1137805,00 | 0,00 | 214663,00 | 214663,00 | 0,00 |
|  | Всего по Янтиковскому району | 1005,80 | 264,91 | 740,89 | 22490418,00 | 16875088,00 | 5615330,00 | 0,00 | 1738993,00 | 1738993,00 | 0,00 |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | ул. Жуковского, д. 83 | 184,19 | 124,13 | 60,06 | 4627589,00 | 3472189,00 | 1155400,00 | 0,00 | 456503,00 | 456503,00 | 0,00 |
| 86. | ул. Ленина, д. 8а | 167,55 | 119,13 | 48,42 | 4209526,00 | 3158506,00 | 1051020,00 | 0,00 | 1222283,00 | 1222283,00 | 0,00 |
| 87. | ул. Ленина, д. 100 | 165,92 | 87,38 | 78,54 | 4168574,00 | 3127779,00 | 1040795,00 | 0,00 | 479366,00 | 479366,00 | 0,00 |
| 88. | ул. Свердлова, д. 12 | 165,53 | 134,14 | 31,39 | 4158776,00 | 3120427,00 | 1038349,00 | 0,00 | 297217,00 | 297217,00 | 0,00 |
| 89. | ул. Белинского, д. 28 | 177,99 | 78,50 | 99,49 | 4471821,00 | 3355312,00 | 1116509,00 | 0,00 | 270585,00 | 270585,00 | 0,00 |
| 90. | Фабричный переулок, д. 3 | 139,79 | 110,31 | 29,48 | 3512084,00 | 2635199,00 | 876885,00 | 0,00 | 276615,00 | 276615,00 | 0,00 |
| 91. | Фабричный переулок, д. 6 | 140,75 | 111,09 | 29,66 | 3536203,00 | 2653296,00 | 882907,00 | 0,00 | 252496,00 | 252496,00 | 0,00 |
| 92. | Школьный проезд, д. 5а | 157,36 | 75,74 | 81,62 | 3953594,00 | 2966474,00 | 987120,00 | 0,00 | 656157,00 | 656157,00 | 0,00 |
| 93. | ул. III Интернационала, д. 49 | 174,29 | 0,00 | 174,29 | 4378863,00 | 3285563,00 | 1093300,00 | 0,00 | 173607,00 | 173607,00 | 0,00 |
| 94. | ул. Калинина, д. 18 | 66,80 | 66,80 | 0,00 | 1678283,00 | 1259255,00 | 419028,00 | 0,00 | 533634,00 | 533634,00 | 0,00 |
| 95. | ул. Лермонтова, д. 15 | 102,57 | 102,57 | 0,00 | 2576969,00 | 1933560,00 | 643409,00 | 0,00 | 10803,00 | 10803,00 | 0,00 |
| 96. | ул. Железнодорожный клин, д. 15 | 79,84 | 79,84 | 0,00 | 2005900,00 | 1505074,00 | 500826,00 | 0,00 | 632120,00 | 632120,00 | 0,00 |
| 97. | ул. Ленинградская, д. 10 | 102,20 | 102,20 | 0,00 | 2567672,00 | 1926585,00 | 641087,00 | 0,00 | 457257,00 | 457257,00 | 0,00 |
|  | Всего по г. Алатырю | 1824,78 | 1191,83 | 632,95 | 45845854,00 | 34399219,00 | 11446635,00 | 0,00 | 5718643,00 | 5718643,00 | 0,00 |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | ул. 40 лет Октября, д. 18 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 3475191,95 | 2607518,04 | 867673,91 | 0,00 | 705380,03 | 475234,31 | 230145,72 |
| 99. | ул. Железнодорожная, д. 133 | 82,52 | 0,00 | 82,52 | 2084104,95 | 1563752,83 | 520352,12 | 0,00 | 335840,05 | 225753,49 | 110086,56 |
| 100. | ул. Зеленая, д. 1 | 132,84 | 0,00 | 132,84 | 3354974,56 | 2517316,11 | 837658,45 | 0,00 | 492649,42 | 330807,09 | 161842,33 |
| 101. | ул. Зеленая, д. 13 | 132,54 | 0,00 | 132,54 | 3347397,84 | 2511631,12 | 835766,72 | 0,00 | 569548,16 | 383075,99 | 186472,17 |
| 102. | ул. Зеленая, д. 15 | 128,22 | 0,00 | 128,22 | 3238292,97 | 2429767,18 | 808525,79 | 0,00 | 656389,03 | 442222,38 | 214166,65 |
| 103. | ул. Зеленая, д. 5 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 631393,88 | 473749,64 | 157644,24 | 0,00 | 340632,11 | 230739,67 | 109892,44 |
| 104. | ул. Кооперативная, д. 39 | 68,85 | 0,00 | 68,85 | 1738858,77 | 1304706,52 | 434152,25 | 0,00 | 439724,23 | 296763,54 | 142960,69 |
| 105. | ул. Первомайская, д. 9 | 108,20 | 0,00 | 108,20 | 2732672,74 | 2050388,46 | 682284,28 | 0,00 | 385805,24 | 258937,36 | 126867,88 |
| 106. | ул. Свободы, д. 18 | 106,54 | 0,00 | 106,54 | 2690748,19 | 2018931,48 | 671816,71 | 0,00 | 385984,81 | 259109,30 | 126875,51 |
| 107. | ул. Спортивная, д. 3 | 41,42 | 0,00 | 41,42 | 1046093,39 | 784908,41 | 261184,98 | 0,00 | 218400,61 | 147178,21 | 71222,40 |
| 108. | ул. Кооперативная, д. 39а | 98,95 | 0,00 | 98,95 | 2499057,01 | 1875101,09 | 623955,92 | 0,00 | 558954,00 | 376886,26 | 182067,74 |
| 109. | ул. Ломоносова, д. 2 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 2803388,86 | 2103448,42 | 699940,44 | 0,00 | 1746057,14 | 1183271,55 | 562785,59 |
| 110. | ул. Канашская, д. 1 | 128,30 | 0,00 | 128,30 | 3240313,47 | 2431283,18 | 809030,29 | 0,00 | 728244,59 | 491052,55 | 237192,04 |
| 111 | ул. Канашская, д. 41 | 33,78 | 0,00 | 33,78 | 853139,42 | 640130,52 | 213008,90 | 0,00 | 241844,58 | 163340,30 | 78504,28 |
|  | Всего по г. Канашу | 1335,76 | 0,00 | 1335,76 | 33735628,00 | 25312633,00 | 8422995,00 | 0,00 | 7805454,00 | 5264372,00 | 2541082,00 |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Банковский переулок, д. 14а | 279,02 | 175,67 | 103,35 | 6939551,00 | 5206913,00 | 1732638,00 | 0,00 | 531742,00 | 531742,00 | 0,00 |
| 113. | ул. Ленина, д. 22 | 102,09 | 0,00 | 102,09 | 2539081,00 | 1905131,00 | 633950,00 | 0,00 | 1156751,00 | 1156751,00 | 0,00 |
| 114. | ул. Радищева, д. 77 | 16,42 | 0,00 | 16,42 | 408399,00 | 306431,00 | 101968,00 | 0,00 | 177330,00 | 50026,00 | 127304,00 |
| 115. | ул. Мичурина, д. 4 | 384,14 | 83,52 | 300,62 | 9553950,00 | 7168550,00 | 2385400,00 | 0,00 | 1375102,00 | 1375102,00 | 0,00 |
| 116. | ул. Мира, д. 6 | 80,40 | 47,80 | 32,60 | 1999710,00 | 1500429,00 | 499281,00 | 0,00 | 659082,00 | 659082,00 | 0,00 |
| 117. | ул. Тургенева, д. 28 | 65,32 | 0,00 | 65,32 | 1624640,00 | 1219005,00 | 405635,00 | 0,00 | 466761,00 | 0,00 | 466761,00 |
| 118. | ул. Францева, д. 3а | 16,45 | 0,00 | 16,45 | 409145,00 | 306991,00 | 102154,00 | 0,00 | 176584,00 | 176584,00 | 0,00 |
| 119. | ул. Халтурина, д. 4 | 99,55 | 0,00 | 99,55 | 2476007,00 | 1857806,00 | 618201,00 | 0,00 | 218865,00 | 100230,00 | 118635,00 |
|  | Всего по г. Шумерле | 1043,39 | 306,99 | 736,40 | 25950483,00 | 19471256,00 | 6479227,00 | 0,00 | 4762217,00 | 4049517,00 | 712700,00 |
| Итого по Чувашской Республике |  | 13304,15 | 2680,38 | 10623,77 | 320643200,11 | 240355113,46 | 79980222,65 | 307864,00 | 53380160,12 | 42869455,17 | 10510704,95 |

Приложение N 2

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2012 годы

# Индикаторы
оценки эффективности реализации республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы

(процентов)

| Наименование показателей | Индикаторы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, нарастающим итогом | 3,6 | 19,1 | 28,9 | 32,7 | 33,5 |
| Доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда нарастающим итогом | 2,1 | 19,3 | 31,0 | 34,4 | 35,3 |

Приложение N 2.1

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2012 годы

# Планируемые показатели 
выполнения республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы в 2010-2012 годах в муниципальных образованиях, которым предоставлена в 2010-2012 годах финансовая поддержка за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование показателей | Единица измерения | Индикаторы в результате выполнения Программы в 2010-2011 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | г. Чебоксары | г. Алатырь | г. Шумерля | Аликовский район | Батыревский район | Вурнарский район | Ибресинский район | Канашский район | Комсомольский район | Моргаушский район | Порецкий район | Цивильский район | Чебоксарский район | Шумерлинский район | Янтиковский район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Количество граждан, проживающих в жилищном фонде, до 1 января 2007 г. признанном в установленном порядке аварийным, расположенном на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы | человек | 7250 | 1995 | 1309 | 1990 | 238 | 60 | 376 | 61 | 222 | 41 | 203 | 367 | 90 | 115 | 44 | 139 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках выполнения Программы | человек | 1778 | 122 | 560 | 374 | 52 | 13 | 44 | 12 | 48 | 35 | 143 | 98 | 90 | 94 | 44 | 49 |
| Доля граждан, переселенных в рамках выполнения Программы, в общем числе граждан, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации Программы | % | 24,5 | 6,1 | 42,8 | 18,6 | 21,9 | 21,7 | 11,7 | 19,7 | 21,6 | 85,3 | 70,0 | 26,7 | 100,0 | 81,7 | 100,0 | 35,3 |
| Общее количество многоквартирных домов, до 1 января 2007 г. признанных в установленном порядке аварийными, расположенных на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы | шт. | 548 | 107 | 118 | 121 | 17 | 11 | 42 | 5 | 27 | 5 | 20 | 33 | 5 | 11 | 10 | 16 |
| Количество ликвидируемых (расселяемых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов | шт. | 135 | 7 | 41 | 16 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 12 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 |
| Доля ликвидируемых (расселяемых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве домов, признанных аварийными на начало реализации Программы | % | 24,6 | 6,5 | 34,7 | 13,2 | 23,5 | 27,3 | 11,9 | 20,0 | 22,2 | 60,0 | 55,0 | 27,3 | 100,0 | 72,7 | 100,0 | 31,3 |
| Общая площадь жилищного фонда, до 1 января 2007 г. признанного в установленном порядке аварийным, расположенного на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы | кв. метров | 109914,11 | 25413,75 | 23199,42 | 27404,02 | 4854,19 | 1028,5 | 4794,09 | 1505,87 | 4176,55 | 803,11 | 2693,2 | 7082,8 | 1498,7 | 1662,3 | 1549,58 | 2248,03 |
| Площадь ликвидируемого (расселяемого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда | кв. метров | 27433,97 | 1339,5 | 8487,09 | 5952,08 | 874,89 | 269,6 | 454,03 | 232,87 | 724,72 | 703,2 | 1873,6 | 1568,99 | 1333,3 | 1415,6 | 1549,58 | 619,83 |
| Доля площади ликвидируемого (расселяемого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, признанного аварийным на начало реализации Программы | % | 25,0 | 5,3 | 36,6 | 21,7 | 18,0 | 26,2 | 9,5 | 15,5 | 17,4 | 87,6 | 69,6 | 22,2 | 100,0 | 85,2 | 100,0 | 27,6 |
| Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | рублей | 24866,0 | 25300,0 | 25124,0 | 25012,0 | 23848,0 | 24860,0 | 25300,0 | 24823,0 | 25300,0 | 24733,0 | 24560,0 | 24700,0 | 25193,0 | 25226,0 | 24319,0 | 24698,0 |
| Доля израсходованных средств от лимита средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для Чувашской Республики на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | % | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - |
| Количество граждан, проживающих в жилищном фонде, до 1 января 2010 г. признанном в установленном порядке аварийным, расположенном на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы | человек | 6352 | 1473 | 857 | 1254 | 48 | 333 | 331 | 153 | 799 | 140 | 222 | 256 | 169 | 100 | 126 | 91 |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках выполнения Программы | человек | 1084 | 148 | 156 | 96 | 36 | 11 | 38 | 12 | 137 | 6 | 44 | 87 | 113 | 69 | 40 | 91 |
| Доля граждан, переселенных в рамках выполнения Программы, в общем числе граждан, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации Программы | % | 17,1 | 10,0 | 18,2 | 7,7 | 75,0 | 3,3 | 11,5 | 7,8 | 17,1 | 4,3 | 19,8 | 34,0 | 66,9 | 69,0 | 31,7 | 100 |
| Общее количество многоквартирных домов, до 1 января 2010 г. признанных в установленном порядке аварийными, расположенных на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы | шт. | 572 | 84 | 81 | 113 | 14 | 36 | 51 | 4 | 50 | 31 | 19 | 9 | 25 | 22 | 19 | 14 |
| Количество ликвидируемых (расселяемых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов | шт. | 119 | 13 | 14 | 8 | 7 | 2 | 7 | 1 | 17 | 2 | 5 | 5 | 9 | 17 | 3 | 9 |
| Доля ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения Программы аварийных многоквартирных жилых домов в общем количестве домов, признанных аварийными на начало реализации Программы | % | 20,8 | 15,5 | 17,3 | 7,1 | 50,0 | 5,6 | 13,7 | 25,0 | 34,0 | 6,5 | 26,3 | 55,6 | 36,0 | 77,3 | 15,8 | 64,3 |
| Общая площадь жилищного фонда, до 1 января 2010 г. признанного в установленном порядке аварийным, расположенного на территориях муниципальных образований - участников реализации Программы | кв. метров | 89500,0 | 12800,0 | 11100,0 | 17000,0 | 1800,0 | 5000,0 | 5300,0 | 2100,0 | 14500,0 | 4400,0 | 2600,0 | 1900,0 | 3000,0 | 2700,0 | 3600,0 | 1700,0 |
| Площадь ликвидируемого (расселяемого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда | кв. метров | 13304,1 | 1824,8 | 1335,8 | 1043,4 | 490,9 | 201,0 | 603,2 | 171,6 | 2181,3 | 161,1 | 393,7 | 988,0 | 1386,3 | 889,9 | 627,3 | 1005,8 |
| Доля площади ликвидируемого (расселяемого) в рамках выполнения Программы аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда, признанного аварийным на начало реализации Программы | % | 14,9 | 14,3 | 12,0 | 6,1 | 27,3 | 4,0 | 11,4 | 8,2 | 15,0 | 3,7 | 15,1 | 52,0 | 46,2 | 33,0 | 17,4 | 59,2 |
| Средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | рублей | 23970,0 | 25124,0 | 25300,0 | 24863,1 | 20688,2 | 23052,2 | 25300,0 | 25200,0 | 22712,8 | 24699,4 | 22096,6 | 23639,1 | 24958,9 | 24300,1 | 25254,9 | 22361,0 |
| Доля израсходованных средств от лимита средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для Чувашской Республики на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | % | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 2.2

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2012 годы

# Планируемые показатели
выполнения республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2011 годы с участием финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставляемой в 2010 году

| N пп | Наименование муниципальных образований | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. |  | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| # 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Чувашской Республике | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4031,77 | 4031,77 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |  | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 |
| 1. | Аликовский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Батыревский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,20 | 233,20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 3. | Вурнарский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,03 | 454,03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 4. | Ибресинский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,80 | 190,80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 5. | Канашский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Комсомольский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Моргаушский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,50 | 659,50 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| 8. | Порецкий район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,59 | 698,59 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 9. | Цивильский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,80 | 697,80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 10. | Чебоксарский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Шумерлинский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,02 | 478,02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 12. | Янтиковский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,83 | 619,83 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 13. | г. Алатырь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | г. Шумерля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | г. Чебоксары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Чувашской Республике | 20429,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20429,06 | 561 | 0 | 0 | 0 | 561 |  | 1454 | 0 | 0 | 0 | 1454 |
| 1. | Аликовский район | 784,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784,66 | 18 |  |  |  | 18 |  | 52 |  |  |  | 52 |
| 2. | Батыревский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Вурнарский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ибресинский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Канашский район | 688,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688,15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 6. | Комсомольский район | 277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 7. | Моргаушский район | 1089,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1089,10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 8. | Порецкий район | 642,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 9. | Цивильский район | 365,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 10. | Чебоксарский район | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 11. | Шумерлинский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Янтиковский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | г. Алатырь | 8482,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8482,42 | 232 | 0 | 0 | 0 | 232 |  | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 14. | г. Шумерля | 5952,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5952,08 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 |  | 374 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 15. | г. Чебоксары | 1315,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1315,00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
|  | Итого по Программе | 20429,06 | 0,00 | 0,00 | 4031,77 | 24460,83 | 561 | 0 | 0 | 110 | 671 |  | 1454 | 0 | 0 | 324 | 1778 |

Приложение N 2.3

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого и

аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории

Чувашской Республики"

на 2008-2012 годы

# Планируемые показатели 
выполнения республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы с участием финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставляемой в 2011-2012 годах

| N пп | Наименование муниципальных образований | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | Количество переселенных граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м |  | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. |  | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| # 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Чувашской Республике | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Аликовский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ибресинский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Канашский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Козловский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Мариинско-Посадский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Порецкий район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Урмарский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Цивильский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Чебоксарский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Шумерлинский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Ядринский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Янтиковский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | г. Алатырь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | г. Канаш | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | г. Шумерля | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Чувашской Республике | 5088,83 | 8215,32 | 0,00 | 0,00 | 13304,15 |  | 164 | 260 | 0 | 0 | 424 |  | 385 | 699 | 0 | 0 | 1084 |
| 1. | Аликовский район | 0,00 | 490,93 | 0,00 | 0,00 | 490,93 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 2. | Ибресинский район | 0,00 | 201,04 | 0,00 | 0,00 | 201,04 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 3. | Канашский район | 0,00 | 603,20 | 0,00 | 0,00 | 603,20 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 4. | Козловский район | 0,00 | 171,63 | 0,00 | 0,00 | 171,63 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 5. | Мариинско-Посадский район | 2181,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2181,30 |  | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 6. | Порецкий район | 0,00 | 161,10 | 0,00 | 0,00 | 161,10 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7. | Урмарский район | 23,80 | 369,89 | 0,00 | 0,00 | 393,69 |  | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 |  | 1 | 43 | 0 | 0 | 44 |
| 8. | Цивильский район | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,00 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 9. | Чебоксарский район | 0,00 | 1386,30 | 0,00 | 0,00 | 1386,30 |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |  | 0 | 113 | 0 | 0 | 113 |
| 10. | Шумерлинский район | 889,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889,93 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 11. | Ядринский район | 0,00 | 627,30 | 0,00 | 0,00 | 627,30 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 12. | Янтиковский район | 1005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005,80 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 13. | г. Алатырь | 0,00 | 1824,78 | 0,00 | 0,00 | 1824,78 |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |  | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 |
| 14. | г. Канаш | 0,00 | 1335,76 | 0,00 | 0,00 | 1335,76 |  | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |  | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 |
| 15. | г. Шумерля | 0,00 | 1043,39 | 0,00 | 0,00 | 1043,39 |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |  | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
|  | Итого по Программе | 5088,83 | 8215,32 | 0,00 | 0,00 | 13304,15 |  | 164 | 260 | 0 | 0 | 424 |  | 385 | 699 | 0 | 0 | 1084 |

Приложение N 3

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2012 годы

# Перечень
основных мероприятий по реализации республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы

| N пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Принятие муниципальных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, включающих перечень жилых домов, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, в том числе многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | до 15 марта 2008 г. | органы местного самоуправления* |
| 2. | Принятие нормативного правового акта (правил, порядка) органа местного самоуправления о предоставлении жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу | 2008 год | органы местного самоуправления |
| 3. | Уточнение в рамках муниципальных программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда перечня многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации | ежегодно | органы местного самоуправления |
| 4. | Проведение аукционов по продаже земельных участков, освобождающихся в результате сноса ветхих и аварийных домов, для новой застройки | ежегодно | органы местного самоуправления |
| 5. | Размещение муниципального заказа на строительство (приобретение) жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в установленном законодательством Российской Федерации порядке | ежегодно | органы местного самоуправления |
| 6. | Демонтаж домов, подлежащих сносу, освобождение земельных участков для последующего использования | ежегодно | органы местного самоуправления |
| 7. | Информационное обеспечение хода реализации Программы | ежегодно | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления |

──────────────────────────

* Мероприятия Программы согласованы с исполнителями.

Приложение N 4

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2012 годы

# Объемы финансирования
республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы

| Годы | Общая площадь сносимого жилищного фонда, кв. метров | Объемы финансирования, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | софинансирование средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений | на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений* | на разработку типового проекта энергоэффективного малоэтажного дома экономкласса |  |  |  |  | софинансирование средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади сносимых жилых помещений |  |  |  |
| 2008 | 8440,00 | 202490867,00 | 9619200,00 | 0,00 | 168940157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 21296000,0 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 2635510,00 |  |
| 2009 | 0,00 | 95571466,00 | 0,00 | 0,00 | 95571466,00 | 0,00 | 0,00 | 95571466,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2010 | 24460,83 | 655130495,04 | 0,00 | 567020053,00 | 70002111,19 | 42900858,19 | 20667253,00 | 0,00 | 2250000,00 |  | 18108330,85 |  |  | 4932367,55 | 13175963,30 |  | 0,00 |  |
| 2011 | 13304,15 | 131184576,89 | 0,00 | 72106534,03 | 47915255,09 | 23994066,80 | 23921188,29 | 0,00 | 0,00 |  | 11162787,77 |  |  | 307864,00 | 10854923,77 |  | 0,00 |  |
| 2012 |  | 254243353,90 | 0,00 | 168248579,43 | 85994774,47 | 55986155,85 | 30008618,62 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Всего | 48181,26 | 1338620758,83 | 9619200,00 | 807375166,46 | 468423763,75 | 122881080,84 | 74597059,91 | 95571466,00 | 2250000,00 |  | 50567118,62 |  |  | 5240231,55 | 24030887,07 |  | 2635510,00 |  |

──────────────────────────────

* Средства использованы в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы".

Приложение N 4.3

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2012 годы

# Объемы
средств, направляемых в 2011-2012 годах муниципальным образованиям на реализацию республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы, с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу |  | Расселяемая площадь |  |  |  |  | Строительство многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  |  |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в том числе частная собственность |  | площадь |  |  | стоимость |  | удельная стоимость 1 кв.м |  | площадь |  |  | стоимость |  | удельная стоимость 1 кв. м |  | площадь |  |  | стоимость |  | удельная стоимость 1 кв.м |
|  |  |  | кв.м |  | кв.м |  | кв.м |  |  | рублей |  | рублей |  | кв.м |  |  | рублей |  | рублей |  | кв.м |  |  | рублей |  | рублей |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. Восточная, д. 5 |  | 57,07 |  | 0,00 |  | 57,07 |  |  | 1241437,75 |  | 21752,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/1 |  | 131,90 |  | 0,00 |  | 131,90 |  |  | 2869205,92 |  | 21752,89 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/2 |  | 86,40 |  | 0,00 |  | 86,40 |  |  | 1879450,17 |  | 21752,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12/2 |  | 27,40 |  | 0,00 |  | 27,40 |  |  | 596028,33 |  | 21752,86 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5. | с. Аликово, МХП "Спутник", д. 1 |  | 40,50 |  | 0,00 |  | 40,50 |  |  | 880992,27 |  | 21752,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6. | с. Аликово, ул. Чапаева, д. 8б |  | 108,66 |  | 0,00 |  | 108,66 |  |  | 2363669,63 |  | 21752,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 7. | с. Аликово, ул. Садовая, д. 20 |  | 39,00 |  | 0,00 |  | 39,00 |  |  | 848362,93 |  | 21752,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по Аликовскому району |  | 490,93 |  | 0,00 |  | 490,93 |  |  | 10679147,00 |  | 21752,89 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 83 |  | 133,31 |  | 0,00 |  | 133,31 |  |  | 3073085,94 |  | 23052,18 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 9. | пгт Ибреси, разъезд 257 км |  | 67,73 |  | 0,00 |  | 67,73 |  |  | 1561324,06 |  | 23052,18 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по Ибресинскому району |  | 201,04 |  | 0,00 |  | 201,04 |  |  | 4634410,00 |  | 23052,18 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # Канашский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ст. Средние Кибечи, разъезд 679 км, д. 5 |  | 70,90 |  | 0,00 |  | 70,90 |  |  | 1793770,00 |  | 25300,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 11. | ст. Средние Кибечи, разъезд 680 км, д. 3 |  | 43,40 |  | 0,00 |  | 43,40 |  |  | 1098020,00 |  | 25300,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 12. | ст. Средние Кибечи, разъезд 681 км, д. 2 |  | 74,60 |  | 0,00 |  | 74,60 |  |  | 1887380,00 |  | 25300,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 13. | д. Ямурза, разъезд 673 км, д. 1 |  | 165,50 |  | 53,30 |  | 165,50 |  |  | 4187150,00 |  | 25300,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 14. | д. Сугайкасы, разъезд 97 км, д. 1 |  | 33,20 |  | 0,00 |  | 33,20 |  |  | 839960,00 |  | 25300,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 15. | ст. Чагаси, разъезд 289 км, д. 1 |  | 36,00 |  | 0,00 |  | 36,00 |  |  | 910800,00 |  | 25300,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 16. | ст. Мокры, д. 1 |  | 179,60 |  | 0,00 |  | 179,60 |  |  | 4543880,00 |  | 25300,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по Канашскому району |  | 603,20 |  | 53,30 |  | 603,20 |  |  | 15260960,00 |  | 25300,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # Козловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | г. Козловка, ул. К. Маркса, д. 20 |  | 171,63 |  | 0,00 |  | 171,63 |  |  | 4325080,00 |  | 25200,02 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по Козловскому району |  | 171,63 |  | 0,00 |  | 171,63 |  |  | 4325080,00 |  | 25200,02 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # Мариинско-Посадский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | г. Мариинский Посад, ул. Нахимова, д. 7 |  | 110,60 |  | 0,00 |  | 110,60 |  |  | 2512410,61 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 19. | г. Мариинский Посад, ул. Казанская, д. 1 |  | 111,90 |  | 0,00 |  | 111,90 |  |  | 2541941,66 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 20. | г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 12 |  | 96,60 |  | 26,70 |  | 96,60 |  |  | 2194383,95 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 21. | г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 19 |  | 177,60 |  | 17,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 177,60 |  |  | 4034395,34 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 22. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 27 |  | 74,60 |  | 0,00 |  | 74,60 |  |  | 1694627,77 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 23. | г. Мариинский Посад, ул. Дзержинского, д. 21 |  | 58,70 |  | 0,00 |  | 58,70 |  |  | 1333440,35 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 24. | г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 8 |  | 94,10 |  | 0,00 |  | 94,10 |  |  | 2137593,48 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 25. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 4 |  | 100,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,80 |  |  | 2289791,95 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 26. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 5 |  | 202,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 202,60 |  |  | 4602300,09 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 27. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 25 |  | 133,10 |  | 31,60 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 133,10 |  |  | 3023524,88 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 28. | г. Мариинский Посад, ул. Бондарева, д. 5 |  | 138,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 138,30 |  |  | 3141649,07 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 29. | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 13 |  | 195,70 |  | 137,90 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 195,70 |  |  | 4434200,29 |  | 22658,15 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 30. | г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 9 |  | 121,20 |  | 80,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 121,20 |  |  | 2753202,22 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 31. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 73 |  | 149,70 |  | 15,50 |  | 149,70 |  |  | 3400613,82 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 32. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 10 |  | 38,80 |  | 0,00 |  | 38,80 |  |  | 881388,17 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 33. | г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1 |  | 321,10 |  | 127,80 |  | 321,10 |  |  | 7294168,13 |  | 22716,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 34. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 18 |  | 55,90 |  | 39,80 |  | 55,90 |  |  | 1269840,22 |  | 22716,28 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по Мариинско-Посадскому району |  | 2181,30 |  | 476,70 |  | 1112,00 |  |  | 25260408,16 |  | 22716,19 |  | 1069,30 |  |  | 24279063,84 |  | 22705,57 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 67 |  | 85,70 |  | 85,70 |  | 85,70 |  |  | 2116738,78 |  | 24699,40 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 36. | с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 62 |  | 75,40 |  | 75,40 |  | 75,40 |  |  | 1862335,22 |  | 24699,41 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по Порецкому району |  | 161,10 |  | 161,10 |  | 161,10 |  |  | 3979074,00 |  | 24699,40 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 44 |  | 186,10 |  | 46,71 |  | 186,10 |  |  | 4187250,00 |  | 22500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 38. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 42 |  | 125,40 |  | 0,00 |  | 125,40 |  |  | 2821500,00 |  | 22500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 39. | пгт Урмары, ул. Советская, д. 11 |  | 29,85 |  | 0,00 |  | 29,85 |  |  | 671625,00 |  | 22500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 40. | пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 23 |  | 28,54 |  | 28,54 |  | 28,54 |  |  | 642150,00 |  | 22500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 41. | д. Чубаево, разъезд 700 км, д. 1 |  | 23,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23,80 |  |  | 535500,00 |  | 22500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по Урмарскому району |  | 393,69 |  | 75,25 |  | 369,89 |  |  | 8322525,00 |  | 22500,00 |  | 23,80 |  |  | 535500,00 |  | 22500,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | д. Староселка, ул. Речная, д. 1 |  | 592,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 592,20 |  |  | 13999074,92 |  | 23639,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 43. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 37 |  | 60,90 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 60,90 |  |  | 1439621,29 |  | 23639,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 44. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 39 |  | 88,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 88,60 |  |  | 2094424,56 |  | 23639,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 45. | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 21 |  | 79,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 79,60 |  |  | 1881677,35 |  | 23639,16 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 46. | пос. Конар, ул. Нефтяников, д. 5 |  | 166,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 166,70 |  |  | 3940636,88 |  | 23639,09 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по Цивильскому району |  | 988,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 988,00 |  |  | 23355435,00 |  | 23639,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 44 |  | 172,40 |  | 0,00 |  | 172,40 |  |  | 4302930,00 |  | 24958,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 48. | пгт Кугеси, ул. Геологическая, д. 7 |  | 152,60 |  | 0,00 |  | 152,60 |  |  | 3808741,00 |  | 24958,98 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 49. | пгт Кугеси, ул. Лесная, д. 9 |  | 389,50 |  | 150,30 |  | 389,50 |  |  | 9721525,00 |  | 24958,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 50. | с. Ишлеи, ул. Лесная, д. 3 |  | 147,80 |  | 0,00 |  | 147,80 |  |  | 3688938,00 |  | 24958,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 51. | с. Ишлеи, пер. Лесной, д. 5 |  | 194,00 |  | 0,00 |  | 194,00 |  |  | 4842044,00 |  | 24958,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 52. | с. Ишлеи, ул. Спутника, д. 10 |  | 226,80 |  | 0,00 |  | 226,80 |  |  | 5660698,00 |  | 24958,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 53. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 11 |  | 38,50 |  | 0,00 |  | 38,50 |  |  | 960921,00 |  | 24958,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 54. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 9 |  | 40,00 |  | 0,00 |  | 40,00 |  |  | 998360,00 |  | 24959,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 55. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 7 |  | 24,70 |  | 0,00 |  | 24,70 |  |  | 616487,00 |  | 24958,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по Чебоксарскому району |  | 1386,30 |  | 150,30 |  | 1386,30 |  |  | 34600644,00 |  | 24958,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | пос. Речной, ул. Николаева, д. 1 |  | 19,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19,41 |  |  | 471669,00 |  | 24300,31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 57. | ст. Пинеры, 605 км, д. 1 |  | 52,41 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 52,41 |  |  | 1273569,00 |  | 24300,11 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 58. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 5 |  | 27,31 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 27,31 |  |  | 663639,00 |  | 24300,22 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 59. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 6 |  | 66,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 66,10 |  |  | 1606236,00 |  | 24300,09 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 60. | ст. Мыслец, 599 км, д. 2 |  | 110,10 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 110,10 |  |  | 2675436,00 |  | 24300,05 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 61. | ст. Кумашка, 576 км, д. 1 |  | 32,07 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 32,07 |  |  | 779307,00 |  | 24300,19 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 62. | ст. Кумашка, 577 км, д. 1 |  | 21,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 21,11 |  |  | 512979,00 |  | 24300,28 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 63. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 23 |  | 95,03 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 95,03 |  |  | 2309235,00 |  | 24300,06 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 64. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 1 |  | 32,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 32,70 |  |  | 794616,00 |  | 24300,18 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 65. | пос. Кабаново, ул. Лесная, д. 1 |  | 19,13 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 19,13 |  |  | 464865,00 |  | 24300,31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 66. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 6 |  | 83,40 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 83,40 |  |  | 2026626,00 |  | 24300,07 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 67. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 18 |  | 68,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 68,74 |  |  | 1670388,00 |  | 24300,09 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 68. | пос. Речной, ул. Буденного, д. 6 |  | 23,55 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 23,55 |  |  | 572271,00 |  | 24300,25 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 69. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 3 |  | 33,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 33,11 |  |  | 804579,00 |  | 24300,18 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 70. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 20 |  | 52,65 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 52,65 |  |  | 1279401,00 |  | 24300,11 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 71. | пос. Речной, ул. Кирова, д. 4 |  | 100,37 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100,37 |  |  | 2438999,00 |  | 24300,08 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 72. | пос. Речной, ул. Заводская, д. 6 |  | 52,74 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 52,74 |  |  | 1281588,00 |  | 24300,11 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по Шумерлинскому району |  | 889,93 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 889,93 |  |  | 21625403,00 |  | 24300,12 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 120 |  | 140,00 |  | 0,00 |  | 140,00 |  |  | 3518002,89 |  | 25128,59 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 74. | г. Ядрин, ул. Комсомольская, д. 4 |  | 91,90 |  | 0,00 |  | 91,90 |  |  | 2309317,70 |  | 25128,59 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 75. | г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1 |  | 395,40 |  | 0,00 |  | 395,40 |  |  | 9935846,52 |  | 25128,60 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по Ядринскому району |  | 627,30 |  | 0,00 |  | 627,30 |  |  | 15763167,11 |  | 25128,59 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 3 |  | 81,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 81,00 |  |  | 1811219,00 |  | 22360,73 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 77. | с. Янтиково, ул. Октябрьская, д. 6 |  | 58,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 58,00 |  |  | 1296922,00 |  | 22360,72 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 78. | с. Янтиково, ул. Ленина, д. 48 |  | 24,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 24,60 |  |  | 550074,00 |  | 22360,73 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 79. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 9 |  | 109,70 |  | 25,71 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 109,70 |  |  | 2452971,00 |  | 22360,72 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 80. | с. Янтиково, ул. Нагорная, д. 7 |  | 114,30 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 114,30 |  |  | 2555831,00 |  | 22360,73 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 81. | с. Янтиково, ул. Нагорная, д. 9 |  | 208,60 |  | 35,40 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 208,60 |  |  | 4664447,00 |  | 22360,72 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 82. | с. Янтиково, ул. Союзная, д. 15 |  | 106,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 106,20 |  |  | 2374709,00 |  | 22360,73 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 83. | с. Янтиково, ул. Строительная, д. 11 |  | 99,60 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 99,60 |  |  | 2227129,00 |  | 22360,73 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 84. | с. Янтиково, ул. Кооперативная, д. 9 |  | 203,80 |  | 203,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 203,80 |  |  | 4557116,00 |  | 22360,73 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по Янтиковскому району |  | 1005,80 |  | 264,91 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1005,80 |  |  | 22490418,00 |  | 22360,73 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | ул. Жуковского, д. 83 |  | 184,19 |  | 124,13 |  | 184,19 |  |  | 4627589,00 |  | 25124,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 86. | ул. Ленина, д. 8а |  | 167,55 |  | 119,13 |  | 167,55 |  |  | 4209526,00 |  | 25124,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 87. | ул. Ленина, д. 100 |  | 165,92 |  | 87,38 |  | 165,92 |  |  | 4168574,00 |  | 25124,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 88. | ул. Свердлова, д. 12 |  | 165,53 |  | 134,14 |  | 165,53 |  |  | 4158776,00 |  | 25124,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 89. | ул. Белинского, д. 28 |  | 177,99 |  | 78,50 |  | 177,99 |  |  | 4471821,00 |  | 25124,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 90. | Фабричный переулок, д. 3 |  | 139,79 |  | 110,31 |  | 139,79 |  |  | 3512084,00 |  | 25124,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 91. | Фабричный переулок, д. 6 |  | 140,75 |  | 111,09 |  | 140,75 |  |  | 3536203,00 |  | 25124,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 92. | Школьный проезд, д. 5а |  | 157,36 |  | 75,74 |  | 157,36 |  |  | 3953594,00 |  | 25124,52 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 93. | ул. III Интернационала, д. 49 |  | 174,29 |  | 0,00 |  | 174,29 |  |  | 4378863,00 |  | 25124,01 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 94. | ул. Калинина, д. 18 |  | 66,80 |  | 66,80 |  | 66,80 |  |  | 1678283,00 |  | 25124,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 95. | ул. Лермонтова, д. 15 |  | 102,57 |  | 102,57 |  | 102,57 |  |  | 2576969,00 |  | 25124,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 96. | ул. Железнодорожный клин, д. 15 |  | 79,84 |  | 79,84 |  | 79,84 |  |  | 2005900,00 |  | 25124,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 97. | ул. Ленинградская, д. 10 |  | 102,20 |  | 102,20 |  | 102,20 |  |  | 2567672,00 |  | 25123,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по г. Алатырю |  | 1824,78 |  | 1191,83 |  | 1824,78 |  |  | 45845854,00 |  | 25124,04 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | ул. 40 лет Октября, д. 18 |  | 137,60 |  | 0,00 |  | 137,60 |  |  | 3475191,95 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 99. | ул. Железнодорожная, д. 133 |  | 82,52 |  | 0,00 |  | 82,52 |  |  | 2084104,95 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 100. | ул. Зеленая, д. 1 |  | 132,84 |  | 0,00 |  | 132,84 |  |  | 3354974,56 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 101. | ул. Зеленая, д. 13 |  | 132,54 |  | 0,00 |  | 132,54 |  |  | 3347397,84 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 102. | ул. Зеленая, д. 15 |  | 128,22 |  | 0,00 |  | 128,22 |  |  | 3238292,97 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 103. | ул. Зеленая, д. 5 |  | 25,00 |  | 0,00 |  | 25,00 |  |  | 631393,88 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 104. | ул. Кооперативная, д. 39 |  | 68,85 |  | 0,00 |  | 68,85 |  |  | 1738858,77 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 105. | ул. Первомайская, д. 9 |  | 108,20 |  | 0,00 |  | 108,20 |  |  | 2732672,74 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 106. | ул. Свободы, д. 18 |  | 106,54 |  | 0,00 |  | 106,54 |  |  | 2690748,19 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 107. | ул. Спортивная, д. 3 |  | 41,42 |  | 0,00 |  | 41,42 |  |  | 1046093,39 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 108. | ул. Кооперативная, д. 39а |  | 98,95 |  | 0,00 |  | 98,95 |  |  | 2499057,01 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 109. | ул. Ломоносова, д. 2 |  | 111,00 |  | 0,00 |  | 111,00 |  |  | 2803388,86 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 110. | ул. Канашская, д. 1 |  | 128,30 |  | 0,00 |  | 128,30 |  |  | 3240313,47 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 111. | ул. Канашская, д. 41 |  | 33,78 |  | 0,00 |  | 33,78 |  |  | 853139,42 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по г. Канашу |  | 1335,76 |  | 0,00 |  | 1335,76 |  |  | 33735628,00 |  | 25255,76 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Банковский переулок, д. 14а |  | 279,02 |  | 175,67 |  | 279,02 |  |  | 6939551,00 |  | 24871,16 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 113. | ул. Ленина, д. 22 |  | 102,09 |  | 0,00 |  | 102,09 |  |  | 2539081,00 |  | 24871,01 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 114. | ул. Радищева, д. 77 |  | 16,42 |  | 0,00 |  | 16,42 |  |  | 408399,00 |  | 24872,05 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 115. | ул. Мичурина, д. 4 |  | 384,14 |  | 83,52 |  | 384,14 |  |  | 9553950,00 |  | 24871,01 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 116. | ул. Мира, д. 6 |  | 80,40 |  | 47,80 |  | 80,40 |  |  | 1999710,00 |  | 24872,01 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 117. | ул. Тургенева, д. 28 |  | 65,32 |  | 0,00 |  | 65,32 |  |  | 1624640,00 |  | 24872,01 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 118. | ул. Францева, д. 3а |  | 16,45 |  | 0,00 |  | 16,45 |  |  | 409145,00 |  | 24872,04 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 119. | ул. Халтурина, д. 4 |  | 99,55 |  | 0,00 |  | 99,55 |  |  | 2476007,00 |  | 24871,99 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Всего по г. Шумерле |  | 1043,39 |  | 306,99 |  | 1043,39 |  |  | 25950483,00 |  | 24871,32 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Итого по Чувашской Республике |  | 13304,15 |  | 2680,38 |  | 9327,32 |  |  | 228357380,27 |  | 24482,64 |  | 3976,83 |  |  | 92285819,84 |  | 23205,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

| N пп | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  | Стоимость - всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | 3/4 от нормативной стоимости 1 кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв.м |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| # Аликовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Аликово, ул. Восточная, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1241437,75 | 187292,38 | 25300,00 | 18975,00 |
| 2. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2869205,92 | 812470,44 | 25300,00 | 18975,00 |
| 3. | с. Аликово, ул. Гагарина, д. 35/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1879450,17 | 67433,96 | 25300,00 | 18975,00 |
| 4. | с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12/2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596028,33 | 189928,88 | 25300,00 | 18975,00 |
| 5. | с. Аликово, МХП "Спутник", д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880992,27 | 206652,47 | 25300,00 | 18975,00 |
| 6. | с. Аликово, ул. Чапаева, д. 8б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2363669,63 | 61995,75 | 25300,00 | 18975,00 |
| 7. | с. Аликово, ул. Садовая, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848362,93 | 125079,12 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по Аликовскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10679147,00 | 1650853,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| # Ибресинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3073085,94 | 0,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 9. | пгт Ибреси, разъезд 257 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1561324,06 | 0,00 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по Ибресинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4634410,00 | 0,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| # Канашский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ст. Средние Кибечи, разъезд 679 км, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1793770,00 | 7590,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 11. | ст. Средние Кибечи, разъезд 680 км, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1098020,00 | 113850,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 12. | ст. Средние Кибечи, разъезд 681 км, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1887380,00 | 131560,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 13. | д. Ямурза, разъезд 673 км, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4187150,00 | 614790,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 14. | д. Сугайкасы, разъезд 97 км, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839960,00 | 7590,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 15. | ст. Чагаси, разъезд 289 км, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910800,00 | 75900,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 16. | ст. Мокры, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4543880,00 | 303600,00 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по Канашскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15260960,00 | 1254880,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| # Козловский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | г. Козловка, ул. К. Маркса, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4325080,00 | 0,00 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по Козловскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4325080,00 | 0,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| # Мариинско-Посадский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | г. Мариинский Посад, ул. Нахимова, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2512410,61 | 531559,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 19. | г. Мариинский Посад, ул. Казанская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2541941,66 | 558818,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 20. | г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2194383,95 | 772350,04 | 25300,00 | 18975,00 |
| 21. | г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4034395,34 | 661040,20 | 25300,00 | 18975,00 |
| 22. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1694627,77 | 111309,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 23. | г. Мариинский Посад, ул. Дзержинского, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1333440,35 | 492942,39 | 25300,00 | 18975,00 |
| 24. | г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2137593,48 | 1667368,58 | 25300,00 | 18975,00 |
| 25. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2289791,95 | 0,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 26. | д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4602300,09 | 0,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 27. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3023524,88 | 665584,18 | 25300,00 | 18975,00 |
| 28. | г. Мариинский Посад, ул. Бондарева, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3141649,07 | 258964,53 | 25300,00 | 18975,00 |
| 29. | г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4434200,29 | 258965,07 | 25300,00 | 18975,00 |
| 30. | г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2753202,22 | 411163,03 | 25300,00 | 18975,00 |
| 31. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3400613,82 | 408891,42 | 25300,00 | 18975,00 |
| 32. | г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881388,17 | 0,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 33. | г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7294168,13 | 467953,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 34. | г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1269840,22 | 963254,56 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по Мариинско-Посадскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49539472,00 | 8230163,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| # Порецкий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2116738,78 | 721222,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 36. | с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1862335,22 | 531037,00 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по Порецкому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3979074,00 | 1252259,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| # Урмарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4187250,00 | 2075175,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 38. | пгт Урмары, ул. Крупской, д. 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2821500,00 | 1862325,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 39. | пгт Урмары, ул. Советская, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671625,00 | 123075,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 40. | пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642150,00 | 142650,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 41. | д. Чубаево, разъезд 700 км, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535500,00 | 69300,00 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по Урмарскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8858025,00 | 4272525,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| # Цивильский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | д. Староселка, ул. Речная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13999074,92 | 1178408,34 | 25300,00 | 18975,00 |
| 43. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1439621,29 | 812003,09 | 25300,00 | 18975,00 |
| 44. | г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2094424,56 | 157200,02 | 25300,00 | 18975,00 |
| 45. | г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1881677,35 | 369952,85 | 25300,00 | 18975,00 |
| 46. | пос. Конар, ул. Нефтяников, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3940636,88 | 1867487,65 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по Цивильскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23355435,00 | 4385051,95 | 25300,00 | 18975,00 |
| # Чебоксарский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | с. Ишлеи, ул. Советская, д. 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4302930,00 | 1283891,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 48. | пгт Кугеси, ул. Геологическая, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3808741,00 | 149754,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 49. | пгт Кугеси, ул. Лесная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9721525,00 | 299508,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 50. | с. Ишлеи, ул. Лесная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3688938,00 | 1494045,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 51. | с. Ишлеи, пер. Лесной, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4842044,00 | 906012,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 52. | с. Ишлеи, ул. Спутника, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5660698,00 | 2536332,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 53. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960921,00 | 766740,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 54. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998360,00 | 288027,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 55. | с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616487,00 | 247344,00 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по Чебоксарскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34600644,00 | 7971653,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| # Шумерлинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | пос. Речной, ул. Николаева, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471669,00 | 100845,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 57. | ст. Пинеры, 605 км, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1273569,00 | 254664,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 58. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663639,00 | 35721,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 59. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1606236,00 | 497664,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 60. | ст. Мыслец, 599 км, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2675436,00 | 206550,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 61. | ст. Кумашка, 576 км, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779307,00 | 128304,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 62. | ст. Кумашка, 577 км, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512979,00 | 162324,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 63. | пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2309235,00 | 206064,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 64. | пос. Речной, ул. Щорса, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794616,00 | 216999,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 65. | пос. Кабаново, ул. Лесная, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464865,00 | 116154,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 66. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2026626,00 | 102789,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 67. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1670388,00 | 133164,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 68. | пос. Речной, ул. Буденного, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572271,00 | 35964,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 69. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804579,00 | 198774,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 70. | пос. Речной, ул. Ленина, д. 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1279401,00 | 230364,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 71. | пос. Речной, ул. Кирова, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438999,00 | 289170,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 72. | пос. Речной, ул. Заводская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1281588,00 | 459027,00 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по Шумерлинскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21625403,00 | 3374541,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| # Ядринский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3518002,89 | 452314,73 | 25300,00 | 18975,00 |
| 74. | г. Ядрин, ул. Комсомольская, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2309317,70 | 334209,95 | 25300,00 | 18975,00 |
| 75. | г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9935846,52 | 176402,49 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по Ядринскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15763167,11 | 962927,17 | 25300,00 | 18975,00 |
| # Янтиковский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1811219,00 | 190737,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 77. | с. Янтиково, ул. Октябрьская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1296922,00 | 42486,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 78. | с. Янтиково, ул. Ленина, д. 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550074,00 | 76921,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 79. | с. Янтиково, ул. Молодежная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2452971,00 | 91902,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 80. | с. Янтиково, ул. Нагорная, д. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2555831,00 | 491265,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 81. | с. Янтиково, ул. Нагорная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4664447,00 | 355535,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 82. | с. Янтиково, ул. Союзная, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2374709,00 | 42932,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 83. | с. Янтиково, ул. Строительная, д. 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2227129,00 | 232552,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 84. | с. Янтиково, ул. Кооперативная, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4557116,00 | 214663,00 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по Янтиковскому району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22490418,00 | 1738993,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| # г. Алатырь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | ул. Жуковского, д. 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4627589,00 | 456503,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 86. | ул. Ленина, д. 8а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4209526,00 | 1222283,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 87. | ул. Ленина, д. 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4168574,00 | 479366,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 88. | ул. Свердлова, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4158776,00 | 297217,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 89. | ул. Белинского, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4471821,00 | 270585,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 90. | Фабричный переулок, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3512084,00 | 276615,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 91. | Фабричный переулок, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3536203,00 | 252496,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 92. | Школьный проезд, д. 5а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3953594,00 | 656157,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 93. | ул. III Интернационала, д. 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4378863,00 | 173607,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 94. | ул. Калинина, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1678283,00 | 533634,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 95. | ул. Лермонтова, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2576969,00 | 10803,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 96. | ул. Железнодорожный клин, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2005900,00 | 632120,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 97. | ул. Ленинградская, д. 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2567672,00 | 457257,00 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по г. Алатырю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45845854,00 | 5718643,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| # г. Канаш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | ул. 40 лет Октября, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3475191,95 | 705380,03 | 25300,00 | 18975,00 |
| 99. | ул. Железнодорожная, д. 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2084104,95 | 335840,05 | 25300,00 | 18975,00 |
| 100. | ул. Зеленая, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3354974,56 | 492649,42 | 25300,00 | 18975,00 |
| 101. | ул. Зеленая, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3347397,84 | 569548,16 | 25300,00 | 18975,00 |
| 102. | ул. Зеленая, д. 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3238292,97 | 656389,03 | 25300,00 | 18975,00 |
| 103. | ул. Зеленая, д. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631393,88 | 340632,11 | 25300,00 | 18975,00 |
| 104. | ул. Кооперативная, д. 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1738858,77 | 439724,23 | 25300,00 | 18975,00 |
| 105. | ул. Первомайская, д. 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2732672,74 | 385805,24 | 25300,00 | 18975,00 |
| 106. | ул. Свободы, д. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2690748,19 | 385984,81 | 25300,00 | 18975,00 |
| 107. | ул. Спортивная, д. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046093,39 | 218400,61 | 25300,00 | 18975,00 |
| 108. | ул. Кооперативная, д. 39а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2499057,01 | 558954,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 109. | ул. Ломоносова, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2803388,86 | 1746057,14 | 25300,00 | 18975,00 |
| 110. | ул. Канашская, д. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3240313,47 | 728244,59 | 25300,00 | 18975,00 |
| 111. | ул. Канашская, д. 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853139,42 | 241844,58 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по г. Канашу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33735628,00 | 7805454,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| # г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Банковский переулок, д. 14а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6939551,00 | 531742,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 113. | ул. Ленина, д. 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2539081,00 | 1156751,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 114. | ул. Радищева, д. 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408399,00 | 177330,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 115. | ул. Мичурина, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9553950,00 | 1375102,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 116. | ул. Мира, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1999710,00 | 659082,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 117. | ул. Тургенева, д. 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1624640,00 | 466761,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 118. | ул. Францева, д. 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409145,00 | 176584,00 | 25300,00 | 18975,00 |
| 119. | ул. Халтурина, д. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2476007,00 | 218865,00 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Всего по г. Шумерле | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25950483,00 | 4762217,00 | 25300,00 | 18975,00 |
|  | Итого по Чувашской Республике | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320643200,11 | 53380160,12 | 25300,00 | 18975,00 |

Приложение N 5

к республиканской целевой программе

"Переселение граждан из ветхого

и аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории Чувашской

Республики" на 2008-2012 годы

# Методика
оценки эффективности реализации республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы

Эффективность реализации республиканской целевой программы "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики" на 2008-2012 годы определяется на основе установленных индикаторов.

1. Доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, нарастающим итогом (процентов) - относительный показатель, характеризующий удельный вес граждан, которым предоставлено взамен сносимого новое жилье, рассчитывается как отношение количества переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда граждан к общему количеству граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Чувашской Республики:

,

где:

n = от 1 до 4 (годы реализации Программы);

- доля граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, нарастающим итогом в i-м периоде;

- количество граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, нарастающим итогом в i-м периоде;

- общее количество граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Чувашской Республики, в базисном периоде (за базисный период принимается состояние показателя на 1 января 2007 г.).

Источником информации об общем количестве граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, расположенном на территории Чувашской Республики, по состоянию на 1 января 2007 г. являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, источником информации о количестве граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям, в отчетном году, - ведомственная информация Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (отчет об использовании субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики, ежегодно разрабатываемый по форме, установленной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики о Правилах предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики).

2. Доля ликвидируемого (сносимого) ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда нарастающим итогом (процентов) - относительный показатель, характеризующий удельный вес общей площади сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда, рассчитывается как отношение общей площади сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда к общей площади всего ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики:

,

где:

n = от 1 до 4 (годы реализации Программы);

- доля сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда в общем количестве ветхого и аварийного жилищного фонда нарастающим итогом в i-м периоде;

- общая площадь сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда нарастающим итогом в i-м периоде;

- общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, в базисном периоде (за базисный период принимается состояние показателя на 1 января 2007 г.).

Источником информации об общей площади ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики, по состоянию на 1 января 2007 г. являются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, источником информации об общей площади сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда в отчетном году - ведомственная информация Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (отчет об использовании субсидий, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики, ежегодно разрабатываемый по форме, установленной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики о Правилах предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики).

3. Утратил силу.